Formular- Propunere Tehnică

Proiectare și execuție pentru: Reabilitare Centru de Vizitare al Parcului Național Retezat- Comuna Nucșoara,  în cadrul proiectului – MySMIS 2021-333099 – Implementarea de măsuri de conservare pentru speciile și habitatele din Parcul Național Retezat și siturile Natura 2000 suprapuse

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

# Introducere:

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de AC ca răspuns la cerințele minime stabilite prin caietul de sarcini  poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante.

Informațiile din propunerea tehnică vor fi prezentate astfel încât sa fie posibilă identificarea cu ușurință a corespondenței cu cerințele minime din Caietul de sarcini.

Propunerea Tehnică  trebuie să cuprindă toate secțiunile mai jos identificate.

Ofertantul va include un tabel in care evidenția valorile aferente factorilor de evaluare în vederea obţinerii punctajului

# Metodologia pentru realizarea activităților contractului (proiectare si execuţie):

Ofertantul va prezenta metodologia pentru realizarea activităților contractului în contextul responsabilităților și atribuțiilor stabilite în Caietul de Sarcini  prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora și a rezultatului fiecărei activități desfășurate pentru a demonstra atingerea, în cadrul duratei de realizare a serviciilor și lucrărilor, a obiectivelor asociate Contractului, utilizând formatul următor:

| Activitate | Modalitatea efectivă de realizare a activității (metoda, procedura, tehnica, procedeul, după caz) | Date de intrare utilizate pentru realizarea activității (resurse folosite: ex. software, utilaje, resurse umane, acte normative etc.) | Date de ieșire - Rezultate obținute la finalul activității (rezultate intermediare și/sau finale) | Durata activității | Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Precizați activitatea propusă a fi desfășurată de Contractant pentru obținerea rezultatului] | [Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității] | [Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității] | [Precizați rezultatele activității desfășurate] | [Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității] | [Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii și/sau avantajul competitiv al Ofertantului în realizarea activității și orice argumente relevante pentru aplicarea factorului de evaluare] |

# Grafic general de realizare a investiției publice (fizic)

În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte graficul general de realizare a investiției publice (fizic). Ofertantii vor întocmi graficul fizic, cu luarea in considerare a faptului ca, acelaşi grafic fizic va fi prezentat in cadrul propunerii financiare sub forma unui grafic fizic si valoric de realizare a investiţiei publice. De asemenea se va avea in vedere faptul ca graficul general de realizare a investiției publice (fizic si valoric) reprezintă data de intrare în managementul/gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă pe perioada derulării Contractului.

Cel puțin următoarele informații trebuie sa rezulte din Graficul general al investiţiei publice prezentat conform prezentei secțiuni :

- Graficul de realizare a proiectării în concordanta cu cerinţele din caietul de sarcini și a Studiului de coexistență

Fluxul procesului de proiectare care trebuie sa includă:

- toate procesele pana la recepţia lucrarilor inclusiv întocmirea dispoziţiilor de şantier si a documentaţiei conforme cu execuţia (As Built) etc.

- toate părţile implicate: beneficiarul, ofertantul, instituțiile care emit avize si autorizații, verificatorii atestați, etc.

- Graficul de realizare a lucrărilor cu respectarea termenului de execuție a lucrarilor.;

- Graficul de realizare a asistenței tehnice pe perioada de execuție a lucrărilor

# Managementul contractului pentru execuția lucrărilor (proiectare si execuţie)

În acest capitol se vor prezenta, cel puțin, următoarele informații:

  - Prezentarea organigramei echipei propuse pentru implementarea contractului (cu evidențierea rolurilor în cadrul echipei) și a informațiilor relevante pentru personalul propus şi documentele suport solicitate conform cerinţelor caietului de sarcini;

Se vor prezenta, cel puțin, următoarele informații:

- Structura echipei propuse pentru managementul contractului, cu prezentarea organigramei echipei și a informațiilor relevante pentru personalul propus și documente suport pentru demonstrarea calificărilor educaționale și profesionale, a abilităților, a experienței solicitate [în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor minime din Caietul de Sarcini pentru experții solicitați,];

- Descrierea modului în care vor fi organizate și gestionate activitățile din cadrul contractului ce implică avizarea/atestarea /autorizarea executantului conform legislației de specialitate incidente, precum și modul de acces la specialiștii atestați , inclusiv prin recurgerea la subcontractanți de specialitate, demonstrând corespunzător îndeplinirea cerințelor tehnice și contractuale, precum și a reglementărilor, standardelor și normelor aplicabile.

Structurați informația după cum urmează:

| Nume și Prenume ( | Poziția de expert cheie pentru care este propus | Activitățile din cadrul contractului la realizarea cărora participă | Operatorul economic participant la procedură, ce asigură accesul la expertul ce va presta activități în contract |
| --- | --- | --- | --- |
| [introduceți numele și prenumele expertului cheie solicitat prin caietului de sarcini – Manager de contract și Inginer proiectant construcții civile ]. Pentru restul personalului propus nu este obligatorie indicarea numelui și prenumelui) | [introduceți poziția de expert cheie pentru care este propus] | [descrieți activitățile din cadrul Contractului la realizarea cărora participă] | [introduceți operatorul economic care dispune de expert] |

Pentru experții pentru care se vor acorda punctaje în cadrul factorilor de evaluare, Ofertantul trebuie să includă în anexele la Propunerea Tehnică documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă prin Caietul de Sarcini.

- Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocierii (dacă Ofertantul este o asociere)

[includeți aici informații despre modalitatea de alocare și coordonare a resurselor stabilite prin intermediul metodologiei de execuție și a activităților în cadrul Contractului]:

Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificările și completările ulterioare si altor legi incidente. Se va prezenta abordarea propusa pentru aducerea la îndeplinire în integralitate a contractului care face obiectul achiziţiei.

- Abordarea pentru managementul activității subcontractanților (în măsura in care aceştia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei) în cadrul activităților din Contract și următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):

  - identificarea lucrărilor realizate de subcontractanți

  - modalitatea în care se va asigura coordonarea activităților subcontractorilor

  - modalitatea de efectuare a plăților către subcontractanți în cadrul Contractului.

  - informații referitoare la opțiunea de plată directă în raport cu prevederile art. 218 și următoarele din Legea 98/2016

  - datele de identificare ale subcontractantilor

- Prezentarea modului de realizare a comunicării dintre Ofertant și terț/terți susținători în legătură cu  executarea Contractului, dacă este cazul

[În situația în care este aplicabil, includeți aici informații despre modalitatea de realizare a comunicării cu terțul/terții susținători în ceea ce privește monitorizarea performanței în cadrul contractului și în special în situația în care riscul de dificultăți în implementarea contractului se materializează (chiar daca acest risc este considerat ipotetic de către Ofertant).

# Infrastructura care va fi utilizata in realizarea activităţilor in cadrul contractului

Se va prezenta infrastructura pe care Ofertantul o va utiliza efectiv în desfășurarea activităților în cadrul Contractului.

# Durata ofertată a garanţiei  pentru lucrările executate în cadrul contractului  este de … luni.

- Planul de măsuri pentru gestionarea deșeurilor (factor de evaluare)

PRECIZARE: Orice exprimare din Documentatia de atribuire care include specificaţii tehnice care indica o anumita origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, este însoţită de menţiunea "sau echivalent"

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)