[image: image1.jpg]



Contract de lucrări

Nr. __________ data______________2026
1.Părţile contractante

În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice și a dispozițiilor H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 98/2016, s-a încheiat prezentul contract de lucrari, între:
MUNICIPIUL TÂRGU JIU, persoană juridică de drept public cu capacitate juridică deplină, conform art. 96 din OUG nr. 57/2019, C.U.I. 4956065, reprezentată de Primar, Marcel-Laurentiu Romanescu, în baza aceluiaşi text de lege, având calitatea de achizitor, pe de o parte 

şi 

S.C.................. cu sediul în ............................, telefon/fax:...................., număr de înmatriculare ...................., cod fiscal .................... reprezentată prin ........................., în calitate de executant, pe de altă parte.

2.Definiţii 

2.1.În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

contract – prezentul contract şi toate anexele sale;

achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
supervizor - operator economic sau echipă din cadrul Achizitorului, desemnat de către Achizitor.
forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

(se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract).
3.Interpretare

3.1.În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2.Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii
4.Obiectul şi preţul contractului

4.1.Obiectul contractului: achizitie proiectare (faza D.T.A.C. + D.T.O.E. + P.T.), asistenta tehnica proiect, verificare tehnica proiect si executie lucrari pentru obiectivul de investitii „Extindere transport public cu troleibuzul în Municipiul Târgu Jiu-Etapa II”.
4.2. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate si al lucrărilor executate, plătibil executantului de către achizitor, conform ofertei financiare prezentate, este de ............................ lei, fără T.V.A, astfel:

- servicii de proiectare:........................lei;

- asistenta tehnica:...............................lei;

- executie lucrari:.................................lei. 

5.Durata contractului

5.1.Durata de prestare a serviciilor si executie a lucrarilor ce fac obiectul contractului este de.......luni, astfel:
a) durata serviciilor de proiectare este de ......... luni de la data de incepere a activitatii de proiectare mentionata in Ordinul Administrativ de Începere a Activității de Proiectare;    
b) durata executarii lucrarilor care este de ......... luni de la data de incepere a lucrarilor mentionata in Ordinul Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor;
c) durata efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor, care este de o luna de la data notificarii, in scris, a achizitorului de catre executant, ca sunt indeplinite conditiile de receptie.
5.2.Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre parti si încetează să producă efecte juridice la data încetării obligațiilor dintre părți.(încheierea procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor contractate și eliberarea garanției de bună execuție).
6.Documentele contractului

6.1.Documentele contractului sunt (cel puţin):

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;

c) garantia de buna executie;

d) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul;
e) contractele cu subcontractanții, dacă este cazul;
f) acordul de asociere, dacă este cazul;
g) actele aditionale, daca exista;
h) orice alte documente pe care partile convin sa le anexeze contractului.
7.Executarea contractului 

7.1.Elaborarea proiectului tehnic incepe dupa constituirea garantiei de buna executie și                     emiterea Ordinului de Incepere a serviciilor.
7.2.Executarea lucrarilor începe după obtinerea autorizatiei de construire, predarea amplasamentului si emiterea Ordinului de Incepere a lucrarilor.  

8.Protecţia patrimoniului cultural naţional 

8.1.Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului. 

8.2.Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1., iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora.
8.3.Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

9.Obligaţiile principale ale executantului 
9.1.Executantul se obligă să proiecteze, sa asigure asistenta tehnica, sa execute și să finalizeze lucrarile la obiectivul ,,Extindere transport public cu troleibuzul în Municipiul Târgu Jiu-Etapa II” , în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
9.2.Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de prezentul contract.

 9.3. Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

9.4. Executantul are obligatia de a nu executa lucrari a caror valoare sa depaseasca suma alocata in buget pentru fiecare an. 

9.5.Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii. 

9.6.Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

9.7.Executantul va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care au fost întocmite de el.
9.8.Odata ce contractul este semnat si proiectul tehnic este elaborat de catre executant si aprobat de achizitor, acesta trebuie sa furnizeze, in termen de 30 zile din acest moment, o detaliere a preturilor forfetare precizate prin lista de preturi inclusa in oferta (manopera, materiale, utilaje, transport, costuri indirecte si profit), impreuna cu cantitatile calculate pe baza proiectului aprobat si preturile unitare propuse de executant. Aceasta defalcare va fi utilizata de personalul responsabil cu supervizarea lucrarilor numai pentru evaluarea sumelor platibile periodic in corelatie cu progresul fizic al lucrarilor executate,achizitorul neavand nicio obligatie in fata executantului in raport cu informatiile din respectiva defalcare.
9.9. Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

9.10. În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la art. 9.9. determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

9.11.Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

9.12.În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

9.13.Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrăril e (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 

de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

9.14.Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării. 

9.15.Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

9.16.Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la art. 9.13., pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.17.Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.
9.18.În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

9.19.Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului. 
9.20.Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

9.21.Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

9.22.Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

9.23.Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
9.24.Executantul trebuie să respecte prevederile Legii nr. 319/2006, HG nr. 955/2010, HG nr. 1425/2006 si HG nr. 300/2006.
9.25.Executantul notifica, in scris, achizitorul, in interiorul duratei de la alin. (5.1.), lit.b), ca sunt indeplinite conditiile de receptie.
9.26.Executantul are obligația de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect, cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau alte  structuri  cu competențe în control și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și /sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.
9.27.În cazul în care Executantul a primit, în cadrul Ofertei sale, susţinere din partea unui terţ, această susţinere este demonstrată printr-un angajament ferm al acestui terţ, inclus în Contract. Terţul susţinător se obligă faţă de Executant şi de Beneficiar să ducă la îndeplinire acţiunile (inclusiv, după caz, punerea la dispoziţia Executantului a unor resurse financiare, umane şi/sau tehnice) sau, după caz, partea de Lucrări, ce fac obiectul angajamentului ferm, inclusiv prin substituirea Executantului conform angajamentului ferm, în cazul în care Executantul nu reuşeşte să îndeplinească obligaţiile şi responsabilităţile contractuale aferente activităţilor, situaţiilor sau părţii de lucrări pentru care a primit susţinere de la terţ. Dacă Executantul nu reuşeşte să îndeplinească obligaţiile şi responsabilităţile contractuale aferente activităţilor, situaţiilor sau părţii de lucrări pentru care a primit susţinere de la terţ, Beneficiarul va fi îndreptăţit să notifice Executantul şi terţul susţinător şi să solicite remedierea situaţiei prin implicarea terţului. Terţul susţinător va despăgubi Beneficiarul pentru orice daune, pierderi şi cheltuieli suportate de Beneficiar în cazul în care terţul susţinător nu respectă obligaţiile asumate prin angajamentul ferm sau îndeplineşte aceste obligaţii în mod defectuos.

9.28. În cazul în care Executantul constituie o asociere, consorţiu sau altă grupare formată din două sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile individual şi în solidar faţă de Beneficiar pentru executarea Contractului şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale, inclusiv în privinţa oricărei sume recuperabile. Aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor, persoană desemnată de asociere să acţioneze în numele său în cadrul acestui Contract şi care va fi autorizată să angajeze asocierea. Componenţa (inclusiv identitatea liderului) şi statutul asocierii nu vor fi modificate fără acordul prealabil al Beneficiarului. În cazul în care asocierea îşi modifică statutul sau componenţa fără acordul prealabil al Beneficiarului, Beneficiarul poate aplica sancţiunea pentru încălcarea Contractului prevăzută în clauza de la art.16, alin.(16.1.), lit.b).
9.29. In cazul in care executantul intampina dificultati in implementare, tertul sustinator, introdus in oferta si nominalizat in contract, va prelua indeplinirea obligatiilor contractuale, conform celor asumate la nivelul angajamentului ferm anexa la contract, fara ca prin aceasta sa se reduca, extinda sau sa se elimine obligatiile si responsabilitatile stipulate in contractul initial si fara a fi afectat caracterul general al acestuia.

9.30. Executantul va avea in vedere ca pe parcursul executiei lucrarilor sa respecte in integralitate principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ”(DNSH – „Do No Significant Harm”) pe toata durata implmentarii contractului. 
9.31.Executantul elaboreaza proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor -“as-built” in10 zile de la comunicarea transmisa de catre beneficiar privind inceperea activitatii comisiei de receptie.
9.32.Executantul asigura asistenta tehnica pe toata durata de executie a lucrarilor.
9.33.Executantul se obligă să cedeze beneficiarului drepturile patrimoniale de autor.
10.Obligaţiile achizitorului

10.1.Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru  proiectarea, asistenta tehnica din partea proiectantului cat si executia de lucrari pentru obiectivul ,,Extindere transport public cu troleibuzul în Municipiul Târgu Jiu-Etapa II”.
10.2.La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.

10.3.Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

- amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

- suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

- căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;

- racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

10.4.Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate.

10.5.Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

10.6.Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

10.7.Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.
11.Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1.In cazul in care executantul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin contract din culpa sa exclusiva va datora penalitati de intarziere calculate conform art. 20 din Legea 72/2013, din valoarea obligatiilor neindeplinite, fara TVA, pentru fiecare zi de intarziere in indeplinirea corespunzatoare a oricarei obligatii, penalitati ce vor fi pretinse de catre achizitor.Executantul are obligatia de a plati penalitatile de intarziere in termen de maxim 10 zile de la solicitarea achizitorului.

11.2. În cazul în care achizitorul din vina sa exclusivă nu onorează facturile în termenul prevăzut de lege, atunci executantul are dreptul de a solicita penalități stabilite conform art. 20 din  Legea nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.
11.3. Penalitatile datorate conform clauzei curg de drept din data scadentei obligatiilor neindeplinite conform prezentului contract, cu respectarea legislatiei in vigoare. 

11.4. Daca executantul abandoneaza lucrarile, refuza sau nu reuseste sa respecte instructiunile achizitorului sau nu reuseste sa duca la indeplinire obligatiile asumate din culpa sa exclusiva, achizitorul va emite o notificare prin care sa specifice obligatiile neindeplinite, acordand un termen de 15 zile pentru executarea obligatiei, fara a elimina dreptul achizitorului de a percepe penalitati de intarziere.

11.5. In situatia in care executantul nu se conformeaza, achizitorul considera contractul reziliat de plin drept, fara nici o alta formalitate sau interventie vreunei instante, executantul urmand sa plateasca penalitati si daune interese in cuantum egal cu valoarea neexecutata a contractului . 

11.6. Dupa reziliere executatul trebuie sa predea amplasamentul in termen de 15 zile de la primirea notificarii de reziliere si sa paraseasca santierul, lasand pe santier materialele si echipamantele platite de catre achizitor.   
Clauze specifice

12.Garanţia de bună execuţie a contractului

12.1. Executantul se obliga sa constituie garanţia de buna execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractului fara T.V.A. 
12.2. Garanţia de bună execuţie a contractului trebuie sa fie irevocabila, neconditionata si se constituie conform art. 154, alin.(4) din Legea nr. 98/2016. 

12.3. Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
12.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract din culpa sa exclusiva. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 

12.5. Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie conform art. 154^2, alin.(5) din  Legea nr. 98/2016.
12.6. Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
12.7. În cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie publica se suplimenteaza valoarea acestuia,executantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publica.

12.8. Instrumentul de garantare prin care se constituie garantia de buna executie,va avea valabilitatea pana la semnarea fara obiectiuni a Procesului verbal de receptie finala.Orice prelungire a duratei de executie obliga executantul la prelungirea valabilitatii instrumentului de garantare cu aceeasi perioada, in maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii de catre parti a actului aditional de prelungire.
12.9. Dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor suma aferenta garantiei de buna executie se va putea reduce cu 70%,conform prevederilor art.154^2, alin.(5) din Legea nr.98/2016.

12.10. Beneficiarul poate revendica intreaga valoare a garantiei de buna executie in situatia in care executantul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea garantiei de buna executie.

 12.11. Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiale pe perioada de prelungire a termenului de executie si pana la semnarea procesului verbal de receptie finala.

 12.12. Pe durata derularii contractului,daca institutia de credit/societatea de asigurari emitenta a garantiei de buna executie pierde autorizarea sa emita asemenea garantii,se va considera ca garantia isi pierde valabilitatea,executantul va avea obligatia de a constitui o noua garantie de buna executie in termen de 10 zile lucratoare.

 12.13. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca diminuarea cu 70% a garantiei de buna executie se face pe baza procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
13.Începerea şi execuţia lucrărilor
13.1. Achizitorul verifica constituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. 
13.2. Executantul are obligatia de a incepe elaborarea proiectului tehnic imediat dupa constituirea garantiei de buna executie  și în conformitate cu data de Incepere din Ordinul de Incepere a serviciilor și să-l termine la data stabilită.
13.3. Executantul are obligaţia de a începe execuția lucrărilor la Data de Incepere din Ordinul de Incepere emis in acest sens si sa le termine la data stabilita.
13.4. Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Constructii data începerii efective a lucrărilor.

13.5. Prestarea serviciilor si executia lucrărilor trebuie să se deruleze conform graficului general intocmit dupa emiterea Ordinului de Incepere a serviciilor şi să fie terminate la datele stabilite.Datele intermediare,prevăzute în graficul general,se consideră date contractuale.Actualizarea graficului general si a termenului de realizare a contractului se poate face pe baza unei notificari insotita de o justificare adecvata care va deveni anexa la prezentul contract dupa aprobarea achizitorului.
 13.6. Executantul va prezenta,la cererea achizitorului,după primirea ordinului de incepre a lucrarii,graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie.În cazul în care, după opinia achizitorului,pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor,la cererea achizitorului,executantul are obligatia de a prezenta un grafic revizuit si de a mobiliza resurse suplimentare, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract.Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.
13.7. În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 9.3., achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

13.8. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

13.9. Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 

13.10. Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract. 
13.11. Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele  necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 
13.12. Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
13.13. Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

13.14. Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

13.15. Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

13.16.În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

13.17.Executantul are obligatia de a incheia,inainte de inceperea lucrarilor,o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrarile executate,utilajele,instalatiile de lucru,echipamentele,materialele pe stoc,personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice,sa testeze sau sa receptioneze lucrarile precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.
13.18.Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese,compensatii platibile prin lege,in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant,acestia actionand la indicatiile si sub autoritatea executantului.
14.Întârzierea şi sistarea lucrărilor

14.1.În cazul în care: 

- volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta,îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili  orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
15.Finalizarea lucrărilor

15.1.Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

15.2.La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

15.3.Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

15.4.Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

15.5.Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 
16.Reziliere si incetare 
16.1.Prezentul contract inceteaza de drept in urmatoarele situatii:
a) prin ajungere la termen,  daca nu este prelungit conform art. 14.1;
b) prin reziliere, in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale;
c) prin acordul partilor contractante, consemnat in scris;
d) aparitia unei situatii de forta majora, astfel cum rezulta din dispozitia art. 23
e) denuntarea unilaterala astfel cum rezulta din dispozitia art.16.8.   
f) denuntarea unilaterala astfel cum rezulta din dispozitia art.16.9.

g) cand cerintele minime din documentatia de atribuire nu mai sunt indeplinite.

16.2.La data la care achizitorul ia cunostinta despre dizolvarea sau falimentul executantului, prezentul contract se considera incetat de drept fara indeplinirea niciunei formalitati. La aceasi data, achizitorul intreprinde toate masurile necesare preluarii amplasamentului si evaluarii situatiei materialelor si echipamentelor identificate pe santier.
16.3.Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline( de jure) după acordarea unui preaviz de 15 zile executantului, fara necesitatea unei alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in oricare dintre situatiile urmatoare care implica culpa executantului, dar nelimitandu-se la acestea :
a) executantul nu executa contractul in conformitate cu obligatiile asumate( incluzand, fara a se limita la acestea, executarea necorespunzatoare, executarea cu intarziere, executarea partiala/incompleta,etc)

b) executantul refuza sau omite sa duca la indeplinire instructiunile emise de catre achizitor ori refuza sau raspunda solicitarilor acestuia;

c) executantul cesioneaza obligatiile rezultate din contract ori subcontracteaza cu nerespectarea prevederilor prezentului contract;

d)executantul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate prin contract. 

16.4.In cazul producerii/aparitiei oricaruia din evenimentele sau circumstantele de mai sus achizitorul, la implinirea termenului de 15 zile, are dreptul sa rezilieze contractul,rezilierea operand de plin drept fara nici o alta notificare prealabila, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati si, dupa caz, sa evacueze executantul din locatia achizitorului.La rezilierea contractului, achizitorul are dreptul la despagubiri cu titlu de daune interese. 

16.5.Daca, inainte de expirarea termenului de preaviz, executantul remediaza situatiile invocate de catre achizitor ca motiv al rezilierii, instiintarea inceteaza sa aiba efect, iar achizitorul nu va mai fi indreptatit sa rezilieze contractul, sub conditia ca situatia de incalcare a obligatiilor contractuale generata de executant sa nu pericliteze finalizarea in bune conditii si la timp a contractului, caz in care, pe langa dreptul de a cere rezilierea, achizitorul va fi indreptatit si la plata de daune-interese.

16.6.In perioada de preaviz sus mentionata executantul este considerat, de drept, in intarziere, acesta fiind obligat la plata de penalitati.

16.7.Incetarea contractului nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante. 
16.8.Achizitorul are dreptul denuntarii unilaterale a contractului atunci cand modificarea contractului se face altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016.

16.9.Achizitorul are dreptul denunțării unilaterale a contractului în cazul unor decizii ale Curții Europene de Justiție,sau în cazul în care executantul se afla,la momentul atribuirii contractului,in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.164-167. 

17.Perioada de garanţie acordată lucrărilor

17.1. Perioada de garanţie este de ................. ani și decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

17.2.În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

17.3.Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(17.2.), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

-utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

17.4.În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

17.5.În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 17.2., achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

17.6.Perioada de garantie se prelungeste cu perioada remedierii defectelor calitative constatate in aceasta perioada. 
18.Modalităţi de plată

18.1.Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant conform prevederilor art. 6 alin.1 lit.a din LEGEA nr. 72/2013.
18.2.Plata se va realiza numai în baza situatiilor de lucrari verificate si aprobate de catre supervizorul desemnat de achizitor,in conformitate cu graficul de executie intocmit si actualizat(atat fizic, cat si valoric) de beneficiar, impreuna cu executantul.
18.3.Achizitorul nu acorda avans pentru executia lucrarii.

18.4.Platile partiale se vor face la cererea executantului, la valoarea prestarilor/lucrarilor executate conform contractului, în conformitate cu graficul de executie intocmit si actualizat(atat fizic,cat si valoric) de beneficiar, impreuna cu executantul. 
18.5.Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract indeplinite de catre subcontractanti daca acestia si-au exprimat in mod expres aceasta optiune, conform dispozitiilor legale aplicabile privind achizitiile publice.
18.6.In aplicarea prevederilor alin.(18.5.) subcontractantii isi vor exprima la momentul nominalizarii lor in oferta si oricum nu mai tarziu de data incheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora in Contract,  dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor. 

18.7.Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor,Executant si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat,Executantul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.

18.8.In aplicarea prevederilor alin.(18.7.) Acordul partilor se poate materializa:

a)prin incheierea unui contract de cesiune de creanta, cesiune se va semna intre Executant si Subcontractant cu acceptul scris al Achizitorului, in situatia in care contractul de subantrepriza nu este cesionat Achizitorului; 

b)prin íncheierea unui act aditional la contract intre Achizitor,Executant si Subcontractant atunci cand contractul de subantrepriza este cesionat Achizitorului.
19. Ajustarea preţului contractului
19.1.Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară.
19.2.Pretul contractului se poate ajusta dupa urmatoarea formula:An=In/Io,unde:An-este coeficientul de ajustare  care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrarile realizate in luna”n”,In-indicele de cost in constructii-total publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi,la tabelul 15,aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii”n”,Io-indicele de cost in constructii-total,aplicabil la data anterioara cu 30 de zile fata de termenul limita de depunere a ofertelor.
19.3.În situaţia în care pentru indicii In si Io,prevăzuti la alin.(19.2.), nu există valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitărilor de plată,se utilizează ultimii indici disponibili,iar ajustarea va fi recalculată de către contractant atunci când indicii vor deveni definitivi, determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia părţile procedează la regularizarea sumelor plătite şi datorate. 
20.Cesiunea

20.1.Executantul poate transmite,total sau partial,prin acte juridice,creantele nascute din prezentul contract numai cu acordul prealabil,exprimat in scris,al beneficiarului.

20.2.Executantul nu poate transmite, total sau partial, obligatiile ce ii revin in temeiul prezentului contract . 
20.3.Cesiunea nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind obligatiile asumate prin contract.
21.Subcontractanţi

21.1.Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

21.2.Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

21.3.Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

21.4.Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

21.5.Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

21.6.Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

21.7.Executantul poate schimba subcontractantii declarati numai cu acordul achizitorului si numai daca acestia nu si-au indeplinit partea lor din contract.

21.8.Executantul are dreptul de a declara noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie publica, in conditiile in care lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora. 

21.9.Achizitorul efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre subcontractantii propusi in oferta,daca acestia si-au exprimat optiunea de a fi platiti direct.
22.Modificari 
22.1.Partile contractante au dreptul, pe durata derularii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional.
22.2.Avand in vedere ca obiectul contractului este proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor,valoarea de la aliniatul (4.2.) din Contract nu se modifica daca apar cantitati suplimentare, deoarece  modul de exprimare al pretului contractului are la baza sume forfetare care corespund pachetelor/categoriilor de activitati aferente implementarii acestuia.Executantul este de acord ca pentru un pret forfetar (fix) sa realizeze toate operatiunile/lucrarile necesare indeplinirii fiecarui jalon/faza determinanta/punct critic stabilit de achizitor,la nivelul de calitate si performanta impus de aceasta,riscul de cantitati fiind preluat, prin urmare, de executant,cu exceptia cazului in care o asemenea majorare a cantitatilor este cauzata de  modificari ale cerintelor achizitorului.
22.3.Modificarea contractului de achizitie publica in cursul perioadei sale de valabilitate fara organizarea unei noi proceduri de atribuire se realizeaza decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea 98/2016,prin act aditional.

23.Forţa majoră

23.1.Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

23.2.Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

23.3.Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

23.4.Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

23.5.Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

23.6.Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

24.Soluţionarea litigiilor

24.1.Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

24.2.Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze  de către instanţele judecătoreşti de la sediul achizitorului.
25.Limba care guvernează contractul

25.1.Limba care guvernează contractul este limba română.

26.Comunicări

26.1.Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

26.2.Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

26.3.Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
27.Legea aplicabilă contractului

27.1.Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Partile au inteles sa incheie prezentul contract in trei exemplare, doua pentru achizitor si unul pentru executant.

  ACHIZITOR,






        EXECUTANT, 

      MUNICIPIUL TÂRGU JIU



          

Primăria Municipiului Târgu Jiu


    


       Bd. Constantin Brâncuşi, nr.19, 210192, Târgu Jiu, Judeţul Gorj, România,  CUI RO 4956065 


Tel. +40.253.213317, Fax. +40.253.214878, � HYPERLINK "http://www.targujiu.ro" �www.targujiu.ro�, e-mail: primariatargujiu@targujiu.ro


                                                                      





�
�









Certificat 4006000








[image: image2.png]" I1SO 37001




[image: image3.png]¥

1ISO 9001

LL-C (Certification)
1S0O 9001:2015
Certificat nr. 400534



