Secțiunea II – Caiet de sarcini

pentru aplicarea

LICITAȚIEI DESCHISE

organizată on-line, în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

pentru atribuirea contractului de prestare

Servicii de audit tehnic pentru implementarea proiectului „Asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile TIC publice, cât și pentru cele private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – componenta C7 – Transformarea digitală, Investiția I12

# INTRODUCERE

Această secţiune a documentaţiei de atribuire include ansamblul cerinţelor autorităţii contractante pe baza cărora fiecare operator economic va elabora oferta (propunerea tehnică şi propunerea financiară) pentru furnizarea serviciilor care fac obiectul procedurii de achiziţie.

La depunerea propunerii tehnice, pentru a facilita verificarea conformităţii acesteia cu caietul de sarcini, prestatorul va pune la dispoziţia autorităţii contractante documentele în format electronic (sau referinţe către acestea) din care să rezulte modul în care fiecare specificație solicitată prin caietul de sarcini este îndeplinită (fiecare cerinţă din caietul de sarcini va avea alăturat numele documentului, pagina şi paragraful din care rezultă cele solicitate).

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Ofertele care nu îndeplinesc toate cerințele minimale vor fi declarate neconforme. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative. Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor stabilite prin prezentul Caiet de sarcini. Orice ofertă care se abate de la cerințele minimale va fi considerată admisibilă numai în condițiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerințelor minimale.

Orice referire din cuprinsul documentaţiei de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care indică un anumit aviz, certificat, declaraţie sau alt document solicitat se va citi şi interpreta ca fiind însoţită de menţiunea "sau echivalent".

Orice trimitere din prezentul caiet de sarcini la specificaţii tehnice, standarde naţionale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificaţii tehnice comune, standarde internaţionale, alte sisteme de referinţă tehnice instituite de către organismele de standardizare europene se va lua în considerare că este însoţită de menţiunea "sau echivalent".

# CONTEXTUL REALIZĂRII ACHIZIŢIEI DE SERVICII

Contractul de achiziție publică se înscrie într-un proiect co-finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C7 Transformarea digitală, Investiția I12. Asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile TIC publice, cât și pentru cele private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente, Contract de finanțare nr. 760004/12.12.2022.

2.1 Informaţii despre autoritatea contractantă

În cadrul acestei proceduri, Unitatea Militară 0929 București îndeplinește rolul de autoritate contractantă, respectiv achizitor și plătitor în cadrul contractului de prestări servicii. Echipamentele de resort IT&C supuse auditului tehnic se află la dispoziția beneficiarilor din cadrul grupului țintă (unitățile interne, instituțiile și entitățile din categoria IVC). Centrul Național Cyberint ca beneficiar final în cadrul proiectului are responsabilitatea administrării infrastructurii finanțate prin PNRR, acesta fiind entitatea care administrează sistemul național de securitate cibernetică și care deține resursa umană specializată și know-how în domeniul securității cibernetice.

Denumirea autorităţii contractante – achizitor și plătitor: Unitatea Militară 0929 București

Sediu: str. Franceză, nr. 48-50, sector 3, București

Sursa de finanţare: Planul Național de Redresare și Reziliență

Denumirea beneficiarului-final: Centrul Național Cyberint

Sediu: Splaiul Independenței, nr. 323A, sector 6, București

2.2 Informaţii despre contextul care a determinat achiziţionarea serviciilor

Unitatea Militară 0929 Bucureşti este beneficiarul unui contract de finanţare pentru proiectul „Asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile TIC publice, cât și pentru cele private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente”, finanţat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta C7 – Transformarea digitală, Investiția I12.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea contractantă

Nivelul de securitate al infrastructurilor cu valențe critice pentru securitatea națională protejate în prezent este în scădere în raport cu complexitatea și frecvența atacurilor cibernetice actuale, tehnologiile de securitate existente devenind depășite de avansul amenințărilor informatice. Astfel, este necesară adaptarea acestor infrastructuri la noile nevoi și tendințe în domeniul securității cibernetice, concomitent cu creșterea și dezvoltarea capabilităților de procesare, analiză și reacție.

Beneficiile care urmează a fi obţinute ca urmare a auditării tehnice sunt reprezentate de securitatea aplicaţiei şi testarea nivelurilor de securitate ale sistemului informatic, protecţia informaţiei şi asigurarea respectării reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal.

2.4 Cadrul general al sectorului în care autoritatea contractantă/beneficiarul-final îşi desfăşoară activitatea

Pentru România, securitatea cibernetică reprezintă o prioritate națională, acoperind domeniile economice și de apărare și incluzând educația, formarea, exercițiile cibernetice specifice, activitățile de sensibilizare și apărarea cibernetică, urmărindu-se creșterea nivelului de securitate cibernetică a entităților publice și private care dețin infrastructuri cu valențe critice.

Sistemele informatice care gestionează majoritatea infrastructurilor cu valențe critice reprezintă o țintă predilectă a atacurilor cibernetice. Atacurile asupra sistemelor informatice, aparținând unor instituții ale statului sau aflate în proprietate privată, devin cu atât mai periculoase și mai dificil de prevenit. Ele pot fi inițiate atât de grupări de criminalitate organizată care vizează, în cele mai multe cazuri, obținerea de resurse financiare, cât și de către state ostile pentru obținerea unor avantaje strategice. În acest context, principalele provocări au fost reprezentate de securitatea informațiilor vehiculate și a canalelor de comunicații, precum și de adoptarea și aplicarea măsurilor necesare menținerii unui nivel optim de securitate cibernetică.

Având în vedere cele menționate anterior, este necesară extinderea și dezvoltarea la nivel național a mecanismelor de protecție împotriva atacurilor cibernetice în continuă evoluție, prin adoptarea de tehnologii de ultimă generație (artificial intelligence, machine learning etc.) care să asigure mijloacele defensive optime pentru toate domeniile de interes național.

  - Factorii interesaţi şi rolul acestora

Beneficiarii serviciilor de audit tehnic ce fac obiectul achiziției constituie grupul țintă al proiectului, respectiv instituții și entități care au infrastructuri IT&C de importanță critică pentru securitatea națională (IVC). La acești factori se adaugă și Centrul Național Cyberint (CNC), implicat pe întreaga durată de concepere, dezvoltare şi implementare a proiectului, precum şi în etapa de post implementare.

# DESCRIEREA SERVICIILOR

  - Obiectul contractului de achiziţie

Se vor achiziţiona servicii de audit tehnic - din perspectiva corespondenței rezultatelor proiectului conform cererii de finanțare, contractului de furnizare a echipamentelor și soluțiilor destinate grupului țintă și caietul de sarcini aferent procedurii de achiziție de atribuire a contractului de furnizare, inclusiv din punct de vedere al securităţii aplicaţiei şi testarea nivelurilor de securitate ale sistemului informatic, protecţia informaţiei şi asigurarea respectării reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal.

Prin proiectul „Asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile TIC publice, cât și pentru cele private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente”, finanţat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta C7 – Transformarea digitală, Investiția I12, se urmărește dezvoltarea capacității de protecție integrată a securității cibernetice a infrastructurilor TIC de tip IT (Informational Technology – rețele de business) și OT (Operational Technology – rețele de producție), aparținând instituțiilor și entităților care au infrastructuri IT&C de importanță critică pentru securitatea națională (IVC).

Implementarea proiectului presupune auditarea tehnică a tuturor componentelor definite în cadrul proiectului „Asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile TIC publice, cât și pentru cele private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente” şi operaţionalizate în cadrul Centrului Naţional Cyberint şi tuturor IVC-urilor beneficiare ale proiectului. Scopul activităţii este de a evalua/verifica sistemele informatice operaționalizate în cadrul Centrului Național Cyberint și al tuturor IVC-urilor beneficiare ale proiectului, precum şi a modului cum au fost respectate clauzele din contractul de finanţare și specificațiile caietului de sarcini aferent procedurii de achiziție a echipamentelor și soluțiilor destinate grupului țintă.

  - Obiectivul general al proiectului

Dezvoltarea capacității de protecție integrată a securității cibernetice a infrastructurilor TIC de tip IT și OT, aparținând instituțiilor și entităților care au infrastructuri IT&C de importanță critică pentru securitatea națională (IVC), reprezintă obiectivul general al proiectului „Asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile TIC publice, cât și pentru cele private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente”, finanţat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta C7 – Transformarea digitală, Investiția I12.

  - Obiectivul specific la care contribuie prestarea serviciilor

În urma derulării serviciilor de audit se va asigura conformitatea modului de implementare a soluțiilor de securitate cibernetică cu obiectivele specifice ale proiectului definite în cererea de finanțare, precum şi conformitatea cu practicile uzuale în domeniul securităţii cibernetice.

Obiectivele specifice ale proiectului:

O.S. 1: Asigurarea securității infrastructurilor a minim 101 instituții și entități, care au infrastructuri TIC de importanță critică pentru securitatea națională (IVC).

O.S. 2: Dezvoltarea capacităților Centrului Național Cyberint de anticipare, detecție și contracarare a amenințărilor cibernetice, prin soluții de securitate cibernetică acoperind infrastructuri de tip IT (rețele de business) și OT (rețele de producție).

3.4 Serviciile solicitate

Raportul de audit trebuie să certifice dacă soluțiile furnizate în cadrul proiectului respectă din punct de vedere tehnic obligațiile asumate prin Contractul de finanțare, contractul de furnizare și caietul de sarcini aferent procedurii de achiziție de atribuire a contractului de furnizare a echipamentelor și soluțiilor destinate grupului țintă.

3.5 Rezultatele care trebuie obţinute în urma prestării serviciilor

Este necesară efectuarea auditului tehnic - din perspectiva corespondenţei rezultatului proiectului cu cererea de finanţare, inclusiv din punct de vedere al securităţii aplicaţiilor şi testarea nivelurilor de securitate ale sistemului informatic, protecţia informaţiei şi asigurarea respectării reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal.

3.6 Atribuțiile și responsabilitățile părţilor

Achizitorul/Beneficiarul final este responsabilă pentru monitorizarea execuției contractului, efectuarea plăților către prestator și desemnarea unor responsabili de contract. Rolul acestora va fi de a asigura comunicarea permanentă cu echipa prestatorului, de a ține evidența tuturor documentelor referitoare la derularea contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor contractului.

Achizitorul/Beneficiarul final va furniza prestatorului capacitatea managerială și de expertiză necesară pentru buna derulare și implementare a contractului, constând în:

- sprijin prin contribuția specialiștilor proprii la realizarea obiectivelor propuse prin prezentul contract;

- sprijin în asigurarea unei comunicări eficiente cu toate părțile implicate, în vederea implementării cu succes a activităților proiectului;

- acces la sursele de informare disponibile;

- asigurarea accesului în spațiile în care urmează a se realiza prestarea serviciilor;

- - verificarea tuturor documentelor asociate recepției serviciilor care fac obiectul contractului, respectiv care confirmă prestarea serviciilor potrivit condițiilor de calitate stabilite în Caietul de sarcini.

În realizarea contractului, Prestatorul va respecta următoarele principii profesionale şi de performanţă:

- prin semnarea contractului de servicii, Prestatorul recunoaşte atât importanța  serviciilor pe care trebuie să le presteze, cât şi constrângerile financiare, materiale, de personal şi pe cele legate de termenele de realizare a proiectului;

- va acţiona pe baza standardelor profesionale, de competență și de calitate care vor asigura îndeplinirea obiectivelor contractului la termen şi în limita fondurilor alocate;

- în cadrul proiectului va fi asistat de Achizitor și de Beneficiarul final pentru a nu se produce întârzieri sau abateri de la cerințele contractului;

- va acţiona proactiv în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor contractului, aceasta însemnând următoarele:

  - să înţeleagă cerinţele proiectului, graficul de desfășurare a activităților și să-și formuleze serviciile potrivit concepţiei stabilite în caietul de sarcini;

  - să asigure nivelul necesar de transparență a activităţii și să lanseze, în timp util, atenţionări către Achizitor și Beneficiarul final, asupra oricărui element care poate să pună în pericol îndeplinirea/elaborarea la timp şi corespunzătoare a unei activităţi;

  - să asigure transmiterea la timp, corectă şi completă, a documentelor şi informaţiilor, lăsând părţii destinatare un timp suficient de răspuns și pentru a lua măsurile necesare;

  - să obţină, din timp, din partea Achizitorului și Beneficiarului final sau a unei alte părţi implicate în proiect, toate informaţiile suplimentare necesare pentru realizarea activităților;

  - să aleagă, de fiecare dată, soluţia care răspunde cel mai bine intereselor Achizitorului și Beneficiarului final;

  - să asigure alocarea de resurse umane cu înaltă calificare, cunoscătoare ale tipului de sarcini primite și să se asigure în permanență de disponibilitatea resurselor necesare.

Obligațiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completează cu obligațiile prevăzute în Contract.

4. Ipoteze şi riscuri

Ipotezele luate în considerare la momentul iniţierii procedurii de atribuire:

- serviciile solicitate sunt descrise explicit în caietul de sarcini;

- nu se prevăd schimbări ale cadrului legal care să afecteze major implementarea şi desfăşurarea în bune condiţii a contractului;

- toate informaţiile relevante şi disponibile la nivelul autorităţii contractante pentru realizarea serviciilor vor fi puse la dispoziţia prestatorului;

- buna colaborare între părţile implicate: autoritate contractantă, prestator, autorităţi competente şi factori relevanţi implicaţi.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariţie pe perioada de derulare a contractului identificate de autoritatea contractantă în etapa de pregătire a documentaţiei de atribuire sunt:

| Descrierea riscului identificat | Responsabil |  |  | Măsuri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autoritatea Contractantă Achizitor | Prestator | Risc comun |  |
| Alegerea greşită a procedurii de achiziţie | x |  |  | Risc eliminat. Prevederile legale au fost respectate, procedura aplicabilă - licitație deschisă. |
| Criterii de calificare restrictive care favorizează formularea de contestaţii | x |  |  | Risc eliminat. Au fost stabilite criterii nerestrictive, minime, conform prevederilor legale. |
| Întocmirea unei documentaţii de atribuire cu erori legislative, care conduc la anularea procedurii | x |  |  | Risc eliminat. Au fost respectate prevederile legale în întocmirea documentaţiei. |
| Întârzierea procedurii | x |  |  | Risc potenţial mediu. Autoritatea contractantă va gestiona procedura dar pot apărea cauze independente de acţiunea/inacţiunea părţilor implicate (contestaţii, măsuri excepţionale implementate la nivel naţional/local etc.). |
| Lipsa ofertelor | x |  |  | Risc eliminat. Cerinţele de calificare nu sunt restrictive şi valoarea serviciilor este atractivă pentru operatorii economici care prestează aceste servicii. |
| Modificări legislative şi/sau de reglementare relevante care pot avea impact asupra activităţii şi/sau asupra situaţiei financiare a prestatorului |  | x |  | Risc potenţial minim. Preţul nu poate fi actualizat, este ferm pe durata de execuţie a contractului. Execuţia serviciilor se va efectua conform nomelor şi standardelor din domeniu în vigoare. |
| Costuri suplimentare şi întârzieri care se datorează modului de gestionare a contractului de către prestator ca urmare a desfăşurării neconforme a activităţii acestuia |  | x |  | Risc potenţial mediu. Prestatorul va suporta orice consecinţă care decurge din desfăşurarea neconformă a activităţii, exclusiv din vina sa. Prestatorul trebuie să asigure prestarea serviciilor în calendarul stabilit, la nivelul calitativ şi în costurile prevăzute în ofertă. |
| Riscuri neasigurabile în legătură cu evenimente de forţă majoră |  |  | x | Risc potenţial minim. În cazul unor evenimente de forţă majoră cu consecinţe asupra prestării serviciilor, achizitorul şi prestatorul vor fi responsabili cu remedierea situaţiei, în limita cadrului contractual, vor fi evaluate măsurile posibile, resursele şi responsabilităţile asociate. |
| Intrarea în insolvenţă şi/sau faliment a prestatorului |  | x |  | Risc minim, exclusiv în sarcina prestatorului. Documentaţia de atribuire este întocmită astfel încât prestatorul câştigător să fie solvabil. În cazul în care prestatorul devine insolvabil, contractul se va rezilia, iar autoritatea contractantă va organiza o nouă procedură. |
| Lipsa alocării fondurilor financiare/întârzierea finanţării | x |  |  | Risc minim. Contractul de finanţare este semnat. |
| Indisponibilitatea resurselor financiare |  | x |  | Risc potenţial redus. Prestatorul trebuie să asigure capitalul financiar şi toate resursele prevăzute în oferta sa pentru prestarea serviciilor pe toata durata contractului. |
| Schimbări substanţiale în condiţiile contractuale pentru a permite prelungirea duratei contractului şi preţuri mai mari pentru prestator |  |  | x | Risc potenţial redus. Achizitorul nu va accepta modificarea duratei contractului şi nu va accepta modificarea preţului contractului, decât în condiţiile din documentaţia de atribuire. În cazuri excepţionale, eventualele modificări vor fi temeinic fundamentate şi justificate. |
| Acceptarea schimbării specificaţiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin documentaţie |  |  | x | Risc potenţial redus. Achizitorul nu va accepta modificări la contract în acest sens. Se vor accepta modificări superioare standardelor impuse în documentaţia de atribuire, situaţie în care superioritatea se va demonstra de către prestator prin: - indicarea faptului că propunerea îndeplineşte cerinţele minime stabilite de caietul de sarcini; - indicarea caracteristicilor superioare şi a avantajelor pe care autoritatea contractantă le va obţine suplimentar în urma implementării propunerii superioare, avantaje care justifică superioritatea soluţiei propuse. |
| Necompletarea corectă sau lipsa unor documente de recepţie |  |  | x | Risc potenţial mediu. Se vor reface sau se vor completa documentele de recepţie în conformitate cu prevederile contractuale în baza reglementărilor legale, prestatorul având obligaţia de a transmite achizitorului toate documentele de recepţie. |
| Lipsa monitorizării efective din punct de vedere cost-calitate şi a modului de derulare a contractului |  |  | x | Risc potenţial mediu. Achizitorul, prin echipa de proiect, va realiza analiza continuă a modului de derulare a contractului astfel încât să fie evaluată în permanenţă îndeplinirea obiectivelor achiziţiei, respectiv prestarea serviciilor, fără disfuncţionalităţi şi la valoarea contractată. |
| Execuţie necorespunzătoare, întârzieri, costuri suplimentare şi daune din cauza subcontractanţilor |  | x |  | Risc potenţial mediu. Prestatorul este direct răspunzător în caz de insolvenţă, daune, calitate scăzută în prestarea serviciilor, decalarea calendarului din cauza subcontractanţilor săi. În cazul în care în ofertă vor fi nominalizaţi subcontractanţi, aceştia vor fi evaluaţi potrivit documentaţiei de atribuire. Înlocuirea unui subcontractant e posibilă numai cu înştiinţarea şi după obţinerea aprobării din partea achizitorului. |

5. Abordare şi metodologie

Ofertantul este liber să îşi aleagă abordarea şi metodologia care urmează să fie utilizate în planificarea şi realizarea activităţilor care fac obiectul contractului de achiziţie.

Ofertantul va descrie detaliat metodele folosite pentru îndeplinirea şi respectarea   activităţilor, programul şi livrabilele. Descrierea trebuie să fie suficient de clară astfel încât să se poată identifica rezultatele pentru fiecare activitate.

6. Locul şi durata desfăşurării activităţilor

6.1 Locul desfăşurării activităţilor

Implementarea activităților se va realiza la următoarele adrese:

| Nr. crt. | Indicativ IVC | Denumire instituție beneficiară | Adresă | Infrastructura deținută IT și OT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IVC1 | Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) | Sediul: București, Sec. 5, B-dul Libertatii, nr. 12 | IT |  |
|  | IVC2 | Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) | Sediul: București, str. Sfânta Vineri, Nr. 33, Sector 3 | IT |  |
|  | IVC3 | Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) | Sediul: strada Știrbei Vodă nr. 79-81, sector 1 București | IT |  |
|  | IVC4 | Ministerul Educaţiei și Cercetării | Sediul: Strada General H. M. Berthelot 28-30, București | IT |  |
|  | IVC5 | Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) | Sediu: Str. Mendeleev, nr. 21-25, Sector 1, București | IT |  |
|  | IVC6 | Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) | Sediul: Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București | IT |  |
|  | IVC7 | Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) | Sediul: Bulevardul Mircea Vodă, nr. 44, Tronson III, sector 3, București | IT |  |
|  | IVC8 | Agenția Spațială Română (ROSA) | Sediul: București, str. Mendeleev 21-25, sector 1 | IT |  |
|  | IVC9 | Senatul României (SENAT) | Sediul: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, București | IT |  |
|  | IVC10 | Camera Deputaților | Sediul: Palatul Parlamentului, București | IT |  |
|  | IVC11 | Consiliul Concurenţei (CC) | Sediul: P-ța. Presei Libere, nr. 1, Corp D1, Sector 1, București | IT |  |
|  | IVC12 | Banca Naţională a României (BNR) | Sediul: Strada Lipscani nr. 25, sector 3, București | IT |  |
|  | IVC13 | Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) | Sediul: str.Tudor Vladimirescu nr. 22, București | IT |  |
|  | IVC14 | Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) | Sediul: Bd. Dacia nr. 59, sector 1, București | IT |  |
|  | IVC16 | Curtea de Conturi a României (CCR) | Sediul: Str. Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, București | IT |  |
|  | IVC17 | Casa Națională de Asigurări de Sănătate | Sediul: Calea Călărași nr. 248, Bloc S19, Sector 3, București | IT |  |
|  | IVC18 | Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti (CASAOPSNAJ) | Sediul: București, str. Popa Savu, nr. 45, Sector 1 | IT |  |
|  | IVC19 | Ministerul Sănătăţii (MS) | Sediul: Cristian Popisteanu nr. 1-3, București | IT |  |
|  | IVC20 | Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) | Sediul: Calea Plevnei nr.141B, sector 6, București | IT |  |
|  | IVC21 | Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP) | Sediu: Calea Floreasca nr. 202, Sector 1, București | IT |  |
|  | IVC22 | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) | Sediu: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București | IT |  |
|  | IVC24 | Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) | Sediul: Bulevardul Libertății nr. 14, sector 5, București | IT |  |
|  | IVC25 | Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) | Sediul: Str. Italiană 22, sector 2, București | IT |  |
|  | IVC26 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI) | Sediul: B-dul Mareșal Averescu nr. 8-10, București | IT |  |
|  | IVC27 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale | Sediul: B-dul Carol I nr. 4, București | IT |  |
|  | IVC28 | Agenţia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) | Sediul: Str. Știrbei Vodă, nr. 43, sector 1, București | IT |  |
|  | IVC29 | Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) | Sediul: Bulevardul Carol l Nr. 17, sector 2, București | IT |  |
|  | IVC30 | Agenţia Naţională pentru Zootehnie (ANZ) | Sediul: Șos. București-Ploiești, Km. 18.2, Balotești, Jud. Ilfov | IT |  |
|  | IVC31 | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) | Sediu: Bd. Libertății, nr. 12, Sector 5, București | IT |  |
|  | IVC33 | Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) | Sediul: București, Calea Victoriei, nr. 152, sect. 1 | IT |  |
|  | IVC34 | Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale | Sediu: str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2 – 4, sectorul 1, Bucureşti | IT |  |
|  | IVC35 | Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) | Sediul: Ion Câmpineanu, nr. 20, Sector 1, București Punct de lucru: Bld. General Gheorghe Magheru, nr.7, Sector 1, București | IT |  |
|  | IVC36 | Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) | Sediu: Str. Avalansei, nr. 20-22, Sector 4, Bucuresti | IT |  |
|  | IVC37 | Inspecţia Muncii (IM) | Sediul: Str. Matei Voievod, nr. 14, Sector 2 București | IT |  |
|  | IVC40 | Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) | Sediul: Strada Latină, nr. 8, Sector 2, București | IT |  |
|  | IVC41 | Ministerul Afacerilor Externe (MAE) | Sediul: Aleea Modrogan nr.14, sector 1, București | IT |  |
|  | IVC42 | Serviciul Român de Informații prin UM 0296 București, Rețea locală de acces la Internet | Sediul: Strada Dinu Vintilă, Nr. 8, sector 2, Bucureşti | IT |  |
|  | IVC44 | Ministerul Finanţelor (Centrul National pentru Informatii Financiare și Autoritatea Vamală Română) | Sediul: B-dul Libertății, nr. 16, sector 5, Bucureşti | IT |  |
|  | IVC45 | Ministerul Culturii | Sediul: Bd. Unirii nr. 22, Sector 3, București | IT |  |
|  | IVC49 | Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP) | Sediul: Bulevardul Geniului, nr. 42B, Sector 6, București | IT |  |
|  | IVC50 | Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS) | Sediul: str. Mures nr. 4, București, sector 1 | IT |  |
|  | IVC51 | Comisia Naţională pentru Controlul Activităţii Nucleare (CNCAN) | Sediul: B-dul Libertății, nr. 14, sector 5, București | IT |  |
|  | IVC52 | Institutul Naţional de Statistică (INS) | Sediul: București, Bd. Libertății, Nr. 16, sector 5 | IT |  |
|  | IVC53 | Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) | Sediul: Splaiul Independenței nr. 202A, etaj 1, sector 6, București | IT |  |
|  | IVC54 | Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) | Sediul: Mendeleev 36-38, Sector 1 București, (Alte sedii: Șos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1 – 1B, Victoria Office Intrarea str. Menuetului, nr. 7 si S-PARK - Strada Tipografilor 11-15, București. | IT |  |
|  | IVC55 | Ministerul Justiției | Sediul: Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucureşti | IT |  |
|  | IVC57 | Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor (AASNACP) | Sediul: Blvd. Carol I, nr. 12, Sector 3, București | IT |  |
|  | IVC60 | Ministerul Energiei (MEnerg) | Sediul: Str. Academiei 39-41, București, Sector 1 | IT |  |
|  | IVC61 | Teletrans S.A. | Sediul: Sediu social: Bd. Hristo Botev nr. 16-18, Sector 3, București | IT |  |
|  | IVC62 | C.N.T.E.E Transelectrica S.A. | Sediul: Bucureşti, Strada Olteni nr. 2-4 | IT | OT |
|  | IVC63 | S.N.T.G.N. Transgaz S.A. | Sediul: str. C. I. Motas, nr. 1, Medias, jud. Sibiu | IT | OT |
|  | IVC64 | S.N. Nuclearelectrica | Sediul: str. Polonă 65, sector 1, București | IT | OT |
|  | IVC65 | Oficiul National al Registrului Comerțului (ONRC) | Sediul: București, B-dul Unirii, nr. 74, bl. J3B, tronson II+III, sector 3 | IT |  |
|  | IVC66 | Hidroelectrica București | Sediul: Blvd. Ion Mihalache, nr. 15-17, București | IT | OT |
|  | IVC67 | Aeroportul Internațional Henri Coandă (OTP) (infrastructura de bussines și infrastructura de security) | Sediul: Oraș Otopeni, Calea Bucureștilor 224 E, Județ Ilfov | IT | OT |
|  | IVC68 | Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu (CT) | Sediul: Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu, Constanța | IT |  |
|  | IVC70 | Aeroport Internațional Traian Vuia (TM) | Sediul: comuna Ghiroda, str. Aeroportului nr. 2, jud. Timis | IT |  |
|  | IVC71 | Autoritatea Navală Română (ANR) | Sediul: 900900, Incintă Port Constanța​ nr. 1​, Clădire ANR, Constanța | IT |  |
|  | IVC72 | Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei (IFIN-HH și ELI-NP) | Sediul: str. Reactorului nr 30, Măgurele, jud. Ilfov | IT | OT |
|  | IVC73 | C.N. Romarm S.A. | Sediul: B-dul. Timișoara nr. 5B, sector 6, București | IT |  |
|  | IVC74 | Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) | Sediul: Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, Bucureşti | IT |  |
|  | IVC75 | S.N.G.N. Romgaz S.A. | Sediul: Piata Constantin Motaș 4, Mediaș, jud. Sibiu | IT | OT |
|  | IVC76 | Complexul Energetic Oltenia (CEO) S.A. Târgu Jiu | Sediul: Strada Alexandru Ioan Cuza nr. 5, Târgu-Jiu, Gorj | IT | OT |
|  | IVC79 | Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov | Sediul: Str. Mihai Eminescu, nr. 163, et. II, sector 2, București | IT |  |
|  | IVC80 | Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est | Sediul: Piatra-Neamt, str. Locotenent Draghescu nr 9. Jud. Neamț | IT |  |
|  | IVC81 | Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est | Sediul: Brăila, Str. Anghel Saligny, nr. 24 | IT |  |
|  | IVC82 | Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru | Sediul: Str. Decebal Nr. 12, Alba Iulia, jud. Alba | IT |  |
|  | IVC84 | Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia | Sediul: Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, Municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi | IT |  |
|  | IVC85 | Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia | Sediul: Aleea Teatrului nr. 1, Craiova, jud. Dolj | IT |  |
|  | IVC86 | Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest | Sediul: sediu social: Sat Radaia, nr. 50,407059, Comuna Baciu, Cluj, sediu secundar: Calea Dorobanţilor nr. 3, Cluj-Napoca | IT |  |
|  | IVC87 | Electrocentrale București (ELCEN) S.A. București | Sediul: Splaiul Independenţei nr. 227, sector 6, București | IT | OT |
|  | IVC88 | Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energetic – București | Sediul: Constantin Nacu nr. 3, sector 2, București | IT |  |
|  | IVC90 | Societatea Energetică Electrica S.A. București | Sediul: București, Sectorul 1, Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9 | IT |  |
|  | IVC91 | Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu | Sediul: șos. Portului, nr. 1, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu | IT |  |
|  | IVC92 | Administrația porturilor Maritime Constanța | Sediul: Incinta Port, Gara Maritimă, Constanţa | IT | OT |
|  | IVC93 | Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. București | Sediul: Dinicu Golescu 38, București, Sector 1 | IT |  |
|  | IVC94 | Telecomunicaţii CFR S.A. București | Sediul: București, Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 | IT |  |
|  | IVC95 | S.C. Aeroportul Arad S.A. Arad | Sediul: Arad, Aleea Aeroport, nr. 4 | IT |  |
|  | IVC96 | R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” S.A. Bacău | Sediul: Bacău, Strada Aeroportului, nr.1 | IT |  |
|  | IVC97 | Aeroportul Internațional Avram Iancu R.A. Cluj | Sediul: Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, jud. Cluj | IT | OT |
|  | IVC98 | R.A. Aeroportul Craiova S.A. Craiova | Sediul: Str. Calea Bucuresti 325 A, Municipiul Craiova, Jud. Dolj | IT | OT |
|  | IVC99 | R.A. Aeroportul Iași S.A. Iași | Sediul: Iasi, str. Moara de Vant, Nr. 34, Jud. Iasi | IT |  |
|  | IVC100 | R.A. Aeroportul "Ștefan cel Mare" Suceava | Sediul: Strada Aeroportului nr.1, Oraș Salcea, Judetul Suceava | IT |  |
|  | IVC101 | Direcția Sănătate Publică București | Sediul: Strada Avrig, nr. 72-74, Sector 2, București | IT |  |
|  | IVC102 | Direcția de Sănătate Publică Cluj | Sediul: Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5, etajul l | IT |  |
|  | IVC103 | Direcția de Sănătate Publică Constanța | Sediul: Constanța, Str. Nicolae Iorga, nr. 89, Județul Constanța | IT |  |
|  | IVC104 | Direcția de Sănătate Publică Dolj | Sediul: Dolj, Craiova, Str.Tabaci, nr. 1 | IT |  |
|  | IVC105 | Direcția de Sănătate Publică Iași | Sediul: Iași, str. Vasile Conta, nr. 2-4, Jud. Iași. | IT |  |
|  | IVC106 | Direcția de Sănătate Publică Timiș | Sediul: Timisoara, strada Nikolaus Leneu, nr. 10 | IT |  |
|  | IVC107 | Institutul Național de Sănătate Publică | Sediul: str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 1-3, Sector 5, București | IT |  |
|  | IVC109 | Institutul Național Transfuzie Sanguină Prof. Dr. C.T. Nicolau | Sediul: București, Sector 1, Strada Dr. Constantin Caracas, nr. 2-8 | IT |  |
|  | IVC110 | Serviciul de Ambulanță București - Ilfov | Sediu: Str. Mihai Eminescu, nr. 226-236, sector 2, București | IT |  |
|  | IVC111 | Serviciul de Ambulanță Cluj | Sediul: Cluj-Napoca, str. Horea, nr. 55 | IT |  |
|  | IVC112 | Serviciul de Ambulanță Constanța | Sediul: Constanța, str. Bravilor, nr.1 | IT |  |
|  | IVC113 | Serviciul de Ambulanță Dolj | Sediul: Craiova, Str. Tabaci, nr. 3, Dolj | IT |  |
|  | IVC114 | Serviciul de Ambulanță Iași | Sediul: Bulevardul Primăverii 74, Iași | IT |  |
|  | IVC115 | Serviciul de Ambulanță Timiș | Sediul: Timișoara, Str. M.M. Ciopec, nr. 5 | IT |  |
|  | IVC116 | Compania Națională Unifarm S.A. București | Sediu: Str. Av. Ștefan Sănătescu nr. 48, sect. 1, București | IT |  |
|  | IVC117 | Societatea Comercială Antibiotice S.A. Iași | Sediul: Iasi, Strada Valea Lupului Nr. 1 | IT | OT |
|  | IVC118 | Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci | Sediul: str. Ion Ghica nr. 5, sector 3, București | IT |  |
|  | IVC119 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | Sediul: Şos. Olteniţei nr. 35, sector 4, București | IT |  |
|  | IVC120 | Agenția Domeniilor Statului (din cadrul MADR) | Sediul: str. Stribei Voda, nr. 43, sector 1 | IT |  |
|  | IVC121 | Autoritatea Rutieră Română | Sediul: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucureşti | IT |  |
|  | IVC122 | Agenția Națională pentru Achiziții Publice | Sediul: Str. Foisorului, nr. 2A, Bucureşti Telefon: 0729.042.933 | IT |  |
|  | IVC123 | Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale | Sediul: B-dul Libertății nr. 14, Sector 5, București | IT |  |
|  | IVC124 | Societatea Română de Radiofuziune | Sediul: General Berthelot 60-64, București, sector 1 | IT |  |
|  | IVC125 | Administrația pentru Fondul de Mediu | Sediul: Splaiul Independenței, nr. 294, corp a, Sector 6, București | IT |  |
|  | IVC126 | Apa Nova București S.A. | Sediul: str. Tunari, nr. 60A, etajele 6-9, Sector 2, București | IT |  |
|  | IVC127 | Administrația Națională a Penitenciarelor | Sediul: Strada Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2, București și adresa de corespondență în Calea Floreasca nr. 39, sector 1, București | IT |  |
|  | IVC128 | Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) | Sediul: Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 38-40, sector 1, Bucuresti | IT |  |
|  | IVC129 | Autoritatea Națională pentru Cetățenie | Sediul: str. Smardan nr. 3, sector 3, București | IT |  |
|  | IVC130 | Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor | Sediul: Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, București | IT |  |
|  | IVC131 | RAJA S.A. Constanța | Sediul: Str. Calarasi nr. 22-24, Constanta | IT | OT |
|  | IVC132 | Aeroportul Internațional Sibiu | Sediul: Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr. 73 | IT |  |
|  | IVC133 | R.A. Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați | Sediul: municipiul Galaţi, Str. Portului nr. 32, judeţul Galaţi | IT |  |
|  | IVC134 | Administrația Canalelor Navigabile, Agigea, Jud. Constanta | Sediul: Strada Ecluzei nr. 1, Agigea, jud. Constanta | IT | OT |
|  | IVC135 | Distribuție Energie Electrică România S.A. | Sediul: Municipiul Cluj-Napoca, Str. Ilie Măcelaru, Nr. 28A, Judet Cluj | IT | OT |
|  | IVC136 | Aeroportul International Transilvania, Mureș | Sediul: Vidrasau, Șoseaua Tg. Mureș - Luduș, km 14,5, jud. Mureș | IT |  |
|  | IVC137 | Compania Municipala Managementul Traficului, București | Sediul: Calea Vitan, nr. 293, etaj.8, sect.3, București | IT |  |
|  | IVC139 | Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) | Sediul: Str. Vasile Lascăr, nr. 31, sector 2, București | IT |  |
|  | IVC140 | Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) | Sediul: Bd. Octavian Goga, nr. 2, sector 3, București | IT |  |
|  |  | Centrul Cyberint | Sediul: Splaiul Independenței 323A, sector 6, București | IT |  |

6.2 Data de început şi data de încheiere a prestării serviciilor

Achizitorul și Beneficiarul final împreună cu prestatorul vor stabili de comun acord datele de început a auditării tehnice pe baza planificării proiectului.

Activitatea de auditare tehnică se va desfăşura până la data de 19.06.2026 şi va fi finalizată prin întocmirea procesului verbal de recepţie cantitativă și calitativă a serviciului prestat.

Termenul de finalizare a implementării proiectului este data de 30.06.2026, iar data de depunere a ultimului raport de cheltuieli este până la 30.06.2026.

După semnarea contractului de către ambele părți și consultarea cu achizitorul și Beneficiarul final, în maximum 5 zile lucrătoare, Contractantul va elabora Graficul de prestare. Graficul de prestare va fi anexă la Contract și va constitui referința pentru monitorizarea execuției contractului, precum și în cazul în care se va impune aplicarea unor penalități de întârziere.

Graficul de prestare va fi realizat utilizând un software de planificare a timpului și va cuprinde informații privind:

- denumirea și durata activităților și sub activităților/pachetelor de lucru din cadrul contractului, livrabilele aferente fiecărei activități;

- succesiunea și inter-relaționarea acestor activități;

- punctele-cheie de control - "jaloanele" contractului.

Graficul de prestare trebuie să includă un calendar cât mai detaliat al activităţilor ce vor fi derulate în cadrul contractului, cu indicarea etapelor / stadiilor esenţiale, a modului în care activităţile respective sunt reflectate în rapoarte, a legăturilor şi relaţiilor dintre activităţi şi secvenţialitatea acestora, precum şi a resurselor umane alocate pe activităţi.

În cazul în care, din motive obiective, neimputabile Contractantului, achizitorul solicită modificarea Graficului de prestare, atunci versiunea astfel actualizată va constitui referința pentru monitorizarea executiei contractului, precum si în cazul în care se va impune aplicarea unor penalități de întârziere.

6.3 Activităţi

Serviciile de auditare tehnică a sistemelor informatice puse în funcțiune în cadrul proiectului „Asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile TIC publice, cât și pentru cele private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente” cuprind următoarele activități:

- Verificarea şi evaluarea conformității tehnice a sistemelor informatice și de securitate (arhitectura hardware și software) şi a funcţionalităţilor acestora cu prevederile caietului de sarcini aferent procedurii de achiziție a echipamentelor și soluțiilor destinate grupului țintă şi cele ale contractului de finanțare nr. 760004/12.12.2022 și anexelor acestuia, prin:

  - verificarea implementării hardware (instalarea, configurarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor hardware) şi a licenţelor (instalarea şi configurarea licenţelor software);

  - verificarea implementării echipamentelor la nivelul reţelelor LAN ale Centrului Național Cyberint și a IVC-urilor beneficiare ale proiectului.

- Verificarea modului în care este asigurată interoperabilitatea între sistemele de securitate implementate în cadrul Centrului Național Cyberint și a celor implementate în cadrul IVC-urilor beneficiare ale proiectului, inclusiv a modului de implementare a mecanismelor de transmitere automată a alertelor de securitate; verificarea şi evaluarea securităţii administrării întregului sistem informatic implementat;

- Realizarea unor teste de penetrare în vederea evaluării securității asigurate la nivelul sistemelor informatice ale IVC-urilor de sistemele de securitate cibernetică implementate prin proiect şi identificarea unor posibile vulnerabilităţi;

- Elaborarea raportului final de verificare și evaluare a sistemului informatic - Raport de audit tehnic.

În cadrul acestor activități, Auditorul va avea următoarele obligaţii:

- Întocmeşte un plan de auditare detaliat care include activităţile enumerate mai sus;

- Realizează toate procedurile tehnice necesare verificării și evaluării sistemelor de securitate implementate, a funcţionalităţii acestora, a securității asigurate la nivelul reţelei şi a aplicaţiilor informatice din cadrul sistemelor informatice aparținând IVC-urilor beneficiare, pentru a evalua dacă acestea răspund în mod eficient cerinţelor de implementare. Activitățile vor fi derulate în locațiile de implementare a proiectului, de comun acord cu beneficiarul final, după operaționalizarea soluțiilor de securitate cibernetică achiziționate și furnizate prin intermediul investiției I12 (contractul de furnizare a soluțiilor este în curs de derulare);

- Emite, sub formă de document redactat, raportul de audit structurat pe etape, astfel încât să conţină toate datele rezultate în urma derulării procedurilor tehnice aferente fiecărei etape. Aceste date vor conţine atât o analiză a riscurilor şi vulnerabilităţilor identificate, cât şi recomandările de remediere sau diminuare a acestora.

Raportul de audit tehnic trebuie să certifice faptul că sistemele informatice sunt implementate în locațiile menționate în contractul de finanțare, că sunt în stare de funcționare, iar din punct de vedere tehnic respectă obligațiile asumate prin contractul de furnizare. În Raportul de audit tehnic va fi inclus un capitol / o secțiune destinată protectiei datelor cu caracter personal, respectiv stabilirea faptului că proiectul generează sau nu monitorizarea și prelucrarea constantă și sistemică a datelor cu caracter personal. În conformitate cu prevederile cererii de finanțare și ale documentației tehnice (proiectul tehnic), în cadrul proiectului nu este propusă monitorizarea și prelucrarea de date cu caracter personal.

La Raport va fi atașată Declarația de independență a auditorului IT/auditorilor IT.

Rapoartele/documentele solicitate de la prestator

Auditorul are obligația de a include în graficul său de prestare cel puțin următoarele activități și livrabile:

| Nr. crt. | Servicii ce urmează a fi prestate | Documente solicitate de la Auditor (livrabile) |
| --- | --- | --- |
| ETAPA - Lansare audit |  |  |
| A1 | Elaborarea graficului de activităţi privind auditarea proiectului, elaborarea pistei de audit, identificarea şi menţionarea resurselor necesare derulării procesului de audit. | Planul de auditare tehnică. Se prezintă anterior derulării activității de audit (după definitivarea graficului de prestare) |
| ETAPA - Audit |  |  |
| B1 | Verificarea implementării hardware (instalarea, configurarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor hardware) şi a licenţelor (instalarea şi configurarea licenţelor software) conform prevederilor contractului de furnizare aferent achiziției de echipamente și soluții destinate grupului țintă, contractului de finanţare şi anexelor acestuia Se vor realiza: - Verificarea livrării echipamentelor; - Verificarea instalării şi configurării primare a echipamentelor; - Verificarea instalării şi configurării licenţelor de aplicaţii şi servicii; | Raport de evaluare privind instalarea, configurarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor hardware a licenţelor şi a politicilor de securitate (raportul va evidenţia conformitatea implementării cu cerinţele contractului de furnizare aferent achiziției de echipamente și soluții destinate grupului țintă). Raportul va fi inclus/constitutie secțiune în cadrul Raportului de audit tehnic. |
| B2 | Verificarea implementării echipamentelor de securitate la nivelul reţelei LAN conform prevederilor contractului de furnizare aferent achiziției de echipamente și soluții destinate grupului țintă, contractului de finanţare şi anexelor acestuia, precum și cu documentele transmise de Centrul Național Cyberint către IVC-urile beneficiare pe parcursul derulării proiectului. Se va realiza: - Verificarea configurării de securitate a echipamentelor | Raport de verificare a echipamentelor de securitate la nivelul reţelei LAN şi a politicilor de securitate (raportul va evidenţia conformitatea implementării cu cerinţele contractului de furnizare aferent achiziției de echipamente și soluții destinate grupului țintă). Raportul va fi inclus/constitutie secțiune în cadrul Raportului de audit tehnic. |
| B3 | Efectuarea testelor de penetrare, constând în verificarea gradului de securitate asigurat la nivelul sistemelor informatice ale IVC-urilor de sistemele de securitate implementate prin proiect şi identificarea unor posibile vulnerabilităţi atât în situația unor atacuri informatice externe, cât și interne. Se vor realiza: - Evaluarea măsurilor de management al securității informaţiilor, utilizându-se ca referinţă cerinţele standardelor internaţionale de management al securităţii informaţiilor SR EN ISO 27001:2005 şi SR EN ISO 27002:2008; - Evaluarea tehnică a securităţii sistemelor IT, utilizându-se ca referinţă standardul nominal pentru vulnerabilităţi informatice (CVE), precum şi criteriile definite prin cadrele de testare ale securităţii sistemelor informatice OSSTM (Open Source Security Testing Methodology Manual) şi ISSAF (Information Systems Security Assessment Framework). - Descoperirea vulnerabilităţilor atât la nivel hardware, cât şi la nivel software; - teste de penetrare interne şi externe. Scenariile privind testele de penetrare vor fi stabilite de comun acord cu reprezentanții IVC –urilor beneficiare ale proiectului. | Raport teste de penetrare. Raportul va fi inclus/constitutie secțiune în cadrul Raportului de audit tehnic. |
| C1 | Derularea procedurilor de verificare a conformităţii tehnice a tuturor sistemelor cu prevederile contractului de furnizare aferent achiziției de echipamente și soluții destinate grupului țintă, contractului de finanţare şi anexelor acestuia; Se vor realiza: a) Analiza funcţionalităţilor implementate; b) Analiza capacităţii acestora pentru: - asigurarea funcţionalităţilor implementate; - verificarea şi evaluarea administrării sistemelor; - verificarea şi evaluarea aplicaţiilor informatice; - verificarea integrităţii, confidenţialităţii şi disponibilităţii datelor şi informaţiilor asigurate la nivelul sistemelor protejate; - recomandarea de acţiuni pentru eliminarea diferenţelor identificate în capitolele anterioare. | Raport verificare a conformitatii tehnice a tuturor sistemelor cu prevederile contractului de furnizare aferent achiziției de echipamente și soluții destinate grupului țintă, contractului de finantare și anexelor acestuia. Acesta va conţine o analiză a riscurilor şi vulnerabilităţilor identificate, cât şi recomandări de remediere sau diminuare a acestora. Raportul va fi inclus/constitutie secțiune în cadrul Raportului de audit tehnic. |
| C2 | Emiterea Raportul de audit tehnic | 1 exemplar în format electronic, pe stick. Raportul de audit tehnic va fi întocmit în urma evaluării funcţionale, a securităţii sistemului informatic şi a aplicaţiilor |

Dacă pentru evaluare/verificare auditorul consideră necesară utilizarea unor aplicații/echipamente specializate, acesta le va asigura pe cheltuială proprie,  fără costuri suplimentare pentru achizitor. Pentru utilizarea lor, este necesar ca acestea să fie neintrusive, să nu perturbe activitatea normală de implementare sau de exploatare a sistemului, și să obțină în prealabil acordul achizitorului pentru utilizarea lor în activitățile de prestare.

Cerințe minime în materie de elaborare a livrabilelor:

Toate  materialele elaborate de către Auditor trebuie să fie:

- complete, respectiv să conțină toate informațiile și argumentele pentru susținerea îndeplinirii obiectivelor auditului;

- accesibile, fapt ce implică utilizarea unui limbaj cât mai clar și mai simplu, pentru a fi înțeles cu ușurință; acestea trebuie să fie logice și să nu ofere posibilitatea unor interpretări eronate; în cazul utilizării unor termeni tehnici, de specialitate sau abrevieri, aceștia vor fi descriși în mod distinct, într-un  glosar de termeni;

- obiective, ceea ce presupune ca acestea să fie echilibrate, fără distorsiuni, pentru a nu crea suspiciuni privind credibilitatea și independența auditorului;

- concise, ceea ce presupune redactarea numai a acelor aspecte ce reies din obiectivele auditului, evitându-se detaliile, formulările și constatările inutile;

- constructive, respectiv să prezinte clar și echilibrat toate aspectele constatate, astfel încât să se evite repetarea unor probleme deja evidențiate de auditor în raportul de audit;

- oportune și competente, prin respectarea termenelor de elaborare, fără întârzieri, în așa fel încât să reflecte competența și profesionalismul auditorului și implicit, activitatea de audit de calitate;

- convingătoare, ceea ce presupune prezentarea concludentă și exactă a rezultatelor auditului, iar concluziile și recomandările din raport trebuie să fie susținute cu probe de audit suficiente și adecvate;

- redactate astfel încât să evidențieze elementele obligatorii de identitate vizuală, precum şi însemnele de vizibilitate ale proiectului, în conformitate cu prevederile Manualului de identitate vizuală pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, disponibil pe site-ul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, la adresa https://mfe.gov.ro/pnrr/.

Limba oficială de pregătire a tuturor documentelor este limba română.

În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, Autoritatea contractantă va accepta documente echivalente, emise de organisme stabilite în alte State Membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoaşterea şi echivalarea certificărilor / autorizaţiilor în cauză.

7. Resursele necesare/expertiza necesară pentru realizarea activităţilor în contract

În vederea îndeplinirii cu succes a activităților și responsabilităților referitoare la auditul tehnic, ofertantul va furniza personalul corespunzător (din punct de vedere al competențelor, experienței și alocării timpului), precum și echipamentele necesare în vederea finalizării eficiente a tuturor activităților solicitate în prezentul caiet de sarcini și în vederea realizării în final a obiectivelor generale și specifice ale proiectului. Această sarcină trebuie efectuată de personal calificat, cu experiență în domeniul serviciilor similare obiectului de activitate al prezentului contract.

Ofertanții vor nominaliza specialiștii care vor asigura pe parcursul contractului serviciile prevăzute.

Prestatorul este responsabil în exclusivitate și integral pentru stabilirea componenței echipei, pentru organizarea tuturor experților propuși, precum și pentru depunerea efortului necesar desfășurării în bune condiții a tuturor activităților solicitate prin prezentul caiet de sarcini.

În cazul necesității de implicare a unor asemenea experți, este în răspunderea Prestatorului:

- să furnizeze suportul necesar, pentru asigurarea îndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor contractuale pe toată durata de execuție a contractului;

- să prezinte în cadrul propunerii tehnice rolul și responsabilitățile deținute în vederea execuției contractului, precum și orice alte informații relevante din cadrul cărora să rezulte pregătirea și experiența/competențele profesionale ale acestora.

Pentru prestarea serviciilor solicitate prin Caietul de sarcini, Contractantul trebuie să pună la dispoziția achizitorului o echipă de experți principali (experți cheie) și secundari (experți non-cheie), care să dețină competențele necesare serviciilor solicitate, la calitatea și la momentele de timp relevante.

În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă acceptă documente echivalente celor solicitate la nivelul caietului de sarcini, emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoașterea și echivalarea certificărilor/autorizațiilor în cauză.

Nu se acceptă îndeplinirea cerințelor minime aferente unui expert-cheie prin cumul de către mai multe persoane.

Numărul de experți pe categorie de expertiză

Expertul/experții - cheie (4 experți – cheie – care să acopere toate domeniile vizate pentru realizarea activităţilor enumerate la punctele B1, B2, B3, C1 şi C2) propuși de ofertant trebuie să dețină următoarele competențe:

  - Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;

  - Toți experții propuși vor deține cel puțin 2 din următoarele certificări în domeniul auditului şi consultanței IT emise de către autoritățile în domeniu:

- CISA (Certified Information Systems Auditor) emis de către ISACA (Information Systems Audit and Control Association) sau echivalent;

- ISO 27001 Auditor sau echivalent;

- CEH (Certified Ethical Hacker) sau echivalent;

- LPT (Licensed Penetration Tester) sau echivalent;

- OSCP (Offensive Security Certified Professional) sau echivalent;

- OSSTMM (Profesional Security Tester - OPST) sau echivalent;

- CompTIA Security+ sau echivalent;

- CISSP (Certified Information Systems Security Professional) sau echivalent;

- CISM (Certified Information Security Manager) sau echivalent;

- GPEN (GIAC Penetration Tester) sau echivalent;

- CPTC (Certified Penetration Testing Communicator) sau echivalent.

  - experiență profesională în ocuparea în cadrul a cel puțin unui contract/proiect finalizat a unei poziții prin prisma căreia persoana desemnată a avut responsabilități și sarcini similare celor din prezentul caiet de sarcini și al cărui obiect îl constituie auditarea de soluții informatice similare.

Pentru îndeplinirea acestor cerințe se vor prezenta următoarele documente:

- Curriculum Vitae, datat și semnat;

- Dovada deținerii a cel puțin 2 din certificările enumerate mai sus sau echivalent (copii după diplome, copii după certificate de atestare sau orice document echivalent în termen de valabilitate la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor);

- Pentru demonstrarea experienţei profesionale, se vor prezenta recomandări sau orice alte documente similare (fişă de post/contract de muncă/recomandări emise de beneficiari/ procese verbale de recepție a serviciilor/certificate constatatoare/documente de recepție a rapoartelor/etc.) care să îndeplinească în mod obligatoriu următoarele condiţii cumulative:

- din conţinutul lor să rezulte în mod clar denumirea, beneficiarul proiectelor/contractelor în care expertul propus a acumulat experiența solicitată, precum și faptul că persoana desemnată a avut responsabilități și sarcini similare celor din prezentul caiet de sarcini în cadrul a cel puțin unui contract al cărui obiect îl constituie auditarea de soluții informatice similare;

- să fie emise şi/sau contrasemnate de beneficiarul final sau de către operatorul economic care a implicat expertul respectiv în execuţia contractului/proiectului la care se referă documentul justificativ.

- Pentru persoanele propuse care au calitatea de salariați ai ofertantului, se va prezenta în mod obligatoriu orice document prin care să se demonstreze relația contractuală dintre expertul-cheie nominalizat și Ofertant (extras Revisal/Contract de muncă etc.). În cazul în care se propune personal care nu este salariat al Ofertantului, pentru îndeplinirea cerinței de disponibilitate se va anexa o Declarație de disponibilitate, semnată şi datată, pentru perioada de derulare a contractului, cu referire strictă la obiectul contractului ce face obiectul prezentei proceduri.

Prin noțiunea „finalizat” se înțelege: servicii ce au fost recepționate la sfârșitul prestării sau recepționate parțial, cu condiția ca specificul activităților comparabile, să permită elaborarea unui livrabil (exemplu: raport de audit) care sa poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent.

Documentele în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul cu semnătură și ștampilă.

Ofertanții vor prezenta, la nivelul propunerii tehnice, lista cu experții – cheie propuși care vor realiza efectiv serviciile din cadrul contractului, în care va enumera persoanele nominalizate și în care va descrie modalitatea prin care experții propuși îndeplinesc cerințele.

Fiecare dintre persoanele propuse pentru rolurile de expert-cheie detaliate mai jos trebuie să îndeplinească integral toate cerințele minime aferente rolului pentru care au fost nominalizate.

Certificatele/diplomele/documentele justificative emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate în limba de origine, însoțite de traducerea autorizată în limba română.

În urma verificării exactității informațiilor și a dovezilor furnizate de către ofertanți, autoritatea contractantă poate solicita și alte documente/informații care să clarifice experiența profesională solicitată. De asemenea, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a contacta beneficiarii finali ai proiectelor prezentate la experiența profesională, în vederea confirmării celor prezentate de către ofertanți.

Înlocuirea experților cheie

Pe parcursul derulării Contractului, modalitatea de înlocuire a personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează conform prevederilor art. 162 din HG nr. 395/2016 și în condițiile clauzelor prevăzute în Contract.

Un membru al echipei de proiect poate fi înlocuit pe parcursul derulării contractului doar cu notificarea prealabilă a achizitorului cu minim 5 zile lucrătoare înainte de data propusă pentru înlocuire. Notificarea va fi în mod obligatoriu însoțită de documentele justificative asociate noului expert, așa cum au fost acestea solicitate prin prezentul caiet de sarcini. Contractantul are obligația de a se asigura că expertul nou propus îndeplinește toate cerințele minime solicitate de autoritatea contractantă pentru expertul înlocuit (precum și toate calificările sau experiența suplimentară care a făcut obiectul evaluării ofertelor).

Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează numai cu acceptul achizitorului şi nu reprezintă o modificare substanţială, aşa cum este aceasta definită în art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, decât în următoarele situaţii:

a) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu îndeplineşte cel puţin criteriile de calificare/selecţie prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire;
    	b) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu obţine cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare.

Contractantul are obligaţia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin caietul de sarcini fie în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor minime stabilite, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare.

Toate costurile generate de înlocuirea personalului sunt exclusiv în sarcina prestatorului.

Niciuna dintre persoanele propuse nu trebuie să se afle în vreun conflict de interese cu responsabilităţile acordate lui şi/sau cu activităţile pe care le va desfăşura în cadrul contractului. Pe toată perioada de implementare a contractului, prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice situaţie de natură să compromită realizarea cu imparţialitate şi obiectivitate a activităţilor desfăşurate pentru realizarea obiectivelor contractului.

În cazul în care expertul nu este înlocuit imediat şi funcțiile acestuia urmează să fie preluate după o anumită perioadă de timp de către noul expert, achizitorul poate solicita Contractantului să desemneze un expert temporar pentru Proiect, până la sosirea noului expert, sau să ia alte măsuri pentru a compensa absența temporară a expertului absent.

Experți secundari (experți non-cheie)

Ofertanții au dreptul de a include în oferte și alți experți în afara celor indicați în caietul de sarcini al achiziției, în cazul în care consideră că aceștia sunt necesari în vederea bunei derulări a contractului și a atingerii obiectivelor acestuia.

Ofertantul poate propune experți non-cheie în afara celor solicitați, fără a-i nominaliza, însă cuprinzând în Propunerea tehnică activitățile lor, făcând dovada unei planificări realiste menite să asigure realizarea livrabilelor contractului.

Experții non-cheie vor lucra în permanență sub coordonarea experților cheie nominalizați.

Pentru experții non-cheie, Ofertantul va prezenta numai informații privind modul de implicare a acestora în activitățile proiectului, responsabilitățile și momentul implicării în echipa de proiect în momentele necesare.

Pentru experții non-cheie NU este necesară prezentarea în cadrul Propunerii Tehnice nici a identității exacte a acestora și nici a vreunui document suport.

Personalul administrativ și personalul suport / backstopping pentru activitatea experților principali în cadrul Contractului

Contractantul va asigura personalul administrativ/suport care este necesar pentru desfășurarea activității echipei sale.

De asemenea, dacă Ofertantul consideră că pe lângă experții solicitați de autoritatea contractantă, sunt necesari și alți experți pentru îndeplinirea corespunzătoare și la timp a activităților prevăzute în Caietul de sarcini, acesta are obligația să prevadă aceste resurse și să includă în propunerea financiară costurile aferente.

În plus, Contractantul va asigura pentru serviciile din contract, personal de backstopping pentru prestarea serviciilor.

Prin personal de backstopping se înțelege personal de înaltă calificare al Contractantului care acordă sprijin echipei de experți implicați în derularea activităților în Contract. Sprijin înseamnă orice activitate care contribuie la îndeplinirea serviciilor conform Contractului.

8. ECHIPAMENTE ȘI LOGISTICĂ

Auditorul va asigura toate dotările necesare pentru prestarea serviciilor incluse în ofertă (multifuncțională, laptop-uri, comunicații, mijloace de deplasare).

Toate costurile aferente activității de audit: transport, cazare, diurnă,  administrative, secretariat, indirecte vor fi incluse de către operatorul economic în tarifele ofertate.

Contractul va demara efectiv după data semnării acestuia de către autoritatea contractantă și ofertantul declarat câștigător, dar nu înainte de constituirea garanției de bună execuție.

Durata contractului este de la semnarea acestuia până la data de 29.06.2026, dar nu mai devreme de finalizarea activităților care fac obiectul acestuia. Termenul până la care se vor desfășura activitățile de audit este determinat de durata implementării contractului de finanțare, iar auditarea va avea ca obiect toate activitățile desfășurate de la semnarea contractului de finanțare și până la finalizarea implementării proiectului.

Părțile pot conveni de comun acord, prin act adițional, prelungirea termenului contractului în funcție de derularea contractului de finanțare, fără costuri suplimentare, în cazul în care structura de activități nu se modifică, dar implementarea se decalează în baza unor acte adiționale la contractul de finanțare.

9. Cadrul legal care guvernează relaţia dintre ACHIZITOR şi prestator

Prestatorul trebuie să respecte toate prevederile legale, aplicabile la nivel național, dar și regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene (acolo unde se impune).

Pe perioada realizării tuturor activităţilor din cadrul contractului, prestatorul este responsabil pentru implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu legislaţia şi regulamentele existente la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene. Prestatorul va fi ţinut responsabil pentru subcontractanţii săi în prestarea serviciilor de audit tehnic prevăzute în caietul de sarcini, urmând să răspundă faţă de achizitor, pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale şi normative aplicabile. Achizitorul nu va fi ţinut responsabil pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către prestator sau de către subcontractanţii acestuia a oricărei prevederi legale sau a oricărui act normativ aplicabil, atât pentru prestarea serviciilor cât şi pentru rezultatele generate de prestarea serviciilor.

În cazul în care intervin schimbări legislative, prestatorul are obligaţia de a informa achizitorul cu privire la consecinţele asupra activităţilor care fac obiectul contractului şi de a-şi adapta activitatea în funcţie de decizia achizitorului în legătură cu schimbările legislative.

Ofertantul devenit prestator are obligația de a respecta în executarea contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii.

Alte acte normative care guvernează relaţia dintre prestator şi achizitor sunt:

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 101/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care pe parcursul derulării contractului se modifică legislația, prestatorul se obligă să se alinieze noilor reglementări tehnice și/sau legale.

10. Managementul / Gestionarea contractului și activități de raportare în cadrul contractului

Prestatorul are obligaţia de a întreprinde toate măsurile şi acţiunile necesare pentru realizarea performanţelor contractuale. Pentru monitorizarea performanţelor contractuale prestatorul va prezenta informaţii referitoare la rezervele de timp/alte resurse (inclusiv, modalitatea de implicare a personalului suport) avute în vedere să fie implicate pentru:

-  măsuri asociate riscurilor identificate;

- modalitatea de soluţionare a eventualelor neconformităţi notificate de prestator achizitorului sau de către achizitor prestatorului, conform condiţiilor din contract.

Se va realiza astfel o planificare a activităților, cu indicarea tuturor fazelor/etapelor de realizare a acestora, în ordinea și succesiunea logică a evenimentelor (cu duratele de timp necesare pe activități și poziționarea în timp a acestora, precum și cu evidențierea punctelor de control/jaloanelor relevante pentru urmărirea realizărilor, respectiv intervalele de raportare aplicabile), împreună cu alocarea resurselor umane pe parcursul prestării serviciilor ofertate (în funcție de responsabilitățile/atribuțiile deținute pentru realizarea fiecărei activități în parte), informații care vor trebui să probeze transpunerea prevederilor caietului de sarcini într-un plan de auditare fezabil.

Coordonarea

În cadrul contractului se vor organiza întâlniri de lucru:

- întâlnire de începere a contractului care va avea loc după emiterea ordinului de începere a prestării serviciilor. Această întâlnire va avea loc la o dată stabilită de comun acord între părţile contractante pentru facilitarea cunoaşterii celor două echipe care vor colabora în acest contract şi stabilirea procedurilor de lucru;

- întâlniri ad-hoc, la solicitarea unei dintre părţi în vederea rezolvării unor probleme apărute în implementare care necesită rezolvare urgentă;

- întâlnire care să statueze finalizarea contractului, rezultatul satisfăcător/ nesatisfăcător obţinut de către autoritatea contractantă în urma derulării contractului.

Monitorizarea

Măsurarea progresului activităţilor din contract se face prin raportare la contract, caietul de sarcini şi propunerea tehnică.

Achizitorul/Centrul Național Cyberint vor stabili un coordonator de contract care va monitoriza derularea contractului, respectarea termenelor de prestare stabilite, calitatea materialelor întocmite de prestator prin acceptarea sau nu a acestora.

Monitorizarea performanţei pe perioada derulării contractului se face prin măsurarea progresului activităţilor din contract prin raportare la contract (obţinerea aprobărilor privind perioada în funcţie de disponibilitatea beneficiarilor, elementele logistice prezentate cu respectarea cerinţelor minime din caietul de sarcini).

10.1  Gestionarea relației dintre prestator și achizitor

Pe parcursul derulării contractului, achizitorul verifică dacă toate activitățile planificate au fost realizate și acceptate conform cerințelor caietului de sarcini. Graficul de prestare acceptat de părți se regăseşte în anexa la contractul de servicii.

### 11. Drepturi de proprietate intelectuală

Toate documentele realizate în cadrul proiectului „Asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile TIC publice, cât și pentru cele private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente” sunt proprietatea exclusivă a Achizitorului și nu pot fi utilizate de către Prestator și terți, iar în acest sens membrii echipei de auditare vor semna o declarație de confidențialitate cu privire la datele și informațiile la care vor avea acces.

Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, obținute în executarea sau ca urmare a executării serviciilor ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini vor fi proprietatea Achizitorului, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră necesar, fără nici o limitare geografică sau de altă natură.

12. Răspunderea profesională a auditorului

Auditorul va răspunde conform regulilor stabilite prin legea și statutul profesiei pentru actele sau faptele comise cu ocazia prestării serviciilor care fac obiectul contractului de achiziție publică, care atrag răspunderea civilă, pe durata derulării acestuia.

Auditorul este responsabil pentru execuția la timp a obligațiilor stabilite în sarcina sa și pentru calitatea tuturor sarcinilor stabilite în cadrul caietului de sarcini.

Auditorul va realiza toate cerințele acestei proceduri, respectând și aplicând cele mai bune practici in domeniu.

Auditorul trebuie să își asume responsabilitatea pentru pregătirea rapoartelor cu informații clare și complete.

Auditorul se va conforma solicitărilor transmise de achizitor prin intermediul persoanei de contact desemnate. Achizitorul/Beneficiarul final va furniza toate informațiile necesare și clarificatorii solicitate în scopul ducerii la îndeplinire a contractului de prestări servicii audit tehnic.

Pe toata durata contractului, Auditorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate  a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor contractului.

Auditorul va rămâne în legătură permanentă cu persoana de contact desemnată din cadrul achizitorului/Beneficiarului Final. Comunicările între părți se vor focaliza pe efectuarea sarcinilor prezentate în acest caiet de sarcini.

Auditorului i se poate solicita să participe la întâlniri regulate cu reprezentanții achizitorului pentru a comunica problemele identificate și pentru a găsi soluții optime, precum și la reuniunile pe care achizitorul le va avea cu partenerii săi în implementarea proiectului.

Toate datele, rapoartele, materialele, alcătuite sau pregătite de către auditor pe durata contractului încheiat cu achizitorul, vor fi confidențiale şi proprietatea absolută a achizitorului.

În acest sens, orice materiale compilate ori elaborate de către auditor sau de către personalul său contractat în executarea contractului de prestări de servicii vor fi proprietatea exclusivă a achizitorului care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera.

După încetarea contractului de prestări servicii, auditorul va remite toate aceste documente și date achizitorului.

Auditorul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție de către achizitor referitoare la contractul de prestări servicii de audit tehnic, drept private și confidențiale și nu va publica sau divulga nici un element al acestora fără acordul prealabil, în scris, al achiiztorului.

Prestatorul se obligă să asigure accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat al Comisiei Europene, Oficiul European pentru Lupta Antifraudă OLAF, precum și al reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifraudă DLAF, în limitele competențelor ce le revin, în cazul în care aceștia efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, documente, informații.

13. Recepția serviciilor / Acceptarea rezultatelor în cadrul Contractului

Recepția cantitativă se va face în termen de o zi lucrătoare de la predarea livrabilului - Raport de audit, pe bază de proces-verbal de recepție cantitativă întocmit de către achizitor. În acest document se vor consemna informații despre livrabilul predat (denumire, eventuale anexe sau puncte de vedere, formatul și numărul de exemplare), data predării, persoanele care participă la proces. Eventualele lipsuri sau inadvertențe constatate reprezintă observații care se formulează în rubrica prevăzută în acest scop și pe care prestatorul le va remedia în maxim 2 zile lucrătoare.

Recepția calitativă se va realiza în maxim 10 zile lucrătoare de la recepția cantitativă când se va semna un proces verbal de recepție calitativă. În acest document, achizitorul și Beneficiarul final evaluează conținutul livrabilelor și gradul de conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

Verificarea calitativă se finalizează în maxim 10 zile lucrătoare de la recepția cantitativă, fie cu aprobarea livrabilului, fie cu solicitarea de clarificări/revizuiri, pe care Prestatorul trebuie să le opereze în maxim 5 zile lucrătoare.

În situația în care, achizitorul/Beneficiarul final a identificat ca necesare noi rapoarte prin care se verifică și evaluează sistemul informatic, acesta are dreptul să solicite auditorului actualizarea graficului de audit agreat de părți, prin includerea acestora în etapa finală. Auditorul va realiza aceste rapoarte suplimentare și activitățile aferente acestora, fără costuri suplimentare din partea achizitorului.

Dreptul achizitorului de a verifica, dacă este necesar, de a respinge serviciile, nu va fi limitat sau amânat din cauza faptului că serviciile au fost verificate de Contractant.

Procesul verbal de recepție cantitativă și procesul – verbal de recepție calitativă vor include unul din următoarele rezultate:

- admiterea recepției cu sau fără obiecții;

- suspendarea recepției;

- respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).

Comisia de recepție, din care vor face parte și reprezentanți ai Beneficiarului final, recomandă suspendarea recepției când:

- se constată existența unor neconformități, neconcordanțe ori deficiențe care sunt de natură să afecteze calitatea serviciului conform scopului, dar care pot fi remediate;

- se constată existența unor servicii realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate/finalizate;

- se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea serviciilor și este necesară realizarea unor verificări aprofundate pentru a le clarifica;

- contractantul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de sarcini.

  - În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta înscrie acest aspect în procesul verbal de recepţie de cantitativă şi/sau calitativă iar achizitorul comunică Contractantului decizia comisiei în maximum 1 zi lucrătoare, împreună cu un exemplar al acestuia.

  - În cazul în care Contractantul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție va decide respingerea recepției.

14. LIVRABILE pentru serviciile prestate

Prestatorul transmite planul de auditare tehnică în maxim 5 zile lucrătoare de la data ordinului de începere a contractului.

Achizitorul transmite ordinul de începere a contractului de prestare în termen de maxum 2 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie a contractului.

În maxim 3 zile lucrătoare de la sfârșitul perioadei de prestare, dar nu mai târziu de data de 19.06.2026, Prestatorul transmite Achizitorului raportul de audit, împreună cu anexele sale,după caz, în care va consemna atât detaliat cât și sintetic activitățile și serviciile prestate.

Achizitorul va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate în momentul în care:

- toate cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini au fost îndeplinite;

- rezultatele/rapoartele au fost aprobate de achizitor/Beneficiarul final, pe baza cerințelor incluse în Contract;

- procesul verbal de recepție calitativă a fost aprobat fără obiecțiuni de către achizitor/Beneficiarul final.

În cazul în care calificativul final obținut se încadrează în categoria nesatisfăcător sau foarte nesatisfăcător, Achizitorul emite documentul constatator cu selectarea opțiunii de neîndeplinire a obligațiilor contractuale.

15. ANALIZĂ DNSH

Prin proiect se urmărește conformitatea cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). Astfel, se va urmări ca activitățile și lucrările din cadrul propunerii de proiect să NU se încadreze în următoarea listă de activități:

1. Activități și active legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval;

2. Activități și active din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante;

3. Activități și active legate de depozite de deșeuri, incineratoare și instalații de tratare mecano-biologică a deșeurilor;

4. Activități și active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător.

În investiția inclusă în PNRR se urmărește asigurarea efectului de potențare și completare reciprocă între intervențiile incluse în PNRR și măsurile incluse în cadrul strategiilor și planurilor interne, cu scopul de consolidare a acestora din urmă.

16. Modalităţi şi condiţii de plată

Prestatorul va emite factura pentru serviciile prestate în format electronic, în conformitate cu prevederile OUG nr. 120/2021 referitoare la transmiterea facturii electronice prin sistemul RO e-Factura.

Factura va fi emisă ulterior semnării de către achizitor/Beneficiarul final a procesului verbal de recepţie calitativă, prin care se confirmă prestarea serviciilor, după primirea de către achizitor a variantei finale a raportului de audit tehnic, în eventualitatea în care au fost solicitate clarificări/revizuiri (conform pct. 13).

Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator, prin mijloace de plată admise de lege, în termen de 30 zile de la data primirii facturii, pe baza următoarelor documente:

- factură fiscală (factura va fi emisă în format electronic, în conformitate cu prevederile OUG nr. 120/2021 referitoare la transmiterea facturii electronice prin sistemul RO e-Factura). Factura va conține cel puțin codul CPV aferent achiziției, numărul contractului de prestări servicii, denumirea serviciilor prestate și denumirea proiectului;

- raportul de audit;

- documente de recepție cantitativă și calitativă.

Atunci când află de existenţa unei cauze de evicţiune, achizitorul este îndreptăţit să suspende plata preţului până la încetarea tulburării sau până când prestatorul oferă o garanţie corespunzătoare.

Achizitorul nu acordă avans prestatorului.

Lista adreselor este indicativă și depinde de locația efectivă de instalare și operaționalizare a soluțiilor de securitate cibernetică achiziționate în cadrul proiectului, contractul de furnizare fiind în desfășurare. Lista finală va fi transmisă ofertantului declarat câștigător și va constitui anexă a contractului de prestări servicii.