	
	NECLASIFICAT
Ex. unic



SECȚIUNEA D
MODELE DE FORMULARE
pentru aplicarea

PROCEDURII SIMPLIFICATE
organizată on-line, în baza Legii nr. 98/2016

pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție pentru Edificare ansamblu punct control-acces secundar - Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”
CUPRINS

7Formular Acord de Subcontractare


9Formular Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici


12Formular Angajament ferm privind susținerea acordată ofertantului pentru îndeplinirea criteriului referitor la situația economică şi financiară


15Formular Declarație Privind Respectarea Reglementărilor Naționale De Mediu


16Formular Declarație Privind Respectarea Reglementărilor Din Domeniul Protecției Muncii


17Formular Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale


18Formular declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal


19Formular de Ofertă


23Anexa 1 cuprinzănd principalele categorii de lucrări care fac obiectul contractului


24Formular Certificare de buna prestare


26Formular Certificare de buna executie


28Formular Model instrument de garantare


30Formular Model Scrisoare de Garanţie de bună execuţie


31Formular Propunere Tehnică





Formular  Model Acord de Asociere
ACORD DE ASOCIERE

Nr. ________ din _______________

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI 

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

.................................................., cu sediul în ....................................., str. ..................................... nr..................., telefon ....................., înmatriculată la Registrul Comerțului din ......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont bancar în care se vor efectua plățile de către Beneficiar ............................................, deschis la .........................................., adresa banca: ....................., reprezentată de ...................................................... având funcția de.......................................... , în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
si 

................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, Nr..................., telefon ....................., înmatriculată la Registrul Comerțului din ........................................, sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont ............................................., deschis la ............................................, reprezentată de ................................................................., având funcția de .......................................... , în calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Părțile convin înființarea unei Asocieri compusă din: 

· (i -lider de asociere)...............................;

· (ii - Asociat 1) ...........................;

· (iii - Asociat n),  

având ca scop:


 a) participarea la procedura organizată de ________ pentru atribuirea contractului ____________________________________

 b) derularea/implementarea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare,  cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere. 
Art. 2.2 Asocierea va încheia Contractul cu Achizitorul, în vederea indeplinirii obligațiilor contractuale conform prevederilor Documentației de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere și declarate caștigătoare urmare transmiterii de către ____________________ a comunicării rezultatului procedurii. 

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridică și nu va putea fi tratată ca o entitate de sine stătătoare, neavând calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfășurată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independenței comerciale și juridice a fiecărei Părți și pe cel al sprijinului reciproc privind obligațiile contractuale asumate în vederea realizării scopului Asocierii.     
CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu ___________________________, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta și îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de Asociere față de Achizitor.

CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. Părțile convin ca Liderul de asociere este ................................................................................ .

Contractul atribuit va fi semnat cu Achizitorul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat să primească instrucțiunile contractuale pentru și în numele tuturor membrilor Asocierii, de la Achizitor, să poarte întreaga corespondență cu Achizitorul și și, totodată, va deține puterea de reprezentare a Asocierii în relația cu Achizitorul.

Art. 4.2. Se împuterniceşte .............................., având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei comune, depunerea acesteia şi semnarea contractului în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

Art. 4.3. Părțile vor răspunde individual și solidar în fața Achizitorului în ceea ce privește toate responsabilitățile și obligațiile decurgând din sau în legătură cu Contractul.  

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta și va despăgubi cealaltă Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legatură cu încălcarea obligațiilor asumate prin Contract, de către Partea culpabilă. 

Art. 4.5. In situația în care Achizitorul suferă un prejudiciu în implementarea / derularea contractului "................................." se va îndrepta impotriva oricărui membru al prezentei asocieri, pentru a obține recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul prejudiciu a fost cauzat prin acțiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri:

a) neîncheierea, din orice motiv, a Contractului între Asociere și Achizitor;

b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului contractului;

c) la încetarea de plin drept a Contractului încheiat între Asociere și Achizitor, în conformitate cu prevederile Contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... - în calitate de Lider al Asocierii, să fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operațiunilor financiar-contabile, respectiv emiterea și încasarea facturilor aferente Contractului „....................................”. 

Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont: 

Adresa: 

Numar TVA:

Reprezentant Legal:

Telefon/e-mail: 

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:

IBAN: 

*Asociatul ..................... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Număr de ordine în Registrul Comertului:

Cont Bancar:

Denumire Bancă:

Adresa Bancă:

Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania."

Art. 6.2. (1) In caz de atribuire, asociaţii au convenit urmatoarele cote de participare în cadrul asocierii:

…............................................................................................. % (in litere),

…............................................................................................. % (in litere)

(2) In caz de atribuire, asociaţii au convenit ca membrii asocierii vor presta fiecare activitati componente ale obiectului contractului, dupa cum urmeaza:.................. (se va mentiona expres pentru fiecare asociat care sunt activitatile din cadrul obiectului contractului pe care le va executa)
Art. 6.3. Asociaţii convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau/și logistică ori de câte ori situația o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Părți nu va fi îndreptățită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimțământului scris prealabil atât al celorlalte Parți cât şi al Achizitorului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de execuție a lucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) și Achizitor.

 Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere împreuna cu toate aspectele și toate efectele ce decurg din, sau în legătură cu acestea,vor fi guvernate de legea română.


    (2) Litigiile izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii, sunt supuse instanțelor de drept comun.


    (3) Soluționarea litigiilor izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocieri și Achizitor, se va realiza de către instanța judecătorească de contencios administrativ şi fiscal română, conform Contract.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba romană.

Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.

LIDER ASOCIAT


(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

 Nume si prenume

....................................

(semnatura si stampila)
ASOCIAT 1

(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății)

 Nume și prenume

.....................................

(semnatura si stampila)
ASOCIAT n

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societății)

 Nume și prenume

.....................................

(semnatura si stampila)
Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze.

Nota 2: Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

Formular Acord de Subcontractare
ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr.………./…………

Art.1.  Părţile acordului : 

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor 

(denumire operator economic, sediu, telefon) 

şi 

________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant 

(denumire operator economic, sediu, telefon) 

Art. 2. Obiectul acordului: 

Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie publică organizată de _________________________________________să desfăşoare următoarele activitaţi ce se vor subcontracta_________________________.  

Art.3. Valoarea în lei fără TVA a activităților ce vor fi îndeplinite de subcontractantul _____________________ reprezintă un procent de _____% din valoarea totală în lei fără TVA a ofertei financiare depuse în cadrul contractului la care se referă acest acord de subcontractare.  

Art.4. Durata de execuție a lucrărilor de  ___________________________ este de ________ luni. 

Art. 5. Alte dispoziţii: 

Încetarea acordului de subcontractare 

Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

b) alte cauze prevăzute de lege. 


Art. 6. Comunicări 

Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1. 

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul le are faţă de achizitor, conform contractului ___________________________(denumire contract).

Art.8.  Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală. 

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

	________________________
	________________________

	(contractant)
	(subcontractant)


Note: 

Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului. 

În cazul în care  oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă. Este interzisă subcontractarea totală a contractului.
Formular Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici
..........................

(denumirea)
ANGAJAMENT FERM

privind susținerea acordată ofertantului pentru îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnică și profesională (art. 179 lit. a), b) din Legea nr. 98/2016,

respectiv art. 192 lit. a), b) din Legea nr. 99/2016)
Notă: acest formular va fi completat de terțul susținător care nu are și calitatea de

subcontractant.

Cu  privire  la  procedura  de  atribuire  organizată  de  [denumirea  autorității contractante] în calitate de Autoritate Contractantă pentru atribuirea Contractului ................................. [denumirea contractului], pentru care a fost publicat Anunțul de participare simplificat nr.. ..... [introduceți nr. Anunțului de participare simplificat]/....... [introduceți data].

Noi, ……........………… [introduceți numele/denumirea completa a Terțului susținător], având sediul social în ……………………………….. [introduceți adresa completa, telefonul, faxul, emailul  Terțului  susținător],  Cod  Unic  de  Înregistrare  (cod  fiscal): ………………………….. [introduceți  datele],  numărul  de  înregistrare  la  Registrul  Comerțului  sau  echivalent:

……………………….. [introduceți datele] și reprezentat prin ……………………… [introduceți numele persoanei  sau persoanelor autorizate să semneze în numele  Terțului  Susținător], ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil să punem la dispoziția ...... [introduceți numele/denumirea completa a Ofertantului căruia îi este acordat suportul] (denumit in continuare Ofertant) resursele tehnice, profesionale și umane menționate mai jos, pe care le deținem, pentru a asigura îndeplinirea completă, la timp și corectă a tuturor obligațiilor contractuale asumate de Ofertant în conformitate cu Oferta depusă și Contractul ce urmează să fie încheiat între Ofertant și Autoritatea Contractantă. Punerea la dispoziție a resurselor se va face în mod necondiționat, în funcție de necesitățile care apar în timpul executării Contractului.
Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător], ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil să ducem la îndeplinire integrală, reglementară și la termen        obligațiile        asumate        de         
[denumirea ofertantului]  prin  contractul  ce  urmează  a  fi  încheiat  intre  Ofertant  si Autoritatea contractanta, pentru partea asumată prin prezentul angajament. În acest sens:

i.
Ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil să punem la dispoziția Ofertantului devenit Contractant resursele tehnice, profesionale și umane pe care le deținem și care sunt necesare pentru finalizarea completă, la timp, regulamentară și corectă a contractului care urmează a fi încheiat în conformitate cu prevederile acestuia, și anume: ............................................................................................................................. [terțul susținător va menționa resursele tehnice, profesionale și umane pe care terțul le deține și pe care terțul le va pune la dispoziția candidatului/ofertantului]
ii.
Modalitatea în care vor fi implicate efectiv în derularea contractului resursele tehnice, profesionale și umane menționate mai sus este .................................................................................................................................. [terțul susținător va menționa modalitatea în care vor fi implicate efectiv resursele în execuția/prestarea lucrărilor/serviciilor pentru care acordă susținerea]
Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător], ne angajăm să implicăm efectiv în derularea contractului de achiziție publică resursele mai sus menționate, într-un termen de .... [introduceți termenul] zile de la solicitarea Contractantului.
Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător]:

a)  Înțelegem   și   suntem   de   acord   că   suntem   ținuti   răspunzători   față   de Autoritatea      Contractantă      pentru      neexecutarea      de      către Ofertant devenit Contractant a oricăror obligații contractuale, pentru toate daunele aduse Autorității Contractante de către contractant ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor sale și pentru nerespectarea de către noi a obligațiilor;

b)  Ne obligăm să despăgubim direct Autoritatea Contractantă pentru orice prejudiciu cauzat ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în angajamentul ferm de susținere;

c)  Avem cunoștință și suntem de acord cu cesionarea de către Contractant către Autoritatea Contractantă a oricărei creanțe cu privire la daune pe care Contractantul ar putea să o aibă împotriva noastră pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm de susținere;

d)  Înțelegem și suntem de acord că obligațiile asumate de noi sunt valabile și rămân în vigoare  până  la îndeplinirea  integrală  și corespunzătoare  a  tuturor obligațiilor asumate de către contractant prin contractul de achiziție publică/sectorial încheiat cu autoritatea contractantă;

e)  Cuantumul daunelor-interese pe care le vom datora contractantului în cazul în care nu ne vom îndeplini obligațiile prevăzute în angajamentul ferm de susținere este de ......... [introduceți suma] lei;
f)  Renunțăm irevocabil la orice beneficiu de diviziune și discuțiune, precum și la invocarea oricărei excepții de neexecutare, atât în raport cu Ofertantul devenit Contractant, cât și cu Autoritatea Contractantă. În situația în care ….............................................     [denumirea     ofertantului] invocă și susținerea altui terț susținător/terți susținători pentru îndeplinirea criteriului de calificare pentru care noi acordăm susținere, renunțăm irevocabil la orice beneficiu de diviziune și discuțiune în raport cu acesta/aceștia.

Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător] ne obligăm ca, la semnarea contractului de achiziție publică, să încheiem un act juridic cu Ofertantul, care să conțină cel puțin clauze privind resursele tehnice, profesionale și umane pe care ne angajăm să le punem la dispoziția Ofertantului devenit Contractant, termenele și modalitatea de transferare a acestor resurse, lucrările/serviciile din contractul de achiziție publică/sectorial care vor fi executate/prestate cu ajutorul resurselor puse la dispoziție de către terț, precum și clauzele prevăzute la pct. a)-f) de mai sus.
Noi, ............................................ [denumirea ofertantului], declarăm că vom invoca susținerea acordata de       ...............                   [denumirea terțului susținător] pentru îndeplinirea contractului menționat mai sus, așa cum rezulta din prezentul Angajament.

Noi, ............................................ [denumirea ofertantului], înțelegem că Autoritatea Contractantă va urmări orice pretenție la daune pe care noi am putea  să  o  avem  împotriva     .....................................                        [denumirea  terțului  susținător]  pentru nerespectarea de către acesta a obligațiilor asumate prin prezentul angajament ferm.

Acordarea  susținerii  privind  îndeplinirea  criteriului  referitor  la capacitatea  tehnică  și profesională (art. 179 lit. a), b) din Legea nr. 98/2016) nu implica alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse in propunerea financiară.

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, care da dreptul Autorității Contractante de a solicita, in mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligațiilor asumate prin angajamentul de sustinere ............................................................ [denumirea ofertantului].

Data completării,

...........................

Terț susținător

..................... (semnătură autorizată)
 Ofertant

..................... (semnătură autorizată)
Nota  1:  Împreună  cu  Angajamentul  ferm  vor  fi  anexate  documentele  transmise candidatului/ofertantului de către terțul susținător din care rezultă:

-
Faptul că terțul dispune de resursele tehnice, profesionale și umane pe care își asumă prin angajament că le va mobiliza;

-
Modul  efectiv  prin  care  terțul  susținător  va  asigura  îndeplinirea  propriului angajament de susținere, respectiv cum vor fi implicate efectiv resursele terțului susținător în desfășurarea lucrărilor sau serviciilor în legătură cu care acordă susținerea.

Din documentele prezentate de terț trebuie să reiasă cum se va face transferul acestor resurse către contractant (inclusiv termenele în care resursele vor fi puse la dispoziția contractantului), astfel încât acestea să fie disponibile contractantului la momentul în care trebuie să fie implicate în derularea/executarea contractului de achiziție publică/sectorial. Transferul resurselor invocate trebuie să fie posibil în orice moment începând cu data semnării contractului de achiziție publică/sectorial.

Acestea se vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezintă conținutul minim al înțelegerii dintre ofertant și terț cu privire la acordarea susținerii. În cazul în care părțile doresc să stabilească și alte prevederi/ drepturi/ obligații, vor redacta o înțelegere scrisă separată pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu condiția ca aceasta să nu contravină prevederilor prezentului angajament.

Nota 3: În situația în care ofertantul este o Asociere, Angajamentul ferm va fi semnat de reprezentanții legali ai tuturor membrilor Asocierii.
Formular Angajament ferm privind susținerea acordată ofertantului pentru îndeplinirea criteriului referitor la situația economică şi financiară
..........................

(denumirea) 

ANGAJAMENT FERM

privind susținerea acordată ofertantului pentru îndeplinirea criteriului referitor la situația economică și financiară (art. 175 alin. (2), lit. a) si b) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 188 alin. (2), lit. a) si b) din Legea nr. 99/2016)
Către: ................................. [denumirea autorității contractante]
Cu privire la procedura de atribuire organizată de [denumirea autorității contractante] în calitate de Autoritate Contractantă pentru atribuirea Contractului

................................. [denumirea contractului], pentru care a fost publicat Anunțul de participare simplificat nr.. ..... [introduceți nr. Anunțului de participare simplificat]/....... [introduceți data].

Noi, ……........………… [introduceți numele/denumirea completă a Terțului susținător], având sediul social în ……………………………….. [introduceți adresa completa, telefonul, faxul, emailul  Terțului  susținător],  Cod  Unic  de  Înregistrare  (cod  fiscal): ………………………….. [introduceți  datele],  numărul  de  înregistrare  la  Registrul  Comerțului  sau  echivalent:

……………………….. [introduceți datele] și reprezentat prin ……………………… [introduceți numele persoanei  sau persoanelor autorizate sa semneze in numele  Terțului Susținător], ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil să punem la dispoziția ...... [introduceți numele/denumirea completa a Ofertantului căruia îi este acordat suportul] (denumit în continuare Ofertant) resursele financiare menționate mai jos pentru a asigura îndeplinirea completă, la timp și corectă a tuturor obligațiilor contractuale asumate de Ofertant în conformitate cu Oferta depusă și Contractul ce urmează să fie încheiat între Ofertant și Autoritatea Contractantă. Punerea la dispoziție a resurselor se va face în mod necondiționat, în funcție de necesitățile care apar în timpul executării Contractului.
Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător], vom răspunde în mod solidar cu                          [denumirea ofertantului] pentru executarea contractului.

Răspunderea noastră se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către noi a obligațiilor de susținere asumate prin prezentul angajament.
Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător], în cazul în care Contractantul întâmpină dificultăți în derularea contractului de achiziție publică/sectorial, să   punem   la   dispoziția   /Ofertantului   devenit   Contractant   suma   de ........................................[introduceți suma] lei, necesară pentru finalizarea completă, la timp, regulamentară și corectă a contractului care urmează a fi încheiat în conformitate cu prevederile acestuia.

Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător], ne angajăm să punem la dispoziția Ofertantului devenit Contractant resursele financiare mai sus menționate, într-un termen de .... [introduceți termenul] zile de la solicitarea Contractantului, după cum urmează: ............. [terțul susținător va menționa modalitatea în care va transfera suma de bani către Contractant].

Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător]:
a) Înțelegem și suntem de acord că suntem ținuti răspunzători față de Autoritatea Contractantă pentru neexecutarea de către Ofertant devenit Contractant a oricăror obligații contractuale, pentru toate daunele aduse Autorității Contractante de către Contractant ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor sale și pentru nerespectarea de către noi a obligațiilor;

b) Ne obligăm să despăgubim direct Autoritatea Contractantă pentru orice prejudiciu cauzat ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în angajamentul ferm de susținere; 

c) Avem cunoștință și suntem de acord cu cesionarea de către Contractant către Autoritatea Contractantă a oricărei creanțe cu privire la daune pe care Contractantul ar putea să o aibă împotriva noastră pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm de susținere; 

d) Înțelegem și suntem de acord că obligațiile asumate de noi sunt valabile și rămân în vigoare până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate de către Contractant prin contractul de achiziție publică încheiat cu autoritatea contractantă; 

e) Cuantumul daunelor-interese pe care le vom datora contractantului în cazul în care nu ne vom îndeplini obligațiile prevăzute în angajamentul ferm de susținere este de ..... [introduceți suma] lei; 

f) Renunțăm irevocabil la orice beneficiu de diviziune și discuțiune, precum și la invocarea oricărei excepții de neexecutare, atât în raport cu Ofertantul devenit Contractant, cât și cu Autoritatea Contractantă. În situația în care …............................................. [denumirea ofertantului] invocă și susținerea altui terț susținător/terți susținători pentru îndeplinirea criteriului de calificare pentru care noi acordăm susținere, renunțăm irevocabil la orice beneficiu de diviziune și discuțiune în raport cu acesta/aceștia.

Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător] ne obligăm ca, la semnarea contractului de achiziție publică/sectorial, să încheiem un act juridic cu Ofertantul, care să conțină cel puțin clauze privind resursele financiare pe care ne angajăm să le punem la dispoziția Ofertantului devenit Contractant, modalitatea și termenele în care resursele vor fi puse la dispoziție, precum și clauzele prevăzute la pct. a)-f) de mai sus.
Noi, ............................................ [denumirea ofertantului], declarăm că invocam susținerea acordata de ............................................ [denumirea terțului susținător] pentru îndeplinirea contractului menționat mai sus, așa cum rezultă  din prezentul Angajament, în cazul în care vom întâmpina dificultăți pe parcursul derulării contractului și garantăm materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.
Noi, ............................................ [denumirea ofertantului], vom răspunde în mod solidar cu ______________ [denumirea terțului susținător] pentru executarea contractului, în situația în care ______________ [denumirea terțului susținător] nu va duce la îndeplinire obligațiile de susținere asumate prin prezentul angajament. 
Noi, ............................................ [denumirea ofertantului], înțelegem că Autoritatea Contractantă va urmări orice pretenție la daune pe care noi am putea să o avem împotriva ______________ [denumirea terțului susținător] pentru nerespectarea de către acesta a obligațiilor asumate prin prezentul angajament ferm.

Acordarea susținerii privind situația economică și financiară nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară. 

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016/Legii nr. 99/2016, care dă dreptul Autorității Contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligațiilor asumate prin angajamentul de susținere privind situația economică și financiară acordată............................................................ [denumirea ofertantului]. 

Data completării, ........................... 

Terţ̦ susținător ..................... (semnătură autorizată) 
Ofertant ..................... (semnătură autorizată) 
Nota 1: Împreună cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de către terțul susținător din care rezultă: 
- faptul că terțul dispune de resursele financiare pe care își asumă prin angajament că le va mobiliza 
- modul efectiv prin care terțul susținător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere 
Din documentele prezentate de terț trebuie să reiasă cum se va face transferul acestor resurse către contractant (inclusiv termenele în care resursele vor fi puse la dispoziția contractantului), respectiv să rezulte că transferul se va face cu respectarea prevederilor legale din domeniul financiar-bancar și contabil. Transferul resurselor financiare invocate trebuie să fie posibil în orice moment începând cu data semnării contractului de achiziție publică.
Acestea se vor constitui în anexe la prezentul angajament ferm. 
Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezintă conținutul minim al înțelegerii dintre ofertant și terț cu privire la acordarea susținerii. În cazul în care părțile doresc să stabilească și alte prevederi/ drepturi/ obligații, vor redacta o înțelegere scrisă separată pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu condiția ca aceasta să nu contravină prevederilor prezentului angajament. 

Nota 3: În situația în care ofertantul este o Asociere, Angajamentul ferm va fi semnat de reprezentanții legali ai tuturor membrilor Asocierii.
Formular Declarație Privind Respectarea Reglementărilor Naționale De Mediu
  Operator  economic

..................................

 (denumirea/numele)
DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR

DIN DOMENIUL MEDIULUI ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI

 Prin această declarație, subsemnat(ul)/a, ________________,   reprezentant legal al ___________________, participant la procedura simplificată pentru atribuirea contractului de lucrări ________________, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals și uz de fals în declarații, că vom respecta și implementa contractul de prestare____________, cuprinse în ofertã, conform reglementărilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul mediului și protecției mediului.

De asemenea, declar pe propria răspundere că, la elaborarea ofertei, am ţinut cont de obligaţiile referitoare la protecția mediului şi am inclus în ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă ».
	Numărul împuternicirii reprezentantului pentru semnrea ofertei  
	___________________

	Numele  şi prenumele semnatarului
	___________________

	Capacitate de semnătură                                                      
	___________________

	Detalii despre ofertant 
	___________________

	Numele ofertantului                                                               
	___________________

	Ţara de reşedinţă

	___________________

	Adresa

	___________________

	Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)
	___________________

	Telefon / Fax
	___________________

	Data
	___________________


Formular Declarație Privind Respectarea Reglementărilor Din Domeniul Protecției Muncii
 Operator  economic

...............................

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR

DIN DOMENIUL PROTECȚIEI MUNCII
Subsemnat(ul)/a, ____________________(nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant al ______________________ (denumirea ofertantului și datele de identificare) declar pe propria raspundere că vom respecta și implementa contractul de lucrări____________, conform reglementărilor privind protecția muncii stabilite prin legislaţia naţională. 
De asemenea, declar pe propria răspundere că, la elaborarea ofertei, am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus în ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda ».

	Numărul împuternicirii reprezentantului pentru semnrea ofertei  
	______________

	Numele  şi prenumele semnatarului
	______________

	Capacitate de semnătură                                                      
	______________

	Detalii despre ofertant 
	___________________

	Numele ofertantului                                                               
	______________

	Ţara de reşedinţă

	______________

	Adresa

	______________

	Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)
	______________

	Telefon / Fax
	______________

	Data
	______________


Formular Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale

     Ofertant economic

 .....................................

   (denumirea/numele)

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CLAUZELOR CONTRACTUALE

Subsemnat(ul)/a,  ______________________ (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al _______________ (denumirea/numele ofertantului/ sediul/adresa/codul unic de înregistrare/număr de înregistrare la Registrul Comerţului), în nume propriu, declar că sunt de acord cu toate prevederile clauzelor contractuale şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestora.

	Data completării ___.___.______
	Denumire operator economic,

	
	____________



	
	Reprezentat legal prin

	
	____________

(nume şi prenume, funcţie semnatar)



	
	____________

(semnătura şi ştampila)




Formular declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Subsemnatul(a), _________________, domiciliat/ă în ___________, născut/ă la data de _______________, în localitatea _____________, carte de identitate Seria ________ nr. _______________, emis la data de _____________, de către ____________, în calitate de Administrator/Director General al societăţii ____________, participant la achiziţia (denumirea achiziţiei) _________________________, îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către U.M. 0929 Bucureşti, respectând prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018. 

Datele personale colectate sunt prelucrate în vederea derulării procedurii simplificate şi pot face referire la acte de identitate ale persoanelor fizice, CV-uri sau alte documente care atestă pregătirea profesională necesară şi gradul de eligibilitate în vederea aducerii la îndeplinire a obiectului contractului de achiziţie, alte documente prevăzute în caietul de sarcini (certificate de înregistrare/certificate de atestare a situaţiei fiscale/juridice, autorizaţii de funcţionare).

Datele nu vor fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea mea prealabilă asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului în condiţiile legii.

Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări mă oblig să informez în scris U.M. 0929 Bucureşti.

Am înţeles această declaraţie de consimţământ şi sunt de acord cu procesarea datelor personale în scopul descris în prezenta.

Data completării: ___.___.______                      

Ofertant                                                                                                                                                     (semnătura autorizată)
Formular de Ofertă

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă]

FORMULAR DE OFERTĂ 

Data: [introduceți ziua, luna, anul]
Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare simplificat]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare simplificat] 
Către: Autoritatea Contractantă [a se introduce denumirea]  
După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm, dacă oferta noastră va fi acceptată, să semnăm contractul ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei:

i. ofertăm prețul total de ______ lei, [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară], fără TVA, la care se adaugă TVA de ______lei, [introduceți suma în cifre și litere], conform anexei nr. 1 la formularul de ofertă.
Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte, declar că:

i. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv eratele și clarificările ulterioare (dacă e cazul), comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru [introduceți numărul procedurii de atribuire] și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta;

ii. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special, dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 și HG nr. 395/2016;

iii. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;

iv. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;

v. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;

vi. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității Contractante, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului; 

vii. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;
Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioadă de _____  luni de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate. 

Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă] în această procedură declar că:

i. nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția;

ii. noi, împreună cu subcontractanții, nu ne aflăm în nicio situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor, cât și pe perioada derulării contractului;

iii. noi, împreună cu subcontractanții propuși [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE.
iv. noi, împreună cu terțul/terții susținători [introduceți, dacă este aplicabil, numele terților susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției 
v. am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice;
vi. până la încheierea și semnarea contractului de lucrări, această Ofertă, împreună cu, comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă [introduceți denumirea Autorității Contractante], prin care Oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi. 
vii. Precizăm că:
· depunem Ofertă Alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de Ofertă separat, marcat în mod clar “Ofertă Alternativă”;

· nu depunem Ofertă Alternativă.

[Se bifează opțiunea corespunzătoare.]
viii. Înțelegem că Autoritatea Contractantă 

a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura simplificată în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016;

b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi;

c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior și garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă răspunzătoare într-o astfel de situație.

ix. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm, ca după încheierea contractului, să asigurăm o garanție de bună execuție de 10% din prețul Contractului, fără TVA;

x. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea contractului pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).

xi. Văzând prevederile art. 57 alin. (1), art. 217 alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016 / art. 70 art. 230 din Legea nr. 99/2016 /și art. 19 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală:

	Nr. Crt. 
	Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară

[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...]

	1. 
	.... [introduceți informația]

	2. 
	.... [introduceți informația]


De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

	Nr. Crt. 
	Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale

	1. 
	.... [prezentați motivul]

	2. 
	.... [prezentați motivul]



Văzând prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, anexam la prezenta oferta dovezile care conferă caracterul de confidenţialitate informatiilor din Propunerea noastraTehnică și Financiară, astfel:

· [Introduceti anexele cu dovezile]
	Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului, 
	______________________________

	Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic”
	______________________________

	Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei 
	


Anexa 1 cuprinzănd principalele categorii de lucrări care fac obiectul contractului
CENTRALIZATOR VALORIC
	Etape de derulare contract
	Activitate
	Preț

(Lei fără TVA)
	Preț

(Lei fără TVA)

	ETAPA I
	

	ETAPA I.1
	Elaborarea documentațiilor necesare pentru prelungirea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, studiilor solicitate prin certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire și obținerea avizelor necesare (inclusiv plata taxelor aferente) pentru derularea investiției la faza P.Th., după caz, susținerea documentațiilor la comisiile avizatoare
	 
	

	ETAPA I.2
	Elaborarea documentatiilor tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C) și proiectului de organizare a execuției lucrărilor (D.T.O.E).
	
	

	ETAPA I.3
	Elaborarea proiectului tehnic de execuție (P.Th) și altor documentații pe care ofertantul le consideră necesare finalizării și funcționării obiectivului de investiții.
	
	

	ETAPA I.4
	Verificarea tuturor documentațiilor tehnice de către specialiști verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii și specialități, alții decât specialiștii elaboratori ai proiectelor, inclusiv referatele de verificare pentru toate specialitățile.
	 
	

	ETAPA II

	ETAPA II.1


	Executarea tuturor lucrărilor de construcții și instalații aferente realizării obiectivului de investiții, din care:
	
	

	II.1.1
	Lucrări de construcții
	
	

	II.1.2
	Lucrări de instalații
	
	

	II.1.3
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj
	
	

	II.1.4
	Dotări
	
	

	II.1.5
	Montaj utilaje tehnologice
	
	

	II.1.6
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor
	
	

	II.1.7
	Organizare de șantier
	
	

	ETAPA II.2
	Asistenţă tehnică pe toată perioada de derulare a investiţiei din partea proiectantului.

Proiectantul va asigura prezența zilnică pe șantier a personalului din subordinea sa, obligatoriu la toate fazele determinante, sens în care se va completa un registru jurnal.
	
	

	ETAPA III

	III.1.2
	Documentaţia privind certificarea performanţei energetice la terminarea lucrărilor, inclusiv certificatul de performanţă energetică
	
	

	III.1.3
	Documentaţia revizuită AS BUILT
	
	

	Total (Lei)
	
	


	Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului, 
	..............................................................

	Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic”
	..............................................................

	Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei 
	..............................................................


Formular Certificare de buna prestare

(denumire beneficiar servicii)

................................................

Nr inregistrare.....................................................

Certificare de buna prestare

Prin prezenta, noi..................... (se va menţiona denumirea emitentului) reprezentata prin reprezentant legal....................... (se va menţiona numele reprezentantului legal), in calitate de beneficiar al contractului nr...................... din data de...... (se va menţiona numărul şi data contractului) incheiat cu....................(se va menţiona denumirea), recomandam................................(se va menţiona denumirea), pentru prestarea serviciilor ................................................................................... (se vor menţiona serviciile) care fac obiectul procedurii simplificate, cu precizarea ca noi....................(se va menţiona denumirea) in calitate de beneficiar, am derulat un contractul de servicii nr............ din data de................ (se va menţiona numărul şi data contractului) conform datelor de mai jos:

1.Denumirea si obiectul contractului:............................................................................. 
2.Numărul si data contractului:.....................................................................................

3.Valoarea contractului in lei fara tva............................................................................

4.Calitatea de participant al ...................  la indeplinirea contractului:

      (se bifeaza obtiunea corespunzatoare)

( contractant unic 

(contractant conducator (lider de asociatie)- cu un procent de .........% din asociere si realizand servicii constand in .................. in valoare de ......................... lei fara tva

( contractant asociat)- cu un procent de .........% din asociere si prestând servicii constand in .................. in valoare de ......................... lei fara tva

(subcontractant) - in procent de .........% din totalul serviciilor si prestând servicii constand in .................. in valoare de ......................... lei fara tva

5. Intervalul periodic de desfasurare a contractului (data de inceput/data de sfarsit): ............
6. Locul prestării servciilor: ............................................................................. 

7. Modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv: ............................................................................. 

             Serviciile  au fost executate in conformitate cu normele profesionale in vigoare si au fost    finalizate:

         [ ] da

         [ ] nu 


Daca pe parcursul realizarii serviciilor au fost inregistrate:


[ ] neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale de executii;

  
[ ] cazuri de accidente produse din vina exclusiva a prestatorului;


[ ] receptii amanate sau respinse din cauza nerespectarii legislatiei in vigoare.

8. Tipurile de servicii executate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara: ............................................................................................................................................................................................................................................................
Intelegem ca autoritatea contractanta are dreptul de a efectua verificari si de a ne solicita documente edificatoare care probeaza/confirma cele mentionate in prezenta.

Totodata, declaram ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute la art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

semnatura reprezentant legal beneficiar_______________

stampila_______

data___________

Formular Certificare de buna executie

(denumire beneficiar lucrare)

................................................

Nr inregistrare.....................................................
Certificare de buna executie

Prin prezenta, noi..................... (se va menţiona denumirea emitentului) reprezentata prin reprezentant legal....................... (se va menţiona numele reprezentantului legal), in calitate de beneficiar al contractului nr..........din data de......... (se va menţiona numărul şi data contractului) incheiat cu................................(se va menţiona denumirea), recomandam................................(se va menţiona denumirea), pentru executia lucrarilor ................................................................................... (se vor menţiona lucrările)  care fac obiectul procedurii simplificate, cu precizarea ca noi ................................(se va menţiona denumirea), in calitate de beneficiar , am derulat un contractul de lucrari nr.... din data de.... conform datelor de mai jos:

1.Denumirea si obiectul contractului: ............................................................................. 

2.Numarul si data contractului: ............................................................................. 

3. Valoare contract in lei fara tva ............................................................................. 

4.Calitatea de participant al..................................................  la indeplinirea contractului:

      (se bifeaza obtiunea corespunzatoare)

( contractant unic 

(contractant conducator (lider de asociatie)- cu un procent de .........% din asociere si executand lucrari constand in .................. in valoare de ......................... lei fara tva

( contractant asociat  - cu un procent de .........% din asociere si execuând lucrari constand in .................. in valoare de ......................... lei fara tva

(subcontractant - in procent de .........% din totalul lucrarilor si executand lucrari constand in .................. in valoare de ......................... lei fara tva

5. Intervalul periodic de desfasurare a contractului (data de inceput/data de sfarsit):.............
6. Locul executiei lucrarilor: ............................................................................. 

7. Modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv: ............................................................................. 

             Lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in vigoare si au fost    finalizate:

[ ] da

[ ] nu 

Daca pe parcursul executiei lucrarilor au fost inregistrate:

[ ] neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale de executie;

[ ] cazuri de accidente produse din vina exclusiva a executantului;.

[ ] receptii amanate sau respinse din cauza nerespectarii legislatiei in vigoare.

8. Tipurile de lucrari executate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara:

..............................................................................................................................................

Intelegem ca autoritatea contractanta are dreptul de a efectua verificari si de a ne solicita documente edificatoare care probeaza/confirma cele mentionate in prezenta.

Totodata, declaram ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute la art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

semnatura reprezentant legal beneficiar_______________

stampila_______data__________

Formular Model instrument de garantare

             ………………..

(denumire emitent garanție)

MODEL DE INSTRUMENT DE GARANTARE

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului
Către U.M. 0929 Bucureşti

Strada ......... nr. ......, sector ...., .....

Având în vedere procedura simplificată pentru atribuirea contractului ___________________________ (denumirea), noi  ___________________ (denumirea emitentului), având sediul înregistrat la _____________ (adresa emitentului), ne obligăm faţă de  U.M. 0929 Bucureşti:

să onorăm necondiţionat orice solicitare de plată din partea achizitorului, în limita a ___% din valoarea estimată a contractului, adică suma de _______ RON  (în litere şi în cifre) la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, în situaţia în care achizitorul declară că suma cerută de ea şi datorată ei este cauzată de culpa ofertantului, fiind incidente una sau mai multe dintre situaţiile de la literele a) – d) de mai jos (garanţia se execută necondiţionat conform art. 154 din Legea nr. 98/2016 și conform prevederilor art. 37 alin (1) lit. b^1 din H.G. nr. 395/2016).

a. Ofertantul _____________________ (denumirea/numele), și-a retras Oferta în perioada de valabilitate a Ofertei indicată în Fișa de Date a Achiziției generată de SEAP și Anunțul de Participare Simplificat sau orice perioadă de valabilitate modificată printr-un amendament/printr-o erată la Anunțul de Participare Simplificat;

b. Ofertantul ___________________(denumirea/numele), nu constituie garanția de bună execuție:

i. în perioada de valabilitate a Ofertei;

ii. în conformitate cu instrucțiunile din Documentația de Atribuire;

iii. în termenul convenit prin contract;

c. oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ___________________(denumirea/numele), nu deschide un cont la dispoziţia achizitorului, la o instituţie de credit bancară agreată/unitate de trezorerie
 de ambele părţi, în cazul în care părţile convin ca garanţia de bună execuţie să se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale;

d. ___________________(denumirea/numele), a refuzat să semneze contractul în perioada de valabilitate a Ofertei, în cazul în care Oferta prezentată de Ofertant a fost declarată Ofertă câștigătoare în această perioadă.

Prezenta garanţie este irevocabilă şi este valabilă până la data de ______________.

Legea aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea română. 
Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanţie de participare sunt instanţele judecătoreşti din România.

Data completării ______________

Parafată de Banca/Societate de Asigurări __________ în ziua ____ luna ____ anul ____. 

(semnătura şi ştampila organismului care eliberează această garanţie de participare)

Formular Model Scrisoare de Garanţie de bună execuţie

            ………………..

(denumire emitent garanție)

(MODEL) SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUȚIE

Către U.M. 0521 Bucureşti
Strada ........................ nr. ...., 

Cu privire la contractul nr. __ / __.__.2026 având ca obiect proiectare și execuție de lucrări în cadrul proiectului Edificare ansamblu punct control-acces secundar - Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, încheiat între ____________________ (denumirea / numele ofertantului, sediul / adresa, codul unic de înregistrare, numărul de înregistrare la Registrul Comerţului), în calitate de Executant, ______________________, în calitate de achizitor, și ______________________, în calitate de beneficiar plătitor ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea beneficiarului-plătitor, orice sumă cerută de acesta,
 necondiționat, respectiv la prima sa cerere scrisă, în care se menționează neîndeplinirea obligațiilor ce revin contractantului, așa cum acestea sunt prevăzute în contract. Plata se va face în termenul menționat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea beneficiarului - plătitor sau a contractantului.

Prezenta garanţie este irevocabilă şi valabilă până la data de ___.___.______.

Data completării ___.___.______
Parafată de Banca/Societate de Asigurări ____ în ziua _____ luna ____ anul ____.

(semnătura autorizată)
Formular Propunere Tehnică

Ofertanţii vor întocmi propunerea tehnică prin completarea prezentului formular într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini, care face parte integrantă din documentaţia de atribuire. Propunerea tehnică va fi încărcată în SEAP şi în format editabil, semnată cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Specificaţiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerinţe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă. 
‼! Nu se admit răspunsuri generale, lacunare, de forma „da", ”cerinţă îndeplinită” sau similar etc, fără a detalia modalitatea de îndeplinire a cerinţei solicitate prin caietul de sarcini. În acestă situaţie autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a respinge oferta ca inacceptabilă şi neconformă în baza art. 215 din Legea 98 / 2016.
În cazul în care informațiile complete solicitate nu pot fi prezentate în cadrul rubricilor de mai jos datorită eventualelor restricții de natură tehnică, respectivele informații se vor prezenta în cadrul unei Anexe la propunerea tehnică. În acest sens, ofertanții vor preciza la rubrica în cauză, numărul Anexei unde pot fi identificate valorile / informațiile / documentele solicitate / depuse.
	CERINȚA MINIMĂ DIN CAIETUL DE SARCINI
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	Secţiunile III, IV, V, VIII, IX, XI, XVI (Monitorizarea performanțelor contractuale), - ANEXE din caietul de sarcini inclusiv prevederile SF, a avizelor şi a acordurilor care fac parte din documentaţia de atribuire
	Ataşam prezentei Declaraţia pe propria răspundere prin care declarăm că: 
              - am luat la cunoștință indicațiile generale din prezentele secțiuni
- am analizat prevederile caietului de sarcini inclusiv prevederile SF, a avizelor şi a acordurilor care fac parte din documentaţia de atribuire şi ne însuşim aceste prevederi, asumându-ne obligaţia de a le respecta întocmai pe parcursul implementării contractului.

- am studiat documentaţia care prezintă amplasamentul şi ne asumăm execuţia lucrărilor şi prestarea serviciilor de proiectare în conformitate cu situaţia existentă în teren

- ne asumăm să respectam prevederile pentru întocmirea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.)

- ne asumăm să respectam prevederile pentru întocmirea proiectului de organizare a execuției lucrărilor (D.T.O.E.)

- ne asumăm să respectam prevederile pentru întocmirea proiectului tehnic de execuție, detaliilor de execuție, devizului general, devizului pe obiect, graficului de execuție lucrări

- ne asumăm să respectam prevederile minimale privind calitatea în construcții 
- am înţeles că lucrările propuse nu au caracter limitativ și vom realiza toate lucrările necesare pentru îndeplinirea în totalitate a măsurilor cuprinse în expertiza tehnică şi modul cum acestea au fost dezvoltate în SF.

- ne asumăm să punem la dispoziția comisiei de recepție, la terminarea lucrărilor, proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor – „as built”.

- pe tot parcursul execuției contractului vom asigura disponibilitatea proiectanților de a participa la discuții cu autoritatea contarcatntă/beneficiarul final, pentru chestiuni de derulare curentă a proiectării și execuției, precum și imediat, în situații de urgență. 
- pe tot parcursul execuției contractului vom asigura respectarea cadrul legislativ în execuția lucrărilor

(ofertanţii vor ataşa declaraţia pe propria răspundere semnată de reprezentantul legal/împuternicit)

	VI. PERSONALUL OFERTANTULUI
	

	Ofertantul va avea o echipă formată din personal specializat / atestat / autorizat, respectiv:

Experți cheie

La momentul ofertării, în cadrul propunerii tehnice, va fi nominalizat următorul personal, pentru care au fost impuse cerințe minime:
·    Arhitect cu drept de semnătură emis de Ordinul Arhitecților din România, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 184/2001 republicată (R2), cu modificările și completările ulterioare sau echivalent pentru persoane străine

·    Manager de proiect;
·    Inginer proiectant instalații electrice curenți slabi;
·    Inginer proiectant specializarea CFDP
Pentru personalul care desfăşoară activităţi în calitate atestată în conformitate cu un act normativ, respectiv pentru:


- RTE (Responsabil tehnic cu execuția) construcții civile (domeniul 1.1 și 2.1) și instalații aferente construcțiilor (domeniile 6.1, 6.2, 8.1, 8.2 și 8.3) conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și a Ordinului MDRAP nr. 1.895 din 31 august 2016 sau echivalent pentru persoane străine, 

             - Personal atestat de tip min. IIA, IIB, pentru proiectarea și executarea lucrărilor de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, conform ORDIN ANRE nr. 116 din 20 decembrie 2016  sau echivalent pentru persoane străine.

             - Auditor energetic atestat pentru clădiri, grad profesional I, specialităţile construcţii şi instalaţii - simbol AE Ici conform ORDIN MDRT nr. 2.237 din 30 septembrie 2010 pentru aprobarea reglementării tehnice ”Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri” sau echivalent pentru persoanele străine

- Verificatori de proiecte pentru specializările necesare proiectului, atestați conform ORDIN MDLPA nr. 817 din 23 iunie 2021 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici sau echivalent pentru persoanele străine.
             La momentul ofertării, în cadrul propunerii tehnice, se va descrie: 


1. Momentul în care expertul va interveni în implementarea viitorului contract;

2. Modul în care  ofertantul și-a asigurat accesul la serviciile acestuia (dacă expertul este asigurat din resurse proprii, va fi prezentată persoana în cauză; dacă expertul este asigurat prin externalizare se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective);
            3. alți specialiști pe care ofertantul îi consideră necesari, dacă este cazul se va face prin prezentarea organigramei care le va cuprinde, pe lângă celelalte specializări solicitate.
Dovada asigurării celorlalte specializări solicitate: 

· inginer proiectant construcții, specializarea construcții civile, industriale și agricole
· ingineri proiectanți instalații: sanitare, termice, climatizare, ventilaţie 
· personal responsabil cu controlul calității;
· șef de șantier.
se va face prin prezentarea organigramei care le va cuprinde, pe lângă celelalte specializări solicitate. 

	(ofertanţii vor detalia modul de îndeplinire a cerinţelor din caietul de sarcini)

Declarăm pe propria răspundere ca vom asigura pe parcursul implementării contractului vom dispune de o echipă compusă cel puțin din următorul personal:

1. ............

2. .............

3. ............

etc...

Personal care trebuie nominalizat la data depunerii ofertei conform menţiunilor din caietul de sarcini:

Personal

Nume și prenume

Arhitect cu drept de semnătură
Manager de proiect
Inginer proiectant instalații electrice curenți slabi
Inginer proiectant specializarea CFDP
Personal care desfăşoară activităţi în calitate atestată în conformitate cu un act normativ
Personal

Momentul în care expertul va interveni în implementarea viitorului contract
Modul în care  ne-am asigurat accesul la serviciile acestora 

(se vor completa doar secţiunile aplicabile ofertantului)

resurse proprii

externalizare

RTE (Responsabil tehnic cu execuția) construcții civile (domeniul 1.1 și 2.1) și instalații aferente construcțiilor (domeniile 6.1, 6.2, 8.1, 8.2 și 8.3)
 (ofertanţii vor menţiona dacă serviciile persoanei sunt asigurate prin resurse proprii, dacă este cazul)

In baza unui contract de .................

(Ofertanţii vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii serviciilor respective)

Personal atestat de tip min. IIA, IIB, pentru proiectarea și executarea lucrărilor de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV
(ofertanţii vor menţiona dacă serviciile persoanei sunt asigurate prin resurse proprii, dacă este cazul)

In baza unui contract de .................

(Ofertanţii vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii serviciilor respective)

Auditor energetic atestat pentru clădiri, grad profesional I, specialităţile construcţii şi instalaţii - simbol AE Ici
(ofertanţii vor menţiona dacă serviciile persoanei sunt asigurate prin resurse proprii, dacă este cazul)
In baza unui contract de .................

(Ofertanţii vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii serviciilor respective)

Verificatori de proiecte pentru specializările necesare proiectului, atestați conform ORDIN MDLPA nr. 817 din 23 iunie 2021
(ofertanţii vor menţiona dacă serviciile persoanei sunt asigurate prin resurse proprii, dacă este cazul)
In baza unui contract de .................

(Ofertanţii vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii serviciilor respective)

Alţi experţi – care  rezultă din organigrama prezentată atașat prezentei

Personal
Momentul în care expertul va interveni în implementarea viitorului contract

Modul în care  ne-am asigurat accesul la serviciile acestora 
Inginer proiectant construcții, specializarea construcții civile, industriale și agricole
Ingineri proiectanți instalații: sanitare, termice, climatizare, ventilaţie
Personal responsabil cu controlul calității
Șef de șantier



	Manager de proiect

Specialistul este responsabil pentru asigurarea managementului proiectului organizaţional şi conceptual. Atribuţiile principale ale managerului proiectului sunt: 
· coordonează eficient toate activităţile în vederea atingerii obiectivelor stabilite la standarde de calitate impuse prin caietul de sarcini; 

· asigură comunicarea cu partenerii din cadrul proiectului şi asigură respectarea obligaţiilor contractuale care decurg;

· pregăteşte şi organizează planurile de activitate în cadrul proiectului şi asigură resursele necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului;

· administrează propriul buget pentru serviciile de proiectare şi execuţie lucrări în conformitate cu procedurile interne aplicabile şi cu condiţiile beneficiarului;

· coordonează activităţile din cadrul proiectului supervizând direct echipele tehnice (arhitecţi, ingineri, subcontractori) şi prestatorii implicaţi;

· monitorizează în timp progresul atins faţă de obiectivele propuse;

· asigură circulaţia informaţiei în cadrul proiectului şi pentru alte departamente ale organizaţiei implicate, organizând periodic întâlniri cu echipa de proiect prezentând stadiul proiectului;

· propune îmbunătăţirea stilului de lucru pentru a maximiza eficienţa atingerii obiectivelor propuse;

· motivează echipa de proiect prin comunicare şi prin evaluare permanentă a subordonaţilor direcţi.

Arhitect cu drept de semnătură 
            Emis de Ordinul Arhitecților din România, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 184/2001
, republicată (R2), cu modificările și completările ulterioare sau echivalent pentru  persoane străine. Arhitectul propus asigură elaborarea documentaţiei tehnice de execuţie.  

            Atribuţiile principale ale arhitectului cu drept de semnătură sunt:

· coordonează activitatea de concepţie a designului general în activitatea de proiectare şi execuţie a elementelor de construcţii;
· asigură corelarea solicitărilor beneficiarului cu condiţionările tehnico-urbanistice generate de amplasament;
· coordonează activitatea de asistenţă tehnică de specialitate pe parcursul desfăşurării lucrărilor;

· elaborarează caietele de sarcini, a instrucțiunilor tehnice privind execuția lucrărilor, exploatarea, întreținerea și reparațiile, precum și, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcțiilor;
· asigură consultarea şi consilierea investitorului în alegerea soluţiilor şi a materialelor.

Inginer proiectant construcții 
            Specializarea construcții civile, industriale și agricole. Inginerul proiectant propus asigură elaborarea documentaţiei tehnice de execuţie. Atribuţiile principale ale inginerului structurist sunt: 
· coordonează activitatea de concepţie și de calcul a structurilor de rezistență a construcțiilor, de punere în aplicare a măsurilor prevăzute în cadrul expertizei tehnice şi verificarea execuţiei elementelor de construcţii;

· asigură corelarea solicitărilor beneficiarului cu condiţionările tehnice de siguranță;

· realizează activitatea de asistenţă tehnică de specialitate pe parcursul desfăşurării lucrărilor;

· elaborarează caietele de sarcini, a instrucțiunilor tehnice privind execuția lucrărilor, exploatarea, întreținerea și reparațiile, precum și, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcțiilor;
· asigură consultarea şi consilierea investitorului în alegerea soluţiilor şi a materialelor.

Inginer proiectant instalații – sanitare, termo-ventilație, climatizare, electrice curenți tari, electrice curenți slabi. Inginerii proiectanți propuși asigură elaborarea documentaţiei tehnice de execuţie. 
Atribuţiile principale ale inginerilor sunt: 

· coordonează activitatea de concepţie și de calcul a sistemelor și instalațiilor aferente construcțiilor, de punere în aplicare a măsurilor prevăzute în cadrul expertizei tehnice şi verificarea execuţiei;

· asigură corelarea solicitărilor beneficiarului cu condiţionările tehnice de exploatare și utilizare;

· realizează activitatea de asistenţă tehnică de specialitate pe parcursul desfăşurării lucrărilor;

· elaborarează caietele de sarcini, a instrucțiunilor tehnice privind execuția lucrărilor, exploatarea, întreținerea și reparațiile, precum și, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcțiilor;
· asigură consultarea şi consilierea investitorului în alegerea soluţiilor şi a materialelor.

· Inginer proiectant specializarea CFDP. Inginerul proiectant propus asigură elaborarea documentaţiei tehnice de execuţie. 
             Atribuţiile principale ale inginerilor sunt:
· coordonează activitatea de concepţie și de calcul a circulațiilor auto și pietonale, de punere în aplicare a măsurilor prevăzute în cadrul expertizei tehnice şi verificarea execuţiei elementelor de construcţii;

· asigură corelarea solicitărilor beneficiarului cu condiţionările tehnice de siguranță;

· realizează activitatea de asistenţă tehnică de specialitate pe parcursul desfăşurării lucrărilor;

· elaborarează caietele de sarcini, a instrucțiunilor tehnice privind execuția lucrărilor, exploatarea, întreținerea și reparațiile, precum și, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcțiilor;
· asigură consultarea şi consilierea investitorului în alegerea soluţiilor şi a materialelor.

Șeful de șantier
Activitățile principale pe care le va derula pe perioada de implementare a proiectului:
· să fie singura interfață cu achizitorul în ceea ce privește activitățile de pe șantier;

· să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu aspectele organizaționale;

· să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor;

· să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier;

· să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier;

· să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a construcției;

· să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier;

· să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier;

· să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și siguranța personalului contractantului de pe șantier;

· să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale.

8.
Responsabilii tehnici cu execuția pentru pentru construcții civile (domeniul 1.1 și 2.1) și instalații aferente construcțiilor (domeniile 6.1, 6.2, 8.1, 8.2 și 8.3) conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și a Ordinului nr. 1.895 din 31 august 2016 sau echivalent, pentru persoane străine. Specialiștii propuși răspund pentru realizarea execuției lucrărilor. 
Atribuţiile principale ale acestora sunt:
· cunoaşte prevederile proiectului tehnic de execuţie, verificat conform legii;

· verifică existenţa fişelor şi proiectelor tehnologice de execuţie, a procedurilor de realizare a lucrărilor corespunzătoare caietelor de sarcini din proiectul tehnic de execuţie, planurilor de verificare a execuţiei, proiectelor de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi graficele de realizare a construcţiilor, altele decât cele prevăzute în proiectul tehnic de execuţie;

· participă la toate fazele de verificare a execuţiei lucrărilor, inclusiv la fazele determinante prevăzute în planul de control al calităţii lucrărilor de construcţii;

· pune la dispoziţia investitorului documentaţia de execuţie întocmită, în vederea constituirii/ completării, după caz, a cărţii tehnice a construcţiei;

· opreşte execuţia lucrărilor de construcţii când constată neconformităţi care pot afecta calitatea acestora;

· opreşte execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care se produc accidente tehnice şi/ sau constată abateri de la prevederile proiectului tehnic de execuţie, înştiinţează structurile proprii de control din cadrul instituţiilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, şi permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora.

             9.        Personal atestat pentru proiectarea și executarea lucrărilor de instalații electrice și rețele electrice atestat conform Ordinului ANRE nr. 134 din 15.12.2021 privind regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice sau echivalent pentru persoane străine. 
Atribuţiile principale ale personalului sunt:

· proiectarea și/ sau execuția lucrărilor în conformitate cu proiectul tehnic, a STAS-urilor si normativelor în vigoare, precum și a regulilor instituite de autoritatea de reglementare în domeniu, respectiv de sisteme de management energetic și/ sau instalații de utilizare a surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie electrică pentru autoconsum în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini, soluțiile descrise în cadrul documentației tehnice faza SF;

· asigură consultarea şi consilierea investitorului în alegerea soluţiilor şi a materialelor.
             10.        Personal responsabil cu controlul calității. 
             Atribuţiile principale ale personalului sunt:
· răspunde de desfășurarea permanentă și sistematica a activității de control tehnic al calității și a proceselor de inspecții, încercări și verificări (produse și realizare lucrări de execuție);

· analizează modul de realizare a acțiunilor corective;

· asigura derularea, în condiții bune, a fazelor determinante și controalelor organizate de Achizitor  – inspectorul de specialitate în urmărirea calităţii în construcţii (inspector cu atribuții ISC);

· îndeplinește atribuțiile ce-i revin, din documentația sistemului de management integrat calitate, mediu, securitatea și sănătatea muncii (manualul de management integrat, proceduri generale și proceduri specifice domeniului);

· respecta legislația și reglementările tehnice specifice activității domeniului pentru care a fost autorizat;

· respectă și menține Sistemul de Asigurare a Calității în domeniul de autorizare;

· întocmește procesele verbale de calitate;

· participă în șantier la efectuarea testelor de către reprezentanți laborator;

· reprezintă interfața principală cu laboratoarele de specialitate pentru efectuarea de analize în vederea controlului lucrărilor sau produselor procurate de la furnizori și subcontractanți.
            11.
        Auditor energetic atestat tehnico-profesional grad profesional I,  conform Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare. Atribuţiile principale ale personalului sunt:

· elaborează certificatul de performanță energetică, respectiv auditul energetic pentru obiectivul de investiții.

	(ofertanţii vor detalia modul de îndeplinire a cerinţelor din caietul de sarcini)



	Experți cheie
	

	Managerul de proiect - expert-cheie nominalizat ca factor de evaluare
Persoana propusă va deține următoarele:

- studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă/ similar în domeniul inginerie civilă construcţii civile industriale şi agricole;

- experiență în ocuparea unei poziții (manager de proiect) prin prisma căreia persoana desemnată a avut responsabilități și sarcini similare celor din prezentul caiet de sarcini, în cadrul a cel puțin unui contract în al cărui obiect se regăsesc lucrări de proiectare și execuție obiective de investiție (documentație tehnică aferentă fazei de proiectare Documentație tehnică de autorizare lucrări de construire – D.T.A.C., respectiv Proiect tehnic – P.T.), în domeniul construcțiilor civile, militare sau din infrastructura medicală.

Pentru îndeplinirea acestor cerințe se vor prezenta următoarele documente: 

· Curriculum Vitae, datat și semnat;

· Diplomă de licenţă/ similar;

· Pentru demonstrarea experienței profesionale, se vor prezenta recomandări sau orice alte documente similare (fişă de post/ contract de muncă/ etc.) care să îndeplinească în mod obligatoriu următoarele condiții cumulative:

-
să fie emise și/ sau contrasemnate de beneficiarul final sau de către operatorul economic care a implicat expertul respectiv în execuția proiectului la care se referă recomandarea/ documentul similar.

· Declarație de disponibilitate, semnată şi datată, pentru perioada de derulare a contractului. 
	(ofertanţii vor detalia modul de îndeplinire a cerinţelor din caietul de sarcini)
Declarăm, pe propria răspundere că persoana propusă ca manager de proiect va avea atribuţiile descrise în caietul de sarcini precum şi orice alte atribuţii care se vor dovedi necesare pentru asigurarea implementării contractului.

Manager Proiect - Numele ..................................

Cerinţă

Modalitatea de îndeplinire

Diplomă de licenţă / similar în domeniul tehnic sau economic
Ataşăm prezentei diploma de licenţă nr........................ emisă de ...................

experiență profesională în ocuparea unei poziții prin prisma căreia persoana desemnată a avut responsabilități și sarcini similare celor din prezentul caiet de sarcini în cadrul a cel puțin unui contract în al cărui obiect se regăsesc servicii de proiectare și/sau lucrări de construire/extindere/reabilitare/moderni-zare clădiri.
Având în vedere că experienţa profesională a managerului de proiect este factor de evaluare, precizăm că Expertul propus a fost implicat având responsabilități și sarcini similare celor din prezentul caiet de sarcini, în cadrul a _____ contracte având ca obiect______ 

Curriculum Vitae, datat și semnat
Ataşăm prezentei Curriculum Vitae, datat și semnat
Pentru demonstrarea experienței profesionale, se vor prezenta recomandări sau orice alte documente similare (fişă de post / contract de muncă/ etc)

Ataşăm prezentei următoarele dovezi ale experienţei profesionale....................................... 
Declarație de disponibilitate, semnată şi datată, pentru perioada de derulare a contractului.

Ataşăm prezentei Declarație de disponibilitate, semnată şi datată, pentru perioada de derulare a contractului


	Arhitect cu drept de semnătură - expert-cheie nominalizat ca factor de evaluare
Arhitectul propus va deține următoarele:

· drept de semnătură emis de Ordinul Arhitecților din România, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) 
 respectiv art. 12
, art, 12^1, 12^2 și 12^3 din Legea nr. 184/2001 republicată (R2), cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile legale, arhitectul cu drept de semnătură este obligat să dețină și să aplice parafa cu numărul de ordine înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor sau similar pe documentaţia tehnică;

· experiență în ocuparea unei poziții (arhitect cu drept de semnătură) prin prisma căreia persoana desemnată a avut responsabilități și sarcini similare celor din prezentul caiet de sarcini, în cadrul a cel puțin unui contract în al cărui obiect se regăsesc lucrări de proiectare și execuție obiective de investiție (documentație tehnică aferentă fazei de proiectare Documentație tehnică de autorizare lucrări de construire – D.T.A.C., respectiv Proiect tehnic – P.T.), în domeniul construcțiilor civile, militare sau din infrastructura medicală;

· Pentru îndeplinirea acestor cerințe se vor prezenta următoarele documente: 
· Curriculum Vitae, datat și semnat;

· Diplomă de licenţă/ similar;

· Pentru demonstrarea experienței profesionale, se vor prezenta recomandări sau orice alte documente similare (fişă de post/ contract de muncă/ etc.) care să îndeplinească în mod obligatoriu următoarele condiții cumulative:
· să fie emise și/ sau contrasemnate de beneficiarul final sau de către operatorul economic care a implicat expertul respectiv în execuția proiectului la care se referă recomandarea/ documentul similar.

· Declarație de disponibilitate, semnată şi datată, pentru perioada de derulare a contractului.
	Declarăm, pe propria răspundere că persoana propusă ca arhitect cu drept de semnătură va avea atribuţiile descrise în caietul de sarcini precum şi orice alte atribuţii care se vor dovedi necesare pentru asigurarea implementării contractului.

Arhitect cu drept de semnătură - Numele ..................................

Cerinţă

Modalitatea de îndeplinire

drept de semnătură emis de Ordinul Arhitecților din România, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 184/2001 republicată (R2), cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile legale, arhitectul cu drept de semnătură este obligat să dețină și să aplice parafa cu numărul de ordine înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor sau similar pe documentaţia tehnică;

Ataşăm prezentei dovada dreptului de semnătură
experiență profesională în ocuparea unei poziții prin prisma căreia persoana desemnată a avut responsabilități și sarcini similare celor din prezentul caiet de sarcini în cadrul a cel puțin unui contract în al cărui obiect se regăsesc servicii de proiectare și/sau lucrări de construire/ extindere/ reabilitare/modernizare clădiri.
Având în vedere ca experienţa profesională a arhitectului cu drept de semnătură este factor de evaluare, precizăm că expertul propus a fost implicat, având responsabilități și sarcini similare celor din prezentul caiet de sarcini, în cadrul a _____ contracte având ca obiect______ 
Curriculum Vitae, datat și semnat
Ataşăm prezentei Curriculum Vitae, datat și semnat
Dovada înscrierii în Tabloul Național al Arhitecților (TNA) sau echivalent

Ataşăm prezentei dovada înscrierii în Tabloul Național al Arhitecților .....................
Pentru demonstrarea experienţei profesionale, se vor prezenta recomandări sau orice alte documente similare (fişă de post / contract de muncă /etc ) 

Ataşăm prezentei următoarele dovezi ale experienţei profesionale....................................... 
Declarație de disponibilitate, semnată şi datată, pentru perioada de derulare a contractului.

Ataşăm prezentei Declarație de disponibilitate, semnată şi datată, pentru perioada de derulare a contractului


	Inginer proiectant instalații electrice curenți slabi - expert-cheie nominalizat ca factor de evaluare
Specialistul propus va deține următoarele:

Persoana propusă va deține următoarele:

- studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă/ similar în domeniul instalații pentru construcții sau electrice;

- experiență în ocuparea unei poziții (inginer proiectant instalații electrice curenți slabi) prin prisma căreia persoana desemnată a avut responsabilități și sarcini similare celor din prezentul caiet de sarcini, în cadrul a cel puțin unui contract în al cărui obiect se regăsesc lucrări de proiectare și execuție obiective de investiție (documentație tehnică aferentă fazei de proiectare Documentație tehnică de autorizare lucrări de construire – D.T.A.C., respectiv Proiect tehnic – P.T.), în domeniul construcțiilor civile, militare sau din infrastructura medicală.
Pentru îndeplinirea acestor cerințe se vor prezenta următoarele documente: 
· Curriculum Vitae, datat și semnat;

· Diplomă de licenţă/ similar;

· Pentru demonstrarea experienței profesionale, se vor prezenta recomandări sau orice alte documente similare (fişă de post/ contract de muncă/ etc.) care să îndeplinească în mod obligatoriu următoarele condiții cumulative:
-
să fie emise și/ sau contrasemnate de beneficiarul final sau de către operatorul economic care a implicat expertul respectiv în execuția proiectului la care se referă recomandarea/ documentul similar.

· Declarație de disponibilitate, semnată şi datată, pentru perioada de derulare a contractului.
	Declarăm, pe propria răspundere că persoana propusă ca arhitect cu drept de semnătură va avea atribuţiile descrise în caietul de sarcini precum şi orice alte atribuţii care se vor dovedi necesare pentru asigurarea implementării contractului.
Inginer proiectant instalații electrice curenți slabi - Numele ..................................

Cerinţă

Modalitatea de îndeplinire

Diplomă de licenţă / similar
Ataşăm prezentei diploma de licenţă nr........................ emisă de ...................
experiență profesională în ocuparea unei poziții prin prisma căreia persoana desemnată a avut responsabilități și sarcini similare celor din prezentul caiet de sarcini în cadrul a cel puțin unui contract în al cărui obiect se regăsesc servicii de proiectare și/sau lucrări de construire/ extindere/ reabilitare/modernizare clădiri 
Având în vedere ca experienţa profesională a inginerului proiectant instalații electrice curenți slabi este factor de evaluare, precizăm că expertul propus a fost implicat, având responsabilități și sarcini similare celor din prezentul caiet de sarcini, în cadrul a _____ contracte având ca obiect______ 
Curriculum Vitae, datat și semnat
Ataşăm prezentei Curriculum Vitae, datat și semnat
Pentru demonstrarea experienţei profesionale, se vor prezenta recomandări sau orice alte documente similare (fişă de post / contract de muncă /etc ) 

Ataşăm prezentei următoarele dovezi ale experienţei profesionale....................................... 
Declarație de disponibilitate, semnată şi datată, pentru perioada de derulare a contractului.

Ataşăm prezentei Declarație de disponibilitate, semnată şi datată, pentru perioada de derulare a contractului


	Inginer proiectant specializarea căi ferate, drumuri și poduri (CFDP) - expert-cheie nominalizat ca factor de evaluare

Specialistul propus va deține următoarele:



   - studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă/ similar în domeniul căi ferate, drumuri și poduri;

- experiență în ocuparea unei poziții (inginer proiectant specializarea CFDP) prin prisma căreia persoana desemnată a avut responsabilități și sarcini similare celor din prezentul caiet de sarcini, în cadrul a cel puțin unui contract în al cărui obiect se regăsesc lucrări de proiectare și execuție obiective de investiție (documentație tehnică aferentă fazei de proiectare Documentație tehnică de autorizare lucrări de construire – D.T.A.C., respectiv Proiect tehnic – P.T.), în domeniul construcțiilor civile sau militare.

Pentru îndeplinirea acestor cerințe se vor prezenta următoarele documente: 
· Curriculum Vitae, datat și semnat;

· Diplomă de licenţă/ similar;

· Pentru demonstrarea experienței profesionale, se vor prezenta recomandări sau orice alte documente similare (fişă de post/ contract de muncă/ etc.) care să îndeplinească în mod obligatoriu următoarele condiții cumulative:
          -
să fie emise și/ sau contrasemnate de beneficiarul final sau de către operatorul economic care a implicat expertul respectiv în execuția proiectului la care se referă recomandarea/ documentul similar.

· Declarație de disponibilitate, semnată şi datată, pentru perioada de derulare a contractului. 

	Declarăm, pe propria răspundere că persoana propusă ca arhitect cu drept de semnătură va avea atribuţiile descrise în caietul de sarcini precum şi orice alte atribuţii care se vor dovedi necesare pentru asigurarea implementării contractului.
Inginer proiectant specializarea căi ferate, drumuri și poduri (CFDP) - Numele ..................................

Cerinţă

Modalitatea de îndeplinire

experiență profesională în ocuparea unei poziții prin prisma căreia persoana desemnată a avut responsabilități și sarcini similare celor din prezentul caiet de sarcini în cadrul a cel puțin unui contract în al cărui obiect se regăsesc servicii de proiectare și/sau lucrări de construire/ extindere/ reabilitare/modernizare clădiri 
Având în vedere ca experienţa profesională a inginerului proiectant specializarea căi ferate, drumuri și poduri (CFDP) este factor de evaluare, precizăm că expertul propus a fost implicat, având responsabilități și sarcini similare celor din prezentul caiet de sarcini, în cadrul a _____ contracte având ca obiect______ 
Curriculum Vitae, datat și semnat
Ataşăm prezentei Curriculum Vitae, datat și semnat
Pentru demonstrarea experienţei profesionale, se vor prezenta recomandări sau orice alte documente similare (fişă de post / contract de muncă /etc ) 

Ataşăm prezentei următoarele dovezi ale experienţei profesionale....................................... 
Declarație de disponibilitate, semnată şi datată, pentru perioada de derulare a contractului.

Ataşăm prezentei Declarație de disponibilitate, semnată şi datată, pentru perioada de derulare a contractului


	Pentru experţii care desfăşoară activităţi în calitate atestată în conformitate cu un act normativ (responsabili tehnici cu execuţia pentru construcţii şi instalaţii, personal pentru executarea lucrărilor de instalaţii şi reţele, auditor energetic, verificatori de proiecte), ofertantul va descrie în propunerea tehnică momentul în care vor interveni aceşti experţi în implementarea viitorului contract, precum şi modul în care  şi-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii serviciilor respective), nominalizarea şi prezentarea de documente precum autorizaţia/ atestatul urmând a fi solicitate pe parcursul derulării contractului.

Desemnarea altor specialiști pe care ofertantul îi consideră necesari, dacă este cazul, se va face prin prezentarea organigramei care le va cuprinde, pe lângă celelalte specializări solicitate și  operatorul economic va descrie în propunerea tehnică modul în care şi-a asigurat accesul la serviciile acestora, demonstrând astfel îndeplinirea cerinţelor tehnice şi contractuale, precum şi a reglementărilor, standardelor şi normelor aplicabile în domeniul din care face parte obiectul contractului.

Ofertantul trebuie să prezinte o descriere detaliată a metodologiei și planului de lucru conceput pentru realizarea tuturor activităților necesare realizării obiectivului de investiții (avizare, proiectare, executare, testare, finalizare, recepţie, asistenţă tehnică), cu prezentarea organigramei corespunzătoare în care să fie indicat în mod clar personalul responsabil pentru toate tipurile de activități pe care acesta urmează să îl utilizeze pentru prestarea serviciilor şi execuţia lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, precum şi o descriere a rolurilor şi responsabilităţilor personalului şi liniile de comunicare dintre membrii echipei.

Pentru experţii care sunt autorizaţi potrivit legislaţiei, dar sunt cetăţeni străini, ofertantul va descrie în propunerea tehnică momentul în care vor interveni aceşti experţi în implementarea viitorului contract, precum şi modul în care şi-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii serviciilor respective), nominalizarea şi prezentarea de documente precum autorizaţia/ atestatul urmând a fi solicitate pe parcursul derulării contractului. 

În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă va accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul caietului de sarcini/ documentaţiei de atribuire, emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoaşterea şi echivalarea certificărilor/ autorizaţiilor în cauză.


	(ofertanţii vor detalia modalitatea de îndeplinire a cerinţelor)

	VIII. PREZENTAREA OFERTEI

A. Oferta tehnică

Cerinţele prezentului caiet de sarcini sunt de a realiza un proiect investiţional într-un concept integrat campusului medical, abordat sub toate aspectele: urbanistic-peisagistic, volumetric-arhitectural, funcţional-tehnologic, economic, în acord cu tehnologiile contemporane existente.

Propunerea tehnică va conține toate informațiile și documentele solicitate la secţiunea IV.4. PREZENTAREA OFERTEI din Fişa de date a achiziţiei, inclusiv prezentarea etapelor de derulare a contractului, cu fazele necesare îndeplinirii cerințelor achizitorului/ beneficiarului - plătitor și poate fi prezentată sub forma tabelară, prin precizarea duratelor de elaborare a documentațiilor, realizarea lucrărilor, precum și a personalului responsabil de îndeplinirea fazelor necesare finalizării proiectului, conform cerințelor prevăzute în prezentul caiet de sarcini – Graficul (Gantt) general de realizare a investiţiei - fizic.

Etape de derulare contract

Activitate

Durată activitate

ETAPA I

ETAPA I.1

      Elaborarea documentațiilor necesare pentru prelungirea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, studiilor solicitate prin certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire și obținerea avizelor necesare (inclusiv plata taxelor aferente) pentru derularea investiției la faza P.Th., după caz, susținerea documentațiilor la comisiile avizatoare.

       Elaborarea documentațiilor tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C) și de organizare a execuției lucrărilor (D.T.O.E).

Elaborarea proiectului tehnic de execuție, P.Th., alte documentații pe care ofertantul le consideră necesare finalizării și funcționării obiectivului de investiții.
        Verificarea tuturor documentațiilor tehnice de către specialiști verificatori de proiecte atestați pe domenii/ subdomenii și specialități, alții decât specialiștii elaboratori ai proiectelor, inclusiv referatele de verificare pentru toate specialitățile.
maximum 1 lună 

de la Data Ordinului de începere a serviciilor de proiectare
ETAPA II

ETAPA II.1

Executarea tuturor lucrărilor de construcții și instalații aferente realizării obiectivului de investiții, inclusiv dotări.
maximum 3 luni

de la Data Ordinului de începere a lucrărilor
ETAPA II.2

Asistenţă tehnică pe toată perioada de derulare a investiţiei din partea proiectantului.

Proiectantul va asigura prezența zilnică pe șantier a personalului din subordinea sa, obligatoriu la toate fazele determinante, sens în care se va completa un registru jurnal.

Pe toată durata de execuţie a lucrărilor până la recepţia la terminarea lucrărilor
ETAPA III

ETAPA III.1

Documentaţia privind certificarea performanţei energetice la terminarea lucrărilor, inclusiv certificatul de performanţă energetică
La terminarea executării lucrărilor.
ETAPA III.2

Recepția la terminarea lucrărilor
maximum 4 luni de la Data Ordinului de începere a serviciilor de proiectare
ETAPA III.3
Documentaţia revizuită AS BUILT
La terminarea lucrărilor
Termen limită pentru finalizarea activităților 

maximum 4 luni de la Data Ordinului de începere a serviciilor de proiectare

	Metodologia de prestare a serviciilor de proiectare

......................................................................................................................................................

(ofertanţii vor detalia metodologia de prestare a seviciilor de proiectare, demonstrând conformitatea acesteia cu prevederile caietului de sarcini)
Etape de derulare contract

Activitate

Durată activitate

ETAPA I

ETAPA I.1

      Elaborarea documentațiilor necesare pentru prelungirea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, studiilor solicitate prin certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire și obținerea avizelor necesare (inclusiv plata taxelor aferente) pentru derularea investiției la faza P.Th., după caz, susținerea documentațiilor la comisiile avizatoare.

       Elaborarea documentațiilor tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C) și de organizare a execuției lucrărilor (D.T.O.E).

Elaborarea proiectului tehnic de execuție, P.Th., alte documentații pe care ofertantul le consideră necesare finalizării și funcționării obiectivului de investiții.

        Verificarea tuturor documentațiilor tehnice de către specialiști verificatori de proiecte atestați pe domenii/ subdomenii și specialități, alții decât specialiștii elaboratori ai proiectelor, inclusiv referatele de verificare pentru toate specialitățile.
ETAPA II

ETAPA II.1

Executarea tuturor lucrărilor de construcții și instalații aferente realizării obiectivului de investiții, inclusiv dotări.
ETAPA II.2

Asistenţă tehnică pe toată perioada de derulare a investiţiei din partea proiectantului.

Proiectantul va asigura prezența zilnică pe șantier a personalului din subordinea sa, obligatoriu la toate fazele determinante, sens în care se va completa un registru jurnal.

ETAPA III
ETAPA III.1

Documentaţia privind certificarea performanţei energetice la terminarea lucrărilor, inclusiv certificatul de performanţă energetică
ETAPA III.2

Recepția la terminarea lucrărilor
ETAPA III.3
Documentaţia revizuită AS BUILT

Termen limită pentru finalizarea activităților 



	Pentru Etapa I din activitațile prezentate în tabelul de mai sus, (etapa de proiectare aferentă fazelor de elaborare/ prelungire avize, DTAC și DTOE, respectiv PTh) proiectantul are obligația de a efectua cel puțin o vizită în amplasamentul aferent obiectivului de investiții în vederea preluarii datelor tehnice necesare pentru asigurarea nivelului de cunoaștere aferent fazelor de proiectare.

NOTĂ:Predarea documentațiilor tehnico – economice se va face după cum urmează:

a) Documentaţiile - piese scrise şi desenate - vor fi predate Achizitorului/ Beneficiarului - plătitor, pe parcursul etapei I, spre analiză, verificare conformitate şi avizare
, în un exemplar pe suport de memorie externă memory - stick, fişiere editabile (.dwg, .pln + .pla, .docx, .xlsx) și .pdf;

b) După avizarea documentației de către Achizitor/ Beneficiar - plătitor, documentaţiile - piese scrise şi desenate - vor fi predate în format letric Beneficiarului - plătitor, în două exemplare originale (pentru Etapele I) – îndosariate în bibliorafturi, inscripţionate cu denumirea proiectului, denumirea programului şi a axei din care este finanţat proiectul, volumul, faza de proiectare şi siglele axei de finanțare;

Documentația va fi scrisă cu același font, îngrijit, iar planșele vor fi prevăzute cu sistem antirupere/ întărite în zona de îndosariere sau vor fi introduse în plastic transparent. 

Toate paginile vor fi numerotate, ștampilate și semnate în original, conform competențelor și potrivit prevederilor legale în vigoare. În caz de neprezentare a cerințelor de mai sus beneficiarului – plătitor își rezervă dreptul de a respinge documentația menționată în Etapa I.

Fiecare planșa prezentată în cadrul secțiunii "Piese desenate" va avea în partea dreapta jos un cartuș care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizației, după caz, titlul proiectului şi al planșei, numărul proiectului și al planșei, codificat pe specialitati, data elaborării, numele, calitatea și semnătura elaboratorilor și ale sefului de proiect.

Un exemplar din documentația finală va fi predat în format electronic pe două suporturi magnetice (memory-stick). Exemplarele în format electronic vor cuprinde toată documentaţia de proiectare, atât în format editabil, în formate .docx, .xlsx, dwg, .pln + .pla (planșe), cât şi scanat, în format .pdf. cu semnături şi ştampile. Documentaţia de actualizare a Cărţii Funciare în format .docx/ .dwg și .pln + .pla se va transmite cu 30 zile inainte de terminarea lucrarilor.

Borderoul general pe obiecte de investiție și specialități, în format letric, dar și electronic pe suport magnetic (memory-stick), cuprinzând toate elementele și fișierele de referință.

NOTĂ: Toate costurile aferente întocmirii documentaţiilor pentru obținerea avizelor, autorizaţiilor, certificatelor prevăzute în certificatul de urbanism și a cotelor/ taxelor aferente vor fi suportate de către Antreprenor.

Toate materialele, dotările, utilajele şi echipamentele aferente tuturor tipurilor de instalaţii, care urmează să fie puse în operă în timpul execuţiei lucrărilor, vor fi achiziţionate de către antreprenor numai după prezentarea mostrelor, fişelor tehnice şi avizarea acestora de către reprezentanţi ai achizitorului/ beneficiarului.

În termen de 30 de zile de la aprobarea proiectului tehnic, antreprenorul va transmite o propunere de preţuri unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum şi o defalcare a acestor preţuri unitare care va identifica costurile incluse pentru manoperă, materiale, utilaje, transport, costuri indirecte şi profit. Aceste propuneri nu vor afecta preţul contractului, ca sumă forfetară sau prevederile contractului, vor fi utilizate de beneficiarul-plătitor pentru evaluarea sumelor plătibile periodic în corelație cu progresul fizic al lucrărilor executate.
Antreprenorul va analiza cu simț de răspundere toate elementele necesare pentru finalizarea în termenul contractat a obiectivului de investiții și va include, în cadrul ofertei financiare pe care o va prezenta achizitorului, toate cheltuielile aferente realizării documentațiilor necesare obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor (care vor fi obținute de Antreprenor în baza documentelor elaborate de către acesta), documentațiilor tehnico-economice, executării lucrărilor, verificării documentațiilor tehnice de către specialiști verificatori de proiecte, transportului, manipulării, sistemelor la cheie, valoarea tuturor taxelor, avizelor, acordurilor, autorizațiilor, licențe software aferente sistemelor care vor fi instalate, obținerii certificatului energetic document necesar pentru recepția la terminarea lucrărilor, valoarea cheltuielilor pentru asigurarea utilităților obiectivului conform noilor necesități proiectate (apă, canalizare, energie electrică, agent termic geotermal) etc.

Cheltuielile pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții cuprind cheltuielile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție, care se execută pe amplasamentul delimitat d.p.d.v. juridic ca aparținând obiectivului de investiție precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități, precum alimentare cu apă (exemplu branșament, contorizare etc.), canalizare, agent termic geotermal (exemplu post reglare măsurare, contor, reautorizare rețea prin adăugare consumatori etc.), energie electrică (exemplu spor de putere sau post de transformare nou etc.), telecomunicații, drumuri de acces, alte utilități, după caz.

Taxele aferente documentaţiilor vor fi suportate de către antreprenor.

Antreprenorul va plăti toate cheltuielile enumerate, precum și alte cheltuieli care nu sunt specificate, dar pe care acesta le consideră necesare pentru respectarea prevederilor legale, finalizării și asigurării funcționalității obiectivului de investiții.

Orice modificare/ completare/ actualizare a documentațiilor tehnico-economice, necesare aprobării/ avizării/ acceptării, pe parcursul derulării obiectivului de investiții până la acceptarea finală din partea beneficiarului, se vor efectua de către Antreprenor în regim de maximă urgență, profesionalism și promptitudine, fără modificarea prețului contractului.


	(ofertanţii vor detalia modalitatea de îndeplinire a cerinţelor)


	IX. PREVEDERI MINIMALE PRIVIND VERIFICAREA DOCUMENTAȚIILOR TEHNICE
Pentru respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerințele fundamentale aplicabile stabilite de Legea nr. 10/1995, investitorul are obligația să se asigure că  toate documentațiile tehnice (piese scrise și desenate), sunt verificate de către specialiști verificatori de proiecte atestați pe domenii/ subdomenii și specialități, alții decât specialiștii elaboratori ai proiectelor. După verificare, documentațiile vor fi însoțite de referatele verificatorilor de proiecte pe fiecare specialitate.

Verificarea tuturor documentațiilor tehnice se va face la toate cerințele fundamentale privind calitatea în construcții prevăzute de Legea nr. 10/1995, coroborat cu Ordinul MDRAP nr. 2264/2018, astfel:
1. Pentru construcții și arhitectură

CERINȚA

DENUMIREA

A
Rezistență mecanică și stabilitate - A 1 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicații, miniere, edilitare și de gospodărie comunală - cu strucutura din beton, beton armat, zidărie, lemn.
A 2 - Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii cu structura de rezistenţă din metal, lemn şi alte materiale compozite: civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere; edilitare şi de gospodărie comunală.
Af

Rezistență mecanică și stabilitatea terenului de fundare a construcțiilor și a masivelor de pământ.

B

Siguranță și accesibilitate în exploatare - B 1 - Siguranță în exploatare pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicații, miniere.
C

Securitate la incendiu - Cc, Ci - Securitate la incendiu în construcții
D

Igienă, sănătate și mediu înconjurător

E

Protecție împotriva zgomotului

F

Economie de energie și izolare termică

2. Pentru instalații (pentru toate cerințele A, B, C, D, E, F, pentru toate domeniile de construcții și toate specialitățile)
CERINȚA

DENUMIREA

Is
Instalații sanitare - cuprind instalațiile sanitare interioare, instalații exterioare de alimentare cu apă, instalații exterioare de canalizare, instalații de stingere a incendiilor

It

Instalații termice - cuprind instalații de încălzire, instalații de ventilare, instalații de climatizare și frig, instalații de prevenire a incendiilor

Ie
Instalații electrice - cuprind instalații electrice, inclusiv pentru curenți slabi, instalații de protecție descărcări atmosferice, instalații de automatizare și semnalizare pentru instalații sanitare, termice și de gaz, instalații de avertizare și de prevenire a incendiilor, instalații de telecomunicații și de transmitere a informațiilor.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, execuției lucrărilor și a construcțiilor, Antreprenorul va lua măsurile necesare pentru prezentarea proiectelor (piese scrise și desenate) întocmite și expertului tehnic care a elaborat expertiza tehnică, în vederea avizării acestuia (semnării și ștampilării), din punct de vedere al respectării soluțiilor și a măsurilor propuse. 

În situația în care pe parcursul lucrărilor se constată necesitatea emiterii unor dispoziții de șantier pentru modificarea soluțiilor tehnice,  acestea se vor emite de către antreprenor prin proiectant în termen rezonabil, se vor semna de către Antreprenor, proiectant, diriginte de șantier și ulterior se vor supune înainte de implementare, spre aprobare beneficiarului – plătitor. În situația în care documentele nu sunt întocmite în termenul stabilit prin contract, beneficiarul – plătitor poate emite penalități ce vor fi stabilite în cadrul contractului. 

Antreprenorul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantităţi de lucrări real executate faţă de cele indicate în listele de cantităţi parte a Documentelor Antreprenorului, cu excepţia cazului în care o asemenea majorare sau reducere este cauzată de o Modificare. Cu excepţia acestui caz, Valoarea Contractului nu va fi afectată de vreo majorare sau reducere a cantităţilor real executate faţă de cele indicate în listele de cantităţi parte a Documentelor Antreprenorului.
De asemenea, pe parcursul executării lucrărilor de construcții și instalații, antreprenorul va lua măsurile necesare pentru verificarea de către verificatorul de proiecte a dispozițiilor de șantier, notelor tehnice, soluțiilor tehnice de către verificatorul de proiecte și după caz, expertul tehnic, în sens contrar, beneficiarul – plătitor poate emite penalități ce vor fi stabilite în cadrul contractului. 
	(ofertanţii vor detalia modalitatea de îndeplinire a cerinţelor)


	X. rECEPȚIA DOCUMENTAȚIILOR ÎNTOCMITE

În perioada de avizare, Antreprenorul are obligația de a răspunde la solicitări, de a efectua completări, modificări, revizuiri și de a depune documente solicitate de beneficiar-plătitor.

Dacă elemente ale documentației tehnico-economice sunt necorespunzătoare acestea sunt corectate/revizuite/completate/modificate de către Antreprenor pe cheltuiala sa.
	

	XII. ALTE CERINȚE ALE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE

Antreprenorul are obligația susținerii documentațiilor întocmite, în fața beneficiarului - plătitor și își asumă răspunderea pentru soluțiile proiectate, pentru cantitățile de lucrări, încadrările în categoriile de lucrări și prețurile utilizate, pentru calitatea lucrărilor de drumuri, construcții și instalații executate, pentru verificarea corespunzătoare a documentațiilor tehnice, etc.;

Înainte de a preda documentațiile elaborate beneficiarului - plătitor, antreprenorul va realiza pre-verificarea conformității documentelor raportat la legislația și prescripțiile tehnice naționale și comunitare. După încheierea contractului, antreprenorul va răspunde la eventualele solicitări de clarificări cu privire la documentele elaborate și modificări ale acestora, dacă beneficiarul - plătitor le solicită, până la finalizarea obiectivului de investiții, fără modificarea prețului ofertat;

Antreprenorul va prezenta Beneficiarului – plătitor lunar, un raport de progres privind activitățile derulate în cadrul contractului până la data finalizării obiectivului de investiții. Raportul de progres va fi întocmit conform unui format stabilit de comun acord cu beneficiarul după semnarea contractului;

Proiectantul are obligația să efectueze modificarea proiectului în funcţie de recomandările verificatorilor de proiect și expertului tehnic;

Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul are obligația de a întocmi și preda beneficiarului balanța cantităților decontate pentru fiecare articol de deviz.

Antreprenorul este obligat să încheie convenţii şi să respecte normele de sănătate şi securitate în muncă, protecţia mediului şi apărare împotriva incendiilor ale beneficiarului – plătitor, atât timp cât se va afla pe teritoriul Beneficiarului – plătitor. Asigurarea de accidente de muncă a personalului Antreprenorului revine acestuia pentru toată perioada de execuţie a contractului. Antreprenorul va răspunde şi va suporta pagubele produse personalului beneficiarului – plătitor, înregistrate prin accidente de muncă sau incendii, ca urmare a activităţii sale necorespunzătoare.

Personalul care lucrează la preluarea deşeului rezultat în urma desfiinţărilor, va fi dotat cu echipament individual de protecţie corespunzător: mască, îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie adecvată serviciilor prestate etc.;
Oferta va include toate costurile legate de concepţie, execuţie, transport, manipulări, sisteme la cheie, taxe, avize, licenţe software aferente sistemelor care vor fi instalate, autorizări necesare de la autorităţile competente (care vor fi obţinute de operatorul economic în baza documentelor elaborate de către acesta)

Antreprenorul va prezenta o descriere a metodologiei și a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor de proiectare, în ordinea cronologică a prestării serviciilor, descrierea sarcinilor concrete care vor fi încredințate personalului implicat în îndeplinirea contractului în corelare cu graficul de prestare a serviciilor prezentat

Antreprenorul are obligația de a realiza ridicările topografice după caz, întocmirea documentaţiei cadastrale, respectiv actualizarea acesteia la finalul investiţiei. Contractantul are obligaţia să verifice ridicările topografice puse la dispoziţie de către beneficiarul – plătitor, iar la terminarea lucrărilor, să întocmească documentaţia cadastrală de actualizare a datelor tehnice din Cartea Funciară (Dacă în urma realizării lucrărilor este necesar a se actualiza datele din Cartea Funciară)
a) La finalul execuției lucrărilor Antreprenorul are obligația de a obține un nou certificat de performanță energetică. Certificatul energetic e obligatoriu să fie prezentat la încheierea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor În cazul în care, certificatul energetic nu validează indicatorii de performanță energetică/ audit energetic, beneficiarul – plătitor va respinge recepția la terminarea lucrărilor. Antreprenorul are obligația să efectueze pe cheltuială proprie orice alte lucrări necesare pentru a se atinge indicatorii de performanță energetică prevăzuți în SF;

Antreprenorul are obligaţia de a pune în funcţiune echipamentele procurate în cadrul contractului şi totodată să realizeze instruirea personalului desemnat de beneficiarul-plătitor privind modul de utilizare al echipamentelor şi normele de utilizare în siguranţă ale acestora.

La predarea documentaţiilor, proiectantul va întocmi un proces-verbal de predare-primire a acestora, iar după inventarierea documentaţiilor, ambele părţi vor semna de predare, respectiv primire. Procesul-verbal va fi datat și înregistrat atât la proiectant cât și la Beneficiarul – plătitor;

Proiectanții au obligația de a obține de la furnizorii de energie, în scris, posibila putere instalată pentru racordurile necesare obiectivelor de construcţii, dacă este cazul;

Redactarea documentației (piese scrise și piese desenate) se va face în limba română;
Toată documentaţia elaborată de Antreprenor, în timpul și după finalizarea activităților contractului (dacă este cazul), sub orice formă, este și va rămâne în proprietatea Beneficiarului – plătitor. Antreprenorul nu poate folosi sau dispune de această documentație fără acordul scris prealabil al Beneficiarului – plătitor. Conținutul documentaţiilor va respecta întocmai prevederile legale în vigoare, vor fi complete, în concordanță cu realitatea de pe teren. 

După elaborarea P.Th.-ului, Anteprenorul are obligația de a emite listele de cantităţi care vor permite atât Beneficiarului – plătitor cât şi acestuia asigurarea evaluării progresului fizic şi financiar în raport de cel preconizat;
Antreprenorul are obligația întocmirii documentaţiei în vederea obţinerii autorizaţiei obiectivului din punct de vedere al securității la incendiu;
Toate activitățile necesare a se realiza în vederea predării frontului de către beneficiarul – plătitor pentru asigurarea executării lucrărilor vor fi efectuate de către antreprenor (evacuarea tuturor materialelor, debarasarea de deșeuri, gunoi, după caz). Aceste cheltuieli vor fi luate în calcul în ofertarea cheltuielilor.
	

	XIII. PREVEDERI LEGALE PENTRU REALIZAREA OBIECTULUI DE ACHIZIȚIE

Pentru realizarea tuturor activităților menționate în prezentul caiet de sarcini, Antreprenorul va respecta:

· prevederile cadrului normativ național și comunitar (legislație, reglementările tehnice în vigoare specifice construcțiilor și instalațiilor, directive europene etc.);

· Alte prevederi legale naționale și comunitare, directive europene, prescripții tehnice (normative, STAS – uri, instrucțiuni, coduri de proiectare, standarde etc.) pe care prestatorul le consideră necesare și aplicabile pentru întocmirea tuturor documentațiilor de proiectare și execuție, precum și a tuturor aspectelor ce fac obiectul contractului.


	

	      XV. GARANŢIA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE

Garanţia lucrărilor de execuţie, a materialelor puse în operă, a utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor aferente va fi de minim 3 ani de la recepţia la terminarea lucrărilor, pentru construcţiile încadrate în categoria de importanţă C, conform Legii nr.  10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Utilajele sau echipamentele defectate în termenul de garanţie se înlocuiesc cu alte produse identice sau superioare calitativ, prin grija şi pe cheltuiala contractantului.

Perioada de garanţie se va prelungi, pentru utilajele sau echipamentele în cauză, cu durata totală a nefuncţionării / imobilizării acestora.

În situaţia ofertării unei garanţii tehnice cu o durată mai mare de 3 ani, în propunerea tehnică, sub formă de anexă a formularului, ofertantul va descrie modul în care planul de management al calității va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale și al proceselor de lucru, prin prezentarea abordării generale și metodologiei pentru realizarea activităților din cadrul contractului (proiectare și execuție), inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrărilor, precum și materialele pe care le va pune în operă, din care să rezulte că avantajul obținut de către beneficiar asociat unei perioade de garanție a lucrării peste minimul solicitat se va păstra în implementarea contractului.
	(Ofertanţii vor detalia modul de îndeplinire a cerinţelor din caietului de sarcini)



	Grafic general de realizare a investiției publice (fizic) – Graficul Gant – incluzând atât partea de proiectare cât și cea de execuție lucrări.
	[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte graficul general de realizare a investiției publice (fizic). Ofertantii vor intocmi graficul fizic, cu luarea in considerare a faptului ca, acelasi grafic fizic va fi prezentat in cadrul propunerii financiare sub forma unui grafic fizic si valoric de realizare a investitiei publice. De asemenea se va avea in vedere faptul ca graficul general de realizare a investiției publice (fizic si valoric) reprezinta data de intrare în managementul/gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă pe perioada derulării Contractului și în special pentru monitorizarea performanței pe perioada derulării Contractului. Acesta trebuie să fie în concordanță cu metodologia de execuție a lucrărilor si durata de finalizare a activităților în Contract. ]

Cel puțin următoarele informații trebuie sa rezulte din Graficul general al investitiei publice prezentat conform prezentei sectiuni :

a. Graficul de realizare a proiectarii in concordanta cu cerintele din caietul de sarcini/SF;

b. Graficul de realizare a lucrărilor cu respectarea termenului  de finalizarea a lucrarilor.;

c. Durata/succesiunea activităților și inter-relaționarea lor;

d. Punctele de reper
 (jaloane/milestones);

e. Resursele alocate activităților. Din graficul prezentat trebuie sa rezulte durata activitatilor si alocarile de resurse (personal si, utilaje) planificate pentru reaizarea activitatilor, pe perioada de timp mentionata ca durata pentru fiecare din activitatile contractului.  

Graficul general de realizare a investiției publice (fizic) propus trebuie 

a. să aibă corespondent în informațiile incluse în Caietul de Sarcini

b. să demonstreze:

i. înțelegerea cerințelor Caietului de Sarcini;

ii. abilitatea de a transpune informațiile din piesele scrise și piesele desenate într-un Grafic general de realizare a investiției publice (fizic și valoric)  fezabil, de așa manieră încât să se asigure finalizarea lucrărilor în termenul specificat în Caietul de Sarcini;

c. să utilizeze o scală de planificare a duratei/duratelor activității/activităților (calendar lunar);
d. să permită corelarea informațiilor incluse în graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric)  cu informațiile din Propunerea Financiară (fluxul de numerar, pentru aceeași unitate de planificare)

	Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului, social şi al relațiilor de muncă
	(ofertanţii vor confirma depunerea declarației)

	Declaraţie privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului şi protecţiei mediului
	(ofertanţii vor confirma depunerea declarației)

	Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale obligatorii
	(ofertanţii vor confirma depunerea declarației)

	Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
	(ofertanţii vor confirma depunerea declarației)

	Data completării ___.___.______
	Denumire operator economic,

	
	____________

	
	Reprezentat legal prin

	
	___________

(nume şi prenume, funcţie semnatar)

	
	___________

(semnătura şi ştampila)


� Acest formular are doar rolul de a veni în sprijinul ofertanților, nu este obligatoriu, fiind acceptate orice documente emise sau contrasemnate de beneficiar din care reies informațiile cerute de către autoritatea contractantă, în conformitate cu art. 12 alin 4 din Instrucțiunea ANAP 2/2017.


� Acest formular are rol doar rolul de a veni in sprijinul ofertantilor, nu este obligatoriu, fiind acceptate orice documente emise sau contrasemnate de beneficiar din care reies informațiile cerute de către autoritatea contractantă, in conformitate cu art 12 alin 4 din Instructiunea ANAP 2/2017.





Daca un operator economic considera util sa foloseasca prezentul formular pentru demonstrarea experientei similare in cazul unui contract de proiectare si executie, il va adapta la acest specific care cuprinde atat lucrari cat si servicii.





� Nota: Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovadă a constituirii garantiei de participare, trebuie sa fie emis în numele asocierii și să cuprindă mențiunea expresă că respectivul instrument de garantare acoperă în mod solidar toți membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentului de garantare declarând că va plăti din garanția de participare sumele prevăzute de dispozițiile legale aplicabile în cazul culpei oricăruia dintre membrii asocierii.





� Art. 40 din HG nr. 395/2016


(5) În cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, instituţie publică sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligaţia de a deschide contul la dispoziţia autorităţii contractante, prevăzut la alin (4), la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.





� privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect.


� Art. 11 (1) Proiectele de arhitectură pentru materializarea cărora legea impune obţinerea autorizaţiei de construire vor fi elaborate de un arhitect cu drept de semnătură sau de un conductor arhitect cu drept de semnătură. Proiectele de arhitectură de interior pentru materializarea cărora legea impune obţinerea autorizaţiei de construire pot fi semnate şi de către un arhitect de interior cu drept de semnătură. (2) Arhitecţii dobândesc drept de semnătură acordat de către Ordinul Arhitecţilor din România, în condiţiile legii, dacă au exerciţiul deplin al drepturilor civile, dacă îndeplinesc condiţiile de onorabilitate şi de stagiu sau, după caz, de experienţă profesională practică, prevăzute de prezenta lege şi de Directivă. Obţinerea dreptului de semnătură de către arhitecţi atrage obligatoriu înscrierea acestora în Tabloul Naţional al Arhitecţilor, în condiţiile legii.


� Art. 12 (1) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene care solicită stabilirea în România şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 şi 6 referitoare la deţinerea titlului de calificare şi exercitarea profesiei de arhitect şi care au drept de semnătură pe teritoriul unuia dintre aceste state sau un drept echivalent vor dobândi drept de semnătură pe teritoriul României prin recunoaşterea automată a acestui drept. (2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene care solicită stabilirea în România şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 şi 6 referitoare la deţinerea titlului de calificare şi exercitarea profesiei de arhitect şi care nu au drept de semnătură sau alt drept echivalent obţinut pe teritoriul unuia dintre aceste state vor dobândi, la cerere, drept de semnătură pe teritoriul României, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. (3) Arhitecţii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, cei ai statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene care au dreptul de a exercita profesia de arhitect cu drept de semnătură sau alt drept echivalent în unul dintre aceste state şi care solicită dreptul de a presta temporar sau ocazional servicii în domeniul arhitecturii pe teritoriul României, fără a solicita stabilirea în România, vor dobândi drept de semnătură fără să fie înscrişi în Tabloul Naţional al Arhitecţilor şi vor fi înregistraţi automat în Ordinul Arhitecţilor din România, pe durata prestării 


serviciilor respective. (4) Documentele necesare înregistrării, la prima prestare de servicii în domeniul arhitecturii sau în cazul în care au intervenit modificări ale situaţiei faţă de cea iniţială, reţinută în documente, în cazul prestaţiilor temporare sau ocazionale, sunt:


    a) o declaraţie prealabilă scrisă, în care se precizează domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecţie personală sau colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul beneficiază în România;


    b) copia documentului care atestă cetăţenia solicitantului;


    c) documentul emis de statul membru de stabilire a solicitantului, prin care se atestă că, la data eliberării acestuia, titularul este stabilit legal în respectivul stat şi că nu îi este interzisă definitiv sau temporar exercitarea activităţilor de arhitect;


    d) copiile diplomelor, certificatelor sau ale altor titluri oficiale de calificare în profesia de arhitect.


    (5) Declaraţia prevăzută la alin. (4) lit. a) se reînnoieşte o dată pe an, dacă prestatorul are în vedere să îşi exercite profesia de arhitect temporar sau ocazional, în cursul anului respectiv, sau în cazul unei modificări a situaţiei sale faţă de cea iniţială.(6) Caracterul temporar şi ocazional al prestării de servicii în domeniul arhitecturii se verifică, de la caz la caz, în special în funcţie de durata prestării, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea acestora, de către Ordinul Arhitecţilor din România. (7) Ordinul Arhitecţilor din România va accepta ca dovadă de onorabilitate un document emis cetăţeanului unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene de către autoritatea competentă din statul de provenienţă a acestuia; acest document trebuie să fie prezentat la cel mult 3 luni de la data eliberării sale de către autoritatea competentă din statul de provenienţă.(8) Arhitecţii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, cetăţeni ai statelor membre ale Spaţiului Economic European sau cetăţeni ai Confederaţiei Elveţiene care îşi exercită profesia pe teritoriul României se supun regulilor şi procedurilor referitoare la folosirea titlului profesional, regulilor profesionale, deontologice şi disciplinare aplicabile profesiei, în conformitate cu prevederile prezentei legi.(9) Ordinul Arhitecţilor din România va pune la dispoziţia persoanelor interesate informaţii privind legislaţia naţională specifică şi Codul deontologic al profesiei de arhitect.


� Analiza documentaţiilor supuse avizării va fi efectuată de către structurile de specialitate ale Achizitorului, într-un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data transmiterii documentațiilor. În anumite situații, termenul poate fi prelungit cu maximum 5 zile lucrătoare, prin notificarea Antreprenorului / Proiectantului general. În situația în care sunt formulate observații în procesul de analiză a documentațiilor, Antreprenorul va proceda către soluționarea acestora cu profesionalism (completări, modificări, revizuiri), în termen de maximum 5 zile lucrătoare, livrabilele fiind ulterior reanalizate. După derularea a 2 etape consecutive de analiză (finalizate prin încercarea Antreprenorului de revizuire a documentaţiilor în acord cu cerințele Achizitorului sau ale comisiei de analiză și avizare), în urma cărora documentaţia nu poate fi avizată, Achizitorul va activa clauzele contractuale privind aplicarea penalităților, prevăzute în contract.


� Punct de reper - termenul de finalizare stabilit pentru o activitate, pentru predarea intermediară sau finală a Lucrărilor executate sau a unei părți din acestea, stabilit de către Părți și exprimat ca dată fixă (zz/ll/aaaa) în cadrul Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat





	
	NECLASIFICAT


1 / 62
9 / 62

