| Tabel Verificare Documente Anexa nr. 4 | Documentul se regasește în ofertă, în |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fișier | Pagina din documentul electronic (nu numerotat manual) |
| 6) PROPUNEREA TEHNICĂ Propunerea tehnică trebuie să cuprindă: |  |  |
| ## Graficul fizic va fi realizat utilizând analiza drumului critic și va cuprinde totalitatea activităților specificate în Contract, structurat pe faza de proiectare, exprimat în zile calendaristice, conform cap. 3 Etape definitorii ale investiției din prezentul document, și pe faza de execuție coroborat ulterior cu cel din propunerea financiară, acesta va fi definitivat în cadrul proiectului tehnic. |  |  |
| 2) Ofertanţii trebuie să prezinte în cadrul ofertei tehnice modul de acces la personalul cheie, necesar pentru implementarea obiectivului de investiții inclusiv descrierea rolurilor și a responsabilităților personalului, modalitatea de asigurare a accesului la acesti specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului , în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 și a altor legi incidente, astfel: |  |  |
| 2.1) Modul de asigurare a personalului-cheie al ofertantului necesar pentru implementarea obiectivului de investiții inclusiv descrierea rolurilor și a responsabilităților personalului, modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 și a altor legi incidente, respectiv: |  |  |
| - Reprezentantul Antreprenorului - se va completa formularul cu Personalul-cheie al ofertantului si vor fi prezentate atribuțiile acestuia in cadrul contractului, relationarea acestuia cu intreg personalul desemnat pentru implementarea proiectului (proiectare si executie) și va face dovada implicării intr-un contract având ca obiect proiectarea si execuția construcțiilor de categoria de importanta minim C (construcții civile). |  |  |
| - Arhitect cu drept de semnătură şi membru în cadrul Ordinului Arhitecților din România, care va îndeplini funcţia şi de şef de proiect. Se va completa formularul Personalul-cheie al ofertantului.Se va prezenta: dovada calității de membru OAR; copie contract de muncă sau extras REVISAL sau declaraţie de disponibilitate, poliță de asigurare a riscului profesional conform Legii 10/1995. |  |  |
| 2.2) Modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate pentru: |  |  |
| 1) Personal care prestează servicii de proiectare: |  |  |
| 1.Inginer constructor specializarea construcții civile (minim un inginer constructor specializarea construcții civile). |  |  |
| 2.Specialist curenți slabi – inginer instalații electrice, atestat A.N.R.E. |  |  |
| 3.Specialist curenți tari – inginer instalații electrice, atestat A.N.R.E., gradul III A, III B. |  |  |
| 4.Ingineri specializarea instalații gaze naturale, termice, sanitare și de ventilație/climatizare pentru construcții. |  |  |
| 5.Inginer specializarea drumuri, poduri. |  |  |
| 6.Inginer topograf autorizat. |  |  |
| 7.Devizier (Atestat ca Tehnician devize si masuratori in Constructii, cod COR 311215) |  |  |
| 2) Personal pentru execuția lucrărilor: |  |  |
| 1.Sef de santier absolvent de studii superioare specialitatea construcții civile, cu atribuții conform prevederilor legislației în vigoare. Va face dovada implicării într-un proiect similar de complexitate comparabilă cu proiectul de investiție ofertat, privind execuția construcțiilor de categoria de importanta minim C (construcții civile). |  |  |
| 2.Specialist curenți slabi – inginer instalații electrice, atestat A.N.R.E. |  |  |
| 3.Specialist curenți tari – inginer instalații electrice, atestat A.N.R.E., gradul III A, III B. |  |  |
| 4.Ingineri specializarile: instalații gaze naturale, termice, sanitare și de ventilație/climatizare pentru construcții. |  |  |
| 5.Inginer specializarea drumuri, poduri. |  |  |
| 6.Inginer topograf autorizat. |  |  |
| 7.Inginer de cantitati cu studii superioare de specialitate. |  |  |
| 8.Responsabil Tehnic cu Executia (RTE) pentru toatele specialitatile din contract cu urmatoarele studii in conformitate cu MDRAP nr. 1895/2016: - atestat tehnico-profesional pentru următoarele domenii: |  |  |
| 1.1. Construcții civile, industriale și agricole; |  |  |
| 2.1. Constructii rutiere si drumuri; |  |  |
| 6.1. Instalații electrice; |  |  |
| 6.2. Instalații termice, sanitare și de ventilație/climatizare; |  |  |
| 6.3. Instalații de gaze naturale; |  |  |
| 8.1. Rețele electrice; |  |  |
| 8.2. Rețele termice si sanitare; |  |  |
| 8.4. Rețele de gaze naturale |  |  |
| ## 9.Responsabil cu controlul de calitate cu studii superioare, absolvite cu diploma de licenta in orice domeniu de constructii - atestat tehnico­ profesional (Certificat de Manager in sistemele de Management al Calitatii cod COR 242114). |  |  |
| ## 10.Responsabil cu protecția muncii - studii superioare, se va face dovada certificării competenței conform prevederilor legale |  |  |
| ## 11.Inginer - atestat auditor energetic pentru clădiri, grad profesional I, specialitățile construcții și instalații. |  |  |

| - Dovada că antreprenorul poate executa următoarele categorii de lucrări prin prezentarea de documente doveditoare conform prevederilor legale: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - proiectare instalațiilor electrice conform art. 9, Alin 1 din OUG 33/2007, Legii nr 123/2012 și legii nr 160/2012 cu completările și modificările ulterioare cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală maximă de 20 Kv conform in conformitate cu Ordinul președintelui A.N.R.E nr.134/2021. privind aprobarea “Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, executa si verifica instalațiile electrice” |  |  |
| - execuția instalațiilor electrice conform art.9, alin. 1 din OUG 33/2007, Legii nr 123/2012 și legii nr 160/2012 cu completările și modificările ulterioare cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală maximă de 20 Kv în conformitate cu Ordinul președintelui A.N.R.E nr.134/2021. privind aprobarea “Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalațiile electrice”. |  |  |
| - proiectare si realizare instalații de gaze naturale tip PDSB conform Ordin 132/2021 și Legii nr. 123/2012 cu completările și modificările ulterioare; |  |  |
| - proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, conform Legii nr. 307/2006 cu completările și modificările ulterioare; |  |  |
| - instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, conform Legii nr. 307/2006 cu completările și modificările ulterioare; |  |  |
| - proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, de evacuare a fumului și gazelor fierbinți, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră conform Legii nr. 307/2006 cu completările și modificările ulterioare; |  |  |
| - instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, de evacuare a fumului și gazelor fierbinți, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera; |  |  |
| - poliță de asigurare a riscului profesional conform Legii 10/1995; |  |  |

| 6 ) PROPUNEREA FINANCIARĂ # În cadrul propunerii financiare ofertantul va prezenta : |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Formularul de ofertă |  |  |
| - Formularul de ofertă detaliat completat pe capitole / subcapitole de cheltuieli, cu urmatoarele precizari: - Ponderile utilizate la completarea Formularului de ofertă vor fi urmatoarele (conform procentelor din SF aprobat de catre ordonatorul de credite principal): - Cap. 3.5 Proiectare – maxim 3,5% din cap. (2+4) - Cap. 3.8.1 Asistența tehnică – minim 19 % din cap. 3.5 - Cap. 5.1 Organizare de şantier – maxim 2,5% din cap. (2+4.1); b) Utilizarea altor procente în completarea Formularului de ofertă va conduce la respingerea ofertei. |  |  |
| - Graficul financiar de realizare a contractului (proiectare și execuție) pentru toate obiectele din cadrul Formularului de oferta coroborat cu graficul fizic de executie prezentat in cadrul ofertei tehnice. Ofertantul va plăti toate cheltuielile enumerate, precum și alte cheltuieli nespecificate, dar pe care acesta le consideră necesare pentru finalizarea investiției și asigurarea funcționalității obiectivului de investiție imobiliară. |  |  |

| FACTORII DE EVALUARE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prețul ofertat Pentru oferta cu prețul cel mai mic se va acorda maxim de puncte, respectiv 40 Pentru celelalte oferte, punctajul se va calcula astfel: Punctaj obținut=Valoarea ofertei cu punctaj maxim x 40Valoare ofertă în cauză |  |  |
| 2. | Experiența Reprezentantului Antreprenorului Experiența Reprezentantului Antreprenorului absolvent studii superioare, concretizată în implicarea in proiecte similare, respectiv execuția construcțiilor de categoria de importanta minim C (construcții civile si industriale) si instalațiile aferente construcțiilor civile si industriale. Punctajul aferent experienței expertului -cheie se va acorda astfel: - ofertantul care face dovada implicării Reprezentantului Antreprenorului în mai mult de 3 proiecte similare, de complexitate comparabilă cu obiectul contractului, cu o valoare cumulată de cel puțin 26.000.000 lei fără TVA, i se va acorda punctajul de 0 puncte (nu va fi punctat). - ofertantul care face dovada implicării Reprezentantului Antreprenorului în 3 proiecte similare, de complexitate comparabilă cu obiectul contractului, cu o valoare cumulată de cel puțin 26.000.000 lei fără TVA, i se va acorda punctajul minim, respectiv 10 pct. - ofertantul care face dovada implicării Reprezentantului Antreprenorului în 2 proiecte similare, de complexitate comparabilă cu obiectul contractului, cu o valoare cumulată de cel puțin 26.000.000 lei fără TVA, i se va acorda punctajul mediu, respectiv 15 pct. - ofertantul care face dovada implicării Reprezentantului Antreprenorului într-un proiect similar, de complexitate comparabilă cu obiectul contractului, cu o valoare de cel puțin 26.000.000 lei fără TVA, i se va acorda punctajul maxim, respectiv 20 pct. In susținerea proiectelor menționate la acest criteriu, se vor prezenta cel puțin două din următoarele documente : - Date referitoare la contractele gestionate (nr. si data contractului, obiectul contractului, numele beneficiarului, valoarea fără TVA aferentă contractului), - Numirea în funcția de Reprezentant al Antreprenorului aferent contractului invocat ca experiență similar - Procese Verbale de Recepție la Terminarea Lucrărilor a contractelor invocate sau orice alte documente similare din care rezultă informațiile solicitate de autoritatea contractantă |  |  |
| 3. | Durata totală de execuție a ofertantului Se evaluează durata exprimată în zile calendaristice pentru executarea completă a contractului. Se acordă punctaj maxim pentru durata minimă declarată, dar nu mai mică decât cea minim admisă de autoritatea contractantă. Pdurată=Dmax-DofertăDmax-Dmin×20 unde: - D_ofertă = durata propusă de ofertant - D_min = 445 zile - D_max = 535 zile Notă: Ofertarea unei durate mai mici de 445 zile sau mai mari de 535 de zile atrage respingerea ofertei ca NECONFORMĂ. |  |  |
| 4. | Perioada de acordare a garanției de bună execuție formulată printr-o Declarație . - Pentru o perioadă de garanție de bună execuție de 3 ani se acordă- 5 puncte - Pentru o perioadă de garanție de bună execuție de 4 ani se acordă -10 puncte - Pentru o perioadă de garanție de bună execuție de 5 ani se acordă -20 puncte |  |  |