Modele orientative FORMULARE

LOT I/ LOT II / LOT III

CUPRINS

Formular nr. 1 - Garanție de participare

Formular nr. 2 - Garanție de bună execuție

Formularul nr. 3 - Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevederilor art. 73 din Legea 99/2016

Formular nr. 4 - Acord de asociere (model)

Formular nr. 5 - Formularul de ofertă

Formular nr. 6 - Angajament privind susținerea tehnică – Experiență similară

Anexa 1 la Formularul Angajament ferm privind susținerea tehnică – Experiență similară

Formular nr. 7 - Organizarea lucrărilor

Formular nr. 8 - Metodologia pentru realizarea lucrărilor

Formular nr. 9 - Program de execuție a lucrărilor

Formula nr. 10 - Resurse

Formular nr. 10.1 – Anexa 1 la Formularul Resurse (Lot I)

Formular nr. 10.2 – Anexa 1 la Formularul Resurse (Lot II)

Formular nr. 10.3 – Anexa 1 la Formularul Resurse (Lot III)

Formular nr. 11 – Grafic fizic și valoric de execuție a lucrării

Formular nr. 12 - Declarație pe proprie răspundere privind respectarea obligațiilor referitoare la condițiile de muncă si protecția muncii

# Formular nr. 13 - Declarație pe proprie răspundere privind respectarea obligațiilor referitoare la protecția mediului

# Formular nr. 14 - Declarație privind însușirea Documentației de Atribuire

Formular nr. 15 - Declarație pe proprie răspundere privind partea/părțile din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară declarate confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală

Formular nr. 16 - Scrisoare de înaintare ofertă

Formular nr. 17 - Angajament de respectare a standardelor de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform RGPD

Formular nr. 18 – Declarație privind perioada de garanție acordată lucrărilor.

Formular nr. 19 – Acord de subcontractare (model)

Formular nr. 20 – Împuternicire (model)

Formular nr. 21 - Declaraţie pe proprie răspundere privind autorizaţia ANRE pentru executarea acestor categorii de lucrări (doar pentru Lotul II)

Formular nr.1

GARANTIE DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire a contractului sectorial„.........   ……...”(se va completa cu denumirea obiectivului) si numărulanunțului de participare din SEAP

Către: S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A., str.Duiliu Zamfirescu nr. 3, Oradea

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de execuție lucrări: ......................................

(se va completa cu denumirea obiectivului) noi, _____________________________________________________, având sediul înregistrat la

(denumirea băncii/societății de asigurări)

____________________________, ne obligăm față de  _________________________sa plătim

(adresa băncii/societății de asigurări)                        (denumirea entității contractante)

în mod necondiționat, suma de__________________________ lei (înliteresiîncifre), la prima sa cerere scrisă si fără ca aceasta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, în situația în care, entitatea contractantă declară că suma cerută de ea și datorată ei este cauzată de culpa ofertantului, fiind incidente una sau mai multe dintre situațiile de la lit.a)  c) al art. 43 alin (1) din H.G. nr. 394/2016, de mai jos (cazul garanției care se execute necondiționat conform art. 42 alin. (4) din H.G. nr. 394/2016):

a) ofertantul __________________________ și-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia; (numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)

b) oferta sa fiind stabilita câștigătoare, ofertantul __________________________nu a constituit

(numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)

garanția de buna execuție în perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului;

b1) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________ nu deschide un cont la dispoziţia entităţii contractante, la o instituţie de credit bancară agreată de ambele părţi, în cazul în care părţile convin ca garanţia de bună execuţie să se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale;

c) oferta sa fiind stabilita câștigătoare, ofertantul ____________________________________

(numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)

a refuzat sa semneze contractul sectorial în perioada de valabilitate a ofertei;

Plata se va face de către noi în termenul menționat în cererea de plată și fără nici o altă formalitate suplimentară din partea Entității Contractante.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _________________și este irevocabilă.

În cazul în care părțile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a garanției sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii/societății de asigurări, se va obține acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta garanție de participare își pierde valabilitatea.

Competente sa soluționeze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta garanție de participare sunt instanțelejudecătorești române.

Parafata de Banca/Societate de Asigurări __________ în ziua _______ luna _______ anul __________

(semnătura organismului care eliberează aceasta garanție de participare

Note!

- Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreună cu oferta și celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a ofertelor, și trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

- Nu vor fi acceptate scrisorile de garantie care fac trimitere la reguli particulare bancare sau de alta natura, care nu sunt atasate acesteia si/sau care afecteaza oricare dintre conditiile de valabilitate ale instrumentului de garantare, conform Documentatiei de atribuire.

- In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori economici, este obligatorie completarea in continutul garantiei de participare la pct. a), b), c) „ofertantul – denumire/numele” a numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de Asociere.

- Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR de la data publicării Anunțului de participare în JOUE.

Formular nr. 2

# Formular de garanție de bună execuție

Către:

....................................................................................................................

(denumirea entității contractante și adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziție sectorială ...........................(denumirea contractului), încheiat între ......................(denumirea/numele, nr. în Reg Com, CUI), în calitate de contractant, și ................................................, în calitate de achizitor, noi, .................................... (denumirea băncii) ne obligăm ferm și irevocabil prin prezenta să plătim în mod necondiționat în favoarea achizitorului,  in termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare, renunțând la orice drept de obiecțiune sau apărare rezultând din contract sau din lege, si la prima sa cerere, pana la concurenta sumei de …………………(suma in cifre și litere)  („Suma garantata”) reprezentând…………………% din valoarea contractului mai sus mentionat, cu respectarea art. 47 din HG 394/2016. Suma cerută de acesta la prima sa cerere, va fi însoțita de o declarație cu privire la neîndeplinirea uneia sau mai multor obligații care revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute in contractul de achiziție sectoriala mai sus menționat.

Plata se va face în termenul menționat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanție este valabilă pana la data de ………………………..și este irevocabilă.

Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

Garanția de buna execuție se prelungește obligatoriu în caz de extindere a perioadei de valabilitate a contractului sectorial, indiferent de motiv.

Competenta să soluționeze orice disputa izvorâta în legătură cu prezenta scrisoare de garanție de bună execuție revine instanțelor judecătorești din România.

Parafata de Banca…………………in ziua ………………….luna………….anul………..

.............................

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 2

Garanția de bună execuție

1. Garanția de buna execuție  a contractului este de 10% din valoarea contractului fără TVA si se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, și devinea nexă la contract, sau în cazul în care valoarea garanției de bună execuție este mai mică de 5.000 lei entitatea contractantă accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.

În cazul în care pe parcursul executării contractului sectorial se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a contactului respectiv, conform art. 45 alin (5) HG 394/2016.

Modalitate de constituire:

Conform prevederilor art. 164 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, modificata si completata de                         L 208/2022 si OUG nr.136/2022, garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, încondițiile legii, șidevine anexă la contract.

In cazul in care garanția va fi constituita prin scrisoare de garanție de buna execuție, aceasta  se va prezenta in original, in cuantumul si in perioada convenita a contractului, precum si in conformitate cu Formularul 2. Scrisoarea de Garanție de buna execuție emisa in alta limba decât romana va fi prezentata in original si va fi însoțita de traducerea autorizata in limba romana. Garanția trebuie sa fie irevocabilă.

Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției de bună execuție se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, și se prezintă autorității contractante în original, întermen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului sectorial.

- Modul de eliberare/restituire a garanției de bună execuție: conform art. 164 indice 2 alin 5 si 6 din Legea 99/2016, modificata si completata de Legea 208/2022.

(5) În cazul contractelor de lucrări, entitatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

(6) Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv, de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate.  .

Entitatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului sectorial/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție entitatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

Operator economic								Formular nr. 3

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE privind neîncadrarea în prevederile

art. 73 din Legea 99/2016

Către  S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A., str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, Mun. Oradea

(denumirea entității contractante și adresa completă)

Procedura de atribuire____________________

Nr. anunț de participare________________

Data limită pentru depunerea ofertei______/______/2026

Subscrisa S.C._____________________,(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), cu sediul în ______________, str. _________________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului______________, sub nr.______________________, CUI ______________________, reprezentată prin _______________________, în calitate de ofertant/ofertant asociat/candidat/subcontractant/terțul susținător în carul procedurii de achiziție publică _________________________, organizată de S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A., în temeiul art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, următoarele:

- Societatea noastră nu participă în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși;

- Societatea noastră nu participă în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

- Societatea noastră nu  are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante al  S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. (persoanele enumerate înAnexaprezentei)sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

- Societatea noastră nu are persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante al  S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. (persoanele enumerate în Anexa prezentei) sau al prestatorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

Subscrisa declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu șiînțeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. Totodată, declar ca am luat la cunoștința de prevederile art. 292 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcuta servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Denumire Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant/Terțsusținător, după caz                                              ……………….........................................

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului	.......................................

Numele  și prenumele semnatarului	........................................

Capacitate de semnătură	..........................................

Detalii despre ofertant	..........................................

Numele ofertantului	..........................................

Tara de reședința	..........................................

Adresa	..........................................

Adresa de corespondență (dacă este diferită)	..........................................

Telefon / Fax	..........................................

Data	..........................................

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant/candidat/Ofertant asociat/Subcontractant/Terțsusținător, după caz, de către reprezentantul ofertantului.

Această declarație, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, iar în cazul în care ofertantul declara ca intenționează sa subcontracteze o parte a execuției, va fi completata și de către sub-contractor/sub-contractori și va fi semnata de reprezentantul legal al operatorului economic/(al fiecărui asociat/sub-contractant), la fel si-n cazul terțilorsusținători.

TABEL CU PERSOANELE CARE DEŢIN FUNCŢII DE DECIZIE,  ÎN CADRUL ENTITĂŢII CONTRACTANTE CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA, DERULAREA ŞI FINALIZAREA PROCEDURII

Anexă

| Numele și Prenumele | Domiciliul | Funcția |
| --- | --- | --- |
| Lucian Mihai CHINDLEA | Oradea | Director General |
| Nadia-Ramona HAȘ | Oradea | Președinte Consiliul de Administrație |
| Claudiu Romulus OROS | Oradea | Membru Consiliul de Administrație |
| Mihai-Dan GROZA | Oradea | Membru Consiliul de Administrație |
| Vasile FONOAGE | Oradea | Membru Consiliul de Administrație |
| Răzvan-Mihai AILISOAIE | Oradea | Membru Consiliul de Administrație |
| Maria SILAGHI | Oradea | Director Economic |
| Cristian POPA | Oradea | Director Tehnic |
| Petru HICEA | Oradea | Inginer Șef |
| Ovidiu MUREŞAN | Oradea | Director Direcţia Comercială |
| Vivianne SAVA | Oradea | Coord. Comp. Achiziţii Publice |
| Ioana VERES | Oradea | Comp. Achiziţii Publice |
| Diana ONIȚA | Oradea | Comp. Achiziţii Publice |
| Ovidiu CIUCLEA | Oradea | șef Comp.Tehnic GIS Proiectare |
| Ana IACOB | Oradea | Comp.Tehnic GIS Proiectare |
| Ovidiu PAVEL | Oradea | Sector Canal |
| Teodor BLAGA | Oradea | Sector Rețele Apă |
| SZABO Iosif | Oradea | șef Sector Hidrofoare SPAU |
| Mihaela TOT | Oradea | Comp. Achiziţii Publice |
| Dan BUZAȘ | Oradea | Sector Hidrofoare SPAU |

Data:..........................................

...............................................................................,

(nume, prenume și semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Formular nr. 4

# Acord de asociere

Nr.....................din..................................

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. ..................................... nr..................., telefon ..................... fax ........................., înmatriculata la Registrul Comerțului din ......................................... sub nr..........................., cod unic de înregistrare...................................., cont ............................................deschis la............................................................... reprezentata de ......................................................având funcția de..........................................  în calitate de asociat -LIDER DE ASOCIERE

și

S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerțului din ........................................ sub nr............................,cod unic de înregistrare...................................., cont .............................................deschis la............................................ reprezentata de .................................................................având funcția de.......................................... . în calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform Documentației de Atribuire puse la dispoziție de către ...................

Asociații au convenit să desfășoare în comun următoarele activități:

a) participarea la procedura de achiziție publică organizată de ................................... ................................(denumirea entităţii contractante) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)

b) derularea în comun a contractului de achiziție publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câștigătoare.

CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE

Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie.................................................................

........................................... Contractul de achiziție cu achizitorul va fi semnat de către liderul de asociere……………………………………………………………………………………………, desemnat ca fiind reprezentantul autorizat sa primească instrucțiunile pentru și în numele oricăruia și tuturor membrilor asocierii.

Art. 5.Părțile vor răspunde solidar și individual în fata Beneficiarului în ceea ce privește toate obligațiileșiresponsabilitățile decurgând din sau în legătura cu Contractul.

Art. 6. În caz de adjudecare, asociații au convenit ca cotele de participare în cadrul asocierii vor fi următoarele:

1._______ % S.C. ___________________________

2. _______ % S.C. ___________________________

Art. 7. Asociații convin sa se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-și sprijin de natura tehnica, manageriala sau/și logistica ori de câte ori situația o cere.

Art. 8. Nici una dintre Părți nu va fi îndreptățita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii și prin obținereaconsimțământului scris prealabil atât al celorlalte Părți cat și a Beneficiarului.

Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce privește termenele șicondițiile de prestare a lucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) și Beneficiar.

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.

LIDER ASOCIAT

semnătura

ASOCIAT 1

semnătura

Note!

1. Prezentul Acord de Asociere conține clauzele obligatorii, părțile putând adăuga și alte clauze;

2. Acordul de asociere se va prezenta (încărcat electronic in SEAP) odată cu formularul DUAE.

Operator  economic									Formular nr. 5

...............................

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

LOT I / LOT II / LOT III

Către ....................................................................................................

(denumirea entității contractante și adresa completă)

1. Examinând documentația de atribuire, reprezentanți ai ofertantului  .......................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile șicerințele cuprinse în documentație, să executăm, să finalizăm și să remediem defectele lucrării........................................... (denumirea lucrării), pentru suma totală de .................lei, (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei) la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere și în cifre, precum și moneda), plătibilă după recepția lucrărilor.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil, de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor, să terminăm lucrările în conformitate cu contractul de execuție, în ..................................................(zile/luni) (perioada în litere și în cifre).

3. Termenul de garanție suplimentara acordat lucrărilor executate ………………………………. luni.

4. Ne angajăm să menținem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de  ........... zile, (durata în litere și cifre) respectiv până la data de ................. și ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul)  și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

5. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice sau orice ofertă primită.

Data:..........................................

...............................................................................,

(nume, prenume și semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

### ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ

LOT I / LOT II / LOT III

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate

de subcontractanți	........................................................................ (% din prețul total ofertat)

2. Garanția de bună execuție va fi constituită în cuantum de 10 %

- sub forma de: ................…............................................…............................................

3. Perioada de garanție de bună execuție............................................(36/48/60) luni calendaristice

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor   până la data începerii execuției): …………..(maxim 5 zile lucratoare)

5. Penalizări pentru întârzieri la termene      			0,1 (% din valoarea contractului)

intermediare și la termenul final de execuție

6. Perioada de remediere a defectelor    	                        ....... zile calendaristice (maxim 20 zile)

Operator economic,

…….................................

(semnătura autorizată)

Operator economic									 Formular nr. 6

# Angajament privind susținerea tehnică – Experiență similară

Terț susținător tehnic

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea tehnică - experiență similară

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

conform art. 196 din Legea 99/2016

Către, ..........................................................................

(denumirea entitățiicontractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea contractului de achiziție publică), noi ....................... (denumirea terțului susținător tehnic), având sediul înregistrat la .................. (adresa terțului susținător tehnic), ne obligăm ca, în situația în care contractantul ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) întâmpină dificultăți de natură tehnică, pe parcursul derulării contractului, să garantăm, necondiționatși irevocabil autorității contractante achizitoare, susținerea tehnică pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate și a contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant șientitatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea tehnică.

Noi, ............................................ (denumirea terțuluisusținător tehnic), declarăm că înțelegem să răspundem față de entitatea contractantă în limita prezentului angajament, în legătură cu susținerea experienței similare care rezultă din documentul anexat prezentului Angajament.

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016 privind achizițiilesectoriale, care dă dreptul entității contractante de a solicita, în mod legitim îndeplinirea de către noi a obligațiilor asumate prin angajamentul de susținere tehnică acordat ................................................................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,							Terț susținător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Notă: În cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unuia sau mai multor terti sustinatori, capacitatea acestuia/acestora va fi cumulată, după caz, cu cea a ofertantului/candidatului pentru îndeplinirea cerinţei.

Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind susținerea tehnica – Experiență similară

Terț susținător tehnic

..........................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND EXPERINȚA SIMILARĂ

Subsemnatul, ............................................... (nume și prenume) în calitate de împuternicit al ................................................................ (denumirea terțului susținător tehnic), având sediul înregistrat la .............................................................. (adresa terțului susținător tehnic), tel.: ...............................,

fax: ............................,

e-mail: ......................................................,

Cod fiscal .............................,

Certificat de înmatriculare/înregistrare .................................. (nr. înmatriculare/înregistrare, data), obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

Activități CAEN pentru care există autorizare .................................. (se va solicita după caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineștecondițiile de funcționare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziție)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

1._______________________________________________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

2._____________________________________________________

declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

| Nr. crt. | Obiect contract | CPV | Denumirea/ numele beneficiarului/ clientului Adresa | Calitatea *) | Preț total contract | Procent îndeplinit de ofertant (%) | Perioada de derulare a contractului **) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere și de finalizare a contractului.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ................................................................. (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

..................................

Nume și prenume

(semnătură autorizată)

Operator economic 									Formular nr. 7

................................

(denumirea/numele)

ORGANIZAREA LUCRĂRILOR

Procedura de atribuire .........................................

Nr. anunț participare________________

Ofertantul va furniza cel puţin urmărtoarele informaţii minime:

a)	Adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentele în cauză:

Ofertantul va demonstra că oferta sa este adecvată constrângerilor fizice impuse de amplasamentele în cauză, prin elaborarea unei planse care sa prezinte, în special,următoarele:

1.	Limitele instalațiilor de proces

2.	Conductele, canalele si camerele principale

3.	Clădiri

4.	Zone de depozitare

5.	Accese in șantier

6.	Lucrări temporare

Plansa (plansele) se refera la spatiul (spatiile) organizarii de santier a Antreprenorului, astfel incat sa demonstreze ca activitatile necesare pentru organizarea lucrarilor se pot desfasura in coexistenta cu posibilele constrangeri impuse de amplasamentul identificat de ofertant pentru aceasta.

b)	Aspecte de ordin operațional ale lucrărilor existente ce trebuie menținute (acolo unde este cazul)

Ofertantul va demonstra ca facilitățile ce trebuie menținute vor rămâne in operare in timp ce lucrările propuse se vor afla în execuție. Pentru demonstrare, se va utiliza text descriptiv, însoțit de planșe si/sau diagrame. Va fi prezentat Planul pentru toate Lucrările Temporare necesare pentru păstrarea funcțiunilor lucrărilor existente.

c)        Planul de management al traficului rutier pe parcursul executiei

Ofertantul va elabora Planul de management al traficului rutier  conform Normelor Metodologice in vigoare privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.

Data completării

............................................

(denumire Ofertant)

............................................

(numele si prenumele reprezentantului legal/împuternicit)

............................................

(semnătura autorizata)

Operator economic 									Formular nr.8

................................

(denumirea/numele)

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA LUCRĂRII

Procedura de atribuire .........................................

Nr. anunț  de participare________________

Ofertantul va prezenta cel puţin următoarele informaţii minime:

- Metodologia de realizarea a contractului

      - Obiectivele contractului si sarcinile stabilite prin caietele de sarcini

      - Prevederile legale in domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit, ce pot avea incidente asupra derularii acesteia

      - Metodologia de realizare a activităților (cu evidențierea activităților critice) în scopul obținerii rezultatelor așteptate. Modul de îndeplinire al sarcinilor, astfel încât lucrările să raspundă cerințelor Beneficiarului și legislației în vigoare.

      - Modul de executie a lucrărilor provizorii și a celor permanente (pregătire, etapele principale de execuție în corelare cu obiectele principale, teste și probe, terminare, perioadă de garanție).

2.Sistemul de management al calitatii aplicat la prezentul contract

- Planul calitatii

- Functii implicate la realizarea contractului

- Plan control calitate, verificari si incercari -  PCCVI pe lucrare.

3.Proceduri aferente Sistemului calitatii

  - Lista procedurilor propuse aplicabile pentru execuţia lucrărilor.

  - Lista procedurilor tehnice de executie aplicabile la Caietul de sarcini

  - Descrierea procedurilor

- Fişe tehnice

Ofertantul va prezenta:

  - Fisele tehnice.

In sustinerea fiselor tehnice prezentate in oferta, se vor prezenta si fisele tehnice ale producatorilor (in limba romana), semnate si datate de catre acestia.

Data completării

............................................

(denumire Ofertant)

............................................

(numele si prenumele reprezentantului legal/împuternicit)

............................................

(semnătura autorizata)

Operator economic 									   Formular nr. 9

................................

(denumirea/numele)

PROGRAM DE EXECUȚIE LUCRĂRI

Procedura de atribuire .........................................

Nr. anunț participare________________

Ofertantul va prezenta cel puţin următoarele informaţii minime:

- Programul pentru executia lucrarilor care va contine:

  - Activitatile si/sau sub-activitatile necesare pentru realizarea contractului, care sa ilustreze ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul o propune sa le indeplineasca pentru realizarea contractului

  - Evenimentele proiectului, definita ca momente de finalizare a activitatilor, sub-activitatilor

Programul prezentat se va corela cu graficul general de execuţie a lucrărilor.

Programul propus trebuie sa fie conform cu abordarea si metodologia propuse.

Data completării

............................................

(denumire Ofertant)

............................................

(numele si prenumele reprezentantului legal/împuternicit)

............................................

(semnătura autorizata)

Formular nr. 10

Operator economic

................................

(denumirea/numele)

RESURSE

Procedura de atribuire .........................................

Nr. anunț de participare________________

Ofertantul va intocmi propunerea tehnica pe baza resurselor proprii si/sau atrase.

Se vor prezenta:

- Organigrama cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul pe care ofertantul il va utiliza pentru realizarea lucrarilor. Organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei, toate activitatile care interfereaza intr-un fel sau altul cu lucrarile existente si cu exploatarea acestora.

- Structura echipei propuse pentru managementul contractului si prezentarea modalitatii de acces la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente. Se solicita descrierea momentului in care vor interveni acesti experti in implementarea viitorului contract, precum si modul in care acestia si-au asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin surse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective).

- Structura personalului de executie corespunzatoare lucrarilor afertate in devizele oferta si prezentarea modalitatii de acces la acesta. Personalul de executie prezentat trebuie sa fie corespunzator strict scopului contractului, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.

Nu este necesara prezentarea personalului de executie cu un rol minor (sub 8 ore), acesta putand fi inscris la ,,alt personal” – cumulat.

| Nr. Crt. | Calificare/meserie | Nr. personal | Modalitatea de acces | Momentul din executarea lucrarilor in care este implicat |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Infrastructura (utilaje, echipamente, instalatii, mijloace de transport, etc.) corespunzatoare lucrarilor ofertate in devizele oferta si prezentarea modalitatii de acces la aceasta. Infrastructura prezentata trebuie sa fie corespunzatoare strict scopului contractului si sa indeplineacsca toate cerintele solicitate de legislatia in vigoare.

| Nr. Crt. | Descriere(tip,model, caracteristici, relevante) | Nr. unitati | Provenienta, modalitate de acces |  | Momentul din executarea lucrarilor in care se utilizeaza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | Inchiriere conf. Contract cu ...sau alte modalitati |  |

- Resursele implicate

Se vor prezenta Resursele alocate activităților (corespunzator punctului 3, respectiv 4) , incluzând resursele material, necesarul de personal pe categorii, precum și numărul de utilaje necesare pentru realizarea fiecărei etape principale de lucrări.

Note:

În cazul în care ofertantul este o asociere, va fi prezentată abordarea pentru organizarea activității în cadrul asocierii care să demonstreze responsabilitățile obligatorii ale persoanelor și organizațiilor în cadrul asocierii.

În cazul în care ofertantul utilizează subcontractanți, se va depune și abordarea pentru organizarea managementului subcontractanților.

Data completării

............................................

(denumire Ofertant)

............................................

(numele si prenumele reprezentantului legal/împuternicit)

............................................

(semnătura autorizata)

Operator economic						               Formularul nr.10.1

………….....................

(denumirea/numele)

ANEXA 1  la Formularul 10 – Resurse LOT I

| Categorie de profesii/domeniu al specializarii | Nr. pers. |  |  | Dovezi privind atestările, autorizările etc | Oferta tehnică pag.: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | minim |  | propus |  |  |
| Personal cheie |  |  |  |  |  |
| Coordonator de proiect (Manager de proiect) - inginer construcții hidroedilitare / hidrotehnice / instalații / inginer construcții civile, industriale si agricole / căi ferate drumuri și poduri | 1 |  |  |  |  |
| Șef de șantier - inginer construcții hidroedilitare / hidrotehnice / instalații / inginer construcții civile, industriale si agricole / căi ferate drumuri și poduri | 1 |  |  |  |  |
| Responsabil tehnic cu ececutia (RTE) autorizat pentru domeniul 9.1 - Construcții edilitare și de gospodărie comunală | 1 |  |  |  |  |
| Topometrist autorizat OCPI | 1 |  |  |  |  |
| Inginer construcții - inginer construcții hidroedilitare / hidrotehnice / instalații / inginer construcții civile, industriale si agricole / căi ferate drumuri și poduri | 1 |  |  |  |  |
| Personal non - cheie |  |  |  |  |  |
| Responsabil cu Controlul Tehnic de Calitate in Constructii (CQ) | 1 |  |  |  |  |
| Responsabil SSM | 1 |  |  |  |  |
| Muncitori calificati: instalatori apa si canalizare, lacatusi, izolatori, vopsitori, zidari, dulgheri, pavatori, instalatori sanitari, după caz Muncitori necalificati |  |  |  | conform histograma |  |

Notă!

- Cerințele privind personalul (cheie/non-cheie) se regăsesc la nivelul caietului de sarcini. În coloana 2 se va completa nr. de persoane, în coloana 3 se vor completa dovezile necesare demonstrării cerințelor minimale definite în caietul de sarcini, iar în coloana 4 se va completa paginația din oferta tehnică unde se regăsesc documentele doveditoare.

- Pentru managerul de proiect și șeful de santier se vor prezenta dovezi privind experiența profesională la nivelul a cel puțin 2 (două) proiecte/contracte în domeniul lucrări de infrastructură edilitară, de construire/reabilitare/modernizare/extindere retele canalizare (menajeră/pluvială), în caz contrar, oferta va fi considerată neconformă.

Data completării …………..

............................................

(denumire Ofertant)

........................................................

(numele si prenumele reprezentantului legal/împuternicit)

Operator economic						               Formularul nr.10.2

………….....................

(denumirea/numele)

ANEXA 1  la Formularul 10 – Resurse LOT II

| Categorie de profesii/domeniu al specializarii | Nr. pers. |  |  | Dovezi privind atestările, autorizările etc | Oferta tehnică pag.: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | minim |  | propus |  |  |
| Personal cheie |  |  |  |  |  |
| Coordonator de proiect (Manager de proiect) - inginer construcții hidroedilitare / hidrotehnice / instalații / inginer construcții civile, industriale si agricole / căi ferate drumuri și poduri | 1 |  |  |  |  |
| Șef de șantier - inginer construcții hidroedilitare / hidrotehnice / instalații / inginer construcții civile, industriale si agricole / căi ferate drumuri și poduri | 1 |  |  |  |  |
| Responsabil tehnic cu executia (RTE) autorizat pentru domeniile: |  |  |  |  |  |
| 9.1 - Construcții edilitare și de gospodărie comunală | 1 |  |  |  |  |
| 6.1 – Instalații electrice aferente construcțiilor | 1 |  |  |  |  |
| 1.1 – Construcții civile, industriale și agricole | 1 |  |  |  |  |
| Topometrist autorizat OCPI | 1 |  |  |  |  |
| Inginer construcții - inginer construcții hidroedilitare / hidrotehnice / instalații / inginer construcții civile, industriale si agricole / căi ferate drumuri și poduri | 1 |  |  |  |  |
| Personal non - cheie |  |  |  |  |  |
| Responsabil cu Controlul Tehnic de Calitate in Constructii (CQ) | 1 |  |  |  |  |
| Responsabil SSM | 1 |  |  |  |  |
| Muncitori calificati: instalatori apa si canalizare, lacatusi, izolatori, vopsitori, zidari, dulgheri, pavatori, instalatori sanitari, după caz Muncitori necalificati |  |  |  | conform histograma |  |

Notă!

- Cerințele privind personalul (cheie/non-cheie) se regăsesc la nivelul caietului de sarcini. În coloana 2 se va completa nr. de persoane, în coloana 3 se vor completa dovezile necesare demonstrării cerințelor minimale definite în caietul de sarcini, iar în coloana 4 se va completa paginația din oferta tehnică unde se regăsesc documentele doveditoare.

- Pentru managerul de proiect și șeful de santier se vor prezenta dovezi privind experiența profesională la nivelul a cel puțin 2 (două) proiecte/contracte în domeniul lucrări de infrastructură edilitară, de construire/reabilitare/modernizare/extindere retele canalizare (menajeră/pluvială), în caz contrar, oferta va fi considerată neconformă.

Data completării …………..

............................................

(denumire Ofertant)

........................................................

(numele si prenumele reprezentantului legal/împuternicit)

Operator economic						               Formularul nr.10.3

………….....................

(denumirea/numele)

ANEXA 1  la Formularul 10 – Resurse LOT III

| Categorie de profesii/domeniu al specializarii | Nr. pers. |  |  | Dovezi privind atestările, autorizările etc | Oferta tehnică pag.: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | minim |  | propus |  |  |
| Personal cheie |  |  |  |  |  |
| Coordonator de proiect (Manager de proiect) - inginer construcții hidroedilitare / hidrotehnice / instalații / inginer construcții civile, industriale si agricole / căi ferate drumuri și poduri | 1 |  |  |  |  |
| Șef de șantier - inginer construcții hidroedilitare / hidrotehnice / instalații / inginer construcții civile, industriale si agricole / căi ferate drumuri și poduri | 1 |  |  |  |  |
| Responsabil tehnic cu ececutia (RTE) autorizat pentru domeniul 9.1 - Construcții edilitare și de gospodărie comunală | 1 |  |  |  |  |
| Topometrist autorizat OCPI | 1 |  |  |  |  |
| Inginer construcții - inginer construcții hidroedilitare / hidrotehnice / instalații / inginer construcții civile, industriale si agricole / căi ferate drumuri și poduri | 1 |  |  |  |  |
| Personal non - cheie |  |  |  |  |  |
| Responsabil cu Controlul Tehnic de Calitate in Constructii (CQ) | 1 |  |  |  |  |
| Responsabil SSM | 1 |  |  |  |  |
| Muncitori calificati: instalatori apa si canalizare, lacatusi, izolatori, vopsitori, zidari, dulgheri, pavatori, instalatori sanitari, după caz Muncitori necalificati |  |  |  | conform histograma |  |

Notă!

- Cerințele privind personalul (cheie/non-cheie) se regăsesc la nivelul caietului de sarcini. În coloana 2 se va completa nr. de persoane, în coloana 3 se vor completa dovezile necesare demonstrării cerințelor minimale definite în caietul de sarcini, iar în coloana 4 se va completa paginația din oferta tehnică unde se regăsesc documentele doveditoare.

- Pentru managerul de proiect și șeful de santier se vor prezenta dovezi privind experiența profesională la nivelul a cel puțin 2 (două) proiecte/contracte în domeniul lucrări de infrastructură edilitară, de construire/reabilitare/modernizare/extindere retele canalizare (menajeră/pluvială), în caz contrar, oferta va fi considerată neconformă.

Data completării …………..

............................................

(denumire Ofertant)

........................................................

(numele si prenumele reprezentantului legal/împuternicit)

Operator economic 							   Formular nr. 11

…………... ..................

(denumirea/numele)

GRAFIC FIZIC DE DERULARE A LUCRĂRII

„Înlocuire rețele de alimentare cu apă, înlocuire rețele de canalizare menajeră și extindere de rețele de alimentare cu apă în cartierul Nufărul din municipiul Oradea (pt. corelarea cu investiția Regenerare urbană cartierul Nufărul)”

LOT I / LOT II / LOT III

# Grafic general de realizare a investitiei  publice – Graficul GANTT

Procedura de atribuire .........................................

Nr. anunț de participare________________

Cel puțin următoarele informații trebuie prezentate în mod adecvat în Graficul general de realizare a investitiei – Graficul Gantt:

- Denumirea lucrărilor

- Activitatile principale si subactivitatile acestora

- Evidențierea constrângerilor pentru derularea activităților/lucrărilor într-o succesiune logică și cronologică, inclusiv prin identificarea drumului critic aferent realizării obiectivului de investiții/construcției din Contract;

- Durata/succesiunea activităților și inter-relaționarea lor;

- Secventierea, derularea in timp si durata testelor, cu evidentierea clara a activitatilor incluse in procesele de asigurare, respective de control al calitatii, conform legislatiei specific cores-punzatoare obiectului contractului;

- Punctele cheie de control (jaloane/milestones);

- Drumul critic si activitatile incluse in acesta;

- Resursele alocate activităților, incluzand necesarul de personal pe categorii precum si numarul de utilaje necesare pentru realizarea fiecarei etape principale de lucrari, inclusiv histograma (personal muncitor si utilaje).

- Rezervele de timp pentru situatii neprevazute;

- Perioadele cu restrictii in executia unor activitati;

- Orice alte informatii considerate relevante in acest scop.

Graficul, va mai conține minim următoarelor documente /informații:

- Structura WBS (Work Breakdown Structure) – Structura De Dezvoltare Ierarhica privind activitățile proiectului.

- Graficul Gantt al lucrării, realizat in baza structurii WBS, cu evidențierea relației dintre activitățile proiectului

- Prezentarea drumului critic al proiectului, in baza graficului Gantt. Drumul critic se va prezenta ca o diagrama separată in concordanță cu graficul Gantt, care să conțină doar activitățile care fac parte din drumul critic al proiectului.

- Denumirea activităților și subactivităților aferente, durata acestora, cu evidențierea punctelor cheie (jaloanele) în execuția contractului.

Graficul general de realizare a investiției publice (Gantt) propus trebuie să conțină resursele planificate pentru realizarea activităților și trebuie:

  - să aibă corespondent în informațiile incluse în Caietul de Sarcini, atât la nivelul pieselor scrise cât și la nivelul pieselor desenate

  - să demonstreze:

- înțelegerea cerințelor Caietului de Sarcini;

- abilitatea de a transpune informațiile din piesele scrise și piesele desenate într-un Grafic general de realizare a investiției publice (fizic)  fezabil, de așa manieră încât să se asigure finalizarea lucrărilor în termenul specificat în Caietul de Sarcini;

  - să fie realizat utilizând un software de planificare a timpului (inclusiv Excel) compatibil cu infrastructura TIC existentă la nivel de Autoritate Contractantă, astfel cum este indicat de către Autoritatea Contractantă în Caietul de sarcini;

  - să utilizeze o scală de planificare a duratei/duratelor activității/activităților;

e. să permită corelarea informațiilor incluse în graficul general de realizare a investiției publice (Gantt)  cu informațiile din Propunerea Financiară ( pentru aceeași unitate de planificare).

Toate diagramele solicitate, vor purta denumirile menționate in descrierea acestora la punctele mai sus menționate și o legenda a diagramei, iar in opisul care v-a însoți oferta tehnica se va menționa in clar pagina/paginile la care se regăsește fiecare diagrama solicitata.

Notă:

Graficul fizic de execuție va trebui să îndeplinească următoarele cerințe minime:

- succesiunea etapelor de executie descrise in caietul de sarcini

- succesiunea și inter-relaționarea dintre activități și sub-activități vor trebui să fie în conformitate cu metodologia de execuție propusă de către ofertant. Pentru o identificare mai ușoară a corespondenței dintre metodologie și graficul fizic de execuție se recomandă utilizarea unui sistem de numerotare a activităților și sub-activităților unic în cele două documente;

- la nivelul fiecărei activități/sub-activități se vor prezenta următoarele elemente: data de început, data de finalizare și durata în zile calendaristice;

- va evidenția grafic, în mod automat, orice inter-relaționări și dependențe între activități și sub-activități;

- va permite calculul și evidențierea automată a eventualele întârzieri prin raportare la progresul înregistrat și perioada de timp planificată inițial pentru activitatea/subactivitatea respectivă;

- va fi realizat utilizând un program/software care să permită conversia documentului într-unul din următoarele formate uzuale: xls, xlsx, xlsm, mpp sau echivalent;

- va fi organizat astfel încât să fie lizibil pe format(e) A3.

Resursele umane și tehnice planificate pentru realizarea fiecărei activități și sub-activități vor fi detaliate, într-o secțiune separată, asigurându-se corespondența cu activitățile și sub-activitățile prin respectarea structurii acestora din diagrama Gantt.

Durata de execuție: ……..  luni, de la data emiterii ordinului scris de incepere a lucrarilor.

Notă :

La finalizarea lucrărilor executantul are obligația de a notifica în scris achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție, conform  HG 273/1994.

Data completării

............................................

(denumire Ofertant)

............................................

(numele si prenumele reprezentantului legal/împuternicit)

............................................

(semnătura autorizata)

Operator economic 								     Formularul nr. 12

____________________

(denumirea/numele)

Declarație pe proprie răspundere privind respectarea obligațiilor referitoare la condițiile de munca si protecția muncii

Subsemnatul …………………….. (nume și prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere ca mă angajez să execut lucrările, pe parcursul îndeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile de munca si de protecție a muncii, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de munca si de protecție a muncii si am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații.

Data completării…………………..

............................................

(denumire Ofertant)

............................................

(numele si prenumele reprezentantului legal/împuternicit)

............................................

(semnătura autorizata)

Operator economic                                                                                             Formularul nr. 13

_____________________

(denumirea/numele)

Declarație pe proprie răspundere privind respectarea obligațiilor referitoare la protecția mediului

Subsemnatul …………………….. (nume și prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al ……………………….. (denumireaofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals și uz de fals în declarații, că vom respecta și implementa pe parcursulexecuției lucrărilor cuprinse în ofertă reglementările naționale de mediu și standardele UE în domeniu.

De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la protecția mediului și am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații.

Data completării……………………..

............................................

(denumire Ofertant)

............................................

(numele si prenumele reprezentantului legal/împuternicit)

............................................

(semnătura autorizata)

Operator economic								Formularul nr. 14

________________

(denumire ofertant)

DECLARAŢIE PRIVIND ÎNSUŞIREA

DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE

Către ________________________________

(denumireaautoritățiicontractanteșiadresacompletă)

Ca urmare a Anunțului de participare publicat pe SEAP cu nr..................... în data de................................., noi ....................................... (denumirea/numele societății ofertante) depunem prezenta ofertă în scopul atribuirii contractului de execuție lucrări - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. și declarăm că NE ÎNSUŞIM documentația de atribuire (anunțul de participare, proiectul tehnic, Fișa de Date, Formularele și clauzele contractului, Proiectul tehnic, Caietul de sarcini și Fișa de acordare punctaj) și toate clarificările din perioada de pregătire a ofertelor atașate anunțului de participare din SEAP, oferta și DUAE/documentele de calificare depuse de noi, respectând întru totul cerințele dumneavoastră.

...............................................

Data completării(numele și prenumele reprezentantului legal)

..................................

(semnătura reprezentantului legal)

....................................

Operator economic								Formularul nr. 15

________________

(denumire ofertant)

Declarație pe proprie răspundere privind partea/părțile din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară declarate confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală

Către ________________________________

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Subsemnatul, reprezentantîmputernicit al …………………………. (denumirea/numele societății ofertante),  declar pe propria răspundere, că pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect…………………………. (denumirea contractului de achiziție publică), aplicată de …………… (entitatea contractantă), conf. art. 129 alin (1) din HG nr. 394/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilo referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.

- Oferta tehnică…………………

- Oferta financiară…………………

Subsemnatul, declară………………………………………………………………….

...............................................

Data completării(numele și prenumele reprezentantului legal)

..................................

(semnătura reprezentantului legal)

....................................

Notă !

Conform HG nr. 394/2016 - Art. 129. -(1)Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și indică motivat în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.

Operator economic								   Formularul nr. 16

________________

(denumire ofertant)

Scrisoare de înaintare oferă depusă online

Către ..........................................................................................
         (denumirea entității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului de participare publicat în SEAP   nr ................. din......................... (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii derulată online, pentru atribuirea contractului....................................... ………………………………Lot I/ Lot II / Lot III (denumirea contractului de achiziție sectorială), noi .................................................................. (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem electronic pe SEAP,  dovada constituirii garanției de participare și documentele care însoțesc oferta, conform OPIS.

| Denumire Ofertant | Lider asociere | Asociat | Terț susținător | Subcontractant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (se completează după caz) |  |  |  |
| Adresă |  |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |  |
| Fax |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |
| Registrul Comerțului | nr. J ………….. |  |  |  |
| CUI |  |  |  |  |
| Cont IBAN |  |  |  |  |
| Persoana de contact nume |  |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |  |

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării ................................

Cu stimă,

Operator economic,
..............................................
(semnătura autorizata)

Operator economic								Formularul nr. 17

________________

(denumire ofertant)

ANGAJAMENT DE RESPECTARE A STANDARDELOR DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL, CONFORM RGPD

Prin această declarație subsemnat[ul]/a [nume/prenume] ……………..……..…………….. ………………………….. reprezentant legal al [denumire operator economic] ........................... ...........…………………………., participant la procedura de achiziție publică având ca obiect: [obiectivul de investiție] .........................................………….………………..………… declar pe propria răspundere, că:

1. Operatorul Economic ………………………………………………………………. își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal 679/2016 (RGPD), precum și a Legii nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a acestuia.

2. Prestarea serviciilor și execuția lucrărilor oferite va respecta principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu RGPD.

Data .../.../...

. ..........….........., (semnătură), în calitate de ........…..............., legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele .................………………....... (denumirea/numele operatorului economic)

Operator economic								Formularul nr. 18

________________

(denumire ofertant)

DECLARAȚIE PRIVIND PERIOADA DE GARANȚIE SUPLIMENTARA ACORDATĂ LUCRĂRILOR

Prin această declarație subsemnat[ul]/a [nume/prenume] ……………..……..…………….. ………………………….. reprezentant legal al [denumire operator economic] ........................... ...........…………………………., participant la procedura de achiziție publică având ca obiect: [obiectivul de investiție] .........................................………….………………..………… declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice că, în cazul atribuirii spre execuție a Contractului de achiziție publică la procedura _______________ organizată de către COMPANIA DE APĂ ORADEA SA, având ca obiect „............................................................................................................................................................”, perioada de garanție suplimentara acordată lucrărilor este de ................................... luni de la data procesului-verbal de recepție încheiat la terminarea lucrărilor.

Data .../.../...

..........….........., (semnătură), în calitate de ........…..............., legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele .................………………....... (denumirea/numele operatorului economic)

Formular nr. 19

Operator economic

................................

(denumirea/numele)

# Acord de subcontractare

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. ..................................... nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comertului din ......................................... sub nr...........................,cod unic de înregistrare...................................., cont ............................................deschis la............................................................... reprezentata de ......................................................având functia de.......................................... . în calitate de CONTRACTANT/asociat –LIDER DE ASOCIERE

şi

S.C............................................,cu sediul în ..............................,str. ................................ Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comertului din ........................................ sub nr............................,cod unic de înregistrare...................................., cont ............................................deschis la............................................ reprezentata de .................................................................având functia de.......................................... . în calitate de SUBCONTRACTANT

Art. 2. Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie publică organizată de _______________________________să desfăşoare următoarele activitaţi ce se vor subcontracta ______________________________.

Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului, respectiv pâna la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.

Art. 4. Valoarea estimată (sau Procentul) a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul _____________________ este de___________ lei /, aferenta activitatilor indicate in oferta ca fiind realizate.

Art. 5. Alte dispoziţii: Încetarea acordului de subcontractare Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; b) alte cauze prevăzute de lege.

Art. 6. Comunicări Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul le are faţă de investitor conform contractului_____________________ (denumire contract)

Art.8. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală.

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

____________________ 						_________________________

(contractant) 								(subcontractant)

Nota: Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor. În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă. Este interzisă subcontractarea totală a contractului.

Formular nr. 20

Operator economic

................................

(denumirea/numele)

# Împuternicire

Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în ……………………………..(adresa operatorului economic), înmatriculata la Registrul Comertului sub nr.…, CIF ………, atribut fiscal ……....., reprezentata prin………………………, în calitate de

………………………………., împuternicim prin prezenta pe Dl/Dna………………….……, domiciliat în ……………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP …………………………., eliberat de ……............................., la data de …………, având functia de ………………………………………………, sa ne reprezinte la procedura de atribuire ….........................(se va completa cu denumirea obiectivului), organizata de ................... în scopul atribuirii contractului.

În îndeplinirea mandatului sau, împuternicitul va avea urmatoarele drepturi şi obligatii:

1. Sa semneze toate actele şi documentele care emana de la subscrisa în legatura cu participarea la prezenta procedura;

2. Sa participe în numele subscrisei la procedura şi sa semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfaşurarii procedurii.

3. Sa raspunda solicitarilor de clarificare formulate de catre comisia de evaluare în timpul desfaşurarii procedurii.

4. Sa depuna în numele subscrisei contestatiile cu privire la procedura.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedura.

Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii şi sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

Denumirea mandantului

S.C. ………………………………

reprezentata legal prin _____________________(Nume, prenume, functie)

(Specimenul de semnatura al persoanei împuternicite)            (Semnatura autorizata)

.............................................                                                               ........................................

Nota: Împuternicirea va fi însotita de o copie dupa actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate/ carte de identitate/ paşaport).

Formular nr. 21

Operator economic

................................

(denumirea/numele)

# Declaraţie pe proprie răspundere privind autorizaţia ANRE pentru executarea acestor categorii de lucrări

Lot II

Subscrisa …………………………. (denumirea/numele societăţii ofertante/asociere _______________________, în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant în cadrul achiziţiei sectorială, declar pe propria răspundere, că pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect…………………………. (denumirea contractului de achiziţie publică), în baza prevederilor Ordinului nr. 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice.

Declar pe propria răspundere că, suntem o firmă atestată ANRE de tip _____ sau _____ * pentru realizarea lucrărilor electrice, dispunem de utilaje necesare si de personal cu calificare adecvată, pentru aceste tipuri de lucrări.

Dacă oferta noastră este declarată câștigătoarea achiziției directe sectoriale, la solicitatea entității contractante, vom prezenta dovada atestării ANRE*, nr….din data de…., valabil până la data de…….. (sau în cazul neavizării la data prezentării, actul doveditor înantării spre avizare, cu nr. și dată)

...............................................................................,

(nume, prenume și semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

*Indicați tipul de atestat necesar executării acestor categorii de lucrări !