Nr. DGDRI 64880/07.05.2026

Caiet de sarcini

Achiziție servicii de suport IT aferente Modulului de gestiune a proiectelor și programelor, implementat prin intermediul ONE ERP

Referat de Necesitate: 267398 / 25.11.2025

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerințelor minimale obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Oferta ce conține caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă și va fi respinsă.

OBIECTUL ACHIZIȚIEI PUBLICE

Pentru a asigura buna gestionare a reformelor și investițiilor derulate de MDLPA este necesară achiziția unor servicii specializate de suport IT aferente Modulului de gestiune a proiectelor și programelor, implementat prin intermediul ONE ERP

În prezent platforma de registratură este folosita intern de MDLPA pentru managementul intrărilor si ieșirilor și fluxuri de lucru.

În prezent, platforma investitii.mdlpa.ro permite prin diferite submodule gestionarea fluxurilor dosarelor de finanțare pentru cererile de finanțare a programelor:

| AS | Programul Național de Investiții Anghel Saligny |
| --- | --- |
| PNMC | Programul național de investiții pentru consolidarea spitalelor "Mihail Cantacuzino" |
| PNSS | Programul național de investiții "Scoli sigure și sănătoase" |
| CCRS | Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat |
| O18 | Programul național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe |
| L114 | Programul de construcții de locuințe sociale și de necesitate derulat conform legii nr. 114/1996 |
| HR | Programul pentru elaborarea hărților de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren |
| PUG | Programul multianual privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism |
| EXP | Programul național de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic, din sistemele de sanatate si invatamant |
| CNI | Programul național de construcții de interes public sau social cu subprogramele: SUBPROGRAMUL "SĂLI DE SPORT" SUBPROGRAMUL "BAZINE DE ÎNOT" SUBPROGRAMUL "COMPLEXURI SPORTIVE" SUBPROGRAMUL "AȘEZĂMINTE CULTURALE" SUBPROGRAMUL "UNITĂȚI ȘI INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT" SUBPROGRAMUL "PATINOARE ARTIFICIALE" SUBPROGRAMUL "UNITĂȚI SANITARE" SUBPROGRAMUL "LUCRĂRI ÎN PRIMĂ URGENȚĂ" SUBPROGRAMUL "FOSE SEPTICE, MICROSTAŢII DE EPURARE, SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI SISTEME DE CANALIZARE" SUBPROGRAMUL "ALTE OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC SAU SOCIAL ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR" |
| ANL | Programe de construcții de locuințe |

Platformele și submodulele existente atat în cadrul registraturii cât și pentru programele de investiții  sunt realizate cu ajutorul ONE ERP Framework. Acesta asigură o gestiune coerentă a registraturii și investițiilor la nivel operațional și, totodată, controlul derulării acestora pentru proiectele din domeniile de activitate a MDLPA. Platforma include licență/licențe pentru utilizarea perpetuă a aplicațiilor, fără limite referitoare la numărul de utilizatori, spațiul de stocare utilizabil și numărul de operațiuni realizabile. Rezultatele implementării sistemului informatic integrat au constat în simplificarea procedurilor de lucru la nivelul instituției și al entităților cu care aceasta interacționează, precum și în îmbunătățirea suportului decizional necesar în activitatea de planificare, urmărire, control, previziune și prognoză a investițiilor bugetare la nivelul MDLPA.

Toți operatorii economici trebuie sa obțină acordul din partea producătorului sistemului actual (S.C. ONE SOFTWARE S.R.L.) pentru a asigura serviciile solicitate în prezentul caiet de sarcini.

Operatorii economici care nu au obținut acordul producătorului sistemului trebuie să facă transferul datelor și fluxurilor existente în propriile sisteme fără a afecta buna derulare a gestionării registraturii și programelor de investiții.

Având în vedere că se cere extinderea sistemului existent, operatorii economici trebuie să prezinte un acord scris din partea producătorului soft-ului actual, denumit ONE ERP Framework, de a face configurările în aplicație și pentru a desfășura acțiuni ce implică accesul la structura bazei de date, cod de program, mod de operare. Operatorii economici care nu au obținut acordul producătorului sistemului trebuie să demonstreze că pot să facă transferul datelor și fluxurilor existente în propriile sisteme prin depunerea unui plan de migrare detaliat care să includă modalitățile practice prin care se face transferul fără a întrerupe sau afecta buna derulare a gestionării registraturii și programelor de investiții. De asemenea, în cazul folosirii unei soluții noi, operatorii economici trebuie să păstreze interfața grafică, fluxurile de lucru și elementele de configurabilitate ale platformei existente așa cum sunt ele percepute de utilizatorul final. Aceste elemente trebuie de asemenea incluse în planul de migrare detaliat.

Specificații tehnice actuale ale platformei de registratură și investiții

Aplicația ONE ERP este o platforma de tip COTS (Commercial of the shelf) și folosește tehnologii Java EE (Java Platform, Enterprise Edition) cu sistemul de modularitate OSGi. Diagrama următoare descrie componentele minimale ale soluției, interdependența acestora, granițele hardware ale sistemului și modul de intercomunicare a acestora. Aceasta poate rula atât în mod stand-alone cat și în mod virtualizat sau în containere de tip docker / kubernetes.

Aplicația este una robustă, modernă și complet parametrizabila, care include elemente de best-practices din domeniu. Aceasta este construită având la bază o arhitectura modulară, deschisa, și include toate componentele necesare funcționarii. Pentru modularitatea aplicației este folosită o implementare a standardului OSGi si anume Apache Karaf, un container modern performant, flexibil și extensibil.

Platformele folosite pentru implementare sunt .NET și Java ediția Enterprise, mai exact JDK 8. Astfel se oferă compatibilitate cu majoritatea sistemelor de operare existente și poate rula pe sistemele de operare: Windows, Linux și orice distribuție majoră de Linux (RedHat Enterprise Linux, Debian, CentOS, Fedora, Ubuntu), FreeBSD 9.x, 8.x AIX 5.x, 6.x, 7.x (architectura Power), Solaris 8, 9, 10, HP-UX, SGI Irix, MacOS X.

Aplicația poate fi configurată cu conectori ce oferă suport pentru bazele de date MySQL (MariaDB), Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL. De asemenea exporta o interfață de programare (API) care permite extinderea acesteia cu noi module. Platforma nu necesita oprirea sau perturbarea mediului de lucru atunci când se modifica modulele existente, toate operațiunile de modificare a serviciilor exportate de module fiind efectuate automat.

Aplicația este compusă din următoarele sisteme modulare:

- Sistem backend

- Sistem securitate

- Sistem execuție fluxuri

- Sistem de stocare

- Sistem GUI Web

- Sistem raportare

- Sistem REST

Categoriile de utilizatori care vor utiliza platformele care fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt reprezentate de:

- Unități administrativ-teritoriale și subdiviziuni ale acestora (județe, municipii, orașe, comune, sectoare);

- Angajați din structurile interne ale MDLPA / CNI / ANL;

- Alte tipuri de utilizatori care pot sa apară pe parcursul perioadei de derularea a contractului.

Platformele de registratură și investiții integrate de management al activității de investiții publice, control cuprind:

- Implementarea lucrului cu medii dedicate

- Metode moderne de management al activităților  de investiții, control și integritate care conțin următoarele module funcționalități de management/ gestiune a:

- Achizițiilor

- Contractelor

- Subcontractanților

- Proiectelor si programelor

- Buget si execuție

- Trezorerie

- Administrare

- Raportare

- Fluxurilor de lucru

- Comunicării și managementul documentelor.

- Raportării agregate prin intermediul integrării datelor;

Menținerea platformei moderne dedicate administrării și securității care include:

- Monitorizare a performanțelor aplicațiilor;

- Creare și administrare a mediului de ”TEST”;

- Prevenire a scurgerilor/ pierderilor (accidentale) de informație;

- Protecția utilizatorilor împotriva amenințărilor și intruziunilor cibernetice.

Specificații tehnice servicii de suport și mentenanță

Trebuie să se asigure interoperabilitatea modulelor ce alcătuiesc sistemul informatic integrat realizat la nivelul MDLPA, în cazul în care apar modificări de natură tehnică sau legislativă ce impun asigurarea interoperabilității, în termenul agreat de comun acord cu Achizitorul prin reprezentantul desemnat. Serviciile existente folosesc API-uri de tip REST, precum și un modul ONE ERP integrat: ONE Link care distribuie și consuma mesaje folosind o conexiune permanentă la un broker de mesaje ActiveMQ.

Serviciile de suport IT se vor desfășura de către ofertantul declarat câștigător în toate locațiile Autorității contractante, în cazul în care situația o impune, și la solicitarea Autorității contractante.

Operatorul economic va presta serviciile solicitate în concordanță cu politicile de securitate a informației și normele interne ale MDLPA care vor fi transmise după semnarea contractului.

Serviciile de suport IT vor fi prestate sub incidența clauzelor de confidențialitate.

Pentru acces de la distanță în sistemul informatic, Prestatorul va prezenta Autorității contractante, pentru fiecare persoană ce accesează sistemul, datele de contact, obiectele pe care trebuie să le acceseze și activitățile pe care trebuie să le îndeplinească. Accesul Prestatorului de la distanță în sistemul informatic al MDLPA va fi înregistrat în jurnalele sistemului de acces de la distanță.

Prestatorul va realiza proceduri de lucru tehnice de operare și administrare după fiecare schimbare din sistem și le va pune la dispoziția Autorității contractante.

Autoritatea contractantă va fi proprietarul tuturor dezvoltărilor și modificărilor făcute în sistemul informatic (va obține drept de proprietate intelectuală asupra tuturor dezvoltărilor/particularizărilor software și a documentației aferente acestora, realizate de către prestator, la solicitarea Autorității contractante, sau rezultate ca necesități de bună funcționare a sistemului), în conformitate cu art. 12 alin. (1) din OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. În acest sens, Operatorul economic are obligația de a pune la dispoziția Autorității contractante toate dezvoltările/particularizările efectuate, inclusiv coduri sursă și documentația tehnică de proiectare și utilizare. Predarea dreptului de proprietate intelectuală asupra particularităților software și asupra codului sursă se va face la finalizarea activităților aferente fiecărui contract subsecvent, odată cu recepția finală. În Procesul verbal de recepție finală vor fi consemnate toate elementele ce fac obiectul transferului dreptului de proprietate, inclusiv mențiuni cu referire la parole/coduri etc, dacă este cazul. Utilizarea acestor dezvoltări de către Operatorul economic în afara contractului se va putea face doar cu acceptul scris al Autorității contractante.

Operatorul economic trebuie să facă dovada în cadrul ofertei că dispune de resursele umane necesare pentru acoperirea serviciilor de suport IT ce urmează a fi prestate. Ofertantul va detalia resursele umane necesare.

Activitățile de suport vor fi efectuate/coordonate de resursele umane nominalizate în ofertă, orice înlocuire făcându-se cu personal cu specializare și experiență similară doar cu acordul Autorității contractante. În cazul înlocuirii unuia dintre specialiști (cu acordul Autorității contractante), Operatorul economic are obligația de a prezenta Autorității contractante declarația de disponibilitate si confidențialitate a resursei ce urmează a fi folosită până la finalizarea contractului.

Personalul Autorității contractante implicat în activitatea de verificare calitativă și cantitativă a prestării va avea drepturi de administrare la nivelul dezvoltărilor făcute de Operatorul economic.

În cazul în care MDLPA decide efectuarea unor auditări independente, operatorul va asigura tot suportul său, iar ulterior activității de audit, va întreprinde împreună cu Autoritatea contractantă toate demersurile în vederea implementării recomandărilor din raportul de audit.

În cazul unor modificări de tip organizațional impuse prin legislație, sistemul va fi modificat corespunzător, fără costuri suplimentare pentru Autoritatea contractantă.

Prezentele servicii presupun de asemenea aplicarea de modificări, la cererea MDLPA, în vederea îmbunătățirii performanței sau a capacității și disponibilității sistemului, în funcție de evoluția și dezvoltarea programelor. Acestea  vor fi documentate de către prestator în mod corespunzător si agreate de achizitor.

Se va asigura utilizarea sistemului informatic cu posibilitatea utilizării semnăturii electronice în diverse configurări.

Activitățile de suport IT planificabile/programabile, care au o acțiune directă sau indirectă asupra sistemului informatic se vor desfășura cu acordul prealabil al achizitorului, de obicei pe timp de noapte în intervalul orar 01:00 – 05:00 și în zilele de sâmbătă și duminică, exceptând zilele în care au loc evenimente (sociale, politice, economice etc.) importante. În afara acestui interval orar vor fi rezolvate exclusiv incidentele și defecțiunile critice.

Eventualele dezvoltări vor trebui să conțină mecanismele necesare pentru respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Se vor asigura fără întrerupere cel puțin următoarele funcții principale ale sistemelor:

- Înregistrarea solicitărilor de finanțare primite din partea beneficiarilor pentru toate investițiile care sunt gestionate în mod direct prin programele și fluxurile MDLPA;

- Pentru unele programe se utilizează un sistem de tip „magazin virtual”, bazat pe un sistem de credite atribuit fiecărui beneficiar în funcție de criteriile stabilite prin procedurile interne ale MDLPA (ex.: tipul de unitate administrativ-teritorială). Beneficiarii pot depune solicitări de finanțare pentru diverse investiții în limita creditelor de care dispun. Cererile de finanțare sunt înregistrate în ordinea intrării în sistem și în limita bugetară stabilită pentru fiecare linie de finanțare în parte;

- Preluarea informațiilor relevante din partea beneficiarilor investițiilor derulate, atât a aspectelor descriptiv-textuale (ex.: denumirea obiectivului de investiții, indicatori de rezultat, buget solicitat etc.), cât și a documentelor solicitate de Autoritatea contractantă (ex.: documente doveditoare, anexe, cereri în format PDF cu sau fără semnătură digitală);

- Introducerea de către beneficiari a localizării terenului/terenurilor pe care se va realiza fiecare obiectiv de investiții finanțat;

- Generarea de rapoarte de lucru referitoare la situația solicitărilor de finanțare. Formatul rapoartelor generate este predefinit sau poate fi selectat de utilizator, în funcție de scopul/cerințele generării raportului. Rapoartele au o structură flexibilă, având la bază situația solicitărilor de finanțare și a documentației depuse, atât la nivelul fiecărei linii de finanțare în parte, cât și la nivelul întregului set de investiții. Rapoartele generate pot fi în format de calcul tabelar (Microsoft Excel sau echivalent) sau PDF, cu sau fără grafice/fotografii incluse.

- Colectarea datelor de implementare în timp real de la beneficiari printr-o interfață destinată acestora;

- Integrarea cu sistemele de registratură pentru generarea automată de numere de înregistrare pentru solicitările și cererile de finanțare și pentru repartizarea acestora ca sarcini la nivelul structurilor de specialitate;

- Gestionarea de documente semnate electronic, cât și documente din cadrul pachetului Microsoft Office (Word, Excel), Adobe Reader (pdf), fișiere de tip imagine (jpg/jpeg, png, bmp, tiff) și seturi de date geospațiale pentru localizare (într-un format stabilit de comun acord cu Autoritatea contractantă);

- Aplicația va gestiona documente semnate electronic cu kituri de semnături emise de către furnizorii acreditați de servicii de certificare pentru semnătură electronică calificată;

- Transmiterea de notificări și atenționări către beneficiarii programelor, atât în format prestabilit (ex.: la încărcarea unui fișier într-un format corespunzător), cât și într-un format customizat de Autoritatea contractantă, inclusiv pentru facilitarea comunicării prin email;

- Organizarea și stocarea documentelor în arhive astfel încât se asigura vizualizarea și accesarea acestora după următoarele criterii:

  - Vizualizarea documentelor corespunzătoare unei cereri de finanțare/obiectiv de investiții identificabil prin cod unic de proiect, structurate pe etape de implementare,

  - Vizualizarea documentelor înregistrate în registrul de intrări-ieșiri;

- Accesarea în mod web de pe orice dispozitiv (tabletă, desktop/laptop, telefon cu sistem de operare iOS / Android) fiind compatibilă cu browserele moderne;

- Disponibilitatea la momentul ofertarii unei aplicații native Android și iOS în magazinele PlayStore, AppStore. Aceasta trebuie sa poată prelua automat și să afișeze informațiile din toate modulele existente și dezvoltate în cadrul implementării din aplicația web prin API-urile deja disponibile ale ONE ERP Framework.

- Istoricul utilizării aplicației stocat în logurile de acces ale aplicației, pentru fiecare utilizator în parte;

- Disponibilitate online permanentă, putând fi accesată oricând de utilizatorii interni sau externi înregistrați în cadrul platformei;

- Compatibilitatea cu sisteme de tip cloud privat, cât și cu infrastructura de hardware clasic sau virtualizat.

Biblioteci de date

Modulul de gestiune al obiectivelor de investiții utilizează biblioteci de date care se actualizează permanent prin import de date și prin introducere de date noi de către utilizatorii înregistrați. Datele care sunt incluse in biblioteci de date sunt acele date care în mod uzual nu se schimbă pe parcursul implementării modulului (ex.: denumire beneficiar, titlu proiect etc.).

Modulul de gestiune al obiectivelor de investiții utilizează cel puțin următoarele biblioteci de date:

- Biblioteca Beneficiari (diverse autorități publice locale, sau asociații între acestea, identificabile prin denumire, cod fiscal, date de contact ale persoanelor relevante – reprezentant legal, specialiști, tip instituție, adresa poștală);

- Biblioteca Cererilor de finanțare (denumire, valori buget, localizare, indicatori, stadiu general, stadiul achizițiilor, stadiul cererilor de finanțare, arhivă documente încărcate);

- Biblioteci dedicate pentru fiecare investiție (linie de finanțare) în parte: scurtă descriere a investiției, lista lucrărilor care pot beneficia de finanțare, limite și praguri bugetare, indicatori de rezultat relevanți;

- Biblioteca ghidurilor specifice lansate, inclusiv date referitoare la calendarul lansărilor, status-uri specifice etc.;

- Biblioteca procedurilor și instrucțiunilor de lucru.

Interfața cu utilizatorul

Sistemul conține 3 interfețe care asigură înregistrarea utilizatorilor și accesul la date în mod distinct:

- Interfața pentru beneficiari (utilizatori externi)

Utilizatorii externi sunt beneficiarii unuia sau mai multor contracte de finanțare în funcție de investițiile (liniile de finanțare) pentru care optează. Sunt implementate următoarele funcționalități la nivelul modulului de gestionare a investițiilor:

- Accesul este obținut prin autentificare „nume utilizator”, „parola” si un factor extern de autentificare (token) atribuite de serviciul  de specialitate din cadrul MDLPA/CNI/ANL și/sau alese în mod individual de către fiecare beneficiar în parte;

- Accesul este acordat pentru reprezentantul legal/managerul de proiect/consultant, pe baza unei cereri semnate electronic de către reprezentantul legal al beneficiarului.  Reprezentantul legal poate viziona toate contractele de finanțare ale entității pe care o reprezintă. Managerul de proiect/consultantul are acces doar la contractele pentru care au fost nominalizați.

- Interfața permite completarea rapoartelor de progres cu posibilitatea urmăririi de către beneficiar a rapoartelor precedente și generarea unui fișier PDF la care să se poată atașa o semnătură electronică a reprezentantului legal/managerului de proiect;

- Completarea diverselor documente aferente investițiilor. De asemenea, utilizatorii externi au posibilitatea să introducă și să actualizeze planurile de achiziții aferente fiecărui obiectiv de investiții gestionat. Pentru toate documentele relevante, se permite realizarea operațiunilor de export în format Microsoft Excel (sau echivalent), respectiv în format PDF, dar și importul în format PDF cu semnătură digitală;

- Utilizatorii pot genera o arhivă care conține documente relevante pentru fiecare obiectiv de investiții gestionat. O parte din documentele respective (ex.: notificări, acte adiționale) sunt încărcate din interfața destinată utilizatorilor interni;

- Aplicația conține o secțiune dedicată alertelor și comunicărilor, care permite generarea de atenționări cu privire la termene-limită pentru depunerea unor documente, respectiv alerte și notificări legate de modificări legislative și de procedură, dar și alte informații utile pentru beneficiarii investițiilor.

- Interfața destinată utilizatorilor interni

Utilizatori interni sunt angajați ai MDLPA ale căror drepturi de acces în aplicație sunt acordate în funcție de compartimentul de specialitate în care își desfășoară activitatea și de funcția pe care o dețin.

Drepturile de introducere/modificare/validare/vizualizare a datelor sunt acordate de șeful de serviciu/directorul compartimentului, prin completarea unui formular de nominalizare. Rolurile și/sau drepturile utilizatorilor pot fi delegate altor persoane în timpul concediilor.

Datele despre cererile de finanțare/contractele de finanțare se colectează pe parcursul parcurgerii etapelor procedurale, având la bază funcția de înregistrare și repartizare a corespondenței în format electronic. Pentru eficientizarea activității personalului, după colectare și înregistrare, datele pot fi utilizate automat în etapele procedurale subsecvente, fiind adăugate în biblioteci de date generale (valabile pentru mai multe obiective de investiții) sau individuale (specifice unui singur obiectiv de investiții).

Introducerea datelor corespunzătoare unui obiectiv de investiții permite generarea unei piste de audit dedicată activității respective, corelată cu prevederile procedurale. Pista de audit este un document specific unei proceduri de lucru, în care se înregistrează în mod automat datele calendaristice ale operațiunilor derulate în cadrul fluxului respectiv, alături de numele și funcția persoanei responsabile. Rolul pistei de audit este acela de a permite o verificare rapidă a faptului că sunt respectate etapele și termenele procedurale. Pentru fiecare cerere/contract de finanțare poate fi generată o pistă de audit generală, prin cumularea cronologică a pistelor de audit pe diferite fluxuri, evidențiind acțiunile, termenele și persoanele responsabile.

- Interfața pentru monitorizare și raportare

Această interfață a fost realizată în scopul asigurării interoperabilității și monitorizării progresului investițiilor de către alte instituții interesate. Accesul la rapoarte se va realiza pe bază de cont de utilizator și parolă pentru persoanele desemnate de la nivelul instituțiilor publice interesate.

Interfața conține o serie de rapoarte predefinite sau customizate de Autoritatea contractantă, vizând stadiul obiectivelor de investiții, situația solicitărilor de finanțare și a cererilor de rambursare și alte aspecte relevante definite în etapa de proiectare a modulului. Aplicația permite exportul rapoartelor cel puțin în format Microsoft Excel (sau echivalent) și în format PDF.

În condițiile modificării legislației și procedurilor de lucru aferente implementării diferitelor programe la nivel național, interfața este flexibilă și permite asigurarea interoperabilității cu sistemele de monitorizare externe. În acest sens, aplicația beneficiază și de un API dedicat, care să permită interogarea informațiilor și seturilor de date de către instituțiile responsabile cu monitorizarea și raportarea rezultatelor.

Analiza situației existente

În cazul cererilor de modificare sau dezvoltare de funcționalități noi, va exista o etapă de analiză. Rolul principal al fazei de analiză este de a înțelege corect nevoile Autorității contractante înainte de proiectarea și implementarea funcționalităților. În vederea implementării sistemului, Prestatorul va trebui să execute activități de analiză care să asigure premisele unei implementări eficiente.

Se va realiza inventarierea și analiza subprogramelor și proceselor și activităților gestionate în cadrul platformelor de structurile responsabile/implicate în asigurarea fluxului de lucru, a legislației incidente precum și a instrumentelor de lucru.

Vor fi analizate și procesele de interacțiune cu entitățile implicate în fluxurile de lucru. Studiul, realizat de către un analist, va fi folosit ca fundamentare pentru activitățile de definire și dezvoltare a sistemului informatic integrat.

Analiza se va efectua de către Prestator la sediul Beneficiarului sau la sediul Prestatorului și va avea ca finalitate un pachet de specificații funcționale, agreat de comun acord cu Beneficiarul.

Cerințe tehnice generale

Arhitectura

Pentru cererile de modificare și funcționalitățile noi se va avea în vedere folosirea unor soluții tehnologice care respectă standarde deschise, se va integra nativ cu soluția existentă care este o soluție tehnologică de tip cloud hibrid prin folosirea soluțiilor de containerizare și virtualizare a resurselor, arhitecturi bazate pe servicii web, monitorizarea resurselor. Astfel, toate componentele ofertate trebuie să poată rula pe aceeași stivă tehnologică.

Arhitectura soluției informatice și a întregului sistem informatic asigură un nivel ridicat de:

- securitate, disponibilitate, integritate, autenticitate și confidențialitate a datelor, adecvat mediului guvernamental așa cum este el definit în cadrul reglementărilor naționale și comunitare;

- scalabilitate, impus de dimensiunile actuale și de viitor ale bazei de date, de extindere a numărului și categoriilor subprograme, a numărului de utilizatori;

- flexibilitate a aplicației, care să permită implementarea modificărilor impuse de reglementări, corecțiilor și dezvoltărilor fără a afecta buna desfășurare a activităților, în termene de timp acceptabile.

Orchestrarea și managementul aplicației

Este inclusă o componentă care va asigura infrastructura software necesară execuției aplicațiilor moderne containerizate bazate pe standarde deschise. Aceasta este un sistem de orchestrare/automatizare, scalare și gestionare a aplicațiilor informatice și va asigura un set de servicii standard care va ajuta la implementarea, deployment-ul și rularea aplicațiilor. Astfel, se oferă servicii de clusterizare pentru o scalabilitate și disponibilitate ridicată, servicii de balansare și dirijare a încărcării si servicii de securitate pentru protejarea resurselor găzduite.

Fluxuri de lucru

Modulul de fluxuri de lucru asigură definirea fluxurilor de lucru aplicabile în vederea gestionării și procesarea dosarelor de finanțare pentru programele naționale. Acesta suportă proiectarea fluxurilor de lucru bazate pe structurile existente, precizarea termenelor limită pentru fiecare etapă a fluxului de lucru, notificarea pe email si/sau prin pop-up despre o sarcină de efectuat sau neefectuată, deschiderea sarcinilor din notificările primite pe e-mail, definirea tipurilor de documente permise pentru fiecare flux de lucru, etc.

Modulul poate să:

- ofere capabilitatea ca oricărui utilizator să-i fie atribuită o acțiune printr-un proces de flux de lucru;

- ofere capabilitatea ca anumiți utilizatori să aibă privilegii de acces specifice pentru a crea, modifica și/sau șterge un proces de flux de lucru;

- aibă capabilitatea de a iniția procese de fluxuri de lucru bazate pe declanșatori veniți din sisteme externe;

- aibă capabilitatea să automatizeze procesul de acordare sau luare a drepturilor cu sau fără un flux de lucru;

- fie o funcționalitate integrată a platformei ofertate;

- ofere posibilitatea de a depana fluxurile, de a inspecta valorile din fluxul care se execută din aceeași interfață de unde se administrează platforma;

- ofere posibilitatea de a transmite acțiunile/cererile în funcție de data la care au fost inițiate;

- permită participanților la fluxul de lucru să întreprindă acțiuni (aprobare/respingere) prin intermediul unui browser web;

- suporte transmiterea solicitărilor folosind sisteme de mesagerie (e-mail);

- suporte bifurcații și împreunări ale proceselor;

- permită crearea unui flux de lucru cu etape multiple și lansarea unui sub-flux de lucru;

- suporte reutilizarea proceselor/fluxurilor de lucru create;

- permită transmiterea bazată pe rol către recipienți;

- permită roluri alternatoare (delegați).

Expertiză necesară pentru realizarea activităților

În vederea implementării cu succes a contractului, operatorul economic va organiza și va pune la dispoziția autorității contractante o echipă de experți care, prin atribuțiile și pregătirea lor, vor realiza execuția tuturor activităților care trebuie realizate în cadrul contractului.

Ofertantul trebuie sa facă dovada ca are implementat cel puțin un contract care a presupus soluție de management documente in cadrul unui sistem integrat.

Ofertanții trebuie sa facă dovada că dispun de resursele umane calificate pentru acoperirea serviciilor ce urmează a fi prestate. Astfel, pentru efectuarea și ducerea la bun sfârșit a serviciilor solicitate in cadrul acestui contract, echipa de implementare propusă de fiecare ofertant va include cel puțin următoarele profile de experți:

Manager de proiect – 1 expert

Calificare educațională

- Studii superioare finalizate cu diploma de licență (sau echivalent);

- Deținerea de cunoștințe în domeniul managementului de proiect, dovedite prin prezentarea unei diplome/certificări (sau echivalent).

Experiență profesională specifică

- Participarea la cel puțin un proiect/contract care a presupus dezvoltarea unui sistem informatic integrat, în care să fi desfășurat activități similare poziției pentru care este propus.

Analist de business – 1 expert

Calificare educațională

- Studii superioare finalizate cu diplomă de licență (sau echivalent);

- Deținerea de cunoștințe în domeniul analizei proceselor de business, dovedite prin prezentarea unei diplome/certificări (sau echivalent).

Experiență profesională specifică

- Participarea la cel puțin un proiect/contract care a presupus dezvoltarea unui sistem informatic integrat, în care să fi desfășurat activități similare poziției pentru care este propus.

Dezvoltator software - 2 persoane: 1 coordonator asistență tehnică și mentenanță software și 1 coordonator extindere/dezvoltare sistem informatic

Calificare educațională

- Studii superioare finalizate cu diplomă de licență (sau echivalent);

- Cunoștințe privind dezvoltarea software dovedite prin diplome/certificări pe tehnologia ofertată (sau echivalent).

Experiență profesională generală

- Minimum 5 ani de experiență profesională în domeniul IT&C.

Experiență profesională specifică

- Participarea la cel puțin un proiect/contract care a presupus dezvoltarea unui sistem informatic integrat, în care să fi desfășurat activități similare poziției pentru care este propus, privind dezvoltarea software pe tehnologia propusă sau deja folosită în cadrul platformelor (ONE ERP Framework sau echivalent).

ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI MENTENANȚĂ

Termeni

Extindere = proiectare și implementarea unor noi funcționalități/capabilități ale platformei ONE ERP pentru extinderea sistemului de management al investițiilor derulate.

Mentenanță evolutivă = modificarea/actualizarea funcționalităților dezvoltate ale platformei ONE ERP a sistemului de management al investițiilor derulate.

Servicii de suport IT= cuprinde totalitatea activităților de natura IT din zona serviciilor de: asistență tehnică/ suport tehnic, mentenanță, administrare/ configurare, dezvoltare/ optimizare pentru sisteme, management al release-urilor.

Servicii de asistență tehnică/ suport tehnic = activități de asistare a personalului MDLPA în rezolvarea problemelor specifice, de la distanta și/sau din sediul clientului.

Servicii de mentenanță preventiva si corectiva = activități de prevenție, corecție, adaptare, îmbunătățire, care impun operații de întreținere, instalare, reparare, corecție, migrare de date, upgrade, update, aplicare patch-uri, copii de siguranță (back-up), restaurare de date, pentru: licențe, aplicații, platforme, baze de date, sisteme de operare, echipamente.

Servicii de administrare = activități specifice de gestiune a funcționarii aplicațiilor în vederea asigurării parametrilor de exploatare proiectați precum și activități de gestionare a clienților (utilizatorilor) în vederea asigurării accesului la uneltele informatice de lucru.

Servicii de dezvoltare/ optimizare (mentenanță evolutivă) = activități de extindere/îmbunătățire a funcționalităților existente sau de creare de noi funcționalități ale sistemelor cuprinse în contract.

Prin eveniment se înțelege orice fenomen sau stare care afectează funcționalitatea sistemului informatic.

Prin eveniment repetabil se înțelege un eveniment care se manifestă de mai multe ori în mod identic, la intervale aleatoare sau regulate de timp, şi care produce de fiecare dată efecte asupra sistemului informatic.

Prin incident se înțelege un eveniment care are ca efect intrarea sistemului/ subsistemului informatic al BENEFICIARULUI într-o stare de nefuncționalitate parțială sau totală.

Prin incident repetabil se înțelege un eveniment care se manifestă de mai multe ori, în mod identic, la intervale aleatoare sau regulate de timp, şi care produce de fiecare dată efecte de nefuncționare parțială sau totală a sistemului informatic.

Definim incidente critice acele incidente care blochează funcționarea sistemelor informatice (ex. blocarea activităților de gestiune economică sau management), autentificarea sau accesul la sistemele informatice sau produc în mod direct nefuncționalitatea altor activități din MDLPA (ex. blocarea funcționării sistemelor de e-mail, blocarea accesului la internet, blocarea funcționării rețelei de calculatoare, imposibilitatea transmiterii la timp de rapoarte sau materiale către forurile superioare, către Ministerul de Finanțe, către Secretariatul General al Guvernului sau Parlament, sau către parteneri aflați în relații contractuale cu MDLPA).

Prin timp de răspuns se înțelege timpul scurs de la contactul inițial dintre BENEFICIAR (prin intermediul Internetului), prin utilizatorii-cheie desemnați, si centrul de suport al Prestatorului, și răspunsul primit de la echipa de suport tehnic. Aceasta acțiune se va desfășura prin Intermediul telefonului sau a mesageriei electronice si va fi auditată de către Prestator. Prestatorul va asigura accesul Beneficiarului la aplicația de auditare in vederea confirmării nivelului serviciilor, realizării de estimări cantitative etc.

Prin termen maxim soluție provizorie se înțelege durata de timp de la momentul acordării răspunsului de către Prestator și până la oferirea soluției temporare. Soluția provizorie reprezintă o modificare în cadrul procedurilor sau datelor care să evite erorile fără folosirea defectuoasă a produselor.

Prin termen de rezolvare se înțelege intervalul de timp de la momentul finalizării soluției temporare până la oferirea soluției finale în parametrii de funcționare proiectați sau superiori celor proiectați.

Activitate neprestată reprezintă activitatea pe care Prestatorul este obligat să o efectueze și nu o îndeplinește la termenul stabilit de contract.

Activitate prestată necorespunzător este activitatea realizată de Prestator fără respectarea cerințelor de calitate asumate prin contract.

Centrul de suport tehnic / asistență

Prestatorul se obligă să pună la dispoziţia BENEFICIARULUI un centru de Asistență sau echivalent, care asigură urmărirea/ managementul incidentelor raportate. OFERTANTUL va prezenta în ofertă o propunere de serviciu de asistență care va trebui să asigure următoarele:

• Înregistrarea oricărei disfuncţionalităţi (oricărui incident) ce apare în funcţionarea sistemului.

• Monitorizarea tuturor activităţilor desfăşurate de către Prestator pană la rezolvarea incidentelor.

• Prioritizarea incidentelor în funcţie de nivelul de gravitate al incidentului.

Accesul BENEFICIARULUI la aplicaţia de raportare a incidentelor pentru monitorizarea evoluţiei de rezolvare a acestora se va face astfel:

Web – toate comunicările cu echipa de suport tehnic se vor înregistra în sistemul de Bug/Reporting Tracking, care va fi disponibil 7 zile din 7, 24 ore pe zi;

E-mail– când i se răspunde unui incident, sistemul va trimite prin e-mail o notificare în acest sens grupului de useri declaraţi în spaţiul fiecărei aplicaţii.

Fiecare incident va avea un identificator unic. Chiar şi după închiderea incidentului, proprietarul acestuia îl poate vizualiza şi, la nevoie, redeschide.

Asistența telefonică va fi asigurată iniţial prin centrul de suport şi ulterior de către personalul responsabil de activităţile de suport tehnic pentru fiecare modul de aplicaţie.

Tratarea incidentelor - SLA

Pe durata derulării contractului se vor asigura și rezolva defectele identificate de utilizatori în cadrul soluției software implementate.

Tipurile incidentelor:

1. Critic: una sau mai multe resurse din mediul productiv sunt nefuncționale sau profund degradate, iar impactul acestui incident duce la imposibilitatea utilizării sistemului.

2. Mediu: impactul produs de degradarea uneia sau mai multor resurse duce la scăderea performanței sau afectarea parțială a unor funcționalități ale sistemului. Sistemul este funcțional pentru cea mai mare parte a scenariilor de utilizare.

3. Minor: impactul produs de degradarea uneia sau mai multor resurse este redus sau există soluții temporare pentru remedierea problemelor identificate.

Timpii de rezolvare sunt definiți mai jos în funcție de gravitatea incidentului apărut:

| Nivel Criticitate | Timp maxim de răspuns | Timp maxim soluționare provizorie/temporara | Timp maxim soluționare finală |
| --- | --- | --- | --- |
| Critic | 3 ore | 6 ore | 24 ore |
| Mediu | 8 ore | 16 ore | 48 ore |
| Minor | 24 ore | 48 ore | 96 ore |

Depășirile timpilor de răspuns/soluționare asumați prin propunerea tehnică pentru perioada de desfășurare a contractului dau dreptul BENEFICIARULUI să calculeze și să aplice penalizări, conform tabelului următor:

| Grad criticitate | Punctaj penalizare |
| --- | --- |
| Critic | 1h depășire = 10 puncte penalizare |
| Mediu | 1h depășire = 6 puncte penalizare |
| Minor | 1h depășire = 2 puncte penalizare |

Se consideră depășire orice depășire a timpilor de răspuns, pe fiecare componentă de timp (Timp de răspuns, Timp soluție provizorie, Termen de rezolvare)

Depășirea unei ore (1 h), indiferent de gradul de criticitate, se va penaliza cu un procent de 0,1% x numarul de puncte, din factura aferentă serviciilor ce fac obiectul contractului. Valoarea penalităților nu va putea depăși valoarea facturii.

Nefuncționarea sistemului pentru o perioadă mai mare de 72 de ore, cauzată de nerespectarea SLA, conduce la executarea de către Beneficiar a garanției de bună execuție a Contractului și dă dreptul Beneficiarului la rezilierea Contractului fara intervenția instanței sau alte formalități.

Definiții:

Timp de Răspuns: Timpul scurs de la contactul iniţial dintre BENEFICIAR (prin intermediul Internetului), prin utilizatorii-cheie desemnaţi, si centrul de suport al Prestatorului, și răspunsul primit de la echipa de suport tehnic. Aceasta acţiune se va desfăşura prin Intermediul telefonului sau a mesageriei electronice si va fi auditata de catre Prestator. Prestatorul va asigura accesul Beneficiarului la aplicatia de auditare in vederea confirmării nivelului serviciilor, realizării de estimări cantitative etc.

Termen maxim soluție provizorie: Durata de timp de la momentul acordării răspunsului de către Prestator și până la oferirea solutiei temporare. Soluția provizorie reprezintă o modificare în cadrul procedurilor sau datelor care să evite erorile fără folosirea defectuoasă a produselor.

Termen de rezolvare: Intervalul de timp de la momentul finalizării soluției temporare până la oferirea soluției finale în parametrii de funcţionare proiectaţi sau superiori celor proiectaţi.

Orele de serviciu (orele de suport la OFERTANT):

• 08:00 - 20:00 în zilele declarate lucrătoare,

• 09:00– 16:00 în zilele de repaos și în zilele declarate sărbători legale (ca rezultat al unei solicitări exprese a BENEFICIARULUI)

Pentru tratarea incidentelor care afecteaza funcționalitățile sistemului, serviciile vor fi asigurate 8 ore/zi, 5 zile/săptămână.

Pentru incidentele repetabile în sistem, OFERTANTUL va întocmi rapoarte trimestriale referitoare la cauzele care le-au generat şi va face propuneri pentru soluţionarea lor. În cadrul acestui document va detalia consecinţele apărute ca urmare a modificărilor intervenite în sistem, inclusiv din punct de vedere al suportabilităţii sistemului şi va face propuneri pentru preîntâmpinarea repetării incidentelor.

Atenție! În cazul serviciilor de dezvoltare/optimizare a funcționalităților existente (mentenanță evolutivă), Achizitorul și Prestatorul stabilesc, în scris, pentru fiecare modul în parte, termenul de execuție. Nerespectarea termenului va fi penalizată conform legislației în vigoare (art.3 alin 21 din OG nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare).

În vederea rezolvării eficiente a incidentelor identificate, pe durata desfășurării contractului de servicii, Operatorul economic va nominaliza la momentul semnării contractului una sau mai multe persoane care vor asigura funcționarea unui centru de suport tehnic (helpdesk) în relația cu Achizitorul. Acesta va constitui punct de comunicare, preluare, analiză, urmărire, rezolvare și păstrare a reclamațiilor (printr-o bază de date de incidente) și va funcționa pe baza unei aplicații alese de Operatorul economic. Acesta are obligatia de a asigura instruirea reprezentanților autorității contractante în folosirea aplicației de tip helpdesk. Această aplicație va oferi Achizitorului acces la rapoarte zilnice/lunare pentru a putea evalua situația incidentelor și pentru verificarea eficacității soluționării reclamațiilor.

Pentru a asigura buna funcționare a aplicației și posibilitatea de restabilire a funcționalităților acesteia în cazul apariției unor evenimente neprevăzute (ex.: catastrofe naturale, erori umane) care ar conduce la defectarea iremediabilă a sistemului, Operatorul economic va realiza copii de rezervă ale aplicației dezvoltate la intervale regulate de timp, stabilite de comun acord cu Achizitorul. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Achizitorul va pune la dispoziția Operatorului economic infrastructura necesară (hardware și software) pentru realizarea copiilor de rezervă și pentru restabilirea acestora. La cap. 2.3. din prezentul caiet de sarcini este prezentată infrastructura hardware și software pe care Achizitorul o deține.  Operatorul economic va pune la dispoziția Achizitorului documentația conținând procedurile de back-up precum și cele de recuperare/restaurare.

Cerințe generale pentru prestarea activităților de suport tehnic și mentenanță:

- Prestatorul trebuie să asigure funcționarea în integralitate a sistemului informatic, în conformitate cu contractul încheiat.

- Prestatorul trebuie să asigure interoperabilitatea modulelor de care este responsabil cu toate modulele ce alcătuiesc sistemul informatic integrat realizat la nivelul MDLPA în termenul precizat de către Beneficiar prin reprezentantul desemnat, precum și cu alte sisteme informatice din cadrul MDLPA cu care Beneficiarul dorește interconectarea, neîndeplinirea acestei cerințe ducând la rezilierea contractului.

- Prestatorul trebuie să ofere servicii de suport IT pe toată perioada derulării contractului, pentru toate dezvoltările realizate în cadrul sistemului.

- Serviciile de suport IT se vor desfășura de către Prestator în locațiile Achizitorului. In situația schimbării sediului, Achizitorul va notifica Prestatorul.

- Serviciile asumate în mod direct de BENEFICIAR în cuprinsul documentației de atribuire cad în responsabilitatea acestuia.

- Dacă pe durata contractului BENEFICIARUL constată necesitatea efectuării de modificări la nivelul structurii aplicațiilor instalate aflate sub incidența contractului de servicii IT (inclusiv la nivel hardware), modificările se vor executa cu acordul părților, astfel: - Modificările impuse de necesitatea respectării condițiilor cerute prin caietul de sarcini (instalare de versiuni noi ale aceleiași aplicații sau aplicații similare) se vor face fără modificarea condițiilor contractuale.

- PRESTATORUL va presta serviciile solicitate în concordanță cu politicile de securitate a informației și normele interne ale MDLPA.

- Serviciile de suport IT vor fi prestate sub incidența clauzelor de confidențialitate.

- PRESTATORUL va presta serviciile acoperite de contract fără cheltuieli suplimentare generate de deplasarea la sediul BENEFICIARULUI.

- PRESTATORUL va efectua salvări de siguranță pentru toate componentele aflate sub incidența contractului, atât la preluarea contractului, cât și înainte și după efectuarea oricăror operații de update și upgrade. Salvările de siguranță pentru bazele de date se vor face conform recomandărilor furnizorilor de aplicație și a celor stabilite de comun acord cu BENEFICIARUL. PRESTATORUL va pune la dispoziția BENEFICIARULUI documentația conținând procedurile de back-up precum și cele de recuperare/restaurare. Procedurile vor fi actualizate cu știința și acordul BENEFICIARULUI.

- Pentru evenimente repetabile în sistem, PRESTATORUL va întocmi rapoarte referitoare la cauzele care le-au generat și va face propuneri pentru soluționarea lor.

- Pentru acces de la distanță în sistemul informatic al MDLPA, OFERTANTUL va prezenta BENEFICIARULUI pentru fiecare persoană ce accesează sistemul, datele de contact, obiectele pe care trebuie să le acceseze, activitățile pe care trebuie să le îndeplinească. Accesul PRESTATORULUI de la distanță în sistemul informatic al MDLPA va fi înregistrat în jurnalele sistemului de acces de la distanță.

- PRESTATORUL trebuie să acopere necesarul de servicii definite în caietul de sarcini, respectând cerințele de SLA (service level agreement) impuse și toate celelalte prevederi prezentate în acest capitol.

- Neîncadrarea în parametrii de disponibilitate și continuitate a funcționării serviciilor, depășirea timpilor de răspuns și de rezolvare al incidentelor, neprestarea cantitativă și calitativă a serviciilor în perioadele de timp definite, lipsa de reacție la producerea de evenimente în sistemul informatic precum și nesoluționarea acestora atrage după sine aplicarea de penalizări, în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini.

- PRESTATORUL va emite la încheierea contractului un raport de stadiu al funcționalității și disponibilității sistemului informatic acoperit de contract și va face recomandări de optimizare.

- PRESTATORUL va realiza proceduri de lucru tehnice de operare și administrare după fiecare schimbare din sistem și le va pune la dispoziția BENEFICIARULUI.

- BENEFICIARUL va fi proprietarul tuturor dezvoltărilor făcute în sistemul informatic (va avea drept de proprietate intelectuală asupra tuturor dezvoltărilor software și a documentației aferente acestora, realizate de către PRESTATOR la solicitarea BENEFICIARULUI, sau rezultate ca necesități de bună funcționare a sistemului), în conformitate cu art. 12 alin. (1) din OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. În acest sens, PRESTATORUL are obligația de a asigura drepturile patrimoniale  și de a pune la dispoziție BENEFICIARULUI toate dezvoltările efectuate, inclusiv coduri sursă și documentația tehnică de proiectare și utilizare. Predarea dreptului de proprietate intelectuală asupra particularităților software și asupra codului sursă se va face la finalizarea activităților aferente contractelor subsecvente acordului cadru, odată cu recepția finală. În Procesul verbal de recepție finală vor fi consemnate toate elementele ce fac obiectul transferului dreptului de proprietate, inclusiv mențiuni cu referire la parole/coduri etc, dacă este cazul. Utilizarea acestor dezvoltări de către PRESTATOR în afara contractului se va putea face doar cu acceptul scris al BENEFICIARULUI.

- PRESTATORUL va asigura instruirea a cel puțin două persoane / modul (personal de suport al BENEFICIARULUI) la modificarea soluției existente (update, upgrade / reconfigurări, migrare la altă soluție), fără costuri suplimentare, în limba română sau engleză. De asemenea, se va furniza acces la materiale de documentare al utilizării și exploatării, în orice formă (online, suport digital sau hârtie) pentru utilizatori, pentru administratori (nivel 2) și pentru personalul de helpdesk (nivel 1).

- Personalul BENEFICIARULUI implicat în activitatea de verificare calitativă și cantitativă a prestării va avea drepturi de administrare la nivelul soluțiilor informatice acoperite de contract.

- În cazul în care MDLPA decide efectuarea unor audituri independente, operatorul va asigura tot suportul sau, iar ulterior activității de audit, va întreprinde, împreună cu BENEFICIARUL, toate demersurile in vederea implementării recomandărilor din raportul de audit.

- Tot în cadrul mentenanței, vor fi întreprinse activități de testare a performantei sistemului, a încărcării și capacitații disponibile a acestuia și vor fi furnizate rapoarte cu acest conținut. Aplicarea concluziilor acestor activități vor fi incluse în serviciile de administrare și configurare și nu vor fi limitate cantitativ atât timp cât se referă la funcționalitățile existente.

- În cadrul suportului se va asigura administrare și suport pentru particularizările necesare mediului MDLPA.

- În cazul unor modificări de tip organizațional impuse prin legislație, sistemul va fi  modificat corespunzător, fără costuri pentru Beneficiar.

- Se va asigura implementarea modificărilor legislative aplicabile funcționalităților curente ale sistemului informatic.

- Se va asigura o monitorizare pro activa de funcționare a sistemului, din punct de vedere hardware, software, servicii si baze de date.

- Se va asigura adaptarea sistemului informatic la folosirea semnăturii electronice calificate în diverse configurări.

- Activitățile de suport IT planificabile/programabile, care au o acțiune directă sau indirectă asupra sistemului informatic (monitorizări, scanări, backup, instalări updates/patches pe servere și stații de lucru, migrări hardware-software, upgrades) se vor desfășura cu acordul prealabil al BENEFICIARULUI, de obicei pe timp de noapte în intervalul orar 01:00 – 05:00 și în zilele de sâmbătă și duminică, exceptând zilele în care au loc evenimente (sociale, politice, economice etc.) importante. În afara acestui interval orar vor fi rezolvate exclusiv incidentele și defecțiunile critice.

IMPORTANT: OFERTANTUL va propune, va defini și va documenta necesarul de activități și soluții adecvate pentru atingerea obiectivelor contractului, luând în considerare fiecare serviciu solicitat conform cerințelor enunțate.

RECEPȚIA SERVICIILOR, MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Prestatorul sau persoana împuternicită pentru a semna în numele acestuia, va întocmi rapoartele de acceptanță necesare pentru justificarea decontării serviciilor prestate. Decontarea serviciilor se va face periodic, pe bază de proces verbal de recepție întocmit pe baza raportului de activitate privind prestarea serviciilor asumat de achizitor. La finalul fiecărui contract subsecvent se va semna un proces verbal de recepție finală, care va menționa și drepturile patrimoniale asupra particularizărilor software aferente respectivului contract, transferate de către prestator achizitorului.

Plata se va efectua în termen de maxim 30 zile calendaristice în baza facturii fiscale emisă de prestator, transmisă prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, după efectuarea recepției fără obiecțiuni. Prestatorul are obligația ca la data încărcării în sistemul electronic RO e-Factura să notifice beneficiarul.

Factura fiscală va fi emisă de către operatorul economic după semnarea procesului-verbal de recepție.

MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI

Modalitatea de prezentare a ofertei tehnice

Pentru toate categoriile de servicii, propunerea tehnică se va prezenta și redacta în limba română, astfel încât să fie posibilă identificarea cu ușurință a corespondenței cu cerințele minime din caietul de sarcini.

Oferta depusă va avea în vedere acoperirea tuturor cerințelor exprimate în caietul de sarcini. Acestea sunt minimale și obligatorii. Lipsa elementelor obligatorii din oferta tehnică va duce la descalificarea din punct de vedere tehnic a ofertei.

La elaborarea propunerii tehnice, în scopul prezentării modalității de răspuns la cerinţele de integrare a serviciilor informatice de suport IT, servicii de management a release-urilor și service pentru infrastructură, se va ţine cont de următoarele aspecte:

OFERTANTUL va prezenta modelul general de integrare a serviciilor oferite, care va include inclusiv informații referitoare la:

- relaţiile contractuale cu terți, subcontractanţi, alţi prestatori de servicii suport IT (prestatori de servicii de helpdesk informatic, prestatori de servicii de mentenanţă licenţe),

- modul de prestare a serviciilor ce fac obiectul contractului,

- modul de cooperare cu personalul BENEFICIARULUI,

- conceptul de transfer de cunoştinţe; se solicită descrierea modelului propus pentru organizarea transferului de cunoştinţe către personalul IT al BENEFICIARULUI implicat în activităţi de administrare. Transferul de cunoştinţe trebuie să se facă atât ca urmare a modificările produse în arhitectura sistemului (update, upgrade, schimbarea soluției) cât și la nivelul uneltelor de gestiune centralizată a administrării utilizate de BENEFICIAR. Se va descrie capacitatea și modul de organizare a următoarelor activităţi: workshop-uri, instruire în locații specializate, documentarea schimbărilor.

- asigurarea calităţii: OFERTANTUL va furniza toate informaţiile necesare pentru demonstrarea capacităţilor sale de a asigura calitatea serviciilor oferite, cu referire în special la:

1.Resursele Umane pe care le va implica în derularea contractului;

2.Resursele tehnice necesare pentru desfășurarea activităților specifice în condiții de calitate;

3.Orice alte resurse de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului.

Personalul necesar pentru execuția contractului

Ofertantul va nominaliza personalul-cheie propus în echipa de suport. Acesta va trebui să aibă cel puțin responsabilitățile clar definite, aferente activităților necesare realizării serviciilor solicitate prin caietul de sarcini.

Pe lângă personalul-cheie care trebuie nominalizat la momentul ofertării, autoritatea contractantă solicită indicarea în cadrul ofertei tehnice a modului în care operatorii economici vor aloca resursele umane pentru buna desfășurare a activităților contractului. În acest sens, se va prezenta o interacțiune logică și coerentă între toate tipurile de personal, cu evidențierea numărului de persoane implicate în activitățile specifice descrise în caietul de sarcini.

Personalul cheie va fi alcătuit din următorii experți:

Manager de proiect – 1 expert

Analist de business – 1 expert

Dezvoltatori software - 2 experți: 1 coordonator asistență tehnică și mentenanță software și 1 coordonator extindere/dezvoltare sistem informatic

Pentru demonstrarea calificării și a experienței, se vor prezenta documente justificative (CV-uri, diplome, certificate, recomandări, copii contracte etc.).

Se vor prezenta Autorității contractante declarațiile de disponibilitate si confidențialitate ale celor 4 experți cheie ce urmează a fi implicați in derularea contractului.

Personalul propus nu trebuie să se afle în vreun conflict de interese cu responsabilitățile acordate lor şi/sau cu activităţile pe care le vor desfăşura în cadrul contractului.

În plus, pe toată durata contractului, Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice situaţie de natură să compromită realizarea cu imparţialitate şi obiectivitate a activităţilor contractului.

Prestatorul, în desfăşurarea activităţii sale, este obligat să respecte legislaţia specifică privind protecţia muncii. Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional şi se referă la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, se pot obţine de la Inspecţia Muncii sau de pe site-ul http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html. Propunerea tehnică va fi însoţită de Declaraţia prin care ofertantul să confirme că la elaborarea ofertei a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, care sunt la nivel naţional, precum şi că le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de servicii. Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional şi se referă la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă se pot obţine de la Inspecţia Muncii sau de pe site-ul http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html .

În cazul unei asocieri, această declaraţie va fi prezentată de către liderul asocierii.

Prestatorul este obligat să respecte prevederile legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

Atenție! Toate serviciile enumerate în cadru prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii și vor trebui asumate de ofertanți.

Nu vor fi acceptate oferte parțiale, ci doar oferte complete, care satisfac toate cerințele prezentului caiet de sarcini.

DURATA ȘI CANTITĂȚILE CONTRACTULUI/ ACORDULUI - CADRU

Acordul - cadru se va semna pentru o perioadă de 48 de luni.

Cantitățile acordului-cadru:

- Cantitatea minimă a unui contract subsecvent: 1 zi pe lună x 3 luni

- Cantitatea maximă a unui contract subsecvent: 20 zile pe luna x 12 luni

- Cantitatea minimă a acordului cadru: 5 zile pe luna x 6 luni

- Cantitatea maximă a acordului cadru: 20 zile pe luna x 48 luni

Autoritatea Contractanta își rezervă dreptul de a suplimenta sau diminua, în limitele permise de reglementările legale în vigoare, cantitatea de servicii solicitate prin prezenta documentație de atribuire.

Cod CPV pentru descrierea obiectului contractului: 72267000-4 – Servicii de întreținere și reparații software

Criteriu de atribuire: Cel mai bun raport calitate-preț.

În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, criteriul de atribuire a contractului este „cel mai bun raport calitate-preț”, după cum urmează:

Factori de evaluare:

1. Oferta financiara – 40 %

2. Oferta tehnica – 60 %, din care:

a) Echipa de proiect - 24 %

- Manager de proiect – 6 %

- Analist de business –  6 %

- Dezvoltator software 1 (coordonator asistență tehnică și mentenanță software) – 6 %

- Dezvoltator software 2 (coordonator extindere/dezvoltare sistem informatic) – 6 %

b) Metodologia de lucru – 36 %

- Identificarea principalelor activități ale contractului - 18 %

- Propunerea de soluții adecvate pentru atingerea obiectivelor contractului - 18 %

Punctajul maxim acordat pentru ofertă: P = 100 PUNCTE, din care

- (P1) Propunerea financiară : 40 puncte

- (P2) Propunerea tehnică : 60 puncte

Algoritm de calcul:

| FACTORI DE EVALUARE | PUNCTAJ MAXIM ACORDAT |
| --- | --- |
| OFERTA FINANCIARA | 40 PUNCTE |
| Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat. | 40 PUNCTE |
| OFERTA TEHNICA, din care | 60 PUNCTE |
| - Echipa de proiect | 24 puncte |
| 1.Manager de proiect Algoritm de calcul: Pentru participarea în proiecte similare în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract, se acordă următorul punctaj: - între 2 si 4 proiecte, se acordă 2 puncte; - între 5 și 7 proiecte, se acordă 4 puncte; - peste 7 proiecte, se acordă 6 puncte. | 6 puncte |
| 2.Analist de business Algoritm de calcul: Pentru participarea în proiecte similare în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract, se acordă următorul punctaj: - între 2 si 4 proiecte, se acordă 2 puncte; - între 5 și 7 proiecte, se acordă 4 puncte; - peste 7 proiecte, se acordă 6 puncte. | 6 puncte |
| 3.Dezvoltator software 1 - coordonator asistență tehnică și mentenanță software Algoritm de calcul: Pentru participarea în proiecte similare în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract, se acordă următorul punctaj: - între 2 si 4 proiecte, se acordă 2 puncte; - între 5 și 7 proiecte, se acordă 4 puncte; - peste 7 proiecte, se acordă 6 puncte. | 6 puncte |
| 4.Dezvoltator software 2 - coordonator extindere/dezvoltare sistem informatic Algoritm de calcul : Pentru participarea în proiecte similare în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract, se acordă următorul punctaj : - între 2 si 4 proiecte, se acordă 2 puncte ; - între 5 și 7 proiecte, se acordă 4 puncte ; - peste 7 proiecte, se acordă 6 puncte. | 6 puncte |
| - Metodologia de lucru | 36 puncte |
| Identificarea principalelor activități ale contractului: - Între 1-3 activități, se acordă 6 puncte - Intre 4-6 activități, se acordă 12 puncte - Peste 6 activități, se acordă 18 puncte | 18 puncte |
| Propunerea de soluții adecvate pentru atingerea obiectivelor contractului: - Între 1-3 soluții propuse, se acordă 6 puncte - Intre 4-6 soluții propuse, se acordă 12 puncte - Peste 6 soluții propuse, se acordă 18 puncte | 18 puncte |

Va fi declarată câștigătoare oferta care obține cel mai mare număr total de puncte P, calculat ca sumă a punctajelor obținute pe factori de evaluare pe baza formulei P=P1+P2

Bugetul achiziției

Valoarea maximă estimată a acordului-cadru este de 421.875 lei (fără TVA)/an bugetar, adică 1.687.500 lei (fără TVA)/4 ani (48 luni).

Sursa de finantare: Venituri proprii

Plata contravalorii serviciilor prestate se va realiza  conform procedurii prezentate la Recepția serviciilor, modalități și condiții de plată.

Atenție! Specificațiile tehnice din prezentul caiet de sarcini care indică o anumită origine, sursă, producție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea „sau echivalent”.

Costul ofertei

Toate cheltuielile pentru pregătirea si depunerea ofertelor sunt suportate de către Ofertanți. MDLPA nu poate fi făcut responsabil pentru aceste costuri, indiferent de rezultatele procesului de selecție a ofertelor.

Limba folosita pentru prezentarea ofertei

Toată corespondența va fi redactată în limba română, la fel ca și întocmirea ofertei de către Ofertant, precum și toate documentele care au legătură cu oferta.

Prezentul caiet de sarcini se constituie ca anexă la contractul încheiat cu Prestatorul.