Formularul nr. 12

OFERTANT

________________________________________

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

PROPUNEREA TEHNICA

Obiectul contractului:

,, ……………………………………………………………………………’’ conform cerintelor din Caietul de Sarcini.

Note importante:

Acest formular face parte din caietul de sarcini iar ofertantii trebuie sa respecte cerintele de mai jos.

Informatiile prezentate de catre Ofertanti in acest formular reprezinta fundament pentru:

- evaluarea Propunerii Tehnice prin raportare la cerintele minime din Caietul de Sarcini pentru achizitia descrisa,

- aplicarea criteriului de atribuire stabilit prin Documentatia de Atribuire.

Toate informatiile solicitate in cele ce urmeaza reprezinta elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice si trebuie prezentate si descrise de catre Ofertant la un nivel de detaliere corespunzator.

Se vor avea in vedere prevederile din sectiunea IV.4.1. a Fisei de Date privind modul de prezentare a propunerii tehnice.

Metodologia pentru executia activitatilor si graficul general de realizare a activitatilor sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice.

Simpla copiere a cerintelor din Caietul de Sarcini (inclusiv volumele acestuia) nu este considerata drept raspuns la cerintele Autoritatii Contractante.

Informatii privind completarea Formularului:

- Textele cuprinse intre [ ... ] au rol informativ si vor fi inlocuite la momentul completarii de catre fiecare Ofertant.

- Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis cu indicarea paginei, al documentelor si capitolelor/subcapitolelor, anexelor  incluse in Propunerea Tehnica.

- MODUL DE PREZENTARE A  OFERTELOR TEHNICE

- OFERTANTI VOR RESPECTA STRICT CAPITOLELE SI CONTINUTUL MINIMAL AL ACESTORA IN CONFORMITATE CU PREZENTUL FORMULAR.

- Ofertantii nu pot modifica modul de prezentare al Formularului. Se solicita prezentarea informatiilor cerute in capitolele in care au fost cerute, demonstrandu-se ca ofertantul este capabil sa intocmeasca o oferta coerenta si in concordanta cu cerintele din caietul de sarcini.Nota: Nerespectarea acestei cerinte atrage declararea ofertei ca neconforma. Nu se admit clarificari prin care se sustine ca o anumita informatie nu se regaseste in capitolul respectiv, dar aceste informatii se pot regasi intr-un alt capitol.

Contents

I.	Rezumatul propunerii tehnice	4

ii.	Abordarea si metodologia	4

2.1.	Abordarea propusa pentru servicii	4

2.2.	Metodologia propusa pentru servicii	4

iii.	Planul de management al calitatii in cadrul contractului	16

iv.	Graficul general propus de realizare a investitiei publice	17

v.	Modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile activitatilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile legii 10/1995 si a altor legi incidente;	19

vi.	Infrastructura care va fi utilizata in realizarea activitatilor in cadrul contractului	26

vii.	Abordarea pentru organizarea si gestionarea activitatilor in cadrul contractului, in cazul unei asocierii (daca ofertantul este o asociere)	27

viii.	Abordarea pentru managementul activitatii subcontractantilor in cadrul activitatilor din contract si urmatoarele informatii (in cazul in care ofertantul va utiliza subcontractanti pentru anumite activitati din contract):	27

ix.	Abordarea si metodologia propusa pentru gestionarea relatiei cu autoritatea contractanta, prin raportare la informatiile furnizate si cerintele cuprinse in caietul de sarcini la sectiunea cerinte specifice de managementul contractului, respectiv:	28

x.	Prezentarea modului de realizare a comunicarii dintre ofertant si tert/terti sustinatori in legatura cu executarea contractului	28

xi.	Abordarea propusa pentru managementul riscurilor, cu luarea in considerare a cerintelor incluse in caietul de sarcini la capitolul ipoteze si riscuri. [utilizati urmatoarea structura pentru prezentarea informatiilor]	28

xii.	Strategia utilizata de ofertant pentru prevenirea  conflictului de interese, prin raportare la clauzele contractuale incluse in acest sens in documentatia de atribuire	29

xiii.	Prezentarea strategiei anti-coruptie ce va fi implementata de ofertant pentru prevenirea coruptiei	29

xiv.	Prezentarea modului de realizare a inregistrarilor pentru activitatile, deciziile si fluxul informational si financiar in legatura cu acest contract, astfel incat sa se asigure trasabilitatea deciziilor in cazul in care acest contract este supus verificarilor de terta parte	29

xv.	Ofertantul va prezenta planul de interventie in situatii de urgenta care va cuprinde masurile care se iau in caz de incendiu, accident, poluare accidentala, persoanele responsabile pentru aplicarea masurilor mai sus mentionate, date de contact pentru insitutiile cu autoritate in domeniu: pompieri, salvare, aparare civila, agentia de mediu, etc. Se va prezenta inclusiv planul de sanatate si securitate in munca	29

xvi.	Prezentarea componentei economice a dezvoltarii durabile in cadrul activitatilor realizate pentru executarea contractului prin:	30

xvii.	Prezentarea planului de management de mediu	30

xviii.	Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate. Perioada minima de garantie acordata lucrarilor este de 3 ani conform prevederilor art. 3 din legea 163/2016 privind modificarea si completarea legii 10/1995.	30

xix.	Model de contract insusit de catre ofertant. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari si de a formula amendamente cu privire la clauzele contractuale obligatorii. In cazul in care se vor formula amendamente, ofertantul va intocmi un document separat fata de modelul contract pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta in care va mentiona propunerile sale.	31

xx.	Declaratii privind informatiile considerate confidentiale (formular 10)	31

xxi.	Informatii cu privire la eventuale modificari  ale operatorului economic ofertant	31

Rezumatul Propunerii Tehnice

Rezumatul trebuie să:

I.1. să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate;

I.2. să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor identificate de Autoritatea Contractantă în Caietul de sarcini pentru achiziția respectiva;

[Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice.]

Abordarea sI Metodologia

- metodologia propusa pentru prestarea serviciilor

  - Abordarea propusa pentru servicii

[Introduceti aici informatii despre abordarea propusa in prestarea serviciilor:

- Caracterizarea abordarii;

- Punctele tari in contextul cerintelor din Caietul de Sarcini;

- Corelatia dintre abordarea propusa si:

  - metodologia pentru realizarea activitatilor si obtinerea rezultatelor

  - metodologia pentru obtinerea asigurarii ca activitatile ce urmeaza a fi realizate si rezultatele ce urmeaza a fi obtinute indeplinesc cerintele, respectiv depasesc cerintele si ating nivelul descris de Ofertant in Propunerea Tehnica.]

  - Metodologia propusa pentru servicii

[Introduceti aici informatiile solicitate si in forma solicitata astfel incat sa demonstrati indeplinirea obiectivelor asociate atribuirii Contractului si implementarea abordarii prezentate la paragraful anterior.]

- Metodologia pentru realizarea etapei de elaborare a Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (P.A.C.) in contextul responsabilitatilor si atributiilor stabilite in Caietul de Sarcini, prin prezentarea etapelor/fazelor, activitatilor si a modalitatii efective de realizare a acestora si a rezultatului fiecarei activitati desfasurate pentru a demonstra atingerea, in cadrul duratei de realizare a serviciilor, a obiectivelor asociate Contractului, utilizand formatul urmator:

| Activitate | Modalitatea efectiva de realizare a activitatii (metoda, procedura, tehnica, procedeul, dupa caz) | Date de intrare utilizate pentru realizarea activitatii (resurse folosite: ex. software, resurse umane, informatii etc.) | Date de iesire - Rezultate obtinute la finalul activitatii (rezultate intermediare si/sau finale) | Durata activitatii | Informatii suplimentare relevante in legatura cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Precizati activitatea propusa a fi desfasurata de Contractant pentru obtinerea rezultatului] | [Descrieti modalitatea efectiva de realizare a activitatii] | [Precizati resursele utilizate pentru realizarea activitatii] | [Precizati rezultatele activitatii desfasurate] | [Introduceti durata activitatii de la data de inceput pana la data de finalizare a activitatii] | [Introduceti informatii aditionale, daca este cazul – de exemplu: activitati realizate cu participarea subcontractantilor, activitati realizate de un anumit membru al asocierii si/sau avantajul competitiv al Ofertantului in realizarea activitatii si orice argumente relevante pentru aplicarea factorului de evaluare] |
| [introduceti activitati astfel incat sa raspundeti spectrului de informatii furnizat de Autoritatea Contractanta in Caietul de Sarcini] |  |  |  |  |  |

- Metodologia pentru realizarea etapei de elaborare a Proiectului de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.) in contextul responsabilitatilor si atributiilor stabilite in Caietul de Sarcini, prin prezentarea etapelor/fazelor, activitatilor si a modalitatii efective de realizare a acestora si a rezultatului fiecarei activitati desfasurate pentru a demonstra atingerea, in cadrul duratei de realizare a serviciilor, a obiectivelor asociate Contractului, utilizand formatul urmator:

| Activitate | Modalitatea efectiva de realizare a activitatii (metoda, procedura, tehnica, procedeul, dupa caz) | Date de intrare utilizate pentru realizarea activitatii (resurse folosite: ex. software, resurse umane, informatii etc.) | Date de iesire - Rezultate obtinute la finalul activitatii (rezultate intermediare si/sau finale) | Durata activitatii | Informatii suplimentare relevante in legatura cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Precizati activitatea propusa a fi desfasurata de Contractant pentru obtinerea rezultatului] | [Descrieti modalitatea efectiva de realizare a activitatii] | [Precizati resursele utilizate pentru realizarea activitatii] | [Precizati rezultatele activitatii desfasurate] | [Introduceti durata activitatii de la data de inceput pana la data de finalizare a activitatii] | [Introduceti informatii aditionale, daca este cazul – de exemplu: activitati realizate cu participarea subcontractantilor, activitati realizate de un anumit membru al asocierii si/sau avantajul competitiv al Ofertantului in realizarea activitatii si orice argumente relevante pentru aplicarea factorului de evaluare] |
| [introduceti activitati astfel incat sa raspundeti spectrului de informatii furnizat de Autoritatea Contractanta in Caietul de Sarcini] |  |  |  |  |  |

- Metodologia pentru realizarea etapei de elaborare Proiect Tehnic de executie in contextul responsabilitatilor si atributiilor stabilite in Caietul de Sarcini, prin prezentarea etapelor/fazelor, activitatilor si a modalitatii efective de realizare a acestora si a rezultatului fiecarei activitati desfasurate pentru a demonstra atingerea, in cadrul duratei de realizare a serviciilor, a obiectivelor asociate Contractului, utilizand formatul urmator:

| Activitate | Modalitatea efectiva de realizare a activitatii (metoda, procedura, tehnica, procedeul, dupa caz) | Date de intrare utilizate pentru realizarea activitatii (resurse folosite: ex. software, resurse umane, informatii etc.) | Date de iesire - Rezultate obtinute la finalul activitatii (rezultate intermediare si/sau finale) | Durata activitatii | Informatii suplimentare relevante in legatura cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Precizati activitatea propusa a fi desfasurata de Contractant pentru obtinerea rezultatului] | [Descrieti modalitatea efectiva de realizare a activitatii] | [Precizati resursele utilizate pentru realizarea activitatii] | [Precizati rezultatele activitatii desfasurate] | [Introduceti durata activitatii de la data de inceput pana la data de finalizare a activitatii] | [Introduceti informatii aditionale, daca este cazul – de exemplu: activitati realizate cu participarea subcontractantilor, activitati realizate de un anumit membru al asocierii si/sau avantajul competitiv al Ofertantului in realizarea activitatii si orice argumente relevante pentru aplicarea factorului de evaluare] |
| [introduceti activitati astfel incat sa raspundeti spectrului de informatii furnizat de Autoritatea Contractanta in Caietul de Sarcini] |  |  |  |  |  |

- Metodologia pentru realizarea etapei de supunere a Proiectului si detaliilor de executie verificarii inclusiv modificarea si completarea pentru obtinerea verificarii pentru fiecare specialitate in parte in contextul responsabilitatilor si atributiilor stabilite in Caietul de Sarcini, prin prezentarea etapelor/fazelor, activitatilor si a modalitatii efective de realizare a acestora si a rezultatului fiecarei activitati desfasurate pentru a demonstra atingerea, in cadrul duratei de realizare a serviciilor, a obiectivelor asociate Contractului, utilizand formatul urmator:

| Activitate | Modalitatea efectiva de realizare a activitatii (metoda, procedura, tehnica, procedeul, dupa caz) | Date de intrare utilizate pentru realizarea activitatii (resurse folosite: ex. software, resurse umane, informatii etc.) | Date de iesire - Rezultate obtinute la finalul activitatii (rezultate intermediare si/sau finale) | Durata activitatii | Informatii suplimentare relevante in legatura cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Precizati activitatea propusa a fi desfasurata de Contractant pentru obtinerea rezultatului] | [Descrieti modalitatea efectiva de realizare a activitatii] | [Precizati resursele utilizate pentru realizarea activitatii] | [Precizati rezultatele activitatii desfasurate] | [Introduceti durata activitatii de la data de inceput pana la data de finalizare a activitatii] | [Introduceti informatii aditionale, daca este cazul – de exemplu: activitati realizate cu participarea subcontractantilor, activitati realizate de un anumit membru al asocierii si/sau avantajul competitiv al Ofertantului in realizarea activitatii si orice argumente relevante pentru aplicarea factorului de evaluare] |
| [introduceti activitati astfel incat sa raspundeti spectrului de informatii furnizat de Autoritatea Contractanta in Caietul de Sarcini] |  |  |  |  |  |

- Metodologia pentru realizarea etapei de Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor in contextul responsabilitatilor si atributiilor stabilite in Caietul de Sarcini, prin prezentarea etapelor/fazelor, activitatilor si a modalitatii efective de realizare a acestora si a rezultatului fiecarei activitati desfasurate pentru a demonstra atingerea, in cadrul duratei de realizare a serviciilor, a obiectivelor asociate Contractului, utilizand formatul urmator:

| Activitate | Modalitatea efectiva de realizare a activitatii (metoda, procedura, tehnica, procedeul, dupa caz) | Date de intrare utilizate pentru realizarea activitatii (resurse folosite: ex. software, resurse umane, informatii etc.) | Date de iesire - Rezultate obtinute la finalul activitatii (rezultate intermediare si/sau finale) | Durata activitatii | Informatii suplimentare relevante in legatura cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Precizati activitatea propusa a fi desfasurata de Contractant pentru obtinerea rezultatului] | [Descrieti modalitatea efectiva de realizare a activitatii] | [Precizati resursele utilizate pentru realizarea activitatii] | [Precizati rezultatele activitatii desfasurate] | [Introduceti durata activitatii de la data de inceput pana la data de finalizare a activitatii] | [Introduceti informatii aditionale, daca este cazul – de exemplu: activitati realizate cu participarea subcontractantilor, activitati realizate de un anumit membru al asocierii si/sau avantajul competitiv al Ofertantului in realizarea activitatii si orice argumente relevante pentru aplicarea factorului de evaluare] |
| [introduceti activitati astfel incat sa raspundeti spectrului de informatii furnizat de Autoritatea Contractanta in Caietul de Sarcini] |  |  |  |  |  |

- Metodologia de  executare a lucrarilor

[In acest capitol al Propunerii Tehnice Ofertantul trebuie sa documenteze abordarea si metodologia de executie a activitatilor,  prin raportare la informatiile tehnice complete privind viitoarea activitatie si la cerintele tehnice, economice, contractuale si tehnologice ale Beneficiarului,  asa cum sunt acestea incluse in partile scrise si partile desenate ale Caietului de Sarcini.

Cuvantul „abordare” in acest context este utilizat cu sensul de maniera propusa pentru tratarea activitatilor in vederea indeplinirii obiectului Contractului si atingerii obiectivelor comunicate prin Caietul de Sarcini.

Cuvantul „metodologie” in acest context este utilizat cu sensul de un sistem de metode utilizat intr-o activitate pentru derularea acesteia si pentru obtinerea de rezultate si nu procedurile tehnice de executie care se vor atasa la capitolul respective. In cadrul capitolului de fata se vor face trimiteri la toate  procedurile tehnice de executie aplicabile in cadrul diverselor activitati care fac obiectul Contractului.

Se vor prezenta aici informatiile solicitate si in forma solicitata astfel incat sa se demonstreze indeplinirea obiectivelor asociate atribuirii Contractului, respectiv descrierea modului in care Ofertantul intentioneaza sa execute toate activitatile solicitate prin Documentatia de Atribuire astfel incat sa fie asigurate conditiile ca activitatilor sa fie realizate la parametrii calitativi solicitati si sa fie finalizate in termenul limita solicitat].

Se vor prezenta in mod minim urmatoarele informatii:

II.1 Abordarea generala si coordonarea activitatilor privind executia lucrarilor, respectiv:

Nota: Nu se admit formulari de tipul “se vor respecta reglementarile legale” fara a se detalia aceste reglementari si fara a se prezenta informatiile cerute.

Se va prezenta metodologia de executie si următoarele informații:

  - Predarea primirea amplasamentului

  - Trasarea lucrarilor

  - Organizarea de Șantier

  - Investigații și măsurători

  - activitati de punere in opera a documentatiei tehnice (asa cum sunt incluse in caietele de sarcini pe specialitati din proiectul tehnic)

  - Controlul calitatii lucrarilor

  - Activitati legate de receptia la terminarea lucrarilor

  - Activitati legate de receptia finala la expirarea perioadei de garantie de buna executie

  - Managementul schimbarilor cantitative sau calitative in timpul executiei lucrarilor;

  - Impactul asupra comunitatii locale / masuri pentru dezvoltarea comunitatii locale in arealul geografic / regiunea in care se desfasoara lucrarile

II.2 METODOLOGIE

- detalierea modului de execuție a tuturor activități care fac obiectul Contractului.

De asemenea se vor prezenta:

-lista procedurilor tehnice de executie  prezentata in ordinea tehnologica a activitatilor.  Procedurile tehnice de executie se vor prezenta in anexa si vor fi asumate de catre personalul autorizat

-procedurile tehnice de executie a unor lucrări speciale sau în condiții climatice nefavorabile.

-adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării și prezentarea metodologiilor de execuție aplicabile;.

Planul de management al calitatii in cadrul Contractului

In acest capitol, Ofertantul trebuie sa prezinte informatii despre modalitatea in care acesta asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor fundamentale ale constructiilor prin prezentarea sistemului de management al calitatii conceput pentru realizarea activitatilor in conformitate cu procedurile tehnice de executie  in cadrul acestui contract.

Ofertantul trebuie sa prezinte modalitatea in care intentioneaza sa controleze calitatea in toate stadiile punerii in opera a documentatiei (si nu doar prin raportare la fazele determinante) si sa prezinte modalitatea in care asigura monitorizarea si trasabilitatea inregistrarilor privind calitatea.

- Se va prezenta PCCVI detaliat pentru toate activitatile/subactivitatile contractului, astfel:

  - in fazele premergatoare executiei lucrarilor;

  - in toate stadiile punerii in opera (pe categorii de lucrari/ pe tipuri de activitati/subactivitati);

  - pentru verificarea activitatilor executate

  - pentru receptia activitatilor finalizate;

  - in perioada de notificare a defectiunilor, etc.

Planul de control al calitatii, verificarii si incercarii va avea urmatoarele coloane:

-Nr crt

-Activitatea /subacivitatea

- Caracteristica de controlat

-Standardul, procedura sau instructiunea care impune verificarea/incercarea

-Frecventa controalelor, verificarilor sau incercarilor

-Cine controleaza /Raspunde

-Modalitate de verificare/ tolerante

-Document intocmit

-Cod formular

Se vor descrie principalele proceduri operationale care vor fi utilizate de Ofertant pentru asigurarea/ controlul calitatii activitatilor desfasurate pe parcursul implementarii Contractului

in fazele premergatoare executiei lucrarilor;

  - in toate stadiile punerii in opera (pe categorii de lucrari/ pe tipuri de activitati/subactivitati);

  - pentru verificarea activitatilor executate si receptia activitatilor finalizate;

  - in perioada de notificare a defectiunilor, etc.

Graficul general propus de realizare a investitiei publice

[In acest capitol, Ofertantul trebuie sa prezinte graficul general de realizare a investitiei publice (pe stadii fizice). Acesta trebuie sa fie in concordanta cu metodologia de executie a  activitatilor si durata de finalizare a acestra stabilita prin Contract.

Ofertantul va prezenta cel putin:

Partea narativa a prezentarii graficului de executie unde se vor prezenta:

Nota: Nu se admit formulari de genul “aceste informatii se regasesc in graficul Gantt ”

Se vor prezenta in mod minim urmatoarele informatii:

• Urmatoarele date calendaristice:

- data estimata de semnare a contractului;

- data estimata de emitere garantie buna executie

- data estimata de emitere ordin incepere

- perioada de proiectare, data de inceput, data de sfarsit

- Perioada de executie lucrari, data de inceput, data de sfarsit;

- perioada de sistare a lucrarilor pe perioada de timp friguros fi data estimata pentru receptie

- activitatile principale (data inceput-data sfarsit) prezentate in conformitate cu succesiunea tehnologica si inter-relationarea lor, corelarea cu metodologia de executie propusa, resursele necesare activitatilor (personal, numar, ore manopera, utilaje, tip, numr, ore utilaj etc.),

- se vor descrie punctele de reper relevante, respectiv data si ce se face in acest punct conform jaloane impuse prin caietul de sarcini precum si cele propuse de ofertant;

- analiza drumului critic cu descrierea activitatilor critice/necritice, reiatii de precedent, rezervelor de timp pentru activitatile critice;

Nota: Lipsa acestei parti atrage declararea ofertei ca neconforma. Nu se accepta completari ulterioare.

Graficul general de realizare a investitiei publice propus

Graficul activitatilor - anexat Propunerii Tehnice -va fi realizat in format Gantt sau poate avea un alt format specific. Graficul va include toate informatiile solicitate in cele ce urmeaza.

Acesta trebuie:

- sa fie prezentat conform obiectelor si activitatilor principale prezentate la nivelul Caietului de sarcini.

- toate activitatile principale sa fie detaliate in subactivitati.

- sa aiba corespondent in informatiile incluse in Caietul de Sarcini, atat la nivelul pieselor scrise cat si la nivelul pieselor desenate

- sa demonstreze:

- intelegerea cerintelor Caietului de Sarcini;

- abilitatea de a transpune informatiile din piesele scrise si piesele desenate intr-un Grafic general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) fezabil, de asa maniera incat sa se asigure finalizarea lucrarilor in termenul specificat in Caietul de Sarcini sau cel propus;

- sa fie realizat utilizand un software de planificare a timpului care sa permita, daca va fi cazul, actualizare lui ulterioara pe parcursul derularii Contractului;

- sa utilizeze o scala de planificare a duratei/ duratelor activitatilor/ subactivitatilor pe baza unui calendar, pe zile si care sa poata prezenta perioadele cu restrictii ale executiei lucrarilor (ex. perioada de iarna, sarbatori legale, etc.);

- sa permita corelarea informatiilor incluse in graficul general de realizare a investitiei publice (fizic) cu informatiile din Propunerea Financiara (Graficul valoric de realizare a investitiei publice si Fluxul de numerar), pentru aceeasi unitate de planificare;

Cel putin urmatoarele informatii trebuie prezentate in mod adecvat in Graficul general de realizare a investitiei publice:

- serviciile/activitatile principale si toate subactivitatile acestora;

- lucrari temporare

- lucrari de interfatare

- organizarea de santier

- succesiunea si duratele activitatilor/subactivitatilor;

- perioadele de desfasurare a activitatilor/subactivitatilor;

- punctele de reper relevante, jaloane

- drumul critic si activitatile incluse in acesta;

- resursele alocate flecarei activitati

- Numarul de persone necesar pe zi si luna

- Numarul de utilaje pe tip de utilaj necesare pe zi

- Cantitatile de materiale necesare pe zi exprimate in mc, tone, kg, buc, ml, mp etc.

- orice alte informatii considerate relevante in acest scop.

Nota: necorelarea duratelor  serviciilor si de executie a activitatilor cu specificul si complexitatea acestora precum si necorelarea succesiunii tehnologice, atrage declararea ofertei ca neconforma. Nu se accepta completari ulterioare.

Modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii IN VEDEREA VERIFICARII NIVELULUI DE CALITATE CORESPUNZATOR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE ACTIVITATILOR CUPRINSE IN OBIECTUL CONTRACTULUI, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII 10/1995 SI A ALTOR LEGI INCIDENTE;

[In acest capitol Ofertantul trebuie sa prezinte :

- Organigrama echipei – cu evidentierea rolurilor in cadrul echipei;

- Modalitatea de pozitionare si integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului in structura organizationala permanenta a Ofertantului;

- Instrumentele/metodele de coordonare a activitatii intre membrii echipei care gestioneaza realizarea lucrarii;

Avand in vedere complexitatea proiectului ofertantul va propune o echipa cu experienta in proiectarea si executia de lucrari relevante contractului ce urmeaza a fi atribuit, si care sa asigure indeplinirea urmatoarelor cerinte minime privind personalul de specialitate, calificarile si experienta profesionala, astfel personalul solicitat minim este:

| Categorie de profesii/domeniu al specializarii | Numar de experti |
| --- | --- |
| Manager de proiect (contract) | 1 |
| Inginer proiectant drumuri | 1 |
| Sef Santier | 1 |
| RTE in domeniul 2 - constructii rutiere si drumuri; | 1 |
| Responsabil cu controlul tehnic al calitatii | 1 |
| Inginer topometrist (Autorizat ANCPI) | 1 |
| Specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca | 1 |

Se vor prezenta documentele solicitate prin caietul de sarcini.

Nota

un singur specialist, poate detine autorizarea in unul sau in mai multe domenii, fapt ce va fi dovedit cu o legitimatie care da dreptul de practica, vizata in termen

Neprezentarea tuturor specialistilor conduce la declararea ofertei ca neconforme.

Infrastructura care va fi utilizata in realizarea activitatilor in cadrul Contractului

Prezentarea infrastructurii pe care Ofertantul o va utiliza efectiv in desfasurarea activitatilor in cadrul Contractului [Se vor include aici informatii despre  echipamente, utilaje in cazul in care este aplicabil, care se utilizeaza efectiv in executia lucrarilor incluse in Caietul de Sarcini.]

| Denumire | Caracteristici (scurta descriere, versiune etc., dupa cum este aplicabil) | Numarul de unitati utilizate in activitatile Contractului | Momentul sau durata utilizarii infrastructurii pe perioada derularii Contractului | Operatorul economic care pune la dispozitie echipamentul (ofertantul operator economic individual, subcontractantul, partenerul din asociere sau o terta parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [introduceti denumirea] | [Descrieti caracteristicile] | [introduceti numarul de unitati] | [introduceti momentul sau durata utilizarii] | [introduceti operatorul economic care pune la dispozitie echipamentul] |

Abordarea pentru organizarea si gestionarea activitatilor in cadrul Contractului, in cazul unei asocierii (daca Ofertantul este o asociere)

[includeti aici informatii despre modalitatea de alocare si coordonare a resurselor stabilite prin intermediul metodologiei de executie si a activitatilor in cadrul Contractului]:

Abordarea pentru managementul activitatii subcontractantilor in cadrul activitatilor din Contract si urmatoarele informatii (in cazul in care Ofertantul va utiliza subcontractanti pentru anumite activitati din Contract):

  - identificarea lucrarilor realizate de subcontractanti

  - modalitatea in care se va asigura coordonarea activitatilor subcontractorilor

  - modalitatea de efectuare a platilor catre subcontractanti in cadrul Contractului.

  - informatii referitoare la optiunea de plata directa in raport cu prevederile art. 218 si urmatoarele din Legea 98/2016

Abordarea si metodologia propusa pentru gestionarea relatiei cu Autoritatea Contractanta, prin raportare la informatiile furnizate si cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini la Sectiunea Cerinte specifice de managementul Contractului, respectiv:

  - Prezentarea metodelor si a planurilor de management utilizate pentru planificarea si monitorizarea derularii activitatilor din Contract, pentru planificarea si monitorizarea costurilor in cadrul Contractului, pentru planificarea si monitorizarea relatiilor cu factorii interesati identificati ca fiind relevanti in cadrul Caietului de Sarcini;

  - Descrierea modului de realizare a comunicarii cu Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului.

Prezentarea modului de realizare a comunicarii dintre Ofertant si tert/terti sustinatori in legatura cu executarea Contractului

[In situatia in care este aplicabil, includeti aici informatii despre modalitatea de realizare a comunicarii cu tertul/tertii sustinatori in ceea ce priveste monitorizarea performantei in cadrul contractului si in special in situatia in care riscul de dificultati in implementarea contractului se materializeaza (chiar daca acest risc este considerat ipotetic de catre Ofertant).

Abordarea propusa pentru managementul riscurilor, cu luarea in considerare a cerintelor incluse in Caietul de Sarcini la capitolul Ipoteze si riscuri. [Utilizati urmatoarea structura pentru prezentarea informatiilor]

| Riscurile prezentate in Caietul de Sarcini sau riscurile identificate de catre Ofertant, dupa cum este aplicabil in functie de continutul Caietului de Sarcini | Masurile propuse de catre Ofertant ca parte a strategiei de risc (prevenirea/atenuarea/eliminarea riscurilor identificate) | Activitatea din planul de lucru si metodologia de prestare a serviciilor unde este reflectata masura propusa | Numele/Numarul articolului din Propunerea Financiara unde este inclus costul masurii propuse (acolo unde este aplicabil) |
| --- | --- | --- | --- |
| [introduceti riscurile prezentate in Caietul de Sarcini sau riscurile identificate] | [descrieti masurile propuse ca parte a strategiei de risc] | [prezentati activitatea din planul de lucru unde este reflectata masura propusa] | [prezentati numele/numarul articolului din Propunerea Financiara unde este inclus costul masurii propuse] |

Strategia utilizata de Ofertant pentru prevenirea  conflictului de interese, prin raportare la clauzele contractuale incluse in acest sens in Documentatia de atribuire

[includeti aici informatii despre strategia implementata pentru obtinerea asigurarii ca in Contractul ce rezulta din aceasta procedura aparitia si materializarea conflictului de interese este prevenit]

Prezentarea strategiei anti-coruptie ce va fi implementata de Ofertant pentru prevenirea coruptiei

[includeti aici informatii despre strategia implementata pentru obtinerea asigurarii ca in Contractul ce rezulta din aceasta procedura se stabileste un flux al informatiilor si a platilor primite de Contractant pentru evitarea potentialelor situatii privind coruptia. Nu includeti aici politica, procedurile sau sistemul de management pentru anticoruptie la nivel de operator economic ci precizati expres cum este obtinuta asigurarea ca strategia anticoruptie pentru si in legatura cu Contractul ce rezulta din aceasta procedura este implementata]

Mǎsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul mediului ce derivǎ din indeplinirea obiectului Contractului si prezentarea memoriului DNSH

Descrierea mǎsurilor aplicate in executia lucrǎrilor pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul mediului, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentatia de Atribuire in baza prevederilor art. 51 din Legea 98/2016, avandu-se in vedere cerintele prevǎzute in Caietul de Sarcini

| Prevederea legislativǎ inclusǎ în legislația naționalǎ sau în legislația europeanǎ prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE în domeniul mediului | Modalitatea de îndeplinire a acesteia | Poziția în Propunerea Financiarǎ în care este reflectat costul aplicǎrii prevederii |
| --- | --- | --- |

Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate. Perioada minima de garantie acordata lucrarilor este de 3 ani conform prevederilor art. 3 din Legea 163/2016 privind modificarea si completarea Legii 10/1995.

Model de contract insusit de catre ofertant. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari si de a formula amendamente cu privire la clauzele contractuale obligatorii. In cazul in care se vor formula amendamente, ofertantul va intocmi un document separat fata de modelul contract pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta in care va mentiona propunerile sale.

Declaratii privind informatiile considerate confidentiale

Anexe la Propunerea Tehnica

Ofertantii pot include ca si anexe ale Propunerii Tehnice orice desen si informatie tehnica relevante din punctul de vedere al ofertantului.

De asemenea in cadrul anexelor se vor prezenta informatiile care nu pot fi incluse in partea narativa a Propunerii Tehnice. In cadrul acesteia din urma se vor face trimiteri clare catre anexele relevante si se va include un opis al anexelor.

Se vor include in cadrul anexelor toate documentele al caror format nu permite integrarea lor in partea narativa, cum ar fi cazul Graficului general propus de realizare a investitiei Anexe cu PTE samd.

Ofertantul trebuie să evidențieze aici resursele transferabile ale terțului susținător utilizate în realizarea activităților în cadrul Contractului

Precizați aici numai profilul experților sau al personalului suport/backstopping, după caz și nu cuantificarea efortului acestora

Informațiile trebuie prezentate sub forma deciziilor, standardelor și reglementărilor în vigoare, aplicabile activităților din cadrul Contractului și rezultatelor asociate

Ofertantul trebuie să evidențieze aici resursele transferabile ale terțului susținător utilizate în realizarea activităților în cadrul Contractului

Precizați aici numai profilul experților sau al personalului suport/backstopping, după caz și nu cuantificarea efortului acestora

Informațiile trebuie prezentate sub forma deciziilor, standardelor și reglementărilor în vigoare, aplicabile activităților din cadrul Contractului și rezultatelor asociate

Ofertantul trebuie să evidențieze aici resursele transferabile ale terțului susținător utilizate în realizarea activităților în cadrul Contractului

Precizați aici numai profilul experților sau al personalului suport/backstopping, după caz și nu cuantificarea efortului acestora

Informațiile trebuie prezentate sub forma deciziilor, standardelor și reglementărilor în vigoare, aplicabile activităților din cadrul Contractului și rezultatelor asociate

Ofertantul trebuie să evidențieze aici resursele transferabile ale terțului susținător utilizate în realizarea activităților în cadrul Contractului

Precizați aici numai profilul experților sau al personalului suport/backstopping, după caz și nu cuantificarea efortului acestora

Informațiile trebuie prezentate sub forma deciziilor, standardelor și reglementărilor în vigoare, aplicabile activităților din cadrul Contractului și rezultatelor asociate

Ofertantul trebuie să evidențieze aici resursele transferabile ale terțului susținător utilizate în realizarea activităților în cadrul Contractului

Precizați aici numai profilul experților sau al personalului suport/backstopping, după caz și nu cuantificarea efortului acestora

Informațiile trebuie prezentate sub forma deciziilor, standardelor și reglementărilor în vigoare, aplicabile activităților din cadrul Contractului și rezultatelor asociate

Aplicabil numai în cazul contractelor în care plata se efectuează sub forma unei sume globale pentru o prestație unică asimilată cu finalizarea unei activități/pachet de activități/faze de proiectare și obținerea rezultatului anticipat.