FORMULAR NR. 14 – Propunere tehnică

Formular de oferta tehnica

(Se completează de către ofertant pentru fiecare lot în parte.)

Fiecare ofertant va intocmi propria Propunere Tehnica in care va prezenta/ detalia modul de indeplinire a cerintelor prevazute in Caietul de sarcini.

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică, ca și document distinct, într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul prezentei secțiuni, respectiv cu cele prevăzute în cadrul Caietului de sarcini și a anexelor la acesta, care fac parte integrantă din documentația de atribuire.

Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini și a anexelor la acesta reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, scop în care soluțiile ofertate în cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.

Propunerea Tehnică va fi inclusă într-un volum distinct și va îndeplini și conține următoarele:

- Prezentarea modului de organizare, control și verificare a execuției serviciilor ce fac obiectul achiziției și a programului de control a calității prestațiilor ce vor fi efectuate

In aceasta sectiune se vor include informatii cu privire la serviciile necesare a fi prestate pentru prevenirea și combaterea lunecușului si a înzăpezirii drumurilor judetene, informatii considerate de ofertanti necesar a fi prezentate. Se vor prezenta informatii cu privire la modalitatea de dotarea a utilajelor cu GPS precum si modalitatea de inlocuire a autovehiculelor sau utilajelor defecte.

- Planul de operare propus (conform continut cadru)

- Lista cuprinzând utilajele și echipamentele necesare pentru îndeplinirea acordului cadru privind lucrările de întreținere pe timp de iarnă

PLAN DE OPERARE

Servicii de deszăpezire și combatere a poleiului pe drumurile județene

Contract nr. _____ / _____

Continut -  cadru

CAPITOLUL I — DATE GENERALE

1.1. Identificarea ofertantului

Denumirea operatorului economic

Date de contact ale responsabilului de contract

Date de contact ale dispeceratului operațional (disponibil 24/7)

Sediul punctului/punctelor de bază de unde vor porni intervențiile

1.2. Obiectul Planului de Operare

Prezentul Plan de Operare descrie modul în care ofertantul înțelege să asigure serviciile de deszăpezire și combatere a poleiului pe rețeaua de drumuri județene prevăzută în caietul de sarcini, pe durata unui sezon de iarnă, în condiții de siguranță, continuitate și eficiență, cu respectarea prevederilor:

- AND 525-2013, aprobat prin Ordinul MT nr. 289/2013 Ordinul MAI nr. 2170/2013

- Caietului de sarcini aferent procedurii de atribuire

- Legislației în vigoare privind protecția mediului și securitatea și sănătatea în muncă

1.3. Rețeaua de drumuri vizată

Lista drumurilor județene care fac obiectul contractului

Lungimea totală a tronsoanelor

Clasificarea pe categorii de prioritate (prioritatea I, II, III conform AND 525-2013)

Identificarea sectoarelor cu risc ridicat (zone montane, poduri, viaducte, curbe periculoase, zone umbrite, zone cu acumulare frecventă de zăpadă spulberată)

CAPITOLUL II — METODOLOGIA DE INTERVENȚIE

2.1. Tipuri de intervenții prevăzute

Ofertantul va descrie distinct modul de realizare pentru fiecare tip de intervenție:

a) Combaterea poleiului — răspândire preventivă de materiale antiderapante (sare, clorură de calciu, nisip) înainte de producerea fenomenului, cu maximum 5 ore înaintea acestuia, conform AND 525-2013

b) Deszăpezirea curentă — îndepărtarea stratului de zăpadă în timpul și după producerea ninsorii, prin pluguire și răspândire de materiale antiderapante

c) Deszăpezirea în condiții de viscol — măsuri specifice pentru prevenirea și înlăturarea viscolului și a troienelor, inclusiv intervenții repetate pe sectoarele cu risc de reacumulare

d) Intervenția de urgență — deblocarea sectoarelor de drum blocate, cu mobilizare prioritară a resurselor

2.2. Prioritizarea intervențiilor

Ofertantul va prezenta:

- Harta/lista tronsoanelor clasificate pe priorități de intervenție (Prioritatea I — intervenție imediată, Prioritatea II — intervenție în max. 2 ore, Prioritatea III — intervenție în max. 4 ore)

- Criteriile de prioritizare utilizate (trafic, importanță socială, risc, conectivitate)

- Mecanismul de ajustare a priorităților în funcție de evoluția fenomenului meteorologic

2.3. Tehnologia de intervenție

Tipul materialelor antiderapante utilizate și dozajele aplicate pe categorii de drum și tip de fenomen (conform normelor tehnice în vigoare)

Modul de încărcare, transport și răspândire a materialelor

Tehnica de pluguire utilizată (plug frontal, plug lateral, combinat)

Viteza de deplasare a utilajelor pe sectoarele de drum în funcție de condițiile meteorologice

Măsuri de protecție la trecerea prin localități (viteze reduse, semnalizare)

2.4. Succesiunea logică a operațiunilor

Ofertantul va prezenta o schemă-flux sau o descriere pas-cu-pas a succesiunii operațiunilor, de la primirea ordinului de intervenție până la finalizarea și raportarea acesteia, incluzând:

- Recepționarea ordinului/dispoziției de intervenție de la beneficiar sau dispecerat

- Alertarea și mobilizarea echipelor și utilajelor

- Verificarea stării tehnice a utilajelor și încărcarea cu materiale antiderapante

- Deplasarea la sectorul de intervenție

- Executarea intervenției propriu-zise

- Verificarea calității intervenției pe teren

- Raportarea finalizării intervenției către beneficiar

- Revenirea la baza de operare și pregătirea pentru o nouă intervenție

CAPITOLUL III — PLANIFICAREA ȘI GESTIONAREA RESURSELOR

- prezentarea modalității de acces prin care se va asigura deţinerea şi dotarea (materiale, personal, utilaje, dotari, etc.) necesare pentru fiecare bază de deszăpezire/dispecerat în parte, a spatiilor de depozitare pentru materialul antiderapant, a spatiilor pentru parcarea auto-utilajelor si a spatiilor pentru personal (daca este cazul);

3.1. Resurse umane

Ofertantul va prezenta:

- Categorie personal

- Număr persoane

- Program de lucru

- Responsabilități – Șef de intervenție / Responsabil contract24/7 accesibil

- Coordonare generală –

  - Operatori utilaje la permanență

  - Ture 8/12 ore

  - Conducere ATB

  - Operatori utilaje la cerere

  - La solicitare

  - Conducere utilaje suplimentare

  - Dispecer24/7

  - Monitorizare și comunicare

  - Personal tehnic (mentenanță)

  - Program normal + disponibilitateÎntreținere utilaje

- Structura turelor de lucru pe perioada sezonului de iarnă

- Modalitatea de asigurare a continuității în caz de îmbolnăvire sau indisponibilitate a personalului

- Date de contact ale persoanelor-cheie (responsabil contract, dispecer, șef de intervenție)

Descrierea personalului necesar pentru prestarea serviciilor de deszapezire  va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

- structura echipei propuse pentru realizarea contractului potrivit caietului de sarcini, Capitolul  7. Resurse solicitate de autoritatea contractanta pentru realizarea activitatilor din contract ;

- -detalierea sarcinilor/activitatilor îndeplinite de acestia în prestarea serviciilor de întretinere curenta pe timp de iarna

- -pentru personalul de coordonare/informare nominalizat ca responsabil al bazelor de deszapezire/dispecerat, ofertantul va transmite diploma care sa ateste absolvirea de studiilor minime solicitate la momentul implicarii acestuia în activitatile contractului.

3.2. Resurse tehnice — Utilaje permanente

Lista completă a utilajelor permanente, cu indicarea pentru fiecare:

- Tip utilaj

- Marcă/Model

- An fabricație

- Normă Euro (obligatoriu pentru 4 ATB)

- Echipamente montate

- Sector alocat1  ....  ATBPlug + răspânditorDJ ......

Informatiile prezentate vor include detalierea modului in care va avea acces la respectivele utilaje, însoţită de documente care sa ateste modalitatea de acces la acestea respectiv dreptul de proprietate sau de utilizare a utilajelor la cerere implicate in desfăşurarea contractului(de exemplu documente de proprietate, contracte de închiriere /comodat, facturi, etc).

3.3. Resurse tehnice — Utilaje la cerere – mobilizare rapidă sau generală

Lista utilajelor disponibile la cerere, cu aceleași informații ca mai sus, și modalitatea și termenul de mobilizare a acestora.

3.4. Stocuri de materiale antiderapante

Cantitățile de materiale antiderapante asigurate la începutul sezonului (sare, clorură de calciu, nisip sau amestecuri)

Localizarea depozitelor/punctelor de stocare

Planul de reaprovizionare pe parcursul sezonului

Cantitățile minime de stoc de urgență menținute permanent

3.5. Baze de operare

Localizarea bazei/bazelor principale de operare

Distanța față de sectoarele de drum din contract (justificarea că termenele de mobilizare asumate pot fi respectate)

Dotările bazei (parcare acoperită/descoperită pentru utilaje, depozit materiale, atelier mentenanță, cameră dispecerat)

CAPITOLUL IV — MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ȘI AL CONDIȚIILOR METEO EXTREME

4.1. Identificarea riscurilor specifice

Ofertantul va identifica și descrie principalele riscuri operaționale specifice rețelei de drumuri din contract:

- Sectoare cu risc ridicat de troienire (zone expuse, fără perdele de protecție)

- Sectoare cu risc ridicat de polei (poduri, viaducte, zone umbrite)

- Sectoare cu restricții de tonaj care limitează accesul unor utilaje

- Riscuri operaționale (defecțiuni simultane ale utilajelor, lipsă de personal, întreruperi în aprovizionarea cu materiale)

4.2. Procedura de răspuns la situații de urgență

Pragurile de alertă (condiții meteo care declanșează trecerea la regim de urgență)

Modalitatea de suplimentare rapidă a resurselor (subcontractori agreați, utilaje de rezervă, personal suplimentar)

Protocoalele de comunicare cu beneficiarul în situații de urgență

Protocoalele de comunicare cu ISU, Poliția Rutieră, DRDP, în caz de blocaje sau evenimente rutiere

Ordinea de prioritate a intervențiilor când resursele disponibile sunt insuficiente pentru acoperirea simultană a tuturor sectoarelor

4.3. Planul de continuitate a serviciului

Măsuri pentru asigurarea serviciului în caz de defecțiuni tehnice majore ale utilajelor (utilaje de înlocuire, contracte de închiriere de urgență)

Măsuri pentru asigurarea serviciului în caz de indisponibilitate a personalului cheie

Măsuri pentru asigurarea stocului de materiale antiderapante în perioade cu cerere ridicată sau întreruperi în lanțul de aprovizionare

CAPITOLUL V — SISTEMUL DE MONITORIZARE ȘI RAPORTARE

5.1. Monitorizarea în timp real a intervențiilor

Descrierea sistemului GPS montat pe utilaje (producător, tip, funcționalități)

Modalitatea de acces a beneficiarului la datele GPS în timp real (platformă web, aplicație dedicată etc.)

Parametrii monitorizați: poziție, viteză, stare echipamente (plug activ/inactiv, răspânditor activ/inactiv)

5.2. Dispeceratul operațional

Program de funcționare (24/7 pe toată durata sezonului de iarnă)

Mijloace de comunicare disponibile (telefon, radio, e-mail)

Atribuțiile dispecerului (recepționare ordine, alertare echipe, urmărire intervenții, întocmire rapoarte)

5.3. Documente operative

Ofertantul va descrie modelele de documente operative utilizate:

- Ordinul de intervenție — emis de beneficiar sau dispecerat, cu indicarea sectorului, tipului de intervenție și orei de start

- Foaia de parcurs zilnică — pentru fiecare utilaj, cu traseu parcurs, ore de funcționare, cantități de materiale utilizate

- Raportul de intervenție — întocmit după fiecare intervenție, cu date despre condițiile meteorologice, sectoarele tratate, materialele consumate și rezultatele obținute

- Raportul zilnic — transmis beneficiarului în fiecare dimineață pentru ziua anterioară

- Raportul săptămânal — sinteză privind intervențiile efectuate, consumurile de materiale și stocurile rămase

- Raportul lunar — situație centralizatoare pentru decontare

5.4. Mecanismul de corecție a deficiențelor

Modalitatea de identificare a situațiilor în care intervențiile nu s-au realizat conform parametrilor asumați

Termenul și modalitatea de remediere

Procedura de notificare a beneficiarului în cazul imposibilității de respectare a parametrilor contractuali

CAPITOLUL VI — MĂSURI DE PROTECȚIE A MEDIULUI

Tipurile de materiale antiderapante utilizate și impactul acestora asupra mediului (preferința pentru soluții cu impact redus)

Măsuri de prevenire a poluării solului și a apelor de suprafață prin utilizarea excesivă a sării

Modalitatea de colectare și eliminare a deșeurilor rezultate din activitățile de intervenție (ambalaje, materiale reziduale)

Respectarea zonelor protejate sau a restricțiilor de mediu aplicabile pe sectoarele de drum din contract

CAPITOLUL VII — MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Echipamentele individuale de protecție asigurate personalului operativ

Instruirea periodică a personalului privind lucrul în condiții meteo extreme

Semnalizarea utilajelor aflate în intervenție (girofar, iluminat corespunzător, marcaje reflectorizante)

Proceduri de lucru în siguranță pe drumuri cu trafic activ

Măsuri specifice pentru prevenirea accidentelor în condiții de vizibilitate redusă

CAPITOLUL VIII — GRAFICUL DE PREGĂTIRE PENTRU SEZONUL DE IARNĂ

Ofertantul va prezenta un grafic calendaristic al activităților de pregătire anterioare începerii sezonului de iarnă:

ActivitateTermen de realizareResponsabilVerificarea tehnică și omologarea utilajelorMontarea și testarea echipamentelor de deszăpezireTestarea sistemelor GPSConstituirea stocurilor inițiale de materialeInstruirea personaluluiTestarea sistemului de comunicații și dispeceratPredarea documentației operative către beneficiarConfirmarea disponibilității pentru intervenție

Ofertele care nu acoperă toate capitolele obligatorii vor fi declarate neconforme. Capitolele I, II, III și IV sunt declarate obligatorii (prag de conformitate), iar calitatea și detaliul informațiilor din toate capitolele vor fi punctate conform algoritmului de la factorul de evaluare „Gradul de adecvare al Planului de Operare".

modul in care vor fi puse la dispozitie aceste date