CONTRACT DE EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr. .................... din .............................

”CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV ȘI HALE  PENTRU UTILAJE, VEHICULE ȘI ECHIPAMENTE, ÎN MUNICIPIUL VASLUI, JUDEȚUL VASLUI”

- Părțile contractante

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,

Între

1.1. S.C. Lucrări Drumuri și Poduri  S.A. Vaslui, cu sediul social în Mun. Vaslui, str. Castanilor, nr. 8, judetul Vaslui, telefon 0235/311053, fax 0235/314344, e-mail: ldp_vaslui@yahoo.com, contabilitate.ldp@yahoo.com, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui sub nr. J37/220/1998, având cod unic de înregistare 10946600, având cont de virament nr. RO79BTRL03801202H05344XX, deschis la BANCA TRANSILVANIA, reprezentată legal de ing. PRICOPE CONSTANTIN, având funcţia de Director general și de ec. BEȘLEAGĂ LILIANA, având funcția de Director financiar, în calitate de ACHIZITOR, pe de altă parte,

și

1.2 ……... ................ ........................... ……………. denumirea operatorului economic adresă .................................................................. telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, bancă) ..........................................................................reprezentată prin ............................................................................................... (denumirea conducătorului), funcţia............................................... în calitate de EXECUTANT, pe de altă parte.

2.Definiții

2.1.În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

- contract –prezentul contract şi toate anexele sale;

- achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

- preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

- amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

- forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

f.zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

2.2.Interpretare

2.3.În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

2.4.Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

- Obiectul contractului

3.1.Executantul se obligă sa execute contractul ce are ca obiect execuție lucrări la obiectivul de investiție: „CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV ȘI HALE  PENTRU UTILAJE, VEHICULE ȘI ECHIPAMENTE, ÎN MUNICIPIUL VASLUI, JUDEȚUL VASLUI”, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare și conform cerințelor din Caietul de Sarcini precum și a celorlalte anexe ale contractului.

- Prețul contractului

4.1.Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul executiei lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții „CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV ȘI HALE  PENTRU UTILAJE, VEHICULE ȘI ECHIPAMENTE, ÎN MUNICIPIUL VASLUI, JUDEȚUL VASLUI”, în sumă de ..................., la care se adaugă TVA în valoare de ................, conform prevederilor legale.

4.2.Valoarea totala a contractului.............................., fara TVA, este defalcată ................pe etape de execuție, astfel:

- Etapa 1 ...................... lei fără TVA;

- Etapa 2...................... lei fără TVA.

- Etapa 3...................... lei fără TVA.

4.3.Prețul contractului este ferm pe toată durata de derulare a acestuia, cu excepția situațiilor în care sunt aplicabile mecanismele de ajustare prevăzute expres în clauza nr. 18 din prezentul contract și în secțiunea II.3 din Fișa de date a achiziției.

- Durata contractului

5.1.Executantul se obliga sa execute lucrările aferente obiectivului de investiții ”CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV ȘI HALE  PENTRU UTILAJE, VEHICULE ȘI ECHIPAMENTE, ÎN MUNICIPIUL VASLUI, JUDEȚUL VASLUI”, aşa cum s-a prevazut in graficul de executie, in decurs de 36 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de incepere.

5.2.Prezentul contract încetează să producă efecte la împlinirea termenelor menţionate la aliniatul precedent. Încetarea contractului nu afectează răspunderea Executantului pentru îndeplinirea obligațiilor derivate din Contract.

5.3.În situația în care progresul fizic al lucrărilor executate nu corespunde graficului de execuție aprobat de autoritatea contractantă, Executantul are obligația de a dispune, pe propria cheltuială, măsurile necesare pentru remedierea întârzierilor, inclusiv prin mobilizarea de resurse suplimentare de personal, utilaje, echipamente sau materiale. Aceste măsuri nu vor genera costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă și nu vor justifica modificarea prețului contractului sau prelungirea duratei de execuție, cu excepția cazurilor de forță majoră sau a situațiilor justificate, acceptate în scris de autoritatea contractantă.

6.Documentele contractului

6.1.Documentele contractului sunt (cel puţin):

- Formularul de oferta

- Caietul de sarcini;

- Graficul de plăţi, dacă este cazul;

- Propunerea tehnică şi propunerea financiară;

- Graficul de îndeplinire a contractului;

- Garanţia de bună execuţie;

- Acordul de asociere, daca este cazul;

- Angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul;

- Contractul/contractele de subcontractare, daca este cazul.

- Ordin de incepere/sistare

7.Executarea contractului

7.1.Executarea lucrărilor prevăzute în prezentul contract se raportează la următoarele termene:

- data semnării contractului;

- data constituirii garanţiei de bună execuţie în una din formele prevăzute în contract;

- data emiterii ordinului de începere a contractului, ordin ce va fi emis in termen de 5 zile de la aprobarea bugetului;

7.2.Dacă contractantul nu constituie garantia de bună execuție în termenul mentionat la art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice (respectiv 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achizitie publică) acesta va suporta toate prejudiciile produse achizitorului si nu va putea invoca întârzierea emiterii ordinului de începere a lucrării pentru perioada cuprinsă între expirarea termenului de 5 zile lucrătoare anterior mentionat si data la care achizitorul a intrat în posesia dovezii privind constituirea garantiei de bună execuție/deschiderea contului de disponibil în condițiile stabilite prin prezentul contract si legislatia în vigoare.

7.3.În cazul emiterii de către achizitor a unui/unor ordin/ordine de sistare a lucrării durata contractului se prelungeste, în mod automat si fără a mai fi necesară încheierea unui act aditional în acest sens, cu durata cuprinsă între data emiterii ordinului/ordinelor de sistarea si data emiterii ordinului/ordinelor de reluare a lucrărilor (altfel spus, la calcularea termenului de execuție se vor lua în considerare doar perioadele de timp efectiv lucrate fără a se tine cont de cele pentru care achizitorul a dispus sistarea lucrărilor).

7.4.Finanțarea multianuală și limitarea plății:

- Părțile recunosc și acceptă faptul că prezentul contract se încadrează în categoria acțiunilor multianuale, iar plățile efective sunt limitate la sumele aprobate în bugetul anual al Achizitorului abrobat pentru fiecare an bugetar.

- În situația în care, pe parcursul execuției, valoarea cumulată a lucrărilor executate și acceptate (situații de plată) atinge limita din bugetul aprobat pentru anul în curs, Achizitorul va emite Ordin de Sistare a Lucrărilor până la aprobarea bgetului pentru anul următor.

- Sistarea lucrărilor în baza alin. (2) nu reprezintă culpă a Achizitorului. Durata contractului menționată la Clauza 5.1 se va prelungi automat, fără a fi necesar un Act Adițional, cu perioada cuprinsă între data emiterii Ordinului de sistare a lucrărilor și data emiterii Ordinului de Reluare a lucrărilor.

8.Protecţia patrimoniului cultural naţional

8.1.Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

8.2.Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

- orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

8.3.Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

9.Obligaţiile principale ale executantului

9.1.Executantul se obligă sa execute lucrările aferente obiectivului de investiții ”CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV ȘI HALE PENTRU UTILAJE, VEHICULE ȘI ECHIPAMENTE, ÎN MUNICIPIUL VASLUI, JUDEȚUL VASLUI”, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

9.2.Contractantul are obligatia de a executa si finaliza lucrările, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenită, în concordantă cu obligatiile asumate prin contract/stabilite prin lege.

9.3.Contractantul este răspunzător de corectitudinea si exactitatea datelor înscrise în facturi/situații de plată/situații de lucrări/orice alte documente emise de el în legătură cu realizarea contractului. Contractantul va suporta orice prejudiciu produs achizitorului ca urmare a informatiilor incorecte/false transmise acestuia.

9.4.Contractantul are obligatia de a respecta toate prevederile legale cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor, protectia muncii si a mediului.

9.5.Contractantul poarta toată răspunderea pe durata de îndeplinire a contractului pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative rezultate ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului contract/actelor normative în vigoare. În acest caz executantul va suporta toate costurile ocazionate de remedierea pagubelor produse din culpa sa.

9.6.În raporturile dintre părți, executantul este răspunzător în cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate de produsele, echipamentele si procedeele tehnologice utilizate el, si de către subcontractanții/terții săi susținători.

9.7.Contractantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută de lege/contract sau se poate deduce în mod rezonabil din acestea.

9.8.Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare.

9.9.Contractantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile scrise ale achizitorului în orice problemă, mentionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care contractantul consideră că dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, în scris, fără ca obiectiile respective să îl scutească de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului în care acestea contravin prevederilor legale sau pun în pericol siguranta persoanelor prezente pe santier, a lucrărilor sau a riveranilor. În acest caz contractantul va comunica, în scris, achizitorului temeiurile legale/tehnice care au stat la baza deciziei sale.

9.10.Dacă respectarea si executarea dispozitiilor prevăzute la art. 10.11 determină dificultăti în execuție care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. Înainte de a proceda la execuția lucrărilor care presupun costuri suplimentare, contractantul va obtine acordul scris al achizitorului cu privire la acest lucru.

9.11.În cazul în care conform legilor aplicabile se impune organizarea unei noi proceduri de atribuire, achizitorul va comunica contractantului acest lucru si va dispune, dacă este cazul, sistarea lucrărilor/acelor lucrări care necesită organizarea unei noi proceduri de atribuire

9.12. Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor fată de reperele date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

9.13.În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părti a lucrărilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către achizitor. Contractantul are obligatia de a proteja si păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor în caz contrar urmând să suporte toate prejudiciile produse achizitorului ca urmare a nerespectării acestei obligații.

9.14.Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

- de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezentă pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b. de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c. de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului si pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

9.15.Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data începerii lucrărilor si până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării.

9.16.Pe parcursul execuției lucrărilor si al remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligatia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului si/sau legii, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

- confortul riveranilor; sau

- căile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si căilor publice sau private care deservesc proprietătile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

9.17.Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor în justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligatia prevăzută la art. 11.3, pentru care responsabilitatea revine contractantului.

9.18. Executantul are obligatia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractantii săi; contractantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza încărcăturile, în asa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

9.19.În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul santierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, contractantul are obligatia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

9.20.Pe parcursul execuției lucrării, contractantul are obligatia:

- de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;

- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

- de a aduna si îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

9.21. Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt absolut necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

9.22. Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite în termenele prevăzute prin lege si, dacă este cazul, după împlinirea acestor termene, pe toată durata de existentă a construcției, pentru viciile structurii de rezistentă, ca urmare a nerespectării proiectelor si detaliilor de execuție aferente execuției lucrării.

9.23. Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- reclamații si actiuni în justitie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură execuția lucrărilor sau încorporate în acestea;

- daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natură, aferente, cu exceptia situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea documentelor puse la dispoziție de către achizitor.

9.24.Contractantul lucrărilor va asigura, după caz:

- sesizarea achizitorului asupra neconformităților si neconcordanțelor constatate în proiecte luând măsurile necesare pentru remedierea acestora;

- începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii si numai pe bază si în conformitate cu proiecte verificate de specialiști atestați;

- asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;

- convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției si asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;

- soluționarea neconformităților, a defectelor si a neconcordantelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;

- utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor si a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor esențiale, precum si gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor si a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate si numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul achizitorului;

- respectarea proiectelor si a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor esențiale;

- sesizarea, în termen a organelor abilitate în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor;

- supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor esențiale de calitate si pentru care a predat achizitorului documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției;

- aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;

- remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât si în perioada de garanție stabilită;

- readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor;

- stabilirea răspunderilor tuturor participanților la procesul de producție - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat si cu prevederile legale în vigoare;

- respectarea prevederilor si realizarea condițiilor de calitate prevăzute în documentația tehnică;

- instruirea personalului asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor si operațiunilor, precum si asupra măsurilor de protecție a muncii;

- luarea măsurilor de protecție a vecinătăților, prin evitarea de transmitere a vibrațiilor puternice sau a șocurilor, a degajărilor mari de praf, precum si prin asigurarea accesului necesar la aceste vecinătăți.

9.25.Executantul are obligația de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la executarea obiectului Contractului cu ocazia misiunilor de control desfășurate de structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.

10.Obligaţiile achizitorului

10.1.Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţii ”CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV ȘI HALE  PENTRU UTILAJE, VEHICULE ȘI ECHIPAMENTE, ÎN MUNICIPIUL VASLUI, JUDEȚUL VASLUI”.

10.2.(1)Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

- amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

- suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

- căile de acces rutier;

- racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

10.3.Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului proiectul întocmit pentru execuția lucrărilor, precum și al tuturor documentelor Achizitorului relevante pentru execuția lucrărilor contractate, fără plată, la termenele stabilite.

10.4.Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

10.5.Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

10.6.Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

11.Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1.În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract într-o perioadă de 30 de zile, achizitorul este îndreptățit să deducă din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,01% pe fiecare zi de întârziere, aplicată la valoarea lucrărilor programate conform graficului de execuție aprobat și neefectuate, până la finalizarea efectivă a acestora.

11.2.În cazul în care, din vina sa exclusivă, beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract într-o perioadă de 30 de zile, executantul este îndreptățit să perceapă ca penalități o sumă echivalentă cu 0,01% pe fiecare zi de întârziere, aplicată la plata neefectuată aferentă fiecărei obligații restante, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

11.3.Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese, conform art. 1.530 și art. 1549, alin. (1)  din Codul civil.

11.4.Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12.Garanții

12.1. Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a lucrărilor în condiţiile prevăzute în contract.

12.2. Cuantumul garantie de buna execuție reprezinta 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna execuție se constituie în condițiile prevăzute la art. 39, alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare și în formele menționate la art. 154, alin. (4) din Legea nr. 98/2016, modificările și completările ulterioare.

12.3. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 10% din preţul contractului fără TVA, respectiv __________ lei. Garantia de buna executie se constituie in conformitate cu art. 154 si  1542 din Legea nr. 98/ 2016, cu modificările și completările ulterioare si cu art. 39 - 41 din H.G. nr. 395/ 2016, cu modificările și completările ulterioare.

12.4. Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent.

12.5. Garanţia de participare sau, după caz, garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:

c) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;

d) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

e) asigurări de garanţii emise:

– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

f) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

g) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie;

h) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanției de bună execuţie.

12.6. Ofertantul declarat câstigator are obligatia de a constitui garantia de buna execuție a contractului în condițiile de mai sus in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, cu posibilitate de prelungire, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna execuție conform prevederilor art. art.154^2 alin. 4 din Legea 98/2016.

12.7. Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

12.8. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica in scris acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

12.9. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile art. art.154^2 alin. 4 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

12.10. Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

13. Începerea şi execuţia lucrărilor

13.1. (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

(2) Achizitorul trebuie să notifice executantul şi Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

13.2. (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

13.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

13.4. (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5. (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

14. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

14.1. În cazul în care:

- volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

- condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

- oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta, îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului..

14.2. Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 12.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 45 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 18.2; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrărilor

15.1. (1)Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

(2) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(3) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

15.2. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

15.3. Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

Perioada de garanţie este de ..........

16.1. Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală a lucrărilor.

16.2. (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

- utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

- unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau

- neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

16.3. În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 17.2 alin. (2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia

17. Modalităţi de plată

17.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în baza facturilor emise și a documentelor de recepție a lucrărilor, în termen de 45 zile de la înregistrarea acestora la sediul Achizitorului.

17.2. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 45  zile calendaristice de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

17.3. Achizitorul nu va acorda avans.

17.4.(1) Plăţile parţiale vor fi realizate pe baza proceselor-verbale de receptie la faze determinante, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Valoarea lucrărilor se va calcula prin aplicarea prețurilor unitare convenite prin contract asupra cantităților efectiv executate, determinate prin măsurători în teren, consemnate în situații de lucrări provizorii, confirmate de reprezentantul desemnat al Achizitorului.

(3) Achizitorul poate efectua rețineri din aceste situații provizorii doar pentru serviciile prestate Executantului și agreate cu acesta, precum și în cazurile expres prevăzute de contract sau de lege.

17.5. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor, cu respectarea prevederilor art. 17.1 din Contract. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

17.6. Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

17.7. Executantul va depune factura aferentă lucrărilor realizate, însoțită de toate documentele necesare și solicitate de Achizitor.

18.Ajustarea preţului contractului

18.1. Pentru lucrările executate, plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

18.2. Prețul contractului poate fi ajustat pe parcursul derulării acestuia, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă la data efectuării ajustării, în situația modificării cadrului legislativ, a apariției unor acte normative sau a altor factori obiectivi care influențează costurile de execuție. Ajustarea nu reprezintă o modificare substanțială a contractului și se va realiza prin încheierea unui act adițional, cu respectarea prevederilor art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

18.3. Ajustarea  se aplică la fiecare solicitare de plată, incepand cu luna a -7 a contractului. Executantul va emite factura separata cu valoarea ajustarii.  În vederea ajustării valorii solicitării de plată potrivit alin. (1), părțile convin să utilizeze următoarea formulă:

Va = Vo x [(1 – p – a) x ICCn/ICCdata referinta + (p + a)],

unde:

- Va reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, Vo reprezintă valoarea solicitării de plată conform preţurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului-cadru, a reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit şi nerestituit/nejustificat şi preţul contractului, p reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric şi preţul contractului, ICCn reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii solicitării de plată, iar ICCdata referinţă reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentaţiei de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziţiei. În cazul contractelor subsecvente încheiate în baza unui acord-cadru, ICCdata referinţă reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii anterioare dateilimită de depunere a ofertei aferente acordului-cadru. În situaţia în care luna aferentă datei-limită de depunere a ofertei este anterioară lunii ianuarie 2019, ICCdata referinţă se asimilează indicelui de cost în construcţii total aferent lunii ianuarie 2019. Avansul şi profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza încheierii contractului.

18.4 În cazul notelor de comandă suplimentară, data de referinţă pentru ajustarea valorii solicitării de plată este luna anterioară datei-limită de depunere a ofertei aferente contractului de achiziţie publică conform documentaţiei de atribuire, sau data de referinţă asimilată conform alin. (3), după caz, pentru cantităţile de lucrări care au echivalent în oferta iniţială, respectiv luna aferentă depunerii ofertei pentru cantităţile de lucrări care nu au echivalent în oferta iniţială.

18.5. În situaţia în care pentru indicele ICCn, prevăzut la alin. (3), nu există valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitărilor de plată, se utilizează ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată de către contractant atunci când indicii vor deveni definitivi, determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia părţile procedează la regularizarea sumelor plătite şi datorate.

18.6. Valoarea solicitării de plată conform preţurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului Vo, prevăzută la alin. (3), include cheltuielile directe şi cheltuielile indirecte aferente lucrărilor şi/sau cheltuielile aferente achiziţiei de dotări şi/sau utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale prevăzute la art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 47/2022, cu modificările și completările ulterioare şi nu include cheltuielile aferente proiectării şi asistenţei tehnice prevăzute în anexa nr. 6, secţiunea a 3-a la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care şi aceasta face parte din contractul de lucrări.

18.7. Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de valabilitate, se va efectua fara ca aceasta sa reprezinte o modificare substantiala a acestuia prin incheierea unui act aditional la contract.

Prețurile revizuite vor avea un număr maxim de 2 (două) zecimale, așa cum este stabilit în cadrul Propunerii Financiare.

18.8. Orice solicitare de ajustare a prețurilor trebuie să evidențieze influența corectă pe care o exercită situația care justifică ajustarea prețului. Justificarea majorării prețului contractului se realizează pe baza evoluției indicilor publicați de către Institutul Național Român de Statistică.

19.Modificarea contractului

19.1. În conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. e) și f) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prețul contractului se poate revizui atunci când este necesară executarea unor cantități suplimentare de lucrări. Valoarea maximă a cheltuielilor diverse și neprevăzute se va stabili prin aplicarea unui procent de 10% la valoarea investiției de bază ofertate pentru fiecare obiect de investiții, în conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.

19.2. Oricare dintre părți poate iniția o solicitare pentru modificarea contractului. Partea care solicită modificarea trebuie să justifice necesitatea acesteia, prezentând în ce constă modificarea, inclusiv noile activități, soluții tehnice, precum și modul în care aceasta afectează programul de execuție și, după caz, valoarea contractului.

19.3. Se fac distincții între aplicarea directă a contractului și modificările contractuale, fiind permise doar modificările nesubstanțiale, în sensul legislației achizițiilor publice, conform prevederilor Instrucțiunii ANAP nr. 1/2021.

19.4.Evaluarea modificării se realizează după următoarele principii:
a) dacă lucrarea considerată este similară și executată în condiții similare cu o lucrare evaluată în Lista de Cantități, aceasta va fi evaluată la prețurile incluse în Lista de Cantități, cu ajustările de rigoare, la care se va adăuga cota de profit declarată de Antreprenor în ofertă;
b) dacă lucrarea nu este similară sau nu este executată în condiții similare, prețul se va evalua în raport cu costul rezonabil de execuție a lucrării și cu prețurile relevante de piață, la care se va adăuga cota de profit declarată de Antreprenor în ofertă;
c) dacă natura sau cantitățile aferente unei modificări sunt astfel încât evaluarea conform punctului a) nu ar fi rezonabilă, se aplică prevederile punctului b).

19.5.Modificările se aprobă astfel:
a) modificările nesubstanțiale se aprobă prin ordin administrativ sau dispoziție din partea AC sau supervisorului;
b) modificările care afectează prețul total al contractului, termenul de execuție sau alte elemente importante ale contractului se aprobă prin act adițional.

20.Asigurări

20.1. (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui angajat al executantului sau altor persoane, cu excepţia unui accident sau a prejudiciu care rezultă din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

21.Subcontractanţi

21.1.Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul, cu acordul beneficiarului.

21.2.(1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

21.3.(1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

21.4.Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

23. Cesiunea

23.1. Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al Achizitorului.

23.2. Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

24.Forţa majoră

24.1.Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

24.2.Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

24.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

24.4.Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

24.5.Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

24.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

25.Soluţionarea litigiilor

25.1. Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

25.2. Dacă, după 15 zile calendaristice, neînțelegerile nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă și tratative directe, se va apela la instanțele judecătorești, neînțelegerile urmând a se judeca la instanța de judecată competentă teritorial și material de pe raza teritorială unde își are sediul social Achizitorul.

26.Amendamente

26.1.(1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în documentația de execuție sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.

27.Limba care guvernează contractul

27.1.Limba care guvernează contractul este limba română.

28. Comunicări

28.1.(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

28.2.Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

29.Legea aplicabilă contractului

29.1.Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie astăzi, data de.... .............. prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,                                                                       EXECUTANT,

S.C. Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Vaslui

Director general,

Ing. PRICOPE CONSTANTIN

Director financiar,

Ec. BESLEAGA LILIANA

Consilier juridic,

GAVRIL IULIA