ACORD-CADRU DE LUCRĂRI

nr. ________ data ___________

Preambul

În temeiul Legii 98/2016 și HG 395/2016 privind achizițiile publice, a intervenit prezentul acord-cadru, între

Art.1 Părțile acordului - cadru

COMUNA GHIMEȘ - FĂGET cu sediul in comuna Ghimeș – Făget, str. Principală, nr. 78, sat Făget, judetul Bacau, telefon: +40 23485850, e-mail: primaria_gf@yahoo.com, cod fiscal 607209, cont trezorerie RO67TREZ0632145020401XXX deschis la Trezoreria Municipiului Moinesti, reprezentată prin Dl. OLTEAN Peter - Primar, in calitate de promitent-achizitor,

și

1.2. ______________, cu sediul în _______________, telefon ___________, CUI ____________, număr de înregistrare în Registrul Comerţului ____________, IBAN:_____________________, deschis la Trezoreria ________ reprezentata de ______________, în calitate de  de promitent-executant ,

Art.2 Obiectul acordului-cadru

2.1. Promitentul-executant se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să efectueze” MODERNIZARE STRĂZI ÎN SATELE FĂGET ȘI FĂGETUL DE SUS,  COMUNA GHIMEȘ - FĂGET, JUDEŢUL BACĂU”, în condițiile prevăzute în caietul de sarcini al achiziției, parte integrantă din prezentul acord-cadru.

Art.3 Durata acordului-cadru

3.1. Durata prezentului acord-cadru este de 3 ani incepând de la data semnării lui de către părţi.

3.2. Durata contractelor subsecvente încheiate în baza prezentului Acord – cadru, în perioada de valabilitate a acestuia, nu poate depăși durata de valabilitate a Acordului – cadru.

3.3. Prezentul Acord-cadru intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți.

Art. 4 Atribuirea contractelor subsecvente

4.1. Prezentul acord-cadru nu reprezintă baza legală pentru angajarea fondurilor publice. În baza acestui acord-cadru se vor atribui contracte subsecvente care constituie temei legal pentru plată.

4.2. Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza anual sau ori de câte ori este nevoie, în funcţie de necesităţile promitentului-achizitor și de alocările bugetare aprobate pe toată perioada de valabilitate a acordului-cadru.

4.3. Durata ultimului contract subsecvent atribuit în perioada de valabilitate a prezentului acord-cadru nu poate depăși durata de valabilitate a acestuia.

Art.5. Obligaţiile promitentului-achizitor

5.1. Promitentul-achizitor se obliga ca, în baza contractelor subsecvente atribuite sa achizitioneze lucrările  de  ”ÎNFIINȚARE TROTUARE ÎN COMUNA REDIU, JUDEȚUL IAȘI”,  în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru.

5.2. Promitentul-achizitor este pe deplin responsabil pentru exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise promitentialilor-executanti în vederea realizării obiectului prezentului acord-cadru.

Art.6. Obligaţiile promitentilor-executanti

6.1. Promitentul-executant se obliga ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, sa execute lucrările aferente prezentului obiectiv în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru.

6.2. Promitentul-executant se obligă ca lucrările executate să respecte cel puţin calitatea prevăzută în propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru.

6.3. Promitentul-executant va despăgubi Promitentul-achizitor împotriva tuturor reclamaţiilor acţiunilor în justiţie, daune-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine Promitentului-executant.

6.5. Promitentul-executant va răspunde pentru orice prejudiciu creat drumului (definit prin O.G.nr.43/1997, republicată) în executarea contractului, prin acţiunea sau inacţiunea sa, precum şi de eventualele accidente produse din vina lui (conform O.U.G.nr.195/2002, republicată).

6.6. Promitentul-executant este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de executie utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe durata contractului.

6.7. Promitentul-executant are obligaţia de a supraveghea efectuarea serviciilor cerute.

6.8. Promitentul-executant are obligaţia de a respecta convenţia de protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor.

6.9. La executarea lucrărilor Promitenul-executant va căuta soluţii de menţinere a circulaţiei, fără închiderea acesteia; instituirea de restricţii pe termene mai îndelungate, pe motive temeinic justificate se face cu acordul Promitentului-achizitor si al politiei rutiere.

6.10. Lucrările care se execută în zona drumului public, precum şi obstacolele producătoare de restricţii pentru circulaţie trebuie să fie semnalizate cu echipamente moderne, conform prevederilor legale, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte.

6.11. În caz de producere a unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice a drumului public sau a semnalizării necorespunzătoare a obstacolelor sau a lucrărilor care se execută pe acesta, Promitentul-executant răspunde contravenţional, civil sau penal, după caz.

6.12. La organizarea execuţiei lucrărilor rutiere se va ţine cont de necesitatea asigurării în permanenţă a circulaţiei autovehiculelor speciale (salvare, pompieri, poliţie).

6.3 Pentru toate lucrările executate în cadrul contractelor ce fac obiectul prezentei achiziţii publice, Promitentul-executant are obligaţia de a semnaliza corespunzător zona de lucru.

6.14 Promitentul-executant este responsabil atât pentru siguranța operațiunilor și metodelor de lucru utilizate cât și pentru respectarea condițiilor de calificare a personalului folosit pe toată perioada de derulare a prezentului acord-cadru.

6.15. Promitentul-executant se obligă să asigure personalul specializat necesar executarii lucrarilor ce fac obiectul prezentului acord-cadru.

6.16. În cazul în care promitentul-executant prezintă susținerea acordată de unul sau mai mulţi terţi care vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională, promitentii-executanti se obligă ca prin actul încheiat cu terţul/terţii susţinător(i) să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.

Art.7 Preţul acordului cadru

7.1. Valoarea acordului-cadru este de______ lei, la care se adauga ______  TVA.

7.2 Prețul pentru lucrarile ce se vor executa pentru sunt cele prevăzute în oferta financiara a promitentului-prestator, parte integranta din prezentul acord-cadru. Prețurile care pot fi percepute de promitentul executant pe durata acordului-cadru, sunt exprimate în RON, fără TVA și includ toate costurile și toate cheltuielile aferente execuției lucrărilor în cadrul și conform prezentului acord-cadru.

7.3. Pentru fiecare contract subsecvent care va fi atribuit, tarifele unitare pentru fiecare lucrare ce urmeaza a fi executata vor fi înscrise în contractul subsecvent atribuit.

7.4. (1) Preţurile unitare ofertate în propunerea financiară la acordul cadru sunt ferme şi nu se ajustează 6 luni de la data încheierii acestuia.

(2)	Ajustarea prețului prin revizuire cu formula prevăzută în prezentul articol se face în condițiile prevăzute la art. 221, respectiv 222^2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și se va aplica la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a Acordului cadru, ulterioară expirării perioadei de 6 luni de la data încheierii Acordului cadru.

(3)	În conformitate cu prevederile art. 222^2 alin.(3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu  modificările si completările ulterioare, la ajustarea prin revizuire a prețului se va utiliza Indicele de Cost în  Construcții -Total, diseminat de catre Institutul National de Statistică prin publicații oficiale.

(4)	În vederea ajustarii solicitării de plată se va utiliza următoarea formulă:

# An = av + (1-av) * In/Io

unde:

- "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în

luna "n"

- "av" este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului;

- "In" este Indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n".

- "Io" este indicele de cost în construcţii – total aplicabil la Data de Referinţă (data de referință - data anterioară cu 30 de zile faţă de termenul-limită de depunere a Ofertelor).

- În situaţia în care pentru indicele In din formula prevăzută la alin.(4) nu există valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitărilor de plată la autoritatea contractantă, factura se va emite cu prețurile ofertate în propunerea financiară, iar ajustarea va fi calculată de către promitentul-executant atunci când indicii vor deveni definitivi, determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia părţile procedează la regularizarea sumelor plătite şi datorate.

- Ajustarea prețului pe parcursul derulării acordului cadru se va efectua prin realizarea unei modificări nesubstanțiale a acestuia.

7.5. Promitentul-achizitor își rezervă dreptul de a ajusta prețul contractului subsecvent/contractelor subsecvente fără a fi îndeplinite condițiile de transparență menționate la art.7.3, numai în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului subsecvent/contractelor subsecvente.

Art.8. Derularea acordului-cadru

8.1. Pe toată durata de valabilitate a acordului-cadru promitentul-achizitor se obligă să nu încheie cu alt operator economic in afara promitentului-prestator, părţi in prezentul acord cadru, alt contract având ca obiect achiziționarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului acord-cadru.

8.2. În cazul în care promitentul-executant nu are capacitatea de a executa lucrarile, deoarece cantitatea lucrarilor care fac obiectul contractului subsecvent depășesc cantitatea lucrarilor estimate, promitentul-achizitor are dreptul de a iniția o nouă procedură pentru achiziționarea diferenței care nu poate fi acoperită de către promitenul-executant.

8.3 În cazul în care promitenţii-executanti nu are capacitatea de a executa lucrarile din propria lor culpă, promitentul achizitor are dreptul de a iniția o nouă procedură de atribuire pentru achiziționarea întregii cantități de lucrari necesare.

Art.9 Modificarea acordului-cadru

9.1 Prezentul acord-cadru poate fi modificat fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:

- devine necesară achiziționarea de la promitentul-executant a unor lucrari suplimentare care nu au fost incluse în acordul-cadru atribuit inițial dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;

- schimbarea promitentului-executant este imposibilă;

- orice majorare a prețului prezentului acord-cadru, reprezentând valoarea lucrarilor suplimentare nu va depăși 50% din valoarea acordului-cadru atribuit inițial;

9.2. Prezentul acord-cadru și contractele subsecvente atribuite în baza acestuia poate/pot fi modificat/modificate fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:

- modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care promitentul-achizitor, acționând cu diligență, nu a putut să le prevadă;

- modificarea nu afectează caracterul general al acordului-cadru;

- creșterea prețului nu depășește 50% din valoarea prezentului acord-cadru;

9.3 Prezentul acord-cadru și contractele subsecvente atribuite în baza acestuia poate/pot fi modificat/modificate fără organizarea unei noi proceduri de atribuire in cazul în care promitentul-executant cu care promitentul-achizitor a încheiat inițial acordul-cadru este înlocuit de un nou contractant atunci când drepturile și obligațiile promitentilui-executant inițial rezultate din prezentul acord-cadru sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv fuziune sau divizare, de către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție stabilite inițial, cu respectarea condiției ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale acordului-cadru și să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de legislația aplicabilă în domeniul achizițiilor publice aflată în vigoare.

Art.10 Documentele acordului-cadru

10.1 Documentele care fac parte integrantă din prezentul acord-cadru sunt:

Anexa nr.1 privind cantitățile minime și maxime estimate pentru lucrarile ce fac obiectul acordului cadru

- Caietul de sarcini și anexele la acesta;

- Propunerea financiara și propunerea tehnica a promitentului - executant;

- Angajamentele ferme de susținere din partea terților, unde este cazul;

- Acordurile de asociere, unde este cazul;

- Contractul de subcontractare

- Alte documente, dacă este cazul;

10.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii acordului-cadru, se constată faptul că anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

10.3. Orice contradictie aparuta intre acordul-cadru si caietul de sarcini se va solutiona in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Art.11. Standarde

11.1 Promitentul-executant are obligația de a executa lucrarile ce fac obiectul prezentului acord-cadru cu respectarea standardelor de calitate prevăzute în caietul de sarcini al promitentului-achizitor, respectiv asumate în propunerea tehnica.

11.2 Promitentul-executant au obligația de a respecta normele specifice din actele normative în vigoare referitoare la asigurarea securității și sănătății în muncă, organizarea pentru situații de urgență, precum și de protecție a mediului, aplicabile pentru organizarea propriei activități în domeniul executarii lucrarilor care fac obiectul prezentului acord-cadru.

Art.12.Condiţii de calitate

12.1. Calitatea materialelor utilizate și a lucrărilor executate vor corespunde prevederilor normativelor în vigoare și vor fi atestate de documente de control

12.2. Calitatea lucrărilor executate se verifica în termenul de garanție stabilit de autoritatea contractanta, respectiv in maxim 12 luni de la semnarea procesului-verbal la terminarea lucrarilor.

Art.13. Alte obligaţii şi responsabilităţi ale Promitentilor-executanti

13.1 Toate lucrarile se vor executa numai in baza Procesului-Verbal de incepere a lucrarilor emis de Promitentul-achizitor.

13.3. În timpul executării lucrărilor Promitentul-executant are obligaţia de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

- confortul riveranilor;

- căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în administrarea Promitentul-achizitor sau a oricărei persoane;

- se va avea grijă ca viteza de lucru să se adapteze în aşa fel încât să nu se deterioreze imobilele riveranilor;

13.4. Promitentul-executant are obligaţia de a instrui personalul propriu cu privire la respectarea legislaţiei de protecţia muncii şi de prevenirea şi stingerea incendiilor;

13.5. Promitentul-executant are obligaţia de asigurare pentru toate santierele in lucru un coordonator de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile conform HG nr.300/2006

Art.14.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

14.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, promitentul - executant nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci promitentul- achizitor este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1 % din valoarea lucrarilor care nu au fost executate  sau executate la o calitate și/sau cantitate necorespunzătoare, pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, în termenul stabilit de achizitor, dar nu mai mult de 15% din valoarea de inceput a contractului.

14.2 În cazul în care achizitorul constată neîndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de către primitentul - executant, promitentul - achizitor va transmite promitentului - executant o Notificare scrisă prin care va semnala acest lucru şi va solicita remedierea situaţiei. După expirarea termenului stabilit de promitentul-achizitor în vederea remedierii lipsurilor sau deficientelor, în cazul în care promitentul - executant nu remediază problema semnalată de promitentul-achizitor, contractul se reziliaza de drept, fără somaţie, punere în întârziere sau judecată, promitentul - executant datorând promitentului-achizitor daune in valoarea lucrarilor neexecutate sau executate necorespunzator.

(1) In cazul întârzierii la plată a facturilor de către achizitor, se calculează o dobandă penalizatoare de de 0,1% pe zi de întârziere, calculată asupra sumei neachitate, până la data achitării integrale.

(2) Nu se calculează penalitati în situatia în care promitentul - executant notifica promitentului-achizitor cu cel putin 5(cinci) zile lucrătoare, anterior termenelor stipulate în grafic, motivele care duc la imposibilitatea respectarii graficului de timp pentru indeplinirea sarcinilor iar promitentul-achizitor accepta modificarea acestui grafic.

14.3 Penalităţile datorate conform clauzelor 14.1 şi 14.2 curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului contract.

14.4 Promitentul-achizitor îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată promitentului - executant, fără nici o compensaţie, la deschiderea falimentului împotriva acestuia în condiţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru promitentul-executant. În acest caz, promitentul - executant are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului.

Art. 15 Finalizarea şi recepţia lucrărilor

15.1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data ordinului de începere a lucrărilor.

15.2 (1) La finalizarea lucrărilor, Promitentul - executant are obligaţia de a notifica, în scris, Promitentul-achizitor că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

Recepţia lucrarilor de executie se va face în conformitate cu HGR nr. 343/2017: recepţie la terminarea lucrărilor şi recepţie finală – după expirarea perioadei de garanţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, Promitentul-achizitor convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate Promitentului-executant, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Promitentului-executant, Promitentul-achizitor va convoca din nou comisia de recepţie.

15.3 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, Promitentul-achizitor are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

15.4. (1) Prezentul Acord cadru încetează de drept:

a)	prin ajungerea la termen;

b)	prin îndeplinirea obiectului Acordului-cadru;

c)	prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a unor proceduri în raport cu

anumite praguri valorice.

(2) Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri:

a)	prin acordul de voinţă al părţilor;

b)	prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate

prin prezentul Acord – cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 30 zile a părţii în culpă;

c)	prin denunțare unilaterală de către Promitentul-achizitor, în condițiile prevăzute de lege;

d)	orice alte cauze prevăzute de lege.

Rezilierea prezentului Acord-cadru se poate produce în următoarele cazuri:

a)	neconstituirea de către Promitentul executant a garanției de bună execuție a unui contract subsecvent, conform

prevederilor acestuia;

b)	constatarea de către Promitentul achizitor, a executării unor lucrări, în mod necorespunzător sau defectuos de către Promitentul executant, în cadrul contractelor subsecvente ce vor fi încheiate în baza prezentului Acord-cadru, deși a fost notificat în vederea remedierii acestora;

c)	refuzul Promitentului-executant de a începe execuția lucrărilor în termenul prevăzut în ordinul de începere a lucrărilor emis de către Promitentul-achizitor;

Rezilierea prezentului Acord cadru nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile Acordului- cadru.

Rezilierea din motivele menționate la art.15.2. alin.(1) va opera de plin drept, fără a mai fi necesară

intervenția vreunei instanțe judecătorești și /sau arbitrare, Promitentul executant nefiind îndreptățit să pretindă nici o sumă reprezentând daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii Acordului-cadru/contract subsecvent.

(3)	Punerea în întârziere rezultă din simplu fapt al neîndeplinirii obligațiilor contractuale.

Promitentul achizitor își rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul Acord-cadru în cel mult 30 de zile, printr-o notificare adresată Promitentului-executant, fără nici o compensație pentru acesta din urmă, în următoarele cazuri:

a)	în cazul în care Promitentul-executant refuză încheierea/semnarea contractului subsecvent;

b)	dacă Promitentul executant intră în faliment; dacă Promitentul executant este o asociere, iar unul din asociați intră în faliment și nici unul din ceilalți asociați nu preia partea sa de lucrări, precum și responsabilitățile respective;

c)	la apariția unor circumstanțe care conduc la modificarea clauzelor în așa măsură încât îndeplinirea Acordului-cadru ar fi contrară interesului public și prevederilor legale în vigoare.

(2)  În  cazurile  prevăzute  la  art.15.3.  alin.(1)  Promitentul  executant	are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea de Acord cadru îndeplinită până la data denunțării unilaterale a acestuia.

Art 16 Perioada de garanţie acordată lucrărilor

16.1 (1) Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

(2) Garanţia lucrărilor executate este de 36 luni de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de execuţie.

16.2 În perioada de garanţie, Promitentul-executant are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

16.3 Obligatiile Promitentului-executant rămân valabile până la data semnării procesului verbal de recepție finală de către comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.

Art 17 Modalităţi de plată

17.1 Promitentul achizitor are obligaţia de a efectua plata către promitentul executant în 60 zile de la încărcarea de către acesta a facturii în RO-e factura pe baza situaţiilor de lucrări întocmite conform prevederilor contractelor subsecvente de promitentul executant, verificate şi acceptate de promitentul achizitor. Situaţiile de lucrări vor fi transmise către promitentul achizitor cu adresă de înaintare de către Promitentul executant.

17.2 Dacă promitentul achizitor nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza 17.1, atunci promitentul executant are dreptul de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce promitentul achizitor îşi onorează restanţa, promitentul executant va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil la ritmul anterior.

17.3 Plata facturilor se va efectua conform reglementărilor în vigoare.

(2) Decontarea lucrărilor executate se va face în baza următoarelor documente:

-	ordin scris de începere a lucrărilor;

-	proces verbal de predare amplasament;

-	măsurătoarea lucrărilor efectiv executate care trebuie să conţină: denumire drum, poziţia km, capitol lucrare, cantităţile de lucrări executate pe articole de deviz semnate de promitentul executant şi reprezentantul promitentului achizitor pentru zona respectivă;

-	procese verbale care să dovedească calitatea şi cantitatea lucrărilor executate: procese verbale de lucrări ascunse, recepţii calitative, documente care atestă calitatea materialelor etc.

-	situaţia de lucrări semnată de promitentul executant, responsabil tehnic cu execuţia şi însuşită de promitentul achizitor prin dirigintele de şantier ce răspunde de zona respectivă;

-	proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pe capitole de lucrări;

-	Centralizatorul situaţiilor de lucrări pe capitole, cumulat an şi luna de decontare, semnat de promitentul executant şi promitentul achizitor prin dirigintele de şantier ce răspunde de zona respectivă;

17.4.	Promitentul achizitor nu va acorda promitentului executant avans .

17.5.	Promitentul executant este răspunzător de corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în situaţii de lucrări, plată sau facturi şi se obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât şi foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.

17.6.	Sumele încasate în plus prin situaţii de lucrări, cât şi foloasele necuvenite - majorări, penalități, dobânzi- aferente acestora (pe perioada de încasare până la determinarea şi plata lor) se vor recupera astfel:

1.	Prin compensare, din facturile neachitate pe acelaşi contract sau din facturile neachitate de Promitentul achizitor din alte contracte încheiate cu Promitentul executant, în derulare la data constatării şi comunicării;

2.	În imposibilitatea compensării, Promitentul executant se obligă să restituie sumele datorate în termen de 3 zile de la data constatării şi înştiinţării lui, achitarea făcându-se prin mijloace de plată obişnuite în contul Promitentului achizitor;

3.	Prin reţineri din contravaloarea garanţiei de bună execuţie.

17.7.	(1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea promitentului executant la valoarea lucrărilor executate conform contractelor subsecvente. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări promitentul achizitor va putea face scăzăminte pentru servicii făcute promitentului executant. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2)	Situaţiile de lucrări se confirmă în termenul de 10 zile de la depunere prin întocmirea unui proces verbal de recepţie a lucrărilor. Factura se va emite în 5 zile de la recepţia lucrărilor și va fi comunicată Promitentului achizitor prin încărcare pe platforma Ministerului Finanțelor în sistemul RO-e factura.

(3)	Plăţile se efectuează conform reglementărilor legale .

17.8.	Plata facturii se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de lucrări de către promitentului achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

17.9.	(1) Plata facturilor admise spre decontare pe baza situaţiilor de lucrări se va efectua în contul Promitentului executant……………… - nr. de înmatriculare J …………….., cod fiscal RO …………, cont trezorerie

……………………………….., Trezoreria …………………….

(2) În situația în care Promitentul executant este o Asociere, plata facturilor admise spre decontare pe baza

situaţiilor de lucrări se va efectua în contul liderului de Asociere.

17.20 Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.

18.	Garanţia de bună execuţie

18.1.	(1) Promitentul executant are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a lucrărilor în condiţiile prevăzute în Acordul cadru, pentru fiecare contract subsecvent ce se va încheia.

(2)	Cuatumul garanţiei de bună execuţie reprezintă 10% din valoarea lucrărilor (fără TVA) pentru fiecare contract subsecvent şi este în vigoare pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului subsecvent, începând cu data semnării contractului și până la la expirarea duratei de garantare a lucrărilor executate (conform Anexei 3 din Caietul de sarcini).

(3)	Garanţia de bună execuţie pentru fiecare contract subsecvent se va constitui în conformitate cu art.154 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a)	în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului subsecvent, promitentul executant va transmite promitentului achizitor un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau o societate de asigurări, care devine anexă la contract. Garanția trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a promitentului achizitor, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate; sau

b)	prin rețineri succesive din sumele datorate promitentului executant pentru facturi parțiale. În acest caz promitentul executant are obligația de a deschide la Trezoreria Statului un cont de disponibil distinct și pus la dispoziția promitentului achizitor. Suma inițială care se va depune de către promitentul executant, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului subsecvent, în contul de disponibil distinct astfel deschis nu trebuie sa fie mai mică de 0,5% din prețul Contractului subsecvent fără TVA.

18.2.	În cazul în care pe parcursul executării contractului subsecvent, se suplimentează/ajustează valoarea acestuia, promitentul executant are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului subsecvent.

18.3.	Promitentul achizitor are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă promitentul executant nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin contractul subsecvent. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, promitentul achizitor are obligaţia de a notifica acest lucru promitentului executant, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, promitentul executant are obligația de a reîntregii garanția în cauză, raportat la procentul prevăzut la art.10.1 alin.2. În situația în care Promitentul executantul nu reîntregește cuantumul garanţiei în termen de 10 zile de la data utilizării, achizitorul va percepe penalităţi în cuantum de 0,10% pe zi de întârziere asupra valorii garanţiei neconstituite.

18.4.	Promitentul achizitor are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează :

a)	70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim ;

b)	restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea duratei de garantare a lucrărilor executate (conform Anexei 3 din Caietul de sarcini).

18.5.	Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

Art.19. Asociere și subcontractare

19.1. Promitenții-prestatori au dreptul de a înlocui/implica noi subcontractanți în perioada de prestare a Contractului, cu condiţia ca schimbarea să nu reprezinte o modificare substanţială a acestuia, în conformitate cu cele prevăzute expres de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice.

19.2. Promitenții-prestatori nu vor avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de prestare a contractului fără acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți va fi înaintată de către promitentul-prestator în vederea obţinerii acordului achizitorului într-un termen rezonabil și care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de momentul începerii activității de către noii subcontractanți.

19.3. În situația prevăzută la pct.18.1, promitenții-prestatori pot înlocui/implica subcontractanți în perioada de prestare a contractului, în următoarele cazuri:

- înlocuirea subcontractantilor nominalizaţi în oferta şi ale căror activități au fost indicate în aceasta ca fiind realizate de subcontractanți;

- declararea unor noi subcontractanți, ulterior semnării contractului, în condiţiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă, fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora.

- renunţarea de către subcontractanți

- retragerea subcontractanților din contract de către promitentul-prestator.

19.4. Dispoziţiile privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți nu diminuează în nici o situație răspunderea promitenților-prestatori în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.

19.5 (1) Promitentul-prestator este pe deplin răspunzător față de promitentul-achizitor de modul în care subcontractantul/subcontractanții îndeplinește/îndeplinesc prezentul acord-cadru și contractele subsecvente atribuite în baza acestuia.

(2) Subcontractantul/subcontractanții este/sunt pe deplin raspunzător/răspunzători față de promitentul-prestator pentru modul în care își îndeplinește/îndeplinesc partea corespunzătoare din acordul-cadru și contractele subsecvente.

(3) Promitentul-prestator are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților săi pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă de către aceștia a părții/părților din prezentul acord-cadru care le incumbă.

19.6. Promitentul-achizitor, promitenții-prestatori precum și subcontractanții, dacă este cazul, au obligația să respecte prevederile art. 150 și următoarele din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.20 Forța majoră

20.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

20.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul acord-cadru, pe toata perioada în care aceasta acționează.

20.3 Îndeplinirea acordului-cadru va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

20.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

20.5 Dacă forța majoră actionează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului acord-cadru, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art.21 Soluționarea litigiilor

21.1 Promitentul-achizitor si promitentii-executanti vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între părți în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea acordului-cadru.

21.2 Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, promitentul-achizitor și promitentii-executanti nu reușesc să rezolve în mod amiabil divergența/divergențele contractuale, fiecare parte poate solicita ca divergența/divergențele contractuale să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

Art.22 Comunicări

22.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

22.2 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii respectivei comunicării.

22.3 Partile se obliga sa raspunda la comunicarile referitoare la indeplinirea prezentului contract, intr-un termen care nu va depasi 5 zile de la primirea fiecarei comunicari

Art.23 Legea aplicabilă acordului-cadru

23.1 Acordul-cadru va fi interpretat conform legilor din Romania.

Art.24 Clauze specifice

24.1 În cazul în care mai mulţi promitenți-executanti participă în comun la executarea acordului-cadru/contractelor subsecvente, aceştia vor răspunde în mod solidar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale.

24.2 Prezentul acord-cadru stă la baza contractelor subsecvente de lucrari care se pot încheia între promitentul-achizitor și promitentii-executanti.

24.3 Obligaţiile părţilor privind îndeplinirea prezentului acord-cadru, sancţiunile, confidenţialitatea, recepţia, verificarea, soluţionarea litigiilor, vor fi prevăzute detaliat în cadrul fiecărui contract subsecvent în parte.

24.4 În cazul în care, pe durata de valabilitate a prezentului acord-cadru, promitentii-executanti nu primesc solicitări din partea promitentului-achizitor pentru prestarea serviciilor pentru a căror executare s-a obligat, promitentii-executanti nu vor ridica pretenții și nu vor solicita despăgubiri în legătură cu acest fapt. În acest sens promitentul-achizitor nu va avea nici o obligație față de promitentii-executanti, prezentul acord-cadru fiind reziliat de drept la expirarea perioadei de valabilitate a acestuia.

25.	Amendamente.

25.1.	Părțile acordului-cadru au dreptul, pe durata îndeplinirii acestuia și a contractelor subsecvente ce vor fi atribuite în baza prezentului Acord-cadru de a conveni modificarea clauzelor acordului-cadru și a contractelor subsecvente prin act adițional, numai în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și în conformitate cu art. 221 din Legea 98/2016.

25.2.	Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea Acordului-cadru sau dreptului Promitentului Achizitor de a solicita constatarea nulității absolute a acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Promitentul Achizitor are dreptul de a denunța unilateral Acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia, în cazul modificării Acordului-cadru în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

25.3.	Actele Adiționale încheiate nu trebuie să conducă în nici un caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul a fost declarat câștigător în urma finalizării procedurii de atribuire.

25.4.	Orice modificare a Acordului-cadru care nu respectă prevederile prezentului Acord-cadru, documentației de atribuire și ale legislației în vigoare va fi considerată nulă de drept.

25.5.	Modificările Acordului-cadru și ale contractelor subsecvente atribuite în baza acestuia, indiferent dacă sunt sau nu evaluabile în bani și indiferent de valoarea acestora, se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 și ale H.G. nr. 395/2016.

25.6.	(1) Orice modificare a acordului-cadru/contractelor subsecvente în cursul perioadei de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016.

(2) În situația nerespectării dispozițiilor alin. (1), Promitentul – Achizitor are dreptul de a denunța unilateral Acordul- cadru.

Art.26 Definitii

In prezentul acord-cadru următorii termeni vor fi interpretați astfel:

abatere profesională - orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a operatorului economic în cauză, cum ar fi încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşite cu intenţie sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi aparţine acest operator;

acord-cadru - acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorități contractante și unul ori mai mulți operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor și condițiilor care guvernează contractele de achiziție publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce privește prețul și, după caz, cantitățile avute în vedere;

ajustarea prețului contractului - în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică prețul poate fi ajustat prin actualizare în cazul în care pe piață au apărut anumite condiții, în urma cărora se constată creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constituive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului, in conformitate cu OUG 47/2022.

contractant - orice operator economic care este parte la un contract de achiziţie publică;

CPV - nomenclatorul de referinţă în domeniul achiziţiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV);

document al achiziţiei - anunţul de participare, documentaţia de atribuire, precum şi orice document suplimentar emis de autoritatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie ori stabili elemente ale achiziţiei sau ale procedurii de atribuire;

documentaţia de atribuire - documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile;

DUAE - documentul unic de achiziţii european furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeană, constând în declaraţia pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie;

etichetă - orice document, certificat sau atestare care confirmă că lucrări, produse, servicii, procese sau proceduri îndeplinesc anumite cerinţe;

garanţia de bună execuţie a contractului - se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent;

licitaţie electronică - procesul repetitiv desfăşurat prin mijloace electronice după o evaluare iniţială completă a ofertelor, în cadrul căruia ofertanţii au posibilitatea de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte valori ale unor elemente ale ofertei, care permite clasificarea ofertelor prin metode automate de evaluare;

lot - fiecare parte din obiectul contractului de achiziţie publică, obiect care este divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel încât să corespundă mai bine nevoilor autorităţii contractante, precum şi capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale IMM-urilor sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului;

ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire;

ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire;

operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi;

persoane cu funcţii de decizie - conducătorul autorităţii contractante, membrii organelor decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentelor achiziţiei şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire;

Sistemul electronic de achiziţii publice, denumit în continuare SEAP - desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire şi în scopul publicării anunţurilor la nivel naţional;

scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus şi comunicat ulterior, inclusiv informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice;

specificaţii tehnice - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii autorităţii contractante;

standard - o specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european sau standard naţional de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie;

subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;

forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil (Cod civil, art. 1351 alin.2) care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu se consideră forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.

Prezentul acord-cadru s-a încheiat azi ____________ în 2 exemplare, din care un exemplar pentru promitentul-achizitor și un exemplar pentru fiecare promitent - executant.

| PROMITENT-ACHIZITOR, COMUNA GHIMEȘ – FĂGET | PROMITENT-EXECUTANT, S.C. …………………….S.R.L. |
| --- | --- |

| Primar | Administrator |
| --- | --- |
| OLTEAN PETER |  |