FORMULARE

Secțiunea Formulare conține formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoțesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligația de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secțiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

FORMULARE:

| Nr. crt. | Denumire documente | Formular nr. | Pagina nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instrument (Scrisoare) de garanție bancară | Formular nr. 1 | 2 |
| 2 | Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului | Formular nr. 2 | 3 |
| 3 | Acord de asociere în vederea participării la procedura de atribuire a contractului, conform prevederilor art. 53 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice | Formular nr. 3 | 4-5 |
| 4 | Formular de ofertă financiară | Formular nr. 4 | 6-8 |
| 5 | Declarație acceptare clauze contractuale | Formular nr. 5 | 9 |
| 6 | Declarație privind respectarea obligațiilor referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii | Formular nr. 6 | 10 |
| 7 | Formularul pentru propunerea tehnică | Formular nr. 7 | 11-32 |

# Formularul nr. 1

# INSTITUTIA DE CREDIT/SOCIETATEA DE ASIGURĂRI EMITENTĂ

(denumirea)____________________________

INSTRUMENT DE GARANTARE

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire

a contractului de achiziție publică

Către .................................................................................

(denumirea autorității contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

.................................................................... (denumirea contractului de achiziție publică), noi, ................................................................. (denumirea instituției de credit/societății de asigurare), având sediul înregistrat ........................................ (adresa instituției de credit/societății de asigurare), ne obligăm față de ................................................. (denumirea autorității contractante) să plătim suma de ............................................ (în litere şi în cifre) necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa ofertantului ......................................... (denumirea/numele) garantat, în cazul existenței uneia sau mai multora dintre următoarele situații:

  - ofertantul ........................................................... (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

  - oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul ............................................................. (denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziție publica în perioada de valabilitate a ofertei;

Prezenta garanție este irevocabilă.

Prezenta garanție este valabilă până la data de ................................................................

Data completării

…………………                                                                      Instituția de credit/societatea de asigurări emitentă,

__________________

(semnătura autorizată)

Formularul nr. 2

ANGAJAMENT

privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului

Către, ..............................................

(denumirea autorității contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ............. (denumirea terțului susținător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terțului susținător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat şi irevocabil, să punem la dispoziția.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta/aceștia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat şi irevocabil, să punem la dispoziția .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice și/sau profesionale de............................................. ..................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ....................... (denumirea terțului susținător tehnic şi profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, fată de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziție publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuțiune.

Noi, .................. (denumirea terțului susținător tehnic şi profesional), declarăm ca înțelegem să renunțăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât fată de autoritatea contractantă, cât şi fată de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanți), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terțului susținător tehnic şi profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.182 alin.(1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,			     	                       	Terț susținător,

(semnătură autorizată)

Formularul nr. 3

ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului

Conform prevederilor art. 53 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

- PĂRŢILE ACORDULUI:

_______________________, reprezentată prin.........................., în calitate de......................

( denumire operator economic, sediu, telefon)

şi

________________________, reprezentată prin......................, în calitate de.......................

( denumire operator economic, sediu, telefon)

- OBIECTUL ACORDULUI:

2.1 Asociații au convenit să desfășoare în comun următoarele activități:

- participarea la procedura de achiziție publică organizată de Ministerul Afacerilor Externe pentru atribuirea contractului de achiziție  .................................................. (obiectul contractului),

- derularea în comun a contractului de achiziție publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câștigătoare.

2.2 Alte activități ce se vor realiza în comun:

- ___________________________________

…. ___________________________________

2.3 Contribuția financiară/tehnică a fiecărei părți la îndeplinirea contractului de achiziție publică este:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitățile comune desfășurate de asociați se va efectua proporțional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

3. DURATA ASOCIERII

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungește corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului (în cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție).

4. CONDIŢIILE DE ADMINISTRARE ŞI CONDUCERE A ASOCIAŢIEI:

4.1 Se împuternicește SC..............................., având calitatea de lider al asociației pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2 Se împuternicește SC..............................., având calitatea de lider al asociației pentru semnarea contractului de achiziție publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție).

5. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

5.1 Asocierea își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

- neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităților prevăzute la art. 2 din acord;

- alte cauze prevăzute de lege.

6. COMUNICĂRI

6.1 Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........

6.2 De comun acord, asociații pot stabili şi alte modalități de comunicare.

7. LITIGII

7.1 Litigiile intervenite între părți se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluționate de către instanța de judecată competentă.

8. ALTE CLAUZE:

____________________________________________

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociației:                                           ASOCIAT 1,                                     ASOCIAT 2,

______________________                         ___________________                ___________________

Formularul nr. 4

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă]

Formular de Ofertă

Data: [introduceți ziua, luna, anul]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

Către: Autoritatea [a se introduce denumirea]

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm, dacă oferta noastră va fi acceptată,  să semnăm Contractul ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară  și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea / până la momentul depunerii Ofertei:

- ofertăm prețul total de ______ [Autoritatea / Entitatea Contractantă introduce moneda procedurii] [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară], fără TVA, la care se adaugă TVA de ______ [introduceți suma în cifre și litere],

Subsemnatul/a, prin semnarea acestei Oferte declar că:

  - am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv eratele și clarificările ulterioare (dacă e cazul), comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru [introduceți numărul procedurii de atribuire] și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea/Entitatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea / Entitatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta;

  - am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016,  Legea nr. 101/2016 și HG nr. 395/2016;

  - avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;

  - după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;

  - documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;

  - am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității/Entității Contractante, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului;

  - suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea / Entitatea Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;

  - am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor.

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ________ [introduceți numărul] zile de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.

Subsemnatul/ții, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă] în această procedură declar că:

- nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția

- noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016/Legea nr. 99/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea / Entitatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului

- noi, împreună cu subcontractanții [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea/ Entitatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE.

- noi, împreună cu terțul/terții susținători [introduceți, dacă este aplicabil, numele terților susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea / Entitatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea / Entitatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției

- am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice.

- până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică de furnizare această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea / Entitatea Contractantă [introduceți denumirea Autorității Contractante], prin care Oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

- Înțelegem că Autoritatea/Entitatea Contractantă

  - nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016/ art. 225 și 226 din Legea nr. 99/2016.

  - nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.

  - în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă răspunzătoare într-o astfel de situație.

- Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanţie de bună execuţie de ___ [introduceți procentul stabilit în Fișa de date a achiziției] din prețul Contractului.

- Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).

- Văzând prevederile art. 57 alin. (1), art. 217 alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016 / art. 70 art. 230 din Legea nr. 99/2016 /și art. 19 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală:

| - Nr. Crt. | - Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară - [introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...] |
| --- | --- |
| - 1. | - .... [introduceți informația] |
| - 2. | - .... [introduceți informația] |

  - De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

| - Nr. Crt. | - Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale |
| --- | --- |
| - 1. | - .... [prezentați motivul] |
| - 2. | - .... [prezentați motivul] |

| Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului, | ...................................................................... |
| --- | --- |
| Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic” | ...................................................................... |
| Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei | ...................................................................... |

Formularul nr. 5

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

D E C L A R A Ț I E

DE ACCEPTARE A CLAUZELOR CONTRACTUALE

Subsemnatul, _______________________, reprezentant împuternicit al SC ________________, cu sediul în _______________________________________________, declar că, în cazul în care vom fi declarați câștigători în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect: Achiziționarea de Servicii de implementare a unui mecanism național de dispecerizare a mesajelor de tip call-back si a mesajelor de notificare către actorii naționali cu atribuții in sistemele EES si ETIAS la nivelul NUI pentru derularea proiectului ”Implementarea unei soluții software de redirecționare, gestionare și auditare a răspunsurilor la apel de tip callback și a mesajelor de notificare primite - EES VIS4EES”, cod proiect BV1A9_03, organizată de Ministerul Afacerilor Externe, ne vom îndeplini toate sarcinile cu stricta respectare a condițiilor contractului.

Precizăm că:

[   ]       ne însușim conținutul acestuia, așa cum a fost publicat în documentația de atribuire;

[   ]       formulăm următoarele amendamente referitoare la clauzele contractuale specifice:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Data completării : [ZZ.LL.AAAA]

______________________________,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ___________________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele __________________________  (denumirea/numele operatorului economic)

Formularul nr. 6

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

# DECLARATIE

# PRIVIND RESPECTAREA OBLIGATIILOR REFERITOARE

# LA CONDIȚIILE DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII

Subsemnatul,___________________________ (datele de identificare), reprezentant împuternicit al ____________________ (denumirea/numele și sediul/adresa și datele de identificare ale operatorului economic), în calitate de ___________________ (se precizează calitatea operatorului economic care completează declarația în raport cu participarea la procedura de atribuire) la procedura de licitație deschisă organizată de Ministerul Afacerilor Externe având ca obiect: Achiziționarea de Servicii de implementare a unui mecanism național de dispecerizare a mesajelor de tip call-back si a mesajelor de notificare către actorii naționali cu atribuții in sistemele EES si ETIAS la nivelul NUI pentru derularea proiectului ”Implementarea unei soluții software de redirecționare, gestionare și auditare a răspunsurilor la apel de tip callback și a mesajelor de notificare primite - EES VIS4EES”, cod proiect BV1A9_03, cu termen de depunere a ofertelor la data de _______________________, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancțiunilor aplicate faptei de fals și uz de fals în acte declarații, următoarele:

- la întocmirea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecția muncii;

- pe parcursul îndeplinirii contractului se vor  respecta regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de protecția muncii, în vigoare la nivel național, pentru tot personalul angajat în execuția contractului.

# Data completării : [ZZ.LL.AAAA]

______________________________,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ___________________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele __________________________  (denumirea/numele operatorului economic)

NOTA: Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional şi se referă la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, se pot obţine la Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Muncii "Alexandru Darabont", la Inspectoratele Teritoriale de Munca din fiecare judet și București. Instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informații referitoare la reglementările din domeniul mediului pot fi obținute de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie

Formularul nr. 7

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]

Formular de propunere tehnică

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

[Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

- evaluarea Propunerii Tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire în corelație cu cerintele minime si specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse, din Caietul de Sarcini,

- aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire.]

[Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice.]

[Descrierea caracteristicilor propuse de ofertant, activitatile ce trebuie realizate și graficul de indeplinire a contractului sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice. Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea Tehnică ca parte a Ofertei, inclusiv orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:

- demonstrarea îndeplinirii cerintelor minime si corespondenta cu specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse,

- obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire

- evidențierea beneficiilor pe care le oferă Autorității Contractante].

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de AC ca răspuns la cerințele minime stabilite si specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante.

Se recomandă ca Propunerea Tehnică  să cuprindă secțiunile mai jos identificate.

# Rezumat

Rezumatul trebuie:

- să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate – în special pentru ceea ce înseamnă aplicarea criteriului de atribuire;

- să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor extinse/dorite identificate de AC în Caietul de sarcini;

Ofertantul va include un tabel in care va evidenția valorile aferente factorilor de evaluare in vederea obtinerii punctajului.

Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice.

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

Matricea de conformitate pentru propunerea tehnică

| Nr. crt. | Cerințele solicitate in documentație de atribuire | Răspuns cerințe (specificații ofertate) |
| --- | --- | --- |
| 1. | ## 3.4 Specificații tehnice 3.4.1 Recepționarea răspunsurilor de tip ”call-back” Specificațiile tehnice ale Interfeței Naționale Uniforme in cazul recepționarii răspunsurilor de tip ”call-back”, in cazul ambelor sisteme (EES si ETIAS) este descris minimal mai jos: Modelul de schimburi de mesaje asincrone de tip solicitare-răspuns este folosit pentru operațiunile pentru care răspunsul poate să fie transmis după o anumită întârziere (>10 secunde) datorită duratei de procesare a solicitării. Aceasta înseamnă că aplicația care transmite solicitarea nu este blocată până când mesajul de răspuns este returnat de către destinatar și face ca modelul de comunicare să fie mai rezistent la mici deconectări tranzitorii ale rețelei. Sistemul de apelare trebuie să implementeze un serviciu de ascultare (listener) conform pentru a primi răspunsul. Următoarea diagramă secvențială prezintă acest model de schimburi de mesaje: ATT pag 8 → Fig. 1 – Diagramă secvențială pentru modelul de schimburi de mesaje asincrone de tip solicitare-răspuns Modelul asincron implică următorii pași: - Clientul transmite o solicitare; - NUI (sincron) răspunde la solicitare cu o confirmare; - Procesarea solicitării începe și poate dura; - După ce procesarea solicitării este finalizată, NUI revine la client via serviciul de ascultare al acestuia. Pentru a suporta modelul de schimburi de mesaje asincrone de tip solicitare-răspuns, Sistemul Național va implementa un serviciu de ascultare (listener) conform. România poate avea mai multe Sisteme Naționale ce apelează NUI. Pentru aceste operațiuni, NUI va apela înapoi serviciul web al Sistemului Național cu informațiile furnizate de Sistemul Național în header-ul solicitării: - ReplyToURL: URL-ul serviciului web al Sistemului Național ce trebuie apelat cu răspunsul; - TransactionID: identificatorul unic pentru operațiune furnizat de către Sistemul Național. Acest TransactionID este copiat în header-ul răspunsului trimis Sistemului Național, ceea ce permite Sistemului Național să coreleze mesajul de răspuns cu solicitarea sa inițială. Situatii de operare: NUI offline: Inaplicabil. Aceste operațiuni pot fi efectuate doar în modul online. NUI indisponibil: Sistemul Național trebuie să adreseze celălalt NUI. Sistem Național indisponibil: NUI va reîncerca apelul de call-back cu răspunsul până când Sistemul Național este disponibil din nou. Răspunsul este păstrat de către NUI timp de 72h. |  |
| 2. | 3.4.2 Recepționarea notificărilor Specificații tehnice ale Interfeței Naționale Uniforme in cazul recepționarii notificărilor, in cazul ambelor sisteme (EES si ETIAS) este descris minimal mai jos: Modelul de schimburi de mesaje de tip notificare este folosit pentru a informa Sistemul Național că a avut loc un eveniment la nivelul Sistemului Central care este de interes în mod direct pentru Sistemul Național. Declanșatorul este fie rezultatul unei modificări inițiate de o solicitare a Sistemului Național fie rezultatul unui eveniment temporal. Sistemul Național va implementa un serviciu de ascultare (listener) pentru a primi notificările. Este permis să existe mai multe servicii de ascultare per Utilizator, astfel încât notificarea va fi transmisă la mai multe puncte de call-back. Utilizatorii vor furniza, prin configurația NUI-urilor, lista de puncte de call-back ce să fie apelate de către NUI pentru notificări. Următoarea diagramă secvențială, Fig. 2 - descrie acest tip de model de schimburi de mesaje: ATT pag. 9 → Fig. 2 - Diagramă secvențială pentru modelul de schimburi de mesaje de tip notificare Modelul de schimburi de mesaje de tip notificare asigură faptul că atunci când un eveniment are loc la nivelul Sistemului Central, o notificare este transmisă Sistemului Național relevant. Situatii de operare: NUI offline: Toate notificările primite de la Sistemul Central pot fi procesate în mod offline. NUI indisponibil: Un alt NUI al Sistemului Național va procesa notificările. Punct call-back Sistem Național indisponibil: NUI trebuie să reîncerce notificarea până când Sistemul Național este disponibil din nou. NUI va păstra notificarea timp de 72 de ore. Acest mecanism de reîncercare este aplicat per punct de call-back configurat. Astfel se dorește identificarea unei soluții tehnice ce va trata răspunsurile tip call-back, precum si a notificărilor, pentru cele doua sisteme centrale (EES si ETIAS), pentru fiecare din cele 3 medii de lucru existente (producție, test, dezvoltare). Sistemele EES si ETIAS folosesc aceeași adresa de IP per mediu pentru tratarea mesajelor call-back si notificări. Practic, se vor trata 6 adrese de IP (3 adrese IP in datacenterul principal si 3 adrese IP in datacenterul de rezerva), cate una arondata pentru fiecare mediu (producție, test, dezvoltare) unde vor fi recepționate mesajele de tip callback si notificare pentru ambele sisteme, EES si ETIAS. Soluția propusa va trebui sa realizeze dispecerizarea acestor mesaje in funcție de destinatarul identificat in corpul mesajului, in funcție de campul ReplytoURL (NUI va apela serviciul web al Sistemului Național cu informațiile furnizate de către Sistemul Național în header-ul solicitării), sau pe baza de TransactionID (identificatorulul unic pentru operațiune furnizat de către Sistemul Național; acest TransactionID este copiat în header-ul răspunsului trimis Sistemului Național, ceea ce permite Sistemului Național să coreleze mesajul de răspuns cu solicitarea sa inițială) Soluția este obligatoriu a fi implementata in regim de redundanță și înaltă disponibilitate la nivel de locație si de regiune. Astfel, se dorește instalarea într-o forma de redundanta locala a tuturor serviciilor oferite, precum si dublarea acestei soluții in datacenterul de rezerva. |  |
| 3. | ## 3.4.3 Cerințe privind modul de monitorizare a soluției de dispecerizare a mesajelor Log-urile generate de către soluția de integrare, sistemele de calcul, de stocare și soluția de virtualizare (Docker sau similar) trebuie stocate într-o soluție de tip log management pe o perioada de 6 luni si vor trebui sa fie accesibile printr-o aplicație web de vizualizare. Toate operațiile soluției de integrare si comunicațiile efectuate către sau dinspre aceasta vor trebui sa fie logate detaliat si stocate in soluția de log management menționată mai sus. Pentru monitorizare se vor înregistra datele relevante si vor fi făcute disponibile prin aplicația de vizualizare. Datele vor cuprinde minim următoarele informații: încărcare procesor, încărcare memorie, utilizare storage, trafic HTTP, etc. Ofertantul trebuie să detalieze soluția de monitorizare aleasă și să descrie protocoalele și evenimentele ce vor fi folosite, disponibilitatea la scalabilitate a soluției, modalitatea de instalare atât în Docker, cât și pe mașinile virtuale. Soluția de monitorizare descentralizată trebuie să fie alcătuită din sisteme și aplicații open source, configurabile și care să nu necesite licențiere sau taxa de instalare. Soluția de monitorizare trebuie să includă un sistem de monitorizare construit pe arhitectura „client-agent-server” și o aplicație de vizualizare și raportare centrală. Exemple pentru astfel de soluții de monitorizare includ utilizări ale Prometheus și Grafana, Elasticsearch și Kibana sau SolarWinds Server & Application Monitor pentru sistemul de monitorizare, respectiv aplicația de vizualizare (figura 3). ATT pag. 11 → Figura 3 – Exemplu de arhitectura pentru sistemul de monitorizare Aplicația de vizualizare trebuie să permită realizarea de interogări complexe folosind un limbaj de interogare structurat, propriu sau generic. Soluția de monitorizare trebuie să dispună de capacitatea de a emite alerte și de a notifica în orice formă administratorii sistemelor IT. Soluția de monitorizare a serviciilor trebuie sa aibă o disponibilitate ridicata la nivelul fiecărei componente fără sa existe componente ale acesteia ca punct unic de defecțiune (SPOF) si va trebui detaliat in propunere cum se realizează acest lucru pentru fiecare componenta. |  |
| 4. | ## 3.4.4 Cerințe privind disponibilitatea soluției si sistemul de backup Soluția propusa trebuie sa asigure o disponibilitate ridicata de 99.99%/24h pentru toate funcționalitățile atât cele principale cat si cele auxiliare cum ar fi backup sau monitorizare. Soluția va asigura un nivel de redundanta ridicat fără puncte unice de defecțiune (SPOFs) pentru toate componentele indiferent de funcționalitatea asigurata de componenta, fie ca vorbim de o funcționalitate principala sau de una auxiliara cum ar fi monitorizare ori backup. Balansarea si comutarea intre componente trebuie făcută automat, fără intervenție umana si de asemenea revenirea după un incident va trebui făcută automat pentru toate serviciile si funcționalitățile asigurate fără intervenție umana. Soluția de integrare va fi prevăzută cu un sistem de backup cu redundanta asigurata intre cele doua site-uri de găzduire. Sistemul de backup va asigura backup-ul la nivel de VM, OS, DB, Container prin agenți performanți cu capacitate de deduplicare si compresie avansata. Sistemul de backup trebuie să aibă o capacitate minimă utilă mai mare sau egal cu suma capacității utile de stocare a nodurilor de virtualizare. Sistemul de backup va asigura backup pe disk si replicarea in site-ul secundar. Sistemul de backup va permite politici avansate de backup de tip total, incremental, etc. Toate copile realizate prin backup vor fi criptate la nivel de client/agent cu algoritmi avansați de criptare cum este AES-256 in modul GCM (Galois/Counter Mode) care sa asigure atât autenticitatea cat si confidențialitatea. Soluția de backup va trebui sa asigure sume de control pentru validare si asigurarea consistentei datelor folosind algoritmi performanți cu risc redus de coliziune cum este SHA-256. Sistemul de backup va trebui sa aibă mecanisme de protecție anti-ransomware. Sistemul de backup va trebui sa aibă performantă ridicata atât la copiere cat si la restaurare. Sistemul de backup va trebui sa permită restaurare granulara la nivel de fișier/obiect din backup. Sistemul de backup va trebui permită managementul centralizat si complet prin interfață web, cli si rest api. Componentele software ale sistemului de backup trebuie să fie alcătuită din aplicații open source, configurabile și care să nu necesite licențiere, dar sa permită asigurarea suportului in forma de subscripție anuala sau abonament. |  |
| 5. | ## 3.4.5. Cerințe privind securitatea soluției Soluția trebuie să asigure criptarea datelor în tranzit. Toate componentele sistemului trebuie să comunice cu entități externe exclusiv prin conexiuni securizate, utilizând cel puțin protocolul TLS 1.2 și autentificare pe bază de certificat digital valid. Accesul la interfețele soluției, fie ca vorbim de interfețele de administrare fie la cele de monitorizare va fi permis doar utilizatorilor autentificați și pe niveluri de securitate asociate fiecăruia. Autentificarea si autorizarea vor fi validate la nivelul fiecărui solicitări către interfețele aplicației si nu doar la început, respectând principiile arhitecturii de securitate zero încredere(zero trust). Soluția trebuie să asigure managementul accesului utilizatorilor în sistem pe bază de politici și responsabilități ale acestora privind utilizarea aplicațiilor, datelor și produselor. Soluția trebuie să monitorizeze și să jurnalizare accesul și toate acțiunile utilizatorilor ce rezulta în modificări de date. Soluția trebuie să permită managementul sesiunilor active și a utilizatorilor autentificați. Soluția trebuie să asigure criptarea datelor stocate indiferent de tipul acestora. Soluția trebuie să evite expunerea involuntară a informațiilor delicate (Information disclosure). Soluția nu trebuie să permită utilizatorilor accesul la codul-sursă ori la fișierele de configurare. Soluția tehnică trebuie să includă manipularea securizată a backup-urilor bazei de date. Soluția tehnică trebuie să permită alterarea codului sursa, împachetarea, reconfigurarea și reîmprospătarea cu versiuni noi a aplicațiilor software în condiții controlate și securizate. Soluțiile software, aplicațiile, mașinile virtuale, serverele sau alte componente ale arhitecturilor software și de infrastructură nu trebuie să folosească seturi de date de acces standard sau parole simple. Accesul la mașinile virtuale sau servere trebuie să fie permis doar privat, în baza unei conexiuni VPN asigurată la nivel instituțional. Fișierele ce conțin configurările, certificatele sau datele de acces necesare funcționării soluției software trebuie să fie arhivate și accesate dintr-o stocare centrală de secrete ce poate lua forma unei aplicații dedicate sau a unui mediu de stocare criptat, redundant și cu securizare redundantă. |  |
| 6. | # 4. Descrierea serviciilor solicitate Activitățile de Analiză detaliata, Dezvoltare software, Livrare, instalare și configurare componente de infrastructură si software suport, Implementare și testare în vederea acceptanței și Instruire solicitate trebuie să fie realizate în conformitate cu următoarele prevederi: ## Analiză detaliată Rolul principal al etapei de analiză detaliata este de a înțelege corect nevoile utilizatorilor înainte de dezvoltarea software a soluției și implementarea acestora. Autoritatea Contractanta va acorda tot sprijinul necesar pentru înțelegerea cât mai bună și completă a contextului în care va fi implementată soluția de dispecerizare a mesajelor. Analiza detaliată se va efectua după caz la sediul Autorității Contractante sau la Ofertant și va avea ca finalitate un pachet de specificații funcționale agreat de comun acord cu acesta. Pe parcursul acestei etape vor fi analizate zonele tehnice și de business, membrii echipelor vor înțelege în detaliu procesele de business și vor crea un set de modele ce descriu fiecare zona de business și datele corelate acesteia. Serviciile de analiză detaliată vor acoperi cel puțin următoarele aspecte: - specificarea detaliată a cerințelor funcționale și non-funcționale - identificarea etapelor de implementare și revizuirea acestora - stabilirea termenelor preliminare de implementare pentru fiecare etapă identificată. Procesele specifice acestei etape sunt: - analiza proceselor de business existente și a celor viitoare - identificarea modalităților de mapare a funcționalităților aplicațiilor pentru acoperirea acestor procese - aplicarea standardelor și metodologiei alese - descrierea rapoartelor - care sunt informațiile conținute, care sunt criteriile de filtrare daca este cazul și tipul de livrare al acestora (timp real, la cererea utilizatorului sau automatizate la un anumit moment de timp programat apriori). - analiza infrastructurii Este de așteptat ca o cantitate semnificativa din cerințele pentru dezvoltarea software a soluției sa fie formulate în aceasta etapă, însă vor mai fi necesare ajustări și rafinări în fazele următoare. Livrabilele care vor rezulta ca urmare a finalizării etapei de analiză sunt: - Document de analiză detaliată care va descrie cerințele de business, modalitatea de implementare, algoritmi, reguli de business, entități, rapoarte, arhitectura de business, roluri, responsabilități, accesul la aplicații, date, auditul informațiilor și activităților, parametrizările necesare pentru a aduce aplicațiile la modalitatea de funcționare necesara acoperirii proceselor de business, cerințele cu privire la componentele de infrastructura si software suport. - Plan de testare care va descrie abordarea și planificarea activităților de testare ce vor fi realizate în vederea verificării conformității sistemului cu cerințele proiectului și specificațiile acestuia. Planurile de testare trebuie sa descrie în detaliu activitatile de testare planificate, conținând cel puțin: - cazurile de test - descrierea datelor de test, cu referire la datele de intrare și la baza de date peste care se executa testele - scenariile de testare (lanțuri de executie a cazurilor de test, pentru a simula procese end-to-end) - matricea cerințelor funcționale/ non-funcționale, matricea testelor de acoperire a cerințelor (mapează cazurile de test cu cerințele) |  |
| 7. | ## Dezvoltare software În cadrul acestei etape se va dezvolta soluția de dispecerizare a mesajelor în conformitate cu specificațiile elaborate în etapa de analiza detaliata. Serviciile de dezvoltare a soluției software vor acoperi cel puțin următoarele aspecte: - activități de configurare, - customizare și dezvoltare a componentelor (definire fluxuri, dezvoltare module/component, dezvoltare interfețe etc) - activități de testare interna La finalul fazei de dezvoltare va rezulta o soluție completă, dezvoltată în conformitate cu cerințele menționate în Caietul de Sarcini și detaliate în cadrul etapei de analiză detaliata. În etapa de dezvoltare, Ofertantul va comenta și adnota codul sursa pentru o înțelegere și parcurgere facila a acestuia, din punct de vedere sintactic și logic. Etapa de dezvoltare/adaptare va include și testarea interna realizata de catre Ofertant în mediul propriu, cu respectarea cerințelor din specificațiile de testare. Urmare a desfășurării acestei etape vor putea fi actualizate Documentul de analiză detaliată și Planul de testare rezultate în etapa de analiza detaliata, urmare unor modificări minore survenite în alegerea soluției care nu vor implica adăugarea de noi cerințe utilizator. Livrabilele care vor rezulta ca urmare a finalizării etapei de dezvoltare software sunt: - Cod sursă - Toate livrabilele software instalate la Autoritatea Contractantă se vor compila pornind de la un cod sursa care se va preda și se va actualiza continuu la Autoritatea Contractantă. Din rațiuni de securitate și transparenta al algoritmilor folosiți nu se accepta livrarea în cadrul acestui contract, componente a căror cod sursa sa nu poată fi instalat la Autoritatea Contractantă - Release note - conține lista funcționalităților care pot fi testate în versiunea curentă, lista problemelor cunoscute, lista defectelor rezolvate care și pot fi verificate pe versiunea curentă |  |
| 8. | ## Livrare, instalare și configurare componente de infrastructură si software suport In aceasta etapă vor fi livrate si instalate fizic in locație echipamentele ce compun soluția de dispecerizare a mesajelor. Cerințele generale ale soluției, cu impact asupra cerințelor hardware sunt legate de redundanța geografica, de modelul de lucru activ/activ intre locații, precum si de cerința de înalta disponibilitate in locatie, prin quorum al soluțiilor instalate (se dorește asigurarea unui mecanism prin care să se asigure faptul că soluțiile de dispecerizare, monitorizare si management vor funcționa permanent, indiferent de indisponibilitatea unui echipament de procesare sau de rețea). In acest sens Autoritatea Contractantă dorește ca întreaga infrastructura sa fie instalata in mediu virtualizat, redundant, pe echipamentele ce vor fi livrate in acest proiect. Se dorește livrarea unei soluții complete, soluție ce va fi conectata in infrastructura națională in scopul asigurării necesitații descrise in acest proiect. Fără a ne limita la lista exhaustiva de echipamente si soluții, ofertanții vor trebui sa includă, fără a se limita la acestea minimum următoarele echipamente si soluții: - Server virtualizare – 3 bucăți in fiecare datacenter (6 bucăți in total) cu minim următoarele specificații: Cerință; Valoare minim acceptată. Procesor; 2 procesoare, cu cel puțin 24 core-uri per procesor. Memorie RAM; 512 GB. Stocare; 2 discuri SSD conectate in controller RAID 1, capacitate minimum 512GB pentru sistemul de operare, 6 discuri de tip SSD, fiecare cu o capacitate de minimum 1 TB, fără controller RAID. Porturi și conectivitate; Cel puțin următoarele porturi: - 2 porturi 1 GB RJ45, pentru management - 2 porturi 10 GB cupru, pentru conectarea la switch-urile ethernet precizate în documentație. Accesorii; Rack mount kit Cabluri rețea pentru conexiunile de date. Dimensiune; Maximum 1U. Alimentare; 2 surse de alimentare redundante. Garanție; Minim 3 ani SLA 8x5xNBD (8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, cel mai târziu a doua zi lucrătoare), cu includerea unei garanții de înlocuire a componentei defecte in cel mult 5 zile lucrătoare, fără returnarea mediilor de stocare. |  |
| 9. | - Server solutie back-up – 1 in fiecare datacenter (2 bucăți in total) cu minimum următoarele specificații: Cerință; Valoare minim acceptată. Procesor; 1 procesor, cu cel putin 24 core-uri. Memorie RAM; 128 GB. Stocare; 2 discuri SSD conectate in controler RAID 1, capacitate 512GB pentru sistemul de operare, 6 discuri de tip SSD, fiecare cu o capacitate de minimum 3 TB, fără controller RAID (spațiul util de stocare trebuie sa acopere suma spatiilor de stocare din nodurile de procesare). Porturi și conectivitate; Cel puțin următoarele porturi: - 2 porturi 1 GB RJ45, pentru management - 2 porturi 10 GB cupru, pentru trafic de date. Accesorii; Rack mount kit Cabluri rețea pentru conexiunile de date. Dimensiune; Maximul 1U. Alimentare; 2 surse de alimentare redundante. Garanție; Minim 3 ani SLA 8x5xNBD (8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, cel mai târziu a doua zi lucrătoare), cu includerea unei garanții de înlocuire a componentei defecte in cel mult 5 zile lucrătoare, fără returnarea mediilor de stocare. |  |
| 10. | - Switch ethernet 24 porturi SFP & SFP+ împreună cu adaptoarele SFP/SFP+ necesare - 2 bucăți in fiecare datacenter (4 bucăți in total) cu toate porturile si adaptoarele/cablurile livrate si cu următoarele specificații: Cerință; Valoare minim acceptată. Cerințe porturi; - 1 port de management - 4 porturi 10 GB cupru pentru conectarea server-elor de virtualizare și a celui de back-up din punct de vedere al transferului de date - 8 porturi 1 GB RJ45 pentru conectarea server-elor de virtualizare și a celui de back-up din punct de vedere al traficului de management, precum si pentru conectarea switch-ului in cadrul rețelei Autorității Contractante Toate porturile vor fi livrate împreună cu adaptoarele SFP/SFP+ necesare. Protocoale suportate; LACP Port mirroring Jumbo frames 802.1Q 802.1X Sa fie livrat cu suport funcțional pentru conectare in mod virtual stack (ca exemplu : Cisco - stackwise virtual, Juniper Virtual Chassis sau echivalent de la alți vendori). Perfomanță; Capacitate de comutare (duplex): cel putin 880 Gbps Throughput: cel putin 1000 Mpps Numar minim de VLAN-uri: 4000. Cerințe securitate; Securizare pe baza adresei MAC la nivelul porturilor Suport RADIUS si TACACS Acces prin protocolul SSH la consola de administrare. Accesorii; Rack mount kit Cabluri rețea pentru conexiunile de date. Alimentare; 2 surse de alimentare redundante. Garanție; Minim 3 ani SLA 8x5xNBD (8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, cel mai târziu a doua zi lucrătoare), cu includerea unei garanții de înlocuire a componentei defecte in cel mult 5 zile lucrătoare. |  |
| 12. | - Licențe software virtualizare pentru toate procesoarele si toate nucleele livrate. Software-ul de virtualizare trebuie sa respecte următoarele cerințe minimale: - Trebuie să permită configurarea de mașini virtuale - Trebuie să permită utilizarea tuturor SSD-urilor instalate în server-ele de virtualizare ca un singur bloc de stocare - Trebuie să permită alocare dinamică pentru procesor și memoria RAM - Trebuie să permită migrarea de mașini virtuale de pe un host pe altul fără întreruperea funcționării acestora - Trebuie să permită administrarea prin intermediul unei console centrale, bazată pe tehnologii web - Utilizarea software-ului de virtualizare trebuie să fie permisă fără costuri de licențiere (software de tip open source). Costurile de licențiere precizate sunt solicitate pentru ca Autoritatea Contractantă să aibă acces la suport din partea producătorului, în cazul în care acest lucru este necesar. - Ofertantul trebuie să includă în propunerea comercială costurile de licențiere pentru toate procesoarele precizate anterior, pentru o perioadă minimă de 3 ani - Licențe software backup pentru toate procesoarele si toate nucleele livrate. Software-ul de backup trebuie sa respecte următoarele cerințe minimale: - Trebuie să fie pe deplin compatibil cu software-ul de virtualizare - Trebuie să permită back-up cel puțin pentru: - Mașini virtuale - Container-e de tip Docker (sau similar) - Traficul realizat în cadrul procesului de back-up trebuie să fie criptat - Trebuie să ofere protecție împotriva atacurilor de tip ransomeware, cel puțin prin protecție împotriva suprascrierii datelor salvate cu date criptate - Trebuie să permită restaurarea datelor salvate până la nivelul unui anumit fișier sau director - Trebuie să permită administrarea prin intermediul unei console centrale, bazată pe tehnologii web - Utilizarea software-ului de backup trebuie să fie permisă fără costuri de licențiere (software de tip open source). Costurile de licențiere precizate sunt solicitate pentru ca Autoritatea Contractantă să aibă acces la suport din partea producătorului, în cazul în care acest lucru este necesar. In acest pas vor fi livrate, instalate și configurate mașinile virtuale si software-urile necesare pentru rularea soluției de dispecerizare a mesajelor. In acest sens vor fi acoperite fără a se limita minimum următoarele componente/funcționalități: - Monitorizare pentru: - Soluția de dispecerizare mesaje, cate mesaje au venit, către cine au fost retransmise, când, cat a durat, întârzieri, mesaje pierdute, mesaje retransmise, din ce sistem interconectat vin mesajele (EES sau ETIAS) etc - Monitorizare asupra resurselor fizice si virtuale ale clusterelor - Monitorizarea metricelor prezentate de mașinile virtuale si soluțiile software instalate - Monitorizarea accesului in vederea administrării - Monitorizarea soluției de back-up - Alte componente instalate in soluție, pe care ofertantul le considera necesare pentru funcționare Urmare a desfășurării acestei etape vor putea fi actualizate Documentul de analiză detaliată și Planul de testare rezultate în etapa de analiză detaliată, urmare unor modificări minore survenite în alegerea soluției care nu vor implica adăugarea de noi cerințe utilizator. Livrabilele care vor rezulta ca urmare a finalizării etapei de Livrare, instalare și configurare componente de infrastructură sunt: - Procesul verbal de predare primire – conține lista detaliata a echipamentelor hardware predate și recepționate cantitativ de catre Autoritatea Contractantă însoțite certificatele de garanție, fișele tehnice și avizele de însoțire și lista de licențe livrate însoțite de certificatele de licențiere - Raport de livrare, instalare și configurare componente de infrastructură si software suport – conține specificațiile detaliate realizate pentru: - montarea corecta în locația Autorității Contractante - configurările făcute după instalarea fizică - schema logică a infrastructurii (ex: topologie de rețea, schemă de redundanță) - instalare software - configurare inițială software - informatii privind securitatea și controlul accesului |  |
| 13. | ## Implementare și testare în vederea acceptanței În cadrul acestei etape se vor derula activități de instalare si configurare a soluției software dezvoltate și activități de testare în vederea acceptanței pe mediul de producție. Serviciile de implementare și testare în vederea acceptanței vor acoperi cel puțin următoarele aspecte: - Instalare și configurare în mediul Autorității Contractante a soluției software realizate în etapa de dezvoltare software, în scopul derulării activităților de testare în vederea acceptantei - Testare în vederea acceptanței, astfel: - testare funcțională pe date relevante - testarea cerințelor non funcționale (pornire, oprire, balansare de servicii, monitorizare sisteme și aplicații, securitate, backup, de interoperabilitate, etc) - testare de performanta și de stres (timp de raspuns, volum de date, numar de utilizatori concurenți) - testare de securitate Toate testele se vor derula înainte de intrarea în producție a soluției de dispecerizare a mesajelor. Testarea în vederea acceptanței se va face de către Ofertant împreună cu reprezentanții Autorității Contractante. Testarea în vederea acceptanței urmărește testarea întregii soluții, din punct de vedere hardware si software, si al funcționalităților de redundanta locala si geografica, din punct de vedere al back-up-urilor soluțiilor, precum si al replicărilor intre cele doua datacentere. Se va realiza testarea soluției pe baza de simulatoare (vor fi puse la dispoziție de catre ofertant simulatoare de mesaje, ce vor avea forma identica cu cele transmise de NUI-uri, simulatoare ce vor transmite un minim de 200.000 de mesaje de test, pentru fiecare din beneficiarii (sistemele naționale ale instituțiilor) finali ai mesajelor. In aceasta faza se vor realiza scenarii de disfuncționalitate a echipamentelor și soluțiilor software. Livrabilele care vor rezulta ca urmare a finalizării etapei de implementare și testare în vederea acceptanței sunt: - Manual de utilizare - se adresează utilizatorilor și prezinta modul de funcționare a soluției de dispecerizare dezvoltate - Raport de testare – conține rezultatul activităților de testare pentru toate tipurile de activități de testare efectuate (testare funcționala pe date relevante, testarea cerințelor non funcționale, testare de performanta și de stres, testare de securitate). Raportul de testare va reflecta rezultatele rulării testelor în mediul Autorității Contractante. |  |
| 14. | ## Instruire Pentru a asigura implementarea eficientă a extinderii soluției de dispecerizare a mesajelor, instruirea personalului implicat este esențială. Ofertantul va asigura servicii de instruire a personalului din Autorității Contractante în vederea utilizării aplicațiilor și produselor software. Instruirea oferită personalului trebuie să asigure transferul de know-how necesar operării pentru ca Autoritatea Contractantă să poată utiliza în continuare produsul, asigurându-se în acest sens sustenabilitatea proiectului. Sesiunile de instruire se vor desfășura în limba română. Ofertantul, de comun acord cu Autoritatea Contractantă, va stabili necesarul de instruire pentru personalul implicat. Dacă pe parcursul derulării contractului, apare necesitatea instruirii unor utilizatori suplimentari, Ofertantul va asigura servicii de instruire și pentru aceștia din urmă, pentru grupe de minim 5 persoane. Livrabilele care vor rezulta ca urmare a finalizării etapei de instruire sunt: - Raport de instruire – conține informatii despre activitatea desfășurata și aspectele care s-au atins în timpul activității de instruire și eventual diplomele emise daca este cazul - Prezenta la curs – conține lista de participanți cu semnaturile acestora în zilele de instruire. |  |
| 15. | # 5. Managementul/Gestionarea Contractului ## 5.1. Gestionarea relației dintre Ofertant și Autoritatea Contractantă Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Ofertant și autoritatea contractantă este întâlnirea, care poate lua forma întâlnirii de început, a întâlnirilor pentru monitorizarea progresului privind contractul sau întâlniri pentru acceptarea rezultatelor contractului subsecvent. Începerea activității în cadrul contractului va fi formalizată printr-o întâlnire de demarare (kick ­ off meeting). Această întâlnire va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la depunerea garantiei de executie a contractului subsecvent și marchează efectiv începerea activităților în contract. Performanța Ofertantului va fi monitorizată și evaluată de către autoritatea contractantă pe durata implementării contractului pe baza indicatorilor de performanță menționați în continuare. Aceste informații vor fi utilizate inclusiv pentru eliberarea documentului constatator la finalul prestării serviciilor. |  |
| 16. | ## 5.2. Asigurarea Managementului de Proiect Managementul de proiect reprezintă punctul comun intre clienții și echipele de implementare si creează o viziune unica in vederea finalizării unui proiect de succes. Ramane la latitudinea Ofertantului modul în care realizează asigurarea managementului de proiect dar acesta trebuie să cuprindă cel puțin următoarele aspecte: - Planificare și organizare proiect - Managementul resurselor - Monitorizarea și controlul proiectului - Managementul schimbărilor - Managementul calității proiectului - Managementul livrărilor și al livrabilelor - Managementul comunicării - Managementul riscurilor - Managementul problemelor Ofertanții pot să folosească orice abordare sau metodologie de management de proiect pe care o consideră adecvată pentru executarea contractului, atât timp cât metoda aleasă de ei asigura cea mai înaltă calitate a muncii și îndeplinește sau depășește standardele de performanță stabilite. Ofertanții trebuie să se asigure că metodologia lor sprijină eficiența, promptitudinea, rentabilitatea și ca este flexibila, adaptabila și scalabilă din punct de vedere al efortului depus și documentației, la orice dimensiune de proiect. |  |
| 17. | ## 5.3. Rapoartele/documentele solicitate de la Ofertant Raportarea progresului se realizează în mod uzual în întâlnirile pentru monitorizarea progresului privind contractul. Înafara de progresul discutat în ședințele de proiect, Autoritatea Contractanta poate solicita rapoarte de progres ad-hoc, acestea fiind prezentate de Ofertant de regulă în 14 zile. Daca este solicitat, Ofertantul contribuie la elaborarea oricăror altor documente, precum notificări, acte adiționale, clarificări, etc. |  |
| 18. | ## 5.4. Livrabile În condițiile în care nu există alte precizări specifice formulate la nivelul fiecărui livrabil, se aplică aceste considerente generale. Livrabilele aferente fiecărei etape vor fi predate, în conformitate cu termenele stabilite în graficul de activități și vor fi înregistrate și semnate de reprezentanții Ofertantului și cei ai Autorității Contractante. Livrabilele trebuie transmise spre acceptare, în atenția responsabilului de contract al Autorității Contractante. Variantele intermediare vor fi circulate pentru analiză în format electronic. Autoritatea contractantă va notifica ofertantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerii livrabilelor, în scris și motivat, în termen de maxim 14 zile de la data primirii acestora. În aceste situații, Ofertantul va întreprinde în maxim 14 zile măsurile/demersurile care se impun în vederea remedierii aspectelor/deficiențelor semnalate de Autoritatea Contractantă. Toate livrabilele specificate în caietul de sarcini vor fi redactate și predate de către Ofertant în limba română. |  |
| 19. | ## 5.5. Acceptanta Livrabilelor Acceptanța este procesul prin care activitatea Ofertantului este aprobată de către Autoritatea Contractantă, pe baza regulilor și normelor de acceptare definite în contract și detaliate corespunzător în proiect. Prin mecanismul de acceptanta este recepționat și acceptat rezultatul muncii Ofertantului din timpul activităților de proiect. Autoritatea Contractantă va verifica modul de prestare a serviciilor în conformitate cu caietul de sarcini, din punct de vedere calitativ, cantitativ și al termenelor de livrare, în vederea emiterii Procesului Verbal de Receptie Cantitativă și Calitativă pentru livrabile. Termenul de emitere a Procesului Verbal de Receptie Cantitativă și Calitativă este de maxim 14 zile de la data la care livrabilele au fost transmise spre aprobare. Daca în termen de 14 zile de la data predării livrabilelor, Autoritatea Contractanta nu are solicitări cu privire la revizuire/respingerea livrabilului atunci se va efectua acceptanța livrabilelor de către autoritatea contractantă prin semnarea Procesului Verbal de Receptie Cantitativă și Calitativă. Dacă livrabilele nu au fost acceptate/revizuite/respinse în termenele maximale menționate mai sus, acestea se consideră acceptate implicit. |  |
| 20. | ## 5.6. Ipoteze și riscuri Autoritatea Contractantă pleacă de la următoarele ipoteze: - conținutul serviciilor solicitate este descris în mod explicit în Caietul de Sarcini; - corelația dintre resursele necesare și rezultatele așteptate este realistă; - începerea serviciilor se va realiza în perioada preconizată; - nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și desfășurarea în bune condiții a Contractului; - toate informațiile relevante și disponibile la nivelul Autorității Contractante pentru realizarea serviciilor vor fi puse la dispoziția Ofertantului; - Ofertantul va semna un acord de confidențialitate la momentul semnării Contractului și va respecta toate instrucțiunile privind utilizarea informațiilor confidențiale. În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile și ipotezele descrise în continuare. În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. Riscuri care pot fi identificate la momentul elaborării Caietului de Sarcini și riscuri care pot apărea în derularea contractului sunt următoarele: Nr. crt.; Risc; Măsuri de prevenire / contracarare; Responsabil pentru implementare măsuri. 1; Evenimente în plan politic și legislativ care pot aduce constrângeri în implementarea contractului; Pentru contracararea factorilor externi, autoritatea contractantă dispune de proceduri de sistem și proceduri operaționale care asigură funcționarea Instituției;; Autoritatea Contractantă. 2; Nepunerea/întârzierea punerii la dispoziția Ofertantului a informațiilor care vor face obiectul serviciilor de arhivare fizica și electronica, conform termenelor stabilite; Desemnarea unei echipe formate din reprezentanți implicați și responsabili desemnați de catre structurile organizatorice ale autorității contractante care sa ofere suportul necesar derulării în condiții optime a contractului; Autoritatea Contractantă. 4.; Întârzieri în prestarea serviciilor care ar putea afecta buna desfășurare a activității Autorității Contractante; Autoritatea Contractantă a prevăzut, în cuprinsul contractelor subsecvente, penalități pentru întârzierile intervenite în prestarea serviciilor; Autoritatea Contractantă Ofertant. 5; Lipsa comunicării eficiente între echipele de lucru ale Ofertantului și responsabilii desemnați din partea autorității contractante; Realizarea unui plan de comunicare adecvat care sa fie diseminat tuturor parților implicate și respectat de echipele de proiect - Întâlniri periodice pentru prezentarea stadiului proiectului, a activităților viitoare și de analiză a riscurilor; Autoritatea Contractantă Ofertant. 6; Evenimente sau obstacole intempestive care pot apărea pe durata de execuție a contractului; Comunicare pro activă, pe tot parcursul implementării contractelor subsecvente, astfel încât orice problemă întâmpinată să fie soluționată înainte de a avea repercusiuni negative asupra execuției proiectului; Autoritatea Contractantă Ofertant. 7; Întârzieri în efectuarea plăților pentru serviciile prestate; În cazul aprobării cu întârziere a bugetului pentru efectuarea plăților aferente contractelor subsecvente de servicii sau a întârzierilor în efectuarea plăților soluția preconizată consta în introducerea unor prevederi privind posibilitatea facturării parțiale, respectiv lunare; Autoritatea Contractantă. 8; Indisponibilitatea personalului de contact al autorității contractante și al Ofertantului în anumite perioade de implementare a contractului; Nominalizarea mai multor persoane de contact din partea Autorității Contractante, care să poată susține activitatea de colaborare cu personalul nominalizat al Ofertantului, chiar și în cazul absenței unui sau a mai multor persoane de contact; Autoritatea Contractantă Ofertant. |  |
| 21. | Ofertanții vor identifica și alte riscuri pe lângă cele prezentate de Autoritatea Contractantă și vor prezenta în propunerea tehnică măsurile propuse de remediere pentru toate riscurile existente. |  |
| 22. | # 6. Garanția Pe perioada garanției, service-ul este asigurat de care ofertant cu personalul specializat în acest domeniu. In perioada post garanție se va asigura asistenta tehnica și mentenanța prin contract de mentenanța. Perioada de garanție tehnica minima va fi cel puțin egala cu cea prevăzută de actele normative în vigoare la data prezentării ofertei (minim 36 luni). In aceasta perioada, Ofertantul trebuie sa rezolve orice neconformitate a soluției implementate în concordanta cu specificațiile acesteia. In cazul în care sunt necesare modificări în vederea asigurării funcționalităților implementate ale soluției, Ofertantul este obligat: - sa modifice/actualizeze aplicațiile componente ale soluției; - sa modifice/actualizeze și documentația soluției; - sa predea codul sursa a soluției modificate. - sa furnizeze codul sursa actualizat (așa cum a fost definit în caietul de sarcini) Autorității Contractante. Soluția implementată va respecta specificațiile funcționale, va fi fara erori și va rula fara întreruperi sau probleme de funcționare, în caz contrar Ofertantul avand obligația de a remedia erorile în cauza. Soluția implementată nu va avea vulnerabilități de securitate (referitoare la potențiale breșe pentru atacuri sau intruziuni în sistem); aceste aspecte vor fi detaliate de catre Ofertantul în documentația tehnica a soluției informatice. Aceste cerințe vor fi respectate pe toata perioada de de garantie. Ofertantul va îndeplini obligatoriu timpii de răspuns și rezoluțiile prezentați mai jos: Nivel de severitate; Timp de raspuns; Timp soluționare temporară; Timp soluționare finală. Critic; 2 ore lucratoare; 2 ore lucratoare; 1 zile lucratoare. Mediu; 2 ore lucratoare; 4 ore lucratoare; 2 zile lucratoare. Minor; 2 ore lucratoare; 3 zile lucratoare; 7 zile lucratoare. Timp de raspuns - Timpul maxim în care Ofertantul confirmă incidentul. Timp de soluționare temporară - Timpul trecut de la raportarea incidentului pana la implementarea unei soluții temporare. Timp de soluționare finală - Timpul trecut de la raportarea incidentului până la implementarea unei soluții permanente, testate. - Fereastra de garantie și suport tehnic: de luni pana vineri, intre orele: 08:00 – 18:00, în timpul zilelor lucratoare. - Tipurile incidentelor – definire: - Critic: una sau mai multe resurse din mediul de producție de la nivelul centrelor de date sau locațiilor din teritoriu sunt nefuncționale sau profund degradate, iar impactul acestui incident duce la imposibilitatea utilizării sistemului; - Mediu: impactul produs de degradarea uneia sau mai multor resurse de la nivelul centrelor de date sau locațiilor din teritoriu duce la scăderea performantei sau afectarea parțiala a unor funcționalități ale sistemului. Sistemul este funcțional pentru cea mai mare parte a scenariilor de utilizare. - Minor: impactul produs de degradarea uneia sau mai multor resurse de la nivelul centrelor de date sau locațiilor din teritoriu este redus sau exista soluție temporara. |  |
| 23. | # 7. Alte Cerințe ## 7.1. Resurse Materiale Pentru buna desfășurare a proiectului, Autoritatea Contractantă va asigura: - Sediul autorității contractante, precum și dotările necesare pentru echipa de proiect și desfășurării activităților acestora; - Liniile telefonice și sistemul de telefonie prin care se asigura accesul utilizatorilor la serviciile de suport - Mijloacele necesare pentru desfășurarea programelor de instruire „in huse” (sala de - training, videoproiector, planșa de proiecție etc.). Pentru buna desfășurare a proiectului, Ofertantul va asigura: - Sprijinul și echipamentele adecvate (hardware și software) pentru toți experții; - Servicii administrative suficiente, de secretariat și de interpretariat, pentru a da posibilitatea experților să se concentreze asupra responsabilităților principale; - Spațiul de lucru aferent desfășurării activităților experților principali și secundari (dacă - este cazul); - Consumabilele de birou. |  |
| 24. | ## 7.2. Codul sursă Toate informațiile necesare vor fi puse la dispoziția Ofertantului după semnarea contractului. Dezvoltările software (codul sursă) rezultate din prestarea serviciilor în cadrul acestui contractului sunt proprietatea Autorității Contractante. Ofertantul va asigura o copie actualizată permanent a codului sursă explicitat al sistemului, precum și a structurii bazelor de date și a procedurilor aplicate în sistem pe care o va pune la dispoziția MAE după fiecare actualizare. |  |
| 25. | ## 7.3. Obligații privind condițiile de muncă și protecția muncii Ofertantul este obligat în prezentarea ofertei sale să tina seama de respectarea obligațiilor privind condițiile de muncă și protecția muncii, securitate și sănătate în muncă. Aceste reglementări trebuie respectate pe tot parcursul desfășurării contractului. |  |
| 26. | ## 7.5.Conflictul de interese Toți experții propuși trebuie să fie independenți și liberi de conflicte de interese cu privire la responsabilitățile care le sunt acordate. Niciun angajat al Ofertantului nu poate să lucreze în cadrul prezentului contract, fără a respecta principiile privind nediscriminarea, tratamentul egal și lipsa unui posibil conflict de interese, conform legislației naționale și comunitare în acest domeniu. Experții implicați în contract nu vor fi în conflict de interese cu responsabilitățile lor și/sau cu activitatile pe care le vor desfășura. Ofertantul va lua toate măsurile necesare pentru evitarea oricărui conflict de interese în cazul experților, asigurându-se că niciunul dintre aceștia nu are vreun interes de natură patrimonială sau nepatrimonială în legătură cu acesta. Totodată, Ofertantul va lua toate măsurile pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a contractului și va informa în cel mai scurt timp Autorității Contractante asupra oricărei situații care constituie un conflict de interese și care a apărut pe parcursul implementării. În acest sens, Ofertantul se va asigura și că niciunul dintre experții implicați în contract nu desfășoară activități de natură politică și/ sau electorală pe perioada derulării contractului, până la finalizarea acestuia. |  |
| 27. | # 8. Ofertare ## 8.1. Modul de organizare al ofertei Oferta este formată din propunerea tehnică și propunerea financiară. Propunerea tehnică trebuie să conțină următoarele informații: - Detalierea metodologiei de derulare a activităților din contract - Lista experților propuși pentru realizarea contractului, demonstrarea modului în care aceștia îndeplinesc cerințele, CV-urile acestora și documentele justificative privind experiența similară. În vederea facilitării stabilirii corelării între propunerea tehnică și abordarea metodologică, ofertantul va prezenta un tabel care va cuprinde cerințele privind abordarea metodologică și demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe prin prezentarea aspectelor relevante conținute în Oferta tehnică. Ofertele care nu vor prezenta dovezi că îndeplinesc cerințele minime pentru acest factor de evaluare, vor fi descalificate. Abordarea propusa trebuie să se bazeze pe o serie de metodologii, metode și /sau instrumente testate (instrumentele folosite au fost utilizate în alte proiecte), recunoscute (metodele si/sau instrumentele sunt descrise în literatura de specialitate) și care demonstrează o foarte bună înțelegere a contextului, respectiv a particularității sarcinilor stabilite în caietul de sarcini, în corelație cu aspectele cheie, precum și cu riscurile și ipotezele identificate. Ofertanții trebuie să prezinte în cadrul propunerii tehnice descrierea detaliată a metodologiei abordate pentru derularea acestui proiect ținând cont de solicitările din Caietul de sarcini. Astfel se va detalia modalitatea prin care se vor realiza toate activitatile de proiect solicitate, precum și metodologia de management de proiect. Ofertanții trebuie sa întocmească propunerea tehnică și financiară cu respectarea prevederilor stabilite în cadrul fișei de date a achizițiilor din cadrul documentației de atribuire. Ofertantul trebuie să răspundă punctual la toate cerințele cuprinse în prezentul caiet de sarcini și să detalieze în cadrul propunerii tehnice modalitatea și mijloacele concrete prin care serviciile ofertate îndeplinesc aceste cerințe, astfel încât comisia de evaluare să aibă posibilitatea evaluării acesteia în mod obiectiv. |  |
| 28. | ## 8.2. Experții solicitați pentru îndeplinirea contractului Calificări şi aptitudini Fiecare ofertant va prezenta documente justificative în vederea îndeplinirii cerinței cu privire la calificările, abilitățile și experiența membrilor echipei de experți tehnici. Cerințe minime: - studii universitare finalizate cu diploma de licență, examen de diplomă sau echivalent; - experiență profesională generală de minim 5 ani, demonstrată prin prezentarea de documente-suport relevante care atestă experiența profesională, care pot fi: fișa de post, contractul de muncă, recomandarea sau orice alte documente similare; - experiență specifică – participarea în minim 2 contracte/proiecte în care a prestat activitățile aferente fiecărui rol solicitat în prezenta procedură, demonstrată prin prezentarea de documente-suport relevante care atestă experiența profesională care pot fi: fișa de post, contractul de muncă, recomandarea, etc; - deținerea de competențe pentru fiecare categorie de personal solicitat, dovedite prin certificări profesionale relevante, eliberate de organisme de certificare recunoscute național și/sau internațional, a căror obținere presupune parcurgerea unui program de formare finalizat prin susținerea unui examen de certificare standardizat. Nu sunt acceptate certificate eliberate în urma participării la cursuri, seminarii sau workshop-uri fără evaluare finală. - declarație privind disponibilitatea în vederea realizării obiectivelor contractului, dacă expertul propus nu este angajat al ofertantului. Operatorul economic va prezenta copii după diplome, certificări profesionale relevante, eliberate de organisme de certificare recunoscute național și/sau internațional, a căror obținere presupune parcurgerea unui program de formare și/sau susținerea unui examen de certificare standardizat, pentru dovedirea capacității acestora de a implementa fiecare activitate a solicitată și de a aplica metodele și tehnicile de analiză menționate în oferta tehnică. Se va anexa la propunerea tehnică, declarația de disponibilitate a fiecărui expert, semnată de fiecare dintre aceștia. Totodată, ofertanții vor prezenta în ofertă, o declarație prin care se obligă să execute contractul folosind experții tehnici prezentați în cadrul ofertei. Operatorul economic nu va face schimbări de personal fără aprobarea AC. Operatorul economic va propune unul sau mai mulți experţi alternativi în cel mult 7 zile de la momentul indisponibilităţii unuia dintre membrii echipei tehnice. Înlocuirea se face printr-o Notificare din partea autorității contractante. Înlocuirea personalului va fi acceptată numai în cazuri excepţionale (de ex.: în caz de deces, caz de boală sau accidente, demisie sau ineficienţă în activitatea desfășurată). Noii experți vor corespunde întru totul cerințelor din Documentația de atribuire și vor îndeplini cel puțin nivelul de experiență al expertului pe care îl înlocuiește. Experienţă profesională specifică relevantă Pentru ca oferta să fie conformă, fiecare expert trebuie să dețină experiența similară dovedită prin participarea în cel puţin 2 proiecte/contracte în care a îndeplinit activități similare cu cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract. Ofertele care nu vor prezenta dovezi că îndeplinesc cerințele minime pentru acest factor de evaluare, vor fi declarate neconforme. Acordarea punctajului aferent expertilor propusi, se va realiza conform celor precizate mai jos. In vederea îndeplinirii cerinței privind experienta similară a experților propuși, se vor prezenta documente suport din care să rezulte experiența, cum ar fi fise de post, contracte de muncă, recomandări, etc. din care să reiasă experiența similară dobândită. Componenta tehnică - 60 puncte, din care: Experiența experților propuși: 40 puncte Abordare și metodologie : 20 puncte |  |
| 29. | Nr. Crt.; Expert solicitat; Cerințe minime solicitate pentru experți/ Factori de evaluare. 1.; Expert analist de sistem – 1 expert Maxim 5 puncte; Are atribuții privind analiza proceselor de lucru (business analysis) conform unei metodologii de lucru recunoscute, realizarea documentației de analiză și specificații a soluției, realizarea manualelor de utilizare a soluției, suport pentru utilizatorii cheie din partea beneficiarului în timpul testelor funcționale, documentarea întregului proces de analiză. Experiența similară dovedită va fi punctată cu maxim 5 puncte, astfel: - 3 - 4 proiecte, se acordă 2 puncte - 5 - 6 proiecte, se acordă 3 puncte - peste 7 proiecte, se acordă 5 puncte.. 2.; Expert implementare – 1 expert Maxim 5 puncte; Responsabil cu analiza datelor și a necesităților de analiză și raportare pe baza analizei generale de business, cu crearea modelelor de date/meta date pentru analiză și raportare, activități de proiectare, dezvoltare și implementare a soluției, dezvoltarea rapoartelor, documentarea soluției. Experiența similară dovedită va fi punctată cu maxim 15 puncte, astfel: - 3 - 4 proiecte, se acordă 2 puncte - 5 - 6 proiecte, se acordă 3 puncte - peste 7 proiecte, se acordă 5 puncte.. 3.; Expert arhitect infrastructură hardware - 1 expert - Maxim 5 puncte; Responsabil cu întocmirea planurilor de instalare și punere în funcțiune a sistemului instalarea și configurarea echipamentelor hardware, supervizarea funcționării echipamentelor în perioada testelor, suport pentru soluționarea problemelor tehnice pentru echipamentele hardware, elaborarea documentației cu privire la echipamentele hardware, inclusiv a documentației de administrare, crearea arhitecturii generale hardware pe baza echipamentelor ofertate și rețeaua existentă de la beneficiar, proiectarea detaliată a arhitecturii rețelei pentru sistemul nou implementat, elaborarea planului de instalare și configurare în raport cu constrângerile tehnice și corelat cu componentele software ale sistemului, elaborarea documentației de configurare a tuturor elementelor rețelei, documentarea rezultatelor testării. Experiența similară dovedită va fi punctată cu maxim 5 puncte, pentru fiecare expert propus, astfel: - 3 - 4 proiecte/contracte, se acordă 2 puncte - 5 - 6 proiecte/contracte, se acordă 3 puncte - peste 7 proiecte/contracte, se acordă 5 puncte.. 4.; Expert arhitectura comunicatii – networking - 1 expert - Maxim 5 puncte; Expertul arhitectură comunicații - networking, are atribuții privind proiectarea detaliată a arhitecturii de rețea pentru sistemul nou creat, elaborarea planului de instalare și configurare in raport cu constrângerile tehnice si corelat cu celelalte componente ale sistemului, realizarea instalarea și configurarea echipamentelor de comunicații, elaborarea documentației și modul de configurarea al echipamentelor de rețea, elaborarea documentației de testare a componentei de comunicații, participă la testarea echipamentelor de comunicații si documentează rezultatele testării, asigură suportul tehnic post-implementare pentru echipamentele de comunicații. Experiența similară dovedită va fi punctată, cu maxim 5 puncte, pentru expertul propus, astfel: - 3 - 4 proiecte/contracte, se acordă 2 punct - 5 - 6 proiecte/contracte, se acordă 3 puncte - peste 7 proiecte/contracte, se acordă 5 puncte.. 5.; Expert infrastructura back-up - 1 expert - Maxim 5 puncte; Este responsabil cu proiectarea detaliată a arhitecturii soluției de salvare si restaurare date pentru noul sistem implementat, elaborare plan de instalare si configurare in raport cu constrângerile tehnice si corelat cu celelalte componente ale sistemului, realizează instalarea si configurarea soluției software de salvare și restaurare date, elaborează documentația și modul de configurare al soluției de salvare si restaurare date din cadrul contractului, elaborează documentația de testare a componentei de backup din cadrul contractului, realizează testarea componentei de backup si documentează rezultatele testării, asigură suportul tehnic post-implementare pentru soluția de salvare si restaurare date din cadrul proiectului. Experiența similară dovedită va fi punctată, cu maxim 5 puncte, pentru expertul propus, astfel: - 3 și 4 proiecte/contracte, se acordă 2 puncte - 5 și 6 proiecte/contracte, se acordă 3 puncte - peste 7 proiecte/contracte, se acordă 5 puncte.. 6.; Manager de proiect - Maxim 15 puncte; Este punct principal de contact pentru comunicarea cu beneficiarul. Asigură managementul proiectului conform unei metodologii recunoscute, respectiv activități de organizare a proiectului, planificare, execuție, monitorizare, control și închidere a proiectului, coordonarea echipei de implementare pentru realizarea activităților de analiză, design, dezvoltare, configurare, testare, implementare, integrare, instruire, asistență tehnică, etc., implementarea și gestionarea calității serviciilor IT în raport cu necesitățile proiectului și ale beneficiarului, alocarea resurselor proiectului împreună cu coordonatorii tehnici de proiect. Experiența similară dovedită va fi punctată, cu maxim 15 puncte, astfel: - 3 - 4 proiecte, se acordă 5 puncte - 5 - 6 proiecte, se acordă 10 puncte - peste 7 proiecte, se acordă 15 puncte.. |  |
| 30. | - Factorul de evaluare nr. 2 - Abordare Metodologică - 20 puncte În vederea facilitării stabilirii punctajului pentru factorul de evaluare Abordarea Metodologică, ofertantul va prezenta un tabel care va cuprinde cerințele pentru acordarea punctajului și demonstrarea îndeplinirii acestor cerințe prin prezentarea aspectelor relevante conținute în Oferta tehnică. Denumire factor de evaluare; Algoritm de calcul; Calificativ; Punctaj. Abordarea propusă pentru implementarea contractului; Abordarea propusa se bazează în mare măsură pe o serie de metodologii, metode și /sau instrumente testate (instrumentele folosite au fost utilizate în alte proiecte), recunoscute (metodele si/sau instrumentele sunt descrise in literatura de specialitate) si care demonstrează o foarte bună înțelegere a contextului , respectiv a particularității sarcinilor stabilite in caietul de sarcini, în corelație cu aspectele cheie, precum si cu riscurile si ipotezele identificate.; Foarte bine; 20 puncte. Abordarea propusa se bazează parțial pe metodologii, metode si /sau instrumente testate (instrumentele folosite au fost utilizate in alte proiecte), recunoscute (metodele si/sau instrumentele sunt descrise in literatura de specialitate) si care demonstrează înțelegerea contextului, respectiv a particularității sarcinilor stabilite in caietul de sarcini, în corelație cu aspectele cheie, precum si cu riscurile si ipotezele identificate.; Bine; 15 puncte. Abordarea propusă nu are la bază metodologii, metode si /sau instrumente testate (instrumentele folosite au fost utilizate in alte proiecte), recunoscute (metodele si/sau instrumentele sunt descrise in literatura de specialitate) si care demonstrează înțelegerea contextului, respectiv a particularității sarcinilor stabilite in caietul de sarcini, în corelație cu aspectele cheie, precum si cu riscurile si ipotezele identificate.; Acceptabil; 10 puncte. |  |
| 31. | ## 8.3. Plan de lucru pentru activitățile/serviciile solicitate Graficul de implementare se va realiza pentru toate serviciile solicitate. În graficul de implementare vor fi evidențiate termenele aferente procesului de recepție/aprobare livrabile; Se vor respecta întocmai termenele impuse prin caietul de sarcini, precum și cerințele formularului de ofertă. Graficul va fi prezentat în forma solicitată, anexa la ofertă, în rubrica prevăzută în SEAP. |  |

Data completării : [ZZ.LL.AAAA]

______________________________,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ___________________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele __________________________  (denumirea/numele operatorului economic)