Contract de lucrări

Nr. ______/_______

# PĂRŢILE CONTRACTANTE:

- …… cu sediul în …….., înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.	,

cod  unic  de  înregistrare  …….,  având  contul  de  virament  nr…….,  deschis  la Trezoreria	, reprezentată prin, în calitate de Beneficiar

# şi

- …… cu sediul în …….., înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.	,

cod unic de înregistrare ……., având contul de virament nr……., deschis la Trezoreria ..............., reprezentată prin	, în calitate de Executant

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, a Hotărârii de Guvern nr. 365/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi în baza Raportului Procedurii nr………. privind atribuirea contractului de Execuția lucrărilor pentru implementare invesitiții publice: REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA ȘOPOT, JUDEȚUL DOLJ, s-a încheiat prezentul contract de execuţie:

# OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1.1. Obiectul prezentului contract îl constituie execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţii Execuția lucrărilor pentru implementarea investiției publice:	REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA ȘOPOT, JUDEȚUL DOLJ.

# PREŢUL CONTRACTULUI

Art.2.1. Valoarea totală a contractului este de	lei fără TVA.

Art.2.4. (1) Determinarea preţului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situaţiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiţionale la acesta, însuşită de executant, diriginte de şantier şi aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adiţional la contract.

(2) Preţul final al contractului de achiziţie publică de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici iniţiali/actualizaţi, după caz, aferenţi obiectivului/proiectului de investiţii care face obiectul contractului, aprobaţi potrivit legii în condițiile OUG nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

# MODALITĂŢI DE PLATĂ

Art.3.1. Decontarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract se va efectua astfel:

- prin plăţi parţiale ce se vor efectua lunar, în baza facturii emise de Executant însoţită de situaţia de plată. La prima plată se va prezenta şi Ordinul de începere;

- prin plăţi directe către Subcontractant, pentru partea/părţile din contract ce revin acestuia, atunci când acesta îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, în baza facturii emise însoţită de situaţia de plată, confirmată/semnată şi de către Executant că şi-a îndeplinit obligaţia asumată prin Contractul de subcontractare;

- plata finală se va face după încheierea recepţiei la terminarea lucrărilor, în baza facturii emisă de Executant/Subcontractant însoţită de situaţia de plată şi procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

- decontarea se va face în termen de maxim 60 de zile de la data acceptării facturii la plată la autoritatea contractantă, însoțită de toate documentele necesare pentru obținerea vizei "Bun de plată" conform Ordinului nr. 1792 din 24 decembrie 2002.

Art.3.2. Documentele ce însoţesc factura vor fi acceptate numai după însuşirea acestora de către diriginţi de şantier şi Beneficiar, prin semnături.

Art.3.3. Suma datorată în baza Contractului va fi calculată prin aplicarea preţurilor unitare cantităţilor real executate pentru articolele respective conform Contractului.

Art.3.4. Cantităţile prevăzute în Lista de Cantităţi sunt cantităţi estimate şi nu vor fi considerate cantităţi reale şi corecte ale Lucrărilor ce vor fi executate de Antreprenor la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Contract.

Art.3.5. Ajustarea contractului prevăzută la art. 20 se va realiza la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru preţul materialelor, până la finalizarea şi recepţionarea lucrărilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepţiei, pe baza situaţiilor de lucrări însuşite de executant, diriginte de şantier şi autoritatea/entitatea contractantă, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului.

Art.3.6. În cazul notelor de comandă suplimentară luna de bază pentru ajustarea costului materialelor este luna încheierii contractului pentru cantităţile suplimentare care au echivalent în oferta iniţială, respectiv luna încheierii actului adiţional pentru cantităţile suplimentare care nu au echivalent în oferta iniţială.

# DURATA CONTRACTULUI

Art.4.1. Durata de execuţie a contractului este de  15 luni calendaristice, de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor de către beneficiar.

Art.4.2. Pe durata contractului se pot emite ordine de începere / sistare. În funcție de alocările bugetare, durata contractului poate fi prelungită la inițiativa autorității contractante.

Art.4.3. Prezentul contract se consideră încetat după efectuarea Recepţiei finale pentru lucrările executate, dar numai după expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie acordată lucrărilor (….. luni).

Art.4.4. În situația în care autoritatea contractantă nu pune la dispoziție amplasamentul și nu emite Ordinul de Începere al lucrării, în termen de 30 de zile lucrătoare de la constituirea GBE, conform art. 5.20 și 5.21 Contructorul are dreptul la prelungirea Duratei de Execuţie proportional cu durata întârzierii autorității contractante.

# OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Obligaţiile Executantului :

Art.5.1. Va executa lucrările corespunzător şi în conformitate cu prevederile prezentului Contract, a propunerii tehnice prezentate în cadrul procedurii, ale Proiectului tehnic şi Detaliilor Tehnice de Execuţie şi ale documentaţiei pentru obţinerea avizelor. Executantul va asigura în totalitate supravegherea, forţa de muncă, materialele, echipamentele şi utilajele necesare execuţiei lucrărilor.

Art.5.2. Va demara execuția lucrărilor în maxim 2 săptămâni de la emiterea ordinului de începere al lucrărilor, verificarea amplasamentului înainte de începerea lucrarilor.

Art.5.3. Va transmite Beneficiarului, pentru aprobare, numele şi referinţele persoanei autorizate să primească instrucţiuni în numele Executantului. Va colabora cu diriginţii de şantier, cu Proiectantul şi cu Beneficiarul.

Art.5.4. Va convoca factorii care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor.

Art.5.5. Va asigura nivelul de calitate corespunzător sistemului propriu de calitate şi a cerinţelor impuse de Proiectant şi Beneficiar.

Art.5.6. Va utiliza în execuţie numai produsele şi materialele prevăzute în proiect certificate sau agrementate tehnic, însoţite de certificate de calitate. Agrementele tehnice şi certificatele de calitate ale produselor şi materialelor utilizate de către Executant pentru realizarea lucrărilor vor fi anexate la Cartea Tehnică a lucrării.

Art.5.7. Va soluţiona neconformităţile numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul beneficiarului şi însuşite de diriginţii de şantier.

Art.5.8. Va răspunde, alături de proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanţii şi furnizorii de materiale şi produse pentru construcţii, responsabilul tehnic cu execuţia autorizat, dirigintele de şantier autorizat, expertul tehnic atestat, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei.

Art.5.9. Va avea întreaga responsabilitate pentru grija faţă de lucrări de la data începerii până la data recepţiei lucrărilor de către Beneficiar. Dacă se produc pierderi sau sunt aduse daune lucrărilor în perioada menţionată mai sus, Executantul va remedia aceste pierderi sau daune astfel încât lucrările să fie conforme cu prevederile Contractului, a ofertei tehnice prezentate în cadrul procedurii, ale Proiectului tehnic şi Detaliilor Tehnice de Execuţie şi ale documentaţiei pentru obţinerea avizelor. Remedierea se va face de către Executant pe propria cheltuială, în maxim 4 săptămâni, ceea ce priveşte defectele calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii. Acest termen poate fi depășit doar în situația în care condițiile metero nu permit remedierea în termenul de mai sus.

Art.5.10. Va respecta toate prevederile legale în vigoare care conţin reglementări referitoare la protecţia muncii, cerinţe de securitate şi sănătate în muncă şi asigurări pentru daune, prejudicii sau accidente, prin luarea tuturor măsurilor de semnalizare a zonei de lucru, de protejare a personalului propriu, etc.

Art.5.11. Va asigura garanţia lucrărilor executate pe o perioadă de	luni

de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Art.5.12. Va solicita recepția numai a lucrărilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat beneficiarului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei.

Art.5.13. Va remedia, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie cat si in perioada de garantie stabilita conform legii.

Art.5.14. Va prezenta Cartea Tehnică a lucrării la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor către Beneficiar.

Art.5.15. Executantul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciul cauzat terţilor din culpa sa pe parcursul derulării contractului. Beneficiarul va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor, de către Executant, ca urmare a execuţiei prezentului contract, cu excepţia cazului în care prejudiciul este consecinţa îndeplinirii unei instrucţiuni exprese primite din partea Beneficiarului.

Art.5.16. Va sesiza în termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in Construcții, lucrari publice, urbanism și amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor.

Art.5.17. Va readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor.

Art.5.18. Este răspunzator de exactitatea şi legalitatea datelor înscrise în facturi, şi se obligă să restituie sumele încasate necuvenit şi foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controlului organelor abilitate (C.F.I., C.F.P., Curtea de Conturi).

Art.5.19. Executantul are obligația de a demara execuția lucrărilor în maxim 2 săptămâni de la emiterea ordinului de începere al lucrărilor și de a executa lucrările în ordinea și succesiunea declarată în Graficul Gantt, parte din documentația tehnica.

Art.5.20. Terenul ce urmează a fi pus la dispoziție pentru organizare de șantier și depozitare material rezultate din sapaturi/desfaceri va fi comunicat, ulterior semnării contractului de lucrări, în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la constituirea GBE.

Art.5.21. Ordinul de Începere al lucrării va fi emis în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la constituirea GBE.

Art.5.22. Odată cu înaintarea hotărârii de consiliu local se va pune la dispoziție amplasamentul, se va oferi dreptul de acces pe amplasament și se va realiza predarea amplasamentului lucrării și organizării de șantier.

Art.5.23. Executantul se obligă să asigure disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la prezentul proiect de investiții cu ocazia solicitărilor de clarificare/misiunilor de audit/control ale finanțatorului, respectiv Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, sau de alte structuri de competențe în control și recuperare a debitelor.

Art.5.24. Executantul are obligația arhivării și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului, în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul financiar UE-Euratom-2018/1.046, respectiv 5 ani de la data finalizării obiectivului de investiții.

Art.5.25. Executantul are obligația punerii la dispoziție a tuturor documentelor/informațiilor necesare depunerii cererilor de transfer.

Art.5.26. Executantul se obligă să respecte măsurile descrise în proiectul de autorizare a construcțiilor, respectiv de execuție în ceea ce privește respectarea principiilor DNSH:

- Cantitate de materiale desființate	mc/mp

- Cantitate de materiale reutilizate	mc/mp

- Cantitate de materiale reciclate	mc/mp

- Cantitate de deșeuri	mc/mp

Art.5.27. Contractantul este obligat sa cunoasca si sa aplice  toate  cerintele privind implementarea principiului "Do No Significant Harm" - DNSH, conform Ghid Specific din 24 martie 2022 privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă.

# Obligaţiile Beneficiarului

Art.5.13. Va pune la dispoziţia Executantului informaţiile referitoare la Proiectul de execuţie, astfel încât acesta să-şi poată desfăşura activitatea în condiţii optime.

Art.5.14. Va emite Ordin de începere pentru execuţia lucrărilor şi ordin de sistare, dacă este cazul.

Art.5.15. Va recepţiona lucrările şi va semna procesul verbal de recepţie în prezenţa Executantului, conform prevederilor HG nr. 273/1994, modificată prin HG nr. 343/2017.

Art.5.16. Va nominaliza personalul propriu pentru urmărirea contractului

şi va indica Executantului persoanele desemnate pentru control şi verificări.

Art.5.17. În situația în care autoritatea contractantă nu pune la dispoziție amplasamentul și nu emite Ordinul de Începere al lucrării, în termen de 30 de zile lucrătoare de la constituirea GBE, conform art. 5.20 și 5.21 Contructorul are dreptul la prelungirea Duratei de Execuţie proportional cu durata întârzierii autorității contractante.

Art.5.17. Va supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor prin diriginţi de şantier care vor stabili conformitatea lucrărilor cu specificaţiile cuprinse în proiect. Părţile contractante au obligaţia de a se înştiinţa una pe cealaltă asupra identităţii reprezentanţilor lor pentru acest scop.

# DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Art.6.1. Documentele prezentului contract sunt în condițiile art. 147 din HG nr. 395/2016:

- oferta tehnică şi financiară, proiectul tehnic (PT), AC, DDE inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor tehnice și financiare;

- graficul de execuţie fizic, Gantt;

- garanţia de bună execuţie (dacă este cazul);

- angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ (dacă este cazul);

- contractul încheiat cu subcontractantul (dacă este cazul);

- acordul de asociere (dacă este cazul).

Art.6.2. Documentele enumerate la art.6.1 alcătuiesc contractul şi trebuie considerate ca documente care se explicitează reciproc, reprezentând anexe ale prezentului contract şi fac parte integrantă din acesta. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

# ÎNCEPEREA ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR.

Art.7.1. (1) Executantul are obligaţia de a începe executarea lucrărilor de la data prevăzută în Ordinul de începere.

(2) Lucrările ce fac obiectul prezentului contract trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie prezentat în ofertă, revizuit ulterior şi să fie finalizate la data stabilită.

Art.7.2. În cazul în care, Beneficiarul constată pe parcursul desfăşurării lucrărilor că acestea nu sunt în concordanţă cu graficul de execuţie prezentat în ofertă, la cererea acestuia, Executantul va prezenta un grafic revizuit în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

Art.7.3. Graficele revizuite se vor constitui anexe la prezentul contract nefiind necesară adiţionarea acestuia, cu condiţia respectării duratei totale de execuţie.

Art.7.4. (1) Beneficiarul are dreptul de a supraveghea prin diriginţii de şantier autorizaţi desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia și șeful de șantier din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea beneficiarului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului beneficiarului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

Art.7.5. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de execuţie a lucrărilor prin diriginţii de şantier pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din proiectul tehnic (PT), AC, DDE şi din propunerea tehnică şi financiară.

Art.7.6. (1) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(2) Probele neprevăzute şi comandate de beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Art.7.7. (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea beneficiarului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica beneficiarul, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate de către diriginţii de şantier.

Art.7.8.  Executantul  are obligaţia de a dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția beneficiarului și de a reface această parte/părți de lucrare, dacă este cazul în condițiile legii.

# FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Art.8.1. (1) La terminarea execuţiei lucrărilor în conformitate cu prevederile HG nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare, Executantul are obligaţia de a înştiinţa Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie pentru a consitui şi convoca comisia de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate şi confirmate, cât şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remedierea şi finalizarea lor. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Executantului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.

Art.8.2. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului conform proiectului aprobat. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia, în acest ultim caz motivându-şi decizia.

Art.8.3. (1) Recepţia lucrărilor ce constituie obiectul prezentului contract, se va realiza în conformitate cu toate reglementările legale specifice, în vigoare la data efectuării recepţiei.

- Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

- Autoritatea contractantă se obligă să convoace comisia de recepție a lucrărilor în termen de 15 zile de la data la care contructorul a anunțat finalizarea lucrărilor și a pus la dispoziție toate documentele elaborării cărții tehnice, documentele necesare obținerea vizei "Bun de plată" conform Ordinului nr. 1792 din 24 decembrie 2002.

# PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR

Art.9.1. Perioada de garanţie acordată lucrărilor este de ........ luni şi curge de la data recepţiei efectuate la terminarea lucrărilor şi se prelungeşte cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă.

Art.9.2. În perioada de garanţie Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Beneficiar, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea prevederilor contractuale.

Art.9.3. Staţionarea în cadrul termenului de garanţie prelungeşte corespunzător perioada de garanţie. Prin staţionare în cadrul termenului de garanţie se înţelege timpul scurs de la data actului de sesizare a defectului până la data procesului verbal de stingere a reclamaţiei în perioada de garanţie.

Art.9.4. (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de beneficiar, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuială proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

- utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

- neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

Art.9.5. În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute la art.9.4., Beneficiarul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Beneficiar de la Executant și/sau reținute din sumele cuvenite acestuia.

Art.9.6. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

# GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE

Art.10.1. Garanţia de bună execuţie este de 10% din preţul contractului, fără TVA, reprezentând garanţia furnizată de către Executant în scopul asigurării Beneficiarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.

Art.10.2. Executantul va transmite dovada deschiderii contului garanţiei de bună execuţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de ambele părţi.

Art.10.3. Garanţia de bună execuţie se va constitui în conformitate cu prevederile art. 154 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

# virament bancar;

- instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:

- scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau

din alt stat;

- scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

- asigurări de garanţii emise:

- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

- depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

- reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie;

# combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanţiei de bună execuţie.

Art.10.4. Restituirea garanţiei de bună execuţie se va face în condițiile art. 1542 din Legea nr. 98/2016, după cum urmează:

- 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

În toate cazurile restituirea se va face ca urmare a solicitării scrise a Executantului. Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv, de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate.

Art.10.5. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, dacă Executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Beneficiarul are obligaţia de a comunica acest lucru Contractantului/Executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. Neîndeplinirea obligaţiilor în termen de 15 zile de la primirea comunicării îl îndreptăţeşte pe Beneficiar să emită pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie.

Art.10.6. În cazul în care Executantul nu constituie garanţia de bună execuţie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de către ambele parţi contractante, autoritatea contractantă are dreptul să rezilieze prezentul contract, de plin drept, fără nici o altă formalitate prealabilă de punere în întârziere.

# RECEPŢIA LUCRĂRILOR

Art.11.1. (1) Recepţia se va face după cum urmează:

- recepţia la terminarea lucrărilor;

- recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor.

(2) Numirea şi convocarea comisiei de recepţie se va face de către  Beneficiar în condiţiile prevăzute în HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

Art.11.2. Executantul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată corespunde cantitativ şi calitativ reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii, care ar diminua sau chiar ar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare în conformitate cu angajamentele asumate.

Art.11.3. Contractul se consideră încheiat după efectuarea recepţiei finale pentru lucrările executate, dar numai după expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie acordată.

# ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.12. Contractul încetează în următoarele situaţii:

- prin acordul părţilor;

- la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu se va prelungi;

- în caz de faliment, dizolvare sau lichidare a Executantului;

- în caz de forţă majoră.

# REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.13.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi şi neremedierea acestei situaţii în termen de 15 zile dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune interese.

Art.13.2. În cazul denunţării unilaterale a contractului, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a acestuia.

Art.13.3. Beneficiarul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 5 zile Contractantului/Executantului,  fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

- Executantul nu	execută contractul	în conformitate cu obligaţiile asumate prin ofertă și Documentația de atribuire (inclusiv clarificări);

- Executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către beneficiar sau de către reprezentantul său autorizat;

- întârzieri în începerea sau finalizarea lucrărilor atât de mari încât finalizarea lucrărilor în perioada stabilită potrivit prevederilor prezentului contract este imposibilă;

- Executantul subcontractează lucrările sau atribuie contractul sau părţi ale contractului şi/sau permite subcontractanţilor, alţii decât cei menţionaţi în prezentul contract, să realizeze lucrările, fără a avea acordul scris al beneficiarului;

- Executantul a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul - sindic;

- Executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu

exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

- împotriva contractantului/executantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;

- are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;

- apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului;

- Executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele.

- Executantul dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:

- a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu contractul;

- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu contractul, sau dacă oricare din membrii personalului executantului, agenţi sau subcontractanţi dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf;

- Executantul nu începe lucrările fără să aibă motiv justificat sau nu a refăcut o lucrare după primirea dispoziţiei scrise date de beneficiar;

- Executantul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe amplasamentul lucrării;

- Executantul neglijează în mod flagrant, culpabil şi repetat să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, deşi a fost notificat de beneficiar;

- Executantul a abandonat lucrarea şi/sau contractul.

- Executantul nu demarează lucrările în temen de 14 zile calendaristice de la emiterea ordinului de începere al lucrărilor.

Art.13.4. Opţiunea beneficiarului de a rezilia contractul nu va prejudicia nici un alt drept al său prevăzut în contract sau alt drept.

Art.13.5. După reziliere Executantul va părăsi şantierul şi va preda reprezentatului beneficiarului toate bunurile achitate prin organizarea de șantier, toate documentele necesare cărții tehnice a construcției.

Art.13.6. După reziliere, beneficiarul poate finaliza lucrările prin forţe proprii şi/sau cu alte entităţi. Beneficiarul şi aceste entităţi vor putea folosi apoi bunurile, documentele executantului.

Art.13.7. Beneficiarul va transmite o înştiinţare prin care utilajele contractantului/executantului şi lucrările provizorii vor fi restituite executantului pe şantier sau în apropierea şantierului. Executantul va organiza cu promptitudine evacuarea acestora, pe riscul şi pe cheltuiala sa.

Art.13.8. Dacă Beneficiarul reziliază Contractul, va fi îndreptăţit să recupereze de la Executant fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea contractului.

Art.13.9. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Executantul din vina căruia s-a reziliat contractul. În acest sens, Beneficiarul va convoca în maxim 5 zile de la data rezilierii contractului, comisia de recepţie, care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate.

Art.13.10. În orice situaţie în care Beneficiarul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste despăgubiri din orice sume datorate Contractantului/Executantului şi poate executa garanţia de bună execuţie.

Art.13.11. (1) Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul în cel mult 30 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc:

- la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public;

- la imposibilitatea derulării prezentului contract, motivat de apariţia unor conjuncturi economice care determină imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor contractuale;

- în situaţia sistării alocării resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea

prezentului contract.

- În cazul prevăzut la art.13.11, alin.1 Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Art.13.12. (1) Executantul poate cere rezilierea contractului dacă:

- beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile care sunt în sarcina sa şi prin aceasta pune pe Executant în situaţia de a nu putea executa lucrările;

- beneficiarul notifică Executantul că, din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiilor contractuale.

(2) Rezilierea contractului pentru motivele menţionate la alin.(1) se va notifica în scris părţii contractante.

Art.13.13. (1) Rezilierea contractului se va notifica în scris părţii contractante.

(2) În cazul rezilierii contractului din vina contractantului/executantului, beneficiarul va stabili daunele pe care trebuie să le suporte acesta şi care se vor scădea din obligaţiile de plată pe care beneficiarul le are faţă de acesta la data întreruperii execuţiei lucrărilor.

Art.13.14. În cazul în care nu se pot aplica prevederile art.13.13., recuperarea daunelor se va face conform prevederilor legale în vigoare la acea dată. Art.13.15. În cazul prevăzut la art.13.14., Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Art.13.16. În caz de neexecutare, contractul se consideră desfiinţat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere, fără nici o altă formalitate prealabilă şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată.

Art.13.17. Prezentul contract încetează de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată contractantului/executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în cazul în care una din părţi:

-(1) nu îşi exercită una din obligaţiile esenţiale enumerate în prezentul contract;

-(2) este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată

procedura de faliment înainte de începerea executării prezentului contract.

Art.13.18. - Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

  - executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

  - contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit executantului, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene,

  - executantul solicita modificarea prezentului contract, în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Art.13.19. - În situația în care executantul nu implementează principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”) și nu prezintă documentele justificative, iar MDLPA emite decizii de reziliere a contractului de finanţare cu recuperarea sumelor acordate necuvenit, executantul se obligă să returneze sumele stabilite ca sume încasate necuvenit de MDLPA în termen de 30 de zile de la primirea înștiințării/notificării.

# PENALITĂŢI

Art.14.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Executantul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, Beneficiarul are dreptul de a percepe penalităţi, reprezentând 0,03% pe zi de întârziere, începând cu prima zi de întârziere, penalităţi care vor fi deduse din valoarea lucrărilor efectuate cu întârziere.

Art.14.2. În cazul în care Beneficiarul nu onorează facturile în termenul prevăzut, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,03 % pe zi de întârziere, din valoarea facturii, începând cu prima zi de întârziere.

# SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Art.15.1. Orice litigiu intervenit între părţi, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prevederilor contractuale, se va rezolva pe cât posibil pe cale amiabilă, în caz contrar se vor aplica prevederile art.15.2.

Art. 15.2. Prezentul contract constituie pact comisoriu în situaţia nerespectării de către părţi a obligaţiilor prevăzute la punctul 5, iar rezilierea lui se face de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere sau intervenţia instanţei de judecată.

Art.15.3. Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a prezentului contract se soluţionează în primă instanţă de către Secţia Contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Constanţa.

# FORŢA MAJORĂ

Art.16.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

Art.16.2. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă, cu condiţia ca, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului să înştiinţeze, în scris, cealaltă parte despre aceasta şi despre consecinţele care apar în executarea prezentului contract.

Art.16.3. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

Art.16.4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

Art.16.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

Art.16.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

# CESIUNEA

Art.17.1. Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, obligaţiile născute neputând fi cesionate nici în tot nici în parte, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art.17.2. (1) În cazul în care tertul/terţii susţinător/susţinători nu respectă prevederile Angajamentul ferm, anexă la prezentul contract, Executantul are obligaţia de a ceda, cu titlu de garanţie, beneficiarului, la solicitarea expresă a acestuia, drepturile sale privind pretenţiile la daune pe care le-ar putea avea împotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm printr-o cesiune.

- Cesiunea de creanţă în favoarea subcontractanţilor legată de partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de către aceştia se realizează în condiţiile legislaţiei în vigoare.

# SUBCONTRACTAREA

Art.18.1. (1) Beneficiarul va solicita Contractantului/ Executantului, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv.

  - Executantul are obligaţia de a notifica Beneficiarul cu privire la orice modificări ale informaţiilor prevăzute la alin.(1) pe durata contractului de achiziţie publică.

  - Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art.221 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.

  - Executantul va transmite Beneficiarului informaţiile privind numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică şi va obţine acordul beneficiarului privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului.

  - Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.

  - Beneficiarul are dreptul să solicite Contractantului/Executantului şi informaţii referitoare la:

- furnizorii implicaţi în contracte de achiziţii publice de lucrări sau de servicii;

- subcontractanţii subcontractanţilor contractantului sau subcontractanţii aflaţi pe niveluri subsecvente ale lanţului de subcontractare.

  - Executantul este pe deplin răspunzător faţă de Beneficiar de modul în care îndeplineşte contractul.

Art.18.2. (1) Beneficiarul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită.

    - Subcontractanţii îşi vor exprima opţiunea de a fi plătiţi direct de către Beneficiar la momentul încheierii prezentului contract sau la momentul introducerii acestora în prezentul contract de achiziţie publică. Beneficiarul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 2 părţi, respectiv beneficiar, executant şi subcontractant sau de beneficiar şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Executantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.

    - Beneficiarul are obligaţia de a solicita, la încheierea prezentului contract de achiziţie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între prestator şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică.

    - Contractele prezentate conform prevederilor alin.(4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.

    - Dispoziţiile contractuale referitoare la drepturile şi obligaţiile executantului precum şi cele referitoare la sancţiunile aplicabile executantului se aplică în mod corespunzător şi subcontractanţilor, proporţional cu partea/părţile din contract pe care aceştia le îndeplinesc.

    - Documentul constatator poate fi emis unui subcontractant la solicitarea acestuia şi numai în cazul prezentării contractului de subcontractare şi a recepţiilor aferente.

Art.18.3. (1) Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către executant/contractant în perioada de implementare a contractului poate interveni numai cu acordul beneficiarului în următoarele situaţii:

- înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi;

- declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora;

- renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică.

- Înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi nu reprezintă modificare substanţială, aşa cum este aceasta definită la art.221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

- În cazul înlocuirii subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi valoarea aferentă activităţilor subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată.

- În cazul înlocuirii subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

- În cazul înlocuirii subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine lucrările executate de către subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora.

- În cazul declarării unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care lucrările ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică în condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

- Declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care lucrările ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum este aceasta definită la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

- introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;

- introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre autoritatea contractantă şi contractant;

- introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică;

- prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi.

- În situaţia renunţării/retragerii subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică în cazul în care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din părţi, contractantul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile prevazute în prezentul articol în legatură cu înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi.

- În condiţiile prezentului articol beneficiarul are obligaţia de a solicita prezentarea contractelor încheiate între contractant şi subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin următoarele elemente:

- activităţile ce urmează a fi subcontractate;

- numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi;

- valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi.

- Noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanţi, o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.

- Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.

# AMENDAMENTE

Art.19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, pentru cauze care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Partea care solicită modificarea trebuie să justifice necesitatea unei astfel de modificări.

Art.19.2. Părţile contractante au dreptul, pe perioada de execuţie a contractului, de a conveni modificarea anexelor contractului, printr-un act adiţional, în termenii şi condiţiile prevăzute prin acest contract. Orice astfel de modificare nu poate fi realizată după expirarea termenului prevăzut la art.4.1.

Art.19.3. Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive.

Actele adiţionale intră în vigoare la data semnării acestora de către ultima parte.

Art.19.4. Modificarea contractului nu trebuie să conducă la diminuarea avantajelor şi, după caz, a factorilor de evaluare care au stat la baza declarării ofertei câştigătoare a executantului.

Art.19.5. (1) Modificarea termenului de execuţie se efectuează prin act adiţional încheiat înainte de expirarea termenului iniţial.

(2) Perioadele de recepţie şi/sau plată se consideră a fi în termenul contractului şi nu necesită a fi modificate prin act adiţional indiferent de motivele pentru care perioadele de recepţie sau plată se extind (clarificări/remedieri în perioada de recepţie sau plată ş.a.).

Art.19.6. (1) Prezentul contract poate fi modificat fără organizarea unei noi proceduri de atribuire numai în condiţiile art.221 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi se publică în SEAP.

- Contractul de achiziţie publică va fi modificat, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situaţii:

- atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

  - devine necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor lucrări suplimentare care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;

  - schimbarea contractantului este imposibilă;

  - orice majorare a preţului contractului reprezentând valoarea lucrărilor suplimentare nu va depăşi 50% din valoarea contractului iniţial;

- atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

  - modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o autoritate contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă;

  - modificarea nu afectează caracterul general al contractului;

  - creşterea preţului nu depăşeşte 50% din valoarea contractului de achiziţie publică/acorduluicadru iniţial;

- atunci când contractantul cu care autoritatea contractantă a încheiat iniţial contractul de achiziţie publică/acordul-cadru este înlocuit de un nou contractant, în una dintre următoarele situaţii:

- ca urmare a clauzei de revizuire nr 2

- drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziţie sau insolvenţă, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege;

- atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanţiale;

- atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

- valoarea modificării este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la

art. 7 alin. (1), lit.a) din Legea 98/2016 in cazul contractelor de lucrari;

- valoarea modificării este mai mică decât 15% din preţul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru iniţial, în cazul contractelor de achiziţie publică de lucrări;

- modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului.

- Beneficiarul, pentru toate Modificările considerate conform prezentei clause, respective nesubstanțiale, va stabili preţurile în baza următoarelor principii:

- pentru lucrari similare, se vor lua in calcul preturile ofertate in cadrul listelor de cantitati;

- pentru lucrari ce nu sunt similare sau nu sunt executate in conditii similare, pretul nou se va stabili in raport cu un cost rezonabil + un profit rezonabil fata de preturi relevante de pe piata;

- daca natura sau cantităţile aferente unei modificări sunt astfel încât evaluarea ei conform cu prevederile punct. (a) de mai sus nu ar fi rezonabilă, vor fi folosite prevederile punctului (b) de mai sus.

- Nu este permisă modificarea preţului prezentului contract în condiţiile art.221 din Lege în aşa fel încât noua valoare rezultată în urma respectivei modificări să depăşească pragurile prevăzute de Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice pentru publicarea unui anunţ de participare sau a unui anunţ simplificat sau să fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire decât cea aplicată pentru atribuirea contractului/acordului-cadru respectiv.

- Orice modificare a prezentului contract în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice.

- Modificarea substantiala a dispozitiilor contractului in cursul perioadei sale de valabilitate este considerata ca fiind o noua atribuire si necesita derularea unei noi proceduri de achizitie publica. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate este considerata substantiala atunci cand, prin aceasta modificare, contractul devine substantial diferit fata de cel incheiat initial. O modificare este considerata substantiala atunci cand este indeplinita una din urmatoarele conditii:

- modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire iniţială, ar fi permis selecţia altor candidaţi decât cei selectaţi iniţial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată iniţial sau ar fi atras şi alţi participanţi la procedura de atribuire;

- modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziţiepublică;

- modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului de achiziţie publică;

- un nou contractant înlocuieşte contractantul iniţial, în alte cazuri decât cele prevăzute la clauza de revizuire nr 2.

- atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

- valoarea modificării este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1), lit.a) din Legea 98/2016 in cazul contractelor de lucrari;

- valoarea modificării este mai mică decât 15% din preţul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru iniţial, în cazul contractelor de achiziţie publică de lucrări;

- modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului.

- Modificările nesubstanțiale se aprobă prin Dispoziție de șantier/ordin administrative emis de ordonatorul de credite, iar dacă sunt afectate prețul total al contractului și/sau alte elemente importante ale acestuia (modalitățile de efectuare a plăților, termenul de execuție, etc.) se aprobă din Act Adițional.

Art.19.7. (1) Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează numai cu acceptul beneficiarului şi nu reprezintă o modificare substanţială, aşa cum este aceasta definită în art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, decât în următoarele situaţii:

  - noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu îndeplineşte cel puţin criteriile de calificare/selecţie prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire;

  - noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu obţine cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare.

(2) În situaţiile prevăzute la alin.(1), Executantul are obligaţia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentaţia de atribuire fie în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie stabilite, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare.

# AJUSTAREA/ACTUALIZAREA PREŢULUI CONTRACTLUI

Art.20.1. Ajustarea este posibila în cazul în care au loc modificari legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

Art.20.2. Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de valabilitate se va efectua fara ca aceasta sa reprezinte o modificare substantiala a acestuia prin incheierea unui act aditional la contract.

Art.20.3. Ajustarea prețului Contractului de achiziție publică pe parcursul derulării Contractului aflat în perioada sa de valabilitate se va face în conformitate cu prevedererile art. 30 din OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. Formula de ajustare care se va aplica pentru ajustarea pretului contractului este următoarea prevăzută la art. 12 alin. (8) din Instructiunea ANAP nr. 1/2021: An = av + (1 - av) * In / Io, unde: - "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna "n", exclusiv lucrările evaluate pe baza costului sau a prețurilor curente; - "av" este valoarea procentuală a plății în avans față de prețul contractului; - "In" este indicele de cost în construcții - total publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n". - "Io" este indicele de cost în construcții - total, aplicabil la data anterioară cu 30 de zile față de termenul-limită de depunere a ofertelor.

# COMUNICĂRI

Art.21.1. Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract se va face în scris cu menţionarea titlului proiectului şi va purta număr de înregistrare de intrare/ieşire.

Art.21.2. Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract se va transmite

la următoarele adrese:

- pentru Beneficiar:..............

- pentru Executant: …………..

Art.21.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

# DISPOZIŢII FINALE

Art.22.1. Executantul răspunde faţă de Beneficiar până la concurenţa prejudiciului creat, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a specificaţiilor tehnice de execuţie a lucrării şi/sau nerespectării duratei de execuţie şi a termenelor de garanţie asumate.

Art.22.2. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării şi înregistrării acestuia la sediul Beneficiarului.

Art.22.3. Prezentul contract va fi guvernat de legile în vigoare din România.

Art.22.4. Orice modificare a clauzelor prezentului contract va putea fi făcută de părţi prin acte adiţionale, ce vor face parte integrantă din acest contract.

Prezentul contract, a fost întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

# Beneficiar

PRIMAR,

……………………….………………

# Executant

……………………….………………

Vizat CFP,

……………………….…………………

Vizat pentru legalitate,

………………….……………………

Secretar general UAT,