OFERTANT …………………..

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ

PRIVIND ÎNDEPLINIREA CERINȚELOR MINIME DIN CAIETELE DE SARCINI

PROIECT NR. 10854/2024: „CONDUCTA DE INTERCONECTARE ÎNTRE COND.T.G.N. DN 800 BRUA ȘI COND. T.G.N. DN 500 VEST II, TRONSON HAȚEG ‐ BOUȚARI, ÎN ZONA LOCALITĂȚII TOTEȘTI, JUDEȚUL HUNEDOARA (INCLUSIV SPC DN 500 VEST 1 șI VEST 2, ZONA LOCALITĂȚII COPACI, JUDEȚUL HUNEDOARA)

| Nr. Crt. | Cerința minimă din caietul de sarcini | Informații prezentate de către ofertant pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime din caietul de sarcini |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSABILITĂȚILE OFERTANTULUI ÎN RAPORT CU ÎNTOCMIREA PROPUNERII TEHNICE |  |
| 1 | Obiectul lucrării; Datele de identificare a obiectivului și ale Executantului; Descrierea lucrărilor ofertate. Ofertantul trebuie să introducă informațiile esențiale și să evidențieze avantajele competitive, așa cum sunt acestea identificate cu luarea în considerare a cerințelor Autorității Contractante din Caietul de sarcini pentru achiziția de lucrări.; Referința: cerința se regăsește la capitolele aferente Memoriilor tehnice, Caietelor de sarcini, etc, din caietul de sarcini | Ofertantul va descrie în mod concret și în nume propriu modalitatea de îndeplinire a cerinței din caietul de sarcini |
| 2 | Metodologia de executare a lucrărilor, (ofertantul descrie metodologia de execuție a lucrărilor, prin raportare la informațiile tehnice privind lucrarea și la cerințele tehnice, economice și tehnologice). Fiecare ofertant va întocmi propria Propunere Tehnica in care va prezenta/ detalia modul de îndeplinire a cerințelor prevăzute în documentația tehnică. Ofertantul trebuie să documenteze metodologia de execuție a lucrărilor, prin raportare la informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și la cerințelor tehnice, economice și tehnologice ale Autorității Contractante, așa cum sunt acestea incluse în părțile scrise și părțile desenate cuprinse în volumele incluse în Caietul de Sarcini. Se vor prezenta metodologiile de execuție pentru toate categoriile de lucrări cuprinse în Proiectul Tehnic. Ofertantul va descrie Metodologia de lucru propusa pentru realizarea execuției lucrărilor conform Cerințelor Beneficiarului și a Documentației Tehnice Propunerea tehnica trebuie astfel elaborată încât sa detalieze răspunsul ofertantului la toate cerințele din Caietul de sarcini. Este obligatorie întocmirea propunerii tehnice astfel încât, în procesul de evaluare, informațiile din propunerea tehnica să permită identificarea facilă a corespondentei cu Caietul de Sarcini; Referința: cerința se regăsește la capitolele aferente Memoriilor tehnice, Caietelor de sarcini, etc, din caietul de sarcini | Ofertantul va descrie în mod concret și în nume propriu modalitatea de îndeplinire a cerinței din caietul de sarcini. |
| 3 | Planul de management al calității adaptat la obiectul Contractului. Ofertantul trebuie să prezinte informații despre modalitatea în care se asigură nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale ale construcțiilor prin prezentarea sistemului de management al calității conceput pentru realizarea lucrărilor în cadrul acestui contract. De asemenea Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea în care intenționează să controleze calitatea în toate stadiile punerii în operă a documentației, nu doar prin raportare la fazele determinante ci și să prezinte modalitatea în care asigură monitorizarea și trasabilitatea înregistrărilor privind calitatea; Referința: cerința se regăsește la capitolele aferente Memoriilor tehnice, Caietelor de sarcini, etc, din caietul de sarcini | Ofertantul va descrie în mod concret și în nume propriu modalitatea de îndeplinire a cerinței din caietul de sarcini. |
| 4 | Personalul propus și managementul contractului pentru execuția lucrărilor cu evidențierea rolurilor in cadrul echipei, modul în care este organizată activitatea membrilor echipei responsabile pentru implementarea Contractului. Ofertantul trebuie să prezinte componența echipei care gestionează lucrarea și modul în care este organizată activitatea membrilor acestei echipei cu referire la contextul organizației operatorului economic din care face parte echipa propusă Ofertantul trebuie să prezinte : - Organigrama echipei – cu evidențierea rolurilor în cadrul echipei; - Modalitatea de poziționare și integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului în structura organizațională permanentă a Ofertantului; - Instrumentele/metodele de coordonare a activității între membrii echipei care gestionează realizarea lucrării. - Modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995. Ofertantul trebuie să includă în anexe la Propunerea Tehnică documentele suport solicitate de Autoritatea Contractant: - Diplome, autorizații, CV, atestate, recomandări, etc; Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocierii (dacă Ofertantul este o asociere) Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract și următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract): identificarea lucrărilor realizate de subcontractanți, modalitatea în care se va asigura coordonarea activităților subcontractorilor, modalitatea de efectuare a plăților către subcontractanți în cadrul Contractului, informații referitoare la opțiunea de plată directă în raport cu prevederile art. 232 și următoarele din Legea 99/2016 - Abordarea și metodologia propusă pentru gestionarea relației cu Autoritatea Contractantă, prin raportare la informațiile furnizate și cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini respectiv: Prezentarea metodelor și a planurilor de management utilizate pentru planificarea și monitorizarea derulării activităților din Contract, pentru planificarea și monitorizarea costurilor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea relațiilor cu factorii interesați identificați ca fiind relevanți în cadrul Caietului de Sarcini; Descrierea modului de realizare a comunicării cu Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului. - Abordarea propusă pentru managementul riscurilor în cadrul Contractului, cu luarea în considerare a cerințelor incluse în Caietul de Sarcini. Prezentarea informațiilor se va face după următoarea structură: Riscurile identificate de Ofertant pe baza informațiilor incluse în Caietul de Sarcini, Măsurile propuse de către Ofertant ca parte a strategiei de risc (prevenirea/atenuarea/eliminarea riscurilor identificate), Activitatea din graficul general de realizare a investiției publice (care include măsurile respective); - Strategia utilizata de Ofertant pentru prevenirea conflictului de interese, prin raportare la clauzele contractuale incluse în acest sens în Documentația de atribuire. Includeți aici informații despre strategia implementată pentru obținerea asigurării că în Contractul ce rezultă din această procedură apariția și materializarea conflictului de interese este prevenit. Prezentarea strategiei anti-corupție ce va fi implementată de Ofertant pentru prevenirea corupției. Includeți aici informații despre strategia implementată pentru obținerea asigurării că în Contractul ce rezultă din această procedură se stabilește un flux al informațiilor și a plăților primite de Contractant pentru evitarea potențialelor situații privind corupția. Nu includeți aici politica, procedurile sau sistemul de management pentru anticorupție la nivel de operator economic ci precizați expres cum este obținută asigurarea că strategia anticorupție pentru și în legătură cu Contractul ce rezultă din această procedură este implementată. - Prezentarea modului de realizare a înregistrărilor pentru activitățile, deciziile și fluxul informațional și financiar în legătură cu acest Contract, astfel încât să se asigure trasabilitatea deciziilor în cazul în care acest Contract este supus verificărilor de terță parte. Includeți aici informații despre modalitatea de realizare a înregistrărilor și modalitatea de arhivare a informațiilor, accesul la informații arhivate prin raportare la cerințele incluse în Contract. - Prezentarea modului de realizare a comunicării dintre Ofertant și terț/terți susținători în legătură cu executarea Contractului. În situația în care este aplicabil, includeți aici informații despre modalitatea de realizare a comunicării cu terțul/terții susținători în ceea ce privește monitorizarea performanței în cadrul contractului și în special în situația în care riscul de dificultăți în implementarea contractului se materializează, chiar dacă acest risc este considerat ipotetic de către Ofertant. Referința: cerința se regăsește la capitolele aferente Memoriilor tehnice, Caietelor de sarcini, etc, din caietul de sarcini respectiv Precizări / Cerințe | Ofertantul va descrie în mod concret și în nume propriu modalitatea de îndeplinire a cerinței din caietul de sarcini. |
| 5 | Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului; Ofertanții transmit informații despre infrastructura utilizată pentru execuția lucrărilor, așa cum fie a fost această infrastructură solicitată în mod expres prin Caietul de Sarcini. Prezentarea infrastructurii pe care Ofertantul o va utiliza efectiv în desfășurarea activităților în cadrul Contractului, prezentarea va include și informații despre echipamente, utilaje care se utilizează efectiv în execuția lucrărilor incluse în Caietul de Sarcini. Referința: cerința se regăsește la capitolele aferente Memoriilor tehnice, Caietelor de sarcini, etc, din caietul de sarcini | Ofertantul va descrie în mod concret și în nume propriu modalitatea de îndeplinire a cerinței din caietul de sarcini |
| 6 | Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului; Descrierea măsurilor aplicate în execuția lucrărilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 64 din Legea 99/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini. Măsurile aplicate și descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, acolo unde este aplicabil. Referința: cerința se regăsește la capitolele aferente Memoriilor tehnice, Caietelor de sarcini, etc, din caietul de sarcini | Ofertantul va descrie în mod concret și în nume propriu modalitatea de îndeplinire a cerinței din caietul de sarcini. |
| 7 | Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului; Descrierea măsurilor aplicate în executarea lucrărilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 64 din Legea 99/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini. Informațiile trebuie să fie structurate astfel: - Prevederea legislativă inclusă în legislația națională sau în legislația europeană prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE în domeniul social și al relațiilor de muncă - Modalitatea de îndeplinire a acesteia Poziția în Propunerea Financiară în care este reflectat costul aplicării prevederii - Costul inclus în Propunerea Financiară care reflectă aplicarea prevederii legale - Referința: cerința se regăsește la capitolele aferente Memoriilor tehnice, Caietelor de sarcini, etc, din caietul de sarcini | Ofertantul va descrie în mod concret și în nume propriu modalitatea de îndeplinire a cerinței din caietul de sarcini. |
| 8 | Masuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrărilor în perioada de garanție acordată Informațiile trebuie să fie structurate astfel: - Potențiale defecte datorate viciului de execuție - Modalitatea de intervenție - Măsura luată pe perioada execuției pentru eliminarea apariției defecțiunii - Termenul de intervenție - Durata de remediere a potențialelor defecțiuni datorate viciilor de execuție - Resurse alocate (financiare, materiale, echipamente și personal) Referința: cerința se regăsește la capitolele aferente Memoriilor tehnice, Caietelor de sarcini, etc, din caietul de sarcini | Ofertantul va descrie în mod concret și în nume propriu modalitatea de îndeplinire a cerinței din caietul de sarcini. |
| 9 | Informații în legătură cu echipamentele incluse în lucrare după expirarea perioadei de garanție, Pentru echipamentele incluse în lucrare se vor prezenta pe lângă fișele tehnice și facilitățile tehnice pe care furnizorul de echipament le poate pune la dispoziția autorității contractante după expirarea perioadei de garanție acordată, dar și condițiile în care producătorul se angajează la acest demers. Pentru fiecare echipament inclus în oferta, Ofertantul va prezenta pe lângă fișele tehnice incluse în Oferta și următoarele informații: - Echipament, - Identificare Fișă tehnică asociată completată și numele producătorului - Cerințe pentru mentenanța periodică - Durata de viață a echipamentelor Modul în care Autoritatea Contractantă are acces la piesele de schimb necesare pentru mentenanța după expirarea perioadei de garanție - Referința: cerința se regăsește la capitolele aferente Memoriilor tehnice, Caietelor de sarcini, Fișe tehnice, etc, din caietul de sarcini | Ofertantul va descrie în mod concret și în nume propriu modalitatea de îndeplinire a cerinței din caietul de sarcini. |
| 10 | Adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării; Ofertantul va demonstra că oferta sa este adecvată constrângerilor fizice impuse de amplasamentul unde se vor executa lucrările, în special, următoarele: - Limitele instalațiilor - Zone de depozitare - Acces în șantier - Lucrări temporare Ofertantul va demonstra că facilitățile ce trebuie menținute vor rămâne în operare în timp ce lucrările propuse se vor afla în execuție. Pentru demonstrare, se va utiliza text descriptiv, însoțit de planșe și/sau diagrame. Va fi prezentat planul pentru toate lucrările temporare necesare pentru păstrarea funcțiunilor lucrărilor existente. Referința: cerința se regăsește la capitolele aferente Memoriilor tehnice, Caietelor de sarcini, etc, din caietul de sarcini | Ofertantul va descrie în mod concret și în nume propriu modalitatea de îndeplinire a cerinței din caietul de sarcini. |
| 11 | Să prezinte în cadrul ofertei autorizațiile/licențele care sunt necesare, conform legislației în vigoare Referința: cerința se regăsește la punctul 13 CERINȚE TEHNICE ȘI PROFESIONALE, de la pag 25-26 din Precizări / Cerințe | Ofertantul va descrie în mod concret și în nume propriu modalitatea de îndeplinire a cerinței din caietul de sarcini. |
| 12 | Ofertantul va prezenta modul de realizare al Organizării de șantier, urmând să includă cheltuielile aferente acesteia la cap 5.1.1. din Formularul F1 Referința: cerința se regăsește la cap 5.1.1. din Formularul F1. Organizare de şantier la pagina 230, din caietul de sarcini | Ofertantul va descrie în mod concret și în nume propriu modalitatea de îndeplinire a cerinței din caietul de sarcini. |
| 13 | Ofertantul va prezenta Formular F1-Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv Referința: cerința se regăsește în FORMULAR F1, pagina 230, din caietul de sarcini | Ofertantul va descrie în mod concret și în nume propriu modalitatea de îndeplinire a cerinței din caietul de sarcini. |
| 14 | Ofertantul va prezenta Formular F2-Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte Referința: cerința se regăsește în FORMULAR F2, de la pagina 231 la pagina 234 din caietul de sarcini | Ofertantul va descrie în mod concret și în nume propriu modalitatea de îndeplinire a cerinței din caietul de sarcini. |
| 15 | Ofertantul va prezenta Formular F3-Lista cu cantități de lucrări, devize oferte Referința: cerința se regăsește în FORMULAR F3, de la pagina 235 la pagina 314 din caietul de sarcini | Ofertantul va descrie în mod concret și în nume propriu modalitatea de îndeplinire a cerinței din caietul de sarcini. |
| 16 | Ofertantul va prezenta Formular F4-Lista cu cantitățile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări si active necorporale Referința: cerința se regăsește în FORMULAR F4, de la pagina 315 din caietul de sarcini | Ofertantul va descrie în mod concret și în nume propriu modalitatea de îndeplinire a cerinței din caietul de sarcini. |
| 17 | Ofertantul va prezenta Formular C6-Lista consumurilor de resurse materiale Referința: cerința se regăsește în FORMULAR C6, de la pagina 316 la pagina 324 din caietul de sarcini | Ofertantul va descrie în mod concret și în nume propriu modalitatea de îndeplinire a cerinței din caietul de sarcini. |
| 18 | Ofertantul va prezenta Formular C7-Lista consumurilor cu mâna de lucru Referința: cerința se regăsește în FORMULAR C7, de la pagina 325 la pagina 326 din caietul de sarcini | Ofertantul va descrie în mod concret și în nume propriu modalitatea de îndeplinire a cerinței din caietul de sarcini. |
| 19 | Ofertantul va prezenta Formular C8-Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de construcții Referința: cerința se regăsește în FORMULAR C8, de la pagina 327 la pagina 328 din caietul de sarcini | Ofertantul va descrie în mod concret și în nume propriu modalitatea de îndeplinire a cerinței din caietul de sarcini. |
| 20 | Ofertantul va prezenta Formular C9-Lista consumurilor privind transporturile Referința: cerința se regăsește în FORMULAR C9, la pagina 3329, 330 din caietul de sarcini | Ofertantul va descrie în mod concret și în nume propriu modalitatea de îndeplinire a cerinței din caietul de sarcini. |
| 21 | Ofertantul va prezenta Formularele F5 - FISE TEHNICE completate conform precizărilor de la finalul fiecărei Fișe tehnice din proiectul tehnic și vor fi asumate prin ștampilare și semnare de către ofertant Referința: cerința se regăsește în FORMULAR F5 de la pagina 331 la pagina 385 din caietul de sarcini | Ofertantul va descrie în mod concret și în nume propriu modalitatea de îndeplinire a cerinței din caietul de sarcini. |
| 22 | Ofertantul va prezenta Graficul de realizare a investiției Ofertantul trebuie să prezinte graficul fizic general de realizare a investiției. Acesta trebuie să fie în concordanță cu metodologia de execuție a lucrărilor și cu durata de finalizare a activităților menționate în Contract. Referința: cerința se regăsește la cap 6. GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, de la pagina 386 din caietul de sarcini | Ofertantul va descrie în mod concret și în nume propriu modalitatea de îndeplinire a cerinței din caietul de sarcini. |

DATA

OFERTANT