FORMULARUL nr. 8

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [.....................................]

Data: [..................]

Anunț de participare: [..............................................]

Obiectul contractului: “MODERNIZARE PASAJ PIETONAL SUBTERAN STRADA LUPENI”

Propunere Tehnică

Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru evaluarea Propunerii Tehnice  prin raportare la cerințele minime din Caietul de Sarcini si proiectul tehnic,

Nota: Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini (inclusiv volumele acestuia) nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante.

Propunerile tehnice se vor intocmi in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire.

Toate documentele incluse in oferta, vor fi insotite, in mod obligatoriu, de OPIS, si vor avea paginile numerotate.

Propunerea tehnica va include minim urmatoarele capitole/sectiuni:

1. Lista cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări - Formularul F3 (completat fără valori), insotita de extrasele privind consumurile de resurse materiale, consumurile cu mana de lucru, consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii si consumurile privind transporturile.

2. lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice(Formularul F4) completate, fără valori;

3. Formularul F5 completat (Fișele Tehnice) – asumate de către ofertant și completate cu specificațiile tehnice ale produselor ofertate – din care să reiasă corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Proiectul tehnic.

Pentru utilajele / echipamentele tehnologice, pentru care s-a solicitat prezentarea Formularului F5 (conform proiect tehnic), Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor (fie pentru toate echipamentele/utilajele, fie punctual pentru o parte dintre ele, dupa caz), FISE TEHNICE/DOCUMENTE  DE LA PRODUCATOR, în limba română sau traduse în limba română, care sa confirme cele asumate de ofertant in cadrul Formularului F5.

NOTA 1: În FORMULARUL F5 – FIȘE TEHNICE ECHIPAMENTE, se va specifica, in mod obligatoriu, numele PRODUCĂTORULUI, PENTRU TOATE ECHIPAMENTELE ofertate.

NOTA 2: În faza de execuție, contractantul va prezenta obligatoriu, Fișele tehnice de la producător pentru toate echipamentele, din care să reiasă îndeplinirea conformității produselor ofertate cu specificațiile tehnice solicitate prin documentatia de atribuire, pentru fiecare cerință în parte.

NOTA 3: Fișele tehnice de la producător prezentate de către contractant, în faza de execuție, vor fi însoțite în mod obligatoriu de către documentele solicitate în cadrul Fișelor tehnice din Proiectului Tehnic (certificate de garanție, certificate de conformitate a calității, declarații de conformitate a calității, rapoarte de încercări, etc.)

4. Grafic de realizare a investiției publice (fizic)

Graficul de execuție va fi prezentat sub forma GANTT, cu explicitarea tuturor activităților și sub-activităților, în ordine optimă tehnologică la nivel de obiect, element de construcție, categorie de lucrări cu resursele alocate (manopera și utilaje).

Se va prezenta:

- corelarea activităților și sub-activităților cu elementele de construcție;

- corelarea activităților și sub-activităților cu categoriile de lucrări;

- corelarea activităților și sub-activităților cu resursele alocate (manopera și utilaje).

Graficul Gantt trebuie să fie în concordanță cu durata de finalizare a activităților în Contract.

Cel puțin următoarele informații trebuie prezentate în această secțiune a Propunerii tehnice :

- Denumirea lucrărilor

- Evidențierea constrângerilor pentru derularea activităților/lucrărilor într-o succesiune logică și cronologică, inclusiv prin identificarea drumului critic aferent realizării obiectivului de investiții/construcției din Contract;

- Durata/succesiunea activităților și inter-relaționarea lor;

- Punctele cheie de control (jaloane/milestones);

- Resursele alocate activităților

NOTA: Durata de mobilizare a resurselor se va reprezenta pe graficul Gantt si nu trebuie sa depaseasca 5 zile calendaristice de la data emiterii Ordinului de indcepere a lucrarilor.

5. Personalul propus și managementul contractului pentru execuția lucrărilor

Ofertantul va prezenta necesarul de resurse de personal (pentru conducerea lucrărilor, asigurarea calității lucrărilor, SSM și întreg personalul necesar execuției lucrărilor pentru toate categoriile de lucrări evidențiate în caietul de sarcini), astfel încât să fie demonstrată capacitatea de a se susține execuția lucrărilor.

Ofertanții vor avea în vedere cerințele din caietul de sarcini, cap. 5.4.

- Structura echipei propuse:

| Nume și Prenume | Rolul propus în cadrul echipei de gestionare a lucrărilor | Activitățile pe care le realizează | Operatorul economic care va asigura accesul la persoana propusă (ofertant, asociat, subcontractant) |
| --- | --- | --- | --- |
| [introduceți numele și prenumele] | [introduceți poziția pentru care este propus] | [descrieți activitățile din cadrul Contractului la realizarea cărora participă] | [introduceți operatorul economic care va asigura accesul la persoana propusă (ofertant,asociat,subcontractant)] |

b. Ofertantul va prezenta modul în care se vor organiza și gestiona activitățile în cadrul Contractului, în cazul unei asocieri (dacă este cazul – respectiv dacă Ofertantul este o asociere)

c. în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract) va prezenta informații privind:

- identificarea lucrărilor realizate de subcontractanți

- modalitatea în care se va asigura coordonarea activităților subcontractorilor

6. Ofertanții vor prezenta informații în legătură cu modul de asigurare a executării tuturor operațiunilor în conformitate cu reglementările legale aplicabile, în ceea ce privește:

-	Atestarea emisă de Autoritatea Natională de Reglementare in Domeniul Energetic (ANRE), care să certifice capabilitatea ofertantului de execuția instalațiilor electrice, (conf. art. 9, alin 1, lit. g)- atestat de tip Be sau echivalent-execuția de instalații electrice, din Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalații electrice, aprobat prin Ordinul ANRE 134/2021).

-	Licența eliberată de Inspectoratul General al Politiei Române, pentru proiectarea componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efracției, conform art. 31 din Legea 333/2003(actualizată 2022).

- Autorizație emisă de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR), sau echivalent, care să certifice capacitatea ofertantului de instalare, montare și punere in funcțiune conform PT CR4/2009 pentru efectuarea de lucrări la Ascensoare electrice și  hidraulice de persoane, de persoane și mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară reglementate de PT R2 2010.

7. Durata de execuție a lucrărilor:

-          maxim 4 luni  de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, pentru execuția și finalizarea lucrărilor

-          maxim 2 luni de la notificarea privind finalizarea lucrărilor, pentru admiterea recepției la terminarea lucrărilor

8. Perioada de garanție acordată lucrării:

- 60 luni , cu începere de la data admiterii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

9. Ofertanții vor indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului,social și al relațiilor de muncă conform art. 51 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. În cazul în care ofertantul nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii, oferta va fi respinsă ca inacceptabilă în baza art. 137 alin.2 lit d din H.G. 395/2016. Se vor completa formularele aferente: Formularul 9 -Declarație privind respectarea reglementãrilor naționale de mediu și Formularul 10 - Declarație privind respectarea reglementãrilor din domeniul social și al relațiilor de muncă.

Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind:

Legislația fiscală: www.mfinante.ro

Legislația în domeniul protecției mediului: www.gnm.ro

Protecția muncii și condiții de muncă: www.inspectmun.ro

10. Subcontractanții propuși trebuie să respecte aceleași obligații ca și ofertanții, în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă,stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația natională, prin acorduri colective sau prin tratatele și acordurile internaționale. Subcontractanții vor completa: Formularul 9 Declarație privind respectarea reglementãrilor naționale de mediu și Formularul 10 - Declarație privind respectarea reglementãrilor din domeniul social și al relațiilor de muncă.

11. Alte aspecte relevante: [Se va complete cu orice alte informații pe care ofertanții le considera relevante]

12. Durata totala a contractului  este:

- maxim 1 luna de la semnarea contractului de catre ambele parti, pentru emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor de catre autoritatea contractanta

- maxim 4 luni  de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, pentru execuția și finalizarea lucrărilor

- maxim 2 luni de la notificarea privind finalizarea lucrărilor, pentru admiterea recepției la terminarea lucrărilor

- 60 de luni de la data admiterii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor – perioada de garanție a lucrărilor

Propunerea tehnică va fi paginată și va conține un opis, opisul fiind pagina zero a propunerii.

Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini conform art. 133 din HG 395/2016 și se va corela cu propunerea financiară sub sancțiunea respingerii ofertei

ca neconformă în baza art. 137 alin. 3 litera d) din HG 395/2006.

NOTA  - In conformitate cu art. 53, alin. 1, din Legea nr.98/2016 care prevede faptul ca: „Au dreptul de a participa la procedurile de atribuire prevăzute la art. 68, în calitate de ofertant individual/ofertant asociat/candidat /terţ susţinător/subcontractant, operatorii economici definiţi la art. 3 alin. (1) lit. jj).”

si

In conformitate cu prevederilor art. 3 litera yy) din Legea 98/2016 care defineste notiunea de subcontractant:, „subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop.

Punerea la dispoziţie a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziţie publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi.”

In cazul in care activitati care fac parte din obiectul contractului vor fi realizate de operatori economici, altii decat ofertantul, acestia trebuie declarati ca subcontractanti si pentru acestia trebuie depus DUAE, in conformitate cu prevederile Legii 98/2016, art.193, inclusiv acordurile de subcontractare

Data _____/_____/_____

____________________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnătura)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumirea/numele operator economic)