BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURĂRI EMITENTĂ

_____________  (denumirea)_______________

SCRISOARE (INSTRUMENT) DE GARANŢIE

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire

a contractului de achiziţie publică

Către .................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari pentru obiectivul de investitii din cadrul proiectului “Amenajare Centru pentru artă, tehnologie și experiment, Multiplexity - faza II - C2”, SMIS 342243  noi, ...................................... (denumirea băncii/societăţii de asigurare), având sediul înregistrat ..................................................................................................... (adresa băncii/societăţii de asigurare), ne obligăm faţă de Municipiul Timisoara, in mod irevocabil si neconditionat, să plătim suma de ............................................lei (în litere şi în cifre), la prima sa cerere, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa ofertantului ......................................... (denumirea/numele) garantat, în cazul existenţei uneia sau mai multora dintre următoarele situaţii:

a) ofertantul/asocierea formata din ........................................................... (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie;

b^1) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o

instituţie de credit bancară agreată de ambele părţi, în cazul în care părţile convin ca garanţia de bună

execuţie să se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale;

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul/asocierea formata din   ............................................................. (denumirea/numele) refuza să semneze contractul  de achiziţie publică/acordul cadru, în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este valabila pâna la data de ................................................................

Data completarii

…………………

Banca/societatea de asigurări emitenta,

__________________

(semnătura autorizată)

NOTA: Forma de constituire a garantiei de participare: conform art 154 alin (4) din Legea 98/2016 cu ultimele modificari si completari si se restituie conform prevederilor art.154^1 din Legea 98/2016 cu ultimele modificari si completari. Indiferent de forma de constituire a  garantiei de participare, aceasta se va incarca in SEAP, (impreuna cu oferta si celelalte documente ale acesteia), semnata cu semnatura electronica extinsa, pana la data limita de depunere a ofertelor.

ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr………./…………

Prezentul acord de subcontractare are ca temei art. 55 din Legea 98/2016

La contractul de achizitie publica nr………../…………... incheiat intre ……………………………………….………………………………………   privind executia……………………………………………………..….. (denumire autoritare contractanta)

la……………………………….(denumire contract)

1. Parti contractante:

Acest contract este incheiat intre S.C. …………………………… cu sediul in ……………………………(adresa,tel.,fax).,  reprezentata prin ……………………………………… Director General si    ………………………………………..  Director Economic,  denumita in cele ce urmeaza contractant general

si

S.C. ……………………………………… cu sediul in ………………………(adresa,tel.,fax)

reprezentata prin ………………………  Director General si ………………………….. Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. ………………………………….. ce fac obiectul prezentului contract sunt…………………………. de:

(lucrari,)

- ……………………………..

- ……………….……………..

Art.2. Cota procentuala realizata de subcontractant este …………. %,  din valoarea fara TVA a contractului

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

- lunar, in termen de ………………. (zile) de la primirea de catre contractantul general                                                                                                                                a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ………………..…… executate in perioada respectiva.

(lucrari,)

- plata …………………………………… se va face in limita asigurarii finantarii ……………………..…..

(lucrarilor,)

………………………………………….. de catre beneficiarul …………………………………………….

(denumire autoritare contractanta)

Art.4. Durata de executie a …………………………………………………………. este in conformitate cu

(lucrarilor,)

contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ………………. luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea ………………………………………………………………………………

(lucrarilor,)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale.

3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ………………………………………………..

(lucrarilor,)

si neincadrarea din vina subcontractantului,  in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de …………….. % pe zi intarziere din valoarea …………………………………………………………………………………….. nerealizata la termen.

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3, contractantul general va platii penalitati de ……………. % pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului………………………………………………………

(denumire contract)

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________				_________________________

(contractant)     				                             (subcontractant)

Completez  DUAE direct in SEAP

ACORD DE ASOCIERE

in vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica

1.Părţile acordului:

S.C. ……………………………………., reprezentată prin ………………………….. în calitate de ……………………………………………………

(denumire operator economic, sediu, telefon)

şi

S.C. ………………………………………, reprezentată prin ............................, în calitate de (denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de  …………… (denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului/acordului cadru ……………………………………………..

(denumire obiect contract)

b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.

2.2. Alte activităţi ce se vor realiza in comun:

1. ……………………………………………..

2………………………………………………

2.3.Contribuţia financiara/tehnică/profesională a fiecărei parţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publica este:

………………. % S.C. ………………………………………

………………. % S.C. ………………………………………

2.4. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţii se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

………………. % S.C. ………………………………………

………………. % S.C. ………………………………………

3. Durata asocierii:

3.1. Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului

( in cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie publică)

3.2. In cazul ofertei depusa in comun, executarea contractului de achizitie publica/acordului cadru, atrage dupa sine raspunderea solidara.

4. Condiţiile de administrare si conducere a asociaţiei:

  - Se împuterniceşte S.C. …………………. având calitate de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

  - Se împuterniceşte S.C. …………………. având calitate de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, (în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

- Încetarea acordului de asociere:

5.1. Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoareleo cauze:

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord.

c) alte clauze prevăzute de lege.

- Comunicări:

  - Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele............................................, prevăzute la art. ………

  - de comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de cominicare

- Litigii.

  - Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

Alte clauze

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de ...... exemplare, câte unul pentru fiecare parte, azi........( data semnării lui).

Liderul asociaţiei: S.C. ………………………..……….

ASOCIAT 1 ………………………..

ASOCIAT 2 ……………………….

Completez  DUAE direct in SEAP

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

Subsemnatul(a) .................................................. reprezentant împuternicit al ............................................….……………………………………(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), ____________SRL, în calitate de ofertant individual /ofertant asociat/ subcontractant, la procedura de achiziție în vederea atribuirii contractului de lucrari pentru obiectivul de investitii din cadrul proiectului “Amenajare Centru pentru artă, tehnologie și experiment, Multiplexity - faza II - C2”, SMIS 342243

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaratii, că in cazul in care sunt declarat câștigător al prezentei proceduri de achizitii având în vedere prevederile Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, sa pun la dispoziția autorității contractante informații cu privire la beneficiarul real

În cazul în care ofertantul declarat câştigător are în structura acţionariatului entităţi juridice străine, declaraţia privind beneficiarii reali trebuie să conţină datele acelor persoane fizice, cel puţin numele, prenumele şi data naşterii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019. După stabilirea clasamentului ofertelor, comisia de evaluare va solicita, prezentarea documentelor care conțin informațiile cu privire la beneficiarul real a fondurilor alocate, odată cu documentele suport/ dovezile aferente informațiilor din DUAE depuse de către ofertantul clasat pe primul loc, respectiv o declaraţie pe propria răspundere, conform prevederilor art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, ce va conţine datele despre beneficiarii reali și va cuprinde cel puţin numele, prenumele şi data naşterii acestora, în cazul entităților (contractor/subcontractor) care nu au obligația înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

(Se va completa de catre toti operatorii economici participanti la procdura de atribuire)

Data completării ................................

Operator economic

………………………………………

(semnătura autorizată)

___________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca

Denumirea contractului: lucrari pentru obiectivul de investitii din cadrul proiectului “Amenajare Centru pentru artă, tehnologie și experiment, Multiplexity - faza II - C2”, SMIS 342243,  procedura organizată de Municipiul Timisoara, în calitate de autoritate contractantă, prin anunt de participare publicat in SEAP

Subsemnatul …………………….. (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al ………………….......…….. (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez, pe parcursul executarii contractului, sa respect obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii.

(Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca sunt: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor( www.mmediu.ro ); Ministerul Muncii si Justitiei Sociale ( www.mmuncii.ro ).

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii în preţul ofertat.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării .........

Reprezentant imputernicit al Ofertantului

(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea si denumirea reprezentantului imputernicit)

_________________ (semnatura si stampila)

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Noul Cod Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului,  făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda »

NOTA: Formularul se va completa in cadrul Propunerii tehnice, atat de catre ofertantul/ofertantii asociati cat si de catre subcontractant/ subcontractanti ai ofertantului, (dupa caz).

DECLARAȚIE*

privind respectarea aplicării principiilor DNSH (Do No Significant Harm)

în implementarea Contractului

Subsemnatul  ___________________________________________, reprezentant legal   al ________________________________________________________________________________

cu sediul in ___________________________________________________________ în calitate de                                                       __________________________________________________,  declar pe propria răspundere că mă angajez să respect obligațiile prevăzute în Caietul de sarcini și anexele acestuia cu privire la Aplicarea principiilor „Do No Significant Harm” (DNSH) („A nu prejudicia în mod semnificativ”), pentru toată durata de execuție a contractului de execuție lucrari pentru obiectivul de investitii din cadrul proiectului “Amenajare Centru pentru artă, tehnologie și experiment, Multiplexity - faza II - C2”, SMIS 342243.

Data completării:

Operator economic,

Reprezentată legal

*se va completa și semna de către fiecare asociat și subcontractant în parte

DECLARAȚIE OFERTANT

privind modalitatea de constituire a garanției de bună execuție

____________, în calitate de Ofertant  la procedura de achiziție în vederea contractării execuției lucrărilor pentru obiectivul de investitii din cadrul proiectului “Amenajare Centru pentru artă, tehnologie și experiment, Multiplexity - faza II - C2”, SMIS 342243, declar pe propria răspundere că în situația semnării acordului contractual, constituirea garanției de bună execuție prevăzută la clauza 15 din acordul contractual, se va realiza prin:

Clauza 15 - Constituirea garanției de bună execuție

15.1. Antreprenorul va constitui o Garanţie de Bună Execuţie ca instrument de garantare pentru executarea corespunzătoare a Contractului, în valoarea stipulată în Acordul Contractual şi în forma inclusă în Contract (dacă există). Dacă în Acordul Contractual nu este menţionată o valoare (absolută sau procentuală din Preţul Contractului), valoarea Garanţiei de Bună Execuţie va fi de 10% din Preţul Contractului.

Antreprenorul va constitui Garanţia de Bună Execuţie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului.

Antreprenorul va transmite în original Garanția de Bună Execuție la sediul Beneficiarului prevăzut în contract și o copie a acesteia Supervizorului, în termen de 3 zile de la expirarea termenului de constituire.

Garanția de Bună Execuție se constituie prin una dintre următoarele modalități:

a) printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la Contract. În acest caz, Garanţia de Bună Execuţie va fi emisă de o societate bancară sau de o societate de asigurări, autorizată să emită asemenea garanţii pe teritoriul Uniunii Europene sau (pentru celelalte societăţi) cotată cel puţin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent şi Antreprenorul va transmite documentele doveditoare în această privinţă. Garanţia de Bună Execuţie va fi irevocabilă şi va prevedea că plata Garanţiei de Bună Execuţie se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa Antreprenorului în conformitate cu prevederile subclauzei 15.3. Garanţia de Bună Execuţie a unei asocieri sau a unui consorţiu va fi emisă în numele asocierii sau consorţiului;

b) dacă părţile convin, prin reţineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plată, cu condiţia ca această posibilitate să fi fost prevăzută în documentaţia de atribuire. În acest caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea Contractului, Antreprenorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia Beneficiarului, la o instituţie de credit agreată de ambele părţi sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.

Suma iniţială care se depune de către Antreprenor în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din Preţul Contractului. Suma iniţială se va depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului.

Antreprenorul va transmite, în original, la sediul Beneficiarului prevăzut în Contract, în termen de 3 zile de la expirarea termenului de depunere a sumei iniţiale, dovada constituirii contului de garanţie blocat în favoarea Beneficiarului, împreună cu dovada depunerii sumei iniţiale. Pe parcursul îndeplinirii Contractului, Beneficiarul urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite Antreprenorului pentru

fiecare Certificat de Plată până la concurenţa sumei stabilite drept Garanţie de Bună Execuţie în contractul de achiziţie publică. Beneficiarul va dispune ca instituţia de credit sau Trezoreria Statului să înştiinţeze Antreprenorul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea Antreprenorului. Beneficiarul se va asigura că întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie va fi reţinută până cel târziu la data emiterii Certificatului de Plată la Recepţia la Terminarea Lucrărilor

(PE DECLARAȚIE VA RĂMÂNE DOAR OPȚIUNEA ALEASĂ)

OFERTANT

Data _______________                                                                                      Reprezentant legal

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura)

OFERTANT

............................

(denumirea, date de identificare)

MODALITATEA DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnică va demonstra, în mod clar, complet și fundamentat, capacitatea ofertantului de a executa lucrările care fac obiectul contractului, în conformitate cu:

- Proiectul Tehnic (PT) și Detaliile de Execuție (DE);

- Caiet de sarcini pe specialități;

- Prevederile Contractului de execuție;

- Cerințele privind calitatea lucrărilor, protecția mediului, SSM, PSI și principiul DNSH.

Propunerea tehnică va reflecta o abordare coerentă și integrată privind:

- organizarea șantierului;

- planificarea și secvențierea execuției;

- alocarea resurselor umane și tehnice;

- controlul calității și managementul riscurilor;

- respectarea termenelor contractuale și a cerințelor de finanțare.

Propunerea tehnică are caracter ferm și angajant și constituie parte integrantă din contractul de lucrări.

Conținut minim obligatoriu

Propunerea tehnică va include, în mod obligatoriu:

- planul de management al contractului, prin care ofertantul va prezenta:

  - abordarea și metodologia de realizare a lucrărilor;

  - modul de organizare a activităților;

  - organizarea resurselor;

  - abordarea privind riscurile și calitatea;

- programul de execuție (grafic Gantt), care va evidenția:

  - activitățile și succesiunea acestora;

  - durata lucrărilor;

  - corelarea cu resursele;

- descrierea organizării șantierului, inclusiv modul de desfășurare a activităților și organizarea logistică;

- prezentarea resurselor umane și tehnice, necesare pentru executarea lucrărilor;

- descrierea modului de asigurare a calității lucrărilor, inclusiv verificări și control.

- Cerințe de prezentare

Propunerea tehnică va fi clară, coerentă și structurată, va permite verificarea corespondenței cu cerințele Caietului de sarcini și va conține informații suficiente pentru evaluarea ofertei.

Nedemonstrarea conformității cu cerințele documentației de atribuire sau prezentarea incompletă a propunerii tehnice poate conduce la aplicarea prevederilor legale privind evaluarea ofertelor, inclusiv neacordarea punctajului aferent sau declararea ofertei ca neconformă, după caz.

În situația în care, pe durata derulării contractului de lucrări, se constată că anumite elemente ale Propunerii tehnice sunt inferioare sau contrare cerințelor din Caietul de Sarcini, prevalează prevederile contractuale, documentația tehnică (piese scrise, piese desenate, caiete de sarcini) și specificațiile Beneficiarului. Executantul are obligația contractuală de a respecta cerințele calitative și cantitative ale Proiectului Tehnic, acesta fiind documentul de referință al execuției.

Toate lucrările necesare obiectului contractului se execută conform Proiectului tehnic și Contractului de execuție, fără omisiuni și fără modificări neautorizate. Propunerea tehnică trebuie să reflecte angajamentul ofertantului de a implementa soluțiile tehnice prevăzute în proiect și de a respecta sistemul calității stabilit prin contract.

Odată cu Propunerea tehnică, ofertanții vor depune o declarație pe proprie răspundere privind respectarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) pe întreaga durată de implementare a contractului, în conformitate cu art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, obligație care decurge din prevederile contractului de finanțare și din clauzele contractului de lucrări privind respectarea legislației aplicabile, mediului și condițiilor de eligibilitate.

Dispoziții generale

Propunerea tehnică trebuie să demonstreze, clar și fundamentat, capacitatea ofertantului de a executa lucrările în conformitate cu: Proiectul Tehnic (PT) și Detaliile de Execuție (DE), caietele de sarcini pe specialități, prevederile contractuale, precum și cerințele privind calitatea, protecția mediului, SSM, PSI și DNSH.

Documentul va evidenția o abordare coerentă privind organizarea șantierului, planificarea execuției, alocarea resurselor, controlul calității, gestionarea riscurilor și respectarea jaloanelor de progres și a condițiilor de finanțare.

Notă:În secțiunea din Propunerea Tehnică unde se va propune durata de garanție, executantul va justifica durata de garanție și va prezenta o descriere detaliată a metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrărilor, utilajelor/echipamentelor tehnologice/dotărilor, precum și a materialelor pe care le va pune în operă, astfel încât ofertarea unei garanții a lucrărilor să nu se facă doar la nivel declarativ în vederea obținerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare. Neprezentarea acestor informații în cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizează perioada de garanție a lucrărilor suplimentar ofertată.

- Conținutul propunerii tehnice

Propunerea va include cel puțin următoarele componente:

2.1 Planul de management al contractului

Document central care descrie modul de implementare, incluzând metodologia de execuție,  etapele de lucru, corelarea intervențiilor (structură, arhitectură, instalații), tehnologiile utilizate și integrarea lucrărilor de restaurare conform model  pus la  dispoziție de către beneficiar conform Anexa 2 la Specificații tehnice - Caietul de sarcini.

2.2. Metodologia de execuție a lucrărilor

Ofertantul va descrie metodologia de realizare a lucrărilor, incluzând:

- succesiunea logică a activităților;

- metodele și tehnologiile de execuție utilizate;

- măsuri pentru asigurarea continuității lucrărilor;

- integrarea intervențiilor asupra construcției existente;

- măsuri pentru protejarea elementelor existente și a vecinătăților.

Metodologia va fi corelată cu cerințele Proiectului Tehnic și cu programul de execuție.

2.3 Programul de execuție (grafic Gantt și raport descriptiv)

Graficul Gantt va include activitățile și subactivitățile, succesiunea logică, duratele și corelarea cu resursele.

Raportul descriptiv va detalia metodologia, activitățile critice, structura echipelor, utilizarea utilajelor, curba de progres (fizică și financiară) și corelarea cu cerințele de finanțare.

Programul trebuie să respecte durata contractuală și pragurile minime de progres.

2.4 Organizarea de șantier

Se vor prezenta: delimitarea și securizarea amplasamentului, controlul accesului, organizarea zonelor de lucru și depozitare, spațiile administrative, gestionarea deșeurilor, punctele PSI și fluxurile logistice. Se va demonstra respectarea planșelor și protecția vecinătăților.

2.5 Resurse umane și tehnice

Ofertantul va prezenta:

- structura echipei de proiect (personal cheie și non-cheie);

- rolurile și responsabilitățile fiecărui membru;

- modul de mobilizare a personalului pe etape;

- modul de coordonare și comunicare în cadrul contractului.

În propunerea tehnică se va descrie momentul implicării personalului și modul de asigurare a accesului la serviciile acestuia.

2.6 Resursele tehnice și infrastructura utilizată

Se vor prezenta:

- utilajele și echipamentele principale;

- capacitățile tehnice;

- perioadele de utilizare;

- corelarea cu programul de execuție.

Ofertantul va demonstra că dispune de resursele necesare pentru realizarea lucrărilor în condiții de calitate și siguranță.

2.7 Asigurarea calității lucrărilor

Se va descrie sistemul de asigurare a calității, incluzând:

- implementarea Programului de Control al Calității (PCC);

- verificările și fazele determinante;

- probele, testele și încercările;

- documentarea calității lucrărilor;

- gestionarea neconformităților.

Nu se admite utilizarea materialelor fără documente de conformitate.

2.8 Mediu, DNSH și managementul deșeurilor

Protecția mediului: măsuri de reducere a impactului (praf, zgomot, emisii), protecția factorilor naturali și utilizarea eficientă a resurselor.

Managementul deșeurilor: colectare selectivă, depozitare controlată, contracte cu operatori autorizați și trasabilitate.

DNSH: măsuri pentru evitarea impactului semnificativ, reducerea emisiilor și respectarea principiilor economiei circulare, cu documentare și raportare conform finanțatorului.

Ofertanții vor depune o declarație pe proprie răspundere privind respectarea principiului DNSH, conform Regulamentului (UE) 2020/852.

2.9 SSM și PSI

Vor fi incluse planul de securitate și sănătate, măsurile de prevenire, echipamentele de protecție, instruirea personalului, procedurile PSI și modul de raportare a incidentelor.

2.10 Raportare și monitorizare

Se va descrie modul de raportare a progresului, monitorizarea execuției și a resurselor, gestionarea incidentelor și documentarea fotografică.

2.11. Garanția lucrărilor și supravegherea în perioada de garanție

Ofertantul va descrie:

- modul de supraveghere a lucrărilor în perioada de garanție;

- procedurile de intervenție pentru remedierea defectelor;

- resursele alocate pe perioada de garanție.

În cazul ofertării unei perioade de garanție extinse, aceasta va fi justificată tehnic.

3. Cerințe de prezentare

Propunerea tehnică trebuie să fie clară, structurată, completă și corelată cu cerințele documentației, ușor de verificat. Prezentarea incompletă sau neconformă poate conduce la depunctare sau respingerea ofertei.

4. Prevalența documentelor contractuale

În caz de neconcordanțe, prevalează documentația tehnică și contractul, Proiectul Tehnic fiind documentul de referință obligatoriu.

# Plan de management - Abordarea și Metodologia propuse în cadrul Contractului

## 1. Argumentarea abordării propuse - 1 punct

Executantul își fundamentează propunerea tehnică pe o analiză detaliată a Documentației de Atribuire, rezultând o înțelegere completă a obiectivelor contractului și a lucrărilor necesare. Prin interpretarea clară a cerințelor tehnice, funcționale și de calitate, se argumentează fezabilitatea soluțiilor propuse și modalitatea de atingere a rezultatelor așteptate. Sunt identificate riscurile relevante asociate execuției lucrărilor, iar abordarea tehnică propusă reflectă modul în care acestea sunt anticipate și gestionate. Prin această argumentare, ofertantul demonstrează capacitatea de a realiza lucrările în conformitate cu normele aplicabile și în termenele stabilite de contract.

## 2. Metodologia și abordarea tehnică pentru realizarea lucrărilor - 3 puncte

Având în vedere graficul de execuție elaborat de proiectant și graficul cererilor de rambursare/plată pus la dispoziție de Beneficiar, Executantul are obligația de a prezenta un plan de management care să descrie abordarea și metodologia propuse pentru implementarea contractului.
Planul de management va demonstra capacitatea Ofertantului de a asigura un progres fizic al lucrărilor de minimum 5% la fiecare interval de trei luni de la semnarea contractului de achiziție, acest procent reprezentând un prag minim obligatoriu și neconstituind un plafon maxim, progresul putând fi superior acestui nivel, în funcție de ritmul de execuție.

Progresul fizic al lucrărilor este recunoscut de către Beneficiar exclusiv pe baza situațiilor de lucrări (SIL)/Certificate Interimare de Plată (CIP) întocmite de Executant, corelate cu Programul de execuție de referință aprobat, conform Clauzei 17 – Programul de execuție, și confirmate de Dirigintele de șantier/Supervizor, în conformitate cu clauzele contractuale.

Progresul prezentului contract va fi demonstrat prin:

a) situații de lucrări întocmite de Executant și confirmate de Dirigintele de Șantier/Supervizor;

b) facturi transmise spre plată Beneficiarului, aferente lucrărilor confirmate;

c) rapoarte de progres și actualizări ale Programului de Execuție în raport cu Programul de Referință;

Neatingerea acestor praguri în condițiile stabilite constituie întârziere nejustificată și atrage aplicarea măsurilor contractuale și financiare.

Ofertantul, în calitate de Executant, se obligă astfel să atingă următoarele praguri/ jaloane de performanță obligatorii care vor conduce și la un  progres financiar al contractului:

a) minimum 40% în termen de 12 luni de la semnarea contractului de execuție;

b) minimum 70% în termen de 18 luni de la semnarea contractului de execuție;

c) 100% la finalul perioadei totale de execuție de 24 de luni.

Executantul va prezenta Beneficiarului un Plan complet de management al contractului și al lucrărilor, prin care va demonstra:

- abordarea contractului în relația cu Achizitorul/Beneficiarul;

- organizarea generală a șantierului;

- planificarea și mobilizarea resurselor administrative, tehnice și financiare;

- prezentarea graficului GANTT cu succensiunea logică a lucrărilor în raport cu normativele și standardele în vigoare;

- respectarea cerințele de imunizare climatică și a principiului DSNH;

- fluxurile de verificare, raportare și control al calității;

- măsurile pentru asigurarea continuității execuției și evitarea întârzierilor.

Metodologia ofertantului se bazează pe derularea lucrărilor în etape logice și corelate, astfel încât procesele de execuție să se desfășoare eficient și în strictă conformitate cu prevederile proiectului tehnic și ale standardelor în vigoare. Activitățile sunt structurate pe categorii și faze de execuție, reflectând succesiunea corectă a lucrărilor și facilitând o coordonare optimă în șantier. Pentru fiecare etapă se descrie modul de realizare, echipamentele și tehnologiile utilizate, precum și verificările ce trebuie efectuate pentru confirmarea progresului fizic. Metodologia propusă garantează respectarea cerințelor beneficiarului și asigură coerența procesului de execuție pe toată durata contractului. Toate activitățile descrise sunt integrate în programul de lucru și prezentate în graficul GANTT.

3. Organizarea resursei umane și planul de lucru - 2 puncte

(Resursa umană implicată, modul de relaționare, subordonare, colaborare în interiorul echipei, precum și în relația cu Beneficiarul și colaboratorii săi pe durata de execuție a contractului)

Organizarea lucrărilor se realizează pe baza unui plan de lucru integrat, structurat astfel încât să permită finalizarea activităților în termenele contractuale. Graficul GANTT anexat prezintă durata, succesiunea și interdependențele dintre activități, facilitând o planificare eficientă a resurselor. Echipa de implementare este dimensionată corespunzător, cu evidențierea rolurilor, responsabilităților și a timpului de alocare pentru fiecare expert implicat. Sunt indicate echipamentele, utilajele și instrumentele software utilizate, astfel încât desfășurarea lucrărilor să se realizeze în condiții de calitate, siguranță și eficiență. Structura organizatorică propusă reflectă capacitatea ofertantului de a gestiona profesionist și responsabil toate activitățile contractului.

Se va prezenta organigrama echipei de proiect și metodologia de lucru a acesteia care vor asigura  implementarea contractului elaborat în baza HG nr.1/2018, în funcție de tipologia și complexitatea acestuia.

Ofertantul, în calitate de Executant, are obligația de a descrie în mod detaliat modalitatea de mobilizare a personalului cheie, non-cheie și administrativ, precum și modul de organizare a activității acestora. În acest sens, Executantul va preciza explicit numărul estimativ de muncitori pe care îl va mobiliza considerând derularea simultană a altor șantiere în paralel cu proiectul „Amenajare Centru pentru artă, tehnologie și experiment, Multiplexity – faza II – C2”,, investiție preconizată a se derula pe o perioadă de 24 de luni, indicând măsurilor organizatorice, mecanismele de coordonare și modul de asigurare a continuității resurselor alocate prezentului contract pe întreaga durată de execuție. Totodată, vor fi clarificate atribuțiile și limitele competențelor decizionale ale managerului de contract, în situația în care reprezentantul Executantului este o altă persoană decât managerul de contract/proiect.

Descrierea modului de organizare și gestionare a resurselor umane și tehnice alocate pentru realizarea lucrărilor „Amenajare Centru pentru artă, tehnologie și experiment, Multiplexity – faza II – C2”, vor asigura finalizarea lucrărilor în conformitate cu Programul de execuție, clauza 17 din condiții generale.

Evaluarea nu vizează existența, numărul sau natura altor contracte derulate de ofertant, ci exclusiv coerența și realismul măsurilor propuse pentru organizarea și gestionarea resurselor aferente contractului ce face obiectul prezentei achiziții, în vederea respectării Programului de execuție.

Nejustificarea modului de organizare și gestionare a resurselor astfel încât să fie demonstrată capacitatea ofertantului de a finaliza lucrările conform Programului de execuție, în condițiile desfășurării simultane a mai multor proiecte, conduce la acordarea punctajului 0 (zero).

4. Managementul riscurilor – măsuri de prevenire și rezolvare -  2 puncte

Planul de management al riscurilor identifică și clasifică riscurile potențiale asociate implementării contractului și lucrărilor, prin evaluarea probabilității și a impactului acestora asupra duratei și calității execuției. Pentru fiecare risc sunt stabilite măsuri preventive și corective, precum și responsabilități clare privind monitorizarea și intervenția. Abordarea asigură actualizarea permanentă a planului pe parcursul derulării lucrărilor, astfel încât eventualele probleme să fie anticipate și gestionate în timp util. Prin această metodă, ofertantul demonstrează capacitatea de a preveni întârzierile și de a menține continuitatea procesului de execuție, în concordanță cu cerințele stabilite de către Beneficiar.

5. Managementul calității  - 2 puncte

Executantul aplică un sistem riguros de management al calității, bazat pe proceduri, instrucțiuni și indicatori prin care sunt monitorizate și validate activitățile de execuție. Procesele de verificare internă, controlul materialelor și supravegherea lucrărilor sunt integrate în fluxul operațional, asigurând conformitatea permanentă cu cerințele tehnice și normative. Procedurile implementate permit identificarea rapidă a neconformităților și aplicarea măsurilor corective, precum și îmbunătățirea continuă a procesului de execuție. Prin această abordare, ofertantul garantează că lucrările executate respectă standardele de calitate asumate prin ofertă și impuse de beneficiar.

Procedurile de lucru vor fi anexă la planul de management.

Notă:

Planul trebuie să fie elaborat specific pentru cerințele contractului de execuție a lucrărilor „Amenajare Centru pentru artă, tehnologie și experiment, Multiplexity – faza II – C2”, respectând structura de mai sus,  fără a avea un caracter generalist. Un plan este considerat generalist atunci când conține descrieri care permit utilizarea sa pentru orice alt proiect de investiții, prin simpla schimbare a denumirii acesteia.

Se recomandă ca documentul să fie întocmit cu respectarea cerinței de încadrare într-un volum maxim de 30 de pagini. De asemenea, planul nu trebuie să se limiteze la preluarea mecanică (copy-paste) a atribuțiilor și responsabilităților stabilite de Beneficiar în Specificații Tehnice - Caietul de sarcini, ci să le dezvolte și să le adapteze în mod concret la specificul proiectului.

Curriculum Vitae

| INFORMAŢII PERSONALE | Scrieţi numele şi prenumele |
| --- | --- |
| [Toate câmpurile CV-ului sunt opţionale. Ştergeţi câmpurile goale.] |  |
|  | Scrieţi numele străzii, numărul, oraşul, codul poştal, ţara |
|  | Scrieţi numărul de telefon Scrieţi numărul de telefon mobil |
|  | Scrieţi adresa de email |
|  | Scrieţi adresa paginii web personale |
|  | Scrieţi tipul de messenger pe care-l folosiţi (Yahoo, skype etc.) Scrieţi numele de utilizator pe messenger (Yahoo, skype etc.) |
|  | Sexul Scrieţi sexul ¦ Data naşterii zz/ll/aaaa ¦ Naţionalitatea Scrieţi naţionalitatea |

| LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ POZIŢIA LOCUL DE MUNCĂ DORIT STUDIILE PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ profilul personal | Scrieţi locul de muncă pentru care se candidează / poziţia / locul de muncă dorit / studiile pentru care se candidează / profilul personal (îndepărtaţi câmpurile irelevante din coloana stângă) |
| --- | --- |

| EXPERIENŢA PROFESIONALĂ |  |
| --- | --- |

[Descrieţi separat fiecare loc de muncă. Începeţi cu cel mai recent.]

| Scrieţi datele (de la - până la) | Scrieţi ocupaţia sau poziţia ocupată |
| --- | --- |
|  | Scrieţi denumirea angajatorului şi localitatea (scrieţi şi adresa completă şi pagina web) |
|  | - Scrieţi principalele activităţi şi responsabilităţi |
|  | Tipul sau sectorul de activitate Scrieţi tipul sau sectorul de activitate |

| EDUCAŢIE ŞI FORMARE |  |
| --- | --- |

[Adăugaţi câmpuri separate pentru fiecare etapă de formare. Începeţi cu cea mai recent.]

| Scrieţi datele (de la - până la) | Scrieţi calificarea obţinută | Scrieţi nivelul EQF, dacă îl cunoaşteţi |
| --- | --- | --- |
|  | Scrieţi denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea (dacă este relevant, scrieţi şi ţara) |  |
|  | - Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate |  |

| COMPETENΤE PERSONALE |  |
| --- | --- |

[Ştergeţi câmpurile necompletate.]

| Limba(i) maternă(e) | Scrieţi limba maternă / limbile materne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte limbi străine cunoscute | ΙNΤELEGERE |  | VORBIRE |  | SCRIERE |
|  | Ascultare | Citire | Participare la conversaţie | Discurs oral |  |
| Specificaţi limba străină | Specificaţi nivelul | Specificaţi nivelul | Specificaţi nivelul | Specificaţi nivelul | Specificaţi nivelul |
|  | Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi. |  |  |  |  |
| Specificaţi limba străină | Specificaţi nivelul | Specificaţi nivelul | Specificaţi nivelul | Specificaţi nivelul | Specificaţi nivelul |
|  | Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi. |  |  |  |  |
|  | Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine |  |  |  |  |

| Competenţe de comunicare | Scrieţi competenţele de comunicare deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. |
| --- | --- |

| Competenţe organizaţionale/manageriale | Scrieţi competenţele organizaţionale/manageriale. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. |
| --- | --- |

| Competenţe dobândite la locul de muncă | Scrieţi competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. |
| --- | --- |

| Competenţe digitale | AUTOEVALUARE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Procesarea informaţiei | Comunicare | Creare de conţinut | Securitate | Rezolvarea de probleme |
|  | Specificaţi nivelul | Specificaţi nivelul | Specificaţi nivelul | Specificaţi nivelul | Specificaţi nivelul |
|  | Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare |  |  |  |  |
|  | Scrieţi denumirea certificatului. |  |  |  |  |
|  | Scrieţi altre competenţele informatice. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. Exemple: - o bună stăpânire a suită de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, software pentru prezentări) - bune cunoştinţe de editare foto, dobândite ca fotograf amator​ |  |  |  |  |

| Alte competenţe | Scrieţi alte competenţe care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. Exemplu: - tâmplărie |
| --- | --- |

| Permis de conducere | Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi. De exemplu: B |
| --- | --- |

| INFORMAΤII SUPLIMENTARE |  |
| --- | --- |

| Publicaţii Prezentări Proiecte Conferinţe Seminarii Distincţii Afilieri Referinţe Citări Cursuri Certificări |  |
| --- | --- |

| ANEXE |  |
| --- | --- |

|  | Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului. Exemple: |
| --- | --- |

OPERATOR ECONOMIC

___________________    (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Către

MUNICIPIUL TIMISOARA

B-dul. C.D.LOGA, nr.1 – TIMISOARA

Ca răspuns la anunțul dumneavoastră de participare  nr. .......... din data de ............., la procedura de atribuire pentru contractul de execuție lucrari pentru obiectivul de investitii din cadrul proiectului “Amenajare Centru pentru artă, tehnologie și experiment, Multiplexity - faza II - C2”, SMIS 342243, declarăm următoarele:

1. Acceptăm prevederile Documentaţiei de Atribuire, ale Documentatiei tehnice si ale Documentelor informative, în totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii, așa cum aceasta a fost publicată în SEAP, inclusiv cu clarificările/modificările/completarile ulterioare (inclusiv anexele acestora).

2. Acceptăm și ne însușim condițiile contractuale asa cum au fost acestea prevăzute în Modelul de Contract atasat documentației de atribuire.

3. Ne oferim să realizăm/executăm, în conformitate cu condiţiile din Documentaţia de Atribuire şi cu condiţiile şi termenele limită impuse, fără rezerve sau restricţii, lucrările care fac obiectul prezentului contract pentru suma de........................................................lei, (suma în litere şi în cifre) la care se adaugă TVA în valoare de ...........................................lei (suma în litere şi în cifre) potrivit anexelor la prezentul formular.

4. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executăm lucrările conform celor prezentate in documentatia de atribuire, asumata de noi si sa terminam lucrarile în ............................................ luni, în condițiile contractuale și a anexelor sale.                                              (perioada în litere si în cifre)

5. Menținem această ofertă valabilă pentru o perioadă de 6 luni şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

6. Confirmăm că nu participam la prezenta procedura în nicio altă ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant) şi suntem răspunzători în faţa legii pentru executarea contractului. Noi confirmăm că liderul asocierii este autorizat să mijlocească şi să primească instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui membru al asocierii.

7. Cunoaștem faptul că membrii asocierii au răspundere solidară și individuală față de autoritatea contractantă în privința participării atât în procedura de atribuire cât şi ulterior semnarii contractului.

8.Vom informa imediat Autoritatea Contractantă, dacă va apărea vreo modificare în situațiile de mai sus, la orice moment în timpul procedurii de atribuire.

9. Ințelegem că toate costurile privind constituirea Garanției de Participare cele privind eventualele prelungiri ulterioare ale Garantiei de Participare și transmiterea acesteia, precum și toate costurile legate de elaborarea și depunerea ofertei vor fi suportate de noi și nu vom solicita vreodată Autorității Contractante rambursarea acestora.

Datele de identificare financiară sunt urmatoarele:

TITULAR CONT (Nume si adresa): _______________________________

Reprezentant (Nume, prenume, date de contact): ______________________

BANCA (Numele si adresa Bancii): ______________________________

IBAN: ____________________________

Declarăm că am luat la cunosțintă de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă."

Data _______________

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

| Lucrari executate de subcontractanti in cadrul contractului/acordului-cadru | Subcontractant 1 Lucrari care vor fi executate: ……………………… Valoare: …………………………lei, reprezentand …..% din valoarea fara TVA a contractului Acord subcontractare nr.: ……………………… Subcontractant 2 …. |
| --- | --- |
| Lucrari executate de asociati in cadrul contractului/acordului-cadru | Asociat 1 Lucrari care vor fi executate: ……………………… Valoare: …………………………lei, reprezentand …..% din valoarea fara TVA a contractului Acord subcontractare nr.: ……………………… Asociat 2… …. |
| Garantia de buna executie va fi constituita sub forma | ................................................................. ( se specifică modul în care se constituie garanţia de bună execuţie – se va alege una din variantele prevazute in modelul de contract) |
| Cuantumul garanţiei de bună execuţie (10% ) | ............................. (% din pretul total ofertat) |
| Perioada de garantie a lucrarilor | ............ luni |

OFERTANT,

..........................

(semnătura autorizată)

*Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, conform prevederilor art. 39 (3) din HG 395/2016.

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND OFERTA DEPUSA

1. Subsemnatul…………………….., reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică .................... (se menţionează procedura), având ca obiect .................................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an), organizată de ...................................... (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă elaborata in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si raspunsurile la clarificari postate in SEAP, atasate anuntului/invitatiei de participare;

2.   Văzând prevederile art.57, alin. (1), art. 217, alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123, alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 19, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce privește secretul comercial și dreptul de proprietate intelectuală:

| - Nr. Crt. | - Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară - [introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...] |
| --- | --- |
| - 1. | - .... [introduceți informația] |
| - 2. | - .... [introduceți informația] |

  - De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

| - Nr. Crt. | - Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale |
| --- | --- |
| - 1. | - .... [prezentați motivul] |
| - 2. | - .... [prezentați motivul] |

Dosarul achizitiei publice are caracter de document public.

Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt confidentiale, clasificate, sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.

Data completării ___________

Operator economic,

.....................

(semnătura autorizată si stampila )

NOTA: Documentul este optional.

Informatiile indicate de operatorii economici ca fiind confidentiale trebuie sa fie insotite de DOVADA care le confera caracterul de confidentialitate.