Propunere Tehnică

Note importante:

Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

- evaluarea Propunerii Tehnice prin raportare la cerințele minime din Caietul de Sarcini pentru achiziția de lucrări,

- aplicarea criteriului de atribuire stabilit prin Documentația de Atribuire.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Se vor avea în vedere prevederile din secțiunea IV.4.1. a Fișei de Date privind modul de prezentare a propunerii tehnice.

Metodologia pentru execuția lucrărilor și graficul general de realizare a lucrărilor sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice.

Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini (inclusiv volumele acestuia) nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante.

Informații privind completarea Formularului:

- Textele cuprinse marcate cu roșu au rol informativ și vor fi înlocuite la momentul completării de către fiecare Ofertant.

- Documentele care compun Propunerea Tehnică trebuie prezentate ȋntr-un format care să permită evaluarea acestora.

- Ofertantul are obligația de a întocmi un Opis al documentelor incluse în Propunerea Tehnică, complementar la Cuprinsul formularului de mai jos, acesta din urmă fiind bazat doar pe conținutul documentului. Cuprinsul formularului va fi actualizat.

- Ofertanții pot modifica modul de prezentare al Formularului dar fără a afecta modul (ordinea) de prezentare a principalelor capitole ale Propunerii Tehnice.

Cuprins

1.	Rezumat	3

2.	Metodologia de  executare a lucrărilor	4

3.	Planul de management al calității în cadrul Contractului	5

4.	Grafic general de realizare a investiției publice (fizic și valoric)	5

5.	Personalul propus și managementul contractului pentru execuția lucrărilor	6

6.	Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului	12

7.	Modalitatea de efectuare a înregistrărilor și înregistrările efectuate în legătură cu indicatorii cantitativi și calitativi asociați execuției lucrărilor	12

8.	Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului	13

9.	Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului	14

10.	Masuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrărilor în perioada de garanție acordată	14

11.	Informații în legătură cu echipamentele incluse în lucrare după expirarea perioadei de garanție	15

12.	Adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării	15

13.	Informații cu privire la eventuale modificări  ale operatorului economic Ofertant	16

14.	Anexe la Propunerea Tehnică	16

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

[Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

- evaluarea Propunerii Tehnice  prin raportare la cerințele minime din Caietul de Sarcini pentru achiziția de lucrări,

- aplicarea criteriului de atribuire stabilit prin Documentația de Atribuire.]

[Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.]

[Metodologia pentru execuția lucrărilor și planul /graficul general de realizare a lucrărilor sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice.

[Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini (inclusiv volumele acestuia) nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante].

- Rezumat

Rezumatul trebuie să fie de maximum 4 (patru) pagini (recomandat) și trebuie:

- să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate – în special, acolo unde  criteriul de atribuire este altul decât prețul cel mai scăzut;

- să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor identificate de Autoritatea Contractantă în Caietul de sarcini pentru achiziția de lucrări;

Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice.

- Metodologia de  executare a lucrărilor

[În acest capitol al Propunerii Tehnice Ofertantul trebuie să documenteze metodologia de execuție a lucrărilor,  prin raportare la informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și la cerințelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului,  așa cum sunt acestea incluse în părțile scrise și părțile desenate cuprinse în volumele incluse în Caietul de Sarcini;

[Introduceți aici informațiile solicitate și în forma solicitată astfel încât să demonstrați îndeplinirea obiectivelor asociate atribuirii Contractului]

Ofertantul va prezenta procedurile tehnice de execuție care sa acopere toata plaja de lucrări/operațiuni necesare in execuția contractului, pe obiecte, pentru toate categoriile de lucrări ce se vor executa; care vor trebui sa fie adaptate exact la cerințele din PT, nefiind acceptate proceduri/instrucțiuni de execuție cu caracter general.

Astfel, procedurile tehnice de executie prezentate vor trebui sa cuprindă la nivel minimal:

a) descrierea completa a metodelor pe care ofertantul va intenționa sa le utilizeze in cadrul execuției lucrărilor;

b) resursele umane, materiale si utilaje de construcții alocate fiecărei activități procedurale;

b) descrierea completa a tehnologiei propuse pentru soluțiile propuse;

c) Ofertantii vor prezenta descrierea calitatii principalelor materiale de constructii ce urmeaza a fi puse in opera. Se va prezenta modul in care se va asigura un nivel de calitate corespunzator in privinta principalelor materiale ce urmeaza a fi puse in opera (certificate de conformitate pentru principalele materiale care vor fi puse în operă sau orice documente care să descrie calitatea acestora) .

Principalele materiale ce urmeaza a fi puse in opera, conform proiectului tehnic, sunt: balast, betoane de ciment, emulsie de bitum, mixtura asfaltica, parapeti metalici conform proiect, piatră spartă pentru drumuri, tuburi PEHD, teavă gaz, cabluri energie, corpuri de iluminat stradal, cabluri medie tensiune, stâlpi metalici zincati, statie monitorizare calitate aer.

Ofertantul va prezenta sursele de materiale avute în vedere pentru materialele utilizate la execuţia lucrărilor şi va răspunde următoarelor cerinţe:

- Identificarea şi prezentarea surselor posibile pentru lucrările prevăzute în Contract.

- Realizarea şi prezentarea analizei traseelor (sursa-şantier) care urmează a fi parcurse pentru aprovizionarea cu materiale în zona şantierului;

- Identificarea şi prezentarea posibilelor surse pentru materialele principale enumerate mai sus.

Informaţiile vor fi cuprinse în Propunerea tehnică, conform Tabelului de mai jos:

| Nr. crt | Tipul de material | Numele şi adresa (localitatea) furnizorului / producătorului | Distanţa estimată a traseului materialului (furnizor-şantier) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Se vor transmite traseele reale de la locul aprovizionării până la locul de punere în opera conform Google maps.

Materialele principale vor fi prezentate în modul solicitat mai sus ca anexe ale procedurii de execuție aferente, prin care sunt puse în opera.

Activități care sunt incluse în scopul contractului de lucrări:

- lucrări pregătitoare

- obținere autorizații / permise de lucru / acces pentru executarea lucrărilor

- pregătirea amplasamentului

- pregătirea șantierului

- activități de punere în operă a documentației tehnice (așa cum sunt incluse în caietele de sarcini pe specialități din proiectul tehnic)

- controlul calității lucrărilor executate

- activități legate de recepția la terminarea lucrărilor

- activități legate de recepția finală la expirarea perioadei de garanție de bună execuție

- managementul schimbărilor cantitative sau calitative în timpul execuției lucrărilor;

- impactul asupra comunității locale  / măsuri pentru dezvoltarea comunității locale în arealul geografic / regiunea în care se desfășoară lucrările

- Planul de management al calității în cadrul Contractului

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte informații despre modalitatea în care acesta asigură nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale ale construcțiilor prin prezentarea sistemului de management al calității conceput pentru realizarea lucrărilor în cadrul acestui contract.

Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea în care intenționează să controleze calitatea în toate stadiile punerii în operă a documentației (și nu doar prin raportare la fazele determinante) și să prezinte modalitatea în care asigură monitorizarea și trasabilitatea înregistrărilor privind calitatea.]

Astfel:

Se va prezenta Planul calității pentru execuția lucrărilor ofertate care concretizează sistemul de asigurare a calității la particularitățile lucrării ce fac obiectul ofertei.

Se va prezenta sistemul aplicat la lucrare, precum si gradul de acoperire a cerințelor de calitate prin procedurile tehnice de execuție care urmează sa fie aplicate si planul efectiv de control propus.

Se solicita prezentarea listei cuprinzând procedurile tehnice de execuție a activităților pentru categoriile de lucrări necesare la realizarea integrala a obiectelor/investiției.

Acoperirea în integralitate a categoriilor / tipurilor de lucrări prin proceduri tehnice de execuție care includ în conținutul acestora si planuri de control, verificări si încercări pentru materialele puse în opera, masuri de supraveghere, monitorizare si verificare a execuției lucrărilor în sine, constituie un avantaj pentru autoritatea contractanta]

Planul control calitate verificări si încercări pentru toate categoriile de lucrări necesare la realizarea integrala a obiectelor/investiției (PCCVI) trebuie sa contina: - categoriile de lucrari controlate si verificate conform caietelor de sarcini si normelor tehnice; - metodele de verificare si control utilizate (standarde, normative); - frecventa/ faza; - tolerante admisibile; - cine efectueaza controlul/ verificarea;- inregistrari de calitate.

Ofertanții vor prezenta modalitatea de asigurare a accesului la echipamentele/laboratoarele in vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente.

De asemenea, se solicită conceptul ofertantului privind testarea lucrărilor efectuate.

Prezentarea unui plan al calității general, fără particularizarea la proiectul în cauza, va conduce la declararea ofertei ca neconforma.

Planul de management al calității lucrărilor executate, în speță demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați – reprezintă factor de evaluare.

- Program de Execuţie detaliat, alcătuit dintr-un Grafic general de realizare a investiției publice prezentat ca eşalonare calendaristică de tip Gantt însoțit de un raport descriptiv

Ofertanții vor prezenta un Program de Execuţie detaliat, alcătuit dintr-un Grafic general de realizare a investiției publice prezentat ca eşalonare calendaristică de tip Gantt. precum şi un raport descriptiv.

Graficul de realizare a investiției publice de tip Gantt va fi realizat utilizând analiza drumului critic şi va cuprinde totalitatea activităţilor specificate în Contract şi punctele de referinţă stabilite (jaloanele).

Prin puncte de referință, autoritatea contractantă întelege  ca fiind jaloanele descrise mai jos.

Programul de Execuţie va fi elaborat în conformitate cu următoarele cerinţe:

(a) Programul de Execuţie va fi alcătuit din activităţile necesare pentru executarea Contractului, conform Specificaţiilor, Pieselor Desenate şi Listei de Cantităţi şi va fi prezentat într-o structură astfel încât să fie identificate:

1. principalele faze ce alcătuiesc executarea Contractului (inclusiv inspecţii, testare, recepţii);

2. obiectele de construcţii din care sunt alcătuite Lucrările;

3. categoriile de lucrări sau stadiile fizice care alcătuiesc Lucrările;

4. sectoarele de lucru sau locul în care se vor pune în operă activităţile de construcţii;

5. Subcontractanţii, în cazul în care unele părţi din Contract sunt realizate cu Subcontractanţi.

(b) Activităţile vor avea alocate:

1. resurse (materiale ce se vor pune în operă, manoperă - numărul şi meseriile de muncitori, Utilaje), în concordanţă cu necesarul şi disponibilul acestora;

2. cantităţile de lucrări conform Listei de Cantităţi;

3. costurile estimate în concordanţă cu Oferta (în cadrul propunerii financiare);

4. productivităţile estimate.

(c) Durata activităţilor va fi exprimată în zile lucrătoare, luând în considerare:

1. cantitatea de lucrare;

2. dimensiunea frontului de lucru;

3. numărul de resurse umane şi Utilaje;

4. productivitatea resurselor.

(d) Nivelul de detaliu al activităţilor va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice.

(e) Succesiunea activităţilor va fi stabilită luând în considerare metodologia de lucru propusă de Antreprenor, tehnologiile de execuţie din cadrul proiectului tehnic si a caietelor de sarcini asociate acestuia, precum şi constrângerile de natură organizatorică. Relaţiile de condiţionare dintre activităţi vor fi de tip început-început, sfârşit-început şi sfârşit-sfârşit.

(f) Graficul reţea va fi alcătuit astfel încât să nu existe decât o singură activitate fără predecesor şi o singură activitate fără succesor, cu excepţia activităţilor care desemnează puncte de referinţă sau a activităţilor la care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relaţie de condiţionare.

(g) Drumul critic va fi evidenţiat şi va corespunde cu succesiunea de activităţi a cărei durată maximă este Durata de Execuţie.

Graficul general de realizare a investitiei de tip Gantt, precum si Drumul critic, vor fi realizate pe zile si activități si subactivități grupate la nivel de cantitati de lucrari, iar la elaborarea graficelor se va tine cont obligatoriu de detalierea resurselor folosite la procesul de lucru (materiale, manopera, utilaje, transport), cu identificarea obligatorie a numarului de utilaje, mijloace de transport, echipamente si personal de executie si supraveghere/indrumare.

Acesta trebuie să fie în concordanță cu metodologia de execuție a lucrărilor si durata de finalizare a activităților în Contract

In Raportul descriptiv care însoțește graficul general de realizare a investitiei de tip Gantt, parte a Programului de execuție propus in cadrul Propunerii Tehnice, Ofertantul va prezenta informațiile care au stat la baza elaborării Graficului, principalele etape de execuție a Lucrărilor, activitățile si subactivitatile cu succesiunea și inter-relaționarea lor, corelarea cu metodologia de execuție propusă, resursele necesare activităților (personal, utilaje, etc.), punctele de reper relevante, analiza drumului critic, etc.

Programul de execuție, prin Graficul general de realizare a investiției de tip Gantt, precum și în raportul descriptiv, va cuprinde în mod obligatoriu, evidențiate, patru jaloane 
(puncte de referință) impuse de Autoritatea Contractantă, după cum urmează:

➢ Jalonul nr. 1 – în maxim 2 luni de la data consemnată în Ordinul de Începere a lucrărilor, Antreprenorul va avea lucrări aprobate și facturate în valoare de minim 250.000 lei (două sute cincizeci mii lei) fără TVA. Îndeplinirea acestui jalon este obligatorie la termenul stabilit, neîndeplinirea lui dând dreptul Beneficiarului să rezilieze unilateral Contractul de lucrări. De asemenea îndeplinirea jalonului este condiţie de acordare a avansului.

➢ Jalonul nr. 2 – în maxim 10 luni de la data consemnată în Ordinul de Începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de luna septembrie 2027,  Antreprenorul va avea lucrări aprobate și facturate în valoare de minim 40% din valoarea contractului de lucrări.

➢ Jalonul nr. 3 – în maxim 16 luni de la data consemnată în Ordinul de Începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de luna martie 2028, Antreprenorul va avea lucrări aprobate și facturate în valoare de minim 70% din valoarea contractului de lucrări.

➢ Jalonul nr. 4 – Acest jalon se consideră îndeplinit dacă la data stabilită pentru finalizarea lucrărilor s-a semnat procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi au fost depuse şi aprobate la plată toate situaţiile de lucrări aferente.

Graficul general de realizare a investiției publice (de tip Gantt) va fi astfel întocmit încât să țină cont de constrângerile beneficiarului enunțate mai sus. În acest context Graficul general de realizare a investiției publice (de tip Gantt) din ofertă va fi întocmite atât fizic – in cadrul Propunerii tehnice, cât și valoric - în cadrul propunerii Financiare.

Aceste jaloane financiare vor fi corelate cu valoarea lucrărilor ofertate și consemnate în Graficul general de realizare a investiției publice (de tip Gantt). Jaloanele definite in acest subcapitol reprezinta puncte de referintă. Asupra acestor jaloane (puncte de referință) se va aplica clauza 36.3 din contract.

Ofertanții vor ține cont de această constrângere la completarea graficelor din Propunerea tehnică, concentrând resurse umane și materiale adecvate acestui scop. Această cerință va fi preluată și în condițiile contractuale specifice.

Gradul de adecvare  al graficului general de realizare a investiției publice (durata, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control (jaloanelor)), resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor – reprezintă factor de evaluare.

- Personalul propus și managementul contractului pentru execuția lucrărilor

În acest capitol se vor prezenta, cel puțin, următoarele informații:

- Structura echipei propuse pentru managementul contractului, cu prezentarea organigramei echipei și a informațiilor relevante pentru personalul propus și documente suport pentru demonstrarea calificărilor educaționale și profesionale, a abilităților, a experienței solicitate.

Pentru realizarea activităților în cadrul Contractului, în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, AC anticipează că sunt necesare anumite domenii de expertiză / următoarele categorii de specialiști pentru care se vor prezenta documente justificative în cadrul propunerii tehnice:

- Manager de contract / proiect (expert cheie, factor de evaluare)

- Șef de Șantier – inginer domeniul constructii drumuri

- Inginer topograf autorizat ANCPI – categoria D – minim 1 persoana

- RTE domeniul 2, subdomeniul 2.1 - Construcții rutiere și drumuri;

- RTE domeniul 8, subdomeniul 8.1 -  Rețele electrice;

- RTE domeniul 8, subdomeniul 8.4 – Reţele de gaze naturale combustibile (T*)

- Electrician autorizat minim grad III B – minim 1 persoana

- Instalator de gaze naturale autorizat tip EGT – minim 1 persoana

- Responsabil cu controlul tehnic al calității (CQ)

- Responsabil mediu (RM)

- Responsabil gestionarea deșeurilor (RGD)

- Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (Responsabil SSM)

Note:      - *   reţele de transport gaze naturale,

- un  specialist  poate deține autorizarea în unul sau în mai multe domenii, cu excepția celor care constituie factor de evaluare.

Pentru prezentarea echipei de specialiști se va utiliza următorul tabel centralizator:

| Nume și Prenume | Rolul propus în cadrul echipei de gestionare a lucrărilor | Activitățile pe care le realizează | Organizația permanentă – operatorul economic de care aparține persoana propusa |
| --- | --- | --- | --- |
| [introduceți numele și prenumele] | [introduceți poziția pentru care este propus] | [descrieți activitățile din cadrul Contractului la realizarea cărora participă] | [introduceți operatorul economic de care aparține personalul propus] |

Detaliere cerințe minime:

- Manager de contract/ proiect – factor de evaluare

Pentru acest expert cheie se va prezenta Certificat ca manager de proiect  si Diploma de Inginer având studii de absolvire cu diplomă de licență/diplomă de absolvire sau echivalent a unei Facultăți/Universități în domeniul constructii drumuri;

Experiența specifică a Managerului de contract/proiect (funcție de titulatura deținută în cadrul lucrării) înseamnă participarea în calitatea solicitată (coordonator al tuturor activităților de execuție de lucrări al unei investiții), în minimum 1 (un) contract de supervizare/coordonare de execuție lucrări și/sau contract de supervizare/coordonare de proiectare și executie lucrări de construcție nouă și/sau lărgire și/sau extindere și/sau reabilitare și/ sau modernizare drumuri cu structură similară  și/sau superioare din punct de vedere al complexității și scopului prezentei proceduri.

- Sef de santier

Acesta trebuie sa aiba studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent, in domeniul constructii drumuri.

Se vor prezenta documente din care să reiasă modul de acces la acest specialist (extras Revisal/ CIM/ declarație de disponibilitate/ contract de colaborare/etc).

Ofertantul va descrie în cadrul propunerii tehnice momentul în care va interveni în implementarea contractului și modul în care operatorul economic i-a asigurat accesul la serviciile acestui tip de expert și perioada de timp în care va fi implicat.

- Topograf autorizat ANCPI cat. D

Acesta trebuie sa fie autorizat ANCPI, pentru categoria D, conform Regulamentului privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României.

Pentru acest specialist se va prezenta autorizatia ANCPI categoria D, aflate în termen de valabilitate la data ofertării.

Se vor prezenta documente din care să reiasă modul de acces la acest specialist (extras Revisal/ CIM/ declarație de disponibilitate/ contract de colaborare/etc).

Ofertantul va descrie în cadrul propunerii tehnice momentul în care va interveni în implementarea contractului și modul în care operatorul economic i-a asigurat accesul la serviciile acestui tip de expert și perioada de timp în care va fi implicat.

- Responsabili tehnici cu execuția:

Pentru execuția lucrărilor sunt necesari Responsabili tehnici cu execuția după cum urmeaza:

  - RTE domeniul 2, subdomeniul 2.1 - Construcții rutiere și drumuri;

  - RTE domeniul 8, subdomeniul 8.1 -  Rețele electrice;

  - RTE domeniul 8, subdomeniul 8.4 – Reţele de gaze naturale combustibile (T*)

Pentru acești specialiști se vor prezenta autorizațiile și legitimațiile emisă de Inspectoratul de Stat în Construcții, aflate în termen de valabilitate la data ofertării.

Se vor prezenta documente din care să reiasă modul de acces la acesti specialisti (extras Revisal/ CIM/ declarație de disponibilitate/ contract de colaborare/etc).

Ofertantul va descrie în cadrul propunerii tehnice momentul în care acesti specialiști vor interveni în implementarea contractului și modul în care operatorul economic a asigurat accesul la serviciile acestor experti și perioada de timp în care vor fi implicati.

- Electrician autorizat minim grad III B

Pentru acest specialist se va prezenta autorizatia/adeverința ANRE grad IIIB, aflate în termen de valabilitate la data ofertării.

Se vor prezenta documente din care să reiasă modul de acces la acest specialist (extras Revisal/ CIM/ declarație de disponibilitate/ contract de colaborare/etc).

Ofertantul va descrie în cadrul propunerii tehnice momentul în care va interveni în implementarea contractului și modul în care operatorul economic i-a asigurat accesul la serviciile acestui tip de expert și perioada de timp în care va fi implicat.

- Instalator de gaze naturale autorizat tip EGT

Pentru acest specialist se va prezenta autorizatia/adeverința ANRE tip EGT, aflate în termen de valabilitate la data ofertării.

Se vor prezenta documente din care să reiasă modul de acces la acest specialist (extras Revisal/ CIM/ declarație de disponibilitate/ contract de colaborare/etc).

Ofertantul va descrie în cadrul propunerii tehnice momentul în care va interveni în implementarea contractului și modul în care operatorul economic i-a asigurat accesul la serviciile acestui tip de expert și perioada de timp în care va fi implicat.

- Responsabil cu controlul tehnic al calității (CQ)

Operatorii economici ofertanti vor prezenta in cadrul ofertei tehnice modalitatile de asigurare a verificarii nivelului de calitate corespunzator calitatii cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pentru acest specialist se va prezenta orice document din care să reiasă calificarea persoanei respective pentru desfășurarea atribuțiilor de Responsabil cu controlul calității (diplome/certificate/CV/decizie de numire/etc).

Se vor prezenta documente din care să reiasă modul de acces la acest specialist (extras Revisal/ CIM/ declarație de disponibilitate/ contract de colaborare/etc).

Ofertantul va descrie în cadrul propunerii tehnice momentul în care va interveni în implementarea contractului și modul în care operatorul economic i-a asigurat accesul la serviciile acestui tip de expert și perioada de timp în care va fi implicat.

- Responsabil gestionarea deșeurilor (RGD)

Pentru acest specialist se va prezenta orice document din care să reiasă calificarea persoanei respective pentru desfășurarea desfășurarea atribuțiilor de Responsabil cu gestionarea deșeurilor  (diplome/certificate/ CV/decizie de numire/etc).

Se vor prezenta documente din care să reiasă modul de acces la acest specialist (extras Revisal/ CIM/ declarație de disponibilitate/ contract de colaborare/etc).

Ofertantul va descrie în cadrul propunerii tehnice momentul în care va interveni în implementarea contractului și modul în care operatorul economic i-a asigurat accesul la serviciile acestui tip de expert și perioada de timp în care va fi implicat.

- Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (Responsabil SSM)

Pentru acest specialist se va prezenta orice document din care să reiasă calificarea persoanei respective pentru desfășurarea atribuțiilor de Responsabil SSM conform HG 300/2006 (certificat de abilitare/diploma/ certificat de absolvire curs in domeniul SSM/etc).

Se vor prezenta documente din care să reiasă modul de acces la acest specialist (extras Revisal/ CIM/ declarație de disponibilitate/ contract de colaborare/etc).

Ofertantul va descrie în cadrul propunerii tehnice momentul în care va interveni în implementarea contractului și modul în care operatorul economic i-a asigurat accesul la serviciile acestui tip de expert.

De asemenea, Ofertanții vor  prezenta în acest capitol:

- Organigrama echipei – cu evidențierea rolurilor în cadrul echipei;

- Personalul de execuție necesar (muncitori calificați/necalificați), în concordanță cu extrasul de resurse cu manopera (C7) prezentat

- Instrumentele/metodele de coordonare a activității între membrii echipei care gestionează realizarea lucrării

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în documentele ofertei, în raport cu documentația de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislației în vigoare poate conduce la respingerea ofertei.

Ofertanții  vor prezenta în cadrul propunerii tehnice, următoarele autorizații :

Autorizații/Atestate/Licente/Documente echivalente care să ateste domeniile de autorizare ale ofertantului solicitate prin Caietul de sarcini, astfel:

- Atestat ANRE minim de tip C2A – Competențe : linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, staţii de medie tensiune, precum şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor de înaltă tensiune

- Atestat ANRE minim de tip ET – Competențe: Execuția sistemelor de transport al gazelor naturale.

[Ofertantul trebuie să includă în anexe la Propunerea Tehnică documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă.]

- Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocierii (dacă Ofertantul este o asociere)

[includeți aici informații despre modalitatea de alocare și coordonare a resurselor stabilite prin intermediul metodologiei de execuție și a activităților în cadrul Contractului]:

- Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract și următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):

  - identificarea lucrărilor realizate de subcontractanți

  - modalitatea în care se va asigura coordonarea activităților subcontractorilor

  - modalitatea de efectuare a plăților către subcontractanți în cadrul Contractului.

  - informații referitoare la opțiunea de plată directă în raport cu prevederile art. 218 și următoarele din Legea 98/2016

- Abordarea și metodologia propusă pentru gestionarea relației cu Autoritatea Contractantă, prin raportare la informațiile furnizate și cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini la Secțiunea Cerințe specifice de managementul Contractului, respectiv:

  - Prezentarea metodelor și a planurilor de management utilizate pentru planificarea și monitorizarea derulării activităților din Contract, pentru planificarea și monitorizarea costurilor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea relațiilor cu factorii interesați identificați ca fiind relevanți în cadrul Caietului de Sarcini;

  - Descrierea modului de realizare a comunicării cu Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului.

- Abordarea propusă pentru managementul riscurilor în cadrul Contractului, cu luarea în considerare a cerințelor incluse în Caietul de Sarcini. [Utilizați următoarea structură pentru prezentarea informațiilor]

| Riscurile identificate de Ofertant pe baza informațiilor incluse în Caietul de Sarcini | Măsurile propuse de către Ofertant ca parte a strategiei de risc (prevenirea/atenuarea/eliminarea riscurilor identificate) | Activitatea din graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) care include măsurile respective |
| --- | --- | --- |
| [introduceți riscurile identificate] | [descrieți măsurile propuse ca parte a strategiei de risc] | [prezentați activitatea din graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) unde este reflectată măsura propusă] |

- Strategia utilizata de Ofertant pentru prevenirea conflictului de interese, prin raportare la clauzele contractuale incluse în acest sens în Documentația de atribuire

[includeți aici informații despre strategia implementată pentru obținerea asigurării că în Contractul ce rezultă din această procedură apariția și materializarea conflictului de interese este prevenit]

- Prezentarea strategiei anti-corupție ce va fi implementată de Ofertant pentru prevenirea corupției

[includeți aici informații despre strategia implementată pentru obținerea asigurării că în Contractul ce rezultă din această procedură se stabilește un flux al informațiilor și a plăților primite de Contractant pentru evitarea potențialelor situații privind corupția. Nu includeți aici politica, procedurile sau sistemul de management pentru anticorupție la nivel de operator economic ci precizați expres cum este obținută asigurarea că strategia anticorupție pentru și în legătură cu Contractul ce rezultă din această procedură este implementată]

- Prezentarea modului de realizare a înregistrărilor pentru activitățile, deciziile și fluxul informațional și financiar în legătură cu acest Contract, astfel încât să se asigure trasabilitatea deciziilor în cazul în care acest Contract este supus verificărilor de terță parte

[includeți aici informații despre modalitatea de realizare a înregistrărilor și modalitatea de arhivare a informațiilor, accesul la informații arhivate prin raportare la cerințele incluse în Contract.

- Prezentarea modului de realizare a comunicării dintre Ofertant și terț/terți susținători în legătură cu  executarea Contractului

[În situația în care este aplicabil, includeți aici informații despre modalitatea de realizare a comunicării cu terțul/terții susținători în ceea ce privește monitorizarea performanței în cadrul contractului și în special în situația în care riscul de dificultăți în implementarea contractului se materializează (chiar daca acest risc este considerat ipotetic de către Ofertant).

- Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului

Prezentarea infrastructurii pe care Ofertantul o va utiliza efectiv în desfășurarea activităților în cadrul Contractului [Se vor include aici informații despre  echipamente, utilaje în cazul în care este aplicabil, care se utilizează efectiv în execuția lucrărilor incluse în Caietul de Sarcini.]

Ofertanții vor prezenta Declarație pe proprie raspundere prin care se angajează să păstreze toate utilajele necesare și personalul necesar pe șantier pe perioada derulării contractului astfel încât să se asigure continuitatea lucrărilor. Nu se admite ca o lucrare să stagneze din lipsă de personal sau utilaje.

Ofertanții vor prezenta utilajele, mijloacele auto și echipamentul disponibil şi propus pentru execuția lucrărilor, necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor (nu se vor prezenta toate utilajele deţinute de societate ci doar acelea puse la dispoziţie și necesare pentru execuţia acestui contract), precum și modul de asigurare a utilajelor/echipamentelor tehnice in corelare cu metodologia și graficul de execuție a contractului.

Informaţiile cu privire la utilajele folosite pentru lucrare vor fi cuprinse în Propunerea tehnică, conform Tabelului de mai jos:

| Denumire | Caracteristici (scurtă descriere, versiune etc., după cum este aplicabil) | Numărul de unități utilizate în activitățile Contractului | Licențe, permise etc. conform legislației în vigoare la data depunerii Ofertei | Momentul sau durata utilizării infrastructurii pe perioada derulării Contractului | Operatorul economic care pune la dispoziție echipamentul (ofertantul operator economic individual, subcontractantul, partenerul din asociere sau o terță parte), precum și forma de deținere (proprietate sau închiriere) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [introduceți denumirea] | [Descrieți caracteristicile] | [introduceți numărul de unități] | [introduceți licențele, permisele etc.] | [introduceți momentul sau durata utilizării] | [introduceți operatorul economic care pune la dispoziție echipamentul] |

Pentru forma de deținere a utilajelor și echipamentelor, înclusiv a mijloacelor de transport auto, se vor prezenta contractele care atestă dreptul de folosință al acestora (închiriere/comodat/etc) sau orice dovadă de acces la acestea în cazul în care sunt în proprietate.

Tabelul privind echipamentele/instalaţiile/utilajele puse la dispoziţie de către Ofertant pentru execuţia contractului trebuie să fie corelat cu informaţiile prezentate în Programul de execuție şi extrasele de resurse  de utilaj, pe care Ofertantul le va prezenta în cadrul Propunerii tehnice.

Referitor la mijloacele de transport auto, puse la dispoziţie de către Ofertant pentru execuţia contractului, acestea trebuie să fie corelate cu informaţiile prezentate în Programul de execuție şi extrasele de resurse de transport, pe care Ofertantul le va prezenta în cadrul Propunerii tehnice.

- Modalitatea de efectuare a înregistrărilor și înregistrările efectuate în legătură cu indicatorii cantitativi și calitativi asociați execuției lucrărilor

[În situația în care Autoritatea Contractantă utilizează indicatori cantitativi și calitativi pentru monitorizarea derulării  Contractului, Ofertantul trebuie să se asigure la momentul ofertării și atribuirii Contractului că a înțeles relevanța acestora pentru Autoritatea Contractantă. Punctul de plecare în obținerea acestei asigurări îl constituie includerea în Propunerea Tehnică a solicitării adresate Ofertantului de a preciza modalitatea în care pe toată perioada derulării Contractului, Contractantul va asigura monitorizarea și controlul modului de asigurare a îndeplinirii indicatorilor stabiliți de Autoritatea Contractantă]

- Înregistrările efectuate de operatorul economic pentru demonstrarea modului de îndeplinire a indicatorilor stabiliți prin Caietul de Sarcini pentru activitatea Ofertantului devenit Contractant

[introduceți aici informații despre modalitatea efectivă prin care se asigură planificarea, realizarea, monitorizarea și raportarea în cadrul Contractului, pe perioada realizării întâlnirilor pentru monitorizarea progresului în cadrul Contractului și la finalizarea acestuia, precum și condițiile în care Ofertantul asigură îndeplinirea indicatorilor solicitați]

- Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului

Descrierea măsurilor aplicate în execuția lucrărilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 51 din Legea 98/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini

[Structurați informația, după cum urmează:]

| Prevederea legislativă inclusă în legislația națională sau în legislația europeană prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE în domeniul mediului | Modalitatea de îndeplinire a acesteia | Poziția în Propunerea Financiară în care este reflectat costul aplicării prevederii | Costul inclus în Propunerea Financiară care reflectă aplicarea prevederii legale |
| --- | --- | --- | --- |
| [Introduceți] | [Introduceți] | [Introduceți poziția și nu suma ca atare] | [Introduceți procentul din total valoare ofertată, care corespunde costului aplicării prevederii legale și nu prețul integral ofertat] |

[Nu includeți aici proceduri generice din manualul de management al mediului existent la nivel de operator economic, ci precizați concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale care reglementează metodologia utilizată pentru execuția lucrărilor, sau alte aspecte precum regimul deșeurilor  în contextul descris în Caietul de Sarcini.]

[Măsurile aplicate și descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, acolo unde este aplicabil.]

- Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului

Descrierea măsurilor aplicate în executarea lucrărilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 51 din Legea 98/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini.

[Structurați informația, după cum urmează:]

| Prevederea legislativă inclusă în legislația națională sau în legislația europeană prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE în domeniul social și al relațiilor de muncă | Modalitatea de îndeplinire a acesteia | Poziția în Propunerea Financiară în care este reflectat costul aplicării prevederii | Costul inclus în Propunerea Financiară care reflectă aplicarea prevederii legale |
| --- | --- | --- | --- |
| [Introduceți] | [Introduceți] | [Introduceți poziția și nu suma ca atare] | [Introduceți procentul din total valoare ofertată, care corespunde costului aplicării prevederii legale și nu prețul integral ofertat pentru activitate/rezultat, după caz] |

[Nu includeți aici aspecte generice, ci precizați concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale pe perioada executării lucrărilor solicitate prin Caietul de Sarcini.]

[Măsurile aplicate și descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, în cazul în care este aplicabil.]

- Masuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrărilor în perioada de garanție acordată

[Structurați informația, după cum urmează:]

| Potențiale defecte datorate viciului de execuție | Modalitatea de intervenție | Măsura luată pe perioada execuției pentru eliminarea apariției defecțiunii | Termenul de intervenție | Durata de remediere a potențialelor defecțiuni datorate viciilor de execuție | Resurse alocate (financiare, materiale, echipamente și personal) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] |

- Informații în legătură cu echipamentele incluse în lucrare după expirarea perioadei de garanție

Pentru echipamentele incluse în lucrare se vor prezenta pe lângă fișele tehnice și facilitățile tehnice pe care furnizorul de echipament le poate pune la dispoziția autorității contractante după expirarea perioadei de garanție acordată, dar și condițiile în care producătorul se angajează la acest demers.

Pentru fiecare echipament inclus în oferta, Ofertantul va prezenta pe lângă fișele tehnice incluse în Oferta și următoarele informații:

[Structurați informația, după cum urmează:]

| Echipament | Identificare Fișă tehnică asociată completată și numele producătorului | Cerințe pentru mentenanța periodică | Durata de viață a echipamentelor | Modul în care Autoritatea Contractantă are acces la piesele de schimb necesare pentru mentenanța după expirarea perioadei de garanție |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] |

- Adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării

[Ofertantul va demonstra că oferta sa este adecvată constrângerilor fizice impuse de amplasamentul unde se vor executa lucrările, printr-o descriere care să prezinte, în special, următoarele:

1.Limitele instalațiilor

2.Clădiri

3.Zone de depozitare

4.Acces în șantier

5.Lucrări temporare

Ofertantul va demonstra că facilitățile ce trebuie menținute vor rămâne în operare în timp ce lucrările propuse se vor afla în execuție. Pentru demonstrare, se va utiliza text descriptiv, însoțit de planșe și/sau diagrame. Va fi prezentat planul pentru toate lucrările temporare necesare pentru păstrarea funcțiunilor lucrărilor existente].

- Informații cu privire la eventuale modificări  ale operatorului economic Ofertant

[În cazul în care este aplicabil, Introduceți informații despre posibile modificări ale structurii operatorului economic de care acesta are cunoștința la momentul depunerii Ofertei]

- Anexe la Propunerea Tehnică

- Listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări, inclusiv pentru Organizarea de Santier (formularul F3 cf HG907/2016),fara valori,

- Extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport –fără valori

- Listele cu echipamente si utilaje care necesita montaj (Formular F4 cf HG907/2016) – fără valori

- Fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice (Formular F5 cf HG907/2016)

Nota: În cadrul propunerii tehnice,ofertanții vor prezenta fișele tehnice pentru utilajele și echipamentele tehnologice conform Formularului F5 pus la dispoziție în cadrul documentației de atribuire, cu indicarea furnizorului și însoțite de documentații tehnice care să justifice respectarea (de către produsele respective) a principiului „eficiența energetică înainte de toate” și faptul că nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră generate de proiect este compatibil cu obiectivul privind neutralitatea climatică stabilit pentru 2050.

Fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice completate cf HG 907/2016 (model Formular F5) vor fi susținute obligatoriu de prezentarea de copii după documentațiile originale cu certificarea și semnarea conform cu originalul, cum ar fi de ex: cataloage, pliante sau prospecte sau fișe /cărți tehnice ale producatorului semnate și ștampilate de firma ofertanta, pentru a demonstra indeplinirea cerintelor din cadrul specificatiilor tehnice din documentatia de atribuire.

Orice specificație tehnică ce nu poate fi demonstrată prin aceste metode, nu va fi luata in considerare si se va considera ca echipamentul nu indeplineste cerinta solicitata.

-Proiectul clauzelor contractuale obligatorii, insusit

- În cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta o declaraţie privind respectarea aplicării principiilor DNSH în execuţia lucrărilor ce fac obiectul prezentei proceduri (conform model din secțiunea Formulare), precum și un memoriu în care va justifica integrarea considerentelor DNSH și a măsurilor de atenuare care se impun a fi adoptate în vederea asigurării conformității în etapa de execuție a lucrărilor, prin includerea în propunerea tehnica a măsurilor privind respectarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH).

- În cadrul propunerii tehnice ofertanții trebuie să prezinte un plan de gestionare a deșeurilor de pe șantier, prin care să se descrie sistemul de monitorizare și contabilizare a generării de deșeuri și pentru a gestiona corepunzător transporturile de deșeuri.

- În cadrul propunerii tehnice ofertanții vor prezenta o declaratie din care sa reiasa procentul din deseurile nepericuloase provenite din activitatile de constructie, defrisarea suprafetelor si alte lucrări de pregătire a terenului, rezultate din santier care vor fi pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte operatii de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere care folosesc deseuri pentru a inlocui alte materiale.

- Declaratie pe proprie răspundere referitoare la încheierea unui contract cu un operator economic autorizat pentru colectarea/transportul deșeurilor, urmând ca documentele să fie depuse de către câștigător înainte de începerea lucrărilor.

În cazul în care la procedură participă mai mult de un operator economic, în calitate de asociați sau subcontractanți