FORMULAR T1

PROPUNEREA TEHNICĂ

“Lucrări de întreținere a drumurilor și platformelor de circulație cu îmbrăcăminte din asfalt din porturile maritime (zona port Constanta și zona port Midia)”

- Fiecare ofertant își va întocmi Propunerea Tehnică astfel încât să satisfacă în mod corespunzător cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini.

Ofertantul va depune în cadrul Propunerii Tehnice: Matricea de Conformitate – Formularul T2 completată, și GRAFICUL DE EXECUȚIE al întregii lucrări, grupat pe categorii, etape .

Ofertele care nu satisfac în mod corespunzător cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini vor fi declarate neconforme.

- Pentru conformitatea Propunerii Tehnice, ofertanții trebuie să prezinte în cadrul Propunerii tehnice (pe lângă Matricea de Conformitate – Formularul T2) și următoarele elemente:

- Metodologia de lucru propusă pentru realizarea Lucrărilor de Execuție aferente contractului

Ofertanții vor realiza o descriere generală a modului în care vor executa lucrările ținând cont de metodele/ tehnologiile de execuție pe care le vor utiliza, în concordanță cu cerințele din Caietul de Sarcini și Proiectul Tehnic elaborat (cu Detalii de Execuție, Caietele de Sarcini, Listele de Cantități, Breviare de Calcul, Antemăsurătoare, Devize).

Ofertanții vor prezenta în cadrul Metodologiei de execuție a lucrărilor, resursele umane și tehnice pe care le vor utiliza, menționând explicit acele activități care vor fi desfășurate de subcontractanți (acolo unde este cazul), precum și resursele utilizate de aceștia pentru realizarea respectivelor activități.

Ofertanții vor include în Metodologia de execuție a lucrărilor toate părțile / activitățile pe care intenționează să le subcontracteze, indiferent dacă la momentul elaborării /depunerii ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractanți sunt sau nu cunoscute.

Totodată ofertanții vor depune GRAFICUL DE EXECUȚIE al întregii lucrări, grupat pe categorii, etape în conformitate cu metodologia de lucru propusă pentru realizarea Lucrărilor de Execuție aferente contractului .

Ofertanții vor corela Propunerea Tehnică cu dispozițiile art. 4.4.1 Oferta tehnică și obligații generale în execuție, și respectiv art. 4.4.2 Programe de execuție din Caietul de Sarcini de la pag. 7.

- Planul de Calitate al Lucrărilor de Execuție aferente contractului

Ofertantul va furniza informații privind sistemul de management al asigurării calității.

Ofertanții vor corela informațiile privind sistemul de management al asigurării calității cu dispozițiile Cap. 5. ASIGURAREA CALITĂŢII din Caietul de Sarcini de la pag. 8 până la pag. 13.

- Surse de Materiale utilizate la Lucrările de Execuție aferente contractului

Ofertantul va prezenta sursele de materiale avute în vedere pentru principalele materiale. (Contracte sau Precontracte cu furnizorii de materiale).

Ofertanții vor corela informațiile privind materialele cu dispozițiile art. 4.4.3 Materiale de la pag. 7.

- Utilaje/ Instalații la dispoziția ofertantului pentru Lucrările de Execuție aferente contractului

Ofertantul va prezenta utilajele / instalațiile disponibile și propuse pentru desfășurarea contractului, nu toate utilajele/instalațiile deținute.

| Nr. crt. | Denumire utilaj (tip / proveniență / model) | Putere / Capacitate | Nr. de unități | Modalitatea în care se asigură disponibilitatea utilajelor/instalațiilor (ofertantul are la dispoziție / are acces la) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |

- Ofertantul va prezenta tipurile de utilaje/ instalații necesare pentru a executa la timp și calitativ lucrările propuse, cât și informații privind numărul și disponibilitatea acestor utilaje, astfel încât să poată face dovada că va realiza lucrările în conformitate cu parametrii de calitate stabiliți.

- Orice utilaj/ instalație va putea fi înlocuit cu un alt utilaj/ instalație care va avea cel puțin aceleași caracteristici tehnice cu cele ale utilajului/ instalației înlocuit.

- Ofertantul va furniza informații privind locația unde se află utilajele/ instalațiile disponibile pentru acest contract

- Utilajele/ instalațiile aflate la dispoziția ofertantului pentru execuția contractului trebuie să fie corelate cu informațiile prezentate în Metodologia de lucru propusă pentru realizarea contractului

- Ofertantul va furniza informații privind Contracte sau Precontracte cu furnizorii de Utilaje/ Instalații pentru Lucrările de Execuție aferente contractului.

- Personalul disponibil și propus de ofertant pentru Executarea Lucrărilor aferente contractului

Ofertantul are obligația de a prezenta un personal disponibil și propus, respectiv asumat conform Capitolului 9. CERINȚE PRIVIND PERSONALUL după cum urmează:

Măsuri premergătoare execuției

Antreprenorul lucrării este atestat, și va deține Autorizație ANCPI conform legislației în vigoare, și minim un Topograf – autorizat pentru categoria B conform ordinului ANCPI nr.107/2010 .

Executantul va avea în sub-antrepriza doar executanți asociați agrementați tehnic pentru lucrările care le execută.

Executantul va numi responsabilii tehnici atestați conform legii care răspund atribuțiilor cei îi revin de realizare a nivelului de calitate corespunzator exigențelor de performanță esentiale.

Condiții Generale Referitoare la Personal

Ofertantul are obligația să asigure personal calificat pentru execuţia obiectivului de investiții, iar cerinţele trebuie să fie luate în considerare ca o limită inferioară, care se dorește a fi depașită de Ofertant de la faza de ofertare/ achiziţie.

Personalul minim care trebuie asigurat de Ofertant pe parcursul derulării contractului este enunțat la pct. 9.2, 9.3, și 9.4 de mai jos, urmând ca Ofertantul să asigure prezența și altor categorii de personal în funcție de necesitățile contractului.

În condițiile când o categorie de experți este reglementată prin acte normative, care impun deținerea unei autorizații/ atestări/ certificări, prin care este obligatoriu și verificarea nivelului studiilor de specialitate în domeniu și /sau a experienței profesionale, Ofertantul, este obligat de punerea la dispoziție a unui personal care să dețină autorizările/atestările/certificările respective.

La demonstrarea cerințelor minime de mai jos, Ofertanții vor prezenta în cadrul Propunerii Tehnice informații și documente așa cum au fost solicitate pentru fiecare persoană în parte, aferentă în prestarea serviciilor solicitate.

Categorii de Personal pentru Execuția lucrărilor

Ofertantul trebuie să dispună de personal pentru execuția lucrărilor după cum urmează:

- Primul grup de personal enunțat la pct. 9.3 este cel al personalului necesar execuției lucrărilor pe specializări. Ofertantul nu poate modifica repartizarea personalului și sunt importanți pentru nevoile reale ale proiectului. Acest personal se va menține ca număr de persoane și specializări pe durata întregii perioade de valabilitate a contractului. Personalul solicitat este obligatoriu, astfel Ofertantul asigură minimul de resurse umane necesare pentru realizarea și ducerea la bun sfârșit a prezentului obiectiv de investiții.

- Al doilea grup de personal enunțat la pct. 9.4 este cel al personalului secundar necesari execuției lucrărilor. Numărul acestui personal secundar este variabil cu privire la specializări, în funcție de necesitățile reale la execuția lucrărilor. Ofertantul poate modifica repartizarea personalului secundar, în funcție de nevoile reale de execuție a lucrărilor.

Beneficiarul va analiza, va aproba tot personalul implicat în execuție, cât și schimbarea acestora.

Personalul pentru Execuția Lucrărilor

| Personal | CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI | EXPERIENȚA PROFESIONALĂ SPECIFICĂ |
| --- | --- | --- |
| Responsabili Tehnici cu Execuția pe specialități (construcții drumuri) | Certificat de atestare tehnico – profesionala, pentru domeniul de activitate valabil la data prezentării (construcții drumuri) | Responsabilii Tehnici cu Execuția vor prezenta Autorizația conform Ord. MDRAP nr. 1895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea si exercitarea dreptului de practica a responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de construtii – Certificat de atestare tehnico–profesionala, pentru domeniul de activitate, valabil la data prezentării (construcții drumuri) și vor exercita atribuțiile și sarcinile conform legislației în vigoare. |
| Inginer drumuri și poduri | Diploma de Inginer avand studii absolvite cu Diploma de Licenta/ Diploma de Absolvire sau echivalent al unei Facultăți/ Universitati în domeniul constructiilor. | Experiență profesională relevantă cu pregătire ca specialist în lucrări de drumuri/ poduri în cadrul unui contract de execuție lucrări de construcție nouă și/sau lărgire şi/sau modernizare și/sau reabilitare de drumuri/ poduri în domeniul infrastructurii de transport rutier este imperios necesar întrucât în calitate de specialist în lucrări de drumuri/ poduri verifica planurile de execuţie şi propune soluţii constructive pentru rezolvarea neconformităților identificate şi tehnologii, studiază detaliile de proiectare şi documentaţia tehnica necesară pentru lucrările de drum/ poduri și urmărește execuţia lucrărilor pe şantier din punct de vedere al cantităţii, calităţii, şi respectarii termenelor de execuţie. |
| Inginer / Subinginer topograf | Diploma de Inginer/subinginer, avand studii absolvite cu Diploma de Licenta/ Diploma de Absolvire sau echivalent al unei Facultăți/ Universitati în domeniul constructiilor sau similar. | Inginerul / Subinginerul Topograf va prezenta Autorizația ANCPI conform legislației în vigoare pentru minim categoria B conform Ordinului ANCPI nr.107/2010, pentru aprobarea regulamentului din 29 martie 2010 privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României, sau atestare echivalentă pentru persoane fizice străine în vigoare la data prezentării, este imperios necesar întrucât în calitate de topograf – asigura trasarea lucrărilor, realizează ridicările topografice pe baza cărora se vor deconta cantitățile de lucrări executate, efectuează profiluri transversale si longitudinale, măsoară terenurile pentru realizarea planurilor cotate, execute măsurătorile topografice pentru realizarea lucrărilor de asfaltare. Astfel, capabilitatea profesională a expertului Topograf va fi demonstrată prin existenţa autorizației pentru minim categoria B conform Ordinului ANCPI nr.107/2010, pentru aprobarea regulamentului din 29 martie 2010 privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României, sau atestare echivalentă pentru persoane fizice străine în vigoare la data prezentării. Autorizația va fi valabilă la data prezentării. |
| Responsabil SSM și evaluarea riscurilor | Diplomă de Absolvite cu Diploma de Licență/ Diplomă de Absolvire sau echivalent al unei Facultăți/ Universități . Calificări și specializări conform legislației în vigoare în domeniul SSM. | Experiență deținută în poziția de Responsabil SSM și evaluarea riscurilor în cadrul unui contract de execuție construcții drumuri/ poduri/ parcări/ piste de aviație și/sau execuție infrastructură de transport rutier/ modernizare/ reabilitare/ extindere de cale ferată/rețele edilitare, alte proiecte în construcții. |
| Responsabil privind Protecția Mediului și a Curăţeniei şantierului în timpul lucrărilor de execuţie | Diplomă de Inginer/Subinginer având studii absolvite cu Diplomă de Licență / Diplomă de Absolvire sau echivalent al unei Facultăți/ Universități în Domeniul Tehnic sau similar și sau Construcții și sau de Mediu și Ecologie. Calificări și specializări conform legislației în vigoare în domeniul Protecției Mediului. Responsabilul privind Protecția Mediului și a Curățeniei șantierului în timpul lucrărilor de execuție să fie autorizat conform legislației în vigoare. | Experiență profesională în poziția de specialist în domeniul protecția mediului în cadrul unui contract de execuție construcții drumuri/ poduri/ parcări/ piste de aviație și/sau execuție infrastructură de transport rutier/ modernizare/ reabilitare/ extindere de cale ferată/rețele edilitare, alte proiecte în construcții, este imperios necesară întrucât în calitate de specialist mediu, asigură realizarea măsurilor și condițiilor impuse în actele de reglementare și asigura respectarea legislației specifice în domeniu pentru protecția factorilor de mediu apă, aer, sol, zgomot și biodiversitate. |
| Responsabil cu Asigurarea Calităţii | Diplomă de Inginer/Subinginer având studii absolvite cu Diploma de Licență/ Diplomă de Absolvire sau echivalent al unei Facultăți/ Universități în Domeniul Tehnic și/sau Construcții. Responsabilul cu Asigurarea Calității trebuie să fie instruit în managementul calității și/sau cu perfecționare în Domeniul Calității. | Experiență profesională în poziția de Inginer/Subinginer Responsabil Calitate și/sau Inginer/Subinginer pentru Asigurarea Calității și/sau Inspector Asigurarea Calității și/sau Inginer/Subinginer Calitate și/sau Responsabil control calitate și/sau Responsabil tehnic cu calitatea și/sau responsabil cu asigurarea calității și/sau Inginer/Subinginer Materiale în cadrul unui contract de supervizare executie lucrări și/sau execuție lucrări de constructie noua și/sau modernizare si/ sau lărgire și/sau reabilitare de drum/ pod/ parcare/ pista de aviație și/sau în domeniul infrastructurii de transport rutier / modernizare/ reabilitare/ extindere de cale ferată/rețele edilitare, alte proiecte în construcții, este imperios necesar întrucât în calitate responsabil cu asigurarea calității va răspunde de asigurarea calității proiectului, pregătirea logisticii și implementare, asistență, raportarea și administratea și coordonarea echipei de specialiști. |

Ofertantul va desemna personalul pentru fiecare domeniu de activitate în parte necesar execuției lucrărilor, care împreună cu atestarea lui tehnico-profesională, în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, sau atestare echivalentă pentru persoane fizice străine în vigoare la data prezentării, va fi evaluat de Beneficiar dacă corespunde cerințelor solicitate prin acest Caiet de Sarcini pentru edificarea obiectivului de investiții.

Demonstrarea experienței fiecărui personal, se face prezentând documente pentru poziția solicitată, și anume:

a) C.V. pentru experiența și poziția expertului nominalizat în contract, semnat de expert conform formularului din Documentația de Atribuire - anexă la Documentația de Atribuire în care se precizează fiecare contract relevant ca experiență specifică;

b) diplome, atestate sau alte documente echivalente;

c) declarație de disponibilitate, semnată de expert, conform formularului din Documentația de Atribuire;

d) un document relevant / o recomandare, emise de Beneficiar (beneficiarul final al contractului) și / sau Antreprenor pentru un contract prezentat în C.V., care să confirme experiența profesională specifică a expertului.

e) Responsabilul Tehnic cu Execuția va prezenta în plus față de punctul c) și Autorizația conf. Ord. MDRAP nr. 1895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea și exercitarea dreptului de practica a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construții – Certificat de atestare tehnico – profesională, pentru domeniul de activitate, valabil la data prezentării pe specialitate.

f) Inginer drumuri și poduri va prezenta în plus față de punctele a), b), c), d) și decizia de numire din partea ofertantului pentru activitatea pe care o va desfășura în acest contract.

g) Inginer / Subinginer topograf va prezenta în plus față de punctele b), c) și Autorizația ANCPI conform legislației în vigoare pentru minim categoria B conform Ordinului ANCPI nr.107/2010 sau prin aprobarea regulamentului din 29 martie 2010 privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României, sau atestare echivalentă pentru persoane fizice străine în vigoare la data prezentării, este imperios necesar întrucât în calitate de topograf – asigura trasarea lucrărilor, realizează ridicările topografice pe baza cărora se vor deconta cantitățile de lucrări executate, efectuează profiluri transversale și longitudinale, măsoară terenurile pentru realizarea planurilor cotate, execută măsurătorile topografice pentru realizarea lucrărilor de asfaltare.

h) Responsabil SSM și evaluarea riscurilor va prezenta în plus față de punctele a), b), c) d) și decizia de numire din partea ofertantului pentru activitatea pe care o va desfășura în acest contract.

i) Responsabil privind Protecția Mediului și a Curățeniei șantierului în timpul lucrărilor de execuție va prezenta în plus față de punctele a), b), c), d) și decizia de numire din partea ofertantului pentru activitatea pe care o va desfășura in acest contract.

j) Responsabil cu Asigurarea Calității va prezenta în plus față de punctele a), b), c) d) și decizia de numire din partea ofertantului pentru activitatea pe care o va desfășura in acest contract.

CV – urile atașate Ofertei vor avea numele și semnătura persoanei nominalizate, precum și declarația de răspundere, și anume ”Având la cunoștință prevederile Codului Penal, declar că informațiile conținute în prezentul CV sunt corecte și reale.’’

Fiecare Expert Principal va fi legal răspunzător de declarația pe propria răspundere, pe baza semnăturii din CV.

Un Expert va fi nominalizat numai pentru o specializare chiar dacă are și alte autorizări, sau experiență în alte domenii.

Ofertantul este liber să adauge orice experți pe care îi consideră necesari pentru îndeplinirea acestui Caiet de Sarcini și a contractului, prin raportare la specificul activităților ce urmează a fi prestate, urmând să îi precizeze și în oferta sa tehnică.

Înlocuirea unui expert principal este permisă numai în cazuri deosebite, cum ar fi: calamități naturale, deces, caz de boală, naștere, accidente, demisie, concediere, ineficiență în activitate, conflict de interese, etc.

Nota 1: pentru Personalul menționat în tabel la Execuția Lucrărilor, ofertantul va prezenta obligatoriu în cadrul Propunerii Tehnice modul în care se va asigura accesul la aceștia. (Contract/ Declarație de disponibilitate/ Colaborare/ Conlucrare/ Subcontractare, etc.)

Nota 2: pentru Personalul menționat în tabel la Execuția Lucrărilor, ofertantul va preciza obligatoriu în propunerea Tehnică momentul în care acesta vor interveni în Execuția Lucrărilor (Pe toata durata Execuției Lucrărilor/ Pe intervale de timp bine definite în concordanță cu tehnologia de lucrări specifică etapei de realizare din Execuția Lucrărilor) la obiectivul de investiții: “Lucrări de întreținere a drumurilor și platformelor de circulație cu îmbrăcăminte din asfalt din porturile maritime (zona port Constanta și zona port Midia)”.

Ofertanții vor corela informațiile privind Personalul pentru Execuția Lucrărilor cu dispozițiile art. 4.4.1 Oferta tehnică și obligații generale în execuție, art. 4.4.2 Programe de execuție din Caietul de Sarcini de la pag. 7 și respectiv Cap. 9.3 Personalul pentru Execuția Lucrărilor  de la paginile 15 - 21.

Nota 3: Tabelul poate fi completat cu orice altă categorie Personal pentru Execuția Lucrărilor care ar putea fi necesară pentru Execuția Lucrărilor la obiectivul de investiții: “Lucrări de întreținere a drumurilor și platformelor de circulație cu îmbrăcăminte din asfalt din porturile maritime (zona Port Constanța și zona Port Midia)” respectând în mod similar condițiile de calificare descrise mai sus ( pentru Personalul Principal la Execuția Lucrărilor).

Personalul secundar

Ofertantul va asigura personalul secundar pentru activitățile de execuție a lucrărilor pe specialități. Personalul secundar vine în completarea și sprijininul echipei de personal necesar execuției lucrărilor.

Ofertantul va demonstra că are capacitate și resurse pentru a asigura experiența necesară și adecvată prin personalul necesar.

Ofertantul va solicita sprijinul personalului secundar atunci când va considera necesar. CV-urile personalului secundar nu sunt analizate înainte de semnarea contractului și nu vor fi incluse în Documentele de Atribuire/ ofertă.

Personalul secundar va trebui să aibă experiență profesională în domeniul respectiv, și vor trebui să dețină acreditări/ certificări profesionale în concordanță cu legislația în vigoare, în cazul când sunt solicitate prin lege.

Ofertantul va trebui a asigure o persoană obligatoriu conform capitolului 3.2 Siguranța traficului și a persoanelor. Această persoană desemnată este instruită și respectă dispozițiile acestui capitol din caietul de sarcini.

Ofertantul are obligația pe toată durata contractului să respecte prevederile Legii nr. 99/2016, art. 71-76 (conflictul de interese). Costurile cu personalul suport, administrativ și orice alte categorii de personal sunt incluse în propunerea financiară.

Personalul administrativ și personalul auxiliar în cadrul Contractului

Se considera că, pe lângă echipa necesară formată din personalul menționat mai sus, Ofertantul trebuie să determine și să asigure tot personalul de sprijin necesar pentru finalizarea Contractului. Prin urmare, Ofertantul va asigura (după caz și dacă consideră necesar) pentru serviciile din contract, personal auxiliar pentru prestarea serviciilor. Personalul auxiliar necesar pentru prestarea serviciilor va acorda sprijin echipei de personal implicat în derularea activităților din contract. Pregătirea și modul de lucru al întregului personal pus la dispoziție de contractant pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale vor fi descrise în oferta depusă de contractant (personal necesar, personal secundar, personal auxiliar, personal de sprijin administrativ).

Având în vedere că limba contractului este limba română, Ofertantul va asigura toate măsurile necesare pentru a facilita comunicarea în timpul derulării lucrărilor de execuție (asigurarea de personal auxiliar necesar - traducători, secretari etc.).