Formular Propunere Tehnică - Execuție lucrări

Cuprins

1.	Rezumat	3

2.	Metodologia de  executare a lucrărilor	4

3.	Planul de management al calității în cadrul Contractului	5

4.	Grafic general de realizare a investiției publice (fizic și valoric)	5

5.	Personalul propus și managementul contractului pentru execuția lucrărilor	6

6.	Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului	12

7.	Modalitatea de efectuare a înregistrărilor și înregistrările efectuate în legătură cu indicatorii cantitativi și calitativi asociați execuției lucrărilor	12

8.	Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului	13

9.	Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului	14

10.	Masuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrărilor în perioada de garanție acordată	14

11.	Informații în legătură cu echipamentele incluse în lucrare după expirarea perioadei de garanție	15

12.	Adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării	15

13.	Informații cu privire la eventuale modificări  ale operatorului economic Ofertant	16

14.	Anexe la Propunerea Tehnică	16

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): ................................................

Data: ................................................

Anunț de participare: ................................................

Obiectul contractului: Servicii de elaborare D.T.A.C. + D.T.O.E. + P.T. + D.D.E., asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Extinderea rețelelor de canalizare în comuna Valea Iașului, județul Argeș”

Informațiile prezentate de către ofertanți în acest formular constituie elemente ale Propunerii Tehnice utilizate pentru verificarea conformității cu cerințele Caietului de sarcini și, după caz, pentru aplicarea criteriului de atribuire stabilit prin documentația de atribuire.

- evaluarea Propunerii Tehnice  prin raportare la cerințele minime din Caietul de Sarcini,

- aplicarea criteriului de atribuire stabilit prin Documentația de Atribuire.

Informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă componente ale Propunerii Tehnice și se vor prezenta la un nivel de detaliere adecvat cerințelor din documentația de atribuire.

Metodologia pentru execuția lucrărilor și graficul general de realizare a investiției constituie componente ale Propunerii Tehnice.

Simpla copiere a cerințelor din Caietul de sarcini nu constituie răspuns tehnic suficient la cerințele documentației de atribuire.

Propunerea Tehnică se va structura potrivit secțiunilor de mai jos, în corelare cu cerințele Caietului de sarcini, ale Contractului și ale documentației de atribuire.

- Rezumat

Rezumatul trebuie să fie de maximum 4 (patru) pagini (recomandat) și trebuie:

- să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate – în special, acolo unde  criteriul de atribuire este altul decât prețul cel mai scăzut;

- să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor identificate de Autoritatea Contractantă în Caietul de sarcini pentru achiziția de proiectare și execuție lucrări;

Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice.

- Metodologia de  executare a lucrărilor

În această secțiune se prezintă metodologia de execuție propusă, într-o manieră care să permită verificarea îndeplinirii cerințelor din Caietul de sarcini, corelarea cu graficul general și cu propunerea financiară, precum și aplicarea factorilor de evaluare, după caz.

Metodologia de execuție se va prezenta pe activități/pachete de activități, cu un nivel de detaliere adecvat lucrărilor, activităților aflate pe drumul critic și riscurilor tehnologice identificate.

Ofertantul va documenta metodologia de execuție a lucrărilor prin raportare la informațiile tehnice privind viitoarea lucrare și la cerințele tehnice, economice și tehnologice ale beneficiarului, astfel cum acestea sunt incluse în piesele scrise și desenate din Caietul de sarcini și din documentele achiziției.

Se vor prezenta informațiile necesare pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor aplicabile acestei secțiuni.

Informațiile se vor prezenta pentru activitățile care intră în obiectul contractului, la un nivel de detaliere adecvat complexității și riscurilor aferente.

Activitățile avute în vedere includ, fără a se limita la:

- lucrări pregătitoare

- obținere permise de lucru, avize operaționale și acces pentru executarea lucrărilor, după caz, fără a include emiterea autorizației de construire

- pregătirea amplasamentului

- pregătirea șantierului

- activități de punere în operă a documentației tehnice (așa cum sunt incluse în caietele de sarcini pe specialități din proiectul tehnic)

- controlul calității lucrărilor executate

- activități legate de recepția la terminarea lucrărilor

- activități legate de recepția finală la expirarea perioadei de garanție de bună execuție

- managementul schimbărilor cantitative sau calitative în timpul execuției lucrărilor;

- impactul asupra comunității locale  / măsuri pentru dezvoltarea comunității locale în arealul geografic / regiunea în care se desfășoară lucrările

- alte activități necesare îndeplinirii obiectului contractului, după caz

Lista activităților se va corela cu Caietul de sarcini, graficul general, metodologia de execuție și propunerea financiară.

- Planul de management al calității în cadrul Contractului

În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte informații despre modalitatea în care acesta asigură nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale ale construcțiilor prin prezentarea sistemului de management al calității conceput pentru realizarea lucrărilor în cadrul acestui contract

Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea în care intenționează să controleze calitatea în toate stadiile punerii în operă a documentației (și nu doar prin raportare la fazele determinante) și să prezinte modalitatea în care asigură monitorizarea și trasabilitatea înregistrărilor privind calitatea

- Grafic general de realizare a investiției publice (fizic și valoric)

Graficul general de realizare a investiției publice se va prezenta într-un format care permite verificarea propunerii tehnice, corelarea cu propunerea financiară și utilizarea ca instrument de monitorizare a progresului pe durata contractului.

În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric). Acesta trebuie să fie în concordanță cu metodologia de proiectare și execuție, cu durata efectivă de proiectare de maximum 4 luni, respectiv 1 lună pentru D.T.A.C. și 3 luni pentru D.T.O.E. + P.T. + D.D.E., fără perioada necesară obținerii autorizației de construire, precum și cu durata de execuție a lucrărilor de maximum 24 luni.

Cel puțin următoarele informații trebuie prezentate în această secțiune a Propunerii tehnice :

- Denumirea activităților/lucrărilor

- Evidențierea constrângerilor pentru derularea activităților/lucrărilor într-o succesiune logică și cronologică, inclusiv prin identificarea drumului critic aferent realizării obiectivului de investiții/construcției din Contract;

- Durata/succesiunea activităților și inter-relaționarea lor;

- Punctele cheie de control (jaloane/milestones), inclusiv predarea D.T.A.C., comunicarea obținerii autorizației de construire ca jalon extern, predarea D.T.O.E. + P.T. + D.D.E., aprobarea documentației tehnico-economice, ordinul de începere a execuției, finalizarea rețelei pe străzi/tronsoane, probe/teste, refacerea zonelor afectate și recepția la terminarea lucrărilor;

- Resursele alocate activităților.

Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus trebuie să conțină resursele planificate pentru realizarea activităților și trebuie:

  - să aibă corespondent în informațiile incluse în Caietul de Sarcini, atât la nivelul pieselor scrise cât și la nivelul pieselor desenate

  - să demonstreze:

- înțelegerea cerințelor Caietului de Sarcini;

- abilitatea de a transpune informațiile din piesele scrise și piesele desenate într-un Grafic general de realizare a investiției publice (fizic și valoric)  fezabil, de așa manieră încât să se asigure finalizarea lucrărilor în termenul specificat în Caietul de Sarcini;

  - să fie realizat într-un format electronic editabil și uzual, inclusiv Excel, care să permită verificarea, corelarea și monitorizarea activităților;

  - să utilizeze o scală de planificare a duratei/duratelor activității/activităților (calendar lunar/ săptămânal/zi lucrătoare – astfel cum este solicitarea Autorității Contractante);

  - să permită corelarea informațiilor incluse în graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric)  cu informațiile din Propunerea Financiară (fluxul de numerar, pentru aceeași unitate de planificare)

- Personalul propus și managementul contractului pentru execuția lucrărilor

Ofertantul va prezenta componența echipei propuse pentru gestionarea lucrărilor și modul de organizare a activității membrilor acesteia, cu raportare la cerințele minime din Caietul de sarcini și la structura operatorului economic/ofertantului.

În această secțiune se vor prezenta:

- Organigrama echipei – cu evidențierea rolurilor în cadrul echipei;

- Modalitatea de poziționare și integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului în structura organizațională permanentă a Ofertantului;

- Instrumentele/metodele de coordonare a activității între membrii echipei care gestionează realizarea lucrării;

În acest capitol se vor prezenta, cel puțin, următoarele informații:

- Structura echipei propuse pentru managementul contractului, cu prezentarea organigramei echipei și a informațiilor relevante pentru personalul nominalizat la nivelul ofertei, inclusiv documentele suport solicitate pentru demonstrarea calificărilor educaționale și profesionale, a abilităților și a experienței solicitate, precum și modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii atestați, autorizați sau certificați care vor interveni pe parcursul contractului, potrivit Caietului de Sarcini;

Informațiile privind personalul se vor prezenta astfel încât să permită verificarea îndeplinirii cerințelor minime din Caietul de sarcini și corelarea rolurilor propuse cu activitățile din cadrul contractului.

| Nume și Prenume | Rolul propus în cadrul echipei de gestionare a lucrărilor | Activitățile pe care le realizează | Organizația permanentă – operatorul economic de care aparține persoana propusa |
| --- | --- | --- | --- |
| [introduceți numele și prenumele] | [introduceți poziția pentru care este propus] | [descrieți activitățile din cadrul Contractului la realizarea cărora participă] | [introduceți operatorul economic de care aparține personalul propus] |

Profilul membrilor echipei se va prezenta prin indicarea informațiilor de mai jos:

Ofertantul va include o descriere a profilului personalului propus, utilizând informațiile de mai jos.

| Nume și prenume: |  |  | [introduceți] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact |  |  | Telefon: [introduceți] |  | Email: [introduceți] |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între personalul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |
| Rolul pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: Se va indica rolul pentru care este propusă persoana, potrivit Caietului de sarcini: manager de proiect/contract sau șef de șantier. Pentru RTE, responsabil CQ/CTC, SSM, topograf/topometrist, verificatori de proiecte și alți specialiști atestați/autorizați se prezintă momentul intervenției și modalitatea de asigurare a accesului, fără documente justificative la ofertare. |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/personalului în acest Contract |  |  | Precizați istoricul comun al acestui membru al echipei cu alți membri ai echipei propuse, dacă este aplicabil |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru rolul în care personalul este propus |  |  | Precizați ultima calificare educaționala obținută, reprezentând cel mai ridicat nivel al calificării conform Cadrului Național/European al Calificărilor și utilizați structura de mai jos pentru detalierea informațiilor |  |  |  |
| Abilități |  |  | Introduceți abilitățile personalului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | [introduceți informații] |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | [introduceți informații] |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de personalul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |
| Abilități ale personalului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat, autorizație (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |

Documentele suport se prezintă numai pentru personalul nominalizat la nivelul ofertei, potrivit Caietului de sarcini. Pentru specialiștii atestați, autorizați sau certificați în baza unor acte normative speciale se prezintă momentul intervenției, activitățile pentru care sunt necesari și modalitatea de asigurare a accesului la serviciile acestora, fără diplome, autorizații, atestate, certificate, contracte individuale de muncă, extrase Revisal sau contracte de prestări servicii la momentul depunerii ofertei.

Anexele la Propunerea Tehnică vor include documentele suport solicitate prin documentația de atribuire.

- Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocierii (dacă Ofertantul este o asociere)

Se vor prezenta informațiile relevante pentru această secțiune, în corelare cu Caietul de sarcini, Contractul și documentele achiziției.

- Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract și următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):

  - identificarea lucrărilor realizate de subcontractanți

  - modalitatea în care se va asigura coordonarea activităților subcontractorilor

  - modalitatea de efectuare a plăților către subcontractanți în cadrul Contractului.

  - informații referitoare la opțiunea de plată directă în raport cu prevederile art. 218 și următoarele din Legea 98/2016

- Abordarea și metodologia propusă pentru gestionarea relației cu Autoritatea Contractantă, prin raportare la informațiile furnizate și cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini la Secțiunea Cerințe specifice de managementul Contractului, respectiv:

  - Prezentarea metodelor și a planurilor de management utilizate pentru planificarea și monitorizarea derulării activităților din Contract, pentru planificarea și monitorizarea costurilor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea relațiilor cu factorii interesați identificați ca fiind relevanți în cadrul Caietului de Sarcini;

  - Descrierea modului de realizare a comunicării cu Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului.

- Abordarea propusă pentru managementul riscurilor în cadrul Contractului, cu luarea în considerare a cerințelor incluse în Caietul de sarcini. Informațiile se vor prezenta utilizând structura de mai jos.

| Riscurile identificate de Ofertant pe baza informațiilor incluse în Caietul de Sarcini | Măsurile propuse de către Ofertant ca parte a strategiei de risc (prevenirea/atenuarea/eliminarea riscurilor identificate) | Activitatea din graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) care include măsurile respective |
| --- | --- | --- |
| [introduceți riscurile identificate] | [descrieți măsurile propuse ca parte a strategiei de risc] | [prezentați activitatea din graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) unde este reflectată măsura propusă] |

- Strategia utilizata de Ofertant pentru prevenirea conflictului de interese, prin raportare la clauzele contractuale incluse în acest sens în Documentația de atribuire

Se vor prezenta informațiile relevante pentru această secțiune, în corelare cu Caietul de sarcini, Contractul și documentele achiziției.

- Prezentarea strategiei anti-corupție ce va fi implementată de Ofertant pentru prevenirea corupției

Se vor prezenta informațiile relevante pentru această secțiune, în corelare cu Caietul de sarcini, Contractul și documentele achiziției.

- Prezentarea modului de realizare a înregistrărilor pentru activitățile, deciziile și fluxul informațional și financiar în legătură cu acest Contract, astfel încât să se asigure trasabilitatea deciziilor în cazul în care acest Contract este supus verificărilor de terță parte

Se vor prezenta informațiile relevante pentru această secțiune, în corelare cu Caietul de sarcini, Contractul și documentele achiziției.

- Prezentarea modului de realizare a comunicării dintre Ofertant și terț/terți susținători în legătură cu  executarea Contractului

În situația în care este aplicabil, se vor prezenta informații privind comunicarea cu terțul/terții susținători în legătură cu executarea contractului și cu eventualele dificultăți de implementare.

- Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului

Ofertantul va prezenta infrastructura utilizată pentru execuția lucrărilor, în măsura în care aceasta este necesară pentru realizarea activităților prevăzute în Caietul de sarcini.

Se va prezenta infrastructura pe care Ofertantul o va utiliza efectiv în desfășurarea activităților din cadrul Contractului, inclusiv echipamentele și utilajele relevante, după caz.

| Denumire | Caracteristici (scurtă descriere, versiune etc., după cum este aplicabil) | Numărul de unități utilizate în activitățile Contractului | Licențe, permise etc. conform legislației în vigoare la data depunerii Ofertei | Momentul sau durata utilizării infrastructurii pe perioada derulării Contractului | Operatorul economic care pune la dispoziție echipamentul (ofertantul operator economic individual, subcontractantul, partenerul din asociere sau o terță parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [introduceți denumirea] | [Descrieți caracteristicile] | [introduceți numărul de unități] | [introduceți licențele, permisele etc.] | [introduceți momentul sau durata utilizării] | [introduceți operatorul economic care pune la dispoziție echipamentul] |

- Modalitatea de efectuare a înregistrărilor și înregistrările efectuate în legătură cu indicatorii cantitativi și calitativi asociați execuției lucrărilor

Ofertantul va prezenta modalitatea de planificare, realizare, monitorizare și raportare a activităților, în corelare cu indicatorii cantitativi și calitativi aplicabili execuției lucrărilor potrivit Caietului de sarcini și contractului.

- Înregistrările efectuate de operatorul economic pentru demonstrarea modului de îndeplinire a indicatorilor stabiliți prin Caietul de Sarcini pentru activitatea Ofertantului devenit Contractant

introduceți aici informații despre modalitatea efectivă prin care se asigură planificarea, realizarea, monitorizarea și raportarea în cadrul Contractului, pe perioada realizării întâlnirilor pentru monitorizarea progresului în cadrul Contractului și la finalizarea acestuia, precum și condițiile în care Ofertantul asigură îndeplinirea indicatorilor solicitați

- Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului

Descrierea măsurilor aplicate în execuția lucrărilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 51 din Legea 98/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini

| Prevederea legislativă inclusă în legislația națională sau în legislația europeană prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE în domeniul mediului | Modalitatea de îndeplinire a acesteia | Poziția în Propunerea Financiară în care este reflectat costul aplicării prevederii | Costul inclus în Propunerea Financiară care reflectă aplicarea prevederii legale |
| --- | --- | --- | --- |
| [Introduceți] | [Introduceți] | [Introduceți poziția și nu suma ca atare] | [Introduceți suma în lei, care corespunde costului aplicării prevederii legale și nu prețul integral ofertat] |

Se vor prezenta măsuri concrete aplicabile contractului, fără limitare la proceduri generice din sistemele interne de management ale operatorului economic.

Măsurile descrise vor include, după caz, activitățile subcontractanților implicați în executarea contractului.

- Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului

Descrierea măsurilor aplicate în executarea lucrărilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 51 din Legea 98/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini.

Informațiile se vor prezenta utilizând structura de mai jos.

| Prevederea legislativă inclusă în legislația națională sau în legislația europeană prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE în domeniul social și al relațiilor de muncă | Modalitatea de îndeplinire a acesteia | Poziția în Propunerea Financiară în care este reflectat costul aplicării prevederii | Costul inclus în Propunerea Financiară care reflectă aplicarea prevederii legale |
| --- | --- | --- | --- |
| [Introduceți] | [Introduceți] | [Introduceți poziția și nu suma ca atare] | [Introduceți suma în lei, care corespunde aplicării prevederii legale și nu prețul integral ofertat pentru activitate/rezultat, după caz] |

Se vor prezenta măsuri concrete aplicabile executării lucrărilor solicitate prin Caietul de sarcini.

Măsurile descrise vor include, după caz, activitățile subcontractanților implicați în executarea contractului.

- Masuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrărilor în perioada de garanție acordată

Informațiile se vor prezenta utilizând structura de mai jos.

| Potențiale defecte datorate viciului de execuție | Modalitatea de intervenție | Măsura luată pe perioada execuției pentru eliminarea apariției defecțiunii | Termenul de intervenție | Durata de remediere a potențialelor defecțiuni datorate viciilor de execuție | Resurse alocate (financiare, materiale, echipamente și personal) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] |

- Informații în legătură cu echipamentele incluse în lucrare după expirarea perioadei de garanție

Pentru echipamentele tehnologice incluse în lucrare, dacă este cazul, se vor prezenta informații privind facilitățile tehnice pe care furnizorul/producătorul le poate pune la dispoziția autorității contractante după expirarea perioadei de garanție acordată și condițiile în care acestea pot fi asigurate. Nu se solicită la momentul depunerii ofertei fișe tehnice, certificate de conformitate, declarații de performanță, agremente tehnice sau documente de calitate pentru materialele ce urmează a fi puse în operă; acestea vor fi prezentate înainte de punerea în operă, potrivit contractului și legislației aplicabile.

Pentru fiecare echipament tehnologic inclus în ofertă, dacă este cazul, Ofertantul va prezenta următoarele informații:

Informațiile se vor prezenta utilizând structura de mai jos.

| Echipament | Identificare echipament tehnologic, dacă este cazul, și informații privind producătorul/furnizorul | Cerințe pentru mentenanța periodică | Durata de viață a echipamentelor | Modul în care Autoritatea Contractantă are acces la piesele de schimb necesare pentru mentenanța după expirarea perioadei de garanție |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] |

- Adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării

Se vor prezenta, după caz, modalitățile prin care constrângerile fizice ale amplasamentului sunt avute în vedere în planificarea și executarea lucrărilor.

Adecvarea la constrângerile fizice ale amplasamentului se poate demonstra prin planșe, text descriptiv, diagrame sau alte reprezentări relevante, care pot include, după caz:

1.Limitele instalațiilor

2.Clădiri

3.Zone de depozitare

4.Acces în șantier

5.Lucrări temporare

Planșa va include dimensiuni și etichete

În cazul în care anumite facilități trebuie menținute în operare pe durata execuției, se va prezenta modul de menținere a funcționalității acestora, inclusiv prin lucrări temporare, planșe, diagrame sau descrieri tehnice relevante.

- Informații cu privire la eventuale modificări  ale operatorului economic Ofertant

Se vor prezenta, după caz, informații privind eventualele modificări ale structurii operatorului economic cunoscute la momentul depunerii ofertei.

- Anexe la Propunerea Tehnică

Având în vedere că obiectul contractului include proiectarea și execuția pe baza Studiului de fezabilitate, nu se solicită la momentul depunerii ofertei liste de cantități de lucrări pe articole de deviz; acestea vor fi elaborate în cadrul Proiectului tehnic și Detaliilor de execuție, potrivit Caietului de sarcini.

Anexele se vor prezenta potrivit cerințelor documentației de atribuire și ale prezentei structuri.

În cazul în care la procedură participă mai mult de un operator economic, în calitate de asociați sau subcontractanți