Formularul nr. 12

OFERTANT

________________________________________

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

PROPUNEREA TEHNICA

Obiectul contractului:

,, ……………………………………………………………………………’’ conform cerințelor din Caietul de Sarcini.

Note importante:

Acest formular este elaborat in concordanta cu  cerințele caietului de sarcini iar  ofertantii trebuie sa respecte cerintele de mai jos.

Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

- evaluarea Propunerii Tehnice prin raportare la cerințele minime din Caietul de Sarcini pentru achiziția descrisa,

- aplicarea criteriului de atribuire stabilit prin Documentația de Atribuire.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Se vor avea în vedere prevederile din secțiunea IV.4.1. a Fișei de Date privind modul de prezentare a propunerii tehnice.

Metodologia pentru execuția activitatilor și graficul general de realizare a activitatilor sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice.

Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini (inclusiv volumele acestuia) nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante.

Informații privind completarea Formularului:

- Textele cuprinse între [ ... ] au rol informativ și vor fi înlocuite la momentul completării de către fiecare Ofertant.

- Ofertantul are obligația de a întocmi un Opis cu indicarea paginei, al documentelor si capitolelor/subcapitolelor, anexelor  incluse în Propunerea Tehnică.

- MODUL DE PREZENTARE A  OFERTELOR TEHNICE

- OFERTANTI VOR RESPECTA STRICT CAPITOLELE SI CONTINUTUL MINIMAL AL ACESTORA IN CONFORMITATE CU PREZENTUL FORMULAR.

- Ofertanții nu pot modifica modul de prezentare al Formularului Nota: Nerespectarea acestei cerinte atrage declararea ofertei ca neconforma. Nu se admit clarificari prin care se sustine ca o anumita informatie nu se regaseste in capitolul respectiv, dar aceste informatii se pot regasi intr-un alt capitol.

Cuprins

I.	Rezumatul Propunerii Tehnice	4

II.	Abordarea sI Metodologia de executare a ACTIVITATilor	4

III.	Planul de management al calității în cadrul Contractului	5

IV.	Graficul general propus de realizare a investiției publice	6

V.	Modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii ÎN VEDEREA VERIFICĂRII NIVELULUI DE CALITATE CORESPUNZĂTOR CERINŢELOR FUNDAMENTALE APLICABILE ACTIVITATILOR CUPRINSE ÎN OBIECTUL CONTRACTULUI, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII 10/1995 ȘI A ALTOR LEGI INCIDENTE;	8

VI.	Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului	10

VII.	Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocierii (dacă Ofertantul este o asociere)	11

VIII.	Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract și următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):	11

IX.	Abordarea și metodologia propusă pentru gestionarea relației cu Autoritatea Contractantă, prin raportare la informațiile furnizate și cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini la Secțiunea Cerințe specifice de managementul Contractului, respectiv:	11

X.	Prezentarea modului de realizare a comunicarii dintre Ofertant si tert/terti sustinatori in legatura cu  executarea Contractului	11

XI.	Abordarea propusă pentru managementul riscurilor, cu luarea în considerare a cerințelor incluse în Caietul de Sarcini la capitolul Ipoteze și riscuri. [Utilizați următoarea structură pentru prezentarea informațiilor]	12

XII.	Mǎsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul mediului ce derivǎ din indeplinirea obiectului Contractului si prezentarea memoriului DNSH	12

XIII.	Strategia utilizata de Ofertant pentru prevenirea  conflictului de interese, prin raportare la clauzele contractuale incluse în acest sens în Documentația de atribuire	13

XIV.	Prezentarea strategiei anti-corupție ce va fi implementată de Ofertant pentru prevenirea corupției	13

XV.	Prezentarea modului de realizare a înregistrărilor pentru activitățile, deciziile și fluxul informațional și financiar în legătură cu acest Contract, astfel încât să se asigure trasabilitatea deciziilor în cazul în care acest Contract este supus verificărilor de terță parte	14

Rezumatul Propunerii Tehnice

Rezumatul trebuie să:

I.1. să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate;

I.2. să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor identificate de Autoritatea Contractantă în Caietul de sarcini pentru achiziția respectiva (contextul realizarii achizitiei, descrierea lucrarilor, obiectivele la care contribuie realizarea lucrarilor, rezultatele ce trebuie obtinute, etc.);

[Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice.]

Abordarea sI Metodologia de executare a ACTIVITATilor

[În acest capitol al Propunerii Tehnice Ofertantul trebuie să documenteze abordarea si metodologia de execuție a activitatilor,  prin raportare la informațiile tehnice complete privind viitoarea activitatie și la cerințele tehnice, economice, contractuale și tehnologice ale Beneficiarului,  așa cum sunt acestea incluse în părțile scrise și părțile desenate ale Caietului de Sarcini.

Cuvântul „abordare” în acest context este utilizat cu sensul de manieră propusă pentru tratarea activităților în vederea îndeplinirii obiectului Contractului și atingerii obiectivelor comunicate prin Caietul de Sarcini.

Cuvântul „metodologie” în acest context este utilizat cu sensul de un sistem de metode utilizat într-o activitate pentru derularea acesteia și pentru obținerea de rezultate si nu procedurile tehnice de executie care se vor atasa la capitolul respective. In cadrul capitolului de fata se vor face trimiteri la toate  procedurile tehnice de executie aplicabile in cadrul diverselor activitati care fac obiectul Contractului.

Se vor prezenta aici informațiile solicitate și în forma solicitată astfel încât să se demonstreze îndeplinirea obiectivelor asociate atribuirii Contractului, respectiv descrierea modului în care Ofertantul intenționează să execute toate activitățile solicitate prin Documentația de Atribuire astfel încât să fie asigurate condițiile ca activitatilor să fie realizate la parametrii calitativi solicitați și să fie finalizate în termenul limită solicitat].

Se vor prezenta în mod minim următoarele informații:

II.1 Abordarea generală și coordonarea activităților privind executia lucrarilor, respectiv:

Nota: Nu se admit formulari de tipul “se vor respecta reglementarile legale” fara a se detalia aceste reglementari si fara a se prezenta informatiile cerute.

Se va prezenta metodologia de executie si următoarele informații:

  - Predarea primirea amplasamentului

  - Trasarea lucrarilor

  - Organizarea de Șantier

  - Investigații și măsurători

  - activitati de punere in opera a documentatiei tehnice (asa cum sunt incluse in caietele de sarcini pe specialitati din proiectul tehnic)

  - Controlul calitatii lucrarilor

  - Activitati legate de receptia la terminarea lucrarilor

  - Activitati legate de receptia finala la expirarea perioadei de garantie de buna executie

  - Managementul schimbarilor cantitative sau calitative in timpul executiei lucrarilor;

  - Impactul asupra comunitatii locale / masuri pentru dezvoltarea comunitatii locale in arealul geografic / regiunea in care se desfasoara lucrarile

METODOLOGIE - detalierea modului de execuție a tuturor activități care fac obiectul Contractului.

De asemenea se vor prezenta:

-lista procedurilor tehnice de executie  prezentata in ordinea tehnologica a activitatilor.  Procedurile tehnice de executie se vor prezenta in anexa si vor fi asumate de catre personalul autorizat

-procedurile tehnice de executie a unor lucrări speciale sau în condiții climatice nefavorabile.

-adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării și prezentarea metodologiilor de execuție aplicabile;.

- Asigurarea cu Resurse: utilaje , descriere echipe  personal de executie alocat contractului.

-orice alte informații considerate relevante .

Neprezentarea acestora conduce la declararea ofertei ca neconforma.

Planul de management al calității în cadrul Contractului

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte informații despre modalitatea în care acesta asigură nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale ale construcțiilor prin prezentarea sistemului de management al calității conceput pentru realizarea activitatilor in conformitate cu procedurile tehnice de executie  în cadrul acestui contract.

Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea în care intenționează să controleze calitatea în toate stadiile punerii în operă a documentației (și nu doar prin raportare la fazele determinante) și să prezinte modalitatea în care asigură monitorizarea și trasabilitatea înregistrărilor privind calitatea.

- Se va prezenta PCCVI detaliat pentru toate activitatile/subactivitatile contractului, astfel:

  - în fazele premergătoare execuției lucrarilor;

  - în toate stadiile punerii în operă (pe categorii de lucrări/ pe tipuri de activități/subactivitati);

  - pentru verificarea activitatilor executate

  - pentru recepția activitatilor finalizate;

  - în perioada de notificare a defecțiunilor, etc.

Planul de control al calitatii, verificării si incercarii va avea următoarele coloane:

-Nr crt

-Activitatea /subacivitatea

- Caracteristica de controlat

-Standardul, procedura sau instrucţiunea care impune verificarea/incercarea

-Frecventa controalelor, verificărilor sau încercărilor

-Cine controlează /Răspunde

-Modalitate de verificare/ tolerante

-Document întocmit

-Cod formular

Se vor descrie principalele proceduri operationale care vor fi utilizate de Ofertant pentru asigurarea/ controlul calității activităților desfășurate pe parcursul implementării Contractului

în fazele premergătoare execuției lucrarilor;

  - în toate stadiile punerii în operă (pe categorii de lucrări/ pe tipuri de activități/subactivitati);

  - pentru verificarea activitatilor executate și recepția activitatilor finalizate;

  - în perioada de notificare a defecțiunilor, etc.

Nota: Lipsa acestei parti atrage declararea ofertei ca neconforma. Nu se accepta completari ulterioare.

Graficul general propus de realizare a investiției publice

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte graficul general de realizare a investiției publice (pe stadii fizice). Acesta trebuie să fie în concordanță cu metodologia de execuție a  activitatilor si durata de finalizare a acestra stabilită prin Contract.

Ofertantul va prezenta cel putin:

Partea narativa a prezentarii graficului de executie unde se vor prezenta:

Nota: Nu se admit formulari de genul “aceste informatii se regasesc in graficul Gantt ”

Se vor prezenta in mod minim urmatoarele informatii:

• Urmatoarele date calendaristice:

- data estimata de semnare a contractului;

- data estimata de emitere garantie buna executie

- data estimata de emitere ordin incepere

- Perioada de executie lucrari, data de inceput, data de sfarsit;

- perioada de sistare a lucrarilor pe perioada de timp friguros fi data estimata pentru receptie

- activitatile principale (data inceput-data sfarsit) prezentate in conformitate cu succesiunea tehnologica si inter-relationarea lor, corelarea cu metodologia de executie propusa, resursele necesare activitatilor (personal, numar, ore manopera, utilaje, tip, numr, ore utilaj etc.),

- se vor descrie punctele de reper relevante, respectiv data si ce se face in acest punct conform jaloane impuse prin caietul de sarcini precum si cele propuse de ofertant;

- analiza drumului critic cu descrierea activitatilor critice/necritice, reiatii de precedent, rezervelor de timp pentru activitatile critice;

- Nota: Lipsa acestei parti atrage declararea ofertei ca neconforma. Nu se accepta completari ulterioare.

Graficul general de realizare a investitiei publice propus

Graficul activitatilor - anexat Propunerii Tehnice -va fi realizat in format Gantt sau poate avea un alt format specific. Graficul va include toate informatiile solicitate in cele ce urmeaza.

Acesta trebuie:

- sa fie prezentat conform obiectelor si activitatilor principale prezentate la nivelul Caietului de sarcini.

- sa aiba corespondent in informatiile incluse in Caietul de Sarcini, atat la nivelul pieselor scrise cat si la nivelul pieselor desenate

- sa demonstreze:

- intelegerea cerintelor Caietului de Sarcini;

- abilitatea de a transpune informatiile din piesele scrise si piesele desenate intr-un Grafic general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) fezabil, de asa maniera incat sa se asigure finalizarea lucrarilor in termenul specificat in Caietul de Sarcini sau cel propus;

- sa fie realizat utilizand un software de planificare a timpului care sa permita, daca va fi cazul, actualizare lui ulterioara pe parcursul derularii Contractului;

- sa utilizeze o scala de planificare a duratei/ duratelor activitatilor/ subactivitatilor pe baza unui calendar, pe zile si care sa poata prezenta perioadele cu restrictii ale executiei lucrarilor (ex. perioada de iarna, sarbatori legale, etc.);

- sa permita corelarea informatiilor incluse in graficul general de realizare a investitiei publice (fizic) cu informatiile din Propunerea Financiara (Graficul valoric de realizare a investitiei publice si Fluxul de numerar), pentru aceeasi unitate de planificare;

Cel putin urmatoarele informatii trebuie prezentate in mod adecvat in Graficul general de realizare a investitiei publice:

- activitatile principale si toate subactivitatile acestora;

- succesiunea si duratele activitatilor/subactivitatilor;

- perioadele de desfasurare a activitatilor/subactivitatilor;

- punctele de reper relevante, jaloane

- drumul critic si activitatile incluse in acesta;

- resursele alocate flecarei activitati

- Numarul de persona necesar pe zi si luna

- Numarul de utilaje pe tip de utilaj necesare pe zi

- Cantitatile de materiale necesare pe zi exprimate in mc, tone, kg, buc, ml, mp etc.

- orice alte informatii considerate relevante in acest scop.

Nota: necorelarea duratelor de executie a activitatilor cu specificul si complexitatea acestora precum si necorelarea succesiunii tehnologice, atrage declararea ofertei ca neconforma. Nu se accepta completari ulterioare.

Modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii ÎN VEDEREA VERIFICĂRII NIVELULUI DE CALITATE CORESPUNZĂTOR CERINŢELOR FUNDAMENTALE APLICABILE ACTIVITATILOR CUPRINSE ÎN OBIECTUL CONTRACTULUI, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII 10/1995 ȘI A ALTOR LEGI INCIDENTE;

Având în vedere complexitatea proiectului ofertantul va propune o echipă cu experienţă în execuţia de lucrări relevante contractului ce urmează a fi atribuit, si care să asigure îndeplinirea următoarelor cerinte minime privind personalul de specialitate, calificările si experienta profesională, astfel:

Numarul minim de experti pe categorie de expertiza  necesara:

Categorie de profesii/domeniu al specializarii

Manager de proiect (contract)

Sef de Santier

Inginer horticol

Inginer electrician grad IIIB autorizat ANRE

Inginer instalatii

Inginer asigurarea calitatii

Inginer topometrist (Autorizat ANCPI)

Coordonator SSM

Specialist in protectia mediului

Responsabil tehnic cu executia pentru toate tipuri de lucrari ( exp. Constructii drumuri,electrice, sanitare, etc.)

Nota: Ofertantii nu se vor limita la specialistii mai sus mentionati.

Un expert nu poate ocupa mai multe pozitii, exceptie fac specialisti care detine autorizarea in unul sau in mai multe domenii, fapt ce va fi dovedit cu o legitimatie care da dreptul de practica, vizata in termen.

Ofertantul va trebui sa prezinte Lista personalului responsabil care va fi angajat în cadrul contractului, cu specificarea functiei/responsabilitatii pe care o va avea in derularea contractului , curriculum vitae pentru personalul responsabil, semnat si datat,  angajament privind disponibilitatea de implicare in proiect, cel putin o recomandare de la beneficiari finali pentru activitati similare executate. CV-urile vor fi însotite de copii ale diplomelor de absolvire a studiilor, alte diplome, atestate (in termen de valabilitate), Ofertantul este pe deplin răspunzător în cazul în care experienţa nu poate fi evaluată întrucât lista personalului solicitata  nu este completata corespunzător, iar Comisia de evaluare nu este obligată să solicite clarificări cu privire la completarea informatiilor solicitate prin documentatia de atribuire.

Notă: La nivelul propunerii tehnice, în secțiunea dedicată personalului contractantului / resurse si organizare, ofertanții urmează să includă o descriere a modului de acces la specialiștii atestați/ autorizați, care sunt strict necesari pentru îndeplinirea obiectului contractului și să facă dovada prin depunerea de documente in acest sens (contract de munca/declaratie de disponibilitate/contract de colaborare / extras REGES), precum si momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea viitorului contract, demonstrând astfel îndeplinirea cerințelor tehnice și contractuale precum și a reglementărilor, standardelor și normelor aplicabile în domeniul din care face parte obiectul contractului.

[În acest capitol Ofertantul trebuie să prezinte]:

- Organigrama echipei – prezentând structura echipei propuse pentru managementul contractului, cu evidențierea rolurilor în cadrul echipei;

Această secțiune se va corela cu informațiile prezentate în secțiunile de mai sus (Metodologia de executare, Planul de management al calității, graficul alocării resurselor, etc.).

În acest capitol se vor prezenta, cel puțin, următoarele informații:

            - Structura echipei propuse pentru managementul contractului, cu prezentarea organigramei echipei și a informațiilor relevante pentru activitatile personalului propus .

Se vor include informații și pentru subcontractanți, dacă este cazul.

Se recomandă utilizarea unui tabel structurat astfel:

| Rolul propus în cadrul echipei de gestionare a activitatilor | Activitățile pe care le realizează | Operatorul economic de care aparține persoana propusa |
| --- | --- | --- |
| [introduceți poziția pentru care este propus] | [descrieți activitățile din cadrul Contractului la realizarea cărora participă] | [introduceți operatorul economic de care aparține personalul propus] |

Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului

Prezentarea infrastructurii pe care Ofertantul o va utiliza efectiv în desfășurarea activităților în cadrul Contractului [Se vor include aici informații despre  echipamente, utilaje în cazul în care este aplicabil, care se utilizează efectiv în execuția lucrărilor incluse în Caietul de Sarcini.]

| Denumire | Caracteristici (scurtă descriere, versiune etc., după cum este aplicabil) | Numărul de unități utilizate în activitățile Contractului | Momentul sau durata utilizării infrastructurii pe perioada derulării Contractului | Operatorul economic care pune la dispoziție echipamentul (ofertantul operator economic individual, subcontractantul, partenerul din asociere sau o terță parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [introduceți denumirea] | [Descrieți caracteristicile] | [introduceți numărul de unități] | [introduceți momentul sau durata utilizării] | [introduceți operatorul economic care pune la dispoziție echipamentul] |

Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocierii (dacă Ofertantul este o asociere)

[includeți aici informații despre modalitatea de alocare și coordonare a resurselor stabilite prin intermediul metodologiei de execuție și a activităților în cadrul Contractului]:

Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract și următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):

  - identificarea lucrărilor realizate de subcontractanți

  - modalitatea în care se va asigura coordonarea activităților subcontractorilor

  - modalitatea de efectuare a plăților către subcontractanți în cadrul Contractului.

  - informații referitoare la opțiunea de plată directă în raport cu prevederile art. 218 și următoarele din Legea 98/2016

Abordarea și metodologia propusă pentru gestionarea relației cu Autoritatea Contractantă, prin raportare la informațiile furnizate și cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini la Secțiunea Cerințe specifice de managementul Contractului, respectiv:

  - Prezentarea metodelor și a planurilor de management utilizate pentru planificarea și monitorizarea derulării activităților din Contract, pentru planificarea și monitorizarea costurilor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea relațiilor cu factorii interesați identificați ca fiind relevanți în cadrul Caietului de Sarcini;

  - Descrierea modului de realizare a comunicării cu Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului.

Prezentarea modului de realizare a comunicarii dintre Ofertant si tert/terti sustinatori in legatura cu  executarea Contractului

[In situatia in care este aplicabil, includeti aici informatii despre modalitatea de realizare a comunicarii cu tertul/tertii sustinatori in ceea ce priveste monitorizarea performantei in cadrul contractului si in special in situatia in care riscul de dificultati in implementarea contractului se materializeaza (chiar daca acest risc este considerat ipotetic de catre Ofertant).

Abordarea propusă pentru managementul riscurilor, cu luarea în considerare a cerințelor incluse în Caietul de Sarcini la capitolul Ipoteze și riscuri. [Utilizați următoarea structură pentru prezentarea informațiilor]

| Riscurile prezentate în Caietul de Sarcini sau riscurile identificate de către Ofertant, după cum este aplicabil în funcție de conținutul Caietului de Sarcini | Măsurile propuse de către Ofertant ca parte a strategiei de risc (prevenirea/atenuarea/eliminarea riscurilor identificate) | Activitatea din planul de lucru și metodologia de prestare a serviciilor unde este reflectată măsura propusă | Numele/Numărul articolului din Propunerea Financiară unde este inclus costul măsurii propuse (acolo unde este aplicabil) |
| --- | --- | --- | --- |
| [introduceți riscurile prezentate în Caietul de Sarcini sau riscurile identificate] | [descrieți măsurile propuse ca parte a strategiei de risc] | [prezentați activitatea din planul de lucru unde este reflectată măsura propusă] | [prezentați numele/numărul articolului din Propunerea Financiară unde este inclus costul măsurii propuse] |

Mǎsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul mediului ce derivǎ din indeplinirea obiectului Contractului si prezentarea memoriului DNSH

Descrierea mǎsurilor aplicate in executia lucrǎrilor pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul mediului, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentatia de Atribuire in baza prevederilor art. 51 din Legea 98/2016, avandu-se in vedere cerintele prevǎzute in Caietul de Sarcini

| Prevederea legislativǎ inclusǎ în legislația naționalǎ sau în legislația europeanǎ prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE în domeniul mediului | Modalitatea de îndeplinire a acesteia | Poziția în Propunerea Financiarǎ în care este reflectat costul aplicǎrii prevederii |
| --- | --- | --- |

Ofertantul va prezenta memoriu privind indeplinirea principiului DNSH in cadrul caruia se va prezenta modalitatea in care activitatile contractului se raporteaza la principiul DNSHsi respecta principiul DNSH in conformitate cu cele sase obiective de mediu, respectiv:

(a)       	atenuarea schimbărilor climatice;

(b)      	adaptarea la schimbările climatice;

(c)       	utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;

(d)      	tranziția către o economie circulară;

(e)       	prevenirea și controlul poluării;

(f)       	protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

Strategia utilizata de Ofertant pentru prevenirea  conflictului de interese, prin raportare la clauzele contractuale incluse în acest sens în Documentația de atribuire

[includeți aici informații despre strategia implementată pentru obținerea asigurării că în Contractul ce rezultă din această procedură apariția și materializarea conflictului de interese este prevenit]

Prezentarea strategiei anti-corupție ce va fi implementată de Ofertant pentru prevenirea corupției

[includeți aici informații despre strategia implementată pentru obținerea asigurării că în Contractul ce rezultă din această procedură se stabilește un flux al informațiilor și a plăților primite de Contractant pentru evitarea potențialelor situații privind corupția. Nu includeți aici politica, procedurile sau sistemul de management pentru anticorupție la nivel de operator economic ci precizați expres cum este obținută asigurarea că strategia anticorupție pentru și în legătură cu Contractul ce rezultă din această procedură este implementată]

Prezentarea modului de realizare a înregistrărilor pentru activitățile, deciziile și fluxul informațional și financiar în legătură cu acest Contract, astfel încât să se asigure trasabilitatea deciziilor în cazul în care acest Contract este supus verificărilor de terță parte

[includeți aici informații despre modalitatea de realizare a înregistrărilor și modalitatea de arhivare a informațiilor, accesul la informații arhivate prin raportare la cerințele incluse în Contract.

Prezentare ASPECTE TEHNICE OFERTATE SUPLIMENTAR FATA DE CERINTELE MINIME ALE DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE

Anexe la Propunerea Tehnică

Ofertanții pot include ca si anexe ale Propunerii Tehnice orice desen și informație tehnică relevante din punctul de vedere al ofertantului.

De asemenea în cadrul anexelor se vor prezenta informațiile care nu pot fi incluse în partea narativă a Propunerii Tehnice. In cadrul acesteia din urmă se vor face trimiteri clare către anexele relevante și se va include un opis al anexelor.

Se vor include în cadrul anexelor toate documentele al căror format nu permite integrarea lor în partea narativă, cum ar fi cazul Graficului general propus de realizare a investiției,  Declaratii solicitate prin CS si fisa de date, samd.

Aplicabil numai în cazul contractelor în care plata se efectuează sub forma unei sume globale pentru o prestație unică asimilată cu finalizarea unei activități/pachet de activități/faze de proiectare și obținerea rezultatului anticipat.