CONTRACT DE FURNIZARE

## nr.	din

„Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – 6 stații (12 puncte) de reîncărcare mașini electrice în orașul Ciacova, județul Timiș”

Cod CPV:

PRINCIPAL:

31681500-8-Aparate de reîncărcare (Rev.2)

SECUNDARE:

45310000-3-Lucrări de instalaţii electrice (Rev.2)

45223300-9-Lucrări de construcții de parcări (Rev.2)

### Părţile contractante

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a H.G nr. 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare, între:

Orașul Ciacova,  cu sediul în Str. Piaţa Cetăţii, Nr.8, Oraş Ciacova, Jud. Timiş, tel.: 0256/399500, fax: 0256/399600, cod fiscal 4483889, Trezoreria Deta, reprezentat prin dl. Filip Petru, funcţia Primar, în calitate de Achizitor (Beneficiar), pe de o parte,

## şi

, cu sediul în	, str.	, nr.

, jud.			, telefon			, e-mail:		,	număr de înmatriculare	Reg.	Com.	 	,	cod	fiscal	 			,	cont

,   deschis   la	,   reprezentată   prin

, funcţia	, în calitate de furnizor, pe de altă parte.

### Definiţii

  - - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

- achizitor şi furnizor - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

- preţul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

- produse - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

- servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activitățile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție şi orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

- origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului;

- destinație finală - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;

- forța majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

- zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

### Interpretare

  - - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  - - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3 – Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

### Clauze obligatorii

- Obiectul principal al contractului

  - – Obiectul prezentului contract îl reprezintă livrarea, instalarea, punerea în funcțiune și testarea echipamentelor (6 stații de încărcare pentru vehicule electrice), precum și lucrările de construcții accesorii de amenajare a accesului auto și a parcărilor aferente.

  - Furnizorul se obligă să livreze și să monteze/instaleze produsele și să execute lucrările de construcții accesorii de amenajare a accesului auto și a parcărilor aferente, conform contractului în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

  - - Achizitorul se obliga să achiziționeze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul contract.

### Preţul contractului

  - - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate, al serviciilor accesorii prestate și lucrărilor executate, plătibil furnizorului de către achizitor este de_________lei exclusiv TVA,  la care se adauga TVA, în condițiile legii.

  - Plățile care urmează a fi realizate în cadrul contractului se vor face numai după emiterea facturii, ca urmare a aprobării de către Achizitor a executării contractului de către Furnizor, în condițiile Caietului de sarcini.

  - Dacă factura are elemente greşite şi/sau greşeli de calcul identificate de Achizitor, și sunt necesare revizuiri, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Furnizor, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspendă. Repunerea in termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă şi de fond ale facturii.

  - Autoritatea Contractantă va efectua plata pentru produsele livrate, puse în functiune/ montate și testate, precum și pentru lucrările de construcții accesorii executate de Contractant, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii facturii de către achizitor.

- Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea/entitatea contractantă a Procesului- verbal de recepție calitativă, acceptat, după instalare, punere în funcțiune și testare a produselor, într-un termen de 2 zile. Procesul-verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative obligatorii, prevăzute mai jos:

a) Certificatul de calitate și garanție;

b) Declarația de conformitate;

c) Instructiunile/manual de utilizare, in limba română;

d) Avizul de expediție a produsului;

e) Procesul-verbal de recepție cantitativă, după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea/entitatea contractantă, la data livrării produselor;

f) Proces-verbal de receptie a lucrărilor de construcții accesorii și situația de lucrări asumată de furnizor și aprobată de dirigintele de șantier și beneficiar.

  - Contractantul va emite factura pentru produsele livrate, lucrările de construcții, instalarea si punerea in functiune/montarea acestora. Fiecare factură emisă prin sistemul Ro-eFactura va avea menționat numărul contractului,  codurile CPV corespunzătoare, conform nomenclatorului de referință utilizat în domeniul achizițiilor publice. Nu este acceptată înscrierea manuală (olografă) a codurilor CPV.

  - Moneda utilizată în cadrul prezentului Contract: LEU

  - Facturile vor fi emise și completate în conformitate cu legislația română în vigoare.

  - Contractantul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus, cât și foloasele realizate necuvenit, aferent acestora. Sumele încasate în plus, cât și foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada  de la încasare până la constatarea lor), vor fi stabilite în urma verificărilor executate de către Organismele de control abilitate de lege.

### Durata contractului

6.1. Durata contractului de furnizare este de 70 de zile de la data semnării acestuia de către ultima parte contractantă.

### Executarea contractului

  - Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție, respectiv de la data menționată în ordinul de începere a contractului emis de Achizitor.

  - Livrarea, instalarea, punerea în funcțiune și testarea produselor, precum și executarea lucrărilor de construcții accesorii, se vor efectua în termen de maximum 30 de zile de la data menționată în ordinul de începere a contractului.

### Documentele contractului

  - - Documentele contractului sunt:

    - caietul de sarcini;

    - propunerea tehnică și propunerea financiară;

    - acte adiţionale, daca exista;

    - angajament de sustinere din partea unui tert, daca este cazul;

    - acord de asociere, daca este cazul;

    - contractul de subcontractare, daca este cazul;

    - garantia de buna executie;

    - alte documente (daca este cazul).

### Obligaţiile principale ale furnizorului

  - – Furnizorul va furniza produsele și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza căreia i-a fost adjudecat contractul.

  - Furnizorul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare a contractului, de punere în funcțiune a echipementelor, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

  - Furnizorul are obligația, în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, să desemneze persoana de contact și să comunice în scris Contractantului, persoana de contact și modalitatea de contact.

  - - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele, conform graficului prezentat în propunerea tehnica, anexa la contract.

  - - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatura cu produsele achiziţionate; şi

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9.6. - Furnizorul își asumă respectarea obligatiilor prevazute în PNRR pentru implementarea principiului ,,Do No Significant Harm" (DNSH), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile, pe toata perioada de implementare a proiectului. Principiul DNSH trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) pentru activitatile economice durabile din punctul de vedere al mediului. Respectivul articol definește noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele șase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia.

9.7 - Furnizorul în indeplinirea contractului :

- va avea in vedere obligativitatea respectarii principiilor DNSH (Do Not Significant Harm). Astfel activitatile/lucrarile propuse a fi realizate in cadrul contractului vor contribui la unul din cele 6 obiective de mediu sunt considerate conforme cu principiul de ―a nu prejudicial in mod semnificativ” (DNSH- Do Not Significant Harm), prevazute in ghidul specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local*) cat si in Comunicarea Comisiei- Orientari tehnice privind aplicarea principiului de ―a nu prejudicial in mod semnificativ” in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de Redresare si Rezilienta (2021/C58/01).

- se obligă să respecte măsurile descrise în proiect cu respectarea principiilor DNSH;

- se obligă să respecte prevederile Ghidului Specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, secțiunea „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan” şi anexele la acesta;

- se obligă să pună la dispoziția Autorității Contractante toate documentele solicitate prin ghiduri, contracte de finanțare, etc., în termenul și în condițiile prevăzute în acestea (ex: situații de lucrări, inclusiv pentru lista de verificare a condițiilor DNSH, astfel cum vor fi solicitate de către autoritățile competente, declarații de performanță pentru produsele pentru construcţii/declarații de conformitate/agremente tehnic în construcţii, fișe cu date de securitate ale produselor, fișe tehnice ale echipamentelor folosite, fișe tehnice ale utilajelor utilizate, etc.).

Neprezentarea documentelor menționate anterior sau neîndeplinirea obligațiilor cu privire la respectarea principiilor DNSH sau a oricăror alte cerințe specifice ghidurilor atrag rezilierea contractului și aplicarea de daune interese egale cu contravaloarea finanțării și/ sau a corecțiilor aplicate de către autoritățile competente.

9.8. Furnizorul are obligația de a garanta lucrătorilor plata salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și a salariilor minime stabilite prin contracte colective de muncă, după caz. Încălcarea de către furnizor a obligației menționate, se sancționează cu excluderea acestuia de la participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice și de atribuire a concesiunilor, pe o perioadă de 2 ani sau, după caz, un an de la reintrarea în legalitate, confirmată de către inspectoratul teritorial de muncă competent printr-un raport adus la cunoștința publică.

9.9. În situația în care finanțatorul-M.D.L.P.A., pe perioada implementării Proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport verde-Piste pentru biciclete în U.A.T. Ciacova, Județul Timiș”, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local, solicită clarificări referitoare la documentele justificative ale furnizorului, ce însoțesc factura/facturile care fac obiectul cererii de rambursare, furnizorul se obligă să transmită achizitorului (beneficiarul de implementare) toate clarificările ce țin de executarea contractului, în vederea acceptării la plată a cererii de rambursare depuse și a autorizării cheltuielilor cuprinse în cerere, sub sancțiunea restituirii către achizitor a 50% din suma încasată.

### Obligaţiile principale ale achizitorului

  - Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termenul convenit.

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces-verbal semnat de Contractant și Autoritatea/entitatea contractantă. Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea/entitatea contractantă, la data livrarii produselor;

b) recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testare a produselor, într-un termen de 3 zile de la livrare;

Procesul-verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

a) acceptat (acceptarea fără observații impune derularea acceptanței fără identificarea vreunui defect);

b) acceptat cu observații minore (acceptarea cu observații minore presupune identificarea numai a unor defecte minore care pot fi remediate într-un termen de 2 zile lucrătoare);

c) acceptat cu rezerve (acceptarea cu rezerve ar putea presupune remedierea defectelor observate, în termenul precizat);

d) refuzat (refuzarea are ca efect neacceptarea produselor întrucât acestea nu funcționează la parametrii agreați).

c.)recepția lucrărilor de construcții accesorii de amenajare a accesului auto și a parcărilor aferente.

10.2.  Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor și lucrărilor accesorii executate către furnizor în termen de maximum 30 de zile de  la data primirii facturii.

### Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

  - - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract în termenul declarat prin propunerea tehnica (grafic de livrare), atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din valoarea bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, pana la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

  - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin

contract cu privire la respectarea Factorului de evaluare – Componenta tehnică - Garanția extinsă acordată echipamentelor, asumat prin oferta, achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi suma de 5.000 lei pentru fiecare zi de întârziere pana la îndeplinirea obligațiilor.

Valoarea maximă a acestor penalități nu va depăși 15% din prețul inițial al contractului.

  - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite (respectiv 30 zile), atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

  - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

  - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând  la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

### Clauze specifice

12. Garanţia de buna execuţie a contractului

12.1 – Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării acestuia, în cuantum de 10 % din valoarea totală a contractului, fără TVA, înainte de începerea execuţiei contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică.

12.2. Garanția de bună execuție se constituie de către furnizor prin oricare dintre modalitățile prevăzute la art. 154  alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. În cazul garanției constituite printr-un instrument de garantare, acesta trebuie să prevadă că plata garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a achizitorului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

12.3 - Achizitorul se obligă să emită ordinul de începere a contractului numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

12.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu își îndeplinește, din culpa sa, obligațiile asumate prin contract, respectiv: nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru atât furnizorului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului.

12.5. - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, în conformitate cu prevederile art. 154^2 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

12.6- Garanţia produselor este distinctă de garanţia de buna execuţie a contractului.

### Recepţie, inspecţii şi teste

  - - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.

  - Recepția produselor se va realiza conform procedurii prevăzute în Caietul de sarcini.

  - - Inspectiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia finala a produselor, respectiv sediul achizitorului.

  - - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:

- de a înlocui produsele refuzate; sau

- de a face toate modificările necesare pentru ca produsele sa corespundă specificatiilor lor tehnice.

  - - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului ca produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finala.

  - - Prevederile clauzelor 13.1-13.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumarii garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.

13.7. Recepția produselor se va face în maxim 2 zile lucrătoare de la testarea produselor sau, dacă este cazul, după remedierea tuturor defectelor.

- Ambalare şi marcare

  - - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea sa facă față, fără limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitatiile care ar putea sa apara în timpul transportului şi depozitarii în aer liber, în asa fel încât sa ajungă în buna stare la destinaţia finala.

(2) În cazul ambalarii greutatilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanta mare pana la destinaţia finala a produselor şi absenta facilităţilor de manipulare grea  în toate punctele de tranzit.

  - - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afară pachetelor vor respecta strict cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.

  - - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleti de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

### Livrarea şi documentele care însoţesc produsele

  - - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finala indicată de achizitor, respectând datele din graficul de livrare;

  - - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, cat şi, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.

- Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele.

  - factura fiscală;

  - avizul de expediţie;

  - manual de operare

  - specificație privind condițiile de utilizare, manipulare, pentru asigurarea garanției produsului în condiții de siguranță (manual de întreținere);

  - certificatul de garanţie;

  - declaraţie de conformitate.

  - - Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total se face după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

  - - Livrarea produselor se considera încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepţie a produselor.

### Asigurări

  - - Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcție de    termenul comercial de livrare convenit.

### Servicii

  - - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii furnizarii produselor, fără a modifica preţul contractului.

- - Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca aceste servicii sa nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract.

- Perioada de garanţie acordată produselor

  - - Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultima generaţie şi incorporeaza toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul sunt cerute în mod expres de către achizitor) ori oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi ca acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare.

  - - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarata în propunerea tehnica: ..... luni (Se precizează perioada de garanţie acordată produselor.)

(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea acestora la destinaţia finala.

  - - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu aceasta garanţie.

  - - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defectiunea sau  de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor, conform ofertei. Produsele    care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o noua perioada de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.

  - - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte sa remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul este îndreptătit să perceapă penalităti in cuantum de 0,01% din pretul contractului pe fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligatiei sale de remediere.

### Ajustarea preţului contractului

  - - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor  furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexa la contract.

  - - Preţul contractului este ferm și nu se ajustează.

### Amendamente

  - - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

  - Modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale se poate face prin anexe şi/sau acte adiţionale la contract, numai cu acordul scris al ambelor părţi.

### Subcontractanţi

  - - Furnizorul are dreptul de a subcontracta numai partea din contract referitoare la montajul produselor și executării lucrărilor de construcții accesorii, dacă este cazul şi/sau poate schimba Subcontractantul/Subcontractanţii specificat/specificaţi în Propunerea Tehnică numai cu acordul prealabil, scris, al Autorităţii contractante.

21.2 - Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea Contractului contractele încheiate cu Subcontractanţii desemnaţi în cadrul Ofertei depuse pentru atribuirea acestui Contract. Contractul/Contractele de Subcontractare se constituie anexă la Contract, făcând parte integrantă din acesta; in cazul inlocuirii subcontractantului pe parcursul derularii contractului si aceste noi contracte de subcontractare se prezinta autoritatii contractante si se vor constitui in anexa la acesta .

21.3. - Furnizorul are dreptul de a solicita Autorităţii contractante, în orice moment pe perioada derulării Contractului, numai în baza unor motive justificate, fie înlocuirea/renunţarea la un Subcontractant, fie implicarea de noi Subcontractanţi. Furnizorul trebuie să solicite, în scris, aprobarea prealabilă a Autorităţii contractante înainte de încheierea unui nou Contract de Subcontractare. Solicitarea în scris în vederea obţinerii aprobării Autorităţii contractante privind implicarea de noi Subcontractanţi se realizează numai după ce Furnizorulul a efectuat el însuşi o verificare prealabilă a Subcontractantului ce urmează a fi propus, prin raportare la caracteristicile activităţilor care urmează a fi subcontractate.

21.4. - Autoritatea contractantă notifică Furnizorului decizia sa cu privire la înlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.

21.5. - Furnizorul se obligă să încheie Contracte de Subcontractare doar cu Subcontractanţii care îşi exprimă acordul cu privire la obligaţiile contractuale asumate de către Contractant prin prezentul Contract.

21.6. - Niciun Contract de Subcontractare nu creează raporturi contractuale între Subcontractant şi Autoritatea contractantă. Contractantul este pe deplin răspunzător faţă de Autoritatea contractantă pentru modul în care îndeplineşte Contractul. Contractantul răspunde pentru actele şi faptele Subcontractanţilor săi ca şi cum ar fi actele sau faptele Contractantului. Aprobarea de către Autoritatea contractantă a subcontractării oricărei părţi a Contractului sau a angajării de către Contractant a unor Subcontractanţi pentru anumite părţi din Contract nu eliberează Contractantul de niciuna dintre obligaţiile sale din Contract.

21.7. - În cazul în care un Subcontractant nu reuşeşte să îşi execute obligaţiile contractuale, Autoritatea contractantă poate solicita Contractantului fie să înlocuiască respectivul Subcontractant cu un alt Subcontractant, care să deţină calificările şi experienţa solicitate de Autoritatea contractantă, fie să preia el însuşi partea din Contract care a fost subcontractată.

21.8. -  Partea/părţile din Contract încredinţată/încredinţate unui Subcontractant de Contractant nu poate/pot fi încredinţate unor terţe părţi de către Subcontractant.

21.9. - Orice schimbare a Subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a Autorităţii contractante sau orice încredinţare a unei părţi din Contract, de Subcontractant către terţe părţi este considerată o încălcare a Contractului, situaţie care îndreptăţeşte Autoritatea contractantă la rezoluţiune/reziliere a Contractului şi obţinerea de despăgubiri din partea Contractantului.

21.10. - În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Contractantul trebuie să se asigure că Subcontractantul/Subcontractanţii nu afectează drepturile Autorităţii contractante în temeiul prezentului Contract.

21.11. - În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Autoritatea contractantă poate solicita Contractantului să înlocuiască un Subcontractant care se află în una dintre situaţiile de excludere specificate în Lege.

21.12. - În cazul în care un Subcontractant şi-a exprimat opţiunea de a fi plătit direct, atunci această opţiune este valabilă numai dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

i. această opţiune este inclusă explicit în Contractul de Subcontractare constituit ca anexă la Contract şi făcând parte integrantă din acesta;

ii. Contractul de Subcontractare include la rândul său o anexă explicită şi specifică privind modalitatea în care se efectuează plata directă de către Autoritatea contractantă către Subcontractant şi care precizează toate şi fiecare dintre elementele de mai jos:

- partea din Contract/activitate realizată de Subcontractant astfel cum trebuie specificată în factura prezentată la plată,

- modalitatea concretă de certificare a părţii din Contract/activitate de către Contractant pentru rezultatul obţinut de Subcontractant/partea din Contract executată de Subcontractant înainte de prezentarea facturii de către Contractant Autorităţii contractante,

- partea/proporţia din suma solicitată la plată corespunzătoare părţii din Contract/activităţii care este în sarcina Subcontractantului, prin raportare la condiţiile de acceptare la plată a facturilor emise de Contractant pentru Autoritatea contractantă, aşa cum sunt acestea detaliate în Contract,

-  stabileşte condiţiile în care se materializează opţiunea de plată directă,

- precizează contul bancar al Subcontractantului.

### Întârzieri în îndeplinirea contractului

  - - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul de livrare.

  - - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respecta graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

  - - În afară cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.

### Modificarea contractului, Clauze de revizuire

  - - Pe durata perioadei de valabilitate a contractului părțile au dreptul de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul părților, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare.

  - - Modificările contractuale nu trebuie să afecteze, în niciun caz și în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire.

  - - Partea care propune modificarea contractului are obligația de a transmite celeilalte părți propunerea de modificare a contractului cu cel puțin 5 zile înainte de data la care se consideră că modificarea ar trebui să producă efecte.

  - - Modificarea va produce efecte doar dacă părțile au convenit asupra acestui aspect prin semnarea unui act adițional. Acceptarea modificării poate rezulta și din faptul executării acesteia de către ambele părți.

  - - Revizuirea prezentului contract se realizează ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanțelor contractantului în cadrul contractului. Modificarea contractului prin revizuire intervine cu scopul atingerii obiectului contractului, care constă în produsele pe care contractantul se obligă să le presteze în conformitate cu prevederile din prezentul contract, cu dispozițiilor legale și conform cerințelor din caietul de sarcini.

### Evaluarea Modificărilor Contractului și a circumstanțelor acestora, dacă este cazul

  - - Identificarea circumstanțelor care generează modificarea contractului este în sarcina ambelor părți.

  - - Modificările contractului se realizează de părți, în cadrul duratei de execuție a contractului, ca urmare a:

- identificării, determinării și documentării de soluții juste și necesare, raportat la circumstanțele care ar putea împiedica îndeplinirea obiectului contractului și obiectivelor urmărite de autoritatea contractantă, astfel cum sunt precizate aceste obiective în caietul de sarcini și/sau

- concluziilor obținute ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanței contractantului în cadrul contractului. Părțile stabilesc, prin consultare, efectele soluțiilor asupra termenului/termenelor de livrare și/sau asupra prețului contractului și/sau asupra produselor, astfel cum fac acestea obiectul contractului. Efectele soluțiilor, cuantificate devin modificări contractuale, putând conta în: suplimentarea prețului contractului, ca urmare a cheltuielilor suplimentare realizate de contractant și a profitului rezonabil stabilit de părți ca necesar a fi asociat cheltuielilor suplimentare.

  - - Fiecare parte are obligația de a notifica cealaltă parte, în cazul în care constată existența unor circumstanțe care pot genera modificarea contractului, întârzia sau împiedica livrarea produselor sau care pot genera o suplimentare a prețului contractului.

  - – Autoritatea contractantă poate emite Dispoziții privind modificarea contractului, cu respectarea prevederilor contractuale și cu respectarea Legii.

  - - În cazul în care contractantul înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori, omisiuni, viciu în cerințele autorității contractante și contractantul dovedește că a fost în imposibilitatea de a depista/sesiza o astfel de eroare/omisiune/viciu până la depunerea ofertei, contractantul notifică autoritatea contractantă, având dreptul de a solicita modificarea contractului.

### Suspendarea Contractului

  - - În situații temeinic justificate, părțile pot conveni suspendarea executării contractului.

  - - În cazul în care se constată că procedura de atribuire a contractului de produse sau executarea contractului este viciată de erori esențiale, nereguli sau de fraudă, părțile au dreptul să suspende executarea contractului.

  - - În cazul suspendării/sistării temporare a furnizării produselor, durata contractului se va prelungi automat cu perioada suspendării/sistării.

### Riscuri juridice

  - - Riscurile juridice se refera la:

a). apariția unor situații de forță majoră

b). falimentul/insolvența uneia dintre părți, modificările legislative.

### Forta majoră

  - - Forta majoră este constatată de o autoritate competenta.

  - - Forta majoră exonereaza părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

  - - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor pana la apariţia acesteia.

  - - Partea contractantă care invoca forta majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi sa ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

  - - Dacă forta majoră acţionează sau se estimeaza ca va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi sa poată pretinde celeilalte daune-interese.

### Insolvență și faliment

  - - În cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvență împotriva contractantului, acesta are obligația de a notifica autoritatea contractantă în termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii.

  - - Contractantul, are obligația de a prezenta autoritatii contractante, în termen de 30 (treizeci) de zile de la notificare, o analiză detaliată referitoare la incidența deschiderii procedurii generale de insolvență asupra contractului și asupra livrărilor și de a propune măsuri, acționând ca un contractant diligent.

  - - În cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvență împotriva unui subcontractant, unui terț susținător sau, dacă este cazul, Asocierea de operatori economici din prezentul contract, contractantul are aceleași obligații stabilite la clauzele 28.1 și 28.2 din prezentul Contract.

  - - În cazul în care contractantul intră în stare de faliment, în proces de lichidare sau se află într-o situație care produce efecte similare, contractantul este obligat să acționeze în același fel cum este stipulat la clauzele 28.1, 28.2 și 28.3 din prezentul Contract.

  - - Nicio astfel de măsură propusă conform celor stipulate la clauzele 28.2, 28.3 și 28.4 din prezentul Contract, nu poate fi aplicată, dacă nu este acceptată, în scris, de autoritatea contractantă.

### Cesiunea

  - - In prezentul contract este permisa cesiunea drepturilor si obligatiilor nascute din acest

contract numai cu acordul prealabil, scris al autoritatii contractante si in conditiile Legii 98/2016.

  - - Contractantul ar obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin

contract, fara sa obtina in prealabil, acordul scris al autoritatii contractante.

  - - Cesiunea nu va exonera contractantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice

obligatii asumate prin contract.

  - - Contractantul este obligat sa notifice autoritatea contractanta cu privire la intentia de a

cesiona drepturile sau obligatiile nascute din acest contract. Cesiunea va produce efecte doar daca toate partile convin asupra acesteia.

  - - În cazul în care drepturile şi obligaţiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt

preluate de către un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, contractantul poate să cesioneze oricare dintre drepturile şi obligaţiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la plată, doar cu acceptul prealabil scris din partea Autorităţii contractante. În astfel de cazuri, Contractantul trebuie să furnizeze Autorităţii contractante informaţii cu privire la identitatea entităţii căreia îi cesionează drepturile.

  - - Orice drept sau obligaţie cesionat de către Contractant fără o autorizare prealabilă din

partea Autorităţii contractante nu este executoriu împotriva Autorităţii contractante.

  - - În cazul transmiterii/preluării obligaţiilor de către Contractant, Notificarea generează

iniţierea novaţiei între cele două Părţi, cu condiţia respectării cerinţelor stabilite prin art. 221 alin. (1) lit. d) pct. (ii) din Legea nr. 98/2016, pentru:

i. Operatorul Economic ce preia drepturile şi obligaţiile Contractantului din acest Contract, care îndeplineşte criteriile de calificare stabilite iniţial, respectiv în cadrul procedurii din care a rezultat prezentul Contract,

ii. prezentul Contract, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale Contractului,

iii. Autoritatea contractantă, dar să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea nr. 98/2016,

  - - În cazul încetării anticipate a Contractului, Contractantul principal cesionează Autorităţii

contractante contractele încheiate cu Subcontractanţii.

  - - În cazul în care terţul susţinător nu şi-a respectat obligaţiile asumate prin angajamentul

ferm de susţinere, dreptul de creanţă al Contractantului asupra terţului susţinător este cesionat cu titlu de garanţie, către Autoritatea contractantă.

  - - Achizitorul poate urmări orice pretenţie la daune pe care executantul ar putea să o aibă

împotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători declarati pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm. In acest sens, se poate realiza o cesiune a drepturilor executantului către achizitor, cu titlu de garanţie.

### Soluţionarea litigiilor

  - - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatura cu îndeplinirea contractului.

  - - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc  sa rezolve în mod amiabil o divergenta contractuală, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

### Limba care guvernează contractul

  - - Limba care guvernează contractul este limba romana.

### Încetarea Contractului

  - - Prezentul contract încetează de drept la expirarea perioadei de valabilitate a contractului.

  - - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare şi de a pretinde plata de daune- interese.

  - - Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, după 15 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care ar conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public, in cazul în cazul unor decizii ale Curții Europene de Justiție sau în cazul în care furnizorul se regăsește într-una dintre situațiile de excludere prevazute de art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.

  - - Prezentul contract poate înceta oricând de comun acord, cu acordul scris al ambelor părţi.

- - Comunicări

  - - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat şi în momentul primirii.

  - - Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

### Legea aplicabilă contractului

  - - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

### Confidenţialitatea informaţiilor şi protecţia datelor cu caracter personal

  - - Toate datele legate de derularea contractului sunt considerate a fi confidentiale si privesc exclusiv partile contractante. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea atat pe perioada valabilitatii contractului, cat si dupa incetarea sau rezilierea lui, pe o perioada nelimitata de timp. O parte contractanta va fi exonerată de răspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca este necesara dezvaluirea informatiilor unor terti, precum: instituţii financiar bancare, societati care presteaza servicii de audit in favoarea uneia dintre partile contractante, societati/brokeri de asigurari, autorităţi fiscale, ipoteza in care se prezuma existenta acordului scris al celeilalte parti.

  - - Părțile se obligă să respecte dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și să asigure protecția datelor cu caracter personal furnizate cu ocazia incheierii acestui contract. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate cu respectarea principiilor prevăzute la art. 5 din Regulament, fiind limitate la ceea ce este strict necesar în raport cu scopurile in care sunt prelucrate. Părțile acționează în calitate de operatori de date independenți cu ocazia încheierii prezentului contract și declară ca au intreprins măsurile tehnico-organizatorice necesare asigurării securității prelucrării datelor cu caracter personal.

  - - Prin semnarea prezentului contract, Achizitorul accepta listarea denumirii sale in portofoliul de clienti al Furnizorului (cu titlu de exemplu, dar fara a se limita: website, materiale publice sau care urmeaza a fi facute publice etc).

Părţile au înţeles să încheie azi, ..........................., prezentul contract de furnizare, în trei (3) exemplare, din care, două (2) exemplare pentru achizitor şi un (1) exemplar pentru furnizor.

| ACHIZITOR, |  | FURNIZOR, |
| --- | --- | --- |
| oraşul CIACOVA PRIMAR filip petru |  | S.C. ...................S.R.L. ADMINISTRATOr …………………….. |
| (semnătura şi ştampila autorizată) |  | (semnătura şi ştampila autorizată) |
| vIZAT ECONOMIC, șef sfc-compartiment buget, finanțe ritter nicoleta-rodica |  |  |
| (semnătura) |  |  |
| vizat c.f.p.p. inspector costin oana-adelina |  |  |
| (semnătura şi ştampila autorizată) |  |  |
| VIZAT JURIDIC |  |  |
| (semnătura) |  |  |
| consilier achiziţii publice amarandei loredana |  |  |
| (semnătura) |  |  |
| iniţiator procedură, inspector de specialitate dumiter-gliga rodica-lidia |  |  |
| (semnăturA) |  |  |