Contract sectorial de lucrări

Nr.____________________

1. Preambul

In temeiul Legii 99/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, s-a incheiat prezentul contract de lucrări, intre

autoritatea contractantă APASERV SATU MARE S.A., cu sediul în Str. Gara Ferăstrău, Nr.9/A, Telefon/Fax: 0261-759080/769795, Nr.de înmatriculare: J30/1102/2004, Cod fiscal: RO16844952, Cont bancă: RO98BTRL03101202217787XX, deschis la banca: Banca Transilvania S.A. Satu Mare, reprezentată prin Leitner Ioan având funcţia de Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte, şi

operatorul economic  ________________, adresa/sediul, _____________________________ Cod postal _________, Telefon/Fax  _______________, mail _______________ , Nr.de înmatriculare __________________, Cod fiscal ________________, Cont Bancă  ______________________, deschis la Banca Transilvania , reprezentat prin,  ________________, având funcţia _______________, în calitate de Executant, pe de altă parte denumite în continuare, împreună, "Părţile" şi care,

având în vedere:

I. OFERTA

I.1 Contractantul a examinat Documentația de Atribuire pentru proiectarea și execuția de lucrări și se oferă să proiecteze și să execute Lucrările, conform prevederilor prezentului Contract.

I.2 Contractantul, prin semnătura de mai jos, se obligă să realizeze Lucrările de proiectare și execuție precizate la Art. I – Obiectul Contractului la Prețul ofertat.

și

II. ACCEPTAREA

II.1 Entitatea Contractantă, prin Raportul Procedurii nr. [numărul raportului procedurii – identificat prin numărul anunțului de participare din SEAP] din data de [zz/ll/aaaa], a declarat câștigătoare Oferta Contractantului, în cadrul procedurii de atribuire a contractului privind proiectarea și execuția de Lucrări.

II.2 Entitatea Contractantă, prin semnarea Contractului, este de acord cu faptul că, pentru proiectarea și execuția Lucrărilor de către Contractant, va plăti Contractantului Prețul Lucrărilor, astfel cum este stabilit la Art. 4 – Prețul Contractului și în conformitate cu prevederile Contractului,

au convenit încheierea prezentului Contract.

2. Definiţii

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

2.1.1. „Contract” înseamnă prezentul contract şi toate anexele sale.

2.1.2. „Achizitor şi Executant” înseamnă părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract.

2.1.3. „Preţul contractului” înseamnă preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract.

2.1.4. „Planşe” înseamnă planşele Achizitorului, referitoare la Lucrări, precum şi orice Modificare adusă acestor Planşe.

2.1.5.  „Amplasamentul lucrarii” înseamnă locul unde  executantul execută lucrarea.

2.1.6 Durata contractului – intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între părți, potrivit Legii, ofertei și documentației procedurii de achiziție, de la data intrării în vigoare a contractului și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce. Durata contractului este mai mare decât durata reală de execuție a lucrărilor, dacă aceasta din urmă se întrerupe, din orice motiv, caz în care durata contractului cuprinde și intervalele de timp în care execuția Lucrărilor este sistată sau prelungită. Durata de execuție a lucrărilor nu poate depăși, ca termen, limita termenului la care expiră durata contractului;

2.1.7. Ordin de începere a lucrărilor – documentul care atestă momentul începerii execuției lucrărilor și prin care achizitorul înștiințează executantul și, după caz, dirigintele de șantier că execuția lucrărilor poate începe. Data prevăzută pentru începerea lucrărilor se consideră data de începere a execuției și este data de la care se calculează durata de execuție

2.1.8. “Data de începere a Lucrărilor”  înseamnă data convenită și prevăzute in Ordinul de incepere a lucrarilor, pentru începerea lucrărilor.

2.1.9. “Durata de execuţie” înseamnă durata de realizare a Lucrărilor, calculată de la Data de începere a Lucrărilor.

2.1.10. “Utilajele executantului” înseamnă toate aparatele, maşinile, vehiculele, facilităţile şi alte lucruri necesare execuţiei Lucrărilor, dar care nu includ Materialele sau Echipamente.

2.1.11. “Materiale” înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente.

2.1.12. “Echipamente” înseamnă maşinile şi aparatele care vor face sau fac parte din lucrările permanente.

2.1.13.. Perioadă de garanție acordată lucrărilor – perioada de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale stabilită în prezentul contract și în cadrul căreia executantul are obligația înlăturării și remedierii  pe cheltuiala sa, a tuturor deficiențelor apărute.

2.1.14.  Recepţia lucrărilor - activitate realizată cu participarea achizitorului, executantului precum și a altor părți interesate și componentă a sistemului calităţii în construcţii prin care se certifică finalizarea Lucrărilor executate în conformitate cu documentele contractului (caiet de sarcini, propunere tehnică, propunere financiară), inclusiv modificări ale acestora, dacă este cazul. Recepţia lucrărilor de construcţii se realizează în două etape, potrivit prevederilor legale în vigoare, astfel:

i. Recepţie la terminarea lucrărilor – recepția efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect de investiție/obiectiv de investiție, astfel cum este identificat în prezentul contract,

ii. Recepţie finală - recepția efectuată după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor;

2.1.15. „Forţa majoră” reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

2.1.16. Abandon” - înseamnă acțiunea Executantului prin care întrerupe nejustificat serviciile de proiectare ori Lucrările de execuție sau retrage nejustificat Personalul/Utilajele/Echipamentele și lasă nesupravegheat Amplasamentul/Șantierul

2.1.17. Zi – zi calendaristică;

3. Interpretare

3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 Executantul se obligă să execute,  să finalizeze lucrările şi să remedieze orice defecte rezultate în urma executării prezentului contract, la obiectivul de investiţii

Lucrări de reparații hidroizolație acoperiș și finisaje exterioare

la rezervorul vechi de apă în comuna Turț, localitatea Băbești

în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit în prezentul contract pentru lucrările executate.

5. Preţul contractului

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de

_________________ lei, fără TVA.

6. Durata contractului

6.1. Durata totala a contractului este de 40 luni și este cuprinsă între data semnării acestuia de către ambele părţi şi data încheierii procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor.

6.2. Contractul își produce efectele numai după constituirea garanției de bună execuție potrivit art. 12. din contract.

6.3. În durata totală a contractului intră:

- perioada de execuție, atfel cum este prevăzută și calculată la art.7 din contract,

- preioada de garanție acordată lucrărilor atfel cum este prevăzută și calculată la art.18 din contract.

7. Executarea contractului

7.1. Durata de execuţie a lucrărilor este de 2 luni, calculat de la data prevăzută în Ordinul de începere.

7.2 Executarea contractului va incepe la data prevăzută in Ordinul de începere și numai după constituirea garanţiei de bună execuţie confort art.12.

8. Documentele contractului

8.1. Contractul este format din prezentul formular de Contract, precum și celelalte anexe, în ordinea importanței lor, făcând parte integrantă din acesta. Anexele în cauză sunt următoarele documente, inclusiv toate răspunsurile la solicitările de clarificări cu privire la acestea:

a) Caietul de Sarcini, inclusiv anexele acestuia și dacă este cazul, clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;

b) Propunerea Tehnică, inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de evaluare;

c) Propunerea Financiară, inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de evaluare;

d) Angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul;

e) Acordul de asociere, dacă este cazul;

f) Contractul de subcontractare, dacă este cazul;

g) Instrumentul de Garanție de bună execuție;

h) Acte adiționale, dacă este cazul.

8.2. Ordinea de precedenţă

a) În cazul oricărei contradicţii între documentele prevăzute la pct. 6, prevederile acestora vor fi aplicate în ordinea de precedenţă stabilită conform succesiunii documentelor enumerate mai sus.

b) În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată faptul că anumite elemente ale Propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în Caietul de sarcini, prevalează prevederile Caietului de sarcini.

- Obligațiile principale ale Achizitorului

9.1.Achizitorul este responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate Executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

9.2.Achizitorul, prin reprezentantul său, are obligația de a se prezenta, în termenul stabilit de comun acord, în vederea încheierii actelor legale pentru Lucrările ce devin ascunse.

9.3.Achizitorul va pune la dispoziția Executantului Șantierul.

9.4.Achizitorul va pune la dispoziția Executantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului.

9.5.Achizitorul va colabora, atât cât este posibil, cu Executantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

9.6.Achizitorul se obligă să recepționeze Lucrările conform prevederilor legale în domeniu.

9.7.Achizitorul se obligă să plătească Prețul Contractului către Executant, în termenul și condițiile stabilite în prezentul contract.

- Obligaţiile principale ale Executantului

10.1 Executantul va executa Lucrările și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin prezentul Contract. Executantul va executa Lucrările cu atenție, eficiență și diligență, conform celor mai înalte Standarde profesionale și conform prevederilor documentelor Executantului precum și cu respectarea instrucțiunilor/dispozițiile scrise ale Achizitorului.

10.2. Executantul înțelege că, pe perioada pregătirii Ofertei, și-a exercitat dreptul de a solicita întrebări Achizitorului și de a clarifica împreună cu aceasta eventuale omisiuni, erori, vicii sau altele asemenea incluse în Caietul de Sarcini. Cu toate acestea, în condițiile în care o omisiune, un viciu sau o eroare din Caietul de Sarcini este de o natură ce nu a permis identificarea acesteia în perioada de pregătire a Ofertei, Executantul are obligația de a notifica prompt Achizitorului erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea identificate în conținutul Caietului de Sarcini pe durata îndeplinirii Executantului.

10.3. Executantul garantează că, la data recepției, Lucrările executate vor avea caracteristicile tehnice și calitatea stabilite prin Contract, vor corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în Contract. Pentru Lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

10.4. Executantul are obligația de a respecta toate termenele, așa cum sunt prevăzute în prezentul contract și oferta sa.

10.5. Executantul este pe deplin și singurul responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe Șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și reglementărilor legii privind calitatea în construcții. Nicio aprobare, consimțământ sau absența unor observații ale Achizitorului sau ale reprezentantului Achizitorului nu vor exonera Executantul de obligațiile sale; Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensații datorate potrivit legii sau Executantului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Executantul.

10.6.Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de către Contractant, nu pot fi abordate sau executate fără acordul prealabil scris al Achizitorului. Execuția de Lucrări suplimentare în lipsa acordului scris al Achizitorului nu îi conferă Executantului dreptul de a solicita plata valorii respectivelor Lucrări.

10.7.Pe parcursul execuției Lucrărilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficiențelor constatate în cadrul perioadei de garanție Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a Lucrărilor executate, Materialelor, Echipamentelor și Instalațiilor care urmează să fie puse în operă, de la data primirii Ordinului de Începere a Lucrărilor si până la data semnării Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor și predarea–primirea obiectivului realizat.

10.9.Executantul va lua toate măsurile necesare pentru păstrarea curățeniei carosabilului și căilor de acces.

10.10. Executantul are obligația de a utiliza drumurile de pe traseul Șantierului potrivit destinației și constrângerilor lor funcționale și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora prin traficul propriu sau al oricăruia dintre Subcontractații săi.

10.11. Executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și va repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar care va rezulta în mod inevitabil din deplasarea Materialelor, Echipamentelor, Instalațiilor sau a altora asemenea, de pe și pe Șantier, să fie adecvat parametrilor tehnici constructivi ai căilor utilizate, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor și podurilor respective.

10.12.În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul Șantierului, datorită transportului Materialelor, Echipamentelor, Instalațiilor sau altora asemenea, Executantul are obligația de a despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

10.13. Executantul răspunde pentru viciile ascunse ale construcției, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și potrivit prezentului Contract.

10.14. Executantul garantează că a realizat instructajul personalului ce urmează să execute Lucrări pe viitorul Amplasament, necesar desfășurării în bune condiții a activității sale și a luat toate măsurile impuse de legislația în vigoare privind respectarea normelor privind condițiile și protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, protectia mediului si relațiile de muncă. Executantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea normelor privind condițiile și protecția muncii, sanatatea si securitatea in munca, prevenirea și stingerea incendiilor și relații de muncă.

10.15. Executantul are obligația de a livra utilajele și Echipamentele la destinația finală indicată de Achizitor cu respectarea Graficului de execuție acceptat.

10.16. Executantul transmite Achizitorului documente care însoțesc Utilajele și Echipamentele, astfel cum este stablit în Caietul de sarcini.

10.17.Certificarea de către Achizitor a faptului că Utilajele și Echipamentele au fost livrate parțial sau total se face după montare, prin semnarea de către reprezentantul autorizat al acestuia a documentelor emise de Executant pentru livrare. Livrarea Echipamentelor și Utilajelor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile acestei clauze și a cerințelor menționate în Caietul de Sarcini.

10.18. Executantul are obligația de a pune la dispoziție Achizitorului orice documente pe care Executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de Achizitor.

10.19.La finalizarea Lucrărilor de construcție Executantul are obligația de a preda Achizitorului Cartea Tehnică a Construcției, întocmită potrivit legislației în vigoare.

10.20. Executantul va furniza Achizitorului, respectiv oricărei persoane autorizate din partea acestuia, precum și oricărei instituții abilitate ale statului, respectiv oricăror persoane autorizate din partea acestora, orice informație în legătură cu Lucrările, dacă și astfel cum reprezentantul legal al Achizitorului poate oricând solicita.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Executantul nu îşi îndeplineşete obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a pretinde penalităţi de 0,1%, din preţul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult decât valoarea garanţiei de bună execuţie.

11.2. În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termenul stabilit, atunci executantul are dreptul de a pretinde penalităţi de 0,1% din suma neachitată la termen, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma neachitată la termen.

11.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de prestare de servicii.

Dacă în termen de 5 (cinci) zile de la data transmiterii notificării, situaţia nu se remediază, rezilierea va opera de plin drept, nefiind necesară o altă notificare şi nici intervenţia instanţei de judecată.

11.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări, în cel mult 30 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. În acest caz executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

11.5. În situația în care excutantul nu își îndeplinește obligațiile în condițiile stabilite în prezentul contract, ceea ce face imposibilă realizarea obiectului/scopului contractului în integralitatea sa, va datora Achizitorului o prestație cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea totală a contractului.

12. Garanţia de bună execuţie a contractului

12.1 - Contractantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului fara a depasi 15 zile de la data semnarii contractului de achiziţie publică. Cuantumul garantiei de buna executie reprezenta 10 % din prețul contractului fără TVA, respectiv ............. lei pentru o perioada de 40 luni.

12.2 - (1) Garanţia de bună execuţie este irevocabilă, necondiţionată şi se va constitui prin:

a) virament bancar. În termenul prevazut la art.12.1, prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma care se depune de către prestator în contul de disponibil astfel deschis va fi în cuantum de 10% din prețul, fără TVA, al contractului. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Prestatorului pot fi dispuse plăţi atât de către Prestator, cu avizul scris al Achizitorului care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a Achizitorului în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie.

b) Instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat;

(iii) asigurări de garanţii emise:

– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

In termenul prevazut la art.12.1, contractantul are obligaţia de a prezenta în original Instrumentul de garantare autoritatii contractante, emis în favoarea APASERV SATU MARE SA în cuantumul si pentru perioada de valabilitate a contractului şi care devine anexa la contract. Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă.

Instrumentul de garantare trebuie să prevadă ca plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.  . În cazul unei asocieri Instrumentul de garantare va fi emis, în numele asocierii, de către unul din membrii acesteia și se va menționa că acoperă în mod solidar toți membrii grupului. Se va respecta modelul de Instrumentul de garantare de buna executie, din sectiunea Formulare

12.3.- În situația în care Contractantul nu constituie garanția de bună execuție în condițiile prevazute la art. 12.1 și 12.2, achizitorul îl va notifica pe Contractant în vederea respectării obligatiilor contractuale privind constituirea garanției de bună execuție. În situația în care, urmare notificarii, Contractantul nu da curs solicitărilor achizitorului, vor fi aplicate prevederile art. 11.5 alin. (1) .lit. a).

12.4. Entitatea Contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie în condiţiile prevăzute la art. 47 din HG nr. 394/2016.

În situaţia executării GBE parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul ramas de executat.

12.5. Restituirea garanţiei de bună execuţie se va face în conformitate cu prevederile art 164^2 din Legea 99/2016

12.6.- (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achițizie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul in care Contractantul nu își îndeplineste din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica pretenția atât Contractantul, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. In situația executării garanției de bună execuție parțial sau total, Contractantul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

12.7.Achizitorul va executa garantia de buna executie si in eventualitatea in care Contractantul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de buna executie, asa cum este prevazut la art. 15.2 alin. (3).

12.8.- Achizitorul se obligă să elibereze/restituie garanția de bună execuție aferenta contractului, astfel:

- 70% din valoarea garanției de bună execuție în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- restul de 30% din valoarea garanției de bună execuție, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de receptie finală.

12.9.- Garanția lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

Art. 13 Modificarea Contractului

13.1. Pe durata perioadei de valabilitate a Contractului Părţile au dreptul de a conveni modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părţilor, fără a afecta caracterul general al Contractului, în limitele dispoziţiilor prevăzute de actele normative în vigoare (Legea nr.99/2016, HG nr.394/2016, Instrucțiunea ANAP nr.1/2021, etc.).

13.2. Modificările contractuale, nu trebuie să afecteze, în niciun caz şi în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat câştigător în cadrul procedurii de atribuire.

13.3. Partea care propune modificarea Contractului are obligaţia de a transmite celeilalte Părţi propunerea de modificare a Contractului cu respectarea clauzelor prevăzute la art. 7 Comunicarea între Părţi cu cel puţin 5 zile înainte de data la care se consideră că modificarea ar trebui să producă efecte.

13.4. Modificarea va produce efecte doar dacă părţile au convenit asupra acestui aspect prin semnarea unui act adiţional. Acceptarea modificării poate rezulta şi din faptul executării acesteia de către ambele părţi.

Art. 14 Cesiunea

14.1. În prezentul Contract este permisă cesiunea drepturilor şi obligaţiilor născute din acest Contract, numai cu acordul prealabil scris al Entităţii contractante şi în condiţiile Legii nr. 99/2016.

14.2. Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin Contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al Entităţii contractante.

14.3. Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin Contract.

14.4. Executantul este obligat să notifice entitatea contractantă, cu privire la intenţia de a cesiona drepturile sau obligaţiile născute din acest Contract. Cesiunea va produce efecte doar dacă toate părţile convin asupra acesteia.

14.5. În cazul în care drepturile şi obligaţiile Executantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de către un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, contractantul poate să cesioneze oricare dintre drepturile şi obligaţiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la plată, doar cu acceptul prealabil scris din partea Entităţii contractante. În astfel de cazuri, Executantul trebuie să furnizeze Entităţii contractante informaţii cu privire la identitatea entităţii căreia îi cesionează drepturile.

14.6. Orice drept sau obligaţie cesionat de către Executant fără o autorizare prealabilă din partea Entităţii contractante nu este executoriu împotriva Entităţii contractante.

14.7. În cazul transmiterii/preluării obligaţiilor de către Executant, Notificarea generează iniţierea novaţiei între cele două Părţi, cu condiţia respectării cerinţelor stabilite prin art. 240 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 99/2016, pentru:

i.	Operatorul Economic ce preia drepturile şi obligaţiile Executantului din acest Contract, care îndeplineşte criteriile de calificare stabilite iniţial, respectiv în cadrul procedurii din care a rezultat prezentul Contract,

ii.	prezentul Contract, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte mododificări substanţiale ale Contractului,

iii.	Entitatea contractantă, dar să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea nr. 99/2016.

14.8. În cazul încetării anticipate a Contractului, Executantul principal cesionează Entităţii contractante contractele încheiate cu Subcontractanţii.

14.9. În cazul în care terţul susţinător nu şi-a respectat obligaţiile asumate prin angajamentul ferm de susţinere, dreptul de creanţă al Executantului asupra terţului susţinător este cesionat cu titlu de garanţie, către Entitatea contractantă.

15. Începerea şi execuţia lucrărilor

15.1 Executantul are obligatia de a incepe lucrarile la data mentionata in ordinul de incepere primit din  partea achizitorului. Ordinul de începere al lucrărilor se emite în maxim 15 zile de la constituirea garantiei de bună execuție

15.2 In cazul in care executantul întârzie începerea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu îsi îndeplineste îndatoririle prevazute în acest contract, achizitorul este îndreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre în normal si sa îl avertizeze ca, în cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

15.3 – Executantul are obligatia de a:

1) derula  Lucrările conform graficului de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

(2)  prezenta la cererea achizitorului,  graficul de execuţie de detaliu, realizat în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute în contract, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit va rezilia contractul.

15.4- (1) Achizitorul prin reprezentantul său în calitate de Diriginte de Șantier (dacă este cazul), are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului , respectiv a Dirigintelui de Șantier (dacă este cazul), la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

15.5 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse în opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.

În caz contrar, executantul va suporta aceste cheltuieli.

15.6 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4)  In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar în caz contrar, de catre executant.

16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

16.1 In cazul in care:

              - volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

              - conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

              - oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de catre acesta;

indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

16.2 Fara a prejudicia dreptul achizitorului de contestare, executantului are dreptul de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in termenul prevăzut. In acest caz va notifica, in scris, acest fapt achizitorului.

17. Finalizarea lucrărilor

17.1 Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la data prevăzută în Ordinul de începere.

17.2 (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie, precum și de a preda situația de lucrări la terminare, în vederea verificării acesteia. Prezenta prevedere contractuală se completează cu legislația în vigoare incidentă în domeniul disciplinei și calității în construcții.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

17.3 Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. in functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

17.4 Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

18. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

18.1 Perioada de garantie care se calculează de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pâna la receptia finala.

Termenul de garanţie acordat lucrării este de 36 luni de la data recepţiei la terminarea lucrărilor

18.2 (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, respectiv de către Dirigintele de Șantier (dacă este cazul) de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

              - utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

              - unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor; sau

              - neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

18.3 În cazul in care executantull nu executa lucrarile prevazute la clauza 17.2, alin.(1), achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

19. Modalităţi de plată

19.1 Plata se va efectua după recepția la terminarea lucrărilor fără obiecțiuni pentru întreaga investiție. Plata se va efectua cu Ordin de plată.

Termen de plată – până la 30 de zile de la data la care factura electronică este disponibilă în RO e-factura. Plata se va efectua cu Ordin de plată.

19.2 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie potrivit legii, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Restituirea garanției de bună execuție, nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.

20. Ajustarea preţului contractului

20.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. Nu se acceptă ajustarea prețului contractului.

21. Asigurări

21.1 (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

21.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

22. Subcontractanţi

22.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

22.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

23. Forţa majoră

23.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

23.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

23.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

23.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

23.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

24. Soluţionarea litigiilor

24.1. Achizitorul şi Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

24.2. Dacă, după 15 zile de la începerea concilierii, Achizitorul şi Executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţa contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţa de judecată, respectiv Tribunalul Satu Mare.

25. Limba care guvernează contractul

25.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

26. Comunicări

26.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

27.2.Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia

confirmării în scris a primirii comunicării.

27. Legea aplicabilă contractului

27.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract, s-a încheiat în două exemplare originale. Contractul îşi produce efectele, odată cu depunerea garanţiei de bună execuţie de către Executant.

APASERV SATU MARE SA,					Executant

(semnătură autorizată) 						(semnătură autorizată)

L.S. 								L.S			Director General

Leitner Ioan

Director Economic

Bör Darius

Serviciu Juridic RU

C.F.P.

Farcău Corina