Nr. inregistrare: 1600/22.04.2026

APROB,

Manager

Ilie-Florin POPA

AVIZAT,

Manager proiect

Constantin CONDRUZ

CAIET DE SARCINI

avand ca obiect Instalare, configurare și punere în funcțiune sistem informatic pentru digitalizarea activitatii unitatii in cadrul proiectului „Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a Spitalului Orășenesc Victoria", finanțat prin PNRR, Componenta C7 – Transformare Digitală, Investiția I3.3, COD APEL MS-733

Procedură aplicată: procedura simplificata accelerata

COD CPV principal: 72212900-8 - Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)

COD CPV secundar: 48180000-3 Pachete software pentru uz medical (Rev.2)

48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)

80510000-2 Servicii de formare specializata (Rev.2)

- Introducere

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire aferentă procedurii de achiziție publică având ca obiect „Servicii de implementare sistem informatic pentru digitalizarea activității Spitalului Orășenesc Victoria” – servicii de furnizare și implementare soluții software clinic și non-clinic, asigurarea interoperabilității, precum și cursuri de instruire pentru personal, necesare implementării Componentelor 1 (parte software), 2 și 3 din proiectul „Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a Spitalului Orășenesc Victoria”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C7 – Transformare digitală, Investiția I3.3, Cod Apel MS-733.

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor funcționale, tehnice și procedurale pe baza cărora fiecare ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru realizarea serviciilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură. Cerințele funcționale menționate în prezentul caiet de sarcini reprezintă nevoi curente ale Autorității Contractante, raportate la contextul organizațional în care instituția se află și la nivelul tehnologic de care aceasta dispune în acest moment.

În cadrul acestei proceduri:

- Autoritatea contractantă este Spitalul Orășenesc Victoria, unitate sanitară cu paturi cu personalitate juridică, nou înființată prin HG nr. 733/08.07.2021, aflată în subordinea UAT Oraș Victoria;

- Beneficiarul direct al dotărilor este Spitalul Orășenesc Victoria, ca beneficiar al proiectului finanțat prin PNRR, Componenta C7, Investiția I3.3, Cod Apel MS-733.

Toate cerințele din prezentul caiet de sarcini sunt minime și obligatorii. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative și nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund minimum tuturor cerințelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini și într-o formă care nu limitează aria sau specificul serviciilor solicitate. Ofertanții pot oferi facilități suplimentare față de caietul de sarcini, fără ca acestea să implice un cost suplimentar din partea Achizitorului. În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care Propunerea Tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor din Caietul de sarcini.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Fără a aduce atingere altor prevederi legale privind liberul acces la informațiile de interes public, Autoritatea Contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară și/sau fundamentările/justificările de preț transmise de operatorii economici indicate și dovedite de aceștia ca fiind confidențiale

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un produs special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea “sau echivalent”.

Fără a aduce atingere altor prevederi legale sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost transmise de operatorii economici indicate și dovedite de aceştia ca fiind confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidential se aplică doar asupra datelor/informațiilor indicate și dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.

Operatorii economici vor indica și dovedi în cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost ca fiind confidențiale, trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă.

- Contextul realizării acestei achiziții de servicii

Proiectul este inițiativa Spitalului Orășenesc Victoria ca urmare a lansării apelului de proiecte Cod MS-733 aferent Investiției I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul II: Transformare Digitală, Componenta C7 – Transformare digitală, Investiția I3 – Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină.

Apelul facilitează îmbunătățirea infrastructurii hardware (calculatoare, tablete, laptopuri, echipamente Wi-Fi etc.) și a aplicațiilor software clinice și non-clinice utilizate în activitatea curentă a unității sanitare, cu scopul creșterii calității actului medical și a nivelului de satisfacție al pacienților.

Proiectul este destinat să adreseze problemele cu care se confruntă în prezent unitatea sanitară și care nu au putut fi adresate de-a lungul timpului din cauza resurselor materiale și financiare insuficiente.

  - Informații despre Autoritatea contractantă

Denumire: Spitalul Orășenesc Victoria

Adresa: Str. Băii nr. 2, Oraș Victoria, județul Brașov, cod poștal 505700

Email: manager@spitalulorasenescvictoria.ro

Beneficiarul direct al soluțiilor implementate este Spitalul Orășenesc Victoria, ca beneficiar al proiectului finanțat prin PNRR, Componenta C7, Investiția I3.3, Cod Apel MS-733.

  - Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor

Activitatea Spitalului Orășenesc Victoria este caracterizată de un nivel de complexitate ridicat, determinat de multitudinea de prevederi legale care trebuie respectate și de gama extrem de variată de contexte de operare ce trebuie avute în vedere. Acest nivel de complexitate provine din îmbinarea aspectelor de ordin administrativ, caracteristice instituțiilor publice, cu aspectele de ordin medical specifice mediului de lucru spitalicesc.

La intersecția celor două componente se resimte nevoia unui set de politici și proceduri de lucru care să alinieze rigorile instituționale cu specificul și prioritățile actului medical, astfel încât la nivelul spitalului să se găsească punctul de echilibru între obiectivul major de a acorda cea mai bună îngrijire medicală pacienților și obligația de a respecta legile, ordinele, instrucțiunile de lucru specifice domeniului de activitate.

Probleme identificate

În urma finalizării raportului privind necesitatea digitalizării realizat la nivelul spitalului au fost identificate următoarele probleme privind procesele de lucru:

- Fluxuri de lucru manuale, fragmentate și redundante – administrarea pacienților și a programărilor se realizează manual în registratură, cu risc de suprapuneri sau conflicte în programări; dosarele pacienților sunt în format fizic și se păstrează în arhive, fiind greu accesibile în timp real din mai multe locații; procesul de colectare și urmărire a rezultatelor analizelor de laborator este realizat manual, ceea ce poate duce la întârzieri în diagnostic și tratament;

- Nivel redus de interoperabilitate – sistemul informatic clinic existent și cel non-clinic nu asigură un grad suficient de interoperabilitate între ele și nici cu sistemele externe din domeniul sănătății;

- Transmiterea parțială a datelor digitale în sistemele externe de raportare (SIUI, DES, CEAS, PIAS, DRG, SEGIS);

- Lipsa registraturii electronice și a managementului digital al documentelor și al fluxurilor;

- Lipsa indicatorilor de calitate care să asigure transmiterea de informații către ANMCS;

- Lipsa serviciilor digitale către pacienți – lipsește un portal care să ofere accesul la resursele spitalului (programări, rezultate investigații de laborator), precum și dosarul electronic al pacientului și rețeta electronică;

- Risc de pierdere sau deteriorare a documentelor – documentele fizice sunt expuse riscului de deteriorare prin apă, incendii, uzură naturală sau dispariție;

- Ineficiență în fluxurile de lucru și procesele administrative – personalul petrece mult timp căutând, sortând și gestionând documente fizice;

- Risc de erori umane – documentele fizice pot fi supuse erorilor de înregistrare, pierderi de documente sau confuzii în gestionarea informațiilor;

- Colaborare și comunicare ineficiente între departamente – transmiterea documentelor fizice între diferitele părți interesate poate fi întârziată și ineficientă;

- Lipsa informațiilor privind istoricul medical complet al pacientului – informațiile cu care spitalul lucrează sunt de multe ori doar cele obținute în urma investigațiilor și procedurilor aplicate în cadrul spitalului, fără acces la un profil medical complet și actualizat;

- Dificultăți în trasabilitatea medicamentelor, materialelor și dispozitivelor medicale – proces complex, cu multe variabile, de la comandă la consum, care reclamă instrumente de lucru exacte pentru a ține fenomenul sub control;

- Lipsa transparenței actului medical – pentru cei mai mulți dintre pacienți nu este clar care a fost parcursul lor de la internare până la externare;

- Nevoia de eficiență în registratură și programări – nevoie de capabilități centralizate de programare a pacienților și de luare în evidență a actelor interne și inter-instituționale;

- Lipsa unui management digital centralizat al dosarului angajatului – din perspectiva evidenței angajaților se simte nevoia realizării și gestionării centralizate a dosarelor de angajați;

- Nivelul scăzut de transparență pe lanțul de aprovizionare – nevoie de instrumente digitale care să permită nivelului de management operațional să aibă o mai bună vizibilitate în luarea deciziilor;

- Lipsa capabilităților de interconectivitate și interoperabilitate cu entitățile publice sau private care colaborează la realizarea actului medical;

- Nivel scăzut de securitate și confidențialitate a datelor pacienților – existența informațiilor despre pacienți fie pe suport de hârtie, fie în aplicații care nu au implementate proceduri de control al accesului la date creează numeroase vulnerabilități.

Context de urgență

Prezenta procedură se derulează într-un context de urgență demonstrată, generat de următoarele evenimente imprevizibile, exterioare și neimputabile autorității contractante:

- OUG nr. 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului, care stabilește că, pentru jaloanele și țintele aferente cererii de plată nr. 5, prelungirea duratei contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare nu poate depăși data de 31 mai 2026 inclusiv;

- Adresa DGIMP nr. 2217/06.04.2026 a Ministerului Sănătății, prin care se comunică beneficiarilor că pentru proiectele aflate în implementare la nivelul MS, contribuind la jaloanele și țintele PNRR, termenele operaționale rămân cele aprobate contractual și nu pot fi extinse, iar livrarea, recepția și punerea în funcțiune a echipamentelor trebuie realizate până la data de 1 iunie 2026;

- Termenul-limită contractual de recepție stabilit pentru data de 15 mai 2026, conform contractului de finanțare aflat în vigoare.

În temeiul situației de urgență demonstrate mai sus, prin Nota justificativă anexată documentației de atribuire, autoritatea contractantă a stabilit o perioadă redusă pentru depunerea ofertelor, conform art. 113 alin. (10) din Legea nr. 98/2016.

2.3. Obiective

2.3.1. Obiectivul general

Prin prezentul contract se urmărește îndeplinirea a trei obiective ale proiectului PNRR, respectiv:

- Componenta 1 (parte software) – Software legat de rețelele IT, de securitate și de sistemul de operare PC;

- Componenta 2 – Implementarea și/sau îmbunătățirea software-ului clinic și a interoperabilității;

- Componenta 3 – Implementarea și/sau îmbunătățirea software-ului non-clinic și a interoperabilității.

Notă: Pentru Componenta 1 (Îmbunătățirea rețelelor de comunicații – infrastructura hardware IT) s-a derulat o procedură separată de furnizare echipamente și servicii de instalare.

Sistemul informatic are ca principal obiectiv asigurarea necesităților informatice și informaționale ale actorilor implicați în evenimentele clinice și non-clinice și poziționează utilizatorul în centrul atenției, în special lucrătorii din domeniul sănătății și ceilalți beneficiari de date (pacienții).

Soluția se dorește a fi un mediu accesibil, modern și securizat de evidență în format electronic a evenimentelor medicale ce pot apărea în viața cetățenilor și un instrument eficient pentru organizarea activității unității sanitare implicate în evenimentul medical.

2.3.2. Obiectivul specific

Soluția informatică este destinată:

- să sprijine dezvoltarea capacităților digitale ale unității sanitare, în scopul creșterii nivelului de inovare și a competitivității/eficientizării la nivel instituțional;

- să asigure respectarea standardelor în materie de formatare pentru manipularea datelor medicale (HL7, HL7 FHIR, ICD 10);

- să conducă la luarea de decizii bazate pe date;

- să faciliteze Ministerului Sănătății introducerea unei platforme centralizate de schimb de date interoperabile, aplicarea algoritmilor adaptivi care identifică cheltuielile ineficiente în sectorul sănătății și consolidarea rolului de administrare a MS în traducerea datelor disponibile pentru furnizorii de servicii medicale și instituțiile implicate în furnizarea de servicii.

Prin varietatea de măsuri, mijloace, instrumente și metodologii avute în vedere conceptul de e-health, noul sistem trebuie să integreze în mod armonios toate cele 4 direcții de acțiune indicate de Ghidul solicitantului cu numeroase alte elemente rezultate din analiza de nevoi realizată în cadrul instituției:

- digitalizarea interacțiunii cu terți;

- digitalizarea fluxurilor interne specifice și instituționale (suport)/digitalizarea proceselor;

- interoperabilitatea cu alte instituții/unități sanitare, pentru integrare/consolidare și replicare date;

- cursuri de instruire pentru angajați.

  - Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

Prin realizarea proiectului propus preconizăm schimbări de substanță în următoarele direcții strategice:

- creșterea gradului de satisfacție al pacienților care vor beneficia de îngrijire medicală;

- transparentizarea actului medical prin colectarea structurată a tuturor elementelor ce vizează parcursul pacientului în cadrul unității sanitare;

- îmbunătățirea capabilităților interne de administrare a pacienților și a evenimentelor medicale;

- realizarea unui control mai bun al costurilor spitalului prin creșterea gradului de predictibilitate al cheltuielilor și printr-o mai bună planificare a activităților interne;

- automatizarea proceselor interne care sunt foarte consumatoare de timp și care necesită multă activitate manuală;

- creșterea gradului de interconectivitate și interoperabilitate atât intern, cât și cu alte unități medicale;

- creșterea nivelului de securitate și confidențialitate a datelor.

Pentru asigurarea obținerii acestor beneficii este nevoie de crearea unor capabilități tehnice suplimentare care să adreseze nevoile unității sanitare beneficiare atât prin implementarea de funcționalități noi (preponderent în componenta medicală a unității sanitare), cât și prin compatibilizarea acestora cu cele deja existente (deja implementate în componenta administrativă).

  - Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de servicii, dacă este cazul

Prezenta achiziție face parte din Planul de achiziții aferent proiectului „Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a Spitalului Orășenesc Victoria”, implementat în conformitate cu cererea de finanțare și cu Contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator al reformelor și/sau investițiilor finanțate din PNRR pentru domeniul sănătății.

Achiziția este corelată cu celelalte achiziții din cadrul proiectului și condiționează implementarea acestora, infrastructura hardware constituind fundamentul pe care urmează a se implementa soluțiile software

  - Cadrul general al sectorului în care Autoritatea contractantă își desfășoară activitatea

Spitalul Orășenesc Victoria este o unitate sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, nou înființată prin HG nr. 733/08.07.2021, care deservește o populație de aproximativ 30.000 locuitori din orașul Victoria și din UAT-urile învecinate. Spitalul dispune de 50 paturi spitalizare continuă, 23 paturi spitalizare de zi, cameră de gardă, ambulatoriu integrat și laboratoare (analize medicale, radiologie și imagistică, explorări funcționale, medicină fizică și reabilitare).

În anul 2022, unitatea a deservit peste 15.000 de pacienți, cu 6.088 prezentări în ambulatoriu, 260 spitalizări continue, 1.627 spitalizări de zi, 1.892 prezentări în camera de gardă și 5.987 proceduri de medicină fizică și reabilitare. Digitalizarea activității este o condiție esențială pentru creșterea calității actului medical și pentru respectarea obligațiilor de raportare către CNAS, DSP, ANMCS și Ministerul Sănătății.

2.7 Factori interesați și rolul acestora

- Managementul Spitalului – Managerul unității sanitare și Comitetul director: utilizează rapoartele și analizele generate de sistem pentru a monitoriza performanța și a lua decizii strategice; personalul de management coordonează activitățile, gestionează resursele umane și ia decizii informate;

- Personalul Medical – Medicii utilizează funcționalitățile sistemului pentru gestionarea datelor și istoricului pacienților, programarea și monitorizarea tratamentelor, accesul la rezultatele analizelor și imaginilor medicale; Asistenții Medicali introduc și actualizează datele clinice ale pacienților, gestionează programările și accesează informații relevante pentru îngrijirea pacienților;

- Personalul Administrativ – Personalul Registraturii gestionează dosarele electronice ale pacienților și facilitează accesul autorizat la documente și informații relevante; Personalul Logistic gestionează aprovizionarea, inventarul, stocurile și aspectele administrative;

- Personalul IT – Echipa IT gestionează sistemul informatic, oferă suport tehnic și rezolvă problemele legate de infrastructura și funcționalitatea sistemului;

- Pacienții și aparținătorii – beneficiari ai serviciilor digitale oferite prin sistem (portal pacienți, acces la rezultate de laborator, programări online);

- Instituții externe – CNAS, DSP, ANMCS, Ministerul Sănătății, alte furnizori de servicii medicale cu care spitalul colaborează și cu care sistemul trebuie să fie interoperabil.

2.8 Prezentarea situației curente

În prezent, sistemul informatic din cadrul unității medicale este un sistem deschis, adaptabil particularităților spitalului și se poate integra cu alte aplicații. Din punct de vedere tehnic, infrastructura hardware prezintă numeroase probleme constând în stații de lucru și rețea de comunicații interne insuficiente care îngreunează atât colectarea datelor, cât și procesarea acestora (aceste probleme fac obiectul procedurii separate pentru Componenta 1 – infrastructură hardware IT).

Aplicațiile software utilizate în prezent reflectă un mod de lucru tradițional ce are ca suport principal hârtia, inputul datelor fiind în general manual și nerespectând principiul reutilizării lor. Accesul la informațiile existente este limitat. De asemenea, nivelul de competențe digitale al angajaților este unul redus, întrucât la nivel instituțional nu au existat resursele necesare pentru a facilita accesul acestora la sesiuni de instruire în domeniul digitalizării și pentru a asigura mijloace moderne de lucru în activitatea curentă.

Sistemul informatic clinic existent

Sistemul informatic clinic actual permite:

- administrarea aplicației și a serverului de baze de date: gestiunea bazelor de date utilizate, definirea utilizatorilor și a drepturilor alocate acestora în cadrul aplicației;

- configurarea aplicației și gestiunea informațiilor cu caracter general privind unitatea: structurile spitalului, personalul medical, administrarea cheltuielilor hoteliere și de hrană pentru pacienții tratați și personalul însoțitor;

- gestiunea pacienților tratați în spital în regim de spitalizare continuă sau de zi, în ambulatoriu și în structuri de primire urgență: adăugarea, căutarea în baza de date și editarea informațiilor specifice pacienților tratați, consultarea istoricului patologiei și tratamentului acordat pacientului;

- gestiunea documentelor cu caracter medical: foi de observație clinică generală, fișe de spitalizare de zi, fișe de consultație în ambulatoriu, fișa UPU/CPU, în baza prevederilor OMSF 1782/28.12.2006, Ordinul MSP nr. 1706/2007, cu modificările și completările ulterioare;

- gestiunea biletelor de trimitere pentru efectuare investigații clinice/internare sau investigații paraclinice, într-o structură de tip paraclinic din spital sau la alt furnizor;

- gestiunea concediilor medicale eliberate;

- utilizarea cardului de sănătate pentru semnarea serviciilor acordate pacienților;

- validarea online sau offline a serviciilor acordate pacienților, conform specificațiilor impuse de standardele SIUI;

- gestiunea farmaciei: note de intrare recepție, condici de medicamente și materiale sanitare per aparat și per pacient, eliberarea medicamentelor, evidența stocului, raportarea zilnică a stocurilor către Ministerul Sănătății, gestiunea operațiunilor specifice Sistemului Național de Verificare a Medicamentelor;

- integrarea cu alte aplicații utilizate în spital: aplicațiile SIUI Spitale, SIUI Clinic, SIUI RECA, SIUI Paraclinice, aplicația DRG Național;

- utilizarea semnăturii electronice pentru transmiterea raportărilor și preluarea răspunsurilor către și de la Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI);

- raportare, extragere automată a datelor, centralizare automată și în timp real, rapoarte cu privire la procesul de finanțare, urmărirea indicatorilor de management, rapoarte de pre-validare, alte rapoarte interne;

- calcul și analiza a evoluției principalilor indicatori din contractul de management.

Sistemul informatic non-clinic existent

La nivelul software-ului non-clinic se utilizează:

- software financiar-contabil care realizează formularistica tip pentru schimburile informatice de date financiare în raport cu Primăria Orașului Victoria, ANAF și Trezoreria Statului;

- module software financiar-contabilitate și resurse umane care cuprind achiziții, gestiune în vederea întocmirii graficelor de lucru, pontajelor, statelor de plată, comenzi achiziții, urmărire contracte, gestiune cu urmărire transferuri materiale, fișe mijloace fixe, obiecte de inventar, resurse umane.

Deficiențele identificate și necesitatea prezentei achiziții

Situația curentă este caracterizată de existența unor fluxuri de lucru manuale, fragmentate și adesea redundante, atât la nivel clinic, cât și non-clinic. Fluxurile non-clinice curente prezintă următoarele limitări:

- registratură electronică: nu există;

- managementul documentelor și al fluxurilor: nu există;

- securitate digitală: asigurarea serviciilor de securitate în forma actuală prezintă riscuri de securitate și vulnerabilități în sistemul de operare.

Având în vedere aspectele enumerate, la nivelul spitalului este necesar un sistem informatic integrat, prin implementarea de aplicații și module informatice noi care să deservească activitatea spitalului și relația cu instituțiile cu care colaborează sau forurile superioare și care cuprinde elemente din toate cele 3 componente finanțate în cadrul PNRR. Prezenta procedură vizează implementarea efectivă a acestui sistem, prin servicii de licențiere acces la infrastructură digitală, configurare/parametrizare, interconectare cu sistemele existente și cursuri de instruire pentru personal.

Soluția informatică ce se va implementa trebuie să asigure o dezvoltare sistemică și integrativă, interoperabilă și scalabilă, pentru a îmbunătăți eficiența și calitatea serviciilor medicale:

- prin integrarea tuturor componentelor clinice și non-clinice, sistemul va facilita schimbul rapid și securizat de informații între diferitele departamente și entități implicate în furnizarea serviciilor de sănătate;

- creșterea gradului de interoperabilitate, care va permite comunicarea fluentă și colaborarea între diferitele sisteme și aplicații utilizate în cadrul spitalului, precum și cu alte instituții medicale sau parteneri externi;

- disponibilitatea aplicațiilor trebuie să fie 24/7, 365 de zile pe an;

- sistemul trebuie să fie scalabil, capabil să se adapteze la cerințele și creșterea volumului de date și să ofere posibilitatea de extindere ulterioară pentru a încorpora noi funcționalități și tehnologii.

- Descrierea produselor solicitate

Scopul contractului vizează prestarea serviciilor de implementare și exploatare a sistemului informatic pentru digitalizarea proceselor clinice, non-clinice și a relației cu terții.

Se solicită un pachet integrat de servicii care cuprinde:

- Servicii de licențiere acces la soluția informatică pentru interconectivitate și interoperabilitate, inclusiv configurarea/parametrizarea proceselor non-clinice existente și a proceselor clinice, conform modulelor detaliate în secțiunea 4;

- Servicii conexe – găzduire, administrare, mentenanță corectivă, preventivă și evolutivă, suport tehnic, gestiunea identităților electronice și a fluxurilor de semnare;

- Servicii de interconectare cu sistemele informatice existente și cu sistemele naționale (SIUI, PIAS, DES, CEAS, DRG, SEGIS);

- Instruire profesională – instruirea personalului medical, tehnic și administrativ (70 de persoane) pentru utilizarea soluțiilor implementate.

- Serviciile solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Produsele și serviciile din cadrul prezentei achiziții, sunt următoarele:

| Nr. crt. | Comp | Denumire echipament/serviciu | UM | Cant. | Preț unitar (lei fără TVA) | Valoare totală (lei fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | Software legat de rețele IT (sistem de operare server + CAL) | buc | 18 | 100,00 | 1.800,00 |
| 2 | C1 | Software legat de securitate (licență antivirus server + 17 stații) | buc | 17 | 642,07 | 10.915,19 |
| 3 | C1 | Software legat de sistemul de operare PC | buc | 1 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4 | C2 | Module/soluții pentru managementul clinic al pacientului | buc | 1 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 5 | C2 | Module/soluții pentru realizarea programărilor în sistem digital | buc | 1 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 6 | C2 | Module/soluții pentru managementul administrativ și logistic al farmaciei | buc | 1 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 7 | C2 | Module/soluții pentru interoperabilitatea digitală | buc | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8 | C2 | Module/soluții pentru securitatea digitală a sistemelor | buc | 1 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 9 | C3 | Managementul resurselor umane | buc | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10 | C3 | Managementul serviciilor de securitate | buc | 1 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 11 | C3 | Managementul lanțului de aprovizionare | buc | 1 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12 | C3 | Managementul documentelor | buc | 1 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 13 | C3 | Managementul de conținut | buc | 18 | 100,00 | 1.800,00 |
| 14 | Instruire | Servicii instruire software | pers. | 70 | 200,00 | 14.000,00 |
| Subtotal Componenta 1 – Software legat de infrastructura IT |  |  |  |  |  | 17.703,58 |
| Subtotal Componenta 2 – Software clinic și interoperabilitate |  |  |  |  |  | 415.000,00 |
| Subtotal Componenta 3 – Software non-clinic și interoperabilitate |  |  |  |  |  | 460.000,00 |
| Subtotal Servicii instruire software |  |  |  |  |  | 14.000,00 |

ATENȚIE privind valoarea estimată și încadrarea în cheltuielile eligibile – valoarea estimată a achiziției, inclusiv valorile unitare aferente fiecărui tip de modul și serviciu, a fost stabilită în conformitate cu bugetul și Planul de achiziții eligibil aprobat (Anexa 9 la cererea de finanțare) și reprezintă cheltuieli eligibile în cadrul proiectului.

În acest context, Autoritatea Contractantă recomandă ofertanților ca, la elaborarea ofertelor financiare, să aibă în vedere încadrarea în valorile unitare maxime estimate prezentate mai sus. Această recomandare nu reprezintă o condiție restrictivă, ci o măsură de eficientizare a utilizării fondurilor publice și de asigurare a încadrării cheltuielilor în limitele eligibile aprobate prin proiectul finanțat prin PNRR.

Ofertele financiare care depășesc valorile unitare estimate pot genera cheltuieli neeligibile, care nu pot fi finanțate din fonduri nerambursabile și nici acoperite din bugetul autorității contractante, întrucât Spitalul Orășenesc Victoria nu dispune de fonduri suplimentare față de bugetul aprobat prin contractul de finanțare. Într-o asemenea situație, Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a anula procedura de achiziție.

3.1. Servicii de licențiere acces la infrastructura digitală

Serviciile vor viza implementarea unei soluții existente în portofoliul ofertantului la momentul ofertării, care poate fi de tip on-premise, compatibilă cu infrastructura hardware achiziționată pentru Componenta 1. Soluția trebuie să fie de tip accesibilă și responsive front-office și back-office pe orice dispozitiv (desktop, tabletă, telefon), utilizând minim următoarele soluții de navigare internet (browser): Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari. Soluția ofertată trebuie să fie disponibilă pe orice tip de dispozitiv mobil de largă răspândire (Android) prin aplicație nativă.

3.1.1. Servicii de licențiere acces la soluție informatică de interconectivitate și interoperabilitate

Serviciile vor include acordarea licențelor de utilizare pentru toate modulele software descrise în secțiunea 4 din prezentul caiet de sarcini, pentru un număr nelimitat de stații care aparțin unității, cu valabilitate life-time pentru soluțiile clinice și non-clinice (în forma recepționată la finalizarea contractului) și conform specificațiilor producătorului pentru soluțiile de infrastructură (sistem de operare server, sistem de operare client, antivirus).

3.1.2. Parametrizarea activităților non-clinice

Activitățile de parametrizare a componentei non-clinice vor include:

- configurarea structurilor organizaționale, a rolurilor și drepturilor de acces conform specificului Spitalului Orășenesc Victoria;

- parametrizarea modulelor de resurse umane (grafice de lucru, pontaje electronice, foaia colectivă de prezență, interconectare cu sistemul existent);

- parametrizarea modulelor de management al lanțului de aprovizionare (PAAP, contractare, comenzi, contabilitate de gestiune, mijloace fixe, contabilitate financiară, monitorizare ALOP);

- parametrizarea modulelor de management al documentelor (DMS), registratură electronică, arhivă electronică, fluxuri digitale, formulare digitale;

- parametrizarea modulelor de management al serviciilor de securitate (backup, criptare, audit SQL Server);

- parametrizarea modulelor de management de conținut (portal pacienți pentru acces la rezultate analize).

3.1.3. Parametrizarea activităților clinice

Activitățile de parametrizare a componentei clinice vor include:

- configurarea modulelor de management clinic al pacientului (concedii medicale, rețete, proceduri de recuperare, plan de îngrijiri, infecții nosocomiale, Clostridium difficile, îngrijiri la domiciliu, aplicație mobilă);

- configurarea modulelor de programări în sistem digital (liste de așteptare, programări online, calendarul medicilor);

- configurarea modulelor pentru farmacie (brățări de identificare pacient, fișe tratament antibiotic);

- configurarea modulelor de interoperabilitate cu SIUI/PIAS, DES, CEAS, DRG Național;

- configurarea modulelor de securitate digitală (auditare, roluri, configurare acces);

- interconectarea cu sistemul informatic clinic existent prin standarde REST API, HL7, FHIR.

3.2. Instruirea personalului

Contractantul va asigura servicii de instruire pentru 70 de persoane angajate ale Spitalului Orășenesc Victoria (personal medical, personal IT, personal administrativ, personal de management), conform bugetului aprobat prin Cererea de finanțare.

Cursurile de instruire vor fi structurate pe roluri, vor avea o componentă teoretică și una practică, se vor desfășura la sediul Spitalului Orășenesc Victoria (sau online, în funcție de disponibilitate), în limba română, și vor include:

- sesiuni pentru administratori de sistem – cu focus pe gestionarea sistemului informatic, configurare, securitate, backup, audit, gestiunea utilizatorilor și a rolurilor;

- sesiuni pentru personalul medical – cu focus pe utilizarea modulelor clinice (gestionare pacienți, programări, foi de observație, rețete, concedii medicale, interoperabilitate cu SIUI/DES);

- sesiuni pentru personalul administrativ – cu focus pe utilizarea modulelor non-clinice (resurse umane, aprovizionare, documente, conținut);

- sesiuni pentru management – cu focus pe utilizarea rapoartelor și analizelor pentru luarea deciziilor;

- sesiuni pentru personalul de farmacie – cu focus pe modulele de brățări de identificare și fișe tratament antibiotic.

Fiecare participant va primi, la finalul formării, un certificat de absolvire emis de contractant, care atestă participarea la sesiunea de instruire.

3.3. Livrabilele contractului

Pe durata derulării contractului, contractantul va furniza Autorității Contractante următoarele livrabile:

- planul detaliat al implementării (project charter, plan de activități, plan de comunicare, plan de gestionare a riscurilor, plan de asigurare a calității);

- documentația tehnică a soluției implementate (arhitectură, schema de interconectare, specificații funcționale, specificații tehnice, model de date);

- manualele de utilizare a sistemului, pe roluri (administrator, medic, asistent, farmacist, registrator, personal administrativ, management);

- manualele de administrare a sistemului;

- raportul privind configurarea și parametrizarea activităților non-clinice;

- raportul privind configurarea și parametrizarea activităților clinice;

- fraportul privind interconectarea cu sistemele informatice existente prin standarde REST API, HL7, FHIR și cu sistemele naționale (SIUI, DES, CEAS, DRG);

- raportul privind instruirea personalului, inclusiv certificatele de absolvire pentru cele 70 de persoane instruite;

- rapoartele lunare de progres privind derularea contractului;

- procesele-verbale de recepție cantitativă, calitativă și finală;

- documentele de acceptanță (certificat de calitate/conformitate, certificat de garanție).

4. DESCRIEREA DETALIATĂ A MODULELOR SOLICITATE

Prezentul capitol cuprinde descrierea detaliată a fiecăruia dintre cele 13 module/soluții software care fac obiectul contractului, grupate pe cele 3 componente ale proiectului PNRR. Cerințele din fiecare fișă tehnică sunt minime și obligatorii; nerespectarea acestora în integralitate atrage eliminarea ofertantului din procedură.

Toate soluțiile/funcționalitățile modulelor software ofertate trebuie să poată demonstra compatibilitatea cu soluțiile existente, folosind standarde internaționale de comunicație utilizate în domeniu (REST API, HL7, FHIR etc.).

4.1. COMPONENTA 1 – Software legat de infrastructura IT

4.1.1. Modul 1: Software legat de rețele IT (sistem de operare server + CAL)

Denumire produs: Sistem de operare server + licențe acces utilizator (CAL)

Cantitate: 1 buc.

Tip licență: Licență perpetuă sau abonament (în funcție de ofertă)

Sistem de operare (cerințe minime)

- ediție: Standard 2025 sau mai recentă;

- sistem de operare server pentru medii enterprise;

- suport pentru: gestionare utilizatori și grupuri; servicii de domeniu (directory services); virtualizare; management rețea; securitate avansată.

Funcționalități principale

- servicii de director (Active Directory sau echivalent);

- politici de securitate (Group Policy sau echivalent);

- servicii fișiere și print;

- suport pentru virtualizare (minim 2 mașini virtuale);

- backup și recuperare.

Licențiere utilizatori

- incluse: minim 5 licențe de acces utilizator (User CAL sau echivalent);

- posibilitate extindere ulterioară.

Securitate

- autentificare avansată;

- criptare date;

- control acces pe roluri;

- actualizări de securitate regulate.

Compatibilitate, suport și livrare

- compatibil cu aplicații enterprise;

- integrare cu infrastructura IT existentă achiziționată prin Componenta 1 – hardware (Server 2U);

- suport tehnic conform producătorului, actualizări de securitate incluse;

- livrare electronică (ESD) sau suport fizic; chei de licență incluse.

4.1.2. Modul 2: Software legat de securitate – Licență antivirus

Denumire produs: Licență antivirus (server + 17 stații)

Cantitate: 18 buc. (1 server + 17 stații de lucru)

Capabilități solicitate

Soluția antivirus trebuie să includă următoarele capabilități:

- protecție de ultimă generație (next-gen);

- capabilități cuprinzătoare anti-ransomware;

- reducerea suprafeței de atac;

- Network Attack Defense;

- securitate bazată pe web;

- administrare centralizată, de tip „single pane of glass”.

4.1.3. Modul 3: Software legat de sistemul de operare PC

Denumire produs: Sistem de operare desktop

Cantitate: 17 buc.

Tip licență: Licență perpetuă OEM

Caracteristici generale

- sistem de operare pentru stații de lucru și utilizare business;

- interfață grafică modernă;

- suport multitasking și productivitate.

Funcționalități principale

- management utilizatori și parole;

- suport domeniu (join la domeniu);

- politici de grup (Group Policy sau echivalent);

- desktop la distanță (Remote Desktop);

- BitLocker sau echivalent (criptare disc);

- sistem actualizări automate.

Securitate

- TPM 2.0 suportat;

- Secure Boot;

- firewall integrat;

- protecție antivirus integrată sau compatibilă.

Compatibilitate și cerințe hardware minime

- compatibil cu aplicații business și office;

- suport pentru periferice standard (imprimante, scanere etc.) și drivere hardware moderne;

- procesor: minim 2 nuclee, 1 GHz sau mai mult;

- RAM: minim 4 GB; stocare: minim 64 GB;

- suport UEFI, Secure Boot și TPM 2.0.

Conectivitate și livrare

- suport rețea LAN și Wi-Fi; integrare cu servicii cloud;

- livrare electronică (ESD) sau preinstalat; cheie de licență inclusă.

4.2. COMPONENTA 2 – Software clinic și interoperabilitate

4.2.1. Modul 4: Module/soluții pentru managementul clinic al pacientului

Cantitate: 1 buc.

Pentru managementul clinic al pacientului sunt necesare următoarele sub-module, integrate cu soluția existentă de spitalizare continuă, de zi și Urgență/Cameră gardă existentă în cadrul spitalului:

- Modul informatic pentru gestionarea concediilor medicale ale pacienților spitalizați, din ambulatoriu sau din urgență;

- Modul informatic pentru gestionarea rețetelor de către medicii prescriptori;

- Modul software pentru gestionarea datelor aferente procedurilor de recuperare clinică ambulatorie efectuate în baza de tratament;

- Modul software pentru gestionarea planului de îngrijiri medicale în format electronic;

- Modul software pentru gestionarea înregistrărilor referitoare la Infecțiile Asociate Asistenței Medicale (IAAM);

- Modul software pentru gestionarea înregistrărilor referitoare la supravegherea Infecțiilor cu Clostridium difficile;

- Modul software pentru introducerea datelor privind recomandarea de îngrijiri medicale la domiciliu;

- Modul informatic Aplicație mobilă, accesibil de pe dispozitive mobile, conectat la baza de date administrată de sistemul informatic de spital utilizat în prezent.

Cerințe generale (aplicabile tuturor sub-modulelor)

Modulele software ofertate trebuie să fie integrate cu sistemul informatic utilizat în prezent pentru gestionarea foilor de observație și a consultațiilor clinice, permițând importul și exportul automat de informații referitor la pacienți, episoade de îngrijire, consultații și evenimente medicale. Integrarea va permite:

- export în sistemul informatic existent a tuturor datelor referitor la concediile medicale acordate, rețetele emise, planurile de îngrijiri, cazurile de IAAM și Clostridium difficile;

- import din sistemul informatic existent a datelor pașaportale ale pacientului, datele consultației, datele fișei UPU/CPU, datele foii de observație;

- interfațare și schimb de date bidirecțional prin standarde REST API, HL7, FHIR.

Cerințe specifice pentru modulul de concedii medicale

- să permită importul nomenclatoarelor generale SIUI și a personalizărilor, atât online folosind un token cu certificat înregistrat în SIUI, cât și offline, din fișiere XML;

- să permită configurarea medicilor ce pot acorda concedii medicale și alocarea acestor medici la cabinete, pe secțiile spitalului sau în urgență;

- să preia din sistemul informatic existent datele pașaportale ale pacientului, secția, data internării și a externării, datele consultației pentru pacienții din ambulatoriu și datele fișei UPU pentru pacienții din UPU/CPU/Cameră de Gardă;

- să permită adăugarea unui concediu medical inițial și a concediului continuare, conform specificațiilor de interfațare SIUI/PIAS în vigoare la momentul desfășurării procedurii, publicate de CNAS la http://siui.casan.ro/cnas/pias/specificatii;

- să permită în cazul concediilor medicale în continuare identificarea concediului inițial efectuat în același spital sau introducerea concediului inițial efectuat în altă instituție;

- să permită semnarea concediului medical cu cardul de sănătate al pacientului conform specificațiilor de interfațare publicate de CNAS;

- să aibă incluse validări ale datelor pentru a evita introducerea eronată (ofertantul va descrie aceste validări).

Cerințe specifice pentru modulul de rețete electronice

- să permită prescrierea de rețete electronice conform specificațiilor CNAS în vigoare, utilizând cardul de sănătate;

- să permită semnarea electronică a rețetei de către medicul prescriptor;

- să raporteze rețetele către SIUI/PIAS;

- să permită consultarea istoricului rețetelor per pacient;

- să se interconecteze cu modulul de gestiune farmacie pentru eliberarea medicației.

Cerințe specifice pentru modulul de proceduri recuperare clinică ambulatorie

- să permită configurarea bazei de tratament și a procedurilor de recuperare clinică ambulatorie;

- să permită planificarea procedurilor pe serii pentru fiecare pacient;

- să permită raportarea către SIUI RECA;

- să permită generarea rapoartelor privind procedurile efectuate.

Cerințe specifice pentru modulul de plan de îngrijiri

- să permită definirea planurilor de îngrijiri pe tipuri de intervenții;

- să permită asocierea planului de îngrijiri la foaia de observație a pacientului;

- să permită consemnarea electronică a activităților de îngrijire (medicație, pansamente, mobilizări, alimentație etc.);

- să permită generarea rapoartelor privind activitățile de îngrijire.

Cerințe specifice pentru modulul IAAM (Infecții Asociate Asistenței Medicale)

- să permită înregistrarea cazurilor de IAAM conform Ordinului MS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale;

- să permită clasificarea cazurilor pe tipuri de infecții (pulmonare, urinare, chirurgicale, sistemice, gastrointestinale, altele);

- să permită înregistrarea antibiogramei și a rezistenței antimicrobiene;

- să permită generarea rapoartelor către DSP și ANMCS.

Cerințe specifice pentru modulul Clostridium difficile

- să permită înregistrarea cazurilor de infecție cu Clostridium difficile;

- să permită urmărirea evoluției cazurilor și raportarea către instituțiile competente.

Cerințe specifice pentru modulul îngrijiri la domiciliu

- să permită emiterea recomandărilor de îngrijiri medicale la domiciliu conform legislației în vigoare;

- să permită transmiterea recomandării către CJAS.

Cerințe specifice pentru modulul Aplicație mobilă

- aplicație nativă Android, conectată la baza de date a sistemului informatic de spital;

- acces securizat cu autentificare multi-factor;

- permite consultarea foii de observație, a analizelor, a programărilor pacienților alocați utilizatorului autentificat.

Alte cerințe specifice (aplicabile întregului Modul 4)

- licența de bază se va acorda pentru un număr nelimitat de stații care aparțin unității;

- licența va fi valabilă pe întreaga durată de utilizare în forma recepționată (life-time).

4.2.2. Modul 5: Module/soluții pentru realizarea programărilor în sistem digital

Cantitate: 1 buc.

Descriere

Modulul software pentru realizarea programărilor în sistem digital va permite programarea pe o listă de așteptare pentru internare, respectiv programarea pacienților la consultațiile în ambulatoriu. Achiziționarea modulului este necesară pentru digitalizarea operațiunilor și asigurarea transparenței privind programările pacienților pe lista de așteptare și reducerea gradului de neprezentare.

Este necesară realizarea interconectării cu sistemul informatic de gestiune a foilor de observație. Această interconectare va permite preluarea datelor referitor la internare și trimiterea de informații referitor la listele de așteptare pentru internare. Modulul va asigura și implementarea listelor de așteptare pentru internare și va trebui să exporte datele introduse, atât în sistemul informatic utilizat în prezent, cât și să permită exportul datelor în formatul solicitat în sistemul național SIUI.

Cerințe generale

- modulul soft informatic pentru administrarea programărilor trebuie să permită introducerea datelor referitor la programarea pacienților pentru internare, cu preluarea din sistemul informatic existent a datelor pașaportale ale pacienților;

- după realizarea programării (cu înregistrarea secției și a datei), aceasta trebuie trimisă sistemului informatic existent și să permită raportarea către sistemul național SIUI;

- ofertantul va asigura interfațarea și schimbul bidirecțional de date între modulul soft informatic pentru gestiunea programărilor pacienților și sistemul informatic de gestionare al foilor de observație al unității.

Cerințe specifice

- să înregistreze toate informațiile referitoare la programarea pacienților pentru internare și trimiterea acestora către sistemul informatic existent;

- să permită definirea cabinetelor, a duratelor normate per consultație pentru fiecare cabinet și a medicilor pe specialități clinice;

- să permită configurarea orarului medicilor și salvarea pe o anumită perioadă;

- să permită realizarea de programări pentru pacienții din ambulatoriu de către personalul spitalului (registratori, asistente, medici) pe oricare dintre intervalele libere;

- să permită realizarea de programări online pentru consultații ambulatoriu cu înregistrarea programării și blocarea intervalului respectiv, inclusiv pentru programările offline;

- realizarea programărilor online va fi făcută prin protocolul HTTPS; pentru realizarea programării nu va fi necesară crearea unui cont de utilizator; pentru finalizarea programării, aplicația va trimite un mail de confirmare care va conține un link de confirmare sau de anulare a programării.

Alte cerințe

- licența de bază se va acorda pentru un număr nelimitat de stații care aparțin unității;

- licența va fi valabilă pe întreaga durată de utilizare în forma recepționată (life-time).

4.2.3. Modul 6: Module pentru managementul administrativ și logistic al farmaciei

Cantitate: 1 buc.

Pentru managementul administrativ și logistic al farmaciei unității sanitare sunt necesare următoarele sub-module, integrate cu soluția existentă de farmacie cu circuit închis:

- Modul informatic pentru urmărirea traseului pacientului cu ajutorul brățărilor de identificare – necesar pentru tipărirea și utilizarea brățărilor electronice la nivel de episod de îngrijire per pacient și validarea medicației acordată acestora pe durata episoadelor de îngrijire prin scanarea codurilor de bare tipărite pe aceste brățări;

- Modul informatic pentru introducere fișă tratament antibiotic – necesar pentru controlul administrării antibioticelor cu respectarea fluxului de lucru începând cu prescrierea de către medicul curant, aprobarea de către medicul responsabil și eliberarea din farmacia unității sanitare.

Cerințe specifice pentru modulul brățări de identificare

- să tipărească brățara cu datele de identificare ale pacientului, numărul de foaie de observație și un cod de bare în format 1D sau 2D direct din program pe o imprimantă specializată;

- să re-tipărească brățara în caz de nevoie în orice moment pe parcursul spitalizării pacientului;

- să existe posibilitatea configurării imprimantei specializate pentru tipărirea brățărilor pentru fiecare utilizator autorizat;

- să permită navigarea rapidă la o fereastră dedicată unde să se poată face scanarea brățării, care să aducă pe ecran datele pacientului și numărul de foaie de observație;

- să permită validarea medicației acordate pacienților prin scanarea brățării (cu un cititor de coduri de bare) și verificarea cu medicația ce trebuie administrată conform condicilor eliberate din farmacie;

- în fereastra dedicată să existe posibilitatea de selecție a opțiunilor: acces foaie de observație, acces fișă UPU/CPU, introducere consultație interclinică, introducere rezultat imagistică/ radiologie/ ecografie/ endoscopie/angiografie, introducere cerere de analize medicale, introducere cerere investigații paraclinice de laborator și de imagistică medicală, înregistrarea diverselor operațiuni efectuate;

- informațiile înregistrate referitor la operațiunile corespunzătoare traseului pacientului să fie exportate în sistemul informatic de spital utilizat în prezent;

- să existe posibilitatea generării unui raport cu toate operațiunile efectuate pe un anumit interval de timp sau pe foaie de observație/fișă CPU.

Cerințe specifice pentru modulul fișă tratament antibiotic

- să permită prescrierea tratamentului antibiotic de către medicul curant;

- să permită aprobarea de către medicul responsabil (epidemiolog sau infecționist);

- să permită eliberarea din farmacie pe baza fișei aprobate;

- să permită raportarea consumului de antibiotice conform legislației în vigoare (Ordinul MS nr. 1101/2016).

4.2.4. Modul 7: Module/soluții pentru interoperabilitatea digitală

Cantitate: 1 buc.

Descriere

Modulele/soluțiile pentru interoperabilitatea digitală vor permite spitalului să realizeze interoperabilitatea cu sistemul CNAS, componenta DES (Dosarul Electronic de Sănătate), precum și cu componenta SIUI/PIAS. Pentru furnizorii de servicii medicale, interoperabilitatea reprezintă o nevoie confirmată inclusiv de European Health Data Space Initiative, motivul interconectabilității software-urilor utilizate în spitale fiind obligatoriu.

Spitalul își propune să extindă funcționalitățile sistemului informatic actual cu funcționalități noi pentru interoperabilitate cu alte instituții, respectiv pentru integrare, consolidare și replicare date. Datele medicale vor fi prezentate în conformitate cu standardele de formatare existente pentru manipularea datelor medicale (HL7, FHIR) și vor permite schimbul de date cu sisteme similare naționale și europene. Acest element este posibil prin integrarea Application Programming Interface (API) în software-urile utilizate, astfel încât să se poată implementa standardele HL7 și FHIR.

Cerințe generale

Interoperabilitate cu sistemele CNAS SIUI/PIAS pentru:

- spitalizare continuă (cronici) CHR;

- spitalizare de zi SPZ;

- fișe urgență în camerele de gardă;

- ambulatoriu clinic CLIN;

- ambulatoriu recuperare RECA;

- paraclinic PARA;

- CEAS (sistemul CNAS de carduri de sănătate);

- DRG Național.

Interoperabilitatea trebuie realizată prin standarde XML, SQL, API SOAP, REST conform specificațiilor de interfațare.

Interoperabilitate cu sistemul național CNAS DES (Dosarul Electronic de Sănătate) pentru încărcarea dosarelor medicale ale pacienților pentru:

- spitalizare continuă;

- spitalizare de zi;

- ambulatoriu clinic.

Ofertantul va demonstra interoperabilitatea conform cerințelor precizate, atât pentru interconectarea cu sistemul național CNAS, cât și pentru interoperabilitatea cu sistemul informatic existent.

4.2.5. Modul 8: Module/soluții pentru securitatea digitală a sistemelor

Cantitate: 1 buc.

Descriere

Accesul la modulele specifice sistemului informatic clinic trebuie securizat, bazat pe drepturi de acces specifice. Spitalul își propune să extindă funcționalitățile sistemului informatic actual cu funcționalități specifice auditării accesului în sistem. Modulul trebuie să permită și configurarea de roluri cu diverse funcțiuni și apoi alocarea de utilizatori la aceste roluri. Modulul pentru securitatea digitală a sistemelor trebuie integrat cu aplicațiile clinice existente în spital.

Cerințe generale

Operațiile efectuate prin intermediul modulelor specifice aplicațiilor clinice vor fi auditate în vederea asigurării securității sistemelor. Modulul va identifica în timp real:

- utilizatorul care s-a conectat în sistem;

- terminalul utilizat pentru conectare;

- documentele accesate;

- documentele adăugate/editate;

- data/ora efectuării operațiunii.

Modulul trebuie să permită și configurarea de roluri pe diverse categorii, cu diverse funcțiuni pentru aplicațiile clinice. Modulul trebuie să permită alocarea utilizatorilor la rolurile respective. Utilizatorii de tip administrator trebuie să poată defini roluri în orice combinație necesară activității spitalului și să poată aloca orice utilizator la oricare dintre rolurile pe care le-au stabilit. Toți utilizatorii vor fi instruiți asupra drepturilor individuale de utilizare a software-urilor unității. Ofertantul va descrie categoriile de funcțiuni și funcțiunile disponibile, precum și modul de interconectare al acestui modul cu aplicațiile clinice utilizate în spital.

4.3. COMPONENTA 3 – Software non-clinic și interoperabilitate

4.3.1. Modul 9: Managementul resurselor umane

Cantitate: 1 buc.

Pentru managementul resurselor umane sunt necesare următoarele sub-module, integrate cu soluția existentă în cadrul spitalului:

- Modul informatic de introducere a graficelor de lucru și a foii colective de prezență de la nivelul locului de muncă;

- Modul informatic pentru facilitarea comunicării dintre angajat și departamentul RUNOS.

Cerințe generale pentru modulul de grafice de lucru și pontaj electronic

Aplicația va permite interconectarea eficientă cu departamentele de resurse umane, financiar și contabilitate, contribuind la optimizarea și facilitarea activităților de management al resurselor umane, salarizării și contabilității instituției.

Pentru a asigura un management integrat, aplicația va facilita interconectarea între departamentele responsabile de resurse umane, salarizare și contabilitate, contribuind astfel la optimizarea fluxului de informații. Aceasta va permite gestionarea eficientă a încadrării personalului și a activităților curente din secțiile medicale, prin funcționalități precum pontajele electronice pentru evidența timpului de muncă și graficele de activitate pentru liniile de gardă aprobate. De asemenea, aplicația va automatiza preluarea datelor necesare pentru calculul drepturilor salariale, asigurând înregistrarea acestora în documentele contabile în timp real.

Funcționalități obligatorii

Aplicația software trebuie să fie integrată cu sistemul informatic de Resurse Umane și Salarizare existent, permițând importul și exportul de date. Aplicația informatică de urmărire a pontajului electronic trebuie să includă, în mod obligatoriu, funcționalitatea de import-export al datelor, în vederea obținerii următoarelor situații:

- graficul de lucru pentru compartimentele asociate;

- graficul de lucru pentru liniile de gardă specifice unității;

- generarea foii colective de prezență, organizată pe compartimente predefinite;

- generarea foii colective de prezență, organizată pe sursa de finanțare și perioada corespunzătoare;

- ofertantul va asigura interfațarea și schimbul de date între modulul de Resurse Umane și Salarizare, sistemul informatic de contabilitate al unității, respectiv sistemul informatic medical;

- aplicația de Resurse Umane și Salarizare trebuie să aibă capacitatea de a importa și exporta date în format Excel, în funcție de necesitățile unității.

Cerințe specifice

- să existe posibilitatea urmăririi pontajului electronic aferent locurilor de muncă, prin graficul electronic de lucru care evidențiază prezența angajaților în secții, laboratoare, servicii, compartimente și birouri, integrând programările liniilor de gardă și particularitățile domeniului medical;

- foaia colectivă de prezență în format electronic, monitorizând prezența pe toate liniile de gardă și asigurând continuitatea serviciilor medicale;

- asigurarea importului pentru pontajul salariaților în aplicația de Resurse Umane și Salarizare;

- să permită organizarea pontajului pe surse de finanțare și perioade;

- să permită păstrarea unui istoric al pontajelor pentru perioade anterioare, fără posibilitatea de a fi modificate de către operatori.

Cerințe pentru modulul de comunicare angajat-RUNOS

- să permită angajaților consultarea și tipărirea fluturașilor de salariu pe baza unui mecanism de autentificare securizată prin parole individuale;

- să permită angajaților depunerea cererilor de concediu de odihnă, concediu medical, concediu de formare profesională etc., cu transmiterea digitală către departamentul RUNOS;

- să permită RUNOS aprobarea sau respingerea cererilor, cu notificarea angajatului;

- să permită consultarea dosarului electronic al angajatului (acte de studii, contract individual de muncă, acte adiționale, decizii etc.).

4.3.2. Modul 10: Managementul serviciilor de securitate

Cantitate: 1 buc.

Descriere

Accesul la sistemul informatic trebuie să fie securizat, indiferent de locația de unde sunt accesate componentele acestuia și indiferent de componentă. Se va implementa asigurarea protecției împotriva preluării neautorizate sau ilegale a informațiilor, împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării datelor.

Pentru a îndeplini această cerință într-un mod obiectiv, ofertantul trebuie să livreze o licență software de server de bază de date Microsoft SQL Server Standard (sau echivalent) cu număr de minim 5 licențe. Această soluție va permite implementarea unor servicii de securitate precum criptare (pentru prevenirea accesului neautorizat) și operațiuni de backup (realizarea programată a copiilor de siguranță a bazelor de date).

Cerințe generale

Soluția server de bază de date Microsoft SQL Server Standard (sau echivalent) versiunea 2022 sau mai recent va îndeplini următoarele cerințe:

- posibilitatea generării unui plan de mentenanță care să permită realizarea de backup automat al bazelor de date; generarea copiilor de siguranță trebuie efectuată la ore la care activitatea spitalului este mai redusă; periodicitatea realizării copiilor de siguranță trebuie să poată fi modificată conform necesităților spitalului;

- posibilitatea criptării backup-urilor cu certificate digitale sau cu chei;

- criptarea transparentă a datelor (fișierele de baze de date) pe discurile de stocare (TDE – Transparent Data Encryption sau echivalent);

- posibilitatea realizării de audit de securitate al tuturor operațiunilor pe serverul SQL (pentru evidențierea accesărilor de date, a modificărilor de date și a eventualului acces neautorizat);

- facilitatea de descoperire și clasificare a datelor sensibile (de exemplu, CNP) în bazele de date prin interogări corespunzătoare în limbaj SQL și etichetarea acestora ca atare;

- mascarea dinamică a datelor sensibile (DDM – Dynamic Data Masking sau echivalent); această facilitate trebuie să ascundă o parte din informația sensibilă (e-mail, CNP etc.) utilizatorilor neautorizați;

- criptarea la nivel de rând (Row Level Security sau echivalent), care să permită gruparea pe roluri a execuției pentru anumite rânduri din baza de date, permițând versiuni diferite multi-utilizator;

- criptarea completă a datelor, în tranzit, în memorie și în spațiul de stocare (always encrypted), permițând separarea între utilizatorii care pot consulta datele și administratorii de sistem care pot realiza operațiuni de salvare a datelor;

- sistem extern de management al cheilor de criptare (Extensible Key Management sau echivalent), care să permită utilizarea unor sisteme externe de gestionare a cheilor de sesiune.

4.3.3. Modul 11: Managementul lanțului de aprovizionare

Cantitate: 1 buc.

În vederea digitalizării fluxurilor de lucru din cadrul instituției, se impune integrarea tuturor proceselor aferente lanțului de aprovizionare într-un sistem informatic care să permită o gestionare completă și eficientă a acestora. Totodată, sistemul trebuie să asigure posibilitatea monitorizării și trasabilității tuturor etapelor desfășurate în cadrul procesului de aprovizionare, începând de la întocmirea acordului-cadru și până la efectuarea plății efective a facturilor rezultate din derularea acestuia. Sistemul trebuie proiectat astfel încât să acopere integral toate activitățile specifice următoarelor fluxuri de lucru:

- A. Gestionarea activităților din linia PAAP – Contractare – Comenzi;

- B. Evidența și operațiunile specifice contabilității de gestiune;

- C. Administrarea mijloacelor fixe și calculul amortizării;

- D. Evidența și operațiunile specifice contabilității financiare;

- E. Monitorizarea ALOP și a execuției bugetare.

A. Gestionarea activităților din linia PAAP – Contractare – Comenzi

- constituirea Planului Anual al Achizițiilor în funcție de necesarul de consum stabilit și aprobat;

- înregistrarea și gestionarea acordurilor cadru și a anexelor întocmite cu terții, în funcție de obiectul achiziției, cu posibilitatea definirii perioadei de valabilitate;

- înregistrarea și gestionarea contractelor încheiate cu furnizorii, precum și a actelor adiționale aferente, în funcție de tipul procedurii de achiziție, tipul contractului și obiectul acestuia;

- înregistrarea comenzilor în baza contractelor înregistrate, cât și a comenzilor de achiziție directă, cu respectarea cantităților prevăzute în PAAP, respectiv a celor stabilite în contracte;

- monitorizarea derulării acordurilor cadru, prin posibilitatea asocierii bunurilor și serviciilor la contractele subsecvente;

- evidențierea cantității livrate dintr-o comandă, prin corelarea informațiilor cu Nota de Intrare și Recepție (NIR);

- definirea termenelor de plată pentru comenzile introduse;

- asocierea produselor cu coduri CPV și evidențierea achizițiilor pe coduri CPV din punct de vedere valoric;

- filtrarea în lista documentelor introduse în funcție de furnizorul asociat sau a produselor asociate;

- generarea rapoartelor privind situația derulării acordurilor-cadru și a contractelor, la nivel de articol bugetar, sursă de finanțare, furnizor și cod CPV;

- personalizarea rapoartelor în funcție de specificul și necesarul informațional;

- tipărirea documentelor implicate în format standard sau personalizabil;

- asocierea documentelor cu documentele de fundamentare gestionate în procesul de execuție bugetară și corelarea valorilor cu sumele prevăzute.

B. Evidența și operațiunile specifice contabilității de gestiune

- operarea intrărilor pe baza documentelor justificative, cu posibilitatea asocierii comenzii aferente, realizându-se corelarea inclusiv la nivel de produs, astfel încât să nu fie permisă depășirea cantității comandate;

- tipărirea Notei de Recepție, cu posibilitatea asocierii comisiei de recepție și a gestionarului aferent gestiunii;

- posibilitatea introducerii altor documente de intrare fără asocierea unei comenzi, în vederea gestionării diferitelor situații privind stocurile;

- operarea ieșirilor din gestiune (bonuri de consum, transferuri între gestiuni, procese-verbale de distrugere);

- evidența analitică pe produs, gestiune, furnizor, cu generarea rapoartelor specifice (fișa de magazie, balanța de stoc, jurnal mișcări);

- gestiunea inventarului periodic, cu posibilitatea identificării diferențelor.

C. Administrarea mijloacelor fixe și calculul amortizării

- evidența mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;

- calculul automat al amortizării (liniară);

- gestiunea transferurilor între gestiuni/compartimente;

- scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe;

- rapoarte standard: fișa mijlocului fix, registrul mijloacelor fixe, situația amortizării.

D. Evidența și operațiunile specifice contabilității financiare

- înregistrarea documentelor contabile (facturi, chitanțe, ordine de plată, foi de vărsământ, extrase de cont);

- generarea notelor contabile automate pe baza tranzacțiilor;

- evidența conturilor contabile conform planului de conturi pentru instituțiile publice;

- generarea balanței de verificare (sintetică, analitică), bilanț, raport privind rezultatul patrimonial.

E. Monitorizarea ALOP și a execuției bugetare

- înregistrarea și urmărirea stadiilor ALOP (Angajare, Lichidare, Ordonanțare, Plată);

- corelarea cu bugetul aprobat pe articole bugetare și surse de finanțare;

- monitorizarea execuției bugetare pe perioade, articole, secții, subunități;

- generarea de rapoarte de execuție bugetară conform cerințelor Ministerului Finanțelor și ale Forexebug.

4.3.4. Modul 12: Managementul documentelor (DMS)

Cantitate: 1 buc.

Descriere

Modulul software de Management al documentelor (DMS) pentru spital va permite gestionarea electronică a documentelor medicale și administrative și va urmări fluxurile specifice din cadrul unității medicale, precum și arhivarea fișierelor, căutarea, vizualizarea și schimbul controlat de documente între departamente.

Achiziționarea unui astfel de modul software este necesară pentru digitalizarea circuitului documentelor, urmărirea statusului unui document, reducerea utilizării documentelor pe suport de hârtie, creșterea vitezei de acces la informații și îmbunătățirea trasabilității documentelor medicale.

Este necesară realizarea interconectării cu sistemul informatic existent al spitalului pentru gestionarea foilor de observație, a ambulatoriului, a laboratorului, a imagisticii și a altor module informatice utilizate în cadrul unității.

Cerințe generale

- modulul software ofertat trebuie să fie integrat cu sistemul informatic utilizat în prezent pentru gestionarea documentelor interne și a altor aplicații informatice existente în cadrul spitalului;

- modulul DMS trebuie să permită arhivarea și stocarea digitală a datelor, precum și accesul la date doar pentru personalul autorizat, pe baza drepturilor și rolurilor definite;

- modulul DMS trebuie să ofere o interfață de tip registratură pentru gestionarea intrărilor și ieșirilor de documente, cu atribuirea unui număr unic de înregistrare, și să permită distribuirea documentelor pe departamente;

- sistemul trebuie să permită configurarea drepturilor de acces pe utilizatori, roluri, secții și tipuri de documente;

- sistemul trebuie să asigure trasabilitatea completă a accesării, modificării, tipăririi, exportului și ștergerii documentelor.

Cerințe specifice

- să permită încărcarea documentelor în format electronic, inclusiv PDF, DOCX, XLSX, JPG, PNG, TIFF și alte formate uzuale;

- să permită scanarea directă a documentelor din aplicație prin intermediul scanerelor compatibile TWAIN;

- să permită organizarea documentelor pe categorii și structuri de dosare;

- să permită definirea unor metadate configurabile pentru fiecare tip de document;

- să permită căutarea documentelor după nume, cod pacient, CNP și număr de foaie de observație;

- să permită vizualizarea documentelor uzuale direct în aplicație, fără a fi necesară descărcarea acestora;

- să permită definirea și utilizarea șabloanelor de documente pentru documentele medicale și administrative utilizate frecvent;

- să permită blocarea documentelor împotriva modificării după validare sau semnare;

- să permită jurnalizarea tuturor operațiunilor efectuate asupra documentelor;

- să permită accesul simultan al mai multor utilizatori, fără afectarea performanței sistemului.

4.3.5. Modul 13: Managementul de conținut

Cantitate: 1 buc.

Descriere

Modulul de management de conținut se dorește a fi un mediu accesibil, modern și securizat de evidență în format electronic a rezultatelor analizelor de laborator și asigurarea accesului beneficiarilor (pacienților) la aceste rezultate. Acest modul poziționează utilizatorul (pacientul) în centrul atenției.

Este necesară realizarea interconectării cu sistemul informatic de gestiune a laboratorului de analize medicale pentru preluarea rezultatelor.

Cerințe generale

- programul informatic ofertat trebuie să fie integrat cu sistemul informatic utilizat în laboratorul clinic în vederea preluării rezultatelor analizelor de laborator;

- programul informatic ofertat trebuie să permită descărcarea rezultatelor în mod securizat pe bază de cod și cod pereche.

Cerințe specifice

- modulul de management de conținut trebuie să permită încărcarea documentelor cu rezultatele analizelor de laborator prin preluarea acestora ca documente distincte într-un format portabil (PDF sau HTML) prin interfațare cu aplicația de laborator utilizată în prezent;

- modulul trebuie să stocheze și apoi să permită descărcarea conținutului (rezultate analize de laborator ca fișiere distincte) în mod securizat;

- descărcarea trebuie efectuată pe baza unui cod și a unui cod pereche, alocate de către aplicația de laborator utilizată în prezent; codurile pot fi numerice; unul dintre coduri poate fi Codul Numeric Personal sau o parte a acestuia, iar celălalt cod poate fi codul de probă;

- accesul la modulul de management de conținut trebuie să fie realizat prin interfață web și să permită rularea din browsere web comune (Chrome, Edge, Safari, Firefox etc.);

- accesul să fie permis de pe orice echipament (calculator, laptop, tabletă, smartphone) conectat la internet folosind un browser web;

- modulul trebuie să asigure securizarea informațiilor prin mecanisme adecvate de certificare electronică, respectiv aplicarea tehnologiei TLS/SSL.

5. CERINȚE FUNCȚIONALE TRANSVERSALE ALE SOLUȚIEI

Prezentul capitol cuprinde cerințele funcționale aplicabile întregii soluții informatice (transversale), indiferent de modul. Aceste cerințe se aplică în mod cumulativ cerințelor specifice din fiecare fișă tehnică detaliată la capitolul 4.

5.1. Interfață grafică și accesibilitate

- interfață grafică modernă, intuitivă, în limba română;

- design responsive – accesibilitate pe desktop, tabletă și dispozitive mobile;

- pentru soluțiile mobile – aplicație nativă Android;

5.2. Managementul identităților

- gestiune centralizată a tuturor identităților electronice din sistem (personale, profesionale);

- integrare cu Active Directory / LDAP existent;

- gestiunea ciclului de viață al identităților (creare, suspendare, dezactivare);

- trasabilitate completă a modificărilor privind identitățile.

5.3. Autentificare

- autentificare cu nume de utilizator și parolă, cu politici de complexitate configurabile;

- suport pentru autentificare cu certificat digital calificat (pentru semnare documente);

- blocare automată a conturilor după un număr configurabil de încercări eșuate;

- sesiuni cu timeout automat după perioadă de inactivitate.

5.4. Securitate

- criptare end-to-end a datelor în tranzit (TLS 1.2 sau superior);

- criptare a datelor în repaus (at-rest encryption);

- audit complet al tuturor operațiunilor efectuate în sistem (cine, ce, când, de unde);

- segregarea datelor pe roluri și compartimente;

- politici de parole conform recomandărilor NIST/ENISA;

5.5. Protecția datelor cu caracter personal (GDPR)

Soluția va respecta integral prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) și ale Legii nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a GDPR, precum și prevederile Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului. În special:

- minimizarea datelor – colectarea doar a datelor necesare scopului;

- consimțământ explicit și granular pentru prelucrarea datelor cu caracter special (date medicale);

- drept de acces, rectificare, ștergere, portabilitate – exercitate prin interfețe dedicate;

- evidența prelucrărilor (registry of processing activities);

- notificare a incidentelor de securitate în maximum 72h;

- pseudonimizare și anonimizare pentru cercetare și statistici;

5.6. Administrarea utilizatorilor

- interfață de administrare pentru utilizatori cu drepturi de administrator;

- posibilitatea creării, modificării, suspendării și dezactivării conturilor de utilizator;

5.7. Administrarea rolurilor

- posibilitatea definirii rolurilor cu orice combinație de drepturi;

- alocarea utilizatorilor la unul sau mai multe roluri;

- moștenirea ierarhică a drepturilor pe structura organizațională;

5.8. Profilul utilizatorilor

- fiecare utilizator va avea un profil personal cu date de identificare;

- administratorii pot vedea și modifica profilurile utilizatorilor pe care îi administrează.

5.9. Interconectivitate și interoperabilitate

Soluția va asigura interconectarea și interoperabilitatea cu:

- Sistemele informatice existente ale spitalului: sistem clinic și sistem financiar-contabil și resurse umane), prin API-uri REST, HL7 și FHIR, pentru schimbul bidirecțional de date;

- Sistemele naționale din domeniul sănătății: SIUI, PIAS (CHR, SPZ, fișe urgență, CLIN, RECA, PARA), DES, CEAS, DRG Național, SEGIS, prin specificațiile publicate de CNAS/MS;

- Sistemele administrației publice: Forexebug, ANAF, Trezorerie, SICAP (pentru achiziții), prin protocoalele standard;

- Sisteme externe de laborator și imagistică: prin HL7 și DICOM (pentru laboratorul de imagistică);

- Servicii de încredere: furnizori autorizați de semnătură electronică calificată, marca temporală.

Toate integrările trebuie documentate în planul de interconectare și demonstrate prin teste funcționale la recepția calitativă.

6. CERINȚE DE PARAMETRIZARE

Contractantul va realiza parametrizarea efectivă a soluției la specificul Spitalului Orășenesc Victoria. Parametrizarea include configurarea structurilor organizaționale, a rolurilor, a fluxurilor de lucru, a formularelor, a nomenclatoarelor, a interfețelor de raportare și a integrărilor cu sistemele externe.

6.1. Parametrizare non-clinică

6.1.1. Resurse umane

- încărcarea structurii de personal existente (secții, compartimente, birouri, servicii);

- configurarea graficelor de lucru pe compartimente și pe linii de gardă;

- configurarea șabloanelor de pontaj electronic;

- configurarea fluxurilor de cereri (concediu, delegație, formare profesională);

- integrare cu sistemul informatic pentru salarizare.

6.1.2. Achiziții publice / aprovizionare

- configurarea Planului Anual al Achizițiilor Publice (PAAP);

- configurarea fluxurilor pentru contractare (note de fundamentare, referat de necesitate);

- configurarea evidenței contractelor-cadru și a comenzilor;

- configurarea rapoartelor periodice obligatorii.

6.1.3. Gestiunea stocurilor

- configurarea gestiunilor (depozit central, farmacie, aparate pe secții);

- încărcarea nomenclatorului de produse;

- configurarea metodelor de evaluare a stocurilor;

- configurarea inventarelor periodice.

6.1.4. Managementul clădirilor

- inventarul mijloacelor fixe și obiectelor de inventar;

- planul de mentenanță pentru clădiri și instalații.

6.1.5. Managementul laboratorului (parte non-clinică)

- configurarea echipamentelor de laborator și a interfețelor de preluare rezultate;

- integrarea cu modulul de conținut pentru publicare rezultate pe portal pacienți.

6.2. Parametrizare clinică

6.2.1. Administrarea pacienților

- configurarea fluxurilor de internare, spitalizare de zi, prezentare UPU/CPU;

- configurarea numerelor de foaie de observație și fișă UPU;

- integrarea cu cardul de sănătate și cu modulul de brățări de identificare.

6.2.2. Portal pacienți și aparținători

- configurarea portalului pacienți pentru acces la rezultate laborator, programări online;

- configurarea notificărilor către pacienți (e-mail);

- configurarea politicii de acces conform GDPR (consimțământ explicit).

6.2.3. Managementul evenimentelor medicale

- configurarea tipologiilor de evenimente medicale (internare, externare, consultații, intervenții);

- configurarea fluxurilor de rețete, concedii medicale, bilete de trimitere;

- configurarea planurilor de îngrijiri pe specialități;

- integrarea cu SIUI/PIAS pentru raportări.

6.2.4. Managementul administrativ și logistic al farmaciei

- configurarea nomenclatorului de medicamente și materiale sanitare;

- configurarea condicilor de medicamente pe secții și pe aparate;

- configurarea fluxurilor de prescriere–eliberare–administrare medicație;

- configurarea fișelor de tratament antibiotic cu aprobări multi-nivel.

6.2.5. Managementul laboratorului (parte clinică)

- configurarea cataloagelor de analize și a intervalelor de referință;

- configurarea cererilor de analize și a planificării pe intervale orare;

- configurarea raportării rezultatelor (codificate, text, imagini).

6.2.6. Managementul investigațiilor de imagistică și radiologie medicală

- configurarea cataloagelor de investigații imagistice.

7. CERINȚE NON-FUNCȚIONALE

7.1. Backup și înaltă disponibilitate

- backup automat zilnic pe infrastructură dedicată (inclusiv NAS-ul achiziționat în Componenta 1);

- backup săptămânal, lunar și anual, cu retenție configurabilă;

- replicare la disaster recovery site (DR site) – opțional;

- testare periodică a procedurilor de restore (cel puțin o dată pe trimestru);

- RPO (Recovery Point Objective): maxim 24h pentru backup zilnic;

- RTO (Recovery Time Objective): maxim 8h pentru restaurare completă.

7.2. Performanța și disponibilitatea soluției propuse

- disponibilitate 99,5% pe perioada contractului (excluzând ferestrele de mentenanță programate);

- timp de răspuns sub 3 secunde pentru operațiunile uzuale;

- suport pentru minim 50 de utilizatori concurenți fără degradare a performanței;

- scalabilitate – posibilitatea creșterii capacității la nevoie, fără modificări majore.

7.3. Flexibilitatea sistemului

- posibilitatea configurării interfețelor (etichete, câmpuri, rapoarte);

- posibilitatea adăugării de câmpuri și validări suplimentare;

- posibilitatea personalizării fluxurilor;

- API public documentat pentru integrări viitoare.

7.4. Proprietatea datelor

Toate datele stocate, generate sau procesate de sistem rămân în proprietatea exclusivă a Autorității Contractante (Spitalul Orășenesc Victoria). Contractantul nu are dreptul de a utiliza, copia, transfera sau prelucra aceste date în alte scopuri decât cele strict necesare prestării serviciilor contractate. La finalizarea contractului sau în caz de reziliere, contractantul are obligația de a preda integral datele, într-un format deschis și documentat, în maximum 30 de zile de la notificare.

7.5. Drepturi de proprietate intelectuală

7.5.1. Orice rezultat/rezultate elaborat(e) și/sau prelucrat(e) de către contractant în executarea contractului vor deveni proprietatea exclusivă a autoritatii contractante, la momentul efectuării plății sumelor datorate contractantului conform prevederilor prezentului contract.

7.5.2. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea contractului vor fi proprietatea exclusivă a autoritatii contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială înregistrate de fabricant, specifice sistemelor de operare, software-urile specifice necesare funcționarii, soluții tehnice samd.

7.6. Cerințe privind infrastructura (on-premise)

Contractantul va prezenta în oferta tehnică arhitectura propusă (on-premise pe infrastructura hardware achiziționată în Componenta 1): soluția va rula pe infrastructura spitalului (Server 2U, NAS 2U, switch-uri etc. – achiziționate în Componenta 1 hardware);

7.7. Suport tehnic

Contractantul va asigura suport tehnic pe durata contractului și a garanției, conform următoarelor niveluri de prioritate:

- Urgent – blocarea completă a sistemului sau a unui modul critic (ex. gestiune pacienți, farmacie). Intervenție 24×7. Timp de răspuns: 2h. Timp de remediere: 8h;

- Critic – funcționalitate majoră afectată, fără soluție alternativă. Timp de răspuns: 4h. Timp de remediere: 24h;

- Major – funcționalitate afectată, există soluție alternativă. Timp de răspuns: 8h. Timp de remediere: 72h;

- Minor – probleme cosmetice, solicitări de îmbunătățire. Timp de răspuns: 24h. Timp de remediere: în versiunea următoare.

Contractantul va asigura un punct de contact unic (telefon, e-mail, portal de ticketing) disponibil în orele de program 08:00–17:00 în zilele lucrătoare, iar pentru incidentele Urgent – 24×7.

7.8. Garanție

Perioada minimă obligatorie de garanție pentru soluția software: 60 de luni de la data recepției calitative finale, conform angajamentului asumat prin Cererea de finanțare PNRR care prevede explicit că „suportul tehnic oferit de furnizor pentru soluția software este de minimum 5 ani de la punerea în funcțiune”.

Pe perioada de garanție, contractantul va asigura:

- mentenanță corectivă (remedierea defecțiunilor și a erorilor) – inclusă în prețul contractului;

- mentenanță preventivă (actualizări periodice, verificări de performanță) – inclusă;

- mentenanță evolutivă (actualizări datorate modificărilor legislative, evoluției standardelor SIUI/DES, etc.) – inclusă;

- suport tehnic conform secțiunii 7.7;

- actualizări de securitate (patch-uri) în maxim 30 de zile de la publicarea vulnerabilităților.

8. IPOTEZE ȘI RISCURI

Riscurile aferente implementării contractului și măsurile de gestionare a acestora sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Nr. crt. | Denumire risc | Parte căreia i se alocă riscul | Măsuri de gestionare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Întârzierea nejustificată a implementării soluțiilor software și/ sau a instruirii personalului, din culpa contractantului, cu impact asupra termenului de eligibilitate PNRR (15 mai 2026) | Contractant | Beneficiarul va aplica penalități contractuale (0,1%/zi) și/sau va rezilia contractul, cu executarea garanției de bună execuție, fără plata de daune-interese. |
| 2 | Incompatibilitate între soluțiile software ofertate și sistemele informatice existente | Contractant | Cerința de interconectare cu sistemele existente prin standarde REST API, HL7, FHIR este obligatorie; contractantul garantează compatibilitatea și remediază pe cheltuiala sa eventualele necorelări. |
| 3 | Imposibilitatea interoperării cu sistemele naționale (SIUI, PIAS, DES, CEAS, DRG, SEGIS) din cauza modificărilor specificațiilor CNAS/MS | Contractant / Beneficiar | Contractantul va monitoriza specificațiile de interfațare publicate de CNAS și va actualiza soluția pe perioada garanției. Beneficiarul va notifica contractantul în 48h de la apariția unor modificări majore. |
| 4 | Blocarea sau degradarea performanței sistemelor existente pe durata implementării | Contractant | Contractantul va efectua implementarea în afara orelor de vârf, va asigura backup complet înainte de intervenție și va documenta fiecare etapă. În caz de blocaj, contractantul va asigura restaurarea în maximum 4 ore. |
| 5 | Pierderea sau compromiterea datelor medicale pe durata migrației / implementării (risc GDPR) | Contractant | Contractantul va asigura backup integral înainte de orice operațiune de migrare, va respecta prevederile GDPR și Legea nr. 190/2018 și va notifica incidentele de securitate în maximum 24h. Răspundere solidară cu Beneficiarul pentru notificările ANSPDCP. |
| 6 | Vulnerabilități de securitate cibernetică identificate post-implementare | Contractant | Contractantul remediază vulnerabilitățile pe cheltuiala sa, cu notificare Beneficiar. Termen de remediere: 48h pentru vulnerabilități critice, 15 zile pentru restul. |
| 7 | Schimbări substanțiale în condițiile contractuale care ar putea depăși termenul de eligibilitate PNRR | Contractant / Beneficiar | Beneficiarul nu acceptă modificări ale duratei peste termenul-limită PNRR (1 iunie 2026, conform Adresei DGIMP 2217/06.04.2026). Modificările nesubstanțiale se fac prin act adițional conform art. 221 din Legea nr. 98/2016. |
| 8 | Lipsa personalului cheie desemnat inițial (experți-cheie) pe durata implementării | Contractant | Experții-cheie nominalizați în ofertă nu pot fi înlocuiți decât cu persoane cu calificare egală sau superioară și doar cu aprobarea prealabilă scrisă a Autorității Contractante. |
| 9 | Asumarea parțială sau necorespunzătoare a activităților de instruire a personalului (70 persoane) | Contractant | Instruirea este un livrabil distinct, cu rapoarte și certificate emise de contractant. Nerespectarea numărului de 70 persoane atrage penalități proporționale cu diferența, fără a depăși 10% din valoarea componentei de instruire. |
| 10 | Refuzul sau dificultățile de acceptanță a soluției, cu impact asupra termenelor de recepție | Contractant / Beneficiar | Criterii obiective de acceptanță definite prin planul de testare convenit la semnarea contractului. În caz de refuz, procesele-verbale de constatare se emit în 48h. Termen de remediere: 3 zile. |

Ipoteze asumate:

- Autoritatea Contractantă va asigura accesul contractantului la sistemele existente și la personalul-cheie necesar pentru parametrizare și testare;

- infrastructura hardware achiziționată prin Componenta 1 (contract separat) va fi instalată și funcțională la data începerii activităților de implementare software;

- legislația în vigoare și specificațiile CNAS privind SIUI, PIAS, DES, CEAS, DRG nu vor suferi modificări majore care să impună rescrieri substanțiale ale modulelor pe durata implementării.

9. ABORDARE ȘI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Contractantul va prezenta în oferta tehnică abordarea și metodologia propusă pentru implementarea contractului, care va include cel puțin:

- faza de analiză – maparea proceselor existente la Spitalul Orășenesc Victoria, identificarea specificităților și confirmarea cerințelor funcționale;

- faza de proiectare – arhitectura soluției, planul de interconectare cu sistemul informatic existent, planul de interoperabilitate cu sistemele naționale, modelul de date;

- faza de configurare și parametrizare – instalarea soluției, crearea structurii organizaționale, configurarea rolurilor, parametrizarea modulelor conform specificului spitalului;

- faza de testare – teste unitare, teste de integrare, teste de acceptanță cu utilizatorii finali (UAT);

- faza de instruire profesională – instruirea a 70 de persoane pe roluri, cu sesiuni practice și evaluări;

- faza de punere în funcțiune – go-live controlat, cu plan de backup și plan de rollback;

- faza de hypercare inițial – asistență tehnică intensivă la sediul Spitalului, cu experți prezenți fizic, în primele 2 zile după go-live (zilele 12–13 ale planului);

- perioada de garanție (60 de luni post-recepție) – suport tehnic conform SLA din secțiunea 7.7, mentenanță corectivă, preventivă și evolutivă inclusă.

Metodologia de lucru va fi compatibilă cu metodologii de tip PRINCE2, PMBOK sau Agile/Scrum, cu etape clare, livrabile verificabile, puncte de control (milestones) și rapoarte periodice.

10. PLAN DE LUCRU AL ACTIVITĂȚILOR

Termen maxim de finalizare a implementării: 14 zile calendaristice de la semnarea contractului și emiterea ordinului de începere, fără a depăși data de 15 mai 2026 (termenul-limită contractual de recepție calitativă finală).

Context de urgență: durata redusă a planului de implementare este impusă de termenul-limită de eligibilitate PNRR (15 mai 2026 pentru recepție; 1 iunie 2026 pentru livrare, recepție și punere în funcțiune, conform Adresei DGIMP nr. 2217/06.04.2026). Ofertanții trebuie să demonstreze, prin oferta tehnică, capacitatea reală de a duce la îndeplinire contractul în acest interval comprimat, prin alocarea unei echipe dedicate multidisciplinare (vezi cerințele privind experții-cheie din capitolul 12) și prin utilizarea unor soluții software existente în portofoliul propriu, configurate și parametrizate pentru specificul Spitalului Orășenesc Victoria.

Planul de lucru va fi detaliat de contractant în oferta tehnică, respectând următoarele termene-limită-cheie:

- Semnare contract și ordin de începere: prezumtiv 01 mai 2026 (ziua 0);

- Faza 1 – Analiză și proiectare: finalizată în maxim 2 zile de la ordinul de începere (zilele 1–2);

- Faza 2 – Configurare și parametrizare: finalizată în maxim 6 zile de la ordinul de începere (zilele 3–6);

- Faza 3 – Testare: finalizată în maxim 9 zile de la ordinul de începere (zilele 7–9);

- Faza 4 – Instruire profesională: finalizată în maxim 11 zile de la ordinul de începere (zilele 10–11);

- Faza 5 – Punere în funcțiune (go-live) și hypercare inițial: finalizată în maxim 13 zile de la ordinul de începere (zilele 12–13);

- Recepția calitativă finală: în ziua 14 (cel târziu la 15 mai 2026);

- Perioada de garanție: 60 luni de la recepția calitativă finală, cu asistență tehnică și mentenanță corectivă, preventivă și evolutivă conform secțiunii 7.8.

Reprezentare grafică a planului de lucru (calendar orientativ):

| Fază / Zi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faza 1 – Analiză și proiectare | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza 2 – Configurare și parametrizare |  |  | █ | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza 3 – Testare |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |
| Faza 4 – Instrurie profesională |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |
| Faza 5 – Go-live și hypercare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |
| Recepție calitativă finală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |

10.1. Livrabilele asociate fiecărei faze

Faza 1 – Analiză și proiectare (zilele 1–2):

- planul detaliat al implementării (project charter, plan de activități, plan de comunicare, plan de management al riscurilor, plan de asigurare a calității);

- documentația de arhitectură a soluției (arhitectură tehnică, schema de interconectare cu sistemul informatic existent, planul de interoperabilitate cu sistemele naționale);

- confirmarea cerințelor funcționale și a specificațiilor de parametrizare.

Faza 2 – Configurare și parametrizare (zilele 3–6):

- instalarea platformei software pe infrastructura Spitalului Orășenesc Victoria;

- configurarea structurii organizaționale, a rolurilor și drepturilor de acces;

- parametrizarea celor 13 module conform specificului spitalului (secțiunea 6);

- implementarea efectivă a integrărilor sistemului informatic existent SIUI/PIAS, DES, CEAS/DRG);

- raport privind configurarea și parametrizarea activităților non-clinice și clinice.

Faza 3 – Testare (zilele 7–9):

- planul de testare complet (scenarii de teste unitare, de integrare, de acceptanță UAT);

- rapoartele de testare funcțională a tuturor modulelor;

- raportul privind testarea end-to-end a interconectărilor  sistemului informatic existent SIUI/PIAS, DES, CEAS/DRG).

Faza 4 – Instrurie profesională (zilele 10–11):

- susținerea sesiunilor de instruire pentru cele 70 de persoane, pe roluri (administratori sistem, personal medical, personal administrativ, management, personal farmacie);

- manualele de utilizare și de administrare a sistemului, livrate în format electronic;

- certificatele de absolvire emise pentru cei 70 de participanți;

- raportul privind instruirea personalului.

Faza 5 – Punere în funcțiune (go-live) și hypercare inițial (zilele 12–13):

- punerea în funcțiune controlată a sistemului (go-live), cu plan de backup și plan de rollback pregătite;

- asistență tehnică intensivă la sediul Spitalului Orășenesc Victoria (hypercare) cu minim 2 experți prezenți fizic pentru întreaga durată;

- remedierea imediată a eventualelor incidente survenite în primele ore de exploatare;

- procesul-verbal de punere în funcțiune.

Recepția calitativă finală (ziua 14, cel târziu 15 mai 2026):

- raportul final al contractantului;

- documentația tehnică completă (arhitectură, specificații funcționale, specificații tehnice, model de date);

- procesul-verbal de recepție calitativă finală semnat de ambele părți;

- certificatul de garanție pentru 60 de luni.

10.2. Premise de realism ale planului

Pentru ca planul de lucru de 14 zile să fie realist, ofertantul trebuie să demonstreze în oferta tehnică cumulativ:

- soluție existentă în portofoliu: toate cele 13 module software trebuie să fie soluții existente, funcționale, implementate la momentul ofertării în cel puțin o altă unitate sanitară publică sau privată. Nu se acceptă dezvoltări noi „de la zero” în cadrul acestui contract;

- echipă dedicată și multidisciplinară: minimum experții-cheie nominalizați la capitolul 12 (Manager proiect, Arhitect de soluții, Business Analyst sănătate, Specialist securitate și GDPR, Specialist interoperabilitate medicală, Coordonator instruire), asigurată full-time pe toată durata implementării, cu backup la fiecare rol critic;

- pregătire prealabilă: analiza preliminară a sistemelor existente și a cerințelor de interoperabilitate trebuie realizată de ofertant înainte de semnarea contractului, pe baza informațiilor publice și a prezentului caiet de sarcini; în ziua 1 a implementării, ofertantul începe direct execuția, nu descoperirea;

- disponibilitatea beneficiarului: Autoritatea Contractantă se angajează, prin contract, să asigure accesul neîntrerupt la sistemele existente, la personalul-cheie (minim 1 reprezentant din fiecare departament relevant) și la sălile pentru instruire, pe toată durata celor 14 zile;

- lucrul intensiv: activitățile se pot desfășura inclusiv în weekend și în afara programului, cu acord prealabil de la Managerul de proiect al Spitalului. Program extins 08:00–20:00 este acceptat;

- migrare minimală: sistemul informatic existent continuă să ruleze în paralel cu noile module; nu se realizează migrare masivă de date istorice (acestea rămân în sistemele-sursă), ci doar sincronizare bidirecțională de date operaționale prin API-uri de interoperabilitate.

Avertisment: ofertele care nu pot fundamenta realismul termenului de 14 zile din punct de vedere tehnic, logistic și al resurselor alocate vor fi respinse ca neconforme, conform art. 137 alin. (3) din HG 395/2016. Ofertele cu termene nejustificabile (de exemplu, care propun durate mai mici de 7 zile fără argumente solide) se consideră anormal de scăzute pe componenta de termen și se supun clarificării conform art. 210 din Legea 98/2016.

Consecința depășirii termenului: orice întârziere care ar depăși data de 15 mai 2026 pentru recepție, respectiv 1 iunie 2026 pentru livrare, recepție și punere în funcțiune (conform Adresei DGIMP nr. 2217/06.04.2026), va determina aplicarea penalităților contractuale (0,1%/zi de întârziere) și, după caz, rezilierea contractului cu executarea garanției de bună execuție. În plus, depășirea termenului atrage pierderea eligibilității cheltuielilor în cadrul proiectului PNRR, cu consecințe financiare majore pentru Autoritatea Contractantă.

11. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR

Locul desfășurării activităților: sediul Spitalului Orășenesc Victoria, str. Băii nr. 2, oraș Victoria, jud. Brașov, precum și în locațiile contractantului (pentru activitățile care nu necesită prezența fizică la sediu – dezvoltare, testare, mentenanță remote).

Activitățile principale de implementare trebuie finalizate cel târziu la 15 mai 2026.

Program de lucru la sediul AC: zilele lucrătoare, 08:00–17:00, cu excepția cazurilor în care activitatea spitalului impune intervenții în afara programului (ex. migrare date – weekend/nopți), situație agreată cu Managerul de proiect.

12. RESURSELE NECESARE REALIZĂRII CONTRACTULUI

12.1. Experți-cheie

Contractantul va desemna o echipă de proiect multidisciplinară. Minim-obligatoriu, contractantul va nominaliza următorii experți-cheie:

Expert 1 – Manager de proiect

- Calificare: studii superioare absolvite cu diplomă;

- Certificare: certificare în managementul proiectelor;

- Experiență profesională: minim 5 ani experiență profesională în managementul proiectelor IT;

- Experiență specifică: participare ca manager de proiect la cel puțin un proiect similar (implementare sistem informatic în domeniul sănătății sau în sectorul public);

- Responsabilități: planificare, coordonare, monitorizare, raportare.

Expert 2 – Arhitect de soluții

- Calificare: studii superioare în domeniul IT/informatică;

- Experiență: minim 5 ani în arhitectura soluțiilor informatice enterprise;

- Experiență specifică: participare la cel puțin un proiect de arhitectură a unui sistem informatic integrat cu componentă clinică și interoperabilitate cu SIUI/DES;

- Responsabilități: proiectarea arhitecturii, planul de interconectare și interoperabilitate.

Expert 3 – Coordonator instruire

- Calificare: studii superioare;

- Experiență: minim 3 ani în organizarea și susținerea cursurilor de instruire IT;

- Responsabilități: elaborarea materialelor de instruire, susținerea sesiunilor de training, evaluarea participanților, emiterea certificatelor.

Experții-cheie nominalizați în oferta tehnică nu pot fi înlocuiți pe durata contractului decât cu persoane cu calificări și experiență cel puțin egale, și numai cu aprobarea prealabilă scrisă a Autorității Contractante.

Contractantul poate propune, la nevoie, experți non-cheie suplimentari (dezvoltatori, testeri, specialiști infrastructură) pentru execuția activităților.

12.2. Infrastructura contractantului

Contractantul va dispune de o infrastructură tehnică proprie adecvată realizării contractului, inclusiv:

- mediu de dezvoltare și testare (development / test / staging) – pentru configurare și verificare înainte de go-live;

- instrumente de gestionare a versiunilor codului-sursă (Git sau echivalent);

- sistem de ticketing pentru gestionarea incidentelor (JIRA, Service Desk sau echivalent);

- instrumente de comunicare cu clientul (videoconferință, partajare ecran);

13. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA CONTRACTUALĂ

Relația contractuală va fi guvernată de:

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016;

- Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică;

- OUG nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea PNRR;

- OUG nr. 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106;

- Regulamentul (UE) 2021/241 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;

- Regulamentul (UE) 2020/852 privind taxonomia investițiilor durabile (DNSH);

- Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) și Legea nr. 190/2018;

- Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului;

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul MS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale;

- OMS 1782/28.12.2006 și Ordinul MSP nr. 1706/2007, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică;

- Regulamentul (UE) nr. 910/2014 (eIDAS) și Legea nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice;

- Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

- Instrucțiunile și notificările ANAP;

- specificațiile de interfațare publicate de CNAS pentru SIUI/PIAS/DES/CEAS.

În cazul în care pe parcursul derulării contractului se modifică legislația, contractantul se obligă să se alinieze noilor reglementări tehnice și/sau legale, fără costuri suplimentare pentru beneficiar, ca parte a mentenanței evolutive incluse în garanție.

14. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE

14.1. Relația dintre părți

14.1.1. Atribuțiile și responsabilitățile părților

Autoritatea Contractantă / Beneficiar (Spitalul Orășenesc Victoria):

- asigurarea accesului contractantului la sistemele existente

- desemnarea echipei de proiect din partea beneficiarului (Managerul de proiect, Responsabil tehnic, Responsabil economic, Responsabil medical);

- participarea personalului desemnat la sesiunile de instruire profesională;

- validarea livrabilelor în termenele convenite;

- efectuarea plăților conform clauzelor contractuale.

Contractant:

- asigurarea livrării integrale a serviciilor conform ofertei tehnice;

- desemnarea experților-cheie și a echipei de proiect;

- raportare periodică privind progresul;

- respectarea termenelor-cheie impuse de contractul de finanțare PNRR.

14.1.2. Organizarea activităților pe durata contractului

Activitățile se vor organiza pe faze, fiecare fază fiind confirmată prin proces-verbal de acceptanță. Reuniuni de progres vor avea loc:

- săptămânal – între echipele tehnice (status call);

- lunar – la nivel de Manager de proiect (steering committee);

- la milestone – reuniuni de acceptanță pentru validarea livrabilelor majore.

14.1.3. Modalitatea de comunicare

Comunicarea oficială între părți se va realiza prin:

- e-mail cu confirmare de primire, către adresele oficiale;

- portal de ticketing (pentru incidente și cereri de modificare);

- videoconferințe (pentru reuniunile de progres);

- corespondență înregistrată (pentru decizii contractuale majore).

14.1.4. Tratarea incidentelor

Toate incidentele vor fi raportate prin sistemul de ticketing al contractantului, cu alocarea nivelului de prioritate (Urgent, Critic, Major, Minor) conform secțiunii 7.7. Contractantul va asigura respectarea timpilor de răspuns și de remediere. Rapoarte lunare privind incidentele vor fi transmise Autorității Contractante.

14.1.5. Rapoarte

- Raport lunar de progres – stadiul activităților, livrabile finalizate, probleme întâmpinate, plan pentru luna următoare;

- Raport de fază – la finalul fiecărei faze (analiză, proiectare, configurare, testare, instruire, punere în funcțiune);

- Raport final – la recepția calitativă finală, inclusiv rezumat al activităților și documentație completă;

14.1.6. Acceptanța

Acceptanța se realizează pe baza proceselor-verbale de acceptanță semnate de părți, după verificarea îndeplinirii criteriilor obiective de acceptanță. Procesul-verbal menționează livrabilele recepționate, eventualele observații și termenele de remediere.

14.1.7. Finalizarea prestării serviciilor

Prestarea serviciilor se consideră finalizată prin semnarea procesului-verbal de recepție calitativă finală, după:

- instalarea și configurarea integrală a soluției;

- testarea funcțională completă, cu toate scenariile de test acceptate;

- instruirea celor 70 de persoane și emiterea certificatelor;

- punerea în funcțiune (go-live) cu suport hypercare inițial finalizat la sediul spitalului;

- predarea integrală a documentației.

14.1.8. Monitorizarea realizării activităților și atingerii rezultatelor

Autoritatea Contractantă, prin Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), va monitoriza derularea contractului prin:

- verificarea periodică a stadiului activităților;

- analiza rapoartelor de progres;

- participarea la reuniunile de progres;

- vizite de verificare la sediul contractantului, după caz.

14.1.9. Evaluarea performanței contractului

La finalul contractului, Autoritatea Contractantă va emite un document constatator privind performanța contractantului, pe baza:

- respectării termenelor asumate;

- calității livrabilelor;

- respectării cerințelor tehnice și funcționale;

- reactivității echipei de proiect;

- numărului de incidente critice și modului de remediere.

14.1.10. Asigurarea controlului calității

Contractantul va implementa un sistem de control al calității care va include:

- proceduri documentate de QA (Quality Assurance) pentru toate fazele;

- testare automatizată acolo unde este aplicabil;

- validarea livrabilelor de către un specialist independent în cadrul echipei.

14.1.11. Plata serviciilor

Plata serviciilor se va efectua eșalonat, pe măsura finalizării și acceptării livrabilelor, conform următoarei structuri orientative:

- 30% la finalizarea și acceptarea fazei de configurare și parametrizare (ziua 6);

- 30% la finalizarea și acceptarea fazei de testare (ziua 9);

- 20% la finalizarea și acceptarea fazei de instrurire profesională (ziua 11);

- 20% la recepția calitativă finală (ziua 14, după finalizarea go-live și a hypercare-ului inițial).

Fiecare tranșă de plată va fi condiționată de procesul-verbal de acceptanță semnat de părți. Plățile se vor efectua în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, pe baza documentelor prevăzute în contract (factura fiscală, procesul-verbal de acceptanță, raportul de activitate aferent, certificat de calitate/conformitate).

În cazul plăților efectuate din fonduri PNRR, acestea se vor realiza cel târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii sumelor aferente tranșei de finanțare în contul proiectului.

- 15. Criteriul de atribuire: Cel Mai Bun Raport Calitate-pret, conform Art. 187 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 98/2016, și va reflecta metodologia de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice și financiare prezentate de ofertanți și trebuie să aducă un avantaj real, să nu fie formali și să poată fi urmăriți în cadrul procesului de evaluare a ofertelor și aplicare a criteriului de atribuire.

- Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Ofertantii au obligatia de a depune un tabel privind descrierea factorilor de evaluare si modalitatea de calcul a acestora prin trimitere exacta la documentele din propunerea tehnica si orice alte documentatii oficiale de unde rezulta indeplinirea cerintei (titlul si pagina si paragraful).

Evaluarea ofertelor se va face prin insumarea punctajelor obtinute pentru criteriile de mai jos:

- Prețul ofertei: 40 puncte

- Termenul de implementare (go-live): 50 puncte

- Perioada de garanție extinsă: 10 puncte

I. Evaluarea factorului Preț (valoarea propunerii financiare în lei fără TVA) (PO)

Ofertele care depășesc bugetul maxim disponibil pentru fiecare produs in parte vor fi respinse.

Orice erori aritmetice vor fi corectate conform legislației în vigoare.

Algoritm de calcul

Punctaj financiar = (preţul cel mai mic * 100/preţ ofertat) * 40%, unde:

- preţ cel mic este preţul cel mai scăzut din ofertele considerate admisibile şi conforme din punct de vedere tehnic i se va acorda punctajul maxim, respectiv 40 de puncte;

- preţ ofertat este preţul ofertei evaluate;

- 40% reprezintă ponderea propunerii financiare fără TVA din totalul factorilor de evaluare.

II. Grila de evaluare a factorului „Termen de implementare (go-live)”

Termen maxim: 14 zile calendaristice de la ordinul de începere, fără a depăși data de 15 mai 2026. Peste termenul maxim, oferta este considerată neconformă. Sub termenul minim, oferta nu va fi punctată suplimentar, iar ofertantul va trebui să justifice detaliat realismul termenului propus, conform prevederilor art. 210 din Legea 98/2016 privind ofertele anormal de scăzute pe componenta de termen.

Algoritm de calcul

Pentru termenul de implementare (go-live) minim ofertat se acorda punctajul maxim alocat, respectiv 40 puncte.

Ptl = (L.min / L.of) × 50, unde:

- Ptl = punctajul obținut;

- L.min = termenul de implementare minim ofertat (dar nu mai puțin de 7 zile);

- L.of = termenul de implementare ofertat.

Evaluare și verificare: ofertantul va prezenta un plan de implementare detaliat, pe faze, care să demonstreze realismul termenului ofertat, inclusiv alocarea experților-cheie și a resurselor pe fiecare fază. Ofertele cu termene ce nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic și al resurselor vor fi respinse ca neconforme..

- Grila de evaluare a factorului „Perioada de garanție extinsă”: 10 puncte

Pragul minim obligatoriu: 60 de luni de la data recepției calitative finale, conform angajamentului din Cererea de finanțare PNRR. Ofertele cu perioadă de garanție sub 60 luni vor fi respinse ca neconforme.

Algoritm de calcul:

- 60 luni (pragul minim): 0 puncte;

- 61– 72 luni: 5 puncte;

- 73 luni sau mai mult: 10 puncte.

Evaluare și verificare: ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere privind perioada de garanție oferită, inclusiv serviciile asigurate în perioada de garanție (mentenanță corectivă, preventivă, evolutivă, suport tehnic conform SLA din secțiunea 7.7).

Oferta cu punctajul final cel mai mare va fi considerată oferta câștigătoare.

Modul de departajare a ofertelor în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) din HG nr. 395/2016: în cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora (preț 40%, termen 40%, experiența experților-cheie 10%, garanție 10%). În situația în care egalitatea se menține, Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, iar oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

16. Managementul / Gestionarea contractului și activități de raportare în cadrul contractului

Managementul contractului va fi asigurat de către personalul desemnat din partea Autorității Contractante, prin Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP). Orice decizie asupra modului de derulare și implementare a activităților contractului va fi luată de comun acord cu Managerul de proiect.

Monitorizarea contractului

Pentru măsurarea progresului activităților din contract, prin raportare la contract, se utilizează informațiile din Caietul de Sarcini, Propunerea tehnică și Propunerea financiară și clauzele contractuale privind modalitatea de plată. Se va constata conformitatea prin acceptarea rezultatelor/documentelor parțiale și finale, pe baza criteriilor predefinite incluse în contract.

Controlul

Controlul implică identificarea acțiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la contract constatate. Pe parcursul derulării contractului, Autoritatea Contractantă verifică la intervale stabilite și comunicate dacă toate activitățile planificate au fost realizate conform cerințelor și că rezultatele au fost livrate și acceptate.

Gestionarea relației dintre contractant și Autoritatea Contractantă

Pe parcursul derulării contractului, beneficiarul verifică dacă toate activitățile planificate au fost realizate, livrate și acceptate conform cerințelor caietului de sarcini. Contractantul are obligația de a raporta lunar stadiul execuției contractului, inclusiv prin prezentarea unor rapoarte de progres care să conțină cel puțin: activitățile realizate, procentul de finalizare pe fiecare linie de produs/serviciu, eventualele probleme întâmpinate și măsurile propuse pentru remedierea acestora.

- 17. Informații suplimentare/administrative

- 17.1. Respectarea dezvoltării durabilă și principiul DNSH „do not significant harm”

Se vor respecta cerintele DNSH “Do No Significant Harm”, in conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientari tehnice privind aplicarea acestuia in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C58/01).

Produsele vor respecta prevederile legale in vigoare, inclusiv standardele europene cu privire la producerea acestora (inclusiv cele legate de mediu) cerintele de eficienta a materialelor stabilite in conformitate cu Directiva 2009/125/CE. Produsle nu vor contine substantele restrictionate enumerate in Anexa II a Directivei 1011/65/Cem, cu exceptia cazului in care valorile concentratiei in greutate in materiale omogene nu le depasesc pe cele enumerate in anexa respectiva. Se va avea in vedere reciclarea, acolo unde este cazul si limitarea cantitatii de deseuri generate.

Fiecare ofertant va depune in sensul celor de mai sus o declaratie de asumare si respectare a principiului DNSH. Astfel declaratia trebuie sa confirme, cel putin faptul ca oferta, respectiv implementarea proiectului nu prejudiciaza in mod semnificativ pe durata intregului ciclu de viata a investitiei niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:

(a)  atenuarea schimbarilor climatice

(b)  adaptarea la schimbarile climatice

(c)  utilizarea durabila si protectia resurselor de apa si a celor marine

(d)  tranzitia catre o economie circulara

(e)  prevenirea si controlul poluarii

(f)   protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor.

17.2. Egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea

În cadrul contractului se va promova și se va aplica principiul egalității de șanse, în conformitate cu Legea nr. 202/2002 cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile comunitare în domeniul egalității de șanse între bărbați și femei. Principiul egalității de șanse se va aplica și minorităților etnice. În derularea proiectului se va urmări respectarea prevederilor legale cu privire la egalitatea de gen și nediscriminarea minorităților etnice, asigurând oportunități egale de acces. Rapoartele/documentele-sinteză vor utiliza un limbaj inclusiv adecvat, evitând stereotipurile de gen și cele asociate altor vulnerabilități.

17.3. Protecția datelor cu caracter personal

În cazul în care activitățile contractului necesită utilizarea unor date cu caracter personal, contractantul va prelua toate obligațiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR), coroborate cu cele ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679.

Având în vedere specificul mediului de utilizare (unitate sanitară), contractantul va asigura confidențialitatea oricăror informații medicale la care ar putea avea acces în timpul executării contractului și va respecta Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului.

17.4. Prezumția de legalitate și autenticitate a documentelor prezentate

Ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie și/sau copie „conformă cu originalul” în vederea participării la procedură. Analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanți nu angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligație față de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.

Operatorii economici care nu prezintă sau prezintă informații parțiale cu privire la propria lor situație privind incidența motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție, sau care se fac vinovați de declarații false, vor fi respinși, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor/consecințelor legale incidente

17.5. Dispoziții finale

- În cazul în care activitățile contractului necesită utilizarea unor date cu caracter personal, furnizorul va prelua toate obligațiile prevăzute de prevederile în domeniu, în conformitate cu Regulamentul nr. (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, coroborate cu cele ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679;

- Ofertele care nu îndepliniesc cerințele de la nivelul prezentului Caiet de sarcini vor fi considerate neconforme.

- În conformitate cu Art. 123 din H.G. nr. 395/2016 ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, în caz contrar Autoritatea contractantă va declara oferta ca fiind inacceptabilă, în baza prevederilor Art. 137 alin. 2 sau neconformă în baza prevederilor Art. 137 alin. 3 din H.G. 395/2016.

- În conformitate cu Art 125 din H.G. nr. 395/2016 "Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majora sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva oferta."

Avizat,

Responsabil economic

Aurelia GUIMAN

Responsabil tehnic soft medical

Ionut POINAREANU

Intocmit,

Consultant achizitii publice

SC AMA PROJETCS SRL